全面落实各项措施  加快烟台节水示范市建设步伐

山东省烟台市水利局

烟台市是1993年经水利部批准的全国第一个国家级节水灌溉示范市。六年多来，在各级党委政府的正确领导下，在水利部、省水利厅等国家和省有关部门的大力支持和具体指导下，我们把节水灌溉作为一项革命性措施来抓，节水灌溉示范市的建设取得了突破性发展，有效地缓解了全市水资源紧张状况，促进了经济发展。

一、提高认识，加强领导，节水灌溉示范市建设取得初步成效

烟台市地处胶东半岛低山丘陵缺水区，总面积1.37万km2，辖12个县市区，644万人。全市近十年年均降水量不足600mm，人均占有水资源量不足全国人均占有量的1/5，干旱缺水是烟台国民经济发展的重要制约因素。没有客水资源的现实和多年的治水实践使我们认识到，解决胶东半岛地区水资源紧缺问题，在域外调水尚不成熟的条件下，必须立足于充分开发利用本地水资源，坚持实施节水、拦蓄和补源“三为主”的治水方针，并且在近期内要把节水放在首要位置。基于这一认识，我市各级一直把节水灌溉工程建设作为缓解水资源紧缺状况，促进全市社会经济发展的重要基础设施来抓。节水灌溉示范市建设以来，我市编制了“烟台节水灌溉示范市建设规划”，市政府下发了“节水灌溉示范市建设规划纲要”，并成立了节水灌溉示范市建设领导小组。具体工作中，从抓节水灌溉总体规划和年度节水灌溉工程建设计划入手，每年都是市政府开会部署规划任务，组织重点项目的评审，下达年度建设指标；市委、市政府年年都召开由县市区委书记参加的以节水建设为主要内容的农田水利基本建设现场会议。市政府还从1996年开始在全市县、乡两级开展了农田水利基本建设“兴水杯”竞赛活动，把节水指标的完成情况及节水灌溉工程的标准、质量、效益情况作为“兴水杯”竞赛的重要内容之一。每年对获得金、银、铜杯的5个县市区，分别颁发奖金10万元、8万元和5万元，对获得“兴水杯”奖的30处乡镇，也给予一定的资金奖励。

由于各级党委政府重视，措施切实可行，保证了节水灌溉示范市建设工作的顺利开展，并取得了初步成效：

——节水灌溉面积实现了较快增长。近几年，每年全市新增节水灌溉面积都在30万亩以上，到1999年底，全市节水面积已达405万亩，占全市总灌溉面积的78％，其中管灌面积270万亩，喷灌面积19万亩，微灌面积16万亩，渠道防渗控制面积100万亩。莱州、招远、龙口、栖霞、蓬莱等市节水灌溉面积已超过40万亩。

——节水灌溉技术水平不断提高。我们坚持了田间节水与输水过程节水并重，高新技术与常规技术并用的原则，在推广粮田管灌、渠道防渗等常规节水技术的同时，注重了国内外先进节水灌溉技术和设备的引进推广。现在已拥有以色列、美国、奥地利、法国等多个国家的具有世界先进水平的节水灌溉技术和设备。全市利用国外先进技术设备建成节水灌溉示范点20多处，购进国外产卷盘式喷灌机50多台。

——节水灌溉技术应用范围进一步拓宽。管灌建设已由平原区向山丘区发展，由井灌区向库灌区和扬水灌区发展，由低压管向高压管、喷灌发展；微灌建设也由原来单一的苹果微灌推广到蔬菜、大樱桃、草莓、花卉等多种高效经济作物，仅大棚膜下滴灌一项，全市就发展了近万亩。

——节水灌溉的经济效益和生态社会效益显著。在近几年连年大旱的情况下，节水灌溉工程充分发挥了节水、省地、省工、增产的效益，将干旱造成的损失降低到最低程度，基本保证了城乡用水及国民经济的持续稳定发展。全市年农业节水量达到4亿m3，年直接经济效益也在4亿元以上。

二、典型引路，模式带动，节水灌溉工程建设突出“三结合”

烟台节水灌溉示范市建设总的思路是：以抓好9个国家级和省级节水增产重点县为主线，以大力推广粮田管灌、果园微灌、渠道防渗和大棚滴灌四大节水灌溉技术为重点，因地制宜引进、消化和吸收国内外先进节水灌溉技术，实行典型引路，模式带动，推进节水灌溉示范市建设提高档次、扩大规模。在节水灌溉新技术的开发和推广方面，我市每年都引进几项节水灌溉高新技术，采取先抓试点示范，在试点成功的基础上，召开现场观摩会进行推广，将示范点扩大到示范区，这一做法受到基层干部群众的欢迎。近些年来，市、县、乡三级财政共投入资金近亿元，先后引进喷灌、微灌、微机自控微喷、大棚膜下滴灌以及喷水管、卷盘式喷灌机等多种节水灌溉新技术，因地制宜地总结推广了多种节水灌溉建设模式，建成各类高标准节水灌溉示范区100多处。招远市宋家镇利用从国外购进的卷盘式喷灌机及国产半固定喷灌设备，在水库灌区发展了万亩自压喷灌，每年仅节省能源一项就达18万度、近12万元。在节水灌溉技术的引进推广过程中，我市注意做好“三个结合”：

一是把发展节水灌溉与农民增效结合。就发展节水灌溉工程而言，农民对节约多少水并不关心，他们关心的是增产和经济效益，即要投有所报。要提高农民投资建设节水灌溉工程的积极性，必须围绕效益这个中心，把节水灌溉与增效结合起来，通过改革传统的灌溉方式，达到既节水灌溉又增效的目的。近几年，围绕高效农业的发展，我市大力发展了草莓、大樱桃、香椿和各种特菜的设施栽培。用传统的灌溉方式，不仅浪费水，而且造成地温下降、土壤板结、病害严重等问题，严重影响了这些高效经济作物的品质和产量。而采用了大棚膜下滴灌后，就能够有效地控制棚内空气湿度，提高地温，减少病害，促进作物早熟，提高作物的产量和品质。如草莓大棚采取膜下滴灌后，每季可减少烂果300kg左右，仅这一项，就可收回全部节水灌溉工程投资；大樱桃建日光温室和膜下滴灌后，可提前1-2个月上市，价格提高10-20倍，深受群众欢迎。目前，烟台市规划在福山区建设万亩草莓滴灌片，现已完成5000多亩。在市区近郊建成了几十处大樱桃大棚滴灌区。

二是把发展节水灌溉与现行的农村土地经营体制相结合。为适应国家稳定土地承包期30年不变，农民向土地投入的积极性进一步提高的新形势，我们积极推广了栖霞市在60万亩苹果节水灌溉示范区建设中创造的一家一户建管结合节水灌溉工程的新模式，即以井为体系，以户为单位，联户安装，单户管理；或利用农民原有的小机器、地头井，单户安装，单户管理。又引进台湾喷技术，充分利用喷灌带投资少，要求水压低，适宜小水源，小抽水装置，适合一家一户建设和管理的特点，进行推广。这些一家一户发展节水灌溉的模式，不仅充分利用了农民手中小型水利设备，降低了工程投资，而且适应了现行农村土地经营体制，理顺了工程建设、管理和使用关系，促进了工程管理，提高了农民个体发展节水灌溉的积极性。仅1999年一年时间，全市农户购买喷灌带120万m，增加喷灌面积近10万亩。

三是把发展节水灌溉与政府的中心工作相结合。近几年，我市在发展精准高效农业方面下了很大功夫，围绕政府这一工作中心，我们及时提出农业综合开发，节水灌溉配套先行的原则，把整地改土、种植结构调整和节水灌溉配套作为一个有机整体来抓。这样做，一方面，可充分利用各方面的建设资金，促进节水灌溉发展，另一方面，又提高了节水灌溉工作在各级政府领导心目中的位置，取得领导的支持。招远市道头镇利用国家中低产田改造专项资金，优先发展了2万亩管灌工程，实现了结构调整和水利设施双配套、节水灌溉和增效双功效。

三、增加投入，落实政策，多渠道筹集节水灌溉工程建设资金

在各级财政资金都比较紧张的情况下，我市积极倡导社会办水利，采取农村集体和群众投入为主，各级财政适当补助的办法，有效地缓解了水利建设资金不足的困难。一是增加地方财政投入，建立奖补政策。烟台市政府早在1996年就要求县乡两级建立水利发展基金制度。1997年国务院《水利建设基金筹集和使用管理暂行办法》颁布后，市县两级又按国务院和省政府的要求建立起水利建设基金制度。在资金使用上，各级都制定了一些优惠的扶持政策。烟台市规定：在达到市里要求的规模后，微灌每亩补助100元，喷灌每亩补助50元，喷灌带补助0.5元/m，滴灌管补助O.3元/m，卷盘式喷灌机补助购进价的25％，渠道浆砌补助1~2万元/km。各县市区政府也相应制定了配套政策，一般规定发展一亩管灌，县市区财政补助20~50元，发展一亩微灌，补助50~100元，乡镇也给予适量补助，其余由村集体和群众承担，有效地调动了农民投资节水灌溉工程的积极性。二是积极争取和使用好节水灌溉贴息贷款。对一些大的节水灌溉工程项目，采取由政府指定企业担保或群众小额质押贷款等形式，争取利用节水灌溉贴息贷款。“九五”期间，全市利用节水灌溉贴息贷款共6600多万元。三是鼓励个体投资发展节水灌溉。市政府出台“小型水利工程产权制度改革意见”，鼓励个体、联户采取竞买、承包、租赁和股份合作等形式发展私营水利，全市涌现出一批个体投资搞节水灌溉工程的大户，其中超过150万元的有3户。牟平区大窑镇李家庄的曲忠全，是当地有名的水果大王，近几年个人投资200多万元，建塘坝一处，打机井，修扬水站，发展果园微灌680亩，粮田管灌300多亩。

对水利劳动积累工的使用，我们提倡用活，强调管严。在用活方面，针对节水灌溉工程建设投资大、用工少这一实际情况，在农民自愿的前提下，提倡采取小部分以资顶工的办法，兴建节水灌溉工程。农民出工筹资办自己的事情，取之于民，用之于民，不仅基层干部欢迎，农民也接受。在管严方面，普遍建立了水利劳动积累工使用手册，定期检查，张榜公布，从而保证水利劳动积累工和以资顶工资金都能用在节水灌溉工程建设上。我们认为，发动群众依靠劳动积累搞节水灌溉工程建设，不仅不是增加农民负担，而是改善生产生活条件、减轻农民负担的有效措施，应坚持长期搞下去。

四、强化服务，保证质量，提高节水灌溉工程建设的科技含量

节水灌溉工程建设面广量大任务重，为保证节水灌溉新技术的推广，我市及各县市区水利部门普遍成立了节水灌溉技术推广服务中心(站)或喷滴灌服务公司，由这些专业队伍对节水灌溉工程的规划设计、材料供应、施工指导以及管理培训实行“一条龙”服务。各县市区还制定了节水灌溉工程设计、施工和管理规范或规程，明确了工程验收标准和验收程序，在施工中严把质量关，保证了工程建一处，成一处，及时发挥效益。为了不断提高节水灌溉技术人员的专业水平，市、县水利部门每年都举办多期节水灌溉技术培训班，召开节水灌溉技术研讨会，为基层培训节水灌溉技术骨干和管理人员。同时，每年还组织节水灌溉工程技术人员外出参观学习，并有计划地组织开展节水灌溉技术的引进、研究和推广，取得了一批有价值的科研成果，进一步提高了节水灌溉工程的技术水平和科技含量。

回顾近几年节水灌溉示范市的建设情况，我们的切身体会是：规划是前提，投入是保证，管理是基础，领导是关键，四者缺一不可。烟台的节水灌溉示范市建设虽然取得了一些成绩，但还存在县市区之间发展不平衡、档次不高、步伐不快等问题。在认真总结前几年节水灌溉示范市建设经验教训的基础上，烟台市政府又下发了《关于进一步加快烟台国家级节水灌溉示范市建设的意见》，明确提出了抓好节水灌溉示范市建设“6433”系统工程的要求。一是进一步明确“六化”目标，即“粮田管灌喷灌化、果园微灌管灌化、大棚微喷滴灌化、渠道浆砌防渗化、农田灌溉科学化、工程管理企业化”。二是强调四个重点，把粮田、果园、大棚、渠道四个方面作为节水灌溉工程建设的重点。三是突出“三规”要求，即调整规划、扩大规模、严格规范。在严格规范方面提出要落实好工程质量管理、工程档案管理、工程人员培训三项制度。四是做到三个加强，即加强领导力度，加强投入力度，加强管理力度。强调严格管好国家补助资金，鼓励采取股份合作、独资、合资等多种形式兴建节水灌溉工程。并强调进一步完善村级水利服务组织，明确管理责任人，落实管理措施，保证节水灌溉工程效益的发挥。

去年，我市遇到了历史上罕见的四季连旱，全年降水量仅359mm，并且没有一次大的降雨过程。今年以来，全市仅降雨57mm。目前，全市地表蓄水仅1.2亿m3，地下水位平均下降4.5m，全市城乡供水形势严峻。这给今年的抗旱和供水造成很大压力，同时也给节水灌溉的发展带来机遇。我们决心抓住这一机遇，认真学习兄弟单位的先进经验，进一步强化政府行为，以更大的气魄，采取更加有效的措施，加快节水灌溉示范市的建设步伐，确保按期完成节水灌溉示范市的建设任务。

依靠科技进步  注重质量效益，

全面推进西安节水灌溉示范市建设

陕西省西安市水利局

西安是全国14个严重缺水城市之一。水资源短缺已经成为我市经济持续稳定发展的瓶颈。面对日益加剧的水资源供需矛盾，1996年，市政府果断决策，适时做出了《关于加快建设农业节水市的决定》。提出通过加快推广、使用先进的节水灌溉技术和设备，力争用5年时间建设100万亩节水灌溉农田，使全市农田节水灌溉面积达到220万亩，占有效灌溉面积的比例达到70％以上，在本世纪末把我市建成农田灌溉节水化的城市，以提高全市农业综合抗旱能力，缓解城乡供水矛盾，实现水资源可持续利用。水利部对我市节水灌溉给予了高度重视，于1997年4月批复将西安列为全国节水灌溉示范市。此后，农业节水市建设成为我市政治、经济生活中的一件大事，并被市委、市政府确定为71个迎接新世纪重点建设项目之一，受到全市各级党委、政府和广大人民群众的重视和支持，在全市迅速掀起了一个群众性兴建节水灌溉工程的热潮，形成了一个集工程建设、科技推广、产品开发、试验研究和社会化服务为一体的节水农业发展新格局。

一、节水示范市建设进展情况

几年来，我市节水灌溉示范市建设在国家计委、财政部、水利部及省有关部门的大力支持下，在市委、市政府的正确领导下，通过全市广大干部群众共同努力，节水灌溉示范市建设的各年度建设任务如期完成。到目前为止，全市共计建成喷灌、滴灌、砼U形渠道衬砌、低压管道输水等形式的节水灌溉面积81.3万亩，其中喷滴灌面积12.1万亩，硷U形渠道衬砌31万亩，低压输水暗管38.2万亩，完成工程投资1.85亿元，投工140万个工日。完成土方工程量260万m3，铺设低压输水管道1298km，衬砌砼U形渠道1080km，埋设喷灌高压管道285km，配备地面铝合金移动管道127km，修建砼出水保护桩3.2万余座，渠道建筑物1.3万座，埋设农用低压地埋线630km，新打机井1600余眼，修复、配套4000多眼，护井工程6000余处，修建井房540座。目前，全市节水灌溉工程面积累计达到201万亩，占农田有效灌溉面积的63％。节水灌溉示范市建设主要工作进展：一是按期实施国家下达我市的节水增效示范项目建设，确保国家节水增效示范项目进展顺利。未央区万亩高标准节水灌溉项目已通过部、省联合组织的验收；临潼区7000亩节水增效灌溉项目已于1999年底全面完成。周至县3460亩节水增效示全面完工。二是狠抓国家节水增产重点县建设项目实施。我市的临潼、周至两个节水增产重点县共承贷节水灌溉贴息贷款近3000万元，弥补了项目建设资金不足，保证了工程建设进度。目前两区县的节水灌溉面积占有效灌溉面积的比例分别达到74%和66％以上。三是科学组织，强化管理，严格把关，推进市政府农业节水市专项资金项目和有关财政支农资金节灌项目实施。四是节水灌溉技术试验研究和服务产业取得了新的突破。为探索适合我市不同的节水灌溉工程的模式，我们在全市范围内安排了有关节水灌溉试验研究项目，部分项目已初步取得了阶段性成果。五是开展节水机具研究、生产，服务于节水灌溉发展。我市组织科技人员，经过不懈努力，研制开发了适合“三北”地区的推车式、卷盘式、双翼式节水灌溉机具和移动式水肥微灌联用机，投入批量生产，已累计生产销售节水灌溉机具2600台套。六是完成节水灌溉技术理论书刊《迈向节水市》、《节水灌溉实用技术》的编撰工作，为我市节水灌溉经验总结和技术普及提供了依据。

二、节水灌溉示范市建设的主要措施

建设节水灌溉示范市是一项系统工程。在节水灌溉示范市建设中，我们坚持解放思想，实事求是，不断研究，不断总结，注意借鉴先进经验，在探索中前进，走出一条符合我市实际情况的节水灌溉发展路子。

(一)明确思路促发展。根据我市水资源分布、水利设施特点和农业产业布局，经过广泛征求意见和充分论证，我们提出了节水灌溉示范市建设主攻“大田喷灌化、渠道输水U形化、井灌区输水暗管化、经济林特蔬果喷微灌化、田间用水科学化、灌溉管理企业化”的“六化”工作思路，以提高农业基础设施标准，服务农业产业布局调整和促进区域水资源平衡为目的，按照“公路沿线旅游窗口地带优先，规模大、集中连片优先，干群重视积极性大优先，自筹能力强到位快优先，标准高示范作用强优先”的“五优先”原则，合理规划，分布实施，由点到面，全面推广。

(二)健全机构抓落实。市委、市政府在做出《关于加快建设农业节水市的决定》后，市上成立了以市长为组长，主管农业的副市长为副组长，计委、农委、财政局、水利局、科委等部门负责同志为成员的农业节水市建设领导小组，各区县政府也相应成立了以区县长为组长的区县农业节水建设领导小组和办公室。与此同时，市县(区)都建设起领导干部挂牌抓点的承包机制。每年市委书记崔林涛、市长冯煦初等领导同志都要抓l－2处重点示范工程，市县五大班子和业务部门协作包片，区县技术人员包乡镇、村组和项目单项工程的办法，确保每一项任务、每一笔资金，每一个工程都落在实处。临潼区、周至县等有关区县还把年度节水灌溉建设完成情况与乡镇领导年终考核相挂钩，实行节水灌溉考核一票否决制，有效地促进了节水灌溉发展。

(三)典型引路抓示范。由于受传统大水漫灌模式、群众的认识习惯、农民经济承受能力和农业生产经营体制等因素的束缚，节水灌溉的发展仍需有一个逐步推广的过程。因此，集中人力、资金、技术、物资等条件，建设高标准、高档次、高质量、高效益的示范工程，让农民在应用中得到实惠和认可，是节水灌溉在全市范围内大面积推广行之有效的方法和手段。为此，我们每年在安排好全市面上节水灌溉工程建设的同时，根据工程位置、规模、类型等因素研究确定十个市级节水灌溉重点工程。已建成的未央区万亩喷灌工程，长安县王庄万亩自压喷灌恢复扩灌工程。闰良区5000亩大田经济作物喷灌工程，周至县3000亩猕猴桃喷灌工程，临潼区代王镇7000亩大田喷灌工程、雁塔区温室大棚微滴灌自动化控制工程、高陵县渠道衬砌工程、户县略管工程、蓝田县喷灌机喷灌工程等项目的相继建成和投入使用，发挥了较好的示范带动作用，为大面积推广普及节水灌溉提供成功的经验和借鉴，鼓舞了广大农民群众积极投身于建设节水灌溉工程建设的信心和热情。

(四)精心组织重实效。为了确保每年的资金、任务及时落实和完成，我们坚持早动手、早部署、早安排，层层分解任务，落实责任，制定措施，做到目标明确，重点突出，区县有重点、乡镇有工程。在节水灌溉工程建设上，既重视数量质量，又突出经济效益，脚踏实地，真抓实干。未央区双吕村在喷灌工程建成前，农田浇灌为大水漫灌，亩均水费25—30元，喷灌工程建成后，亩均水费5—6元，降低了农业生产成本。临潼区代王镇山任滴灌示范园区，由于滴灌工程建成后效益可观，群众收入提高，因而滴灌工程的建成和使用在群众中流传着这样的顺口溜：“温室大棚建滴灌，节水省钱又方便；年前挣上千把元，红红火火过个年；二月三月四月半，贷款本息全还完。四月中旬五月半，挣下钱来买彩电；六月七月不上算，下年投资用不完”。建设节水工程，注重实效，给群众带来的实惠，受到群众欢迎。

(五)狠抓质量强管理。为了确保节水市建设项目工程质量，我们采取了六方面的措施：一是落实质量管理“四制”。在节水灌溉工程建设中坚持行政首长负责制、技术人员负责制、质量监督制、质量责任终身制。二是严把施工“五关”(放线开挖关、材料采购关、跟踪监理关、试水回填关和竣工验收关)，加强工程现场管理，使工程规划、设计、施工、监理、验收环环相知，把责任落到实处，从根本上保证工程的质量。三是注重引进吸收先进的节水灌溉技术和施工工艺，坚持土洋结合。草莓的膜下垄栽滴灌技术，全套引进以色列耐特费姆公司的温室大棚滴灌及自动化控制技术，在我市实施已获成功；砼U形渠道现场连续浇筑技术，群井汇流喷灌技术，小管出流技术，固定、半固定、全移动喷灌技术的成功应用及推广，有效地提高了我市节水灌溉工程的科技含量，使我市的传统农业逐步向高效、高科技农业过渡。四是加强对节水灌溉工程管理保护，抓好水利工程质量监督执法检查工作。加大对破坏水利设施行为的依法查处，确保节水灌溉工程效益发挥。五是狠抓工程管理的落实，在工程竣工验收前，必须建立管理机构，落实管理人员、管理制度、水价改革及水费计收办法等，同时建立工程的技术档案，切实强化工程的建后管理。六是按照市政府出台的《关于小型水利工程产权制度改革安排意见》，逐步对产权不明晰，管理未落实，工程效益无法充分发挥的小型节水灌溉工程，通过拍卖、租赁、承包、股份合作等形式进行产权改造，形成新的投入和管理机制。

(六)多方筹资抓投入。节水灌溉示范市建设资金需求量大。因此，我们始终把确保资金投入放在首要位置来抓，坚持走“政府扶持、上级补助、争取贷款、群众筹集、社会参与、义务投工”的路子。一是认真抓好市财政1000万元节水灌溉专项资金的使用与管理，市、区县和项目区群众按照4：3：3的比例配套筹集资金，土方工程由项目区村组群众义务投工解决，筹集的建设资金全部用于节水灌溉工程建设。二是多方争取国家和省上对我市节水灌溉项目的资金支持。三是抓住国家加大政策性贷款的机遇，积极争取国家节水贴息贷款，按照“自主承贷、抵押担保、风险自负、财政贴息”的原则自行承贷，用于节水灌溉项目建设。四是加强部门之间的联系，搞好各支农项目之间的协调，把全市其它支农项目用于水利工程建设的资金，统一纳入到节水市建设中来，做到统一规划，项目管理、各投其资、各记其功。第五是认真贯彻《国家水利产业政策》和省、市政府对民办水利的各项政策，按照“谁投资、谁建设、谁受益、谁所有”的政策原则，大力支持和鼓励社会、集体及个人兴办节水灌溉工程，并为他们提供技术指导服务。

三、节水灌溉示范市建设主要成效

通过几年努力，节水灌溉技术推广已取得明显成效，为我市农业生产和国民经济、社会发展带来了深刻变化。

(一)节水灌溉技术的普及，取得显著的节水增产效益，推动了农村生产力水平的提高。“九五”以来建成的节水灌溉工程，通过测算，可节约耕地1.1万亩，3每年实现节水7800万m3，节约能耗230kwh，节约灌溉用工130万工日；增加粮合作物产量2200万kg，果品480万kg，年增加农业产值3000余万元。阎良、临潼等区在实现灌区节水化以后，农民浇地费用从每亩次30—40元降低到20元以下；黑惠渠灌区喷灌作业队控制区域在不增加农民浇地费用前提下，通过实施喷灌，节水五成以上；使用喷灌工程的猕猴桃种植区，商品果率有大幅度提高。由于节水灌溉工程建设，使我市在经受了1997—1999连续三年特大干旱情况下，粮食生产均到历史前最好水平，确保了农村大局稳定，群众安居乐业，成为农村经济发展和社会稳定的重要保障和支撑因素。

(二)节水灌溉的发展，既服务于农村产业结构调整，同时也推动了产业结构调整。围绕优质高效农业发展，我们积极开展节水灌溉配套服务，使群众逐步认识和接受节水灌溉技术。特别是喷灌、滴灌等形式节水灌溉的发展，引起了群众耕作种植观念的改变，农民群众从以前的一家一户分散种植向联产集中型种植转变，由单纯种植粮食作物向种植蔬菜、果树、花卉等高附加值的经济作物转变，推动了农村产业结构的调整，增加了农民收入。阎良区武屯镇、振兴乡、临潼区代王镇、雁塔区鱼化乡、曲江乡等地，通过节水灌溉工程建设，带动了群众向果品蔬菜、花卉、种子培育等高效农业方向发展，成为一方主导产业和特色经济。据统计，1999年末，全市经济作物面积发展到80.1万亩，较1995年的61万亩净增19.1万亩，其中大部分已实现了节水设施配套。

(三)节水灌溉的发展，促进了区域水资源平衡，为我市农业生产用水合理配置创造了条件。高效节水设施建设，使农业内部用水结构出现良好局面，有限的水资源充分利用，扩大农田灌溉面积。临潼区代王镇宋家村地处渭河以南“旱腰带”，全村仅十三眼机井，水量有限，仅能满足2000多亩农田灌溉用水。通过实施节水增效项目，受益面积扩大到5000亩，实现扩灌近3000亩。黑惠渠灌区地处向市区供水的黑河工程下游，由于大量调水进城，灌区水源一度出现紧缺局面。为了解决好灌区用水矛盾，黑惠渠渠道管理处通过对灌溉渠道节水改造和配套120台喷灌机组，使灌区平均用水定额从每亩次90—120m3降低到30—60m3，灌区年节水可达2000万m3有效缓解了灌区水资源供需矛盾，基本实现了供需平衡。

(四)节水灌溉的普及，促进了农村社会化服务的发展和完善。由于节水灌溉工程运行管理具有集中性、专业性的特点，我们对建成交付使用的工程通过确定专业化管理组织或通过拍卖、承包、租赁等方式落实了管护责任，要求节水工程的经营按照市场体制运营，实现农田灌溉社会化服务，初步解决了农民群众一家一户浇地难组织、难管理、费用高的问题。户县光明乡东韩村1998年投资39万元建成700亩喷灌设施，由村委员确定了专业管理队伍，负责该工程的管理、经营，使该工程在近两年使用中发挥了十分显著的经济效益。受益农民反映：喷灌工程专业管理，群众省心、省力、省钱。以前采用大水漫灌浇一次地，劳神费力不说，电费就要5—6元／亩。现在采用喷灌，村里“专业队伍”全部代劳，每亩费用才2.5元。有了各项服务组织，有的人连自家地都没去过一回，粮食就到家了。节水灌溉工程专业管理和专人经营，为农村水利社会化服务开辟了新领域，也促进了农业生产专业分工，加快了农业生产走向市场化、集约化、产业化的步伐。

(五)建立“以项目带科研，以科研促项目”的机制，节水灌溉技术研究和节水产品开发得到新的发展。结合节水灌溉项目建设，我市连续三年安排了“大田作物喷灌试验研究”，“猕猴桃喷灌灌溉制度研究”、“石榴滴灌试验与灌溉制度研究”等多项试验研究课题，并把这些试验研究项目纳入节水灌溉年度任务，坚持同时安排，同时实施，同时检查、验收。经过长期观测分析和试验对比，收集了大量数据，并取得了初步研究成果，用于指导生产实践。我市也十分重视新技术、新工艺和新产品的研究、开发。伴随着我市农业节水市建设而诞生的西安浦众水电有限公司，形成了产、学、研一体化的发展机制，他们围绕市场求生存、科研开发促发展，与科研院所联姻，先后研制生产出卷盘式、双翼式、推车式喷灌机和大棚水肥微灌联用机等型式的节水灌溉机具，前三种机具除大部分销售我市我省用于灌溉和抗旱服务队外，部分产品还远销宁夏、新疆、河南等地。节水科技研究的开展，丰富了我市节水市建设内容，为实现科技向生产力的转化做出了新的探索。

四、存在的问题及教训

西安的农业节水市建设，经过几年的实践探索，逐步确立了一条适合西安大城市郊区特色的农业发展之路。但在实施过程中，也暴露出一些问题和不足，主要表现在：一是作为被国家水利部确定的全国唯一一个副省级省会城市节水灌溉示范市，从纵向看我们做了大量的工作，也取得了一定的成效。但由于地方财政底子薄，财政投入不足，农户在商业银行贷款条件难于达到规定要求，政策性节水灌溉贷款承贷困难，农民群众经济条件有限等因素，与兄弟地市相比，不管是在投入上，还是在发展喷灌、微灌等高效节水工程的规模力度上，我们还有很大差距。二是节水灌溉工程的运行管理体制不规范，制度不健全，管理队伍松散，水价不到位，报酬难落实，工程的良行运行机制尚未完全健全起来。第三是在社会兴办节水工程上，群众、社会自觉地建设节水灌溉工程的积极性还没有充分调动起来，真正由群众或社会按照“五自”机制建设的节水灌溉工程，规模偏小，数量偏少。四是节水灌溉试验研究力度不够。由于缺乏试验研究经费，研究试验手段有限，导致试验研究工作停留在较低水平上。这些问题已引起我们的高度重视，我们将想方设法，逐步加以克服和解决，以确保农业节水市建设的顺利实施。

五、下一步工作打算

党的十五届三中全会明确提出“要大力发展节水农业，把推广节水灌溉作为一项革命性措施来抓，大幅度提高水的利用率，努力扩大农田有效灌溉面积”。我市的农业节水市建设实践证明，发展节水灌溉是缓解水资源矛盾，增加农业抗御干旱灾害能力，确保农业增产增收的重要措施和途径，也是增加农民收入的一条有效手段。2000年是我市实现节水灌溉示范市第一阶段目标的决战之年，我们将采取一切有效措施，扎扎实实地搞好各项工作，务必完成阶段目标任务。

“十五”期间，我们将继续按照建设节水灌溉示范市确立的“六化”工作思路，在全市建成的220万亩节水灌溉面积基础上，在较短时间内再建成农田节水灌溉面积80万亩，“十五”末使全市的农田节水灌溉面积达到300万亩，实现市政府确立的“1300”目标，全面建成农业节水市。围绕这一目标，我们将重点搞好以下几个方面的工作：首先是加强部门协作，认真抓好市财政资金的使用与管理，充分发挥群众投入的主渠道作用，确保各项资金全部到位。同时，积极争取省、部对节水市建设的支持，争取更多的项目列入国家建设计划，增加节水市建设资金的投入。第二是加强节水灌溉工程的质量监督管理工作，确保工程建设质量。第三是狠抓工程管理制度、责任、人员等的落实工作，保证建成工程管理工作真正落到实处。第四是按照“谁投资、谁建设、谁所有、谁受益”的原则，积极鼓励支持民办水利和社会办水利，对民办节水工程与集体兴办的一视同仁，提供技术指导和资金扶持。第五是大力搞好节水灌溉的宣传普及工作，鼓励引导更多的农民群众投身到节水市建设的行列中来。第六是把节水灌溉发展同改善生态环境结合起来，通过实现水资源平衡促进生态改善，为实现“山川秀美”创造条件。通过以上各项措施的落实，使我市的农业节水市建设有一个较大的发展，缓解城乡供水矛盾，增强农业抗御干旱灾害能力，增强农民收入，确保国民经济和社会健康有序发展。

引入市场机制  突出发展重点

推动节水灌溉示范市建设

黑龙江省齐齐哈尔市水利局

我市系黑龙江省西部干旱地区，耕地面积2527万亩，年均降雨量360—450mm，且年内分布不均，十年九春旱，1994年以来，连续发生大面积春夏连旱。尽管我市在长期抗旱斗争中已具备了一定的抗旱能力，但多停留在“坐水种”水平上，苗期灌溉还很少，同时我市又是水资源贫乏区，全市水资源总量39.08亿m3，耕地亩均占有量132 m3，人均占有量612 m3，另外，从建设优质高效农业的需求出发，必须有水利工程为其提供支撑。为此，“九五”期间，我市抓住被确定为全国节水灌溉示范市的有利机遇，以实施万套节水喷灌工程为主线，大力推进以喷灌（滴灌）为重点的节水灌溉工程建设。1996年以来，全市总投入资金47641.9万元，新打喷灌井10847眼，发展喷（滴）灌10027处，面积达186.64万亩，建喷灌小区71个，形成了以龙江、甘南、泰来、依安、梅里斯四县一区为重点，以11条喷灌带为主线，以1304万亩管灌、点灌为补充的节水灌溉总体发展格局，为提高我市总体抗旱能力和水平，增强经济实力，增加农民收入发挥了重要作用。

一、节水喷（滴）灌效益总体评价

“九五”期间，我市共发展喷灌面积186.64万亩，滴灌面积2570亩，占全市易旱宜灌面积的23%，其中，大田粮食作物110.6万亩，经济作物76.04万亩，棚室蔬菜2570亩。购置安装喷灌设施9942套，其中，大型喷灌设施661套，中型2648套，较小型6633套。安装滴灌设备85套。这些灌溉设施在抗灾减灾、增收节支、保护环境等诸多方面，发挥了具大的经济效益、生态效益和社会效益。

一是节约了水资源。据统计我市中西部干旱地区，每亩耕地浇灌一次要用水80—100 m3，用小白龙管灌一次每亩需水40 m3，而喷灌则仅用水20 m3，平均每亩年节水75m3，全市186.64万亩喷灌年节水13998万m3，5年累计节水3.8亿m3，极大地缓解了水资源短缺危机，节水效益十分突出。

二是抗灾减灾效果明显，我市“九五”期间，除1998年发生特大洪涝灾害外，其余年份均发生程度不同的春旱、夏旱，特别是1996年至1998年连续两年发生大面积春、夏、秋连旱。在一些灌溉条件较差的对照农田大幅减产甚至绝产绝收的情况下，喷灌地块不见旱象，稳产高产。一些弃种弃耕的风险地块由于有喷灌做保证，也增加投入，取得好的收成。整个“九五”期间，通过发展节水喷灌，全市减灾保粮100亿斤，直接经济效益达56亿元。

三是增加了农民收入。发展喷灌有旱保粮、无旱增收，据依安县三兴镇喷灌实验站对比实验记录，用喷灌发展经济作物，效益更为可观。1999年，我市依安县三兴镇种植喷灌大白菜6000亩，每亩平均产量12000斤，售价平均0.1元/斤，亩效益达1200元。6000亩露地喷灌大白菜年效益达720万元。而没有喷灌的大白菜平均亩产只有6000斤，喷灌大白菜比不喷灌的收入增加一倍。这个镇还搞了200亩棚室滴灌效益试验。每个大棚种植油豆角、大葱两茬蔬菜，滴灌油豆角每亩平均产量9000斤，售价1.2元/斤，亩收入1.08万元，滴灌大葱亩平均产量1.5万斤，售价0.5元/斤，亩收入7500元。一亩大棚年收入1.83万元。而没有滴灌的油豆角和大葱亩产量分别为4000斤、7000斤，亩收入低一倍还多。据统计，我市186.64万亩喷灌和2570亩滴灌每年可增加收入2.69亿元。全市先行一步集中发展喷灌（滴）灌的42个乡村，农民收入都有了较大提高。平均增幅都在1500元左右，最高的达2500元，全村1.1万亩耕地一年实现喷灌化的甘南兴全村，人均收入3年登上2个大台阶，达到5000元。

四是减轻了农民负担。与传统的灌溉方式相比，喷灌不仅节水，而且还节能、节地、省工、省肥。

五是加快了农业产业化、现代化发展步伐。农业现代化的主要标志之一就是实现对农作物用水的节约与控制。发展喷（滴）灌是实现农业现代化的基本要求。同时，通过发展喷灌，强化了“统”的功能，推动了土地适度规模经营，促进了农业机械化的发展和先进适用技术的推广。我市7个节水灌溉项目区都进行了大规模的土地调整，实行了土地连片种植，机械化程度和科学种田水平都有了很大提高。甘南县兴十四村由于节水喷灌的发展促进了农业生产的集约化经营管理，推动了作物连片种植和机械化程度的提高，目前全村机械化种植面积达100%，喷灌面积占耕地总面积的90%。

六是改善了生态环境。发展节水灌溉可以防止传统灌溉方式造成的土壤次生盐碱化，改善土壤理化性状；减少地下水开采量，有利于保护环境。

二、发展节水喷（滴）灌的主要作法

我市是农业大市，农业在国民经济发展中具有举足轻重的地位，但同时也是旱灾高发区和水资源相对贫乏区，这种特有的市情，决定了我们必须从战略高度把节水农业摆上位置，突出抓好。1997年，我市被确定为全国节水灌溉示范市，甘南、依安2县先后被国家确定为国家节水增产重点县。我们抓住机遇，统一思想，以效益为核心，从建立和完善与市场经济相适应的水利运行机制为切入点，以促进水利产业化为发展方向，上下一心大搞节灌工程建设，使全市的节水灌溉事业逐步走上质量效益型发展轨道，形成了规模发展，规模效益的好局面。

第一、围绕“三点”切入，确立节灌发展趋向市场化

社会主义市场经济改革逐步深入的新形势，为以市场化取向发展节水灌溉创造广阔的空间。我市搞节水灌溉一开始，就把发展的基点定位在不断提高资本运行质量上。二是新井新制，从明晰产权上切入。产权管理是推进节灌工程建设市场化的核心。立足我市平原与丘陵参半、大中小井并存的实际，把推行大型喷灌股份化、中小型喷灌民营化作为发展方向，明确产权主体。我们坚持谁投资、谁所有、谁使用的原则，国家投资产权归国家所有，由县级抗旱服务站管理，可以面对群众进行租赁，合理收费；乡镇投资归乡镇所有，由乡镇抗旱服务站管理，对群众进行有偿服务；村集体投资的归集体所有，由受益户管理使用，个人投资的由个人管理和使用。在实践中，主要采取3种形式：①在平原浅井区以发展小型喷灌为主，农户独资、农户所有，农户使用，这种产权管理形式的占全市喷灌的67%。②是丘陵中深井区以中型喷灌为主，集体投资，合同管理租赁使用，采取这种产权管理形式的占26%；③深井区以大型喷灌为主，国家和集体及农户合资，股份合作制管理，风险共担，利益共享，共同使用。采取这种产权管理形式的目前还较少，仅占7%，但这种形式潜力很大，是今后的发展方向。另外还有联户所有，联户管理，轮流使用及国家补助，农户所有、农户使用等形式。上述形式虽有所不同，但核心是产权都比较清晰，为喷灌主体市场化奠定了基础。一是科学规划，从突出切入区域化节水喷灌的相对集中发展，有利于强化统一的功能，促进农业集约化，实现喷灌区与大市场的对接。1996年初，我们组织水利、农业、林业、财政等有关部门的专业技术人员，实地勘查，反复论证，制定了《齐齐哈尔市节水型井灌区“九五”节水灌溉工程建设发展规划》，在提请省水利厅专家组鉴定同意后，开始实施。《规划》突出了“开发与保护并重，开源与节流并重，建设与管理并重”的指导思想，明确了我市“九五”期间发展节水喷灌的总体思路。即以实施万套节水喷灌工程为主线，以井灌节水小区建设为重点，在中西部干旱区建成12条节水高效喷灌带，由此带动星罗棋布的节水灌溉工程建设。按照这一发展思路，“九五”期间，我市相继建成了甘南音河项目区等4个大型节水喷灌项目区，建成节灌小区71个，全国高标准喷灌示范基地3处，依安建成百里高效喷灌带4条，总面积31.4万亩，占总面积11%。区域化大规模的喷灌工程建设，提高了农业生产的组织化、集约化程度，为提高效益创造了条件。三是讲究核算，以提高资金运行质量为切入点。一项事业只有作为一种利益而不仅仅作为一项任务来发展时，才能被群众自觉接受，才能保持持久的生命力。为此，我们把讲究投入产出贯穿于喷灌工程运行的全过程。引导农民打着算盘搞喷灌。在领导方式上，变行政命令为利益引导，在扶持方式上变无偿投入为有偿补助，或以周转金的形式及时扶持，定期收回，尤其是在国家专项资金投入和贴息贷款的使用上，严格考核使用对象的生产素质和还贷能力，防止以国有资产流失为代价换取农民的一时利益，在国家专项资金管理上，采取以发放周转金、购置抗旱设备形成抗旱服务站的固定资金和股份制等形式，实现了国家专项资金的保值增值。在国家贴息贷款投放上，普遍采取户贷户保、村贷乡保、统贷专储，以及村贷户保、专户储存，分贷统管、粮款结算等形式，做到没有偿还能力的不贷、担保不落实的不贷，不用于发展节灌的不贷，不断加强贴息贷款资金的管理和使用，提高国投资金使用效益。按测算，“九五”期间，我市4个喷灌工程项目区建设国投资金与社会投入资金比为1：2.1即国家投入1元钱带动社会投入2.1元钱，效益费用比R=5.83，取得了较好的效益回报。

第二、立足四方聚财，实现节水喷灌投入多元化。筹足用好建设资金，是抓好节水灌溉工程的关键。我们在资金筹措上，注重引入市场机制，充分发挥政府宏观调控职能，坚持对上争取，对内挖潜两条腿走路，建立了以国家投入为龙头，以群众投入为主体，以地方政府、社会投入为补充的投入机制，主要形成四条融资渠道。一是抢抓国家增加东北干旱地区打井抗旱、国家重点支持发展节水灌溉以及股份制井灌项目区改革试点等一些大的机遇，得到了国家和省的重点支持。“九五”期间，我市争取到国家打井喷灌专项资金2.2亿元，其中专项贴息贷款17562万元，占全市同期打井喷灌等投入资金的47%。二是发挥农民的投入主体作用，通过教育引导群众把消费资金变生产资金、对农户打井给予一定补贴办法，鼓励和引导农民自筹资金2.4亿元用于打井上喷灌，占全市总投入的52%。我市喷灌大县甘南“九五”期间发展喷灌102万亩，总投入资金17630万元，群众自筹资金及贷款达87%，群众的投入主体地位非常突出。三是把扶贫攻坚的重点与发展喷灌的难点结合起来，把农业开发、赈灾扶贫、社会援助等资金捆起来用于贫困地区节水井灌工程建设。这类资金占全市总投入资金的8%。我市龙、甘、泰、依、梅里斯等县区每年春季都通过组织开展支农储蓄活动，筹集春耕及打井喷灌资金，动员社会力量扶持水利建设。四是加快水利设施产权制度改革，修复配套原归集体所有的旧机电井21053眼，向社会招标，拍卖了12662眼，承包了3917眼，租赁了1723眼，活化沉淀资金934万元，增加了喷灌建设投入。据统计，“九五”期间，我市通过上述四种渠道共筹措打井喷灌资金4.7亿元，相当于我市建国以来打井资金投入的48倍，保证了我市节灌工程建设的快速发展。

第三、坚持四个结合，力争节灌效益最大化。我们把提高比较效益作为推行喷灌这一新型灌溉方式的中心环节，把发展喷灌与土地适度规模经营相结合、与种植结构调整相结合、与农机农艺相结合、与原有井群的二次改造相结合，推动节水喷灌由工程形态向价值形态转换，取得最佳效益。一是把发展节水喷灌与土地连片种植有机结合起来。我市节水喷灌项目区以及集中发展喷灌的地块，多按种植品种划分若干井灌小区，以小区为单元，采取以井定地，地随井走，集中连片，打井户优先承包的办法调整土地，形成适应规模。户均百亩田的甘南兴全村，通过发展喷灌，把每户土地由原来的8—10块调整到1—2块，为发挥生产要素的整体优势创造了条件。二是把发展喷灌与优化种植结构有机结合起来。围绕提高比较效益，以市场为导向，积极引导喷灌区农民调整种植结构，由灌大田粮食作物逐步向灌瓜、果、菜、药材等经济作物和特色作物转变。位于音河喷灌项目区的长山乡把粮经作物比例调整到1：1，音河乡兴建村瓜菜等特色品种种植形成“倒二八”格局，经济效益迅速提高。三是把发展喷灌同农机农艺有机结合起来。节水喷灌和土地连片种植带动了农业机械化的发展和良种、农药、化肥等土地投入的大幅增加，提高了科学种田水平、统一作物品种、统一播种。甘南兴十四村1999年投入236万元上大型喷灌机13套，全村2.3万亩耕地一年实现喷灌化，机械化作业程度随之由原来的40%提高到95%，农业连年丰收，效益越来越好。四是把发展喷灌与原有井群的“二次改造”有机结合起来。我市中西部干旱地区历史上普遍有打井抗旱搞“小白龙”灌溉的传统。“九五”期间，我们通过采取技术措施重新组装配套，成建制地对原有井群进行“二次改造”，将大水漫灌和“小白龙”灌溉改造成节水喷灌，即提升了灌溉层次，又大大降低了发展成本，事半功倍，比较效益显著提高。

第四、实施双向带动，推进节水灌溉产业化。实践证明，服务实体化是推进水利产业化的重要途径。对我市来讲喷灌既是一种新型的灌溉方式，也是一门新兴产业。特别是近年来我市节水喷灌发展势头猛、规模大、速度快，这对设备供应、配套组装、技术培训等方面服务提出了更高的要求。为此，我们把喷灌设施生产本地化、服务经济实体化作为发展方向，大力发展喷灌产业，发挥围绕服务建实体，建好实体促服务的双向带动效应，加快实现喷灌产业化步伐。“九五”期间，全市共投资980万元，先后建成了甘南喷灌设备制造厂和依安依水井管有限责任公司、依安县灌排服务总公司喷灌设备厂等3家打井喷灌设备生产企业，初步形成了喷灌设施系列化生产能力，不但可以满足全市喷灌设施及零配件3000台套的需求量，还辐射到吉林、内蒙等一些地区。组建各种形式打井服务队100多个。中西部旱灌区102个乡镇全部成立了节水喷灌综合服务实体，不断完善喷灌设备及零部件销售供应体系，逐步形成了以市节灌服务中心为龙头，覆盖全市的喷灌工程建设服务网络，及时地为农民提供打井、设备安装维修、喷灌物资供应及技术咨询培训等系列化服务。喷灌市场的旺盛需求，刺激和带动节灌产业迅速发展壮大起来，形成了农民在服务中受益，企业在服务中获利的双赢局面。服务实体逐步发展成“立县、立乡、立站”骨干企业。甘南喷灌设备制造厂年产值达3000万元、利税360万元，成为该县的产值、利税大户。泰来县和平乡抗旱服务站每年为群众打井300-400眼，同时经销各种喷灌配件、维修机电井及喷灌配套设备，每年创收20多万元。

第五、突出三个同步，促进节灌工程管理规范化。我们把加强水利建设管理摆到重要位置，坚持建、管、用同步运作，抗旱水源与节水灌溉同步运作，规划建设与规范提高同步运作，逐步把喷灌工程建设纳入制度化、规范化、科学化管理轨道。一是狠抓规划，强化管理。对水利发展规划坚持审批一枝笔，规划一盘棋，实施一张图。做到图上一个点，地上一个眼。强调各地要象严格执行城市建设规划那样，严格执行农村节水井灌工程规划，用法律、制度、政策手段监督、约束规划执行。同时，把各地执行规划情况与落实贷款补贴、投资补助等方面的政策紧密挂起钩来，保证各项规划任务的落实。二是抓施工管理，强化统的功能。对井灌区的工程建设普遍实行“五统一”、“把三关”：即由抗旱服务站统一购置设备、统一设计安装、统一技术培训、统一施工标准、统一售后服务；严把设备购入关、施工质量关、工程验收关，确保节水灌溉工程管理措施落到实处。对灌溉网络，做到村立帐、乡建卡、县制图存档、市定期检查，使喷灌完好率达到90%以上。三是抓用水管理，强化宏观调控。一方面从源头抓管理，严格取水许可制度。凡是开采提取地下水的，都要按照国家规定和市统一规划严格执行。凡是新打井，者要按照节水灌溉要求合理布局，严禁盲目无序打井，严格控制大面积开采深层承压水。另一方面从用水过程抓管理。各县（区）结合当地实际，普遍建立节水灌溉制度，制定灌溉用水有关规定，使农民用水有章可循，有关部门管水有法可依。同时狠抓科学灌区。在全市建立13处喷灌实验基地，不断总结发展喷灌的实践经验，探索研究适合本地实际的单井浇灌最佳配套组合临界点和高产灌溉模式，指导农民根据地下水资源量打井选泵定机，使井的机泵管带、喷头扬程和控制面积达到较理想的组合配套。彻底改变农民过去“等雨不灌地，不旱不浇苗”，只知浇“救命水”，不会浇“丰产水”的旧习惯，取得了较好的喷灌效益。

第六，实施专项推进，营造支持喷灌发展社会氛围。我市节水喷灌工程建设规模大、投入多、面积广，能否顺利实施，对加快我市建设农业强市步伐关系极大。市委、市政府高度重视，把发展喷灌工程列为事关我市发展全局的10件大事之一，组织专门班子专项推进，合力攻坚，狠抓落实，努力营造出全社会支持、服务水利，大上喷灌的良好氛围。

一是建立领导机构，层层落实责任。成立了由市委、市政府主管领导为组长，水利、财政、计划、农机等有关部门的主要领导为成员的实施节水喷灌工程专项推进领导小组。领导小组实行例会制，定期或不定期研究全市节水灌溉工程建设中的一些重要问题。各县（市）、区也都设立了相应的领导机构，为搞好节水灌溉工程建设提供了组织保证。同时，还实行了“一把手”工程，层层建立了目标责任制，采取市五大班子领导按“包、保”责任制分工抓，县（区）领导重点抓，乡（镇）领导具体抓的办法，全市形成了上下贯通，一级抓一级，一级为一级负责的工作格局。二是深入实际，加强领导。市农口各部门多次组成工作组，分别深入9县（市）和梅里斯区，帮助开展节水灌溉工程建设工作。各县（市）区也都派出了大批业务骨干和专业技术人员，进行面对面的技术指导。全市每年有3000余名机关干部深入重点乡镇，包村包户，帮助解决实际困难和问题。有力推动全市节水灌溉工作的开展。三是齐抓共管、通力合作，共同抓好节水灌溉工作。节水灌溉工程建设不单是水利部门的工作，而且是全社会的共同事业。为此，近几年，我们动员全市各行各业大力支持节水灌溉工程建设，并作为义不容辞的责任积极参与这项工作，通过召开会议、下发文件、明确职责和任务等办法，使全社会的各方面力量变成帮扶开展节水灌溉工程建设的实际行动。金融部门千方百计为开展节水灌溉建设提供贴息贷款；电业部门主动到田间地头为农民架杆扯线，做到不断电、不拉闸；还有168个市直部门帮助所包乡镇落实了节水喷灌设备和资金，从而保证了我市节水灌溉工程建设的顺利进行。

三、今后的发展方向

发展节水喷（滴）灌是我们东北旱区发展现代农业的基本要求，是农业增产增效的必要保证，是顺利推进农村经济结构调整的强力支撑。因此，我们要继续坚持开源与节流并重、建设与管理并重、节水与增效并重的原则，进一步加大以喷灌为重点的节水灌溉推进力度。“十五”期间，我市计划新增喷灌200万亩，完善提高100万亩，使全市喷灌总面积达到400万亩，2005—2015年再新增喷灌400万亩，使我市总喷灌面积达到800万亩，实现人均2亩喷灌的目标。以齐齐哈尔市为中心形成“齐—梅—甘、齐—富—依、齐—富—龙、齐—昂—泰、齐—富—讷”5条节水喷灌带，各县（市、区）以县（市、区）城为中心，形成35条节水喷灌带，构建喷灌网络化格局。在具体动作上突出3个重点。一是挖掘喷灌潜力，在增效上做文章，为农业种植结构调整提供强有力的支撑。扩大瓜菜经济喷灌区规模，推行粮经间作，提高喷灌区经济作物种植比例，将其由7：3调整到3：7，最大限度地发挥喷灌优势。拟建5处喷灌实验站，进一步探索出适宜不同土壤、不同作物、不同生育期的灌溉制度和喷灌模式，指导农民以做到适时、适量喷灌，实现单井喷灌效益最大化。进一步加强喷灌设施管理。建立健全喷灌设施管理法规，保证工程完好率，发挥工程效益。二是提高喷灌发展层次，在上水平、上档次、上标准上下功夫，在目前近万套喷灌设施中，有部分设备处于低质量运行，如雾化程度不好、喷灌不均匀、接口处密实度不好等、有一些没有达到设计要求，因此，必须增加技术投入从整体上进行重组配套，使之进一步完善。三是突出规模推进，在扩大连片种植上下功夫，由此带动社会化服务体系的发展。尽管我市在完善服务，扩大喷灌规模上做了一些努力，但还不能适应农业产业结构调整的更高要求，如一些县区受土地经营权限制，存在条块分割，一条一块搞喷灌，先进设备没有发挥到应有的作用。特别是由于受喷灌发展不平衡影响，喷灌发展稀少地区的服务没有跟上。鉴于此，“十五”期间我市将建设40个绿色农业喷灌基地，每个基地面积在5万亩以上，形成以市（县）为中心40条喷灌带，以此带动星罗棋布喷灌区域化、规模化发展，走规模经营之路。同时进一步完善社会化服务体系，不仅从设计、安装、材料、售后服务，搞一条龙服务，还要从大水利的思想出发，提供技术、物资、销售等各环节服务，创造出最佳效益。只有完善的服务体系和良好的效益，才能推进节水喷灌的发展。

中原腹地节水路

河南省许昌市水利局

一、基本情况

(一)自然地理概况

许昌市位于河南省中部，属淮河流域沙颍河水系，是伏牛山余脉向豫东平原过渡地带。西部为浅山丘陵区，占总土地面积的28％，中部和东部为冲积平原，占总土地面积的72％，许昌是农业大市，辖长葛市、禹州市、许昌县、鄢陵县、襄城县、魏都区二市三县一区，人口434万人，总面积4996km2，耕地458.7万亩。

我市有水库28座，其中大型1座，中型2座，小型25座，水库总库容4.36亿m3。平原地区有大中型河道24条，除涝治理达3年以上的标准面积114.4万亩，占低洼易涝面积的82％。在农田灌溉方面，有自流灌区24处，其中万亩以上5处，提灌站470处，机井64915眼，其中配套机井61691眼，全市有效灌溉面积334.95万亩，发展节水灌溉面积121.02万亩。上述工程，对我市防洪除涝和抗旱保收，兴利除害发挥着显著的作用。

许昌市属暖温带季风气候区，有明显的北亚热带向暖温带过渡的气候特征。全市多年平均降雨量702.7mm，属半干旱地区。降雨受季风影响，年内、年际变化大，丰水年与枯水年的降雨量最大相差达2.5倍。常出现干旱年和干旱季节。降雨量年内和年际变化大，水旱灾害比较频繁，近年以旱灾为主，据历史资料分析，平均每五年有一旱年，每十年一大旱。新中国建国以来，全市旱灾面积平均每年53万亩，成灾44万亩，其中1960年成灾面积达260万亩，占当年全市耕地面积的53％。因此，抗旱灌溉是保障农业增产稳产的一项主要措施。

(二)水资源状况

我市水资源严重短缺。水资源总量多年平均为8.9亿m3，人均210m3，为全国人均占有量的7.7％，全省人均占有量的31％，是全国40个严重缺水城市之一。在水资源总量中，地表水资源多年平均为4.76亿m3，地下水资源多年平均为5.64亿m3，重复量为1.5亿m3。

在水资源供需关系方面，全市水资源可利用量为8.07亿m3，其中地表水可利用量为3.1亿m3，地下水可利用量为4.97亿m3。据计算分析，全市工农业及生活用水平水年需8.73亿m3，其中农业生产占73％；中等干旱年全年需水11.7亿m3，其中农业生产占80％。水资源利用现状，按现有工程设施可供水7.6亿m3，其中农业用水占73％，工业生产及生活用水占27％，水资源可利用地表水2.8亿m3，地下水4.8亿m3。从供需情况看，我市无论是平水年或中等干旱年均不同程度的存在缺水问题。目前，我市平水年缺水1.14亿m3，占需水量的13％，中等干旱年缺水3.06亿m3，占需水量的26％。

我市一方面是水资源不足，供不应求，另一方面又同时存在着严重浪费，多年来农田灌溉上粗放型的利用水资源采用土渠输水，渠系水的利用系数仅有0.5，有一半水被浪费掉，加之大水漫灌，灌水定额偏大，深层渗漏达30％以上，水资源的有效利用率很低，再加上污染严重，更加剧了水资源的紧缺。据统计，全市平原地区1985年浅层地下水位平均埋深3.4米，由于连年超采，到1995年埋深降至8.8米，十年间下降5.4米，年均下降0.54米，年均超采浅层地下水0.6亿m3。造成魏都区、长葛市和襄城县3个地下水降落漏斗区，漏斗中心埋深达24米，总面积达94km2。许昌县榆林乡由于超量开采地下水造成地表裂缝达4cm宽，许多房屋出现裂缝成为危房。同时，地下水位的下降，导致大量农用机井报废或出水量减少，从而打更深的新井，离心泵也普遍替换成潜水泵或深井泵，加大了提水能耗，增加了农业生产成本，经济损失巨大。另一方面，使原有的大批有效灌溉农田退化为无灌溉能力的“望天收”旱田，因此，每逢大旱之际，尤其在抗旱时间，各处都在争用有限的水资源，地下水位下降加速，致使大批机井造成吊泵，甚至干涸无水。据多年抗旱资料统计，全市抗旱高潮时行动的机井数仅占全市机井总数的一半到三分之二。

缺水成了许昌国民经济发展的瓶颈，不仅制约了农业生产，而且制约了城乡工业的持续发展。大型厂矿企业，尤其是需水量大的企业，因为许昌缺水而无法建厂，外资企业也认为许昌缺乏基本条件，望而却步，不予投资。因此许昌的国民经济多年来发展较缓慢。由于缺水，尤在干旱季节，许昌市区和众多的乡镇居民吃水时常发生困难，遇到旱季楼房三楼以上无法供水，排队供水吃，争水、抢水，屡屡发生水事纠纷，造成社会不安定。严重干旱的1991年，全市山岗区有近19万人吃水发生困难。

为了解决缺水的问题，我市狠抓了开源与节流工作。在开源方面兴建了引汝、引黄两处大型引水补源工程和一批小型引水补源工程，取得了一定效益，但由于开发新水源耗资大，加之新水源有限，开源工作具有很大局限性。所以在当前条件下，解决水资源危机，节流走内涵发展的道路，是一条行之有效的途径。农业用水占全市总用水量的73％，因此灌溉节水潜力很大，是一行之有效的重要途径，也是解决许昌市缺水的最好出路。在近年来的实践中我市上下已形成共识。

二、节水灌溉发展概况

我市从七十年代末就开始发展以渠道防渗为主的节水灌溉工程。八十年代末，全市开始发展以地埋塑料管道为主的低压管道输水灌溉技术。进入九十年代，开始把推广节水灌溉新技术作为转变农业增长方式、实施高效农业园区建设的重要内容，尤其在“九五”期间，在各级政府的重视下，因势利导，积极扶持，使节水灌溉在我市迅速发展，先后建成了国家级、省级、市级、县级、乡级和村级不同层次、不同类型的节水示范园区。据统计，到1999年末，全市己发展节水灌溉工程121.02万亩，其中地埋硬塑管道88.59万亩，喷滴灌工程15.18万亩，渠系硬化及其它形式节水面积17.25万亩，共完成投资1.58亿元。1999年2月我市被国家水利部批准为全国节水灌溉示范市，我们以此为契机，加快了节水灌溉建设步伐，取得了新的成绩。1999年度共完成节水灌溉面积15.3万亩，其中地埋管道8.05万亩，喷滴灌工程5.0万亩，渠系硬化及其它形式节水灌溉2.25万亩。

经过近十年，尤其“九五”期间的建设，我市节水灌溉事业呈现蓬勃发展的势头，形成了建设规模化、级别系列化(上至国家级，下至村级的各级示范工程)、模式多样化、配套科学化、管理规范化、供水商品化的建管格局。同时，积极开展科研和新技术推广工作，使我市的节水灌溉工作得到了长足发展。中共中央政治局常委、国家副主席胡锦涛、全国政协副主席杨汝岱、全国人大《水法》执法检查团等党和国家及有关部委领导视察后给予了好的评价。国际友人坦桑尼亚总理弗雷德里克·苏马耶一行、厄立特里亚农业部长阿瑞费恩·伯赫博士一行，分别于2000年3月和4月份来我市考察节水灌溉工程，他们通过认真参观，详细询问，对我市的节水型农业表现出浓厚的兴趣。

三、许昌全国节水灌溉示范市建设情况

我市被确定为全国节水灌溉示范市，对我市实现可持续发展战略具有十分重要的意义。对此，市委、市政府高度重视，决心把示范市建设好。经过认真研究确定了示范市建设的指导思想、总体要求和目标任务。

指导思想是：以党的十五届三中全会精神为指针，以实现水资源的优化配置促进社会经济的可持续发展为目标，树立现代水利和资源水利新观念，坚持开源与节流并举，以节流为主，把推广节水灌溉发展节水农业作为今后一个时期农田水利建设的主要任务和革命性措施进行落实，大幅度提高水的利用率，缓解我市水资源供需矛盾，改善生产条件，促进国家级节水灌溉示范市建设快速健康发展，为全市国民经济服务。

总体要求是：抓住一个中心，突出两个重点，搞好三个结合，推行“四制”机制，坚持“五高”原则。抓住一个中心：就是紧紧抓住提高效益这一中心环节开展工作；突出两个重点；一是抓好国家级、省级、市级、县级的节水示范工程；二是抓好高科技节水示范工程，提高工程的整体水平；搞好三个结合：即搞好发展节水灌溉与农业产业结构调整相结合，开源与节流相结合，发展现代化节水工程与传统节水灌溉模式相结合；推广“四制”机制：即运行公司制，投资业主制，科技承包制，供水合同制：坚持“五高”原则：即规划高起点，科技高含量，建设高标准，管理高水平，效益高产出。

目标任务是：从1999年至2015年的17年间，共发展节水灌溉面积245万亩。其中从1999年到2005年的近期规划，发展节水灌溉面积165万亩，使全市节水灌溉面积达到271万亩，占全市有效灌溉面积的70％以上，用水效率大幅度提高，初步实现农业灌溉节水化。2006年至2015年的远景规划，全市发展节水灌溉80万亩。节水灌溉总面积达到351万亩，占有效灌溉面积的92％，占耕地面积的80％，使全市农田基本实现灌溉节水化。此期间，在完成规划指标的同时，将建设重点及时转向更新节水工程、提高工程科技水平、加强对现有工程的管理和运用上来，使其长期发挥效益。

围绕上述目标，示范市创建一年来我们做了大量的工作，具体做法是：

(一)完善充实规划内容，提高建设标准

全国节水灌溉示范市批准后，我们组织有关技术人员，按照水利部批复中所提出的要求，在对原有1999年至2005年市节水灌溉近期规划进行充实完善和提高标准的基础上，又进行了2006年至2015年的远期规划。把任务分解到各县(市、区)，各县(市、区)又进行了本地节水灌溉规划，把任务分解到了乡村，保证了全国节水灌溉示范市建设有章可循，稳步发展。

(二)多渠道筹措资金，确保节水灌溉工程建设顺利进行

按照全国节水灌溉示范市建设规划的要求，我市从1999年到2005年，发展165万亩节水灌溉工程，需投资3.3亿元，2006至2015年，发展80万亩的节水灌溉工程，需投资1.662亿元。实现上述目标，必须多方筹集资金。我们坚持国家、集体、个人、社会多方筹集建设资金的方针，建立多层次多渠道的投入体系。一是抓住我市被确定为全国节水灌溉示范市的机遇，积极主动向上级有关部门汇报，争取更多的资金支持。二是加大各级财政的投资力度。市政府决定，市财政在2000年拿出300万元，2001到2005年期间每年拿出500万元，用于节水灌溉工程建设。同时要求各县(市、区)政府都要随着财政收入的增加，逐年加大对节水灌溉工程建设的投入比例。县(市、区)财政和群众自筹资金，按省级以上：市：县(市、区)：乡级以下自筹1：0.5：1：2的比例进行配套。同时将旱涝保收田建设、灌区改造、农业综合开发、粮食自给工程、烟叶基地工程、水土保持工程等项目用于水利建设的资金主要用于节水灌溉工程。近年来，各级政府为增加水利投入，制定了一系列政策，为节水灌溉的发展打下了良好的资金基础，这些政策在我市都得到了及时落实。三是充分发挥农民投入主渠道作用，大力倡导民办水利。继续坚持以农民投入为主，国家补助为辅的投入机制，引导和鼓励率先富裕起来的农民和集体经济组织投资兴建节水灌溉工程。如禹州市梁北镇郭村依靠群众集资73多万元，发展节水灌溉工程1300亩。到目前，全市用于节水灌溉的资金累计达到1.58亿元，其中：省以上补助1386.8万元，市投2335.2万元，县配套2890.5万元，乡以下及群筹9187.5万元。

(三)大力发展示范项目，全面推进示范市建设工作

为了切实做到示范引路，全面推进，稳步发展，我们狠抓了一批节水灌溉示范项目。示范市建设一年来我们共完成和即将完成省级以上示范项目9个，市级示范项目13个。在示范项目的带动下，面上一批节水灌溉工程正在进行建设。

(四)加强管理，务求实效

加强工程管理是确保节水灌溉工程长期发挥效益的关键。因此，我们努力克服“重建设，轻管理”的思想，一手抓工程建设，一手抓工程管理，做到建设与管理并重。首先加强施工质量管理，严格实行项目法人责任制，建设监理制和招投标制，确保工程质量。其次不断深化节水灌溉工程的产权制度改革，严格按照投入业主制、运行公司制、科技承包制、供水合同制的要求，积极发展法人实体公司，推行股份制、股份合作制、承包制等管理形式，做到产权明晰，业主经营，滚动发展。三是各地都根据当地实际情况，合理核定水价，维护好业主和农户双方的利益。为了搞好示范工程的建设与管理，市水利局行文下发了《许昌全国节水灌溉示范市建设与管理办法》。对节水灌溉工程建设提出了项目管理、施工管理及工程运行管理要求，制订了资金的筹集管理办法以及竣工验收、奖惩办法等，为项目的有序建设奠定了良好基础。

在管理方面，我市积极探索新形势下的新路子和与之相适应的管理模式，取得了一定的经验，收到较好效果。目前节水灌溉工程在管理方面己基本形成四种模式：一是公司型。以国家、集体、群众共同投入，以乡水利站为依托成立灌溉公司。公司实行自主经营，自负盈亏，有偿服务，实现建设、管理、经营一体化，如长葛市增福庙乡喷灌公司等。喷灌公司按合同为农户灌溉提供服务，实行“农户种田，公司供水”。公司制显示了节水灌溉专业化、社会化的巨大优势，符合现代农业的要求，体现了水利产业政策的指导思想。公司型是我市节水灌溉服务组织的主要模式。二是公益型。即集体投资购置节水灌溉设施，供农户按计划使用。主要在村办企业效益好的村，从集体积累中拿出资金兴建节水工程。维修费及设备更新由村负担，农户浇地仅缴电费。如禹州市郭村和长葛市小辛庄等村，由村里集体投资，分别将1300亩和1200亩农田全部发展为固定喷灌，并且都成立了水电服务队，由村里付报酬，为全村农田灌溉服务，农户仅付每亩7元的电费。三是股份型。由两户以上的农民共同集资购置小型喷灌设施，主要以小型移动式为主，安装方便，操作简单，投资少、见效快。不仅浇灌自家耕地，也为其它农户提供有偿灌溉服务。四是业主型。随着农村小型水利工程产权制度改革的深入和市场经济的发展，在我们的积极引导下，兴起了一批节水灌溉服务专业户。专业户主要是个体投入，以小型喷灌为主，实行业主经营。如魏都区水利局拿出一定资金对业主进行补助，业主投入2/3，共5000元，购置一组喷灌设备，包括8个喷头，一个高扬程水泵，100m输水软管和200m电缆线，业主与区水利局签订5年的合同，为农户有偿喷灌服务，商品供水。该区东李庄农民董忠诚，在区水利局的扶持下购置了价值1.5万元的喷灌设备，今年5月日夜不停地为本村农民有偿浇地服务。由于农户竞相邀请，最后不得不由村干部维持秩序让农民排队浇地，一季下来，这个专业户就浇地700亩，平均亩增产100kg。这种建管模式由于责、权、利明确，使农民与节水工程利益相连，他们投入热心，管护精心，效益十分显著。这种模式有很大发展潜力，现正在我市推广。到目前，全市已成立各类喷灌公司17个，抗旱服务队38个和一批灌溉专业户。其中：“长葛市抗旱服务队”下属16个灌溉分公司，控制灌溉面积35万亩，该队引进中型卷盘式喷灌机10台，微机管理系统一套，智能卡自动供水设备42台，固定式和半固定式喷灌、微灌20处，各种抗旱机具2130台套，初步形成了发展节水灌溉与抗旱服务体系建设的有机结合。

(五)学习先进经验，加强技术培训，搞好科研和技术推广

为了使示范工程切实起到示范作用，我们大力开展了节水灌溉方面的科学研究和技术推广工作。由河南省科委和省水利厅立项、省水科所、河南农业大学等单位共同参加研究的“节水高效示范研究推广项目”正在长葛市石固镇实施，总投资250万元，历时3年。由省水利厅立项，许昌市水利科研所和长葛市水利局共同研究“地埋低压硬塑管输水工程改低压喷灌的研究”已获成功，现开始推广。该成果与市水利局编制的《许昌市节水灌溉规划》同时获得许昌市科技进步一等奖。市水科所2000年完成的《双羽式喷水管灌溉应用研究与示范》项目己通过省专家鉴定。

为了提高我市节水灌溉工程技术人员的整体技术水平，更好地进行示范市建设，1999年8月我市举办了节水灌溉技术培训班，对各县(市、区)主抓节水工作的局长、股长、技术骨干和部分乡镇水利站长等近百人进行了3天培训，邀请省级专家和我市水利系统具有丰富管理经验的领导同志授课，收到了较好的效果。

为了学习和借鉴外地发展节水灌溉的先进经验，提高建管水平，1999年9月市水利局组织各县(市、区)水利局主抓节水灌溉的领导和技术人员，到山东的烟台、淄博和威海等地进行考察和学习，开阔视野，查找不足，有力地促进了许昌全国节水灌溉示范市建设工作。

(六)加强领导，搞好宣传

1、认真听取汇报，研究落实意见。1999年2月许昌被批准为全国节水灌溉示范市后，4月14日，由市长刘春良主持，市政府召开第59次常务会议，听取了市水利局关于加快许昌全国节水灌溉示范市建设意见的汇报，会议充分肯定了前阶段我市节水灌溉工作取得的成绩，认为我市被确定为全国节水灌溉示范市，是全市广大干部群众长期艰苦奋斗的结果。对我们来说既是一次机遇，又是一次挑战，只有抓住机遇，迎接挑战，万众一心，苦干实干，才能实现全国节水灌溉示范市的建设目标。会议对建设全国节水灌溉示范市的指导思想、目标任务、具体措施、资金投入等有关问题进行了认真研究，并形成会议纪要，下发到各县(市、区)和市直有关单位。

2、建立领导机构，明确工作职责。1999年4月23日，市政府以许政(1999)34号文成立了“许昌全国节水灌溉示范市建设领导小组”。刘春良市长任组长，市计委主任、农委主任、水利局长、财政局长、农行行长及各县(市、区)分管农业的副县(市、区)长为成员，市水利局负责日常工作。按照市政府要求，各县(市、区)人民政府也成立了领导小组，把节水灌溉示范市建设作为一项重要工作列入议事日程，加强领导，周密计划，精心组织，为全国节水灌溉示范市建设的顺利进行提供了组织保障。

3、下发文件，出台政策。为了搞好示范市建设，市政府以许政(1999)38号文下发了“许昌市人民政府关于加快建设全国节水灌溉示范市的通知”。通知提出了示范市建设的指导思想，总体要求和目标任务。要求各县(市、区)因地制宜，科学规划；转变观念，建立多层次多渠道的投入体系；加强科技推广与技术培训工作；搞好管理，确保工程长期发挥效益，同时，制定了奖惩办法。文件的下发，为示范市建设提供了政策保障。

4、召开动员大会，做出全面部署。1999年7月23日，市政府召开了许昌全国节水灌溉示范市建设动员大会，参加会议的有市四大班子领导、各县县长、分管农业的副县长，计委、农委、财政、水利、农开办主任等，省水利厅常务副厅长冯长海和有关处室的负责同志应邀出席了会议。会上，市政府张国建副秘书长宣读了市政府对市水利局的嘉奖令和对11个节水灌溉先进集体、57位先进个人的表彰决定，市水利局局长赵汝轩传达了“许昌市人民政府关于加快建设全国节水灌溉示范市的通知”，张同立副市长代表市政府作了动员讲话，并与各县县长签订了示范市建设项目目标责任书。刘春良市长讲话号召全市广大干部群众迅速掀起示范市建设高潮。省水利厅冯长海副厅长发表了重要讲话，他指出：许昌在节水灌溉方面成效显著，总结出了抓住一个中心，突出两个重点，推广四制管理，实现五高要求的建管经验，在全省都应该很好的推广，并表示省水利厅将在资金、技术等方面给予大力支持。

5、大力开展宣传活动，为示范市建设创造良好的社会氛围。为了提高全市广大干群对节水灌溉重要性的认识，积极参加示范市建设，我们做了大量的宣传工作。1999年7月13日市政府召开了许昌市全国节水灌溉示范市建设新闻发布会，参加的新闻单位有河南省新闻中心驻许记者站等数十家新闻单位。张同立副市长发表重要讲话，并回答了记者提问。会后广播、电视、报纸等各种新闻媒体，广泛进行了宣传，并在各县(市、区)的公路两侧及村庄的墙体刷写宣传节水灌溉的永久性大幅标语，创造节水灌溉的舆论氛围，极大地提高了全社会的水资源忧患意识、环境保护意识，使广大农民群众充分认识节水灌溉的好处，有力地激发了广大干群建设全国节水灌溉示范市的积极性。

四、全国节水灌溉示范市建设取得了明显的经济效益和社会效益

1、保征了农业增产增收，改善了生态环境。促进了经济的可持续发展。节水灌溉不仅节水，而且节能、省工、省地、增产、增收。全市当前的121.02万亩节水工程，每年可节约水0.98亿m3，节约电能1.4亿度，节地2.63万亩，省工509万个，粮食增产价值1.8亿元，浇地由原来的每亩20元左右，降低到每亩10元左右，共节约浇地费用0.49亿元。综合以上效益，全市现有节水工程每年可节约投入5.44亿元。通过节水灌溉，我市灌溉水利用率已由0.5提高到0.7，水分生产率已由0.94kg／m3提高到1.52kg／m3，达到了目前中等发达国家的平均水平。每年节约近1亿m3的水资源，相当于建设一座中型水库，初步缓解了我市水资源的紧缺状况，使我市国民经济建设、水环境有了很大的改善。所节约的水资源，一是保证在农业持续干旱时进行适时灌溉，使农业增产稳产。1998年冬至1999年春，我市遭受连续190天无有效降雨的特大干旱，2000年1月下旬至5月初，又有连续103天无雨，市委、市政府十分重视，动员和组织全市人民投入抗旱斗争，节水灌溉工程发挥了关键作用。长葛市(县)后河镇西部有1.5万亩的山岗地，水资源匮乏，远不能满足漫灌用水，每遇干旱少雨只能是“望天收”。今年该镇水利站购置了高扬程水泵、柴油机和喷灌设施，组成两个流动服务队到山岗区实施喷灌浇麦2000多亩，其中130亩本来将要绝收的山地，喷灌后亩产竟达到250kg。魏都区高桥营乡老吴营村有2000亩麦田，今年装上了固定式、半固定式和移动式喷灌设施，并且及时投入到抗旱减灾斗争中，产生了明显效益。该村支书许保富对比两种灌溉总结说：“过去大水漫灌浇地，洼的地方庄稼淹死了，高的地方旱死了，打畦费工，浇后地还板结。如今采用喷灌浇地均匀，每亩节水一半，还不用打畦，浇后地发虚。”去年和今年的两次大旱中，全市节水灌区浇地平均都在2.5遍以上，部分麦田达到4遍。通过抗旱使许昌的小麦生产成为全省最好的地市之一。为此，省政府专门在许昌召开全省抗旱工作现场会议，推广许昌的抗旱经验。实践使我们得出这么一个经验，有良好的灌溉条件作保证，天越旱，阳光越充足，光照时间就越长，加上适时的节水灌溉，农作物反而就越增产。因此，我市1999年在大旱之年喜夺丰收。全市平均夏粮单产410kg，比1998年增加56kg，增长15.8％，全年粮食总产262万吨，比1998年增长7.9％，创历史最高记录。今年许昌市夏粮生产后期又遇百日无雨的严重干旱，全市累计浇地410万亩次，270万亩麦田普浇一遍，部分浇2遍以上的140万亩麦田基本上是节水灌溉区。节水示范区内的小麦仍获得平均单产均460kg以上的好收成，全市夏粮总产与去年基本持平，仍是一个丰收年；二是回补了地下水，涵养了地下水源，保持了生态环境。节水灌溉的发展扼制了许昌市持续20多年地下水位下降的趋势，尤其近几年由于大力发展节水灌溉，减少了对地下水的盲目超采，终于使全市地下水位连续4年，每年以0.17－0.42m的幅度回升，约有6000眼已废弃的机井重新复活使用。三是促进了国民经济的持续发展。当前我市国民经济发展明显加快，近几年全市国内生产总值以每年10％的速度快速增长，尤其粮食总产量连续三年创历史最高水平，乡镇企业突破年经营收入200亿元大关。人民生活得到进一步改善，全市社会消费额增长8.3％。这一切与大力发展节水灌溉有着直接或间接的关系。

2、加快了农业产业结构调整步伐，促进了农民收入增长。市政府适时决策，确定出了以发展节水灌溉促进农业种植结构调整，以高效作物种植带动节水灌溉发展的基本思路。为适应节水灌溉需要，许昌市在节水灌溉区内积极调整种植结构，实行规模经营。许昌市的311国道两侧10万亩花卉长廊中的节水灌溉示范园区建设正在紧张施工。许昌县将官池镇在己建成的3000亩国家级节水灌溉示范园区内，调整种植结构，由种植粮食作物改为发展草坪生产，大大提高了喷灌设备利用率和产出效益。到目前，全市已建成了日光温室31780座，连栋温室122座，中拱棚13万亩，蔬菜种植面积达56.9万亩，发展花卉近7万亩，中药材种植面积为3万亩。园区内间作套种面积59.6万亩，高产开发及单品种展示53万亩。

在节水灌溉示范区基础上建设的高效农业园区效益显著。连栋温室平均亩效益9250元，日光温室平均亩效益5468元，最高的20000元，中小弓棚平均亩效益4202元。长葛市南席镇山郭村千亩园区一年种3茬反季节蔬菜，年亩均产值超万元。鄢陵的花卉种植面积占全县总耕地面积的6％，而产值占全县农业总产值的20％，是区外收入的3倍多。柏梁镇花卉区农民人均纯收入5200元，较全县农民人均纯收入2250元高出1倍多。襄城县库乡7000亩中小弓棚亩均效益6500以上，3000亩的麦－烟－薯套亩效益在3000元以上。全市园区内平均亩效益2800元，人均纯收入2930元，分别比区外的平均亩效益1813元，人均纯收入2404元提高64％和22％。

3、更新了农民的观念，推动了二三产业的发展。节水灌溉的实施，促进了农业向机械化、产业化、现代化方向发展。使历来安于温饱的广大农民，开始对现代化农业有了新的认识，尤其是高科技节水工程，改变了传统的耕作方式，使他们足不出户即可灌溉千亩良田，思想观念得到了更新，调动了农民学科学、用科学的积极性，依靠科技致富的农民越来越多。同时节水灌溉的专业化服务，也把农民从繁重的劳动中解脱出来，专业化的分工使他们能够腾出手来，投身到市场经济的大潮中，从事其它产业的经营。长葛小许村的土地均在增福庙乡灌溉公司服务的节水灌溉区内，农民没有抗旱的拖累，一年内合伙办起了14个水泥预制厂，生产经营一派火热景象，就连村里的农妇们也投入到押车运送水泥制品的行列。魏都区东李庄村180多户农民中，就有130多户专业生产腐竹，种地倒成了副业。这种专业化的分工，使我市农村经济呈现出繁荣景象。

抓住机遇  改革创新  加速发展节水灌溉

江苏省无锡市水利局

水是一切生命赖以生存不可缺少的物质，是国民经济和社会发展的基础，保护水源、节约用水是维护生命的重要内容，是我们必须长期坚持的一项基本国策。党的十五届三中全会号召我们“要把节水灌溉作为一项革命性措施来抓，大幅度提高水的利用率”。“九五”以来，在水利部、省水利厅的关心和支持下，我市加强领导，加大投入，加速发展节水灌溉，取得了一定的经济效益和社会效益。

一、无锡发展节水灌溉目的意义

无锡市位于江苏省东南部，太湖之滨的苏南地区。辖管江阴、锡山、宜兴三市(县)及郊区、新区、马山三个区，按1999年统计资料，全市总人口432万人，其中农村人口294万人，现有耕地面积262.6万亩，其中种植水稻面积202万亩。境内多年平均降雨量为1136mm，水资源总量为18.27亿m3，其中地表水资源量为11.40亿m3，地下水资源量为6.87亿m3，水资源开发利用率为70%左右。据统计，全市农副业灌溉用水量达21.04亿m3，加上工业、人畜和建筑业等，全年总用水量将达到28亿m3，水源不足部分将引用长江外来过境水补给。

长期来，河湖水源基本能满足工农业生产和生活用水要求，这是本地区得以经济繁荣，人们安居乐业的根本保证。但随着地区经济总量的不断增长，城乡一体化格局的建立，广大人民群众现代化生活程度的提高，一些生活污水、工业类污水最终集中排放于水域，使得水环境日益恶化。目前境内河道水质普遍达到4—5级，可供工业、农业、人畜饮用的优质水资源十分缺乏，无锡市已被列入全国水质型缺水城市之一。近年来，由于地表水严重污染，给本地区经济发展和人民生活带来了多种危害：

首先是地下水严重超采，使无锡乃至苏锡常大范围地面沉降不止，造成了严重的地质性灾害。据无锡地区实测资料，沉降最大的洛社镇近20年累计沉降已达到2米，一般乡镇沉降也有l米左右，并使低洼圩区面积不断扩大，增加了防洪压力。原有防洪设施受到损坏，降低了防洪保安能力。据分析，仅无锡城乡水利工程恢复到原设计标准，需更新改造资金5亿元，给广大人民群众带来了沉重的经济负担。

其次是污染水体中含有大量有毒物质和富营养化成份。经灌溉生产的农副产品，其品质受到不同程度影响，不利于人民身体健康要求，对工业产品的质量也有一定影响。

再次是水环境污染直接影响到整个城市形象。对创建文明卫生城市增加了难度，对引进外资和加速经济发展也会带来负面影响。

发展节水灌溉的目的，就是要通过计划用水、节约用水和水环境综合防治，让地表水净化处理后供给工业用水；农田大力推广“薄、浅、湿、晒”水稻控制灌溉及农艺节水栽培新技术；适量开采地下水供给人畜饮用。实施“三水”分离措施，最终达到减少地下水开采量，降低农田灌溉用水比重，有效节约能源，降低农业用水成本，减轻农民负担。同时，把节省下来的水量支持和保障工业用水需求，使本地区经济继续得到持续稳定增长。

二、节水灌溉的实施与成效

1、“九五”期间节水灌溉实施情况

1999年7月水利部把我市列为全国节水灌溉示范市，为我市节水灌溉工程建设提供了新的发展机遇。对此，我市各级政府把节水灌溉工作摆在政府工作的重要位置，按照农村现代化发展目标，做到加大工作力度，加大投入力度，超常规发展节水灌溉工程建设。五年中全市共发展节水灌溉面积44.3万亩，工程建设总投入为31740万元，其中省级以上各项补助3220万元，地方自筹28520万元(含银行贷款5500万元)。完成建设渠道防渗1256公里，地下砼暗渠1043公里，喷灌800亩，滴灌100亩，灌溉泵站改造1000座，塘坝整修200座，增加蓄水100万方，平田整地土方1098万方。这些工程的建成，不但为满足农村产业结构调整用水要求提供了保障，而且发挥了示范、引导作用，社会效益、经济效益、生态效益十分显著。

2、“九五”期间节水灌溉工作主要特点

我市“九五”期间节水灌溉工程在各级领导的重视和关心下，在水利部门职工努力下，并得到了有关部门的大力支持，圆满地完成了计划任务。具体有以下三个方面的特点：

(1)领导重视。为有力地促进我市节水灌溉工作发展，确保完成全国节水增产重点县、全国节水灌溉示范市建设任务，市政府以锡政办发[1999]32号文下达了“关于大力推广农业节水灌溉技术的通知”，强化了政府行为。在实施过程中，狠抓了四个环节：

一是健全推广网络。各级都成立了节水增产领导小组。分管农业副书记、副市长亲自抓工程项目落实、资金落实，经常到实地检查指导工作，多次组织有关部门负责人会议，专题研究节水灌溉工程建设，帮助解决实际工作中难点问题。

二是搞好典型示范。市委、市政府把节水灌溉工作作为推进我市农业现代化建设进程中的一项重要内容，在实际工作中，着力狠抓典型示范，集中人力、财力、物力搞好四个市级节水灌溉示范区建设，建设总投入超过10000万元，其中无锡市财政补助1600余万元，建设面积达到2万余亩，工程标准质量高、效益好，起到了以点带面、以点促面的示范效应。

三是确保资金投入。我市以锡政办发[2000]36号文，进一步明确了增加节水灌溉建设投入的决定，要求全市农村劳力投5个义务工，或收取以资代劳金60元，专项用于节水灌溉工程。

四是严格目标考核。各级把节水灌溉工程建设列入政府目标考核内容，有计划、有目标，定期检查考核，切实落实责任。这些措施有力地促进节水灌溉任务的完成。

(2)工程质量好。全市不断加强质量管理的一系列宣传教育，大大增强质量第一的观念。特别对利用国家债券搞节水灌溉的工程，统一纳入地方水利工程建设内容，都能按照国家基建工程建设要求，实施工程建设项目化管理。认真搞好项目可行性报告、扩大初步设计、工程实施方案及施工设计的报审工作。各地水利主管部门切实加强对工程技术指导，定期组织工程质量检查验收活动，较好地建立健全质量监督管理体系。由于领导重视，采取了一系列施工组织措施，加强施工管理，工程质量都比较好，得到了各方面的好评。

(3)经济效益高。“九五”期间，节水灌溉工程的实施，获得了巨大的经济和社会效益：

一是灌溉水量大幅度降低。我市灌溉渠道大量采用砼管地下暗渠，节水效果明显好于明渠。通过对宜兴市新街镇南塘灌区实施节水灌溉工程前后测试对比表明：未实施节水工程前水稻平均每亩毛用水量为1164 m3，渠系水利用系数仅为0.48。实施节水工程后平均每亩毛用水量为600 m3，渠系水利用系数为0.95。据此测算，实施节水灌溉工程后，每亩毛用水量节约564 m3，“九五”期间全市共实施节水灌溉面积44.3万亩，每年可节约灌溉毛用水量2.50亿m3。

二是灌溉周期大幅度缩短。泡田时间从原来的5天左右，现缩短到2—3天，一般灌水从渠首到渠尾田间只需1小时，较好地适应农业联产承包对灌溉用水的新要求。

三是节省渠道占用耕地。实施地下暗渠后，节约耕地2％左右，全市节省渠道占用地8860亩。这对人多地少地区搞好节水灌溉提供了好的经验。

四是减少渠系维修和清理费用。灌溉渠道实施防渗后，有效避免杂草生长，淤积物大大减少，从而每亩减少维修费用3.5元，“九五”期间节水工程的实施，全市每年节约渠系维修费155万元。

五是减少管水人员。据统计，实施节水工程的灌区，每个管水员平均管理灌溉面积320亩，增加灌水面积45%，全市可减少管水人员600余人，减少农民负担240万元。

六是降低灌溉电费。实施节水灌溉工程后，平均每亩减少用电16度、节约电费10.3元，全市每年节省电费456万元。

七是增加粮食产量。“九五”期间，通过实施节水灌溉工程，结合中低产田改造，明渠改地下暗渠等措施后，全市共净增良田8860亩，按每亩产水稻550kg计算，增产粮食487万kg，面上受益田块，由于灌水条件的改善，平均每亩增产55kg，即增产粮食2436万kg。全市共可增产粮食2923万kg，增加收益2923万元。

八是降低农业用水比重，支持和保障工业正常生产。随着节水灌溉工程实施，农业用水比重正逐步降低。1995年农业用水量达23.54亿m3，占总用水量的80%，而1999年全市总用水量28亿m3，农业用水量为21.04亿m3，占总用水量的75.1%。农业用水每年节省2.5亿m3，用水比重降低4.9%，节省的水量支持了地区工业生产，使工业、农业获得了双增长的好势头。

“九五”期间实施的节水灌溉工程，每年可增加效益3774万元(不包括农业节水支持工业生产效益)。另外，农业结构调整后，种植经济作物实施节水灌溉措施后，品质和产量都有较大提高。因此，实施节水灌溉工程建设，其社会和经济效益是非常显著的。

3、“九五”期间节水灌溉着重抓的几项工作

(1)狠抓宣传发动，统一节水灌溉重要性认识。

针对我市目前水利上存在的山区缺水干旱，广大平原圩区普遍水源污染，优质水量越来越匮乏，而超量开采地下水造成地面沉降严重的现实，各地利用广播、电视、报刊等新闻媒体广泛宣传，并通过现场观摩，受害情况交流，使越来越多的人们看到，如不加强保护水环境，不搞好灌溉节水，将直接威胁到人们生活质量，影响到我市经济的可持续发展。从而在全市范围内营造了节水、惜水、保护水的良好氛围，真正树立起节水的新观念。

(2)狠抓开源节流，大力推广应用节水灌溉新技术。

一是高起点、高标准，科学制定节水灌溉规划。各市(县)确定为全国节水灌溉重点后，认真组织水利技术干部，进行实地调查，在摸清灌溉用水现状，分析存在问题的基础上，按照“因地制宜、集中连片、注重实效”的原则，在规划节水工程时较好地做到三个结合：节水灌溉工程与中低产田改造相结合。中低产田改造基本上做到土地平整、灌排水系重新安排，达到格田成方，排灌分设，沟渠路林桥涵闸站全面配套；节水灌溉与农村机耕道路相结合。一般以明沟排水、地下暗渠灌水，不但便利机械作业，又节省渠道建设用地；节水灌溉工程与农业结构调整相结合。随着市场经济的不断发展，粮田逐步向高效种养业转化，对用水标准也提出了新的方式和要求。特别小型农村水利建设资金以农民投入为主体，更要求做到一水多用、一土多用，工程布局优化，发挥最大工程效益。

二是大搞节水工程设施建设。围绕节水工程设施建设，我们重点抓好灌溉泵站改造，防渗沟渠建设和山丘区塘坝蓄水工程建设。

大搞泵站改造。泵站改造注重提高机泵装置效率，通过更换高效率机泵，使总装置效率达到54.4%以上的部颁标准。五年来，已改造灌溉泵站1000多座。并对灌区范围进行合理调整，一般控制单机灌溉水稻地500亩左右，达到一小时灌水到田块，一天轮灌一次要求。较好地满足了植保、施肥和作物生长用水要求。

大搞防渗沟渠建设。重点搞好旧地下灰土渠改造，土明渠防渗护砌。普遍采用砼管做地下暗渠，明渠采用砼板或U型板集中预制，现场装配。五年来，已新(改)建防渗明渠1256km，地下暗渠1043km，新增节水控灌面积44.3万亩。

大搞山丘区蓄水工程建设。山丘区缺乏外来补给水源，通过开挖和疏浚塘坝，就地拦蓄降雨径流，保证了山区生产、生活正常用水秩序。五年来，新改造塘坝200面，增加蓄水库容100万m3。

大力推动农村改水进程。由于本地区优质水资源不足，工业与农业用水矛盾突出，对超量开采地下水，引发的严重地质灾害，给防洪保安带来巨大危害，已引起了各级政府高度重视。通过江阴长径、锡山前洲、钱桥等乡镇试验，实施“三水”分离改水措施，较好地做到优质优供、优质优价，物尽其用的效果，是现阶段解决用水紧张的好途径。

大力推广水稻节水栽培技术。改革传统农艺用水管理制度，推广水稻秧苗肥床旱育技术是水稻节水灌溉又一项重要措施，目前我市90%以上地区实施了按水稻生长用水要求，改漫灌为浅水勤灌，浅湿灌溉，并且还在缺水地区开展水稻地膜覆盖旱种栽培试验，取得了一定成果，对减少农业用水比例闯出了新路。

(3)狠抓灌溉泵站产权制度改革，提高节水管理水平

按照省、市统一部署，我市在灌溉泵站产权制度改革试点基础上，进行了全面推广，目前全市已实施灌溉泵站改制4262座，占总数的80.4%。各地泵站改制后，通过一年的运作，普遍感到好处是多方面的：

一是能较好地调动改制受让人的自觉性。自发地利用冬春非灌水期搞好渠系和机泵设备的维修，经常保持设备完好状态，减少事故发生。

二是能增强受让承包人灌水负责感。严防水量渗漏，大大节约能源消耗，减轻农民负担。并且还密切了管水与用水人之间关系，灌水服务质量也得到了提高。

三是能激励改制受让人出资搞节水防渗渠建设积极性。促进了小型水利建设、管理的良性循环。

(4)狠抓资金落实，确保节水灌溉工程顺利实施

“九五”期间，我市共投入节水灌溉工程建设资金31740万元，在资金筹措上各级领导十分重视，想方设法筹足资金，保证项目能顺利实施。建设资金的筹集主要采取三条渠道。

一是用好节水灌溉专项贴息贷款。指标下达后，我市农业发展银行积极会同水利部门对项目进行认真评审，及时发放贷款。一般由水利集团公司负责统贷统还。此外，乡镇视年度工程规模大小，还单独向当地有关银行自行申请贷款。五年来，全市节水灌溉工程共利用贷款5500万元，占总投入的17.33%。

二是县以上各级财政挤出近10360万元资金用于节水灌溉工程建设，占总投入的32.64%。其中中央、省级补助3220万元，无锡市级财政补助1960万元，县级财政补助5180万元。

三是镇村集体资金、受益单位捐助以及农民劳动积累工(以资代劳部分)等多渠道筹措资金达19600万元，占总投入的50.03%。

目前，节水灌溉重要性已被越来越多的人所认同，节水灌溉工程建设已改变了过去由水利部门一家办的状况。几年来，我市农业资源综合开发、商品粮基地建设、粮食自给工程、农田水利建设等项目，都有相当部分资金用于节水灌溉工程建设，对我市节水工作发展起到了很好的推动作用。

(5)狠抓项目管理，争创优质工程

随着全市水利建设管理的不断加强，全市节水灌溉工程全部纳入项目化管理，并参照基建工程要求，加强质量管理，取得较好的效果。主要采取了以下六个方面措施：

一是施工队伍的选择实行招标制，优胜劣汰。参加节水灌溉工程建设的队伍必须具有施工资质，持证上岗，按图施工。

二是实行全天候施工监理。由市(县)水利局指派技术人员定点到工程，实行全天候施工监理，发现问题及时纠正。

三是加强施工队伍管理和培训。所有施工队伍每星期都要对所做工程进行分析总结，技术人员对其进行培训和技术交底，不断提高施工队伍的技术素质。

四是搞好工程分部验收。每项分部工程完成后，及时进行验收，不合格的坚决返工。否则不能进入下一道工序。

五是实行工程验收延期报账制。工程结束验收合格后，还要通过半年的试运行考查，如发现问题必须及时修复，方可给予财务报账。

六是实行主要建筑材料指定制度。对水泥、黄沙等主要建筑材料必须指定货源地，不得擅自采购，确保工程质量的提高。

由于各地普遍采取了以上质量管理措施，近几年的节水灌溉工程有95%以上达到优良等级的精品工程。

4、存在的薄弱环节

我市“九五”期间的节水灌溉工程建设，虽然取得了很大进展，但也存在一些薄弱环节：

(1)节水工程措施比较单一，防渗渠道建设数量较多，对先进的喷灌、滴灌等技术还处于引进试验阶段，尚未在经济作物种植中得到全面推广。

(2)节水灌溉工程的科技含量比较低，渠系建筑物的系列化、预制装配化程度还有待进一步提高，对渠系输水控制还缺乏按方收费的自动化手段。

(3)节水灌溉贷款还本付息出现一定困难。利用贷款建设节水灌溉工程，往往集体出钱，农民得益，而一些原贷款单位或担保单位，近年来由于企业内部转制，出现贷款主体发生了根本性变化的新情况。

(4)随着农村经济结构发生了变化，节水灌溉工程建设资金来源出现了困难，有待探索和研究。

三、我市“十五”期间节水灌溉工作打算

“十五”期间，我市农村水利建设的指导思想是：紧紧围绕无锡经济和社会发展的总目标，以服务于农业结构调整，确保防洪保安、水资源供给、水环境保护，努力为农业增效、农民增收提供基础条件。

“十五”期间，我市节水灌溉工作将继续围绕无锡经济和社会发展的总目标，贯彻可持续发展的战略方针，建立与农村现代化相适应的农村现代化水利。继续按照国家对节水增产重点县和全国节水灌溉示范市的要求，组织实施好我市节水灌溉“十五”计划和2010年规划目标任务。

“十五”期间的节水灌溉总目标：全市需实施渠道防渗3000km，新增(改造)节水灌溉面积50万亩，使全市节水工程控制灌溉面积达到150万亩，占总水田面积的75%；发展喷滴灌5000亩；灌溉泵站改造500座、装机1万千瓦；河道疏浚3000条、完成土方4000 m3万；疏浚(新挖)塘坝500座、土方100万方。计划工程总投入3.7亿，其中需县以上各级财政补贴1.2亿元，乡以下投入2.5亿元。

“十五”期间的节水灌溉任务十分艰巨，我们将继续加强领导，发扬拼博精神，不断注意总结“九五”期间建设经验，虚心学习吸取外地的节水灌溉先进技术和经验，努力做好功在当代，得益长远的民心工程，沿着发展资源水利的新思路，迎接21世纪的新机遇、新挑战。