北京市山区“水利富民”灌区骨干工程

项目建设及管理办法

北京市计划委员会  北京市水利局

第一章  总  则

第一条  为了促进山区“水利富民”工程的全面实施，加快灌区骨干的建设，加强项目的管理，建立良性循环的管理机制，确保骨干工程发挥良好效益，特制定本办法。

第二条  本办法适用于符合《北京市山区“水利富民”工程规划》（1998—2000年）要求的万亩以上灌区骨干工程及配套设施的建设及管理。

第三条  为了充分体现政府投资的导向和引导作用，灌区工程主要靠区县及农民自筹投资建设，市计委适当给予补助，补助投资主要用于灌区骨干工程的建设。

第四条  山区水利富民灌区骨干工程项目的建设，参照国家现行基本建设程序进行管理。由市水利局统一负责项目的建设管理，各山区县政府负责区县配套资金及项目的实施。

第二章  项目选择的原则及建设范围

第五条  项目选择的原则是：

1.以《北京市“九五”期间郊区水利发展计划》及《北京市山区“水利富民”工程规划》（1998～2000年）为依据。

2.水源落实、稳定，设计灌溉面积在1万亩以上的灌区新建、扩建、配套及改造。

3.新增灌溉面积较大，效益显著，工程完工后实现灌区控制面积内年均每亩增收100元以上，渠系水利用系数达到0.7以上。

第六条  项目建设的范围是：

1.水源工程除险加固处理；

2.灌区干渠骨干工程及其配套建筑物的新建、续建及更新改造；

3.主要管理设施及计量设施设备建设。

第三章  前期工作

第七条  项目初步设计由市水利甲级设计部门编制，也可由具有设计资格的区县水利设计部门编制，但须委托水利甲级设计部门进行设计方案及投资概算的审查，并由审查单位出具书面审查意见。

第八条  项目初步设计中须明确工程建后管护主体、职责，管护机制，包括按成本收取水费，建立良性循环的管理体制和经营机制等内容。

第九条  项目申报和审批程序具体是：区县计委、水利局于7月底前将下一年项目的可行性研究报告申请及项目初步设计报市计委、市水利局，由区县水利设计部门自行编制的项目初步设计，须同时附上审查单位的书面审查意见。市水利局组织审查区县上报材料，提出初审意见报市计委，经市计委商有关部门批准后列入市下年度固定资产投资计划，根据此计划，市水利局于下年1月份下达年度投资计划，并根据项目实施进度拨款。

第四章  项目的实施、验收

第十条  项目实施要实行项目建设法人责任制。实行政府监督，并进行施工监理。同时加强统计，及时报送统计报表。

第十一条  灌区骨干工程建设项目必须严格组织验收。项目完工后由区县水利局、计委组织初验，并由区县水利局、计委写出初验报告，上报市计委、市水利局，由市计委、市水利局在此基础上，组织有关专家进行竣工验收。

项目验收的主要内容包括：（1）项目是否按计划完成；（2）主要工程建设是否符合设计规范和行业标准要求，是否达到规定标准；（3）效益指标是否达到初步设计中确定的标准（包括新增、改善灌溉面积数量，新增生产能力指标，农业产值增加指标）；（4）预定管理体制及管理机制是否完成。

市计委、市水利局组织验收时，项目建设单位应提供下列资料：

1、项目建设竣工总结报告

2、任务和投资计划完成报表

3、工图

4、工财务决算报表

5、指标完成表

6、水费改革及经营机制成果总结

第五章  资金管理

第十二条  灌区骨干工程建设资金由市级补助投资及区县配套投资组成。市级补助投资用于第二章第三条范围内的工程材料费补助，具体补助比例，视灌区建设规模、效益情况而定，不搞一刀切。支渠（含）以下工程（包括田间工程）投资由区县、乡镇、农民筹措解决。土方工程要发动受益区农民投入劳动积累工完成。要确保灌区建设资金足额及时到位，用足用好农民积累工。

第十三条  市级补助资金按工程进度予以拨款。专款专用，不得挪用。

第十四条  对工程质量不合格，配套资金不落实的项目，将酌情扣除本年度市补助投资或调减下年投资计划。对建后管理主体不明确，机制不健全的（未实行计划用水，未以量计征按成本收取水费等），本区县灌区骨干工程不再立项。

第十五条  市里每年拿出一定的资金对工程质量评定为优良，管理主体明确，机制健全、效益显著的工程实行以奖代补，用于本区县灌区骨干工程建设。

第六章  建后管护

第十六条  工程竣工验收后要登记造册，加强管理，明确主体及职责，健全机制，实行计划用水，以量计征，按成本收取水费。实现灌区管理管护良性循环。

第十七条  建立健全管理机构，组建相对独立的经济实体，主要负责灌区的管护、维修；负责贯彻落实上级有关方针、政策、法令；负责制订灌溉全面规划、工程配套维护年度计划；负责制订年度用水计划；负责水费的收支管理。

第七章  附  则

第十八条  本办法自发布之日起实行。

第十九条  本办法由市计委、市水利局负责解释。

河北省人民代表大会常务委员会

关于加快发展节水和旱作农业的决议

（2000年11月27日河北省第九届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）

目前我省水资源日趋匮乏，已成为制约农业和农村经济发展的突出矛盾。为加快发展节水和旱作农业，提高农业用水效率，增强农业抗御自然灾害能力，促进农业和农村经济可持续发展，特作如下决议。

一、要切实增强水资源危机意识和发展节水、旱作农业的紧迫感。我省是个农业大省，农业是社会用水大户。由于多年干旱缺水，农业灌溉方式落后，农业用水无序无度，利用效率低，浪费严重，加之大量超采地下水，水环境日益恶化，造成水资源供需矛盾十分突出，严重制约着农业和农村经济发展。改变农业传统种植和灌溉方式，加快发展节水和旱作农业，推广节水灌溉和旱作农业技术，充分发挥现有水资源的最大效益，已成为促进农业增产增效，提高农业综合生产能力，实现农业和农村经济乃至国民经济持续稳定发展的一项紧迫的战略任务。必须实行开源节流并重、防洪抗旱并举、开发保护并行的方针，下大力解决好水的问题。各级领导和广大干部群众要切实增强水资源危机意识，充分认识发展节水和旱作农业的重要性、紧迫性，转变用水观念，把科学用水、节约用水，发展节水和旱作农业变成农村干部群众的自觉行动。

二、要坚持把发展节水和旱作农业放在重要位置，提高水资源开发利用管理水平。各级人民政府要把发展节水和旱作农业摆到政府工作重要位置，纳入当地国民经济和社会发展计划，坚持涵养、开源与节流并举，发展节水灌溉与旱作农业并重，科学规划，突出重点。因地制宜，采取有效措施，加快节水和旱作农业发展。要理顺水资源管理体制，实行统一规划，统一管理，统一调配，统筹兼顾，合理配置水资源，协调生产、生活和生态用水。严格控制兴办高耗水农业项目，凡新上高耗水农业项目，必须报经县级以上人民政府水行政主管部门审查。对农业灌溉用水，逐步实行定额、有偿使用制度，通过试点，探索建立有利于节水的水价形成机制。水资源条件相对较好的地方，以发展节水灌溉为重点，科学用水、节约用水，合理利用水资源，提高农业用水效率；水资源比较紧缺的地方，以发展旱作农业为主，加强旱作基本农田建设，推广抗旱优良品种和旱作农业技术。对不同地区水资源开发利用，要进行科学指导，严格控制开采地下水；凡凿井从地下取水的，应依法报经县级以上人民政府水行政主管部门批准。要抓住雨季有利时机充分拦蓄天然降水，优先利用地表水，合理开采地下水，科学使用微咸水和治理达标的污水，积极推进人工增雨和集水工程建设，缓解水资源供需矛盾。发展节水和旱作农业，要坚持与调整种植业结构、农业综合开发、扶贫攻坚相结合，不断增强农业整体素质，提高农业抗御自然灾害能力。

三、要采取有效措施，多渠道增加对发展节水和旱作农业投入。各级人民政府要加大对水利建设、节水和旱作农业投入，把加强水利基础设施建设同发展节水灌溉、旱作农业、治理水污染、保护生态环境结合起来，兴建一批拦水、蓄水、调水枢纽工程和节水灌溉、生态集水工程，更新改造一批老化失修的灌溉、供水工程。要深化农业投资体制改革，探索和建立国家、集体、农民和其他经济组织及个人多元化、多层次、多渠道发展节水和旱作农业投入机制。要把发展节水灌溉和旱作农业所需资金列入本级财政预算，加大财政投入力度。省级财政要保持“九五”期间对节水灌溉和旱作农业的投入水平，并逐年有所增加。各级支农资金、农业综合开发资金、扶贫开发资金、以工代赈资金等，也要拿出一定比例，用于节水灌溉和旱作农业工程建设。要充分发挥农村集体经济组织和农民群众的投资主体作用，引导鼓励他们增加对发展节水和旱作农业投入。各级金融机构要加大信贷资金扶持力度，支持节水灌溉和旱作农业的发展。要广辟投资渠道，鼓励支持企业、事业单位、个人和境外投资者采取独资、合资、股份合作等多种形式参加节水灌溉和旱作农业工程建设与管理。加强水资源费的依法收缴和管理，实行专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用。

四、要实行科学节水，积极推广先进节水灌溉和旱作农业技术。适应节水和旱作农业发展需要，农业科研部门要加快培育抗旱节水农作物新品种，研究不同农作物节水灌溉模式和微咸水利用、人工增雨等技术。对已经研究成功的科研成果，经过试验、示范，尽快推广应用。要大力普及节水灌溉和旱作农业综合技术，搞好高标准节水旱作示范县、示范园区建设。渠灌区要进行渠道防渗加固，科学调度水资源，防止大水漫灌。井灌区要因地制宜地推广垄沟防渗、管道输水、小畦灌溉和喷灌、管灌、微灌、滴灌等先进高效节水技术。要引导农民适当调减高耗水农作物种植，加强农田基本建设和小流域治理，推广耐旱优质农作物品种和地膜覆盖、秸秆还田、深耕机播、增施有机肥等旱作农业技术，增强耕地蓄水保墒能力。各级农业、水利等部门要根据不同作物品种、种植结构，对灌溉用水、节水和旱作措施等进行技术指导；加强节水和旱作农业技术推广服务体系建设，发挥农业、水利、科研等部门技术优势，鼓励支持科技人员开展技术咨询和技术服务。

五、坚持依法治水、依法用水，推进节水和旱作农业法制建设。各级人大常委会和人民政府要高度重视依法治水工作，认真贯彻实施农业法、水法、水土保持法、水污染防治法等法律和我省相关法规，加强节水和旱作农业、水资源管理的执法和法律监督工作，做到依法治水、依法用水。要进一步完善发展节水和旱作农业有关政策，深化农村小型水利工程产权制度和水费改革，建立健全管理经营机制，鼓励节水，限制浪费。要加强农村水污染防治，依法保护水资源；任何企业、单位不得向水库、河流、渠道内排放治理不达标的污水。各级水利、环保等部门要加强对农村水环境的监督检查，发现水污染问题，及时依法查处，保障农业用水安全。积极推行执法责任制和错案、执法过错责任追究制，严格依法行政，认真解决有法不依、执法不严、违法不究等问题，把发展节水和旱作农业纳入法制轨道，推进全省节水和旱作农业快速健康发展。

河北省关于1998年发展节水灌溉的实施意见

河北省人民政府

根据全省农村工作会议确定的农业发展思路，为切实抓好以水为核心的农业基本条件改善，确保实现农业增产、农民增收、农村稳定的目标，省政府决定大力发展以大田喷灌为重点的节水灌溉。现提出以下实施意见：

一、发展节水灌溉势在必行

我省十年九旱，水资源匮乏，农田灌溉方式落后，水资源浪费严重，地下水连年超采。水位不断下降，如单纯依靠打井扩大灌溉面积，只能造成井越打越深，水越来越少，打新井、废旧井的恶性循环，不仅造成投资的巨大浪费，而且还加剧水资源紧缺的矛盾。因此，尽快改变传统落后的灌溉方式，采用先进适用技术，大力发展节水灌溉，大幅度提高水的利用效率，通过节水扩大水浇地面积，提高保浇程度，改善土壤结构，降低物质消耗，实现增产、增效、增收，是从根本上缓解水资源紧缺矛盾，尽快改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，实现农业可持续发展的现实选择和有效途径，是我省农业发展的长远大计和根本任务；也是抗旱保丰收的当务之急。各地对此要有充分的认识，树立强烈的节水责任感和紧迫感，把发展节水灌溉作为推进我省农业两个根本转变，提高农业综合效益，发展高产、优质、高效农业的重要突破口，切实抓紧抓好。

二、发展节水灌溉的总体思路和目标任务

近几年来，各地从实际出发，在发展节水灌溉方面进行了积极探索和实践，取得了较好的效果，积累了一些行之有效的经验，为进一步加快发展节水灌溉打下了良好基础。截止目前，全省节水灌溉工程控制面积达2264万亩，其中管道输水灌溉面积1964万亩，渠道灌溉防渗配套面积158万亩。喷、微灌面积142万亩，年节水达到15亿立方米以上。从目前情况看，节水灌溉面积还比较小，而且主要集中在水源条件比较好的农田，缺水地区发展较慢；节水技术比较单一，主要采用渠道防渗和管灌等输水节水技术，喷灌、微灌等灌水节水技术采用较少。

从当前节水技术发展水平出发，结合我省实际，今年和今后一个时期全省发展节水灌溉的总体思路是：以降低消耗、提高效益为主要目标，坚持统一规划、分类指导，全面推进、重点突破，典型示范、加快发展。依靠科技、强化服务的方针，努力实现由传统农业用水方式向现代农业高效用水方式的转变。通过几年的努力，在扩大节水灌溉面积，提高节水灌溉质量，增加农田综合效益方面实现大的突破。在具体工作中要抓好四个方面的工作。在节水技术上，由以输水节水措施为主，转变为以采用以农艺节水为主的田间灌溉节水措施为主，重点发展大田喷灌，带动各种节水灌溉技术的综合运用和全面发展；在发展节水灌溉的重点区域上，突出抓好水源条件差又具备发展潜力的区域，主要是通过节水扩大水浇地面积，提高保浇程度；在节水工程措施上，从单项节水措施向综合节水措施转变；在发展节水灌溉的布局上、从零散布点向集中连片、规模建设转变。

各地在发展节水灌溉中，要因地制宜，根据不同的自然地理特点、经济条件和种植结构，选择先进、适用的节水方式。平原地区要大力发展大田喷灌，积极发展滴灌、微喷灌、渗灌等。城郊农村和京广、京山等主要交通干线两侧要在发展大田喷灌的同时，全面建设高标准节水农田；黑龙港地区要以发展大田喷灌为突破口，合理开发利用水源，努力扩大浇灌面积，提高保浇程度。坝上地区在合理开发利用地下水资源的同时，积极探索发展高效节水技术，努力做到新打机井与发展节水灌溉配套进行。山地丘陵区大力兴建水池。水窖等小型引蓄水工程，充分利用水位落差，发展自压喷灌。微灌和管灌；地上水灌区以提高水的利用率为重点，在普及渠系防渗措施的同时，大力推行平整土地、小畦灌溉等田间节水技术，并积极采用加压技术，搞好喷灌试点。

根据上述总体思路，1998年全省发展节水灌溉的目标是：新增节水灌溉面积250万亩，其中喷灌150万亩，滴灌、微喷灌、管灌、渠系防渗等其它节水灌溉面积100万亩。

三、突出抓好喷灌，推动节水灌溉快速发展

实践证明，在各种节水措施中，喷、微灌是目前节水效果好、效益高的一项综合性节水技术，也是现代农业的一个重要标志。根据全国和我省的典型经验，喷灌可节水40—60％，单井灌溉面积扩大1倍以上，提高土地利用率8—20％，降低消耗20％以上，增产15—40％。目前国内喷灌设备的生产工艺及技术已经成熟，产品质量基本过关，大面积发展喷灌的物质技术条件已经成熟。近几年来，随着农村经济的发展和农业技术进步，农田效益有了较大提高，农业积累和农民收入逐步增加；不少地方已具备了采用喷灌技术的投入能力。一些喷灌典型提供的成功经验，使广大农民从各种节水措施的对比中，对发展喷灌技术的优越性有了一定的认识，有了采用喷灌技术的愿望。以上情况说明，在全省大面积推广喷灌是可行的。从全省基本农产品的生产形势分析。也需要大力发展喷灌。在全省9700多万亩耕地中，增产潜力最大的是5400多万亩中低产田。抓好中低产田改造，关键是通过采用节水效果显著的喷灌技术，最大限度地利用有限的水资源，实现扩大水浇地面积、提高保浇程度的目的。

根据全省农村工作会议的部署，1998年全省要发展喷灌150万亩。分解到各市的指标是：邯郸市16万亩，邢台市14万亩，石家庄市16万亩，保定市18万亩，张家口市6万亩，承德市4万亩，秦皇岛市6万亩，唐山市18万亩，廊坊市18万亩，沧州市16万亩，衡水市16万亩，农垦系统2万亩。在完成以上任务的基础上，提倡和鼓励各市根据实际情况力争多搞一些。

四、搞好统一规划，实施项目管理

发展喷灌涉及资金投入、设备选型、作物布局、水源配置、技术服务等方面，是一项系统工程，必须搞好统一规划，实施项目管理。编制规划要坚持以下原则，一要集中连片，保持适度规模，确保充分发挥设施效能。二要突出重点，优先在深井区和其它水源条件差但增产潜力大的地区发展喷灌。三要分步实施，梯次推进。对于已有管道灌溉的地方。要充分利用现有设施，通过技术改造升级，逐步实现喷灌；对于尚未采取节水措施，发展喷灌一步到位确有困难的地区，要按发展喷灌进行规划，按照喷灌技术标准的要求，先发展管灌，再逐步配套；井灌区要尽量减少新打机井数量，通过发展喷灌实现扩浇。四要从实际出发，在注重实效的前提下，选择先进、适用、合理的设备，努力提高投资效益。五要实行项目管理，严格按照《喷灌工程技术规范》和有关节水技术标准要求制定项目方案，做到技术可行、经济合理。项目方案的内容包括：基本情况、水资源分析、水利工程现状、设备选型及应用设计方案、经济效益分析和有关图表说明等。

五、建立完善机制，多渠道增加投入

发展喷灌的资金投入要以群众自筹为主，金融部门给予贷款支持，各级财政适当补助，同时提和鼓励社会各界以多种形式投入。今年，省支持资金主要有：财政节水专项资金，以工代赈扶贫资金的15%，国家支持的部分抗旱经费，商品粮基地县和粮食自给工程专项资金中用于水利设施建设的资金，农业发展银行节水专项贴息贷款和改扶贫贷款的20%。省农业银行安排一定的贷款，支持生产节水设备的双优企业。农业综合开发采用喷灌的面积要占到本年度中低产田改造面积的10%以上。

省补资金的使用原则是择优支持，以奖代补。补助标准是，深井喷灌每亩30元，浅井喷灌每亩18元（省农开办安排的12万亩除外）。补助资金的使用办法是，以市 为单位向省申报项目，经审核批准后，拨付应补资金总额的50%，项目验收合格后再拨付剩余部分。除省补资金外，各市县也要给予适当补助，补助标准可根据本地节水项目的投资大小、难易程度等有所差别，但按总额计算一般不低于省补标准。其它各项扶持资金在原定项目范围内使用，但必须按规定比例用于节水灌溉。各项贷款的发放、使用和回收，按银行有关规定办理。节水专项贷款的贴息，除中央财政贴息部分外，剩余部分由省、市、县按4:3:3的比例贴息。

要积极引入市场机制，按照水利产业化、资源商品化的思路，建立符合市场经济要求的投入体制，充分调动农民群众的投入积极性，走投入——效益——发展的良性循环之路。按照产权明晰，责权清晰，兼顾各方面利益的原则，采取租赁、承包、拍卖等形式对现有小型灌溉工程和设备进行产权改造。积极发展股份制和股份合作制等多种形式的乡村浇地公司、浇地协会等经济实体，吸引广大农民群众投入。要注意发挥基层水利服务实体的作用，以他们的技术、设备、资金为依托，参与和组建社会化经济服务实体。促进节水灌溉的专业化和社会化。各级财政对发展喷灌补助的资金，作为国家股本金，由县级水利部门管理使用。

六、加强管理，严格考核验收，确保工程质量在全省范围内大面积推广喷灌技术，是一项新的工作既关系到群众的切身利益，也是对各级政府和有关部门在市场经济条件下组织农业生产的一次检验。要加强对这项工作的管理，在讲求实际，讲求质量，讲求效益的基础上，严格项目申报、审批和考核验收工作。省建立项目审批和考核验收小组，由省水利厅牵头，省计委、财政、农业开发办、扶贫办、农业厅、农业发展银行参加。各市要根据省下达指标，在1998年4月5日以前将项目筛选后报省水利厅，为加快进度，可以分批申报审批。10月底前向省写出申请验收报告，11月份省将组织抽查和验收。验收标准和办法另行制定。

为鼓励各市加快发展喷灌，省将依据验收结果，对完成任务好的市给予适当奖励，对未完成省下达任务的市，在安排下年度节水灌溉计划时，调减省补资金数额。

七、加强宣传培训，搞好技术服务

省水利厅要认真总结不同类型区发展喷灌的成功经验，编写通俗易懂的宣传材料，利用现代声像手段，录制专题片，扩大对发展喷灌的宣传，使广大农民了解喷灌在农业增产增收中的作用，熟悉和掌握正确的操作使用方法。各级新闻单位也要加强以发展喷灌为主要内容的节水灌溉宣传，营造一个全社会关心、支持发展节水灌溉的舆论氛围。各级水利部门和农业开发办公室，要通过组织培训班和现场观摩等；开展对农民和基层水利技术人员的培训工作，使他们正确掌握喷灌设计、选型、安装、维修技术。水利部门要组织技术人员，深入实际，开展施工、安装、零配件供应、保养维修等系列化服务，保证建成一片，管好一片。

八、切实加强领导，把工作落到实处

各级政府和各有关部门要高度重视节水灌溉工作，把大力推广喷灌作为落实全省农村工作会议精神，推进农业生产上台阶的重要措施来抓，切实加强领导，早谋划、早行动，尽快抓出成效。各级主要领导同志要亲自抓，主管农业的同志要建立自己的样板示范田，及时总结经验，推动全面工作。要建立目标管理责任制，严格管理考核，确保工程效益。在加大行政推动力度，加快喷灌发展的同时，要特别注意解决可能出现的问题，防止脱离实际一哄而起，因工作粗疏遭受失败，挫伤农民群众的积极性。要注意稳定党在农村的基本政策，尊重群众的意愿，解决好发展喷灌中涉及到的调整土地、调整种植结构、促进规模种植等一些实际问题，为灌溉技术进步创造条件。既要提倡积极推进，又要注重科学，讲求实际，扎扎实实地开展工作。水利、农业开发、扶贫、计划、财政、农业发展银行、农业银行等有关部门，要增强为农民服务意识，各司其职，密切配合，形成合力，做到组织到位、资金到位、服务到位，把各项工作落到实处。

河北省关于1999年全省发展节水灌溉实施意见

河北省人民政府

为认真贯彻落实《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》，根据《河北省1998年——2000年节水灌溉三年发展规划。》，决定1999年在全省继续大力发展节水灌溉工程，广泛普及成熟节水技术，积极推广喷、微、滴灌等高效节水技术。现提出如下实施意见：

一、发展节水灌溉的总体思路和目标任务。从当前节水技术发展水平出发，根据《河北省1998年——2000年节水灌溉三年发展规划》和1998 年发展节水灌溉的工作情况，1999年发展节水灌溉的总体思路是：继续以降低消耗，提高效益为主要目标，坚持统一规划，分类指导，全面推进，重点突破，典型示范，加快发展，依靠科技，强化服务的方针努力实现由传统农业用水方式向现代农业高效用水方式的转变。在具体工作中要坚持普遍推广管道输水、渠道防渗等常规节水技术，积极发展大田喷灌、蔬菜滴灌、果树微灌等高效节水技术，实现高效节水。要一手抓发展，一手抓巩固，不仅要采取有效措施完成节水灌溉工程任务，而且要对1998年发展节水灌溉进行认真总结，按照缺什么、补什么的原则，巩固已有成果，特别是要解决好健全节水灌溉工程管理组织，完善管理机制和培训管理人员，加强维修力量等问题。

1999年全省发展节水灌溉的目标是：新增节水灌溉面积400万亩，其中：“三灌”面积。200万亩；管灌、渠系防渗等其它节水灌落面积200万亩。按照统一规划，按项目分区实施的原则，省农开办、省扶贫办、省水利厅等有关部门都要加大节水灌溉工作力度，完成各自的目标任务。

二、因地制宜，科学规划。各地要根据不同的自然地理特点、经济条件和种植结构选择先进适用的节水灌溉措施。平原地区的粮食作物区要在普及管灌等节水技术的同时，积极发展喷灌。设施农业和果树区要创造条件积极发展滴灌、微喷、渗灌等。棉花种植区要推广管道输水、地膜覆盖、膜上灌等综合节水技术，城郊农村和京广、京山、京沪等交通干线两侧农村经济发达地区要在发展大田喷灌的同时，全面建设高标准节水农田。黑龙港等严重缺水地区要以发展大田喷灌为突破口，合理利用水源，努力扩大灌溉面积。提高保浇程度。坝上地区在合理开发利用地下水资源的同时，积极发展高效节水技术，要根据机井出水量大小、地形特点和种植结构，选择发展半固定式或轻小型移动喷灌机组。努力做到新打机井与发展节水灌溉配套进行。山地丘陵区大力兴建小塘坝、小扬水站、截潜流、水池、水窖等小型引蓄水工程，通过提水或利用水库水位落差，发展管灌，研究探索发展自压喷灌、微灌。地上水灌区以提高水资源利用率为目标，在发展渠系防渗配套措施的同时，大力推行平整土地、小畦灌溉等田间节水技术，积极采用多种技术，搞好高效节水灌溉。无论采取哪种节水灌溉措施都要注意集中连片建设，注重实际效果。

三、以改革促发展，建立投入新机制，发展节水灌溉要以效益为核心，以改革找出路，向市场要资金，财政资金作引导，群众自筹为主体，信贷资金作补充、鼓励社会各界和群众，兴办股份制。股份合作制等多种形式的节水工程。在资金使用上要突出重点对贫困缺水地区扶持搞，经济发达地区动员引导搞。大田喷灌省、市、县补助标准仍按1998年标准执行。

各项贷款的发放、使用和回收，按银行有关规定办理，节水专项贷款的贴息，除中央财政贴息部分外，剩余部分由省、市、县财政在各级节水补助资金中按4:3:3的比例贴息。各有关部门和群众要转变观念，积极使用贷款，各级银行部门要支持发展节水灌溉。发展节水灌溉机制问题至关重要，各地要把小型水利产权制度改革的机制引入节水灌溉工程建设，鼓励广大群众和社会各界采取独资、合资、股份制、股份合作制等形式建设管理节水灌溉工程，国补资金可作为国有股本金，由基层水利服务组织持股，参与股份合作制节水灌溉工程的经营管理。

四、实行项目管理，确保工程质量。发展高效节水灌溉技术，在我省尚处于试点、试验、示范阶段，各级政府和有关部门要切实从关心群众的切身利益出发，加强对这项工作的管理，确保工程质量。省对节水灌溉项目实行项目管理。省将任务分解下达到各市，各市要按省的要求，以市为单位在1999年1月底前向省申报项目建议书，省批准后先下达一半的补助资金。项目竣工后先由市组织各县进行初验，11月10日前向省写出验收报告，省在11月底前组织验收，验收合格后兑现全部省补资金。各市要从项目建议书到节水灌溉工程设计、设备选型、购置供应，工程施工和工程管理运营，实行全程管理控制，确保工程质量和效益的发挥。

五、加强宣传培训，搞好技术服务。各地要认真总结不同类型区发展喷灌的成功经验，组织交流、学习、普及推广，编写通俗易懂的宣传材料，利用现代声像手段，录制专题片，扩大对发展喷灌的宣传，使广大农民了解喷灌在农业增产增收中的作用，熟悉和掌握正确的操作使用本法。各级新闻单位也要加强以发展喷灌为主要内容的节水灌溉宣传，营造一个全社会关心、支持发展节水灌溉的舆论氛围。各级水利、农业开发和扶贫等部门，要通过组织培训班和现场观摩等，开展对农民和基层水利技术人员的培训工作，使他们正确掌握喷灌设计、选型、安装、维修技术。水利部门要组织技术人员和基层水利服务组织，深入实际，开展规划、设计、施工、安装、零配件供应、保养维修等系列化服务，逐步建立健全省、市、县、乡、村五级喷灌节水服务体系，要有人员、有场地、有零配件销售维修服务点，实行挂牌服务。

六、进一步加强节水灌溉工程管理，充分发挥工程效益。搞好节水灌溉工程管理，是发展节水灌溉的主要内容，也是确保已有工程充分发挥效益和继续发展新建工程的关键。各地要按照管理有队伍、有章程的原则进一步完善工程管理。在具体工作中要学习推广喷微灌浇地协会、专业队承包管理；灌溉公司、股份合作制节水灌溉，专人管理；积极推行县、乡节水灌溉服务中心，抗旱服务站统一管理，租凭管理等模式。不论采取哪种管理模式，都要坚持产权清晰，管理主体明确，责、权利统一，确保工程效益的发挥，逐步达到良性循环、滚动发展。

山西省关于农村小型水利产权制度改革的意见

山西省人民政府

为了使农村小型水利工程的建设与管理更好地适应以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制，进一步加快农村水利建设，提高农村水利工程的经营管理水平，现就农村小型水利产权制度改革提出以下意见：

一、充分认识农村小型水利产权制度改革的紧迫性及其重大意义

小型水利工程是农业与农村经济发展的重要物质基础。建国以来，全省已先后建成14.3万处（不含旱井、旱池、水窖）农村小型水利工程，这些工程为提高农业综合生产能力，改善农村饮水条件，促进农村经济全面发展发挥了重要作用。但是，随着农村改革的不断深入，现行农村小型水利工程的经营管理体制愈来愈不适应农村生产力发展的新形势。突出的问题是，工程产权不明晰，经营管理责任不落实，造成大量农村水利工程老化失修，效益衰减，难以为继。因此，必须下决心改革农村小型水利产权制度，通过明晰产权关系，落实经营主体，把农村小型水利工程的经营管理责任真正落到实处。

农村实行改革以来，特别是党的十五大以来，我省农村水利改革已经取得很大进展，不少地方在农村水利产权制度改革上也已迈出成功的步伐，取得了宝贵经验。实践证明，对农村小型水利产权制度进行彻底改革，有利于现有工程的经营管理和良性发展，有利于调动农民群众办水管水的积极性，有利于农村水利事业的持续健康快速发展。同时，广大农民群众也在盼望实施这项改革。我们一定要充分认识农村小型水利产权制度改革的紧迫性和重大意义，理清思路，明确任务，制定政策，采取措施，把这项关系农业和农村经济发展大局的改革扎扎实实推向前进。

二、农村小型水利产权制度改革的指导思想、基本原则和目标任务

根据党的十五届三中全会和中共山西省委《贯彻（中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定）的实施意见》（晋发[1998]66号），我省农村小型水利产权制度改革的指导思想是：以党的十五大精神为指针，通过对农村已有小型水利工程的产权进行改制，建立多种经济成分共同发展的水利资产体系，探索水利公有制实现形式多样化和多种经济成分在水利产业的共同发展的新路子，盘活和优化农村水利存量资产，明确发展责任主体。对农村新建小型水利工程，按照“谁投资，谁管理，谁受益”的原则，进一步调动和激发社会办水的积极性，充分发挥改制的效益。逐步建立起适应社会主义市场经济发展的水利新体制，基本实现农村水利建设与管理的良性运行与发展。

农村小型水利产权制度改革的基本原则是：坚持实事求是，因地制宜的原则，灵活选择最适宜的产权改制形式；坚持大胆实践，勇于创新的原则，鼓励创造性地开展改制工作；坚持公开、公平、公正的原则，充分尊重群众的意愿；坚持依法改制的原则，按照党的农村政策和国家法律法规，进一步规范改制程序。

农村小型水利产权制度改革的目标任务是：争取经过2——3年努力，基本完成全省已有小型水利工程改制，基本扭转水利工程产权所有者主体不明，管理责任虚置，建设投入不足，工程效益衰减的局面，明晰产权关系，促进责权利结合，使广大农民真正成为投资的主体、建设的主体、管理的主体和市场竞争的主体，初步建立起适应市场经济体制要求的农村小型水利运行机制。

三、农村小型水利产权制度改革的重点和要求

实施农村小型水利产权制度改革要全面推进，重点突破。对现有的农村小型水利工程，可通过拍卖、承包、租赁、股份、股份合作等形式，明晰产权，落实管理责任，实现自主经营，提高工程效益。新建小型水利工程，从筹资、建设到经营管理，都要引入市场机制，“谁投资，谁管理，谁受益”，可按照“自行筹资、自行建设、自行收费，自行还贷、自行管理”的方式，放开小型水利工程建设的经营权。

对小型水利工程，一般可采取一次性拍卖工程设施所有权或股份合作制改制的办法，使购买人拥有资产的占有、使用支配和收益权，实现所有权、经营权与管理权的有机统一。对于不宜变更转移所有权的工程设施可以采取承包、租赁的办法，实现所有权与经营权的分离。必须坚持因地制宜，分类指导的原则，宜卖则卖，宜租则租，宜股则股，不搞“一刀切”。对产权明晰，已落实了承包经营责任制，工程管理规范，群众满意，效益明显的工程，可以继续坚持和完善承包经营责任制。

水井工程和农村饮水工程在农村小型水利工程中比例较大，效益较好，是群众投资热情最高，产权改革易于突破的项目，也是小型水利产权改革的重点，要以拍卖为主要形式，把产权放给群众。万亩井片、小自流灌区、小型泵站，集流闸坝以及大中型灌区的渠系工程等较大工程，要加快股份制改制的步伐，由国家、受益乡村和管理单位职工股份合作经营，实现国有资产的保值增值。小型水库具有防洪供水双重效益，是改制中的难点。要按照国家水利产业政策，首先划分工程类别，认真测算防洪为主的社会效益和供水为主的经营效益的比例关系，对大坝和水面的管理形式进行不同的改革。大坝等枢纽工程设施，可由原管理单位或县水利部门明确责任，加强管护，按照防洪方案进行科学调度；水面可由单位职工、受益村庄、企事业或个人进行承包经营。但必须服从于大坝安全调度。

水利工程产权制度改革是一项事关重大，意义深远的复杂工作，需要我们大胆探索，不断发现总结基层和群众创造的新鲜经验，绝不能用思想方法上的绝对化和工作方法上的简单化来对待产权改革。要按照摸底调查、财产清查、界定产权、资产评估、确定方案、报批备案、公开招标、签订合同、法律公正、建档立卡等步骤，突出抓好资产评估、标的物价金确定、合理签订等重要环节，选择适宜的改制形式，认真组织实施。

水利产权制度的改革是一项紧迫任务。进度上要保证，但尤其保证质量。必须把规范工作放在首位，已改制的要完善规范，新改制的要一步到位，绝不允许图形式、走过场的现象发生。同时要注意处理好产权改制与稳定农村家庭联产承包责任制的关系。坚持群众路线，充分尊重群众意愿，避免人为地造成矛盾激化，达到体制改革、发展水利事业与维护农村稳定的有机统一。

四、建立和完善农村小型水利产权制度改革的有关政策

农村小型水利产权制度改革，是一项涉及千家万户，关系广大农民群众切身利益，政策性很强的工作，各地在改制中必须建立完善与改革相配套的政策保障体系。

一是坚持“谁购买、谁经营、谁受益”的原则，明确所有者和经营者的合法权益，进一步调动群众参与改革和办水利的积极性。

二是鼓励多种经济成份经营发展水利，允许企事业单位、职工、个体经营户跨行政区域购买经营水利工程，但受益区农民有优先权。

三是鼓励水利工程产权流动，鼓励经营者扩大投入，对水利设施进行更新、改造、配套，提高扩大再生产能力。经营者新增投资所形成的固定资产，在合同规定的期限结束时，要重新估价，作为第二轮拍卖标的的一部分，其新投入部分在第二轮拍卖后归原投入者。同时，对原经营者在同等条件下要给予优先购买、租赁的权利。

四是科学合理制定水价，保护经营者和用水者两个方面的积极性。要按照国务院1997年批准实施的《水利产业政策》的精神，按照成本加适当利润的原则制定水价和调整水价办法，既要让经营者有利可图，也要让农民群众用得起水，不增加负担。水价由县级以上人民政府物价主管部门会同水行政主管部门制订和调整水价，报同级人民政府批准执行。

五是管好用好改制资金。改制收回的资金要实行“村有乡管县审批”制度，专户储存，专款专用，保证用于农村小型水利工程的建设与改造。

六是保证国有资产增值保值。国家投资用于农村小型水利工程建设所形成的固定资产，要由工程所在乡（镇）水管站负责管理和运营。

七是鼓励地方和集体加快小型水利产权制度改革。今后，国补资金要向产权明晰、管理较好的地方倾斜，提高资金使用效益。

八是为经营者创造良好的办水环境，鼓励经营者以工程为家，发展与扩大服务范围。

九是建立和完善有关监督政策，改制工程所有者和经营者要遵守国家法律、法规和政策，服从防汛、抗旱调度，服从水行政主管部门的监督管理，认真履行合同规定的服务条款，不得擅自变更水利工程的用途和服务对象。工程的扩建改造要服从当地水利建设的总体规划，保护水资源和生态环境，不得拒绝国家因经济建设等需要按照有关政策规定征用已购买的工程，接受物价部门的监督检查等等。

五、切实加强对改制工作的领导与管理

小型水利工程改制由县级人民政府统一领导，由乡镇政府组织实施，县级水行政主管部门监督指导。县、乡人民政府和各职能部门要依法维护所有者、经营者和用水户的合法权益，确保经营者严格履行合同。水行政主管部门及其派出机构要加强对合同的监督管理，搞好水资源开发利用规划和管理；监督工程安全运行和供需水计划的实施；负责工程建设、管理的技术指导，推广先进经验；提供有偿技术和信息服务。要加强对农村小型水利产权制度改革的管理与监督，落实工程管理责任与防汛抢险责任，对工程防汛、抗旱、水资源开发利用实行统一调度。要加强行业管理，水利工程产权改革要服从水利发展总体需要，服从水利行业管理，要在水利工程规划中加强监管，在水利工程运行中加强技术指导。

小型水利产权改制是农村经济体制改革深化的一项重要内容，也是推动农业和农村经济发展的一项关键性措施，各级领导必须高度重视，做好协调组织工作，及时发现和处理产权改制过程中遇到的各种困难和问题。体改、工商、土地、物价、税务、金融、电业等有关部门要强化服务。努力为产权改制营造良好的社会环境。政法部门要努力保护办水户的合法权益和办水成果，为农民保驾护航。县、乡（镇）两级政府作为小水改制的责任主体，要集中精力全力以赴，明确责任，狠抓落实，确保农村小型水利产权制度改革目标如期实现。

一九九九年八月三十日

辽宁省关于实施农业“3655”节水灌溉工程的通知

辽宁省人民政府

为进一步强化农业在国民经济中的基础性地位，扩大水浇地面积，提高农业抗御自然灾害的能力，根据省委、省政府确定的今后5年我省农村经济和社会发展目标，省政府决定实施农业“3655”节水灌溉工程，即从今年到2002年，总投资36亿元，5年新增500万亩高产、优质、高效喷灌农田。现就实施农业“3655”节水灌溉工程的有关问题通知如下：

一、指导思想和目标。从改善农业生产条件和生态环境入手，沿“101”国道、“102”国道、“沈大高速公路”两侧，建立节水灌溉农业示范带，逐步向内地辐射，从而提高我省耕地的复种指数与土地利用率，提高单位面积耕地的经济效益，提高农业的整体素质和效益，达到增加农民收入、增强集体经济实力、增加财政收入的目的，为农村经济实现新飞跃奠定基础，促进传统农业向现代农业转变。在500万亩节水灌溉农田中，将建设“吨粮田”100万亩、“双江田”250万亩、“双千田”（亩产千斤粮、收入千元）100万亩、经济田（每亩收入1500元）40万亩，“名、优、特、新”果园10万亩。

二、提高认识，加强领导。各地区要提高对“3655”节水灌溉工程的认识，将此项工作列入本地区今后一个时期农村工作的重要议事日程，切实加强领导。为把这项利国利民的好事办实、办好，省政府决定成立由省长张国光任组长，副省长杨新华、陈政高、省长助理刘克崮任副组长，省政府副秘书长和省财政厅、水利厅、农业厅、计委、经贸委、农电局、农机局、乡企局、人民银行、农业银行等部门的负责同志为成员的辽宁省农业“3655”节水灌溉工程领导小组。领导小组办公室设在省水利厅，其职责是：组织编制辽宁省农业“3655”节水灌溉工程及农作物种植结构调整规划，编制、下达年度工程实施计划，检查、督促各地实施情况，组织竣工验收；组织落实各级财政资金、银行贷款和农民自筹资金，实施工程资金的财务监督，检查工程回收资金的使用、管理，汇审年度工程财务决算；组织省内有关生产厂家生产农业“3655”节水灌溉工程所需材料、设备，组织定货会，协调、处理用户和生产厂家间的供需矛盾及有关事宜；指导、检查项目区内的农作物种植结构调整工作，指导、推广高产种植、栽培技术和机械化作业技术；指导小型农田水利工程产权制度改革；编写全省实施农业“3655”节水灌溉工程的综合性报告。各有关市、县（市 、区）政府要加强对本地区农业“3655”节水灌溉工程的领导，由主要领导亲自挂帅抓，并指定工作部门具体组织实施。

三、做好宣传动员，确保资金投入。要做好广大干部和农民的思想发动工作，充分利用报刊、广播、电视等新闻媒介搞好宣传。要坚持实事求是、量力而行原则，搞好本地区农业“3655”节水灌溉工程及农作物种植结构调整规划。要坚持农民为投入主体，多层次、多渠道筹集工程建设资金，确保各级财政资金足额配套、及时到位，确保农业“3655”节水灌溉工程按期完成。

一九九八年八月六日

辽宁省农业“3655”节水灌溉工程及作物

结构调整地区性规划编制规程

第一章  总 则

第一条  为指导各市、县（区、市）编制辽宁省农业“3655”节水灌溉工程及作物结构调整地区性规划，特编制《辽宁省农业“3655”节水灌溉工程及作物结构调整地区性规划编制规程》（以下简称《规程》）。

本《规程》适用于本省实施农业“3655”节水灌溉工程项目。所谓农业“3655”节水灌溉工程，是总投资36亿元，从1998年至2002年，5年发展500万亩高产、优质、高效喷灌农田。

第二条  实施农业“3655”节水灌溉工程的指导思想是：围绕“101国道”、“102国道”和“沈大高速公路”沿线（以下简称“三线”），从改善农业生产条件和生态环境入手，发展高产、优质、高效农业和节水农业，通过“三线”示范，向内地辐射，以期提高复种指数和土地种用率，提高单位面积耕地的经济效益，提高农业的整体素质和效益，以达到农民增收，集体经济实力增强，财政收入增长，为农村经济新飞跃奠定基础，促进传统农业向现代农业转变。

第三条  辽宁省农业“3655”节水灌溉工程的发展目标是：建设以喷灌工程设施作保障的质量效益型农业；在500万亩“两高一优”喷灌农田的组成上，建设“吨粮田100万亩、“双江田”（亩产1600斤）300万亩、“双千田”（亩产粮千斤、亩产值千元）50万亩、“经济田”40万亩、“名、优、特、新”果园10万亩；在500万亩喷灌工程设施上，发展固定式微喷工程10—30万亩、移动卷盘式喷灌工程200—250万亩、半固定式移动支管道喷灌工程190—140万亩、移动式喷灌小机泵喷灌工程100—80万亩。

第四条  辽宁省农业“3655”节水灌溉工程及作物结构调整地区性规划的基本任务是：根据本地区的基本情况和农业经济发展的要求，遵循全省实施农业“3655”节水灌溉工程的指导思想和发展目标，按本《规程》的要求，提出本地区发展以喷灌工程设施作保障的质量效益型农业的发展目标与布局、喷灌工程、资金筹集、产权组织和经营机制、物质设备供应、实施方案等。

第五条  编制地区性规划，必须从实际出发，坚持实事求是的科学态度，重视调查研究和现场查勘，按照自然科学规律和经济规律办事，遵循量力而行的原则，充分论证规划方案的技术可行性与经济合理性。要维护规划的严肃性和连续性，保证规划的顺利实施，要在实践中不断充实、完善和提高。

第二章 总体布局

第六条  根据本地区地理位置、地形地貌、农业气象、土壤肥力、水资源条件和农业及农村经济发展水平，分析本地区优势，确立符合市场需求、发挥本地区优势的主导产业。在粮食产业中，增小麦，减玉米；恢复辽南、辽西传统的冬麦生产区，发展冬麦北移开发区。在以小麦为主的粮食产业中，要考虑区域化发展，规模化生产，集约化经营，将现有的生产水平推向一个新台阶。在发展以蔬菜、水果为主的经济作物时，要考虑创造产业化的名优品牌，提高产品的市场占有份额。

第七条  以喷灌工程设施作保障的质量效益型农业布局，要沿“三线”两侧延深到可视范围内，集中连片布局，除特殊地段外（如基岩裸露或无水源条件），不能有空白段。

确有发展能力和发展条件的地区，可沿“三线”布局后，向内地辐射布局。向内地辐射布局的顺序是：沿铁路、国家级公路、省级公路、市级公路、县级公路两侧延深到可视范围内布局。

第三章  喷灌工程规划

第八条  喷灌工程设施的水源工程必须可靠，灌溉保证率达85%以上，工程配套齐全，田林路沟统一规划整治。

必须坚持新增水浇地的原则，不是在原有水浇地上提高标准，不是将原有的渠道灌溉或者低压输水管道灌溉提高为喷灌；而是在没有水利设施的旱地上搞喷灌。

打小井搞节水灌溉是农民自办水利项目，不列入农业“3655”节水灌溉工程建设之中。

第九条  喷灌工程设施是发展质量效益型农业的保障措施。喷灌工程型式必须与作物结构调整内容相匹配，同时要考虑工程水源条件，以及产权组织形式和经营机制。对于地块集中连片，工程水源可靠，发展“吨粮田”、“双江田”，宜发展移动卷盘式喷灌机喷灌工程。对于地块较小，工程水源条件较差（如人工开挖的大口井），一般的经济田宜发展移动式喷灌小机泵喷灌工程。

第十条  应充分发挥现有旱田自流灌区的扩浇能力，改造现有自流灌区的干、支渠，按规划增设提水喷灌站点，对自流干、支渠控制高程以上的坡地、梯田实施喷灌。

第十一条  在考虑移动卷盘式喷灌机喷灌工程和半固定移动支管道喷灌工程的水源动力配套时，应遵循“宜电则电、宜机则机”的原则。凡是接引10千伏安高压输电线路300米以上，年内灌水次数在10次以内的井、塘、站提水设备动力，宜配套柴油机或柴油发电机组。

在规划中应考虑63千伏安、10千伏安电源配套建设工程，包括线路改造和变电所增容。

第十二条  编制地区性规划，应提出发展固定式微喷工程、移动卷盘式喷灌工程、半固定式移动支管喷灌工程、移动式喷灌小机泵喷灌工程4种模式、水源工程出水量分别为每小时25、50、80、125、160立方米的喷灌工程（概算）面积，以及发展布局。

第十三条  各地区在编制规划的同时，应做好本地区所选择的各种喷灌模式的典型设计。典型设计应按照《节水灌溉技术规范》（SL207—98）、《喷灌工程技术规范》（GBJ85—85）、《微灌工程技术规范》和《农用机井技术规范》（SD188—86）标准执行。通过典型设计，推算规划区喷灌工程设施的工程量、材料设备量、工程概算（不含通过农民劳动积累工能够完成的土方等工程项目费用，以及投劳折资）和经济效益。

第四章  作物结构调整规划

第十四条  作物结构调整，要遵循增小麦、减玉米种植面积调整粮食作物结构的原则，遵循在稳定粮食总量的前提下发展质量效益型经济作物的原则，遵循发挥地区优势、以市场需求为导向确立主导产业的原则。通过作物结构调整，提高复种指数和土地利用率，提高单位面积耕作的经济效益。同时要配套高产模式化种植、栽培技术和农业机械化作业技术。

第十五条  小麦种植布局和品种安排，要集中连片，形成区域化发展，规模化生产，集约化经营，形成批量商品，冬小麦品种宜选用米808、辽冬引911等；春小麦品种要以辽春10号为主，搭配辽春11号、铁8713、铁春1号等。

第十六条  为确保作物结构调整，实现规模化生产，集约化经营，对米麦间套复种植模式的经营方式，推广以下三种模式：

一是“统种分管”生产经营模式。由村或组对大面积“吨粮田”、“双江田”，实行统一种植模式，统一作物品种，统一机耕、机播，统一喷灌，统一打药；按户分别进行施肥、田间管理和收割。

二是股份合作生产社经营模式。农户不仅以投入的资金、劳务入股或作价入股，而且以承包经营的土地作价入股，由股份合作生产社统一进行耕种和管理，收获后按股份比例分红；

三是由种植大户转包经营模式。对部分进入其它行业和领域的农户，动员他们自愿将规划区内的耕地转包给种植大户种植经营。

第十七条  编制地区性规划，应提出本地区以喷灌工程设施为保障的质量效益型农业发展目标，即“吨粮田”、“双千田”、“经济田”和“名、优、特、新”果园的发展指标和经济效益指标，新增纯小麦面积和减少玉米面积指标，复种指数增长指标；单位面积耕地的产量和经济效益指标。提出质量效益型农业的发展布局。提出适合本地区的高产模式化种植、栽培技术和农业机械化作业技术，以及粮、豆、菜、果新技术成果的示范推广技术。

第五章 资金筹集规划

第十八条  要多渠道、多层次筹集农业“3655“节水灌溉工程建设资金。资金筹集要遵循以下原则：坚持农民自筹为主，国家扶持为辅的原则，坚持中央和地方配套用于发展水浇地的农业各专项资金要相对集中用农业“3655“节水灌溉工程建设的原则，坚持积极引导农民使用银行贷款的原则，坚持积极引导现在一批先富起来的农民购买新建喷灌工程设施的原则，坚持积极吸引个体、私营大户的资金投入农业”3655“节水灌溉工程建设的原则。

第十九条  农业“3655“节水灌溉工程建设资金由各级财政资金和农民自筹资金1:1的比例份额组成。各级财政资金由各级财政投放的资金和出售新建的喷灌工程设施回收资金组成。各级财政投入资金，是由省以上（含省本级）财政投入资金与市、县（区、市）财政配套资金按1:1的比例份额组成。市、县（区、市）财政配套的比例，由各市自行研究决定，报省备案。

农民当年自筹不足部分资金，由银行信贷投放解决。农民是承贷主体，但是要统筹使用信贷资金。银行信贷资金和节水灌溉贴息贷款的投入，原则上按两项信贷资金总量比例投放各地。

第二十条  中央和地方配套用于发展水浇地的农业各专项资金，按照能够投入使用的基数，由农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室统一编制喷灌工程计划，然后由各专项资金的原管理部门按原渠道下达计划。

各级农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室要主动与农业各专项资金的管理部门搞好协调，使各专项资金的建设规划与计划能够吸纳本规划的建设目标和内容，并能逐级上报。

第二十一条  在每年、每期新建工程中，出售给农民和有法人资格的社会经济组织的喷灌工程设施数量，按工程控制的喷灌面积计算，不少于新建工程控制面积的60％。出售的喷微灌工程设施、设备价格，按财政资金投入量计算，一般农田喷灌工程不低于财政资金投入额的60％；“经济田”和“名、优、特、新”果园的喷微灌工程不低于85％，可分二至三年付款。

县（区、市）农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室组织实施新建喷微灌工程设施的拍卖、出售工作。拍卖、出售工程设施的回收资金，存入县（区、市）财政设立的专户，由省农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室统一审批，纳入下一期本县（区、市）农业“3655”节水灌溉工程建设计划。

第二十二条  编制地区性规划，应提出本地区实施农业“3655”节水灌溉工程建设资金的组成及筹集的保障措施。

第六章  产权组织与经营机制规划

第二十三条  农业“3655”节水灌溉工程在产权组织和经营机制上，必须做到产权明晰，资产人格化。推广三种模式，即灌溉供水社会化有偿服务、股份合作制灌溉公司、水利专业户有偿服务。

实施股份合作生产社经营，也是值得提倡的一种模式。

第二十四条  灌溉供水社会化有偿服务经营管理模式。主要用于移动卷盘式喷灌机喷灌工程。

水源井（可含变压器以下线路和机泵、井房等整套电井设施，以及地埋输水平管、出水栓等；也可仅指井体及井盖）以农户独资或联户合资所有为主，村级集体经济富裕地区可由村级集体所有。

移动卷盘式喷灌机、柴油牵引车及柴油发电机组、潜水泵、移动输水平管等由县或乡（镇）抗旱服务队所有，即国家所有，授权县或乡（镇）抗旱服务队经营管理。县或乡（镇）抗旱服务队实施灌溉供水社会化有偿服务。县或乡（镇）抗旱服务队自身也要实行承包、租赁等经营机制。

有条件的具有法人资格的经济组织也可经营灌溉供水社会化有偿服务业务。国家投资购置的移动卷盘式喷灌机、柴油牵引车及柴油发电机组、潜水泵、移动输水干管等设备，可优惠（按第二十一条执行）出售给自愿经营灌溉供水社会化有偿服务业务的社会法人，但不得改变其出售设备的用途。

第二十五条  股份合作制经营管理模式。主要用于固定式微喷和半固定式移动支管道喷灌工程。

采用股份合作产权组织和经营管理机制，其形式为国家、集体、社会法人、农户联股合营，做到联股连心。国家股为县以上（含本级）财政投入的补助资金所折合的股份，由县水利局授权县或乡（镇）抗旱服务队为国家股的法人代表；集体股是乡（镇）或村级集体经营组织用其资金、土地和集体财产等入股或折价入股的股份；农户股是受益农户投入的资金、劳务等入股或折价入股的股份。做到自愿入股、股权平等、互利互惠；利益共享、风险共担、积累共有；自主经营、自负盈亏、自我发展。

第二十六条  水利专业户有偿服务经营模式。主要用于移动式喷灌小机组喷灌工程，也提倡用于小型移动卷盘式喷灌机喷灌工程。

这种经营管理模式是水利专业户和农户双重经营管理模式。水源井由农户独资或联户合资所有；移动式喷灌小机泵和管路、喷头等系统设施．和小型移动卷盘式喷灌机、柴油牵引车及柴油发电组、潜水泵、移动输水干管等，按实际价格的60％为底价。在自愿、公开、公平、公正的原则下，以竞价招标的方式拍卖给受益农户，使之成为水利专业户，为本村农户提供有偿灌溉供水服务。

第二十七条  编制地区性规划，应提出本地区新建的农业“3655”节水灌溉喷灌工程，在产权组织和经营机制上的发展规划，以及政策扶持的保障措施。

第七章  物资设备供应规划

第二十八条  实施农业“3655”节水灌溉工程所需的材料、设备，凡是省内产品能够满足要求的，一律采用省内产品，支持地产品销售；凡采购省外生产的材料、设备须经省农业“3655”节水灌溉领导小组办公室对所采购的材料、设备进行确认，同时必须在省组织的议标订货会上订购。

第二十九条  省农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室组织省内有关生产厂家，生产所需要的材料和设备。并以质优价廉和售后优质服务为原则，规范采购行为，实行政府采购，对主要材料、设备组织议标订货会。

第三十条  编制地区性规划，应提出本地区实施农业“3655”节水灌溉工程所需的材料、设备的规格型号和概算数量。同时可提出本地区生产厂家可提供的材料、设备规格型号和数量，供省组织议标定货会时参考。

第八章  实施方案

第三十一条  规划实施，遵循从实际出发，量力而行的原则，分步实施；但在每年度、每期的实施中，又要相对集中，完成一个子项目区或一个子项目区中的一个连续开发段。

农业“3655”节水灌溉工程的实施，计划划分9期工程，1998年度为第一期工程，投资总额2．8亿元，其中财政资金1．4亿元；1999年至2001年，每年安排2期工程；2002年安排1期工程；由于1998年于秋季开始实施农业“3655”有水灌溉工程，所以延后1年至2003年结束。

第三十二条  编制地区性规划，应提出规划的实施方案，即规划目标的分年、分期实施意见和实施的保障措施。

实施的保障措施，包括组织领导措施、工程建设资金筹集和监督使用措施、喷灌工程施工和物资、设备供应管理措施、作物种植结构调整的农艺、农机及有关生产资料供应措施、新建喷灌工程设施实施新的产权组织和经营机制的政策扶持措施、主导产业形成批量商品的市场销售以及农产品精细加工措施等等。

第九章  规划报告编写

第三十三条  由市农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室组织管理辖区内有实施任务的县（区、市）农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室，统一编制本地区（市）农业“3655”节水灌溉工程及作物结构调整规划报告及附图。

第三十四条  项目区、分项目区、子项目区划分。

以“101国道”、“102国道”、“沈大高速公路”沿线两侧延伸到可视范围内的喷灌工程条带，分别设为“101国道”项目区、“102国道”项目区、“沈大高速公路”项目区。

在每个项目区中，以市行政区划境内路段为分项目区，前面冠以市行政区划名称。如朝阳市“101国道”分项目区。

在每个分项目区中，以县（区、市）行政区划境内路段为子项目区，前面冠以县（区、市）行政区划名称。如：北宁市“101国道”子项目区。

分年度、分期实施的子项目区，以公路的公里桩标称。

有发展能力和有发展条件的地区，向内地辐射的铁路、国家级公路、省级公路、市级公路、县级公路沿线两侧延伸到可视范围的喷灌工程条带，均列为子项目区，在铁路、公路名称或代号名称前面冠以县（区、市）行政区划名称子项目区。如：建平县“沈赤铁路”子项目区。

第三十五条  规划报告内容为：综述、项目区基本情况，实施的必要性和可行性、喷灌工程规划、作物结构调整规划、资金筹集规划、产权组织和经营机制规划、物资设备供应规划、实施方案。

规划报告应附项目区喷灌工程及作物结构调整布局图，比例尺为1:5万，规划区以外可删除。

第三十六条  地区性规划报告应经市农业“3655”节水灌溉工程领导小组审议、通过后，以市领导小组文件于8月31日前上报省农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室，一式6份。

第十章  附  则

第三十七条  省农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室在论证、修定各地区（市）农业“3655”节水灌溉工程及作物结构调整规划基础上，编制《辽宁省农业“3655”节水灌溉工程及作物结构调整规划报告》，报请省农业“3655”节水灌溉工程领导小组审议、批准、并付诸实施。

第三十八条  本《规程》由省农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室负责解释。

辽宁省农业“3655”节水灌溉工程

资金项目管理实施意见

根据省政府《关于实施农业“3655”节水灌溉工程的通知》（辽政发［1998]33号）精神，为广开筹资渠道，管好用好各项建设资金，充分发挥资金整体使用效益，保证我省农业“3655”节水灌溉工程建设需要，全面完成省政府确定的建设目标，促进我省加快农业现代化建设步伐，现制定本实施意见，请各地遵照执行。

一、项目区的选择与确定

选择节水灌溉工程项目区必须遵循以下原则：

1．项目区范围：节水灌溉工程项目区必须选择在干旱和半干旱地区。贯彻“三线战略”，以101、102、沈大高速公路为主，沿线开发，向内推进，合理确定项目区。

2．项目区要选择耕地基础条件好，地块集中连片的市、县、乡镇统一规划，讲求规模、形象和整体效益。每个子项目区建设喷灌面积必须达到5000亩以上。

3．项目区建设：围绕节水灌溉，按不同地区的水源和土地条件发展四种喷灌模式：即固定微灌工程、移动卷盘式喷灌机喷灌工程、半固定式移动支管喷灌工程、移动式喷灌小机组喷灌工程。在种植结构安排上，建设“吨粮田”、”双江田”、“双千田”、“经济作物田”及“名、特、优、新”果园。

二、资金的筹集原则和配套比例

1．农业“3655”节水灌溉工程筹集资金必须坚持以下原则：坚持农民自筹为主，国家补助为辅的原则，坚持中央和地方配套用于发展水浇地的专项资金相对集中用于“3655”工程建设的原则，坚持群众自愿使用银行贷款的原则，坚持鼓励一部分先富起来的农户购买新建喷灌工程的原则，坚持广泛吸引社会各方面资金投入“3655”工程建设发展效益农业的原则。突出发挥国家补助资金的启动和引导作用，调动农村集体和广大农民发展节水灌溉农业的积极性和主动性。努力盘活水利资产存量，促进国家补助资金的滚动使用和良性循环。

2．辽宁省农业“ 3655”节水灌溉工程的资金来源：规划用于“3655”节水灌溉工程的资金可分为六项：一是省级目前能够直接利用发展节水灌溉工程建设的资金（含中央财政投入），包括农业综合开发资金、商品粮基地建设资金、粮食自给工程资金以及农田水利建设专项资金的一部分；二是省财政新增用于“3655”节水灌溉工程建设的专项资金；三是市、县财政按规定相应安排的配套资金；四是农业信贷资金；五是农村集体与农民自筹投入；六是通过实行产权制度改革，拍卖建成的水利设施设备而形成的回收再放资金。以上六种资金来源构成了我省农业“3655”节水灌溉工程建设筹资方案的最主要内容。

3．农业“3655”节水灌溉工程建设资金筹集比例：国家投入（县及县以上财政投入）与农民自筹投入比例为1:1。

在国家投入的18亿元中，省财政（含中央资金）安排6．25亿元，市县财政配套6．85亿元（除大连市外9个市为6．25亿元），拍卖新建水利设施回收再投资金安排4．90亿元。

市县财政配套资金的具体分担比例，由各市根据本地区财政收支状况和节水灌溉工程项目的实际情况自行确定，报省备案。

在自筹和银行贷款的18亿元中，农业银行遵照国家宏观调控计划积极组织资金，量力安排。

三、资金的统筹安排与集中使用

“3655”节水灌溉工程建设资金的使用要坚持“渠道不变，用途不乱；统筹安排，集中使用”的原则，集中用于“3655”节水灌溉工程建设。

1．农业综合开发资金、粮食自给工程资金和商品粮基地建设资金：一是坚持国家立项，地方结合办法。即“3655”节水灌溉项目区要与国家确定立项的农业综合开发项目区、粮食自给工程项目区及商品粮基地紧密结合，优先满足中央规定要求，具体操作按现行固定资金投资管理办法和国家专项资金及项目管理办法确定。二是安排资金使用上，尽可能多地发展节水灌溉工程建设。对于“3655”工程亩造价高出以上三项工程补助标准问题，由省农业“3655”领导小组办公室根据实际需要进行协调调剂补足。三是省农业“3655”节水灌溉工程投资及效益与以上三项中央立项工程实行分别统计、分级上报办法。

2．各级财政新增资金、发展水浇地资金及中低产田改造资金：发展水浇地资金及中低产田改造资金与各级财政新增用于“3655”节水灌溉工程的资金实行合并使用，统筹安排办法，集中用于“3655”节水灌溉工程建设。

3．出售新建水利设施回收再放资金：各县（区）农业“3655”节水灌溉领导小组要按照《辽宁省农业“3655”节水灌溉工程实施规划报告》的有关规定，统一组织对新建水利设施的出售和资金回收。回收资金要存入县财政设立的“3655”节水灌溉工程专户。对回收资金的安排使用，要按照省与市县的配套比例全部用于“3655”节水灌溉工程。

4．使用农业贷款必须按照以下原则进行操作：一是坚持借款自愿，贷款自主，谁用谁借谁还，有借有还，到期回收的原则；二是各级农业银行在省农业“3655”节水灌溉工程领导小组审批通过的“3655”规划项目区内，按贷款原则和贷款条件选择贷款户，择优扶持；三是坚持“三级”财政配套资金在农业银行设有专户存储；四是坚持按比例配套资金，先用自筹资金后使用贷款的原则发放贷款；五是坚持贷款到户，专款专用的原则。以农户为承贷主体，与农业银行直接签定借款合同，农业银行将贷款直接发放到农户，防止挪用贷款和债务悬空。

四、资金的管理与监督

农业“3655”节水灌溉工程资金的使用管理，实行严格的项目管理办法。

1．统一管理，封闭运行。“3655”节水灌溉工程各项专项资金的使用管理，要在各级“3655”节水灌溉工程领导小组审定的工程建设规划进行统一协调实施。对于不同的项目区，可按照这些资金原有规定的使用用途及范围进行有效的调剂安排，保证节水灌溉项目投资规模。

2．省财政与列入节水灌溉项目区建设的市、县财政投入实行配套承诺制。省财政根据经省农业“3655”节水灌溉领导小组审定通过的五年建设规划及分年度实施计划与各市财政进行衔接，并以协议书的形式明确省与各市的投资比例、额度以及资金来源。对商定的各级配套投入资金，在省批复下达的规划、计划中体现。

3．对于农业“3655”节水灌溉工程资金，省与市县财政实行“反配套”办法，专户管理，封闭运行。各市、县财政部门要设立《农业“3655”节水灌溉工程资金》专户，将本级配套资金和上级拨入资金划入专户，单独管理，专户直拨（对国家立项的农业综合开发资金、粮食自给工程资金和商品粮基地县建设资金，按原资金渠道管理）。资金的拨付采取自下而上办法，即先用自筹资金，后用国家投入；先用县、市级资金，后用省级安排资金。对于国家投入资金，省财政根据市、县财政资金专户到位情况（以银行进帐单为据），予以配套拨款，保证各级财政资金的及时足额到位。

4．实行追踪反馈。上级财政要定期对各项目区资金的落实、拨付、到位情况进行抽查，建立资金使用管理档案。下级财政要及时将资金的管理使用情况、效果、经验及存在的问题向上级财政部门反映，以利于及时改正资金使用管理上存在的不足。

每一个投资期结束后，财政部门要与其它部门共同对各项目区建设进行全面的检查验收，重点检查资金的落实到位情况、项目区建设任务的完成情况、项目区建设按“三增”目标是否达到了预期效益。对于未能按时完成省下达计划和政府签订的责任状规定的建设任务和建设目标的，特别是承诺的配套资金没有全部落实、资金使用存在挤占挪用以及资金使用效益低下的地区，省将按有关规定进行严肃处理，并在下一年度扣减其资金指标。对于能够圆满完成计划的，而且在资金使用管理上成效突出的市、县，省将给予一定的奖励。

以上意见在具体实施过程中，将根据实际情况做进一步的完善和调整。

《辽宁省“3655”节水灌溉工程资金项目管理实施意见》由省农业“3655”节水灌溉工程领导小组办公室负责解释。

关于加强节水灌溉工作的意见

——省人民政府转发

江苏省水利厅

近几年来，全省各地努力建设节水灌溉工程，发展节水农业，取得了初步成效。但总的看，全省发展节水灌溉还处于起步阶段，其规模、速度、水平不能适应率先实现农业现代化的要求，不仅制约农业和农村经济的发展，还将影响到我省21世纪可持续发展战略的实现。各级各部门必须高度重视，真正把发展节水灌溉作为一项革命性措施来抓，切实抓紧抓好。现就加快我省节水灌溉建设步伐提出如下意见：

一、充分认识搞好节水灌溉工作的重要性和紧迫性

我省人多地少，不断改善灌溉条件，是保障农业发展的一项重要内容。农业是用水大户，也是节水大户，我省名曰 “水乡”，但降水时空分布不均，南丰北枯，夏多春少，淮北地区、丘陵山区、沿海地区一直受水资源紧缺的困扰，近年来苏南部分地区也出现了水质型缺水。发展节水灌溉，不仅可以降低灌溉用水量，使水资源得以优化配置，更重要的是对提高作物产量、增加土地利用率、促进农业增效和农民增收有着直接作用，对机电提水灌区而言，发展节水灌溉，农灌成本能成倍下降，可以直接减轻农民负担。传统的灌溉方式不仅严重浪费水资源，而且会带来农药、化肥的大量流失，成为水污染的重要源头。普及节水灌溉，既是缓解我省当前农业用水供需矛盾的需要，又是改善生态环境、实现农业现代化的必由之路。必须把节水灌溉作为一项可持续发展的战略措施，常抓不懈，切实抓出成效。

二、发展节水灌溉的指导思想、目标和任务

发展节水灌溉，要围绕建立“国内一流、国际先进”现代化水利工程体系和现代农业为目标，按照统筹规划、标本兼治、因地制宜、讲究效益的原则，坚持新建与改建相结合，开源与节流相结合，工程措施与非工程措施相结合，把节水灌溉当作一项革命性措施来抓，实现新的突破。到2000年，全省节水灌溉工程面积要达到1700万亩，水稻节水灌溉面积达3000万亩。到2010年，全省防渗渠道（含管道）达到20万公里，有效灌溉面积全部实现工程节水，水稻面积全部推广节水灌溉技术，并普遍提高节水灌溉的科技水平。通过发展节水灌溉，大中型灌区渠系水利用系数达到0.6以上，小型机电提水灌区渠系水利用系数达到0.8以上，农业用水比重从现在的75%下降到65%左右，水稻灌溉水分生产率提高到每方水1公斤以上，土地利用率增加一个百分点，农民节水意识得到强化，基本建立起节水型农业。

三、因地制宜，突出重点，努力提高节水灌溉的整体水平

发展节水灌溉，关键要加强灌区和机电泵站的配套改造，加强用水管理，从根本上减少水的浪费，在实施过程中，要从实际出发，因地制宜，采取不同的发展模式。苏南经济较发达地区，要结合高标准农田建设，推广灌溉暗渠，明排衬砌，水稻采用浅湿、湿润灌溉等方法，以适应农业现代化的需要。平原沙土地区，坚持以推广防渗渠道为主，启动实施“无土渠”工程，有条件的地方，要积极发展管灌。淮北地区，应结合中低产田改造，修建防渗渠道，推广“旱育秧”及水稻“浅、湿、控 ”灌溉技术。井灌区可逐步推广管灌，田间可采用软管灌溉或小型移动式喷灌。丘陵山区，要大力发展喷灌，在地形较高又有水库的地方，可发展自压喷灌，茶园地要推广微喷。要结合产业结构调整，对果树、蔬菜、花卉等经济作物，实行喷灌、滴灌、微灌。同时要重视耕作保墒、覆盖保墒、节水作物品种筛选、化学制剂保水等非工程措施，优灌优质高效，提高投入产出比。

从今年开始，在全省范围内，开始实施节水灌溉示范工程。除了继续抓好9个国家级节水增产示范县（市）外，每年省级着重扶持10个高标准节水示范片，每市抓一个示范县（市），每县（市）抓一个示范乡镇，促使节水灌溉向成方连片规模化方向发展。

四、加大投入，加快节水灌溉发展步伐

要深化改革，积极探索，努力建立起“以农民投资投劳为主体，国家补助资金为导向，吸引社会投入为补充”的多元投入新机制，多层次、多渠道筹集节水灌溉建设资金。各级计划和财政部门要加大对节水灌溉的投入；金融部门要积极提供节水灌溉贷款；乡村合理提留的公积金要用于节水工程建设；农业综合开发及世行贷款加强灌溉农业项目中用于水利项目的资金、商品粮基地建设资金、粮食自给工程等专项资金，要重点支持发展节水灌溉。结合当前正在全面开展的小型农田水利工程产权制度改革，坚持“谁投资，谁受益”的原则，鼓励农民投资建设节水灌溉工程。各级政府要制定优惠政策，调动方方面面发展节水灌溉的积极性。各级财政可以安排一笔专款，实行“以奖代补，先建后验，验后再补”，也可以对节水灌溉的贷款给予贴息。

节水灌溉工程建设必须认真落实质量管理责任制，加强施工管理，严格按规程、规范操作，抓好质量监督。节水工程建成后，要切实搞好工程管理，确保工程效益的充分发挥。

五、切实加强对节水灌溉工作的领导

节水灌溉工作涉及面较广，各级政府要加强组织领导，将其作为农业和农村工作的一项重要内容来抓。任务较重的市、县，可以成立节水灌溉工作协调小组，在各级政府的统一领导下，各部门、各行业要各负其责，通力协作，共同推进节水灌溉的发展。水利部门要做好工程的规划设计、施工技术指导和质量监督；计划部门要做好重点项目申报及资金争取工作；财政部门要落实好投入政策，确保有关资金及时到位，监督财政资金的使用；金融部门要做好节水建设项目贷款资金的评估、争取和发放工作；农业部门要引导农民搞好种植结构的布局和调整，指导农民科学用水。要加强对节水灌溉工作的宣传，总结经验，推广典型，创造良好的舆论环境。

各级政府要把节水灌溉的推广作为实现农民增收和农村稳定的长远措施来抓，实行目标管理，将任务层层分解到乡镇、村组、农户。全省9个国家级节水增产重点县（市），要切实承担起责任，确保任务圆满完成。要建立激励竞争机制，加强检查督促，开展考核评比，促进这项工作健康有序地发展。

一九九九年五月

浙江省小型农田水利工程产权制度改革试行办法

浙江省水利厅

第一章  总  则

第一条  为了适应社会主义市场经济发展的需要，巩固发展农村家庭联产承包责任制改革的成果，完善农村水利服务体系，根据省政府关于加快水利改革的意见，积极推行全省小型农田水利工程产权制度和经营机制改革，逐步建立农田水利工程产权明晰化、投入多元化、经营企业化的良性运行机制，特制定本办法。

第二条  要有组织、有计划地通过承包、租赁、拍卖、股份合作制等多种形式改革小型农田水利工程由乡（镇）和村集体统包统管的经营管理机制，探索在新形势下公有制的实现形式。

改制要从实际出发，因地制宜，形式多样，尊重群众的意愿，宜股则股，宜卖则卖，宜租则租，宜包则包，做到农民拥护，经营者有利可图。

第三条  小型农田水利工程的改制对象是指已建的灌排工程、引水工程、人畜饮水工程、小水库、小山塘、堤塘、堰坝及其它适宜改制的小型水利工程。新建的小型农田水利工程从筹资、建设到经营、管理都要按企业化新机制运作。

第四条  小型农田水利工程改制和实行企业化经营后，经营者要把保障水库等工程安全放在首位，服从防汛指挥，落实各项安全措施。确保运行安全，乡（镇）和村集体要落实防汛抗旱责任制，水利部门要加强技术指导监督。

第二章   改制原则

第五条  小型农田水利工程产权划分原则：

乡（镇）和村集体管理的小型农田水利工程资产属乡（镇）和村集体所有。

由国家投资、群众投工投料并由水利部门管理的小型农田水利工程形成的资产属国家所有。

第六条  受益范围不跨乡（镇）的国有小型农田水利工程，经批准可以将其所有权划拨给受益的乡（镇），由受益乡（镇）落实经营管理责任，开展改制工作。

第七条  小型农田水利工程改制要在水利部门的指导下，认真清产核资，进行资产评估，充分考虑工程现状、投入和效益等综合因素，合理确定资产现值。

村集体所有的水利工程资产由村委会组织评估，报乡（镇）政府核准；乡（镇）集体所有的水利工程资产由乡镇组织评估，报县水行政主管部门核准。国有水利工程资产，由县水行政主管部门组织评估，报国有资产管理部门批准。

第八条  小型农田水利工程改制由工程所有者组织进行。乡（镇）、村集体所有的水利工程由乡（镇）和村集体组织实施；国有水利工程由水行政主管部门组织实施。

第九条  继续完善承包制或租赁制。工程所有者可将小型农田水利工程设施发包或出租给个人经营，双方协商签订合同，明确双方职责，定灌溉面积、定收费标准、定电量、定承包或租赁期限、定服务等。

第十条  大胆试行拍卖制。只要权属明确，群众愿意买，国家和集体所有资产都可以拍卖。拍卖一般采取公开竞价的做法。根据小型农田水利工程设施的资产结构，可以部分资产拍卖，也可以整体资产拍卖。根据水利工程整体性特点，未拍卖部分水利工程设施可以由受让者无偿或有偿管理、使用。

第十一条  积极推行股份合作制．原有农田水利工程可通过存量资产折股、增量资产扩股、先售后股等方式改造为股份合作制。新建农田水利工程可通过广泛吸纳社会资金募股或联合投资折股等方式直接组建为股份合作制。

股份合作制形式可多种多样，既可采取农户与农户联合、农户与集体联合，也可采取农户、集体、国家共建，资金、投工、土地使用权、物资、技术均可折资入股。

第十二条  堤塘等防洪工程，也要积极探索股份合作制，引进企业化建设和管理的经营机制。

第十三条  水利服务体系比较健全的乡（镇），可以成立水利灌排公司，培育水利专业大户，发展水利规模经营，降低成本，提高效益。现有灌区等水利服务组织，要向企业化转变，实行公司化经营。

第十四条  小型农田水利工程的拍卖、租赁、承包要坚持公开、公正、公平的原则，通过公开竞价进行。在同等条件下，对持有“蓝色证书”的人员以及工程原经营者和受益区内懂技术、会管理者优先。选择思想品质好，有经营头脑，热爱集体，事业心强，愿意为广大农户服务的经营者。

第十五条  小型农田水利工程产权租赁、承包期限，可根据工程具体特点而定，一般不少于10年。

第十六条  无论采取拍卖、承包、租赁、股份（合作）制等何种形式，都要按照市场定价原则合理确定水价。水价由成本加合理利润组成，成本包括折旧费、维修管理费、电费、人工费等。

小型农田水利工程改制时，其水价由经营者和乡（镇）、村集体按照水价核定原则共同测算协商决定。股份合作制新建的水利工程实行新水新价，由经营者和用水户按照市场定价原则协商确定。

水价可以实行按亩计收或按方计收，有条件的可以实行基本水费加计量水费的办法，也可以在用电电价中核定计收，还可以用粮食等实物计收。

第三章 权利和义务

第十七条  国家依法保护农田水利工程经营者的合法权益，改制后经营者依法取得的所有权、使用权，可依法转让、继承。

农田水利工程投资者和经营者依法拥有的所有权、使用权，由乡（镇）政府会同有关部门发给产权证和使用权证，工商部门核发营业执照，其合法权益受法律保护。当经营者合法权益受到威胁和损害时，当地政府和乡（镇）、村集体组织要采取有效措施，保护经营者的合法权益不受侵害。

第十八条  经营者必须自觉遵守国家法律和政策，服从乡（镇）、村和水行政主管部门的领导和指导，必须认真履行合同规定的服务内容，不得擅自改变水利工程的用途和服务对象。未经有关方面同意违反合同，擅自改变水利工程用途及服务范围的行为，乡（镇）村有权责令限期改正，拒不服从的，原工程所有者依法收回其所有权、使用权，给受益者造成的损失，由经营者负责赔偿。

第十九条  用水户必须按规定及时足额向经营者交纳水费，凡拖欠水费的，乡（镇）村有义务协助催交，拒不交纳的，经营者有权停止供水。

第二十条  股份合作制新建小型农田水利工程，乡（镇）要协调处理有关土地使用等政策，给予投资主体优惠和扶持。

第二十一条  小型农田水利工程拍卖、出租、发包所得的收益，凡是乡（镇）和村集体所有的，由乡镇和村专户储存，凡是国有的，由水利部门专户储存，专项用于农田水利工程建设。

第二十二条  乡（镇）、村原用于统包统管小型农田水利的支出，要继续用于本乡（镇）、村范围内水利工程的维修和完善。

第二十三条  农田水利工程改制后，水费中包含的折旧费、大修理费等，经营者收取后上交乡（镇）和村，建立乡（镇）和村两级农田水利建设基金，专项用农田水利工程维护和更新改造。

第二十四条  农田水利工程改制后，县、乡（镇）、村各级现有水利投入政策不变，并随着经济收入的增加而增加，加大水利投入，扩大水利再生产能力，对重大自然灾害损失，给经营者一定补助，帮助其恢复生产。

第四章  改制措施

第二十五条  小型农田水利工程改制涉及到农村千家万户，各级水利部门要以舆论为导向，把改革的内容、要求、方法广为宣传，把推行改革的重要性、必要性向广大农户讲明、讲透，真正做到家喻户晓，形成一定的氛围，确保改革的顺利进行。

第二十六条  水行政主管部门要建立专门领导班子，落实专人负责，加强指导，制订政策措施，完善制度，规序，搞好蹲点服务，解决改制过程中出现的问题。

第二十七条  为了积极稳妥地推行小型农田水利工程改制工作，县水行政主管部门要在进行广泛调查摸底的基础上，加快试点，总结经验，有步骤、有计划地推动面上改革。

第二十八条  通过小型农田水利工程改制，农田水利面貌有较大改变的县（市、区），省里给予以奖代补，对于大胆探索、勇于改革、努力实践作出贡献的单位和个人，给予表彰奖励。

第五章  附  则

第二十九条  各级水行政主管部门可依据此试行办法制定实施细则。本办法由省水利厅负责解释，自发布之日起施行。

山东省委、省政府关于全民动员

大力开展节水工作的通知

中共山东省委  省人民政府

为了进一步增强全民节水意识，加大节水工作力度，缓解我省工农业用水和居民生活用水的紧缺状况，发挥好现有水资源的综合效益，促进全省经济持续、快速、健康发展，特作如下通知。

一、充分认识节水工作的紧迫性和重要性

水是生命之源，是工农业生产的命脉，是关系社会发展全局的战略性资源。我省水资源十分短缺，人均占有量只有全国人均占有量的1/6，是全国重点贫水区之一。水资源不足已成为制约我省经济发展和人民生活的重要因素。目前全省已有300多万人吃水困难，数千万亩有效灌溉面积无水可灌，部分企业因缺水被迫限产停产。地上水的日益减少和地下水的过量开采，使全省地下水位大幅度下降，漏斗区面积和海水入侵面积不断增大，带来了一系列经济、生态和社会问题。今后随着工农业生产的发展和人口的增长，水资源紧缺问题将更为突出。解决水资源紧缺的途径，一是开源，二是节流。但我省在短期内不可能有新的水源。因此，实行全社会和全方位节约用水，已成为当务之急。

多年来，我省各级党委、政府在节约用水方面做了大量工作，对促进经济发展起到了重要作用。但从总体上看，全省节水工作还存在有许多问题和薄弱环节，特别是在思想认识和工作力度上，与全省水资源短缺的严峻形势很不适应，水的有效利用率仍然很低，浪费问题很严重，节水的潜力巨大。各级、各部门一定要从战略的高度，充分认识节约用水工作的紧迫性和重要性，切实增强责任感和使命感，下大决心，加大措施，全民动员，真正把节水工作抓紧、抓实、抓出成效。

二、强化措施、加强管理、全面推进节约用水工作

节约用水，是全社会每位成员应尽的责任和义务，也是文明程度高的反映。各级、各部门、各行业和广大人民群众，一定要按照党的十五大提出的“资源开发和节约并举，把节约放在首位，提高资源利用效率”的要求，把节约用水作为工作和生活中的大事来抓，千方百计珍惜水资源。

（一）改革传统的用水方式，减少浪费，提高利用率。要改变“放大流”的一次性用水习惯，大力推行重用、代用、改用、节用等措施，全面优化用水结构；逐步建立饮用水和非饮用水分供体系，加大中水和污水处理回用工作力度，切实提高水资源的有效利用率；进一步强化水资源保护工作，坚决治理和查处各种水污染源，改善生态环境 ，增加可用水资源。

（二）认真贯彻落实《中华人民共和国水法》等有关法律、法规，依法加强水资源的统一管理。对地表水、地下水要统一调度，合理分配，突出重点，使有限的水资源发挥最大的效益。要针对我省严重缺水的实际情况，尽快逐级制定具体的节水办法或相应的法规、文件，将水资源的开发、利用、管理和保护工作纳入法制化轨道。

（三）全面推行科学用水，积极研究和推广应用节水新技术、新工艺、新设备、新材料，提高水资源综合利用效益。农业要重点改变大水漫灌的灌溉方式，积极推广渠道防渗和管灌、喷灌、滴灌、微灌等先进节水技术，沿黄地区首先要抓好窄畦浇灌，努力提高灌溉用水的有效利用系数，建立节水型农业。各类企业要重点通过科学用水提高水的重复利用率，减少直流排放量，实现循环用水，一水多用。

（四）尽快建立用水指标控制体系，加大水资源消耗控制力度。省水资源主管部门要依照全国节水先进标准，逐一核定城乡居民和各行业一定单位的用水指标，适当限制水资源消耗，鼓励节约用水。对超标用水部分加倍收费，专项用于节水技术开发，实现以水养水。

（五）真正确立水的商品地位，理顺水的价格与价值关系。农业用水价格要逐步到位，居民生活用水要力争保本微利，工商企业等生产经营性用水原则上要按成本加合理利润计价。对现有供水工程，省政府有关部门要根据供求情况合理确定水价，新建供水工程要新水新价，用经济手段促进节约用水。

（六）建立健全节水责任制，抓好节水措施的落实。要按照全省节水工作的总体要求和用水指标限额，落实节水责任制，把节水任务分解量化到单位和个人，认真考核 ，严格奖惩，使节水工作真正落到实处。

三、加大宣传力度，提高全民节水意识

各级、各部门要高度重视节约用水工作，在抓好各项节水措施的同时，加大宣传力度，充分发挥电视、广播、报刊等新闻媒体和各种群众性组织的作用，广造舆论，深入宣传节约用水的重要意义和国家有关节水的方针、政策及法律、法规，宣传 水资源短缺的严峻形势和节约用水的巨大效益及潜力，宣传推广节约用水的新技术、新经验和节水工作的先进典型，促进提高全民的水资源危机感和节水意识，增强节约用水的自觉性，在全社会形成“节约水光荣、浪费水可耻”的良好风尚。各级要发挥舆论监督作用，对节水工作开展不力的单位和个人，进行公开曝光和批评；要从实际出发，有针对性地开展节水宣传年、宣传月、宣传周和群众喜闻乐见的各种宣传活动，积极推动全省节水工作的深入开展。

各级党委、政府和各行业、各单位，一定要把节水工作作为一项长期的战略性任务来抓，进一步加强领导，认真组织协调，深入调查研究，下决心解决有关热点、难点问题，保障节水工作健康发展，要进一步完善节水政策，强化约束和激励机制，调动各方面的节水积极性，巩固和扩大节水成果。要正确处理眼前利益和长远利益的关系，立足全局，放眼未来，扎扎实实地搞好各项节水工作，努力缓解水资源严重不足的矛盾，为推动全省经济和社会事业全面进步作出应有贡献。

1997年11月28日

湖北省物价局  水利厅关于切实搞好节水增产

重点县项目区水价调整及水费计收工作的通知

湖北省物价局  水利厅

为了确保全省11个节水增产重点县建设的国家专项贷款能按期如数回收，实现节水灌溉工程的良性运行，省水利厅、省物价局于1999年10月向省政府呈报了《关于要求对全省11个节水增产重点县节水项目内水价重新调整的请示》，贾天增副省长作了批示。省水利厅、省物价局立即派出调查组深入南障、保康、大悟、新洲等四个节水重点县、区进行了专项水价调查，同时，全省11个节水增产重点县物价局、水利局根据省里的统一部署，也对本县节水项目区内节水工程进行了成本核算，分别提出了各县节水项目区内水价标准。从调查情况和各节水重点县上报的水价核算情况看，由于各节水重点县地域间的差异和自然条件的不同，导致各县兴建节水工程的类型和难易程度不同，加之，各县节水专项贷款的还贷年限不同，因此，各节水重点县核算的节水项目区内水价差别很大，鉴于以上原因，根据国务院对水利部《关于大力开展节水灌溉有关问题的请示》和《关于补报300个节水增产重点县名单的函》的批复（国办通[1996]12号）、国务院《水利产业政策》（国发[1997]35号）、国家计委《改革水价促进节约用水的指导意见》（计价格[2000]1702号）等文件精神，按照水利部转发财政部、国家计委、农业部《关于取消农村税费改革试点地区有关涉及农民负担的收费项目的通知》（水经调[2000]332号）文件的明确规定，水利工程水费是经营性收费，不属农民负担，现就全省11个节水重点县项目区节水工程水费实行新水新价的有关事项通知如下：

1、水价标准：鉴于当前节水增产项目尚处于试点阶段，因此节水增产重点县项目区水价由当地物价局会同水利局按照“补偿成本、合理收益、公平负担”的原则，按照“新水新价”的要求，结合当地的实际情况，与偿还银行贷款的要求相适应，并注意农民的承受能力，提出水价标准，暂由市、州物价部门会同水利部门审批。并将投资成本、还贷标准、还贷年限及水价标准等报省物价局、省水利厅备案。

2、调整后的水价适用范围：全省11个节水增产重点县利用节水专项贷款兴建的节水项目区。计收对象为节水项目区内的受益者。

3、节水项目区水费收取方式：各节水重点县项目区水费，由水行政主管部门组织工程管理单位负责水费统一计收，并监督和支持水管单位按照财政部颁发的《水利工程管理单位财务制度》和有关政策的规定，实行专帐专管，专款专用，确保偿还银行贷款的安全。

4、要将水费计收使用管理体制改革与供水管理体制改革结合起来，大力推广和建立农民用者协会，实行民主管水，由农民用水者协会负责末级渠系的用水管理，实行“水量、水价、水费”三公开制度，提高水费计收和使用管理的透明度，严禁搭车收费、截留挪用水费的现象，切实减轻农民的负担，巩固和发展节水增产重点县建设的成果。

5、调整后的水价执行期限：各县应根据本地实际情况，自偿还贷款之日起实行，还清贷款后再行调整。

二○○○年十一月三十日

广西渠道硬化（三面光）建设奖励投资

实施办法（修订稿）

广西壮族自治区水利厅  财政厅

为了充分发挥现有水利工程的灌溉效益，确保农业持续发展，实现区党委、区人民政府建立健全我区防灾、减灾体系号召，一九九七水利年度我区试行渠道硬化（三面光）“以奖代补”的办法，取得了较好的效果。根据试行中各方面所反映的意见，经修改和补充后制定本办法。

一、奖励原则

建立本奖励投资旨在支持、鼓励我区各级地方政府为响应区党委、区人民政府号召，努力把我区建成“农业强省”，通过发动群众，自力更生，利用社会力量进行高标准渠道建设的实际行动。其主要原则为:1．先干后奖、多干多奖、少干少奖、不干不奖；2．自力更生、不等不靠，依靠社会力量办水利；3．以社会效益与经济效益为中心，高标准、高质量、严要求。标准高、质量好的多奖；标准低、质量差的不奖；瞎指挥，不尊重科学技术造成劳民伤财的要进行批评直至追究责任；4．实事求是，严禁弄虚作假，对虚报浮夸要进行惩罚；5.适当提高28个国定贫困县补助标准，促进贫困地区改善水利灌溉条件。

二、评奖条件

1．一般地区核定引用流量0．3m3/s及以上的灌溉渠道，28个国定贫困县核定引用流量0．1m3／s及以上的灌溉渠道；2．渠道严格按经审查的设计施工，要求渠道边坡稳定，渠线平顺，施工质量良好，斗闸门配套，渠道防渗效果达90％以上，3.渠路结合，1m3/s以上土渠段必须在渠顶留有宽1m以上道路，石方地段不能少于0．6m；1m3/s以下渠段必须留0．4m以上道路； 4．硬化后渠道两侧必须清理，渠道清淤出来的泥土要搬出渠顶2m以外。5．跨渠明显阻水的人行桥要相应改造，不能让渠道迁就人行桥，应该人行桥迁就渠道；6.工程总投资中，地方自筹资金额度达80％以上的工程。国家水利投资（含包干到地市的农水投资）、国家商品粮基地投资、国家粮食自给工程投资、国家农业综合开发投资安排建设的项目不能申请奖励投资。

三、奖励标准

3个流量以下渠道，按国定28个贫困县和一般县（市）、区两种情况奖励，3个流量及以上渠道统一标准，评为优质工程的奖励投资按下表计算：

例如：已完成渠道防渗（三面光）核定流量Q=5m3/s，长度为3km，评为优质工程，奖励投资为45万元。如评为良好，奖励为36万元。相同的过水流量，按评分标准（见附件）达到优质工程（评分达90分及以上）的三面光渠道每公里奖励投资100%；良好工程（评分为75～90分）奖励投资为优质工程的80％；合格工程（评分为60～75分）奖励投资为优质工程的60％。国营电灌工程渠道在标准基础上增加20％。

| 名称 | 28个国定贫困县 |  | 一般县 |  | 全区各县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 0.1≤Q＜0.5 | 0.5≤Q＜3 | 0.3≤Q＜1 | 1≤Q＜3 | Q≥3 |
| 计算公式 | N=2QL | N=（1.5Q+3）L | N=0.5QL | N=2QL | N=（2Q+5）L |
| 式中：N——奖励投资（万元），Q——渠道核定流量（m3/s），L——完成渠道长度（公里） |  |  |  |  |  |

四、奖励投资申报及管理办法

1、申报奖励项目由项目管理部门或受益乡镇填报《渠道硬化工程奖励投资申请表》，申报时要附本灌区渠系示意图。项目总体设计及设计审批文件，并在图上标明已硬化渠段桩号位置。《工程竣工验收表》由县（市）水电局以上验收单位填写，各种表格填写要清楚，不缺不漏，附件齐全，实事求是。工程设计审批及竣工验收实行分级负责制；28个国定贫困县0．5m3／s和一般县（市）、区1m3／s以下渠道由县（市）水电局审批并进行验收，各地（市）要制定各地奖励办法，自治区将根据各地方财政奖励投资下达及验收材料、抽查并下达奖励。28个国定贫困县0． 5～3m3／s和一般县1～3m3／s下由地（市）水电局进行设计审批，初步验收，自治区组织工作组验收。3m3/s及以上由自治区水电厅进行设计审批及检查验收。

2、各县（市）水电局要组成项目验收小组，先行自检。小组要具有工程师以上资格人员负责，验收人员要严格按照上述条件对工程提出意见，并按照评分标准进行打分，参加验收人员要签署本人姓名，经县（市）水电局行政领导审查并加盖公章后验收生效。全县（市）项目汇总后，要求在每年3月8日前报地、市水电局。

3、各地、市水电局要组成项目验收小组，验收小组由地、市水电局领导或高级工程师牵头，两个以上非项目县水电局领导或技术人员参加。验收小组要严格按照上述条件提出意见并评定分数，参加验收人员签署姓名，经地、市水电局领导审查，盖公章生效。验收不合格项目不能参加评奖，但可以返工合格后参加下一次评奖。地、市水电局在每年3月20前要将所有项目验收完毕，并将材料上报区水电厅。

4、自治区水电厅、财政厅组成验收组对项目进行终审，重点审查工程量大的项目，抽查部分小工程，最后确定项目的分数等级。

5、申报及各级验收必须实事求是，层层把关，凡发现虚报浮夸的，特别是以短充长，以小充大，以旧充新的一律取消该项目的申请奖励资格。县（市）验收中发现申报有严重不实的，取消该项目当年度施工部分永久奖励资格；地区验收发现县（市）验收有一个项目严重不实的，取消当年该县所有项目评奖资格；自治区验收中发现有严重不实的项目，取消项目所在县（市）连续二年的评奖资格，并将全地区（市）其他县（市）项目降一档安排奖励投资。

6．几项具体规定

（1）对于部分地区进行渠道硬化（三面光）需采用砼砖衬砌防渗的，其衬砌高度不得超过80cm，厚度要符合设计稳定要求。

（2）采用火砖进行渠道防渗（三面光），不列入评奖范围。

（3）在旧砌体进行凿毛、冲洗后批档的工程，不列入评奖范围。

（4）排涝渠道不列入灌溉渠道防渗奖励范围。

（5）防渗渠段内，在设计上没有设置斗闸门、人行桥、里程桩等附属建筑物工程时，在验收时可将这部份分数（10分）放到“砌体质量”中的“砼体质量”、“砼制块质量”和“浆砌石质量”中去，即这三项分数增到55分，评定时，将各项指标相对扩大。

（6）发电和灌溉相结合的渠道硬化（三面光）工程，其奖励投资按灌溉面积所需流量计算。

（7）对于只进行一面或二面防渗的灌溉渠道，其评定长度可按1／3、2／3计算。

7．搞好流量核定：

（1）对于新灌区渠道，设计和审批单位根据灌区面积及以后发展的可能性确定灌溉过水流量。

（2）旧灌区渠道灌溉根据原设计资料结合当前灌溉面积确定过水流量。

（3）没有原始资料按现有灌溉面积估算（每个流量控制0.8万亩核定）。

五、奖励投资使用范围

由自治区水利投资安排的奖励投资必须主要用于渠道硬化工程，奖励投资中可提取总额的8%用于该灌区管理单位基础设施的建设。

六、本办法的解释权属区财政厅、水电厅。

七、本办法从一九九七年十月起执行。

附件：

1．广西渠道硬化工程奖励评分标准

2．渠道硬化（三面光）竣工验收表

3．渠道硬化（三面光）工程申请表

4．渠道硬化（三面光）评分汇总表

一九九七年十月

广西渠道硬化工程奖励评分标准

本评分标准是参考广西水利电力厅1992年编印的《广西渠道防渗工程技术若干规定》（试行）和结合我区当前具体情况编制。

渠道硬化奖励评分采取100分制，由四个部分组成：1．硬化段清基土方、基础处理及道路设置（20分）；2．砌体质量（65分）；3．渠道附属建筑物（斗闸门、人行桥、里程桩）（10分）；4．资料整编（5分）。

一、硬化段清基土方、基础处理及道路设置（共20分）

1．道路设置（6分）：

1个流量及以上的渠道在完成三面防渗工程后在渠顶交通的一侧修出1米以上宽度平整的交通便道，记6分；修0．8米宽度的便道记5分；0.6米宽度便道记3分；0．6米以下不记分。1．0m3/s以下的渠道修出0．4米以及上的交通路面记6分；0．4米以下不记分。局部单边砌石段在渠道边难以修成0.8或1米的道路时，则将渠顶需要交通一侧砌体砌成0．6米以上宽的路面。

2、硬化渠段清基及基础处理（14分）。

按下表进行渠道断面清基开挖质量标准评定

| 项目 | 质量标准 | 合格 |  | 良好 |  | 优质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 |
| 基础清理 | 无树根、草皮、乱石、泉眼、坑洞分层回填夯实。 | 基本 符合 | 1.4 | 符合 | 1.6 | 全部 符合 | 2 |
| 岩石基面 | 无松动岩块，预留保护层已挖除。 | 基本 符合 | 0.7 | 符合 | 0.8 | 全部 符合 | 1.0 |
| 建筑物基面允许偏差 | 欠挖小于10cm，超挖小于20cm | 测点 70% 合格 | 1.4 | 测点 80% 合格 | 1．6 | 测点 90% 合格 | 2.0 |
| 渠道衬砌基面允许偏差 | 欠挖小于3cm，超挖小于10cm | 测点 70% 合格 | 1.4 | 测点 80% 合格 | 1．6 | 测点 90% 合格 | 2.0 |
| 旧砌 体凿毛 | 凿除原有勾缝，大于100cm2的光滑面必须凿毛；毛点间距不大于3cm，深度不小于3mm | 基本 符合 | 1.4 | 符合 | 1.6 | 全部 符合 | 2.0 |
| 岩基及旧砌 体清洗 | 用钢丝刷刷洗干净，无石屑和松动石块，无积水，无积渣和杂物。 | 基本 符合 | 0.7 | 符合 | 0.8 | 全部 符合 | 1 |
| 弃土处理 | 1.弃土不得堵塞排水系统，不得复盖已有建筑物； 2.必须弃于渠堤顶2m以外渠道堤顶高程以下；不能乱堆乱放，不能贴在内坡，要进行平整。 3.渠堤外坡必须保持平整、顺坡、稳定。 | 基本 符合 | 2.8 | 符合 | 3.2 | 完全 符合 | 4 |

二、硬化渠段砌体质量（共65分）

渠道硬化砌体质量由建成后渠道断面尺寸质量和砌体质量两部分组成。

1、硬化渠道建成后断面尺寸质量检测按下表，并要求每20～30米渠长检测一个断面。（20）分

| 项 目 | 允许偏差（cm） |  | 每单元 检测点 多于 （个数） | 测点合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土渠 | 砼（石） 渠 |  | 合格 |  | 良好 |  |  | 优质 |  |  |
|  |  |  |  | 质量 | 分数 |  | 质量 | 分数 |  | 质量 | 分数 |
| 渠道中心线平顺 |  |  | 20 | 70% | 3 |  | 80% | 4 |  | 90% | 5 |
| 渠底高程 | ±2 | ±3 | 20 | 80% | 2.1 |  | 90% | 2.4 |  | 100% | 3 |
| 渠道底宽 | ＋3 | ±5 | 20 | 80% | 2.1 |  | 90% | 2.4 |  | 100% | 3 |
| 填方渠顶高程 | ＋5 | － | 20 | 70% | 2.1 |  | 80% | 2.4 |  | 90% | 3 |
| 填方渠堤顶宽 | ±5 | ±6 | 20 | 70% | 2.1 |  | 80% | 2.4 |  | 90% | 3 |
| 渠底及内边坡表面平整度（2m直尺检测） | ±2 | 凸不大于3凹不大于10 | 40 | 70% | 2.1 |  | 80% | 2.4 |  | 90% | 3 |

注：每一单元渠道长不宜超过200m，衬砌面积不宜超过1000m2。

2、砼体质量（45分）

不同类型的砌体质量、检测分述；

（1）、现浇混凝土渠道质量检测由混凝土外表质量和混凝土试件强度两方面组成，其检测按下表进行（45分）

现浇混凝土质量检测表

| 项目 | 质量标准 | 合格 |  | 良好 |  | 优质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 |
| 混凝 土外 表 | 符合设计要求，平整光洁，无蜂窝、麻面、露筋、无分层现象 | 平整光洁度，一般有少量蜂窝、麻面但处理后达到合格 | 3.5 | 平整光洁度较好，少量蜂窝、麻面处理得较好 | 4 | 无 | 5 |
| 混凝 土密 实度 | 混凝土振捣要密实，无漏振，检查中用石头或锤子轻拷无发现有空漏之感觉 | 少量空洞、经处理后达成到要求 | 2.8 | 少空洞，经处理认为较好 | 3.2 | 无 | 4 |
| 衬砌厚度偏差 | （沿渠长30m检测一次）土基±5%。石基－5% ＋15% | 测点70%符合 | 3.5 | 测点80%符合 | 4 | 测点90符合 | 5 |
| 混凝土养护 | 在施工养护期内，无干燥现象 | 表面保护湿润但短期有干燥现象 | 1.4 | 表面湿润，短期内时干时湿 | 1.6 | 无 | 2 |
| 混凝土表面裂缝 | 无 | 有短小不跨层表面裂缝 | 1.4 | 有少量短小的表面裂缝 | 1.6 | 无 | 2 |
| 混凝土深 层及贯穿裂缝 | 无 | 经处理后无 | 1.4 | 经处理质量良好 | 1.6 | 无 | 2 |
| 混凝土试件强度 | 强度保证率80%以上，平均不小于1.05R设，最小一组强度大于0.9R设 , Cv≤0.18 | 强度保证率80%以上，平均不小于1.05R设，最小一组等于0.9R设 | 9 | 强度保证率80%以上，平均值不小于1.05R设，最小一组在（0.9～0.95）R设之间 | 12 | 强度保证率85%以上，平均值不小于1.05R设，最小一组等于0.95R设及以上 | 15 |
| 伸缩缝 | 间距、缝宽、缝深、平宜。涂、粘、铺防渗沥青达到设计要求 | 基本符合 | 3.5 | 符合 | 4 | 全部符合 | 5 |
| 排水孔 | 按设计要求或有关规定 | 基本符合 | 3 | 符合 | 4 | 完全符合 | 5 |

注：R设——混凝土设计抗压强度。

混凝土在施工过程中，如采用模板，其模板和支架材料应符合规范的要求，结构必须有足够的刚度、强度及稳定、模板表面应光洁平整，接缝严密不漏浆，以保证混凝土的内外质量，如不需模板的小型渠道混凝土施工，则注意层间连接处理，层与层之间连时不能超过混凝土初凝时间，无论是模板或无模板施工，都加强混凝土振捣工作和外表批挡工作，保证混凝土密实度。

混凝土试件抗压强度：龄期为28天，每100m3混凝土或每100m渠长取成型试件一组3个。

混凝土试件要按有关规定取样、养护，28天要进行试压，确定试件抗压强度，为工程质量的评定提供主要依据。

（2）、混凝土预制块质量检测标准按下表（45分）

| 项目 | 质量标准 | 合格 |  | 良好 |  | 优质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 |
| 混凝 土预 制块 | 表面平整，抹面光洁，棱角分明，无缺角掉边，外形尺寸符合设计要求，其边长允许偏差±1%，厚度允许误差±5%，同一平面对角线长度差值小于0.7㎝ | 每1000块抽查2块有70%以上符合，其余尚可用 | 5.6 | 80%以上符合，其余尚可用 | 6.4 | 90%以符合，其余尚可用 | 8 |
| 混凝土预制块铺设 | 砌缝平直，饱满，错缝符合要求，不损伤膜类，表面平整度符合要求 | 基本符合 | 9.1 | 符合 | 10.4 | 全部符合 | 13 |
| 伸 缩 缝 | 间距、缝宽、缝深、平直。涂、贴、铺防渗材料符合设计要求 | 基本符合 | 2.8 | 符合 | 3.2 | 全部符合 | 4 |
| 混凝 土预 制块 试件 抗压 强度 | 按设计要求 | 基本符合 | 9 | 符合 | 12 | 全部符合 | 15 |
| 排 水 孔 | 按设计要求或有关规定 | 基本符合 | 3 | 符合 | 4 | 全部符合 | 5 |

（3）、浆砌石批挡工程（45分）

浆砌石和批挡质量评分标准

| 项目 |  | 质量标准 | 合格 |  | 良好 |  | 优质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 | 质量 | 分数 |
| 石料 |  | 紧硬、新鲜、无裂纹、厚度不小于20㎝，洁净 | 基本符合 | 3.5 | 符合 | 4 | 完全 符合 | 5 |
| 砌缝宽（cm） | 平缝 | 粗料石1.5～2，块石2～2.5 | 基本符合 | 1.8 | 符合 | 2.4 | 完全 符合 | 3 |
|  | 竖缝 | 料石2～3，块石2～4 |  |  |  |  |  |  |
| 密实度 |  | 座浆及竖缝砂浆饱满，无石块直接接触现象，竖缝宽于5 cm时用片石塞紧 | 局部砂浆不饱满，但不漏水 | 2.8 | 符合 | 3.2 | 全部 符合 | 4 |
| 稳定性 |  | 石块稳定，无松动现象 | 基本符合 | 2.8 | 符合 | 3.2 | 完全 符合 | 4 |
| 平整度 |  | 外露表面用2 m 直尺检查±3cm | 测点70% 符合 | 3.5 | 测点80%符合 | 4.0 | 全部 符合 | 5 |
| 砂浆强度 |  | 按设计要求 | 基本符合 | 4.2 | 符合 | 5.6 | 全部 符合 | 7 |
| 抹面密实度 |  | 分层反复压磨密实 | 基本符合 | 2.8 | 符合 | 3.2 | 完全 符合 | 4 |
| 批挡平整度（厚2～2.5cm） |  | 表面平整，光洁，无麻面和裂缝 | 平整、光洁稍差，有表面缝裂 | 2.4 | 符合 | 3.2 | 完全 符合 | 4 |
| 伸缩缝 |  | 间距、缝深、缝宽、平直、涂、贴、铺防渗沥青材料符合设计要求。 | 基本符合 | 2.8 | 符合 | 3.2 | 完全 符合 | 4 |
| 排水孔 |  | 按设计要求或有关规定 | 基本符合 | 3 | 符合 | 4 | 完全 符合 | 5 |

渠道工程的浆砌石，适用于渠道边坡不稳定和渗漏地段，有防渗防塌的作用。

砌石的批挡所用的水泥砂浆，必须满足设计和施工和易性要求，按试验和审定的配合比，不能随意更改，砌石砂浆按每100m3取一组3个试块，批挡（抹面）厚度在2～2.5cm之间，砂浆每50m3要成型一组试件（3个），砂浆各组试块的平均抗压强度不能小于设计标号，任意一组试块强度不能小于0.75设计标号，强度保证率不小于80%。

3、关于混凝土、砂浆试件质量检测，分两种情况进行。

（1）、3m3/s流量及以上的渠道硬化（三面光）的混凝土、砂浆强度检测按上列“现浇混凝土质量检测表”、“混凝土预制块质量检测标准表”、“浆砌石和批挡质量评分标准表”所列出具体办法进行。

（2）3m3/s流量以下，现浇混凝土试件强度，取渠道每100～200m进行2～3处破坏性观察，从混凝土内部观察密实情度、蜂窝、分层情况，从经验判定混凝土是否达到设计要求，对于混凝预制块衬砌取试件强度，除了从外表评定强度外，每1000块抽出2～3块进行破坏性观察，如有80%以上符合，其余可用，并从经验判定是否符合设计要求。对于浆砌石砂浆强度，从砂浆破坏难易程度判定其强度。不论是现浇混凝土，混凝预制块或浆砌砂浆强度，均按优质、良好和及格三种情况评分。

4、渠道硬化伸缩缝的设置

砌石渠道一般为20m左右预留伸缩缝一道，但批档（抹面）面必须3～5m预留一条横向伸缩缝。

混凝（现浇）防渗伸缩缝之间距一般取3～5m。

5、排水孔：防渗渠道地下水较发育且高于渠底的地段、山边侧必须预留排水孔，或在渠底设置排水沟或单项排水。排水孔设置视渠道断面的大小，其水平间距1～2m，上下间距0.6～1m。

三、渠段附属建筑物（10分）

验收渠段内附属建筑物包括斗闸门、人行桥、里程桩。里程桩可以用砼预制块埋设刻凿在渠边墙顶部，配套完善记10分；配套完善率达80%记8分；配套完善达60%记6分；60%以下不记分。

四、资料整编（5分）

申请奖励工程的申报资料齐全，填写清楚记5分，欠缺或填写不清楚的不记分。

广西_________地（市）_______县（市区）渠道硬化奖励投资申请表

| 工程 名称 |  |  |  | 所在灌区 名 称 |  |  | 建设 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  |  | 灌溉面积 （亩） |  |  | 建设 年限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 建设规模 | 设计流量： m3/s；新增 亩；恢复 亩；改善 亩 防渗长度： 公里（其中：砼渠三面光 公里，浆砌石防渗 公里） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程估算总投资： 元，其中：地方财政 元，群众自筹（包括投工折款） 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 报 单 位 及 意 见 |  | 负责人（签字）_______单位（章） 一九 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 水 电 部 门 意 见 |  | 县（市、区）意见： 负责人（签字）单位（章） 一九 年 月 日 |  |  |  | 地（市）意见： 负责人（签字）单位（章） 一九 年 月 日 |  |  |

广西________地（市）___________县（市、区）渠道硬化竣工验收表

| 项目 名称 |  |  |  |  | 所在 灌区 名称 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 单位 |  |  | 审批单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 建设 起止 时间 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 工程预 （概）算 （万元） | 总投资： |  |  |  |  | 决算造价 其中：群众自筹地方财自筹： |  |  |  |  |  |  |
| 工程 建设 主要 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渠道 主要 数据 工程 效益 | 核定引水流量： m3/s 渠底宽度： （m） 渠道边坡系数： 衬砌高度： (m) 衬砌材料： 防渗长度： (Km) 灌溉面积： 亩 其中：新增： 亩 恢复： 亩 改善： 亩 |  |  |  |  |  | 防渗面积： （㎡） 防渗厚度： （m） 土石方： （m3） 浆砌石（砖）： （m3） 砼： （m3） 劳动工日： （工日） 供水： 其中：工业供水：万方 人畜饮水：万方 其他： |  |  | 渠道断面型式 |  |  |
| 工 程 验 收 评 分 | 县（市区）水电局 | 评定分 |  | 1.清基道路 |  |  | 2.砌体质量 |  | 3.附建 |  | 4.资料 |  |
|  | 地（市）水电局 | 审查分 |  | 1.清基道路 |  |  | 2.砌体质量 |  | 3.附建 |  | 4.资料 |  |
|  | 区水电厅 | 评定分 |  | 1.清基道路 |  |  | 2.砌体质量 |  | 3.附建 |  | 4.资料 |  |
| 验收 单位 及验 收人 员签 字 | 县（市区）水电局 | 职务及职称 |  |  |  |  |  |  | 验收单位盖章、负责人签字 |  |  |  |
|  |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地（市）水电局 | 职务及职称 |  |  |  |  |  |  | 验收单位盖章、负责人签字 |  |  |  |
|  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区水电厅 | 职务及职称 |  |  |  |  |  |  | 验收单位盖章、负责人签字 |  |  |  |
|  |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：防渗面积=渠道横断面湿周长×渠道纵断面长。

广西旱地节水灌溉工程奖励投资实施办法（试行）

广西壮族自治区水利厅  财政厅

为了加快我区旱地节水灌溉发展，促进玉米、甘蔗、水果等旱地作物稳产高产，实现自治区党委、自治区人民政府提出的本世纪末旱地灌溉面积达到旱地总种植面积的20%目标，特制定“以奖代补”奖励投资实施办法。

一、奖励原则

按照“水利为社会，社会办水利”的指导思想，实行如下原则：

（一）坚持社会效益与经济效益并举，高标准、高质量、严要求，不合格工程不奖。

（二）自力更生，不等不靠，先建后奖，多建多奖。

（三）粮食作物灌溉工程的奖励投资略高于经济作物灌溉工程，对28个国定贫困县适度倾斜。

（四）实事求是，严禁弄虚作假。

二、评奖范围及条件

（一）旱地灌溉奖励工程是指1999年起新建或恢复的，以灌溉玉米、甘蔗、水果为主的引水灌溉、渠道灌溉、提水灌溉、打井灌溉、山区水柜（水窖）集雨灌溉、喷灌等节水灌溉工程。

（二）旱地灌溉奖励工程的灌溉面积必须集中连片、具有一定规模。

1.新建打井、提水、水柜灌溉工程，其灌溉面积一般县（市）为500亩及以上，28个国定贫困县灌溉面积为100亩及以上；

2.新建引水工程及新建渠道工程，其灌溉流量一般县（市）为Q≥0.1米3/秒，28个国定贫困县为Q≥0.05米3/秒。

3.利用原机电泵工程进行技改或续建配套的旱地灌溉工程，其单机容量一般县（市 ）为100千瓦及以上或泵站总装机在200千瓦及以上，28个国定贫困县为45千瓦及以上或泵站总装机在100千瓦及以上。

4.甘蔗喷灌工程，其灌溉面积一般县（市）在1000亩以上，28个国定贫困县灌溉面积在500亩以上。

（三）灌溉工程达到建设要求。枢纽工程的规划设计、施工、安装按水利部等制定的有关技术标准和规范执行，主要设备采用水利部、轻工部检验合格并发给生产许可证的厂家产品。灌区工程要配套完善，渠（沟）灌工程渠道达到自治区制定渠道硬化标准。

（四）工程建成后产权明晰，管理机制完善，水费价格合理，达到良性运行。

（五）中央、自治区专项水利投资（含农业综合开发专项投资、商品粮基地、粮食自给工程投资、区以工代赈专项投资、区扶贫投资等）安排的建设项目不在申报奖励之列。

（六）国营农林场兴办的工程不属本奖励范畴。

（七）申报奖励的项目，必须列入县（市）旱地节水灌溉规划。

三、奖励等级和奖励标准

（一）奖励等级

经验收后的工程分为优质、良好、合格、不合格四个等级。其奖励系数分别为1.0、0.9、0.8、0。如：良好工程奖励投资Q=0.9×奖励标准。

（二）奖励标准

1.新建提水灌溉工程（表1）

建设内容：泵站工程及配套电源工程、渠道工程。

建设要求：输变电系统、枢纽工程、渠道工程配套完善，主要渠道砼或浆砌石衬砌防渗长度达到70%以上。

表1

| 名称 | 一般县（市） |  | 28个国定贫困县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单机容量 | 22～100千瓦 | 100千瓦及以上 | 10～45千瓦 | 45千瓦及以上 |
| 奖励投资 | N=0.15PKn | N=0.25PKn | N=0.2PKn | N=0.3PKn |
| 式中：N——奖励投资（万元） P——单机容量（千瓦） K——旱作物分类系数，玉米K=1，甘蔗K=0.85，水果、蔬菜等K=0.7 n——台数（台） |  |  |  |  |

注：水轮泵工程按出水流量、扬程折算功率，再按上述标准奖励。

2.新建打井灌溉工程（表2）

建设内容：打井、泵房、配套电源工程、渠系工程。

建设要求：井、泵抽水设施配套完善，渠道砼或浆砌石衬砌防渗长度达70%以上。

表2

| 名称 | 一般县（市） |  | 28个国定贫困县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井泵额定流量 （米3/小时） | 10≤Q＜50 | Q≥50 | 10≤Q＜50 | Q≥50 |
| 奖励投资 | N=2.5Kn | N=4.0Kn | N=3.0Kn | N=4.5Kn |
| 式中：Q——工作井每小时出水量（米3/小时） N——奖励投资（万元） n——打井个数（口） K——旱作物分类系数。玉米K=1，甘蔗K=0.85，水果、蔬菜等K=0.7 |  |  |  |  |

3.新建水柜（或水窖）集雨节水灌溉工程（表3）

建设内容：集雨场、水柜及放水阀、输水管。

建设要求：稳定、防渗符合设计要求，集雨场、沉淀池、放水阀等配套设施完善。

表3

| 名称 | 一般县（市） | 28个国定贫困县 |
| --- | --- | --- |
| 总容积 V | 3000米3及以上 | 1000米3及以上 |
| 奖励投资 | N=10KV | N=12.5KV |
| 式中：N——奖励投资（元） V——水柜（水窖）总容积（米3） K——旱作物分类系数。玉米K=1，甘蔗K=0.85，水果、蔬菜等K=0.7 |  |  |

4．新建引水灌溉工程和新开渠道工程

建设内容：按规范设计施工的砼或圬工引水陂坝，渠道及附属建筑物。

建设要求：渠道按砼或浆砌石衬砌达70%以上，附属建筑物配套完善。

奖励标准计算：

（1）渠道开挖及防渗工程（表4）

表4

| 名称 | 一般县（市） |  | 28个国定贫困县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（Q） | 0.1≤Q＜1 | Q≥1 | 0.05≤Q＜0.5 | Q≥0.5 |
| 计算公式 | N=0.8QL | N=3QL | N=3QL | N=1.5（1.5Q＋3）L |
| 式中：Q——按所灌溉旱地面积折算流量（米3/秒）。 （按0.6米3/秒灌溉1.0万亩计算） N——奖励投资（万元） L——防渗渠道长度（公里） |  |  |  |  |

（2）新建渡槽、虹吸管长度相当于4倍防渗渠道长度计算。

（3）新建渠道涵洞长度相当于2倍防渗渠道长度计算。

（4）新建引水隧洞的奖励标准：有衬砌的350元/米、不衬砌的150元/米。

（5）新建引水工程陂坝按（0.7＋1/2h）计算工程量，其奖励标准为：28个国定贫困县每立方米浆砌石40元，一般县30元。

[式中：h——平均坝高（米），L——1/2最大坝高处相应坝长度（米）]

5.国营机电泵技改或续建配套工程

（1）单机装机容量一般县（市）100～280千瓦，28个国定贫困县45～280千瓦的机电泵站技改工程，一次完成水泵、电动机、配电设备、泵房、变压器等主要设备及建筑物更新、改造50%以上，主要渠系工程70%达到硬化标准，其奖励标准按新建提水工程奖励标准 的70%予以奖励。

（2）单站装机在1000千瓦以上及单机容量280千瓦以上的，按《广西机电排灌枢纽工程技术改造规范化管理办法》（桂水电农水字[1997]4号）执行。

水轮泵工程按场程、流量折算功率，再按上述标准奖励。

6.甘蔗喷灌工程（只限于固定式喷灌和卷盘式喷灌）。

建设内容：配套电源工程、引水蓄水加压工程或井灌工程、管网、喷头或卷盘式喷灌机（渠灌区干渠工程除外）。

建设要求：按水利部SL207-98《节水灌溉技术规范》实施。

奖励标准：

固定式喷灌：28个国定贫困县250元/亩，一般县200元/亩。

卷盘式喷灌：28个国定贫困县200元/亩，一般县150元/亩。

四、奖励投资申报及管理办法

（一）凡申请奖励投资的项目，须纳入本县（市）治旱工程规划（或甘蔗、玉米、水果等灌溉规划），并由各地市水电局于每年9月30日前向自治区水利厅上报下年度的项目计划。自治区水利厅根据各地的申报情况，按照集中资金重点使用的原则，在征求自治区财政厅的意见后下达项目建议计划，并与项目建设单位签订协议书。项目完成后由项目管理部门或受益乡镇填报《旱地灌溉工程奖励投资申请表》，申报时要附上项目总体设计及审批文件、项目协议书。《旱地灌溉工程竣工验收表》由县（市）水电局以上验收单位填写，要求表格填写清楚，不缺不漏，实事求是。

（二）工程审批及竣工验收实行分级负责制

1.自治区水利厅负责审批及竣工验收的项目：

（1）新建提水工程，其单机容量在280千瓦以上的项目；

（2）新建打井灌溉工程、水柜集雨灌溉工程，其灌溉面积一般县灌溉面积2000亩以上、国定贫困县灌溉面积500亩以上的项目；

（3）新建引水工程及新开渠道工程，其引水流量一般县Q≥1.0（米3/秒）、、国定贫困县Q≥0.5（米3/秒）的工程；

（4）国营机电泵站技改项目单站装机在1000千瓦及以上或单机容量在280千瓦及以上的工程；

（5）甘蔗喷灌工程。

以上项目必须先经所在地（市）水电局提出初审意见后再报自治区审批。

2.地（市）水电局负责审批、竣工验收的项目：

（1）新建提水工程，其单机容量一般县22千瓦至280千瓦以下的，国定贫困县10千瓦至280千瓦以下的项目；

（2）新建打井灌溉工程、水柜集雨灌溉工程，其灌溉面积一般县在500亩至2000亩以下的、国定贫困县在100亩至500亩以下的项目；

（3）新建引水工程和新开渠道工程，其引水流量一般县0.1≤Q＜1.0（米3/秒），国定贫困县0.05≤Q＜0.5（米3/秒）的项目；

（4）国营机电泵技改工程，其单站装机在1000千瓦以下或单机容量在280千瓦以下的项目。

（三）各县（市）水电局要成立项目自检验收小组，自检验收小组由具有工程师以上资格人员组成。县（市）自检验收小组先行自检，写出自检报告，并附有验收人员对工程的验收意见和签名，经县（市）水电局行政领导审查签字并加盖单位印章。全县（市）项目汇总后，要求在每年4月10日前报地（市）水电局申请验收。属自治区验收项目，由地、市汇总后，在每年4月15日前送自治区水利厅

（四）各地（市）水电局要成立项目验收小组，验收小组由地、市水电局领导或高级工程师牵头，项目县（市）水电局领导或技术人员参加。地（市）验收小组要写出验收报告，并附有验收人员对工程的验收意见和签名，经地、市水电局领导审查签字并加单位印章后生效，地（市）水电局在每年4月30日前要将所有项目验收完毕，并将材料报自治区水利厅。

（五）自治区水利厅在收到地（市）验收材料后，抽调各地（市）水电局领导、技术人员组成联合验收组对区水利厅负责竣工验收的工程项目进行验收，对地（市）水电局负责验收项目进行抽查。

（六）根据全区的验收情况，经自治区财政厅审核同意后，按标准下达奖励投资。

五、（一）工程申报和验收须实事求是，层层把关。发现虚报浮夸的一律取消该项目的申请奖励资格。地区验收的项目，发现弄虚作假的，取消项目所在县当年所有项目评奖资格；自治区、地区联合验收中发现有弄虚作假的，取消项目所在县（市 ）所有项目连续两年评奖资格。

（二）各地财政部门必须加强监督管理，保证奖励投资及时、足额到位，专款专用。凡有挪用、挤占等情况的，一经发现自治区将如数追回所下达投资，并追究有关当事人责任。

六、本办法的解释权属自治区水利厅、财政厅。

七、本办法自1999年度起试行。

一九九九年三月

关于加快小型水利工程产权改革的意见

——省人民政府转发

陕西省水利厅

为了建立适应社会主义市场经济要求的小型水利工程管理体制和发展机制，加快群众性水利建设步伐，现就在全省实施小型水利工程产权改革提出以下意见。

一、充分认识小型水利工程产权改革的重要意义

建国以来，我省累计投入上百亿元建设了二十多万处水利工程，对促进农业和整个经济社会的稳定发展做出了重大贡献，但长期以来，一部分小型水利工程管理不善，人为破坏，老化失修，效益衰减。全省约有三分之一的小型水利工程不能发挥作用，水利资产闲置甚至报废。近年来各地大力加强工程管理，推进产权改革，进行了有益的探索，修复改造了大量闲置甚至废弃的水利设施，盘活了水利资产；明晰了产权，调动了农民群众和社会各界投资办水利的积极性，强化了管理，提高了水利设施的完好率和农田灌溉、城乡供水的保证率；优化了水利资源配置，水利设施相对集中到了有技术、会管理、善经营的人的手里，降低了运行管理费用，提高了经济效益；建立了新的管理体制和运行机制，小型水利工程建设开始走上了市场经济轨道。实践证明，对小型水利工程进行产权改革，符合党的十五大精神，符合我省现阶段农村实际。搞好这项产权改革，对于发展水利事业，提高粮食生产水平，发展农村多种经营，增加群众收入，实现脱贫致富目标，深化农村改革具有重要的现实意义。各级人民政府和有关工作部门，要充分认识实施这项改革的意义和作用，增强责任感和紧迫感，以满腔的热情，有力的措施，扎实的工作，推动改革深入发展。

二、明确改革的指导思想和目标任务

小型水利工程产权改革，总的指导思想是高举邓小平理论伟大旗帜，以党的十五大精神为指导，以深化水利改革为动力，实施以产权换资金、以存量换增量战略，建立新的管理体制和发展机制，进一步加快群众性小型水利工程建设步伐。

当前改革要实现三大目标：一是体制目标。切实解决目前水利工程产权所有者主体不明确，管理责任不落实，工程效益衰减的问题，建立与社会主义市场经济体制相适应的水利管理体制。二是机制目标。通过对小型水利工程的产权改革，形成自行筹资、自行建设、自主经营、自定水价、自还贷款的“五自”发展机制，促进小型水利工程建设走上市场机制的轨道。三是发展目标。使目前因各种原因损坏的小型水利工程尽快得到恢复；对有潜力的工程，要通过更新改造，使其发挥更大效益。

实施改革要充分尊重广大群众的意愿，对设计面积在一万亩以下的单个引水、抽水工程，库容在百万立方米以下的水库、塘坝工程，有效灌溉面积在五千亩以下的灌区，乡（镇）村管理的供水、水电、渠道、机井等工程按照规范承包制，倡导股份制，出租、拍卖使用权的要求进行产权制度改革。按照“三个有利于”的标准，鼓励群众在实践中创造其他改革形式。通过改革，建立与社会主义市场经济体制相适应的小型水利工程管理体制和发展机制。

三、严格按照有关程序和原则办事

（一）按照“谁建设，谁投资，谁所有（拥有产权），谁管理”的原则界定产权。在产权制度改革过程中，要保证国有和集体资产不流失，收回的资金保证用于水利工程建设，严禁挪作他用。

（二）因地制宜确定改革方案。总的要求是明晰所有权，拍卖使用权，放开建设权，搞活经营权。具体到每一项工程，要因地制宜，分类指导，不搞一刀切，不一哄而起，不下硬指标。对产权明晰，已落实了承包经营责任制，工程规范管理，群众满意的，要继续坚持；对于重要的单个工程产权改革要大力倡导股份合作制形式；对于一般性的单个工程，要大胆采取租赁和拍卖使用权甚至所有权的形式进行产权改革。改革方案包括资产评估、承包费、租赁费和拍卖标的确定，必须由县乡政府领导、村组干部、水利部门人员和群众代表组成专门班子，共同拟定方案，进行民主决策，经工程所有者及受益户同意，方可实施。

（三）按照“公开、平等、竞争”的原则，在产权制度改革方案确定以后，应进行资产评估，由工程所有者主持进行公开招标，确定新的经营者，确定租赁费、承包费和拍卖价格。实行股份合作制改造的工程，要广泛听取现有受益户的意见，对重大问题要按照股份合作制的要求建立健全管理机构。

（四）要兼顾各方面利益。不论按哪种方式进行产权改革，都要按价值规律办事。根据国务院关于水价计收的有关规定，粮食作物用水实行微利，经济作物和群众生活用水利润要稍高一些，工业生产用水要达到社会平均利润水平。各级政府要按照上述原则确定当地的水费价格，允许内外有别和季节差价。

（五）对租赁、拍卖工程的修复、更新改造和兴建新的工程，要坚持自筹资金、自行建设、自主经营、自定水价、自还贷款的“五自”新机制运行。

（六）要实行统一管理。修复、改造和兴建新的水利工程，必须服从水行政主管部门对水资源的统一管理，对工程布局的统一规划，对各方用水的统一调配，避免人为因素造成重复建设、相互干扰和人力、物力、财力的浪费。

（七）水利工程产权制度改革和民办水利要纳入依法治水的轨道，坚持依法办事。所有承包、租赁、拍卖和实行股份合作制改造的水利工程，都要签订合同，建立规章制度，并依法进行监证或公证。

四、严格保护小型水利工程所有者的权益

“五自”工程涉及土地使用权的，应按国家有关法规规定办理。工程建设用地面积应按国家有关非农业建设的行业用地标准确定，办理有关手续时可减免土地使用费等有关费用。

水利工程取水，应按国家有关规定提出用水许可申请，并办理有关手续。直接为农田灌溉服务的水利工程可减免水资源费。

对承包、租赁经营小型水利工程者，享有管理使用权、自主经营权和受益权；对拍卖和新建工程者对工程设施享有所有权、经营权、收益权，允许继承和转让。

对已成工程，县乡政府应确立权属，划定工程保护范围，保护范围内所有财产和所有者权益受国家法律保护，任何单位与个人不得侵占或破坏。

承包、租赁、购买、股份合作和“五自”工程所有者，都应遵守国家有关法规，服从政府防汛抗旱调度，服从水行政主管部门的统一管理，服从当地经济社会发展大局，服从维护公共利益。

五、切实加强领导

实施小型水利工程产权改革，涉及广大农民群众的切身利益，关系到农村经济和社会发展大局。各级政府要把这项改革作为贯彻落实党的十五大精神，深化农村改革，加强农业基础地位，加快农业和农村经济发展的大事，认真抓好。

要广泛深入地开展宣传教育工作。各地要结合党的十五大精神学习和贯彻，认真总结经验教训，大力宣传改革典型的先进经验，使干部群众充分认识水利在经济社会发展中的重要地位和作用，妥善解决实施改革的各种思想认识问题，增强干部群众的主动性和积极性，促进改革顺利进展。

各级主管领导要切实加强对改革的组织领导，精心安排部署，帮助解决实际问题，切实抓好落实工作。

要协调各级计划、财政、国有资产管理、体改、水利、物价、电力、土地部门，明确分工，落实责任，紧密配合，搞好服务，确保这项改革的健康发展。

一九九七年十一月十三日

陕西省大中型灌区改制渠道供水价格

核定管理办法（试行）

陕西省物价局  水利厅

第一条  国有大中型灌区水利工程产权管理体制改革是建立以公有制为主体，多种所有制形式并存的水利资产管理体制的突破口，是促进灌区生产和管理工作可持续发展的重要举措，对灌区进一步深化改革具有深远的意义。为使改制后的渠道供水价格核定管理规范化、法制化，特制定本办法。

第二条  本办法是依据国家计委计价[2000]1702号《关于改革水价促进节约用水的指导意见》的通知，省政府陕政发[1995]38号《关于发展民办水利事业的暂行规定》、陕政办发[1997]69号《关于加快小型水利工程产权改革意见的通知》以及省水利厅陕水农发[2000]34号《陕西省国有大中型灌区支、斗渠改制工作若干实施意见》精神而制定的。

第三条  改制渠道供水价格由国有水电费、基层管理费、群管费三部分构成。实行一价到户、一票收取的管理办法。国有水电费是指由灌区管理局使用，用于补偿国有资产在运行管理过程中发生的费用；基层管理费是指由管理站使用，用于支付站所属基层管理组织生产、管理所发生的费用和支渠抢险费用；群管费是指由站管斗用的费用，用于补偿改制渠道经营者的投资的本息及管理费用。

第四条  改制渠道供水价格实行政府定价。国有水电费、基层管理费由同级物价部门会同水行政主管部门批准；群管费由大中型灌区管理局提出意见，并逐斗（支）填写《群管费审批表》，报同级水行政主管部门，商同级物价部门审批。其核定审批原则：一是有利于促进灌区渠道工程改善和增值；二是有利于保证投资者的本息和劳动得到合理补偿；三是有利于提高灌溉管理水平和促进节约用水；四是要充分考虑农民承受能力，合理确定各项主要费用的分摊年限和比例。

第五条  群管费标准理论核算公式：F=（k＋d）/w＋c＋m。实际核算公式为：

F=（k＋d）/w＋c，式中：F为群管费标准（元/立方米）；k为年投资额（万元），

k=K/N，K为投资总额（万元），N为经营者投资回收年限（年）；d为贷款年利息（万元），

d=k·i，i为贷款年利率；c为投资者的运行管理费（元/立方米），其标准按本灌区国有水费的15—20%核算；m为投资者经营利润；w为正常运行情况下改制渠道连续三年的平均引水量（万立方米）。

经营者投资回收年限的确定，既要考虑经营者的计划经营期限，又要考虑到投资所形成的固定资产正常折旧年限。在2001—2004年期间，群管费标准宜控制在每方0.03—0.04元。

第六条  对于改制渠道的水费征收和管理，必须结合省上规定的“统一票据、明码标价，开票到户”等制度，以管理站为单位，逐步实现微机开票到户工作。

第七条  改制渠道水费实行“收支两条线”的管理办法。供水价格中的“三费”按不同用途和管理规定统一核算，建立专帐，分别使用。

第八条  改制渠道水费的征收要自觉接受各级政府、灌区管理局和社会的监督，管理局按年度要对经营者进行审计，若经营者不按规定交纳水费，管理局可按月加收1%的滞纳金；对随意提高水价者，管理局有权追回多收部分水费，返还给群众，直至终止合同。

第九条  各地和各灌区管理单位，要结合本地和本灌区的实际制定本办法的实施细则，并做好宣传教育工作。

第十条  本办法从颁布之日起实施。凡与本办法不符的，均以本办法为准。

第十一条  本办法由省物价局、水利厅共同负责解释。

附表：

_______________灌区_____________支__________________斗渠群管费用审批表

填报单位（章）  填表时间：    年   月    日

| 改制 渠道 基本 情况 | 起止年月 |  | 合同经营期（年） |  |  | 改制形式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 斗渠长度（m） |  | 设施面积 （亩） |  |  | 受益农户 （户） |  |  |
|  | 审批单位 |  |  | 监证单位 |  |  |  |  |
| 改制 渠道 经营者 基本 情况 | 姓名 （法人代表） |  | 年龄 |  |  | 文化程度 |  |  |
|  | 所在村组 或单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改制 渠道 经营 费用 | 经营者总投资（万元） |  | 年投资 （万元） |  |  | 投资计划回收（年） |  |  |
|  | 计划折旧年限（年） |  | 贷款年利率（%） |  |  | 贷款年利息（万元） |  |  |
|  | 连续三年斗口引水量 （万m3） | 年 万 m3： 年 万m3： 年 万m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三年平均值 万m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌区国有水价（元/m3） |  |  | 经营者运行管理费 （元/m 3） |  |  |  |  |
| 申报 价格 （元/m3） |  | 管理局意见 |  | 物价部门意见 | 批准价格 （元/m3） |  | 执行起止日期 |  |

关于大力普及节水灌溉的意见

——省人民政府转发

甘肃省水利厅

一、充分认识我省发展节水灌溉的紧迫性

我省水资源短缺，特别是随着国民经济和社会的发展，耗水量日益增加，工业、农业、生活用水之间的矛盾越来越突出。而作为我省用水大户的农田灌溉，又长期沿用漫灌的方式，加之灌区建设不完善，水的浪费十分严重。因此，大力发展节水灌溉，建立节水型农业，是从根本上缓解我省水资源不足，实现农村经济快速稳定增长的一项长期战略措施。

“七五”以来，我省有计划地开展了节水灌溉，在技术、范围、规模、效益等方面都取得了显著的成绩，建成了一批较高标准，不同类型节水示范区，引进了高新节水灌溉技术，干部群众的节水意识和积极性有了很大提高。特别是经过1995年抗旱斗争实践和持续大旱后的反思，广大干部和群众普遍认识到发展甘肃农业不抓水利不行，抓水利不抓节水灌溉不行，从而，在思想认识、实践经验、技术措施等方面。为全省大力普及节水灌溉奠定了良好的基础。

二、发展目标和工作重点

“九五”期间节水灌溉的目标是：大中型灌区基本实现常规节水化，井灌区基本实现输水防渗化，果园灌溉基本实现滴灌化，旱农地区发展集雨节灌250万亩，并积极探索大田作物的高新技术节水灌溉模式。“九五”期间共发展各类节水灌溉面积500万亩，力增年节水3亿立方米。

河西地区是我省商品粮基地，是全省率先奔小康的地区，也应当成为普及节水灌溉的示范区。因此，要动员全社会力量，从内容到形式，从范围到效益，全面推进节水灌溉。沿黄灌区，既是我省重要粮食产区，又是城市的副食供应基地，要在普及常规节水的同时，大力发展喷灌、滴灌等高新技术的节水灌溉。中东部地区，以大力发展集雨节灌为重点，逐步实施以移动式滴灌和渗灌为主的高效节水技术。陇南地区要充分利用小水资源发展移动喷滴灌。省上要重点抓好12个节水增产重点县和引大、景电等一批高技术节水灌溉示范区的建设，带动全省节水灌溉的普及。要积极引导滴灌、喷灌技术由果园向大田作物延伸，形成我省不同灌溉区大田作物节水灌溉的基本模式。

三、落实发展节水灌溉的措施

一是加大宣传力度，提高全社会的节水意识。节水灌溉既是现代农业科技的重要内容，更是缓解供水矛盾的主要途径。各地要大张旗鼓地宣传节水灌溉，使基层干部和农民群众充分认识节水灌溉的必要性和紧迫性，提高节水灌溉的自觉性。

二是因地制宜地制定节水灌溉规划。节水灌溉是包括水资源的合理调度、水源工程建设、输配水系统、灌溉制度、灌水方式、增产效果和经营管理等多项内容的系统工程，技术性很强。省、地、县、乡和骨干灌区都要立足水资源的合理开发和经济效益，本着因地制宜、重点突出的原则，层层制定节水灌溉规划。规划内容应目标明确，常规节水、管道输水、喷滴渗灌、微型水利等多种节水方式并重，注重节水增产效益。

三是突出重点，树立样板，推动全面。省、地、县三级要层层建立示范区，树立适合当地大田作物节水灌溉的样板，推动面上节水灌溉的普及。省上主要抓好12个节水增产重点县的工作，力争“九五”后期，12个县的节水灌溉面积达到水地面积的60%以上，同时抓一批标准较高的大田节水灌溉示范区。

四是多渠道筹集并管好用好节水灌溉资金。节水灌溉是今后农村水利建设的重点，各地都要按照自力更生为主、国家补助为辅的原则，多渠道筹措建设资金。对省上支持各地发展节水灌溉的各类资金，要保证专款专用，不准截留和挪用。12个县和示范区的建设，要严格实行项目管理。

五是加强技术攻关。要引进先进技术，加强科技攻关，攻克影响节水灌溉特别是粮棉节水灌溉的关键技术，围绕我省粮棉生产计划开展技术服务。培养、建立技术队伍，完善服务体系。

六是制定和完善必要的优惠政策。为了推动节水灌溉，各地要结合当地实际，制定和完善必要的优惠政策和法规，调动广大群众节水灌溉的积极性。今后各地申报的各类水利工程，都必须有节水灌溉措施，否则一律不予立项。

四、切实加强领导

发展节水灌溉是今后的一项长期工作，必须加强领导，加大工作力度。省政府已经成立了由主要领导负责的节水灌溉领导小组，地、县两级特别是各节水增产重点县和重点示范区的项目县，也要成立相应的组织，组成实施班子，抓好关键性的工作。水利厅将尽快制定全省的节水灌溉管理办法，报省政府批准后颁布执行。

一九九七年元月三十日

关于加强大型灌区续建配套工程

质量管理工作的通知

河南省水利厅

根据《重点大型灌区续建配套项目建设管理办法》、《水利工程质量管理规定》和国家、省有关续建配套项目批复文件要求，为切实加强对大型灌区续建配套工程的质量管理，保证工程质量，现将有关事项通知如下：

一、我省大型灌区续建配套工程项目，必须实行项目法人责任制，工程监理制和招标投标制。

二、我省大型灌区的续建配套工程，实行项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。

三、项目法人应根据工程规模和工程特点，按照水利部及省有关规定，通过资质审查招标选择勘测设计、施工、监理单位并实行合同管理。

四、监理单位根据所承担的监理任务向水利工程施工现场派出相应的监理机构，人员配备必须满足项目要求，监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师岗位证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训。

五、监理单位应根据监理合同参与招标工作，从保证工程质量全面履行工程承建合同出发，签发施工图纸；审查施工单位的施工组织设计和技术措施；指导监督合同中有关质量标准、要求的实施；参加工程质量检查、工程质量事故调查处理和工程验收工作。

六、施工单位必须按其资质等级和业务范围承担工程施工任务，接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查。

七、施工单位必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工，并对其施工的工程质量负责。

八、施工单位不得将其承接的续建配套工程进行转包。对工程的分包，分包单位必须具备相应资质等级，并对其分包工程的施工质量向总包单位负责，总包单位对全部工程质量向项目法人负责。工程分包必须经过项目法人的认可，不得层层分包。

九、我省大型灌区续建配套工程由市地水利工程质量监督站负责质量监督。工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受市地水利工程质量监督站的监督。续建配套水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主，或进行巡回监督。

十、续建配套工程竣工验收前，必须经市地水利工程质量监督站对工程质量进行等级核验。未经工程质量等级核验或者核验不合格的工程不得交付使用。

十一、 市地水利工程质量监督站可聘任符合条件的工程技术人员作为工程项目的兼职质量监督员。为保证质量监督工作的公正性、权威性，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员；项目法人与施工单位、施工单位与监理单位不能为同一单位。

十二、 水利工程质量监督员必须具备以下条件：

1、取得工程师及以上职称，或具有大专以上学历并有五年以上从事水利工程设计、施工、监理、咨询或建设管理工作的经历。

2、坚持原则，秉公办事，认真执法，责任心强。

3、经过培训并通过考核取得“水利工程质量监督员证”。

十三、 工程质量监督的主要内容：

1、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核。

2、对建设（监理）单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位现场服务等实施监督检查。

3、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查。

4、监督检查技术规程、规范、质量标准的执行情况。

5、检查施工单位和建设（监理）单位对工程质量检验和质量评定情况。

6、在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核验，并编制工程建设质量监督报告，报送工程竣工验收委员会。

一九九九年一月二十日

河南省大中型灌区改革方案

河南省水利厅

一、灌区基本情况

建国以来，在各级党委、政府的领导下，经过全省广大干部群众的艰苦努力，我省自流灌溉事业迅速发展。据水利统计年报；截止1998年底，全省万亩以上自流灌区已发展到242处，原设计灌溉面积3102万亩，统计有效灌溉面积达到1684万亩。根据最近编制的《河南省大型灌区续建配套与节水改造规划》，我省向国家申报30万亩以上的大型灌区34处，2005年规划灌溉面积3237万亩，2015年规划灌溉面积3477万亩，占同期规划有效灌溉面积的46％。据1999年自流灌区统计，全省万亩以上自流灌区实际灌溉补源面积2399万亩，其中灌溉面积1758万亩，补源面积641万亩。自流灌区已成为我省粮、棉、油的主产区，是我省发展灌农业的重要组成部分。同时，随着经济发展和人民生活水平的不断提高，灌区工业和生活供水所占的比例越来越大，这些工程为我省工农业的发展和改变城乡面貌发挥了巨大的经济效益和社会效益。

二、改革的必要性

在灌区发挥巨大社会效益和经济效益的同时，我省灌区建设和管理还存在着一些突出问题。首先，在管理体制方面，多数灌区仍沿用五、六十年代计划经济条件下的管理体制，按照行政机关的模式建立管理机构，机构臃肿，人员众多，人浮于事；在人事制度上缺乏竞争机制；在分配制度上吃大锅饭，干好干坏一个样，其状况与当前社会主义市场经济的客观环境已极不适应，如不尽快进行改革，将难以承担起作为农业经济的发展基础的任务。其次，水资源紧缺，浪费严重。国务院提出要把推广节水灌溉技术作为一项革命性措施来抓，非常符合我省实际，也是我省改革的动力所在。全省水资源总量仅有413亿立方米，人均450立方米，亩均406立方米，相当于全国人均、亩均的1／5，居全国第22位和24位，供需矛盾十分突出。发展多目标供水，使我省有限的水资源发挥最大的社会效益，就必须在抓好国家大型灌区节水改造工程的同时，改革管理方式，提高管理水平，减少水资源浪费，促使灌区良性运行。第三，在经营机制方面。大多数灌区也同样延续计划经济的模式，不看市场找市长，用水调度按政府指令办，水费标准由政府定，水费收取依靠政府系统代收，长期以来形成了水费标准远远低于成本，水费收取率低的状况。据测算，全省目前的水费标准仅为成本的1／3，且近两年的水费收取率仅为1／2左右，致使灌区难以维持正常运转，特别是在我国粮食购销体制改革后，过去的水费收取途径将逐步走入死胡同。不尽快建立新的收费体系，这种局面将会更加严重。第四，投资体制单一。灌区建设主要依靠财政投资，等、靠、要思想严重，国家、地方、集体、群众联合办水利的精神没有充分体现出来。第五，在思想观念方面，灌区职工在长期的计划经济体制下形成了因循守旧的思想，缺乏危机意识和竞争意识，难以很快适应社会主义市场经济对管理体制、经营机制的要求。第六，在工程建设方面。多数灌区建设标准低，投入不足或资金不到位形成了“半拉子”工程；田间工程不配套；工程超期运行，老化失修，缺乏维修经费，效益衰减严重，既影响了灌区灌溉效益的正常发挥；也影响了灌区自身发展。所有这些问题如不尽快解决，灌区发展将会走入死胡同，灌区的管理体制和运行机制已经到了非改不可的地步。

三、改革面临的机遇

随着社会主义市场经济的建立和完善，灌区改革与发展也面临着许多机遇。一是灌区节水改造已经引起国家的足够重视。在最近召开的全国农村水利工作会上，水利部领导将“普及节水灌溉技术，开展灌区以节水为中心的配套改造”作为21世纪初农村水利工作任务的第一项任务，指明了农村水利工作的方向。从1998年开始，国家加大了灌区节水改造的投资力度，正式将大型灌区节水改造列入基本建设项目，为灌区解决工程老化失修，效益衰减，实现持续发展提供了政策和资金保障。也为灌区改革提供了缓冲地带，增加了分流岗位，减轻了灌区所承受的改革压力。二是国家提出要加快实现农业经济结构的调整，对灌区的供水质量提出了更高的要求，增强了农业与经济的发展对灌区的依赖性，提高了灌区的回报率，也使灌区实现多目标供水成为可能。三是国家提出要实现由工程水利向资源水利的转变，实现水资源的合理配置，合理开发水资源，保护水资源，这也为灌区进行节水改造、实现节约用水提供了政策基础，为灌区水土资源的开发利用提供了前提条件。四是灌区改革已经列入水利部的重要议事日程。水利部确定今年要在全国抓好20个灌区改革试点。去年底在我省召开了《鸭河口灌区综合改革方案》论证会，有力地推动了我省灌区改革。近日水利部又下发了《关于加快大型灌区改革的函》，提出“以改造促改革，以改革促发展”，各省在申报大型灌区节水改造项目的同时，必须同时报送经地方政府批准的灌区改革方案，否则不予安排项目。这也促使各级政府重视和支持灌区改革工作，为灌区改革保驾护航。五是我省鸭河口、人民、广利、白沙、南湾等灌区改革工作已经开始，并取得了初步成效，为全省灌区改革开了个好头，树立了榜样。

四、改革方案

为了加快我省灌区改革与发展的步伐，我们将按照厅党组提出的适应新形势，树立新观念，理清新思路，研究新课题，开创新局面的“五新”要求，抓好大中型灌区改革，并提出如下改革思路。

灌区改革的指导思想：

以党的十五大精神为指针，遵循社会主义市场经济规律，针对大中型灌区工程老化，效益衰减，经费不足，体制陈旧，机制不活的现状，以充分发挥灌区经济效益、社会效益和生态效益为目的，深化灌区产权制度、经营管理体制、人事制度、水费改革，提高灌区科技含量，增强灌区活力，逐步建立适应市场经济要求的管理和运行机制，使灌区走上良性运行的轨道。

灌区改革的目标：

以增加灌区综合效益为目的，建立精干、高效的管理体制；健全的价格收费机制；多元化的投资机制；规范的骨干工程管理和灵活多样的面上工程管理形式；竞争择优的用人机制；充分发挥灌区水土资源优势的经营机制；以节水改造为中心，提高科技含量的工程运行机制。真正使大中型灌区成为一个工程健全，管理规范，运作灵活，良性循环的实体，为我省经济发展做出贡献。

灌区改革的主要内容：

管理体制改革。改革原有的按照计划经济体制设立的与上级行政机关对口的管理机构，建立以生产和经营为目的的组织系统，根据生产经营情况的变化而适时增减或调整。在岗位设置上，按照部颁标准和灌区的实际情况，合理确定管理人员和生产经营人员，压缩灌溉的非合理成本，分流富余人员。

人事制度改革。打破论资排辈，因人设岗的局面，推行竞争上岗，因事设岗。管理、生产、经营科室领导岗位实行公平竞争，择优上岗；科室内部定岗、定责、定编，科室领导与职工实行双向选择。要进一步探索目前情况下的灌区人事制度改革方向，形成一种人员能进能出，工资能高能低，干部能上能下的灌区用人制度和分配制度。要采取疏导的办法，精简机关管理人员，充实灌区管理第一线，组织开展多种经营，开发利用灌区水土资源，发展第三产业。要打破“大锅饭”的分配制度，体现多劳多得，奖优罚劣，职工工资与贡献挂钩，与效益挂钩。

产权制度改革。要参照国有企业抓大放小的原则，规范骨干工程管理，搞活面上工程管理。灌区骨干工程产权属国家所有，推行目标管理责任制，也可以由管理单位承包经营，并签订承包合同，与承包单位和承包人的经济利益挂钩。支渠以下工程按照“明晰所有权，放开建设权，拍卖使用权，搞活经营权”的原则，探索股份合作、承包、拍卖、用水户参与等多种建设、经营、管理方式，促进灌区良性运行机制的形成。通过产权制度改革，达到明晰产权，强化管理，搞活经营，提高效益的目的。要加大灌区划界确权工作的力度，为灌区的产权制度改革提供必要的基础。

经营机制改革。主要探索灌区在市场经济条件下，立足水土资源优势，广泛引进科技人才和管理人才，以股份制形式引进资金，发展城市和乡镇供水、小水电、工业企业等多种经营，形成既促进灌区工程建设和管理水平的提高，又壮大灌区经济实力的支柱产业。产业管理以各种经济法规为依据，规范董事会、监事会及经营管理机构，实行股份制管理。在经营机制上，实行法人负责制，与市场经济接轨，按市场规律办事，实现自主经营，自负盈亏，自我约束，自我发展，良性运行。

供水管理改革。强化市场意识，把用水户、灌溉面积作为市场，抓住农业经济结构调整的机遇，提高供水质量，开拓供水市场，改被动供水为有针对性地供水，引导农民种植优质高效作物，促进农民致富，提高供水回报率。要优化水资源配置，通过推行农业节水技术，将节约的水量，向城镇及工业区供水，实现水资源的多目标综合开发利用，提高水的综合效益。

水费改革。通过分流富余人员，提高管理水平，压缩供水成本、提高农民承受能力。要积极创造条件，争取有关部门支持，逐步改政府核定水价为政府指导水价，按照供水季节、水源丰枯、供水质量等因素，因地制宜制定固定水价、浮动水价等灵活的价格，实现资源的合理配置。针对当前的粮食购销办法，探索相应的水费收取办法。

五、改革实施步骤

1、认真进行调查研究。为使灌区改革工作建立在吃透情况，摸清底子，理清思路，明确措施的基础上，我们近期将制定“大中型灌区改革调研提纲”，报厅同意后与“灌区改革方案”一并下发各市地及省管灌区，要求各市地及大中型灌区按照提纲要求，搞好调查研究，并于4月中旬将调研情况报水利厅。同时要求各灌区因地制宜地制定灌区改革方案，于6月底前经当地政府批准后报水利厅。4月下旬，由厅组织有关处室参加的调研组，选择重点灌区进行调研，在此基础上，于7月底前起草《河南省大中型灌区改革实施意见》。

2、因地制宜，抓好不同层次的灌区改革试点。全省灌区改革分为四个层次来抓。一是水利部鸭河口灌区综合改革试点，要按照全国灌区改革旗帜的要求认真抓好，要求南阳市尽快在论证会专家提出的意见，进一步修改完善改革方案，并由南阳市政府批准实施；同时尽快制定出2000年的改革实施计划，并付诸实施，将实施情况定期向水利部汇报，确保鸭河口灌区作为全国大型灌区改革样板的地位，为全省灌区改革出经验，出典型，出政策。二是上报水利部的人民、广利、南湾3个全国灌区改革试点，要向鸭河口灌区学习，结合自己的实际情况，确定切实可行的改革方案，并付诸实施；三是省根据各个灌区的改革进展情况，选择5－8个改革进展快、成效好的大中型灌区，确定为省灌区改革试点；四是各市地根据自己的灌区改革情况，确定一批基础好的改革试点。对于这些改革试点灌区，中央、省都将对各自所管的试点灌区从资金上给予扶持，从政策上给予倾斜，以此推动我省灌区改革，争取在三到五年时间内在我省形成一批设施完备、运行高效、经营良好的现代化先进灌区。

3、总结试点经验。2000年8月底前进行灌区改革试点工作总结。根据灌区改革试点的成果，广泛宣传发动，使灌区的全体职工及群众都能认识到改革的必要性及改革的好处，为灌区的全面改革创造一个良好的舆论环境。

4、全面推广。根据各试点灌区的改革情况，总结、推广试点经验。2000年10月份，召开全省灌区改革现场会促使灌区领导和职工在思想观念上有一个大的转变，强化改革意识，交流灌区改革经验，为灌区改革全面推开创造条件。同时，根据各试点灌区改革方案的实施情况和经验，按照《河南省大中型灌区改革实施意见》要求，全省大中型灌区改革全面展开。

二○○○年三月六日

宁夏回族自治区水利工程质量监督管理规定（试行）

宁夏回族自治区水利厅

第一章  总  则

第一条  根据《质量振兴纲要（1996年—2010年）》、《中华人民共和国水法》和水利部《水利工程质量监督管理规定》，为加强我区水行政主管部门对水利工程质量的监督管理，保证工程质量，确保工程安全，发挥投资效益，制定本规定。

第二条  水利厅主管水利工程质量监督工作。水利工程质量监督机构是水行政主管部门对水利工程质量进行监督管理的专职机构，对水利工程质量进行强制性的监督管理。

第三条  在我区境内新建、扩建、改建、加固各类水利水电工程和城镇供水等工程（以下简称水利工程）及其技术改造，包括配套与附属工程，均必须由水利工程质量监督机构负责质量监督。工程建设、监理、设计和施工单位在工程建设阶段，必须接受质量监督机构的监督。

第四条  工程质量监督的依据：

（一）国家有关的法律、法规；

（二）水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准；

（三）经批准的设计文件等。

第五条  工程竣工验收前，必须经质量监督机构对工程质量进行等级核验。未经工程质量等级核验或者核验不合格的工程，不得交付使用。

工程在申报优秀设计、优秀施工、优质工程项目时，必须有相应质量监督机构签署的工程质量评定意见。

第二章  机构与人员

第六条  自治区水利工程质量监督机构按两级设置。水利厅设置水利工程质量监督中心站，挂靠水利工程建设管理局；银川市、石嘴山市、银南行署、固原行署水利（水保）局（处）设置水利工程质量监督站（以下简称地、市站）。

各级质量监督机构隶属于同级水行政主管部门，业务上接受上一级质量监督机构的指导。

第七条  水利工程质量监督项目站（组），是相应质量监督机构的派出单位，不代替设计、建设、施工单位质量管理机构职能。

第八条  各级质量监督机构的站长一般由同级水行政主管部门主管工程建设的领导兼任，有条件的可配备相应级别的专职副站长。各级质量监督机构的正副站长由其主管部门任命，并报上一级质量监督机构备案。

第九条  各级质量监督机构应配备一定数量的专职质量监督员。质量监督员的数量由同级水行政主管部门根据工作需要和专业配套的原则确定。

第十条  水利工程质量监督员必须具备以下条件：

（一）取得工程师职称，或具有大专以上学历并有五年以上从事水利水电工程设计、施工、监理、咨询或建设管理工作的经历。

（二）坚持原则，秉公办事，认真执法，责任心强。

（三）经过培训并通过考核取得“水利工程质量监督员证”。

第十一条  质量监督机构可聘任符合条件的工程技术人员作为工程项目的兼职质量监督员。为保证质量监督工作的公正性、权威性，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。

第十二条  各质量监督站和质量监督员必须经上一级质量监督机构考核、认证，取得合格证书后，方可从事质量监督工作。质量监督机构资质每四年复核一次，质量监督员证有效期为四年。

第十三条  《水利工程质量监督机构合格证书》和《水利工程质量监督员证》由水利部统一印制。

第三章  机构职责

第十四条  水利工程质量监督中心站的主要职责：

（一）贯彻执行国家、水利部和自治区有关工程建设质量管理的方针、政策。

（二）制订我区水利工程质量监督、检测有关规定和办法，并监督实施。

（三）归口管理全区水利工程的质量监督工作，指导各地、市站的质量监督工作。

（四）对区内投资额300万元以上的水利工程项目和厅直属单位的水利工程组织实施质量监督；协助配合由水利部质量监督总站和黄委分站组织监督的水利工程质量监督的水利工程质量监督工作；参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收。

（五）监督水利工程有争议质量事故的处理。

（六）掌握区内水利工程质量动态和质量监督工作情况，组织培训质量监督人员，开展水利工程质量检查活动，组织交流质量监督工作经验。

第十五条  地、市水利工程质量监督站的职责：

（一）对本辖区内下列水利工程实施质量监督：

1、中心站委托监督的水利工程项目；

2、投资额在300万元以下水利工程项目。

（二）处理水利工程有争议的质量事故。

（三）参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收。

（四）掌握本辖区内水利工程质量动态和质量监督工作情况，定期向中心站报告，总结交流质量监督工作经验。

第四章  质量监督

第十六条  水利工程质量监督方式以抽查为主。大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据工作需要建立质量监督项目站、组，或进行巡回监督。

第十七条  从工程开工前办理质量监督手续始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止，为水利工程建设项目的质量监督期（含合同质量保修期）。

第十八条  项目法人（或建设单位）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》，并按规定缴纳质量监督费，同时提交以下材料：

（一）工程项目建设审批文件；

（二）项目法人（或建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本；

（三）建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织等资料。

第十九条  质量监督机构根据受监督工程的规模、重要性等，制订质量监督计划，确定质量监督的组织形式。在工程施工中，根据本规定对工程项目实施质量监督。

第二十条  工程质量监督的主要内容为：

（一）对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核。

（二）对建设、监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系以及设计单位现场服务等实施监督检查。

（三）对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查。

（四）监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况。

（五）检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和评定情况。

（六）在工程竣工验收前，对工程质量进行等级核定，编制工程质量评定报告，并向工程竣工验收委员会提出工程质量等级的建议。

第二十一条  工程质量监督权限：

（一）对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查，发现越级承包工程等不符合规定要求的，责成建设单位限期改正，并向水利行政主管部门报告。

（二）质量监督人员需持《水利工程质量监督员证》进入施工现场执行质量监督。对工程有关部位进行检查，调阅建设、监理单位和施工单位的检测试验成果、检查记录和施工记录。

（三）对违反技术规程、规范、质量标准或设计文件的施工单位，通知建设、监理单位采取纠正措施。问题严重时，可向水行政主管部门提出整顿的建议。

（四）对使用未经检验或检验不合格的建筑材料、构配件及设备等，责成建设单位采取措施纠正。

（五）提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人。

（六）提请有关部门或司法机关追究造成重大工程质量事故的单位和个人的行政、经济、刑事责任。

第五章  质量检测

第二十二条  工程质量检测是工程质量监督和检查的重要手段。水利工程质量检测单位，必须取得自治区级以上计量认证合格证书，并经水利工程质量监督机构授权，方可从事水利工程质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

第二十三条  质量监督机构根据工作需要，可委托质量检测单位承担以下主要任务：

（一）核查受监督工程参建单位的试验室装备、人员资质、试验方法及成果等。

（二）根据需要对工程质量进行抽样检测，提出检测报告。

（三）参与工程质量事故分析和研究处理方案。

（四）质量监督机构委托的其他任务。

第二十四条  质量检测单位所出具的检测鉴定报告必须实事求是，数据准确可靠，并对出具的数据和报告负法律责任。

第二十五条  工程质量检测实行有偿服务，检测费用由委托方支付。收费标准按有关规定确定。在处理工程质量争端时，发生的一切费用由责任方支付。

第六章  工程质量监督费

第二十六条  项目法人（或建设单位）应向质量监督机构缴纳工程质量监督费。工程质量监督费属事业性收费。根据国家计委等部门的有关文件规定，由物价财政部门核定，列入工程概算中，计入成本。

第二十七条  工程质量监督费由工程建设单位负责缴纳。大中型工程在办理质量监督手续时，应确定缴纳计划，每年按年度投资计划，年初一次结清年度工程质量监督费。中小型水利工程在办理质量监督手续时交纳工程质量监督费50％，余额由质量监督部门根据工程进度收缴。

水利工程在工程竣工验收前必须缴清全部的工程质量监督费。

第二十八条  质量监督费应用于质量监督工作的正常经费开支，不得挪作它用。其使用范围主要为：工程质量监督、检测开支，监督设施以及办公费、会议费、资料费、差旅费开支等。

第七章  奖  惩

第二十九条  项目法人（或建设单位）未按第十八条规定要求办理质量监督手续的，水行政主管部门依据《中华人民共和国行政处罚法》对建设单位进行处罚，并责令限期改正或按有关规定处理。

第三十条  质量检测单位伪造检测数据、结论的，视情节轻重，报上级水行政主管部门对责任单位和责任人按有关规定进行处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。

第三十一条  质量监督员滥用职权、玩忽职守、循私舞弊的，由质量监督机构提交水行政主管部门视情节轻重，给予行政处分，构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。

第三十二条  对在工程质量管理和质量监督工作中做出突出成绩的单位和个人，由质量监督部门或报请水行政主管部门给予表彰和奖励。

第八章  附  则

第三十三条  本规定由水利厅负责解释。

第三十四条  本规定自发布之日起施行。

宁夏引黄灌区续建配套工程建设管理细则（试行）

宁夏回族自治区水利厅

一、总则

1．为搞好宁夏引黄灌区续建配套项目建设，最大限度地发挥项目投资效益，根据国家《大型灌区续建配套项目建设管理办法》和水利厅《关于切实加强我区重点水利建设项目管理工作的通知》的有关要求，结合宁夏引黄灌区续建配套工程特点，特制定本办法。

2．续建配套项目建设的原则是：以节水为中心，全面恢复和提高骨干水利工程效益，提高安全输水保证率，改善灌区农业生产条件，增加粮食生产能力。

3．骨干渠道建设项目优先安排危及安全运行的病险建筑物改造，疏通渠道输水“卡脖子”地段，在除险保安的前提下，提高工程安全标准和水的有效利用率，使工程状况实现较大改善。

二、管理机构及职责

4．水利厅是灌区续建配套工程的主管部门；灌溉管理局是建设单位；各渠道管理处是实施单位；厅属施工企业为施工单位。

5．建设单位是工程建设的组织者。主要负责按项目建设的规模、投资总额、实行项目全过程组织管理；负责组织编制上报项目实施方案和计划；负责组织或委托设计单位进行初步设计、技施设计；负责组织招投标工作；负责聘请监理单位，办理质量监督手续；负责汇总上报工程建设项目进度月报及有关材料；负责组织工程建设各阶段检查验收，做好初步验收准备工作。

6．项目实施单位是工程建设的组织实施者。主要负责与建设单位共同搞好工程建设管理；负责提出项目实施的初步方案和计划，并按照批准的方案、计划组织实施；负责自筹资金的落实；负责推荐投标施工单位，组织协调工程施工；负责工程施工质量、工期；负责按期上报单项工程进度月报表。

7．施工单位主要负责按设计文件及合同条款组织工程施工，及时向监理、建设、项目实施单位填报进度报表，配合工程结算，积累施工原始资料，积极配合工程监理、质量监督部门工作，使工程保质、保量完成。

三、项目立项程序

8．灌区续建配套项目，先由实施单位根据渠道更新改造规划和下达的年度资金计划，提出年度项目实施初步方案和计划，上报灌溉管理局。

9．实施单位上报的初步实施计划应包括渠道工程基本情况、工程建设的必要性、可行性、建设规模、建设内容、工程设计所需技术数据、投资及资金筹措、施工计划、技术经济分析、效益分析等。

10．由灌溉管理局负责组织有关设计、咨询部门对各处上报项目进行现场勘察论证，初选后提出具体实施意见并编报建设计划，经水利水电工程咨询公司评估论证后送水利厅计划处审查、报厅长办公会议研究通过。上报水利部批准执行。

四、项目管理

11．引黄灌区续建配套工程的建设，严格按国家现行基本建设程序进行管理。实行项目法人（灌溉管理局）责任制、建设监理制、招投标制。

12．续建配套工程年度建设计划经国家发展计划委员会、水利部批准后，工程设计任务按照水利厅的决定，由灌溉管理局统一委托水利水电勘测设计院完成，内容包括初步设计、施工图设计和概、预算编制。

13．招投标在水利厅所属施工企业内部进行议标或邀请投标，凡企业资质等级在四级以上（含四级）的厅属施工企业均有资格参加竞标。具体招投标操作由灌溉管理局委托宁夏水利建设管理局按照《宁夏水利工程建设招标投标管理办法》规定的程序编制招标文件，组织发标，同时成立招标领导小组和评标委员会，由评标委员会推荐中标单位，经招标领导小组同意，报水利厅招投标办公室批准后，由灌溉管理局签发中标通知书，并与项目实施单位、中标单位签定施工合同。明确项目投资额度、规模、技术标准、数量、质量、工期等。所有续建配套工程不经建设单位同意，不得将工程转包。

14．续建配套工程建设监理任务由宁夏水利水电工程建设监理中心承担，监理工作性质独立，监理单位同时对发包方和承包方负责。监理人员的主要职责是：实现“三控制，一协调”，即进度、质量、资金控制，协调施工现场关系和承发包双方关系。并切实负起监理责任，督帮结合，实行全过程跟踪，全方位监理。

15．工程实施单位或承建单位要按照合同文件的规定，依据设计要求和国家行业技术规程规范组织施工，应建立项目责任制，实行行政领导负责制和项目经理负责制。要建立健全质量检查体系，凡冬季施工的项目必须采取得力的保温措施，确保工程质量。严禁违背设计施工或偷工减料的现象发生，一经发现，要严肃查处。

16．工程承建单位每月25日前应向监理单位报送由现场监理签证的工程进度报表和工程结算表。

五、资金管理

17．根据续建配套项目管理办法的要求及自治区、水利厅有关精神，工程建设单位及承建单位都应加强资金管理，设立专户储存，不得增加中间环节，实行专款专用，同时接受上级财务审计部门监督。

18．工程建设资金严格按工程进度拨付，基本依据是经现场监理工程师签字确认的施工进度月报表和结算表，经建设单位核实汇总报送厅计划处、财务处审核后，按工程进度分期分批拨付施工单位。

19．各施工单位都应加强项目建设资金的管理，保证专款专用，严禁截留挪用或用于非生产性开支。要认真落实配套资金，配套资金不落实的，相应扣减下年度国家投资，保证建设资金的顺利到位。

20．工程实施单位应主动接受上级部门的财务检查和审计部门的审计。发现问题要及时予以纠正和处理，并上报水利厅等有关部门。

六、工程检查验收

21．工程施工单位要严格执行“三检制”和质量监督检查程序，自觉接受水利水电工程质量监督中心站对工程质量的监督检查和认证结果。同时加强工程施工中的自检工作，及时进行隐蔽工程、关键项目的验收和签证，认真填写施工日志及单元工程质量评定表，严把每一道施工工序，保证工程质量。监理单位要加强对工程的质量检查，签认单元工程质量评定表，对关键工序要实行旁站监理，发现问题及时按监理权限进行查处。

22．项目完成后，施工单位要在监理工程师的协助下，做好竣工资料的整理和验收前各项准备工作，并提出验收申请，迎接由水利厅组织有关单位进行的初步验收。对工程验收不合格的，将视情况扣减下年度投资，中止项目执行，取消建设项目。

23．初步验收时，工程施工单位应提供下列资料：

①施工总结报告；

②工程竣工图、设计变更通知等原始设计文件；

③工程完成情况报表及财务决算表；

④工程开支审计结论及财务报告；

⑤工程质量评定意见；

⑥工程监理总结报告；

⑦施工日志、单元工程质量评定表及有关材料合格证明等施工原始记录。