绿色高效的现代节水农业之路

安徽省水利厅

1998年9月，江泽民总书记亲临安徽节水灌溉高科技园视察，看到依托高科技节水灌溉工程走出一条发展优质高效农业之路后，指出，“中国农业发展潜力很大，这里就是中国农业发展的方向。”

在安徽省蚌埠市郊区，占地2000亩的高标准节水示范园，是我省第一家建设的多种形式节水灌溉工程，该工程以发挥节水灌溉科技先导作用、促进优质高效农业发展为目标的节水灌溉高科技园。全自动化高标准温室微灌、露地固定式喷灌等先进的节水灌溉模式在这里得到了集中展示，使我们看到了现代农业的美好前景。

一、高标准节水灌溉示园的由来

安徽是一个水资源十分紧缺的省份，水资源人均、亩均占有量不足全国平均水平的一半，干旱缺水已成为制约我省农业发展的主要因素。然而由于长期以来农业继续采用传统的灌溉方式，造成水资源一方面十分紧缺，另一方面浪费又十分严重。据统计，占总用水量80％以上的全省农田灌溉水的利用率为40％左右。如何提高水的利用率，实现水资源的可持续利用，以保证经济社会的可持续发展已迫在眉睫。党的十五届三中全会决定指出，要制定促进节水的政策，大力发展节水农业，把推广节水灌溉作为一项革命性的措施来抓，大幅度提高水的利用率。党中央的这一重大战略决策，犹如春风化雨，滋润着干涸已久的江淮大地。为了使安徽的节水灌溉工作能够快速、健康、持续的发展，省水利厅决定按照“高起点、高科技含量、高效益”的原则建设一个节水灌溉高新技术示范展示中心，以发挥典型示范引路的作用。并努力探索一条与安徽经济状况和农业生产体制相适应的节水灌溉技术新体系，尽快将科学技术转化为生产力。经综合论证，决定在蚌埠市郊区建设节水灌溉示范园，并经国家计委、水利部审批，被列入国家高标准节水灌溉示范项目。项目总投资624万元，建设面积2000亩，于1997年动工兴建，经过两年的精心施工建设，园内引进以色列耐特菲姆灌溉设备建成了100亩大棚滴灌系统，引进美国雨鸟灌溉设备建成了200亩经济作物固定式自动喷灌和草坪生产地埋升降式自动喷灌系统。大田作物1600亩全部采用奥地利BAUER公司卷盘式喷灌及国产半固定式喷灌系统。同时，从美国和西班牙分别引进了1280平米和6120平米的智能化温室分别用于无土栽培和工厂化育苗生产。该小区是示范园区内的高科技示范区，主要是进行节水灌溉示范和无公害蔬菜生产。另外，还采用美国雨鸟灌溉设备建成了200亩经济作物固定式自动喷灌和草坪生产地埋升降式自动喷灌系统，采用奥地利BAUER公司卷盘式喷灌及国产半固定式喷灌系统建成了控制面积1600亩的灌溉系统。该小区通过采用先。进的节水灌溉技术和农业技术措施，结合林网工程建设，以改善小区的农田基本条件和生态环境。通过推广优良农作物品种和先进的栽培技术，以增加农作物产量和品质，提高农业生产经济效益，充分发挥高科技的推广示范作用。

为了切实加强对示范园建设的领导，省水利厅批准成立了安徽省节水灌溉发展研究中心，该中心以蚌埠市郊区水利局为主体，以省水科院、电子工业部第四十所等单位为示范园区的技术咨询和指导单位，专门负责示范园区的建设发展，这些都为示范园区建设提供了有力保证，使示范园区建设能够高标准、高质量地顺利实施。

二、企业化的市场运营机制给示范园增添了无穷的活力

示范园区实行自建、自管、自我经营、自我发展的企业化运营机制。组建了安徽绿雨（集团）公司作为项目法人单位，负责项目的规划、建设、管理和经营。下设排灌工程、良种繁育、水产畜禽、农业科技等子公司。集团公司负责对各子公司实施监控和管理，并为子公司提供资金运作、信息服务、技术服务、市场开拓、企业形象策划等服务。（集团）公司实行董事会领导下的总经理负责制，各子公司具有独立的法人资格。

示范园区的土地采用“反租倒包”的形式，与农户签订经济合同，取得土地长期有偿使用权，统一规划建设道路、排水、输变电、水源等基础设施，将各种先进的灌溉技术设施配套田间。并建设温室、大棚等常年化的生产设施。建成后，再将部分土地使用权以适当的价格相对集中地转包给种植大户。同时；园区成立起销售、配送等部门，对生产、销售各环节实行买断经营。在内部运营管理上，积极建立完善激励和约束机制。如销售公司即由公司、经营法人、员工共同参股，以股份制形式组建而成。使经营者、员工的经济收入与企业的经营效益挂钩，既增强了企业和员工的责任心，也提供了一条让员工监督企业资金使用的渠道，避免了企业资产的流失和铺张浪费。

三、典型的示范作用为全省节水灌溉事业的发展打开了广阔的空间

示范园区十分重视发挥龙头企业的推广辐射作用，将其经营核心着眼于带动千家万户发展农业产业化，实行基地集约化、规模化种植上。（集团）公司在实施自身项目投资和资产经营的同时，围绕农业产业化的目标，带动和引导基地农户推广先进实用的科学技术，发展高效农业，促进农业产业结构调整和农民致富。利用园区先进的设施条件和技术优势，由绿雨种苗公司组织农户开展蔬菜、瓜果的种苗繁育生产。生产初期，由公司向农户提供优质的各类种苗，在生产过程中，指派技术人员提供技术培训和指导，完善病虫害防治、配方施肥、灌溉设备安装使用、保护地栽培等一系列的服务。绿雨销售公司以市场为导向，构筑市场网络，采取“订单农业” 的方式，将基地的农产品，按照与农户签订的合同，统一按质收；配送中心包装、加工后进入市场销售。通过这一系列的运作，把优质的农产品，以优质的品牌，优势的价格，实现最优的效益，切实帮助农民增收增效。到1999年底。绿雨公司已开发市场型基地2300亩，带动农户800多户，推广节水灌溉面积1500亩。大棚亩均增收效益达2000元，露地亩均增收效益达700元。

科学规范的运作，使示范园区日益受到广泛关注。已有全国12个省市、120个县市5000多人前来参观学习。示范园区还为阜阳、淮北、毫州、无为等地的农业和节水灌溉示范园区提供规划设计、设备安装、种子种苗及农业灌溉技术的一整套服务。还先后从以色列、荷兰、美国、西班牙、日本等国成功引进了灌溉及作物栽培方面专家12名，引进优良品种50余种，被国家外专局授予“引进国外智力示范基地”。

节水灌溉改革是推进工程水利

向资源水利的根本性转变

广东省蕉岭县水利局

在我国，北旱南涝是气候一大特征。南方气候大部分地区年平均降雨量都在1600mm左右，雨量充沛，每年都要发生大大小小的洪涝灾害，水量过剩，引发洪灾。那么，节水灌溉技术的推广在北方干旱地区自不必说，而在南方雨水量充沛地区为什么还要推行节水灌溉技术，有无必要？结论当然是肯定的，而且要通过农业灌溉革命推进工程水利向资源水利转化，我县为实现这一目标进行了初步探索，取得了一些有益的经验和体会。

蕉岭县地处粤东地区，年平均降雨量1652mm，多年平均蒸发量1507.7mm，降雨量年内分配不均，冬春少，夏秋多，每年4至9月份降雨量占全年84.6％，由于年内雨量分配不均匀，故夏秋多洪涝，冬春多干旱成为我县灾害特点。建国50年来，我县修筑了185宗蓄水灌溉工程，总库容22854.9万立方米，兴利库容9932.5万立方米，引水工程402宗，提水工程16宗，总装机容量225.5千瓦。这些工程对我县的工农业生产起了很大作用。但由于运行时间长，工程建设标准不高，质量差，普遍出现工程老化，建筑物年久失修，输水渠道崩塌淤积、渗水量大，水利用系数低，在输水过程中水量渗漏损失达五成，水资源浪费严重，增流不增灌，有效灌溉面积逐年减少，工业用水受到限制，特别是在沽水期，以黄竹坪灌区而言，因冬春降雨少，水库蓄水量小，为保证农业生产用水，灌区沿线三间水泥厂和一间造纸厂供水严重不足，阻碍了生产发展，客观上造成了经济损失，所有问题都是由于输水渠道沿途损失严重，供水有效利用系数低而造成严重的供需矛盾。1998年统计，全县失灌面积达1.27万亩。为此，蕉岭县委、县政府决定在“九五”期间对长潭东西灌渠、黄竹坪灌区、东联灌区三大灌区以渠道防渗形式进行节水灌溉工程改造，完成渠道长92.2公里，防渗面积7.11万亩，投入资金2382.59万元，节水灌溉工程实施后水利用系数由原来的0.5提高到0.75，年平均可节水1521万m3，恢复灌溉面积0.65万亩，改善灌溉面积6.46万亩。

1999年，蕉岭县被水利部调整为全国300个节水增产示范县，蕉岭县委、县政府对此高度重视，认为这是一次难得的水利发展机遇，成立了相应的专门领导机构，在较短的时间内完成编制了《蕉岭县节水灌溉发展规划》，选择黄竹坪水库灌区作为首宗节水灌溉示范项目，1999年12月25日至2000年1月5日，仅用40天时间完成了示范项目的全部工程建设，并于2000年8月 31日由省计委、省水利厅等相关单位通过了节水灌溉示范项目的验收。经过一年的运行，取得了很好的效益，起到了示范作用，促进了我县节水灌溉工作的发展，取得了成功经验。

农业节水灌溉的内容包括节水灌溉工程措施、节水灌溉管理措施和调整农业生产结构三部分组成，缺一不可。黄竹坪灌区节水灌溉示范项目正是由此三方面内容进行实施的。

一是节水灌溉工程措施。按照“三制”要求进行工程项目建设，严格管理，精心组织、精心实施，严把工程质量关。主要抓了以下几点：（一）坚决按照水利基建程序，实行工程项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、工程质量终身制等新机制，公开、公正、公平地选择技术力量强、信誉高的企业承建节水灌溉工程；（二）抓好施工质量监督，实行岗位责任制；（三）抓好建筑材料质量检测验收工作和施工质量，严格监督和掌握施工过程中各项环节，确保工程质量达到设计要求。运行测试结果，渠系水利用系数，干渠为0.928，支渠为0.89，斗渠平均为0.884，灌溉水利用系数为0.694，符合规范要求。完成干渠长15.17公里，渠道防渗节水灌溉面积1.12万亩，喷灌面积100亩，投入资金588.6万元，渠道利用系数由0.5提高到0.75以上。

在节水灌溉工程措施中，资金的筹措和使用是重要环节之一。黄竹坪节水灌溉示范项目认真贯彻“分级治理、分级负担”的原则，多渠道广筹资金。其中中央下达资金190万元，省配套资金90万元，地方自筹308.6万元。在自筹资金中，县财政每年切块资金180万元，县水利局每年出资70万元用于节水灌溉项目的实施；支渠、毛渠则依靠群众和乡镇自筹解决，保证了工程资金的到位。资金的使用上，严格遵守财经纪律，设立专帐专户独立核算，制订完善的工程资金管理规章制度，认真做好工程验收结算工作，工程数量按实际工程量进行结算，审计部门跟踪审计，保证了资金专款专用。

二是节水灌溉管理措施。要充分发挥节水灌溉效益，除了切实抓好工程措施外，节水灌溉管理措施也是实现节水灌溉效益的重要环节。

1、工业用水管理。黄竹坪水库灌区沿线建有中型水泥厂三间、造纸厂一间及其它小型企业，原年需水量达350万立方米，用水浪费严重。其原因：一是水费低廉，每立方米水费0.05元；二是用水无计量设备，用水量只是估计值，求低不求高；三是管理混乱，用水随意性大，节水的意识淡薄，有效利用率低，浪费严重。针对这种情况。采取措施整改：一是提高水费，每立方米由0.05元提高到0.1元；二是实行定额分配，通过调查研究和科学计算三间水泥厂每间每年供应水量核定50万立方米，造纸厂年供水72万立方米，其它小型企业年供水28万立方米；三是完善供水设施，干渠到用户的输水明渠改造成输水压力钢管，并装水表计量：四是对超额供水的水量，水费收费每立方米0.3元，是核定供水水价的3倍，以经济手段实现节水目的。因此，工业用水每年节约100万立方米，取得显著的成效。

2、农业灌溉用水。农业灌溉是用水大户，由传统灌溉到节水灌溉是一场农业技术革命，要实现这种革命性变革，必须采取有效措施才能实现。一是推广“浅、湿、晒”农业节水技术；二是提高水费标准，每立方米由0.013元提高到0.022元；三是鼓励调整农业产业结构，对发展种植“三高”农业的用水，水价实行优惠，每立方米水价为0.020元。同样，以经济为扛杆实现节水目的，年节约农业用水量263万立方米。

3、抓好小水电管理，提高经济效益。黄竹坪水库下游共有小水电发电站9座，装机3070千瓦，通过节水灌溉工程措施和节水管理措施，年节约水量363万立方米，各电站充分利用这一宝贵资源，认真管理，不浪费一滴水，年增产发电量281.5万千瓦时，年增加发电收入近100万元。

三是调整农业生产结构。黄竹坪灌区节水灌溉项目示范区，根据不同的地形地貌、水源条件调整农业种植结构，采取不同的节水灌溉形式，达到节水灌溉目的。在示范区节水灌溉面积1.12万亩中，减少了耗水量大的水稻种植面积1800亩，改种烟叶1500亩，种植蔬菜300亩，利用旱坡地发展“三高”农业新基地500亩种植优质水果，灌溉方式执行“浅、湿、晒”农业节水技术，从而打破了传统的以高耗水量水稻为主的单一农业结构模式，达到减少农业用水量。

在完成了节水灌溉三部分实质内容后，产生了剩余水量，这些水量有何出路，南方地区节水有什么作用？这个问题的实质是效益问题，节水灌溉究竟能够产生多大的效益，黄竹坪节水灌溉示范项目可找到答案。黄竹坪灌区节水灌溉项目实施后，年平均有效节约水量363万立方米，实现效益为；（1）恢复、改善灌溉面积。节水灌溉前有效灌溉面积7500亩，失灌3700亩，实施节水灌溉后，恢复灌溉面积3700亩，提高粮食产量近两成，年增加粮食123万公斤，发展水产养殖面积700亩，新开发“三高”农业基地5000亩，农业年增加产值399.3万元；（2）增加发电量。黄竹坪水库下游总装机容量3070千瓦，节水363万立方米水量可发电281.5万千瓦时，年增加电费收入84.5万元；（3）增加水费收入。工业用水实行计量收费，每立方米提高到0.1元，年增加工业水费5万元，工业企业由于年减少用水量100万立方米，虽然水价提高，但实际水费支出没有增加，反而降低：（4）新增城市供水收入。1999年蕉岭县新建成投产一座日供水量2万吨的自来水厂。源水取自水质好、洁净度高，深受蕉城人民欢迎的黄竹坪水库水，经电站发电后，最后流入自来水厂。每年向城区供水730万立方米，年增加水费收入146万元。上述4项合计，水利系统年增加经济收入235.5万元，社会效益增加634.8万元，示范项目区农民当年平均增加收入40元。

从黄竹坪灌区节水灌溉示范项目产生的良好经济效益和社会效益中得到有益的启示，就是通过推进农业节水灌溉，运用先进适用的节水技术，大幅度减少农业的耗水量，使有限的水资源得到充分利用，发挥最大效益，建立良好的节水灌溉运行机制，把政府的要求、农民的利益和水管单位的利益有机地结合起来，从服务型水利向经济型水利转变，最终实现工程水利向资源水利转化，这就是节水灌溉的最终目的。因此，今年9月2日水利部在桂林召开中南五省一市节水灌溉工作汇报会议上，水利部有关领导高度评价了蕉岭县黄竹坪灌区节水灌溉工程项目所取得的成效，认为黄竹坪节水灌溉工程项目经验要在地理环境和气候条件相似的南方地区加以推广，从而达到高效益、高产出，最终实现水利现代化。

构筑21世纪节水农业新模式

北京市大兴县水利局

大兴县庞各庄镇是国家计委、水利部1997年批准在北京市兴建的第一个高标准节水示范区。1999年完成工程建设任务，并通过国家验收。专家认为该项目融农业生产与环境为一体，水利、农业及农机相结合的综合配套模式，具有较强的可借鉴性、示范性。自行研制的微灌过滤系统结构新颖，有所创新，电动滑轨式微喷填补了国内空白，示范区建设体现了技术的先进性和实用性。示范区农业结构与经营体现出京郊和当地的特色，发挥了西瓜种植优势，取得了显著的经济、社会和环境效益，被评定为“优良工程”。

一、示范区建设

示范区位于京郊大兴县庞各庄镇东南部，规划面积6885亩，其中：中心区面积325亩，粮田节水面积5200亩，果园200亩，瓜菜1160亩。整个示范区在进行大规模整修道路、疏挖排水渠、配套建桥、植树绿化、打井配电等农田水利基本建设的同时，采用喷灌、滴灌、微喷等多种先进节水灌溉技术，运用各种农业综合增产措施，辅之喷、管灌结合等五项水利科技试验研究，努力探索面向21世纪节水农业发展的新模式。

二、示范区效益

1、经济效益

示范区按规划实施过程中，边建设、边生产，尽管时间不长，但也取得了良好经济效益。示范区各种农作物实现节水灌溉后，年可节水150万立方米，节电17.4万度，节省投工1.6万个，缩短轮灌周期3－5天。小麦，玉米两茬平均亩产由建前的680公斤增加到803公斤，增产18.1％。中心区瓜菜倒茬亩均增产15%，其中：西甜瓜增产45O公斤，蔬菜525公斤。反季节西甜瓜种苗年销售300万株，纯收入120万元。整个示范区综合经济效益达500多万元、比建设前增长19.4%。随着示范区建设逐步完善，生产技术提高，效率会史加显著。节水灌溉不仅提高作物产量，增加收入，同时对减少病害，提高作物品质也起到重要作用，特别是微滴灌对西甜瓜的表现尤为突出。滴灌提高地温，加速生长，提高坐果率，减少畸形果，含糖量可提高1度，一级果的上市率也大幅度上升。

2、社会效益

示范区的规模系统建设，有力地改善这一地区的生产条件，缓解水电资源紧张状况。提高了土地利用率，节省劳力，降低农民劳动强度，促进劳力向新的生产领域转移，示范区提供的优质西甜瓜种苗，带动了一万农民致富。国家领导人有国务委员司马义·艾买提、财政部长项怀成、水利部农水司司长冯广志等也到示范区视察，对其建设成果表示肯定，对示范区生产的西瓜、甜瓜赞不绝口。北京市的区县来这里学习，甚至河北、内蒙、陕西、山东等省市及世界银行的专家也到这里参观考察，起到了较好的示范导向作用。

3、生态环境效益

结合节水工程建设，示范区作物布局，种植结构得到有效调整，水土资源利用更趋合理，林、路、渠、桥综合配套，降尘抑沙作用明显，便利了交通，美化了环境，进而增强了人们的环保意识，推动了群众性整治环境，营造美好家园活动的深入开展。

三、示范区建设主要做法

1、立足瓜乡、突出特色的综合性

示范区所在地庞各庄镇，是我国著名的“西瓜之乡”。示范区建设的总体规划和布局充分考虑并发挥了这一特殊的优势。一是350亩中心示范区，以西、甜瓜种植为主、包括育苗基地、西甜瓜品种园、露地采摘园等，形成了以中心示范区为核心，区域布局鲜明的示范区格局。二是在节水工程建设上，在保证粮田节水示范的同时，重点深化了以西甜瓜为主的温室、大棚节水工程建设。从示范区的总体情况看，示范区突出了种植业和林果业节水的综合性，即：农业节水综合展示示范，区内安排了粮、菜、瓜、果等不同农副产品生产的节水设施建设。突出了作为大城市郊区的农副产品生产特点，为今后的农业结构调整，示范、推广节水型农业打下基础。

2、节水示范，科技拉动的先进性

在示范区建设上，我们把科技建设当作一条主线贯穿始终。即把示范区当作“示范田”又作为推动各项建设的先导，保持先进性。具体实施从四个层次递进。第一层次是进行土壤详查，摸清土肥水基础状况，指导农作物种植和各种节水技术布设。第二层次是引进吸收国外先进节水技术成果用于示范区建设，提高示范区科技含量，使之处于高起点的领先地位。第三层次是研制改造现有节水设施，解决实际生产中的技术难题，主要体现在滴灌过滤系统，悬轨式微喷等研制方面。第四层次是在示范建设中以节水灌溉技术搭台，各项农业综合技术联合唱戏，形成科技合力。

3、农业生产、观光休闲的多样性

示范区从规划到实施过程，综合考虑了特殊的背景条件，即：北京市的农业发展方向，永定河现代农业示范区建设，庞各庄镇区域规划，西甜瓜的特色优势，以及节水示范区的观光示范区效果等，实现了节水工程与观光农业建设的结合。工程规划布局，以五支路的中心区为核心，形成瓜园、果园、花卉园、银杏园相互映衬的合理布局，道路、桥涵、排渠、温室、绿化和牌楼建设兼顾了实用性和可观赏性。同时，在中心区兴建了西瓜博物馆和采摘观光等设施。近两年曾接待5000多人次在这里观光旅游，采摘西甜瓜。

4、转换机制、强化管理的探索性

针对不同类型，体现各自特色的园区，以提高经济效益为中心，努力增加技术、劳动和资金投入，实现面向市场的集约经营。在运行机制上不断进行了一些探索性的改革和创新。打破了原有的农村经济运行机制，通过股份制，承包、租赁、专业化服务等形式，较大限度地提高土地产出率，激发群众的创造性，把示范区建设好，管理好，保证了示范区正常运转，取得了较好效益，为示范区经营良性循环打下了基础。

经过4年来的建设实践，我们深刻地体会到一个国家级的高标准节水示范区要建设好、管理好、经营好，确实发挥示范带动作用，富裕一方百姓，统一认识，加强领导是前提；突出特色，因地制宜是基础；统筹规划，着眼发展是保障；协调配合，广筹资金，真抓实干是关键。在具体实施建设上注重示范区选点要体现本地区的普遍性；前期规划上要跳出单纯就水搞水的小圈子，突出大农业大水利的综合性：在节水技术上要突出实用性和先进性；在规划落实运作中要突出协调配合和规范性；在效果上突出高效性和可观赏性；在管理上突出水市场的经营性，不能赔本赚吃喝。

四、示范区建设存在的主要问题

尽管庞各庄节水示范区建设取得好成绩，但还存在着不少问题，主要表现为：一是规划还不尽合理，与全县普遍推行的“兴果富民”、“兴牧富民”农业结构战略调整结合不紧，果树节水方式单一，畜牧业节水还是“空白”。二足节水技术的大面积推广普及在其适用性与成熟性，工程经济性与推广性，措施可操作性与有效性等方面都有待进一步完善与深化。三是节水工程配套深度不够，限制水量的配套设施及相关管理政策还很薄弱，仍然存在超时多浇的浪费现象。四是宣传力度不够。

五、今后设想

针对示范区建设存在的问题，在巩固前一段建设成果的同时，结合农业结构调整，再集中连片扩大示范区面积，最终形成万亩规模示范区，成为具备多种节水灌溉，多种农作物节水技术研究推广和以西甜瓜为主的采摘观光等功能，综合现代农业管理经营的示范生产基地，为本县乃至全国节水型农业提供样板。大兴县政府还决定把庞各庄示范区的一系列节水技术成果在全县广泛推广，力争今明两年实现全县农田节水化覆盖，使大兴农业生产水平再跃上一个新台阶。

因地制宜  全面推进节水灌溉的健康发展

青岛莱西市水利局

1996年8月，莱西市被国务院确定为全国第一批节水增产重点县。根据节水增产重点县的建设要求，制定了五年建设规划，规划的目标是：粮田管灌化、果园、蔬菜微灌化、水库灌区防渗化。为了加快重点县建设步伐，1997年5月，国家计委、水利部以计农经字［1997］931号文批准莱西市实施节水灌溉示范项目。按照高起点，高质量、高科技含量、高效益和示范作用大的要求，由莱西市水利局编制了项目计划。主要内容是建设牛溪埠镇5000亩粮田综合节水示范区及夏格庄镇夏三村200亩苹果微喷和20亩蔬菜大棚滴灌。目前，示范项目已全部竣工并投入运行，取得了显著的社会经济效益，现将项目建设的主要经验和做法汇报如下：

一、领导重视，组织健全

示范项目计划下达后，莱西市成立了节水灌溉示范项目建设领导小组，由分管农业的副市长任组长，计委主任、水利局长、财政局长、牛溪埠镇镇长及牛溪埠镇副镇长、后庄扶村支部书记任成员，具体组织领导项目的实施。项目承担单位为市计委、水利局、牛溪埠镇政府，市财政局负责资金的筹集，并监督资金的使用。

二、因地制宜，优化方案

1、设计方案的选取

根据莱西市社会经济发展情况及水文地质等自然情况，考虑到节水灌溉发展趋势，按照立足当前，着眼长远，注重效益，利于推广的原则，确定了项目区工程设计方案。

该项目分两部分：一是成方连片建设5000亩粮田综合节水示范区。包括2000亩U型砼防渗渠道工程，2300亩低压管道灌溉工程，500亩半固定式喷灌工程，200亩移动式喷灌工程。项目区水源可实现地表水、水库水、地下水合理利用，项目区成为自流防渗灌溉、低压管道灌溉、半固定式喷灌、移动式喷灌四种灌溉模式综合对比示范区。另外，实行田、路、沟、树配套建设，形成较大面积的高效农业区。二是在后庄扶村建设200亩微机控制果园固定式微喷示范工程和20亩大棚蔬菜微机控制滴灌示范工程。工程建成后，连同已有的200亩果园固定式喷灌，1000亩粮田管灌，使该村成为综合节水灌溉和高效农业示范村。通过上述两部分工程，建立大、小结合、多种节水形式并存的灌溉区，为节水灌溉的发展起到显著的示范作用。

2、采用先进的节水技术

为使工程真正发挥示范作用，本次设计采用了较先进的节水技术、设备，并对以往节水灌溉设施进行了完善。首先，果园微喷、大棚滴灌引起世界上先进的美国雨鸟公司生产的微喷、滴灌设备，属莱西市首次，也是青岛地区首家引进。果园微喷采用的微机自动控制系统，除电泵需手动操作外，其它部分均可实现自动控制。大棚滴灌，首次与微机自动控制供水设备结合，实现了多个大棚同时灌或单独灌溉的自动调节。

其次，对管道灌溉出水口型式进行了改进。本次设计中的低压管道灌溉工程、移动式喷灌工程的出水口型式，在充分听取农民意见的基础上，采用了消防栓接口型式，每一个出水口安装一个消防栓，地面移动管通过快速接头直接与消防栓相接，这种型式，具有接口方便、迅速，地面管移动时不用停机的优点，深受农民的欢迎。

3、突出质量

搞好工程设计，是确保工程发挥效益的前提。为此，在青岛市水利局和计委的直接指导下，莱西市水利局组织了精干有力的规划设计班子，进行实地勘测，对方案进行反复比较、论证，以确定最优方案。每个单项工程设计完成后，组织有关方面的专业技术骨干集中审议、讨论，力求使工程达到投入产出的最大效益。

4、注重实效

该项目的设计采用了六种节水型式，工程建成后，进行多种节水型式的运用对比，探索适合本地区的节水模式。通过该项目的建设，后庄扶、牛溪镇成为节水示范村、示范镇，有利于带动本地区节水农业的发展，促进全市节水灌溉再上新台阶。

三、强化施工措施，保证工程质量

强化对工程施工的技术指导和监督。市水利局一名副局长和勘测设计室主任，农水站技术人员组成技术领导小组，住在工地，随时解决施工中出现的问题。由市计委、财政和水利等部门技术骨干组成工程监督小组，对工程施工进行监督，保证了各项工程顺利进行。

其次，为保证工程质量，工程施工安装由具有水利施工安装经验的专业队实施。节水工程的施工安装，由市水利服务公司和牛溪埠镇水利站共同承担。

再次，为加强质量管理，市水利局制定了“牛溪埠镇节水工程施工技术要求”，对施工单位进行了详细的技术。标准、质量交底，项目领导小组和监督小组严格按照技术要求和有关规范，狠抓了施工程序和隐蔽工程的质量管理和技术监督，确保了每项工程均达到规范和设计要求。工程完工后，一次试车成功，各项试验结果符合节水技术规范要求。

该项目已于98年12月通过了由青岛市计委、水利局、财政局组织的验收小组验收，一致认为：项目按照了水利部、青岛计委、水利局的批复实施，资金落实，技术、设备先进，经济效益、社会效益显著。

四、效益情况

该项目于98年11月完成并投入使用，运行以来，产生如下效益：

（一）经济效益

1、节水。项目建设前，项目区主要通过灌区渠道自流灌溉或提灌，据测算，亩次用水200方，年均灌溉4次，年亩用水800方。项目建成后，喷灌亩农用水25方，年均灌溉8次，年亩用水200方；微灌亩次用水15方，年均灌溉12次，年亩用水180方；管灌亩次用水40方，年均灌溉6次，年亩用水240方；防渗渠道亩次用水150方，年均灌溉4次，年亩用水600方。则喷灌年亩省水600方，微灌省水620方，管灌省水560方，防渗渠省水200方，项目区年共可节水224.4万方。

由于项目区属产芝水库灌区，项目建成前，灌溉季节一是灌水周期过长，一般在20天左右；二是跑、漏水现象严重。项目建成后，灌水周期缩短为7－10无，灌溉尾水、弃水汇集在拦蓄工程内，能得到充分利用。节约的224.4万方水每年为水库灌区扩大灌溉面积0.3万亩。

2、省工。据测算，喷灌年亩省工6个，管灌年亩省工4个，微灌年亩省工8个，项目区年共可省工1.52万个。按10元／工日计，年可省工日费15.2万元

3、扩大有效种植面积。采用管道输水省去渠道，喷、微灌及管灌可节地2％，共可扩大有效种植面积64.4亩，以平均产量900公斤／亩计，年可增产粮食5.8万吨，年可增收7.54万元。

4、增产增收。据测算，项目区粮食综合增产指标为100公斤／亩，喷及管灌3000亩共可增产粮食30万公斤，按1.3元／公斤计，年增收39万元；苹果增产336公斤／亩，200亩苹果微喷共增产6.7万公斤，单价1.8元／公斤，年增收12.1万元；蔬菜增产1000公斤／亩，20亩大棚蔬菜共增产2万公斤，单价2元／公斤，年增收6万元。则项目区年共可增加收入57.1万元。即项目区农民人均增加收入43元。

（二）社会效益

1、项目实施促进了项目区种植结构的调整，促进了农民种粮积极性。项目实施前，由于缺水灌溉，农民种粮失去了热情，种植的粮食仅够自家口粮，项目实施后，水源、灌溉条件有了很大改善，农民种粮有了积极性，开始大量种植优质高产粮食作物，如牛溪埠村，项目实施前的97年，小麦亩产一般在300－350公斤，项目实施后的1999年，小麦亩产平均达到了460公斤。

2、项目实施促进了作物的统一种植，利于农业现代化的发展。虽然项目区土地已承包到户，为一家一户经营，但由于灌溉条件的改善，项目区作物种植由过去的随意种植，变为现在的统一种植。这在很大程度上促进了农业现代化的发展。目前，项目区机耕、机种、机收率已达到95％以上。

3、项目的实施促进了农民对节水的认识，有利于全市节水灌溉的推广和发展。节水工程的实施，使项目区农民初步偿到了节水的甜头，普遍反映节水灌溉省工省钱，增产增收，广大农民对节水灌溉的认识有了很大提高。同时，促进了周边地区及全市节水灌溉的发展。近几年来，在项目区的示范带动下，全市每年发展节水灌溉工程面积都在3万亩以上。

五、项目运行管理

为切实搞好项目管理，确保发挥应有的示范作用，该项目自98年12月竣工验收后，正式由项目所在地牛溪埠镇政府负责组织管理，依托镇水利站，成立“牛溪埠镇节水工程管理站”，具体实施项目的运行、管理。主要做了以下几方面工作：

1、明确产权。项目建成后，工程设施、设备管理权、使用权归牛溪埠镇节水工程管理站所有，所有权归国家，产权单位为莱西市水利局。管理站隶属于牛溪埠镇政府，负责国有资产的保值增值。

2、建章立制。莱西市水利局统一制定了“莱西市节水灌溉示范项目管理办法”和“莱西市节水灌溉示范工程管理规章制度”，使项目管理有章可循。管理站实行定岗位、定人员、定职责，严格按照管理办法和规章制度开展工作。

3、搞好服务。灌溉季节，根据农民的要求，管理站适时开机灌溉，根据不同作物和作物不同生长阶段，进行适时适量灌溉，改变过去浇地为现在浇作物，既保证了作物生长对水分的需要，又能充分节水。经过一年多运行，农民反映现在灌溉既省时，花费又少。

4、收足收好水费。管理站按照保本微利的原则。在农民自愿的基础上，收缴水费。一九九九年，项目区按照管灌4元／亩次，喷灌3元／亩次，防渗渠道10元／亩次计收水费，共收缴水费27万元，水费收缴到位率达到100％。

5、开展试验观测。为积累经验，管理站成立后，及时开展了灌水作物、灌水时间、灌水次数、灌水量、灌后湿润深度等有关数据的收集和积累，进行了节水、增产指标的对比试验，为项目经验总结和推广积累了第一手资料。如对果园微喷项目，自98年11月开始，观测果树各个生长期的灌水次数、灌后土壤含水量、土壤实测湿润深等数据，测算了灌水量、用工、果树生长状况、产量等特征、数据，通过对比，得出如下结论：200亩果园微喷，年亩节水495方，年亩省工17.35个，增产24.3％，亩增收600元。目前，200亩果园微喷项目已申报科技进步推广奖，并已通过了莱西市科委组织的专家组的验收，验收小组认为，该项目技术设备先进，资料、数据齐全，具有省内领先水平，为我市今后节水灌溉的发展提供了先进技术资料。该项目也正在周边地区大力推广。

六、经验和模式

通过本项目的实施、运行、对比和分析，我们认为：粮田比较适合防渗渠灌和管灌，果园、蔬菜等比较适合微灌。为此，我市提出了粮田管灌化，果园、蔬菜微灌化，渠道防渗化的节水灌溉发展模式，实践证明，这种模式符合广大农民意愿和我市水利实际情况。近几年来，我市按照上述模式，节水灌溉在发展规模和效益上收到了一定成效。到九九年底，全市共发展节水灌溉面积44.35万亩，其中管灌26.84万亩，喷、微灌3.54万亩，防渗渠灌13.97万亩。

“十五”期间，根据上述节水灌溉发展模式，全市共规划发展节水灌溉面积16.62万亩，其中管灌12.9万亩。喷灌2.27万亩，微灌1.11万亩，渠道防渗0.34万亩。到“十五”末，全市节水灌溉面积将达到63万亩，占全市有效灌溉面积的80％以上，节水灌溉工程将为农业节水和全市农业的发展提供良好的基础保证。

高标准建设  高效益运行

江苏省如皋市水利局

如皋市高标准节水灌溉示范区（以下简称天阳示范区）和节水增效灌溉示范区（以下简称搬东示范区），由国家发展计划委员会和水利部分别于1997年和 1998年批准，在省和南通市计划、水利、财政部门的支持与指导下，如皋市政府组织市计划、水利、财政部门及示范区所在乡、镇共同负责实施，圆满地完成了全部计划工程，达到了示范区立项的预期目标。示范区引进多种先进的节水灌溉技术，设备先进，高标准农田建设一步到位，基本达到了水利部提出的“高起点、高质量、高效益、示范作用大”的要求。示范区工程因其布局合理、设计新颖、科技含量高、施工质量高，今年年初顺利通过了江苏省计经委和水利厅组织的专家验收，两个示范区双双评为优良工程。示范区经过一年左右时间的运行，建立了管理组织，制定了管理办法，理顺了产权关系，开展了必要的田间试验，已建工程灌排自如，示范区已经初步取得了农业增效、农民增收的效果。

一、项目建设内容

97年示范项目磨头镇天阳村示范区位于如皋市中部高沙土地区，紧傍204国道，总面积1.82平方公里，耕地面积2000亩。示范区将防渗渠道、计量供水、自动控制和水稻浅湿灌溉四种较为先进的灌水技术集为一体，同时加强其它设施的全面配套。

98年示范项目搬经镇搬乐村示范区选在我市西部高沙土地区，耕地面积1850亩，其中：纯粮区1550亩，商品蔬菜区300亩，示范区除纯粮区推广渠道防渗和水稻浅湿灌溉节水技术外，重点在商品蔬菜区引进微喷灌技术，微、喷灌系统操作采用手动阀门控制与电磁闸门半自动控制相结合。

二、项目的实施情况

1、健全质量监督网络，确保工程施工质量。

百年大计，质量为本，只有一流的质量，才有一流的效益。健全质量监督网络，是保证工程施工质量的前提。天阳示范区由市水建公司为二级资质的施工单位承建；搬东示范区喷、滴工程设计、施工聘请江苏灌溉防尘工程公司技术人员指导。如皋市农水试验站，已在江苏、上诲等地成功地设计、施工了田间灌溉工程自动化控制系统，本次承担了天阳示范区节水设备、自动化控制设备的安装、调试工作。两个示范区的沟、渠、路、绿化及配套建筑物各自承包给磨头镇水利站、搬经镇开发办实施。这两个施工单位，有江苏省水利厅统一培训合格的农田水利工程技术人员，在我市农田水利工程建设中多次获奖。在落实有质量保证的施工单位后，市水利局组织专门质量监督小组，并派技术人员常驻工地，对于重要工序、关键部位坚持“跟班旁站”，各施工单位同时指派专职质量监督人员实施质量监督。

在健全质量监督网络的同时，我们还注意严把原材料质量、藏蔽工程验收关、单项工程验收关、总体工程验收关。由于层层把关，工程质量达到了设计要求。

2、瞄准现代化水利目标，因地制宜提高示范区科技含量。

在示范区工程项目建设中，天阳示范区抓住防渗渠建设、量水设施、自动化控制三个关键环节，建成了一个集三种先进技术于一体的水稻灌区示范工程；搬东示范区重点在蔬菜园区引进滴灌、微喷、固定式喷灌、流动机喷灌四种先进的节水灌溉技术，为高效农业创造了良好的生产条件。另一方面，结合本地实际，对一些单项工程的技术不断研究、试验、改进，使之科技含量不断提高。

（1）优化灌溉水源。天阳示范区移动泵站站址，使其原来从三级河抽水改为二级河抽水，以保证干旱季节足够的水源。搬东示范区的喷滴灌水源，经过多次化验比较，因地下水含铁量超标，决定采用地表水作为灌溉水源。

（2）选择合理的防渗型式和渠道断面形式。两个示范区均建于高沙土地区，土壤渗漏特别严重，选择合理的防渗型式显得尤为重要。结合我市高沙土的特点，干、支、农三级渠道全部采用复合式防渗渠道，示范区内干渠选用了弧形底梯形断面形式，支、农渠选用U型断面形式。

（3）设置量水设施。为了改变灌溉水费按亩均摊，水源浪费严重的局面，我们在天阳核心示范区内干支渠渠首安装了超声波明渠流量计，于田头进水口处安装了分流式水表，在水稻浅湿灌溉测试区安装了电成流量转换器。由于安装了以上量水设施，示范核心区实现了按方收费，既有利于节约水资源，又降低了灌溉成本。

（4）安装自动控制系统。为了展示灌区现代化风貌，达到既节约人工，又科学分配水源的目的。通过采用现场操作或远程操作阀门启闭，实现输、配水自动控制。

（5）优选防渗渠伸缩缝填料及施工工艺。为节省费用，我市过去对复合式防渗渠的伸缩缝处理，一般用低标号水泥砂浆填平，但往往因热胀冷缩或不均匀沉陷，伸缩缝被破坏的现象屡有发生。为了有效地解决这一难题，我们在示范区内进行多种伸缩缝材料的试验，证明使用802型塑料油育冷嵌法施工的伸缩缝，效果最好，两个示范区渠道及排水为伸缩缝施工均采用以上工艺。

（6）引进旋塞式进水口门。示范区内采用三级渠道供水到农田。渠系分水闸除天阳核心示范区支、农渠道设置碟形阀门外，其余均应用我市80年代末研制的获1990年江苏省水利科技进步三等奖的小型灌溉区楔型止水阀门。田间进水建筑物，工程技术人员吸收外地经验，采用放塞式田间进水口门。生产过程中对模具及其他方面进行了改进，其止水面大，止水效果更好，同时启闭方便、灵活，造价低廉，深受灌区群众欢迎。

（7）护砌排水沟河。为了有效地防止排水沟的水土流失，示范区内排水为全部采用混凝土护砌。对于中小沟，因考虑降渍的需要，其下部采用土工布，面层采用现浇无砂混凝土护砌。实践证明，该结构透水挡沙性能良好。

（8）设立小型气象观测站。为了示范工程项目建设和灌溉试验的需要，在天阳示范区内设立了小型气象观测站，购置了风速仪、蒸发皿、雨量计、百页箱、地压表、地温表等小型、简易的气象观测仪表，进行雨量、气温、湿度、风速、蒸发量、地温、地下水位等数据的观测。观测严格按照规范定人定时，保证观测数据的连续性的和准确性。

（9）试验推广水稻节水灌溉技术。根据我市高沙土地区的特点，水稻适宜推广浅温灌溉节水技术。我们于1998、1999年在两个示范区进行了水稻浅湿灌溉的研究，我市农水试验站科研人员按照操作规程，结合示范区具体情况进行试验。因1999年灌溉期间降雨量特多，水稻用水量极少，与前几年没有可比性。因此，仅以1998年测试结果分析。结果表明，试验田较非试验田每亩节水365.1立方米，节电5.8度，增产12％。

（10）同步抓好高标准农田建设。天阳示范区已达到渠道防渗化、沟河硬质化、灌水自动化、供水计量化、道路砂石化、农田园林化、耕种科学化、管理规范化的高标准农田建设标准。搬本示范区田块平整，灌排分开配套齐全，排水沟衬砌，生产路浇筑混凝土路面，路旁植树栽草四季常绿，为便于管理四周设置围栏，示范区已成为高标准农田的“精品工程”。3、积极筹措资金，加强管理使用。

示范区建设投资大，国家和省补助是有限的，我们本着自力更生的精神，不等不靠，坚持以地方配套为主，国家扶持为辅的原则筹集工程经费。搬东示范区建设总投入301.05万元，其中：国家补助100万元，省水利厅补助8万元，其余经费均由我市筹集落实。我市在财政十分困难的情况下，市政府宁愿其它方面紧一紧，也要确保示范区资金足额配套，近两年市财政安排补助经费142万元。搬经镇对示范区建设更是满腔热情，镇先后筹集51.05万元投入示范区建设。天阳示范区建设总投入410.2万元，其中：国家补助100万元，省水利厅补助22万元，南通市水利局补助30万元，如皋市级配套100万元，磨头镇集资或以劳代资折算投入158.2万元。由于各级政府的重视，保证了示范区的建设资金及时足额到位，为示范区的顺利实施提供了资金保证。

为管好、用好项目建设资金，根据国家基建项目财务管理的要求，结合如皋实际，我们制定了《如皋市节水灌溉专项工程财务管理办法》。市水利局设立专户存储，并落实专人管理。对于施工单位根据合同规定按工程进度分期拨款，确保工程正常施工。对于不合格工程的返工，一律由责任单位和责任人负责。为加强物资管理，财务人员多次到示范区对采购的仪器设备进行登记造册，防止国有资产流失。项目建设资金做到专款专用，工程竣工后，其工程决算经如皋市会计师事务所审计通过。

三、项目运行与效益

1、建立良性运行管理机制。

节水灌溉示范工程要充分发挥效益，建设是基础，管理是关键，用好是目的。根据两个示范区的不同特点探索不同的管理机制，必将对周边地区节水灌溉的发展起到积极的示范带动作用。

天阳示范区由磨头水利站承担管理工作，市水利局负责技术指导。磨头水利站对示范区的国有资产登记造册，负责保值增值，同时负责水稻的灌溉管理、水费收缴、工程维护、试验观测等工作。为加强示范区管理人员的责任心，水利站与管理人员签订责任合同，明确工资，由灌水、看护、正常维护三个部分组成，年终由水利站与镇、村联合考核发放。

搬东示范区项目刚开始实施，就对土地进行了调整。98年秋播期间，划出150亩土地用于核心示范区，其余土地按人重新平分。当时，镇、村承诺：核心示范区建成后，承包大户除负责上缴该土地的“三税两费”外，产生的利润按一定比例上交给村，由村统一收取返还给农户。由于思想工作到位，组织措施配套有力，调整工作一帆风顺。为了加强管理，规范运作，优化农产品结构，提升集约化发展程度，该区成立了“如皋市绿雨股份有限公司”，作为整个示范区的法人主体，代管示范区国有资产。公司制定了章程，设立了董事会和监事会，独立核算，自负盈亏，按照企业化的要求全权负责园区的经营运作。该区近期的运作可概括为“两统两分”，即统一管理、统一种植；分田承包、分担风险。

统一管理。“如皋市绿雨股份有限公司”对全园区水利工程设施与设备的使用和维护进行统一管理，整体提供并协调园区内的用水、用电，为承包户提供蔬菜种植及营销的技术和信息服务，其中包括统一提供优良品种，统一提供专用农药。按标准统一收取设施折旧费和土地分包租金。

统一种植。农户必须按照所包土地不同的节水灌溉方式，接受公司的统一种植指导，不得随意变换种植品种和种植面积。

分田承包。示范区建成后，优先发包给当地村民，农户包租踊跃。除由公司统一提供种子、农药，提供技术指导外，其它田间耕作和农产品销售一律由农户自行安排。

分担风险。一是公司除收取设施折旧费和租金外，要独立承担管理运作费用，支付管理人员工资，支付科研单位的技术咨询费，支付设施的维修费用；二是承包户除支付规定费用和种子、农药及水电等生产资料的必要支出外，还必须独立承担农产品的市场价格波动，承受自然灭害带来的损失。

2、加强观测与实验

在示范区的建设与运行过程中，我们有针对性地对不同的节水灌溉技术形式开展了必要的观测和实验。先后对复合式防渗渠采用费水法测试、对渠系配套的闸口进行了渗漏测试，对防渗渠伸缩缝的材料及施工工艺进行了比较试验，对水稻节水灌溉技术进行试验推广。尤其是探索适合我市高沙土特点的水稻节水灌溉技术，如皋市农水试验站的科研人员从1998年开始，在两个示范区连续三年试验，主要进行气温、地温、蒸发、气压、风速等农田小气候的观测，同时观测地下水位、观测水稻谷生育期茎蘖动态资料，包括林高、节长及收获的测产；农业措施，包括施肥、用药、除草等。通过研究，确定了我市水稻的节水灌溉模式为浅湿灌溉，今年已在我市23.2万亩水稻推广该技术。

3、示范区效益逐步显示。

示范区的建成，对于提高生产力发展水平，促进“两高一优”农业的发展具有十分重要的意义。据测算，两个示范区每年节水 284.2万立方米，节电6.78万度，省工5430个，增产粮食21.25万公斤，节地44.39亩，总效益可达146.59万元，投资回收年限不到五年。尤其搬东核心示范区运作不到一年，效益十分明显。经营较好的承包户，一个连拱大棚，面积仅1.08亩，净收入已达5000多元；一个钢架大棚，面积仅0.36亩，净收入已达2000多元。我们将规范运作，加大科技含量，提高抗灾害能力，预计园区纯收入将更为可观。

示范区刚刚建成，吸引了周边地区许多县市前来参观，南通市多次在示范区召开现场会。推动了本地区节水型农业的发展，促进了农业产业结构的调整；普遍提高了全社会的节水意识，引导广大人民群众增加对节水工程的投入；改变了当地干群的精神面貌，调动了广大干群学科学、用科学的积极性；示范区向人们展现了二十一世纪社会主义新农村的发展方向。如皋市节水灌溉示范项目建设与运行管理虽然取得了一些成绩，但我们也看到许多不足之处。今后一段时间计划做好以下几个方面的工作：一是示范区工程档次、技术水平、设备性能与“国内一流、国际先进”相比仍有差距，尤其需要继续对辐射区搞好基础工程配套。二是喷、滴设备运行时间不长，需要摸索不同品种经济作物的各生育期优质高产需水规律和灌溉制度，实现农业措施与先进的节水灌溉技术有机结合。今年重点抓好天阳灌区计量供水模式的研究。三是示范区已引进了国内外多种设备，需通过后评价优选出适合本地特点的价谦、物美、耐用的设备。四是完善管理体制，建立良性运行机制。我们相信，如皋市两个节水灌溉示范区经过继续努力，项目前景一定十分美好。

抓示范  树典型  推动高效节水工作稳步健康发展

新疆哈密市水利局

哈密市是一个极其干旱缺水的地区，年平均降水量仅33mm，蒸发量却高达3300mm，水资源短缺成为制约我市农业经济发展的主要因素。九八年由国家计委和水利部安排的“节水灌溉示范区”建设的实施，取得了良好的经济效益和社会效益，有力地推动了哈密市高效节水工作的开展，为哈密市农业可持续发展起到了典型示范作用。

一、项目实施的基本情况：

1、完成情况

哈密市“节水灌溉示范区”位于二堡镇以南，建设总规模为喷、滴灌工程2000亩，建设期三年。98年完成面积600亩，其中：半固定式喷灌压碱280亩，卷盘式喷灌棉花100亩，盐碱地滴灌棉花220亩，取得了良好的效果。1999年共完成喷灌面积700亩，并通过市政府等有关部门验收。2000年6月，建设喷灌草场面积700亩。目前，工程运行状况正常，作物长势良好。

2、工程建设资金

该示范区在资金管理上，建立了多方位的投资机制，98年在中央财政配套资金没有到位的情况下，不等不靠，自筹57万元，建设节水控制面积600亩，并对土地进行了整治和改良、机井配套等工程建设。99年5月，中央财政配套资金100万元全部到位，落实率达100％，为了加大项目区建设力度，在工程建设中使用了节水贷款资金，按照“谁建设，谁投资，谁受益”的原则，依据和发挥利益机制鼓励投资项目区建设，承贷主体为水利农场和南戈壁开发区，由于项目区为新开垦荒地，98年建成的600亩节水面积现已基本达到熟化，今年产量较好，预计明年可达到丰产，开始还贷，剩余1400亩为99－2000年的新建项目，土地末达到熟化，预计2002年达到正常收益，可以回收贷款。

3、施工质量

近年来，哈密市在政府及有关部门的大力支持下，狠抓了节水灌溉的推广和普及，尤其是节水灌溉示范项目建设，为了确保本项目的工程建设质量，水利局局长作为项目实施的总指挥，对项目的实施方案确定、建设资金的保证、以及农业综合措施的应用进行全面组织和安排，并建立了工程质量责任制，从规划设计到施工安装，从设备选型到材料进购，从灌溉管理和设备管理，在每一个环节上都严格把关，对于出现的问题，做到及时发现，及时处理，成立节水专业施工队伍，避免人力、资金的浪费现象，同时制定了《哈密市节水工程实施方案》、《哈密市节水工程施工规程》、《灌溉管理及设备管理运行规程》，为哈密市节水农业的推进以及节水技术的应用奠定了基础。

在示范区中，我们进行了大胆的尝试，采取喷灌压碱，盐碱地滴灌种植棉花以及喷灌棉花等，并进行干播湿出，机械铺膜铺管等尝试，项目区内科技含量高，见效快。取得了可喜的成果。

二、运行和效益

1、哈密市节水示范区项目建设共完成资金203万元，其中：专项资金100万元，贷款及自筹资金103万元。棉花面积120亩，单产籽棉200公斤／亩；哈密瓜300亩，单产2吨／亩，小麦面积100亩，单产210公斤／亩，草场面积700亩，喷灌压碱700亩，预计2002年达到正常收益，年可创产值200万元，益本比为1∶2.0，内部收益率为16％，投资回收期为6年。

哈密市严重干旱缺水，但光热资源丰富，是瓜果、园艺等作物的良好生产基地，哈密瓜、无核白葡萄、大枣等作物因质甜、物美而驰名国内外，因此项目区选择了棉花、瓜等经济作物作为主要农作物，符合地区行署关于“南园北牧”发展战略，将节水技术应用于瓜果等国艺作物，即节约了水资源，又改善了作物品质，是哈密市农业经济可持续发展的必由之路。同时，在项目区内还将喷灌应用到草场建设中去，对于天山山前草场建设起到积极的促进作用。通过节水项目建设，使农牧民充分认识到了节水灌溉既省水、省时、又省工等优点，积极性较高。截止目前，全市平原区已建成滴喷灌面积1.0万亩，山区充分利用地形、水资源、土壤等特点，因地制宜采取节水措施，首先考虑自压喷灌形式，以降低运行费用。截止目前，已建成自压喷灌草场面积2000亩，机压半固定式1000亩，预计到今年10月份建成喷灌草场面积 4800亩。

2、建立良性运行机制：节水示范区建成后，工程设施、设备产权归属哈密市水利局，产权性质为国营，实行项目法人责任制，由项目法人制定行之有效的管理办法，如承包责任制，公司加农户的管理办法（家庭农场式）等两种形式，在管理上实行目标管理和奖罚制，制定年需完成的内容、目标，对于完成目标内容超额部分实行奖励，不能完成的实行惩罚，将经济利益和效益挂钩，效果明显，尤其在灌溉管理、农业、综合措施的应用上，制定了《灌溉管理和设备管理规程》，并与农业部门密切合作，为农户提供了行之有效的农业管理办法，有力地推动了哈密市水价改革和节水灌溉良性运行机制的建立。

通过在示范区管理模式的大胆尝试，在全市喷、滴灌工程管理中，也取得了良好的经济效益，对项目区面积较大，灌溉管理较复杂的地区，如地表水灌区，由各乡协调水利、农业各部门的精兵强将，组成喷滴灌灌溉服务队；对于集中联片节水工程且控制面积较小的区域，由所在各农户中抽调技术骨干，组成灌溉服务队；或大队、村队抽调专人负责，定期、定时间指导农户，严格按照灌溉管理规程、设备管理办法，二家一组，三家一组，自行进行灌溉管理，设备管理采取灌溉期定人、定户自行管理，非灌溉期小组集中管理，做到农闲维修、保养，以确保灌溉期的正常使用，效果都较好，农户乐于接受。

哈密市严重干旱缺水，节水农业发展之路势在必行。为了更好的发展节水型农业，哈密市政府制定了相应的优惠政策，如喷灌点补助30元／亩，滴灌点补助50元／亩。同时，在用水管理方面，地表水灌区采取“计划用水，定额供水，超量加价”的办法，实行灌区内水资源的统一管理，统一调配，统一价格，充分利用有限的水资源。在纯井灌区成立机泵维修中心，维修中心同各村队用户直接签订机泵维修管理承包合同，极大地方便了用户，从而降低了电耗，提高了井灌工程效益。核心是以管理求节水。

3、示范区的土地管理由水利局统一管理。项目区实行“三统一”，即“统一耕作，统一种植，统一销售”。管理模式为承包管理和家庭农场式。

我市在推行节水灌溉过程中，针对平原乡和山区乡种植结构各有所不同，采取不同的节水形式。平原区以滴灌为主，山区乡以喷灌为主。在平原区的有些乡、村一家一户经营，作物难以达到年年统一，因此在这样的区域，加强标准化灌区建设，从管理中出效益。对山前的草场及平原区的园艺乡、瓜果乡等经济作物、园艺作物集中区域，采取高标准节水工程建设，从工程上、管理上出效益，以达到节水增效，改善灌溉面积，增加生态效益等。

4、示范区1998年开始建设，为了更好地使节水与哈密市气候、作物生长需求相结合，98年我市引入先进的中子仪一台，主要应用于滴灌棉花、喷灌压碱等试验，并对项目区各作物不同节水灌溉形式下的灌溉进行了监测，对灌水时间，灌溉水量进行了登记，为哈密市开展喷滴灌工程的设计、灌溉提供了一定的数据和依据。项目区内喷灌压减，灌溉定额679.71立方米／亩，较常规灌节水55 ％，省工3.65元／亩.月，总盐量深度0－40厘米，由原来的2.799％下降为1.4％，其中：硫酸根离子由原1.85％下降为0.7％左右，PH值由8.64下降为7.8左右，压碱效果明显。同时，在项目区内98年当年滴灌种植棉花，出苗率98％，当年种植，当年见效，改变了常规灌下三年泡荒的历程，取得了一定收益。2000年，项目区内滴灌哈密瓜，喷灌小麦．棉花均取得了较好的收益，哈密瓜单产达2吨／亩，喷灌小麦210公斤／亩，喷灌棉花籽棉200公斤／亩。

通过项目区建设，为我市在灌区及开发区建设中开辟了一条新路。99年，我市在西山开发区建成人工草场面积1000亩，得到了自治区领导及地区领导的肯定。2000年将扩大到3000亩规模；同时在陶家宫开发区建成滴灌葡萄面积1200亩，为荒地滴灌种植葡萄，成活率94％，并进行了灌溉监测工作，其数据为：二年期葡萄根系发育为60－70cm，灌水定额为30立方米／亩。灌溉定额为450立方米／亩；一年期葡萄根系发育为40cm左右，灌水定额为25立方米／亩，灌溉定额为375立方米／亩；通过示范区建成，使哈密市节水工程全面展开，为今后大力发展哈密市特色农业建设，特别是哈密市“南园北牧”的建设和发展起到促进作用。

5、示范区建设对哈密市节水工程起到了一定的促进作用，但委取得准确的数据用以指导农业生产，仍需加大灌溉监测工作，仍需要3－5年时间，进行灌溉数据的比较分析以及经济效益的比较，确定有利于作物生长和获得最大单产的灌溉模式和种植模式。因此，今后我市要加大灌溉监测工作，定员定岗，负责此项工作，尤其要加强对滴灌葡萄的灌溉数据收集工作。

三、经验和模式

加强工程管理是工程充分发挥效益的关键，通过本项目的实施，我们在节水灌溉试验、节水工程运行管理、管理机制的设置等方面总结了成功经验，从而对哈密市节水灌溉农业发展起到了较好的示范作用。近年来，我市在推广节水技术过程中，在工程设计中首先保证农民管理方便；二是实现优化设计，造价最优的原则。在工程施工中，能够加强施工管理及工程质量管理，及时发现问题，不断改造技术，另外，我市在项目建设同时，与兵团建立良好的关系。99年在哈密地区召开了兵地节水工程精品现场会，兵地就节水技术应用。哈密市农业发展等进行研讨。同时，多次组织由各乡领导及农口水利部门技术人员参加的节水技术学习班，节水工程现场会，让更多的人了解节水技术，节水措施，有力地促进了节水工作的健康发展。

建好节水灌溉示范项目  促进农业产业结构调整

河南省许昌县水利局

许昌县地处河南省中部，面积1002平方公里，辖16个乡镇，耕地面积101万亩。现有机电井16402眼，单井控制面积61.5亩；有效灌溉面积76.68万亩，占耕地面积的75.9％，农民人均纯收入2392元。我县还是一个交通便利、经济发达的农业大县，也是河南省粮食生产十强县之一。为了确保我县粮食生产的十强县称号，县委、县政府在党的十五大精神指引下，调整农业工作思路，以节水灌溉为重点，大搞农田水利基本建设，1997年度被国家计委、水利部列为高标准节水灌溉示范项目。为了总结经验，完善不足，现将我县国家级节水灌溉示范项目的建设管理情况及促进我县农业产业结构调整的做法汇报如下。

一、项目基本情况

该工程项目共完成节水灌溉面积3000亩，其中半固定式喷灌2000亩、自动化固定式喷灌400亩、移动式喷灌500亩、大棚滴灌100亩，总投资370万元，其中国家投资100万元，省级投资100万元，市财政匹配60万元，县财政匹配70万元，群众自筹40万元。工程资金到位率100％，全部资金于工程开工前到位。

二、主要经验做法

（－）建立组织，加强领导。

该项目批复后，省计委和省水利厅成立了河南省许昌县高标准节水灌溉示范项目领导小组，省计委副主任范保国任组长，省、市、具有关领导任成员的领导机构直接领导项目的建设工作。许昌县人民政府成立了许昌县高标准节水灌溉示范项目工作领导小组，原县长薛豫宛任组长，副县长任副组长，计委、水利、财政、农委、林业以及项目所在镇政府主要领导任成员。项目管理，实行县长负责制。许昌县水利局成立了项目办公室。项目领导组负责项目规划、立项、年度计划的审定、资金的筹措以及各部门之间关系的协调及项目实施中的组织领导工作。项目办公室负责项目规划和年度计划的编制、工程设计、财务管理、施工组织。施工管理、质量监督、检查验收、工程预决算、项目总结及已建工程管理体制和管理制度的建立。

（二）科学规划，精心设计

由于该项目是国家级节水灌溉示范项目，技术含量高、施工标准严。规划设计的好坏直接影响工程效益的发挥。为了保证该项目规划的科学性、设计的合理性，我们聘请河南省水利厅技术指导站、省水利科学院研究所负责完成该工程项目的规划和设计工作。合同签订后，省厅专家会同市县工程技术人员一道深入现场、实地丈量、吃住在乡、科学规划、精心设计、出色地完成了项目的规划和设计论证工作，为项目的成功实施提供了科学依据。

（三）建立机制，严格施工

为了保证工程质量，我们建立健全施工机制，严把项目设备材料关、施工单位招标关、施工质量监督关。

1、在原材料供应上，由项目办公室负责材料供应，为了把好材料质量关，项目办公室抽出专人经过市场调查，货比几家，走访用户单位，最后决定地埋塑料管采用许昌市三爱塑业有限公司的UPVC管材，该厂管材执行标准（GBT1002-1-96）为部优产品，铝合金管道、管件、喷头等采用太原丰泉喷灌机厂的产品，水泵采用山东淄博厂的产品，移动式喷灌机使用奥地利产品，这几家企业均为水利部定点企业，产品质量好，深受广大群众的好评，为做好工程奠定了物资基础。

2、在施工队伍选择上，首先我们选择具有乙级凿井资质证书的县水利局打井队承担机井工程的施工任务。严格按部颁机井规范和施工标准进行施工，以确保项目水源工程的质量。其次，设备安装工程我们选择具有多年施工经验的县水利修配厂承担施工任务。机电设备和自动化设备由专业队在机电设备厂和省水利科研所技术人员的指导下，严格按照有关技术规范和设计要求进行安装和调试。

3、在质量的控制上。①落实工程质量责任制。成立项目法人机构，制订项目工程质量管理规定。引入合同管理新机制，实行工程质量终身负责制。按照技术规范和节水灌溉技术标准对项目进行质量控制。②县水利局项目办公室成立了项目质量检查验收小组。以每眼井为一个单元进行检查验收，每完成一个项目，验收小组按照有关标准进行验收，合格的发给单项合格证，对不按设计施工或者严重违犯技术规范的工程项目进行处罚，并勒令返工，直至工程合格。并规定地埋管安装前必须进行爆破压力实验；管道安装后必须进行水压试验；机井完成后必须进行抽水试验；系统项目完成后，必须进行试运行。各项试验全部合格后，由项目质量验收小组颁发项目合格证。

（四）加强资金管理，确保工程顺利实施

项目批复后，县政府多次召开了县长办公会议，在工程实施前保证了市、县财政两级配套资金130万元和国家投资200万元的足额到位，确保了工程顺利实施。

在资金的管理上我们制订了严格的财务管理制度，由县水利局项目办公室提出财务使用计划报县计委批复，县水利局执行，一支笔审批。财政、审计等部门负责对财务的监督管理，定期对财务进行检查和审计。实行专款专用、建立专帐，严格按照国家投资计划，将国家投资用于购置各种节水灌溉设备、材料和观测仪器等生产性设施，而非生产性设施由地方自筹资金解决。有效的管理，合理的开支，为项目的顺利实施提供了可靠的资金保障。

由于以上一系列措施和制度的建立，在全面完成建设任务的基础上，保证了项目建设的高质量、施工的高标准。

三、健全管理体制，促进农业结构调整，实现社会、经济效益双丰收

（－）健全管理体制，完善管理制度

项目实施后，为了保证该项目交付使用后长期发挥灌溉效益，在管理体制上，我们首先成立了国家级节水灌溉示范园区管理所，并建有二层14间450平方米的办公楼，管理所以镇政府为依托，实行公司制运行，集约化经营，商品化供水，下设工程管理部、经营开发部、财务部、部以下设立井长的三级管理体制。各级都有明确的任务和职责。例如工程管理部负责工程的养护和维修，经营开发部负责农业结构的调整，财务部负责成本的核算和利润的分配。井长负责按时供水、计时、计量、设备保管领取和安装。

管 理  所

工程管理部

财  务  部

经营开发部

各井井长

管理体制示意图

在管理制度上，园区管理所实行所长负责制。管理所的宗旨是以水利产业化政策为指导，以节水高效示范带动普及发展为目标，以科学技术为基础，管好用好节水工程设施。保本微利、滚动发展，全方位为农业及农村经济服务。管理所所长、各部部长、各井井长都有具体的工作专职和工作制度。在人员构成上，乡政府委任管理所所长，所长聘任各部部长和各井井长，管理所实行所长负责制。管理办法按县政府制定的《高标准节水灌溉园区管理办法》执行。

（二）发展节水灌溉，促进农业结构调整

项目运行后，项目区管理所一方面积极引导项目区群众改变旧的传统种植观念，发展高效农业；另一方面协调许昌市苑兴园艺工程公司利用项目区先进优越的喷灌条件，发展草坪生产。目前400亩碧绿的草坪已铺满大地。根据发展规划，许昌市苑兴园艺公司准备利用5年时间，承租项目区3000亩土地和全部喷灌设备，发展精品农业园，种植草坪、花卉、食用菊等。从目前市场效益看，现一期草坪已开始上市，售价19元／m2。种植一茬草坪的周期为一个月，按这样计算，每亩每茬草坪的销售收入为一万元。一年按三茬算帐，400亩草坪的年收入为1200万元。与原来传统农业的种植方式相比较，种植草坪的收入是原来收入37倍（原来按800元计算）。从农民的收入看，每亩地年租金为300元，加之公司顾用项目区群众平整土地、除草、施肥、浇水、治虫、修剪、起草、出售、装卸等费用，每亩每年当地群众可得收入1000元。400亩年收入为40万元左右。从节水灌溉角度讲，灌溉水利用系数由原来的0.5提高到0.9，水分生产率由原来的0.94提高到1.58，整个3000亩项目区如果都种成草坪，经过测算年可节电3.6万度，节地210亩，节省工日7800个，节水54万方。实践证明节水灌溉项目的发展，促进了农业结构的调整，增加了农民收入，富裕了地方财政，节约了水源，同时又节能省地，取得了社会效益和经济效益的双丰收。

四、典型引路，示范推动，促进我县节水事业健康发展

我县的节水灌溉始于80年代初，从地埋软管开始，到后来的地埋硬管，发展到现在的喷灌工程。经过了20多年的发展过程，既有成功的经验，也有深刻的教训。如何把现代化的节水技术同家庭联产承包为主的农村生产方式相结合，成为近年来我们在节水工程建设中认真思考的问题。国家级节水灌溉示范区建成后，苑兴园艺公司调整产业结构，种植高效农业，产生显著的经济效益，给了我们有益的启示。县政府组织全县各乡镇广大干部群众到园区参观学习，引导和推动全县农业生产结构调整和节水事业的发展。群众纷纷要求水利部门给予扶持发展喷灌等节水工程，有的群众自筹资金搞节水。为鼓励群众搞节水工程的积极性，县政府及时出台了发展节水工程的奖励办法，规定：1.县政府对获得县级节水灌溉先进乡镇进行通报表扬，颁发奖牌。对获得一等奖的乡镇主要领导记功一次，并奖励该乡镇现金1万元。对获得二等奖的乡镇，奖励现金0.8万元。对获得三等奖的乡镇，奖励现金0.5万元。2.对连续三年获得一等奖的乡镇主要领导，一次性奖励现金1万元，对乡镇政府奖励现金2万元。3.对自力更生、自筹资金（国家经费除外）建设节水灌溉工程进行特别奖励。（1）发展一台移动式喷灌设备，奖励现金3000元；（2）配套一眼半固定喷灌工程（100－150亩），奖励现金5000元；（3）发展一米地埋管，奖励现金5元；（4）对发展节水灌溉面积达到70%以上的村，奖励现金3万元；（5）对发展节水灌溉面积达到70％以上，且喷灌面积占节水灌溉面积的70％的村。奖励现金10万元；（6）对乡政府建设1000亩到5000亩节水灌溉示范园区奖励现金10－30万元。如将官池镇自筹资金80万元，在胡徐等四个行政村烟叶园区建成1500亩半固定式喷灌工程。蒋李集镇的寇庄村、河街的陈胡村分别建成了500亩移动式喷灌示范区。小召乡的尤里村4户村民集资1.5万元，发展半固定式喷灌150亩，五女店、邓庄两乡镇正在建设的2000亩花卉基地喷灌工程，将成为充分展示许昌市节水灌溉示范市风貌的基地。随着节水工程的迅猛发展，种植结构调整步伐加快了。目前，全县种植有反季节蔬菜5000亩，蔬菜15万亩，优质小麦15万亩，优质烟叶8万亩，粮经比例由原来的78∶22调整到1999年底的60∶40，取得了显著成效。

本项目实施后，社会效益和经济效益十分显著，市县多次在项目区召开现场会，技术推广会，中央电视台在现场录制了节水科教片，省、市、县领导多次到项目区进行参观。国家副主席胡锦涛也亲临项目区视察，和项目区菜农亲自交谈，对节水灌溉项目给予了高度评价。外国友人及利比亚农业部长到项目园区参观。对项目给予了高度赞扬。

主攻草原节水增效灌溉  促进社会经济发展

内蒙古正镶白旗水利局

正镶白旗位于锡林郭盟南部，全旗辖有九个牧业苏木，三个农业乡，五个国营农牧林场及旗所在地察汉淖尔镇，总面积为6229km2，是一个以畜牧业为主体经济的农牧业结合镇。地处浑善达克沙地腹部，属阴山山地东延部分浅山丘陵区。属中温带半干旱大陆性气候，年平均降水量在309.6mm，年际降水量变化较大，年蒸发量1900－2200mm，年均日照时数为2724－3134 ／小时，全年风速大于7m／s达72天，无霜期127天，境内没有常年河流。地表水资源贫乏，地下水资源亦不丰富，潜水埋深较浅，地下水开采量为5207.89万立方米，且分布不均匀，基础设施建设薄弱。随着畜牧业的发展，畜草矛盾日益尖锐，草场超载过牧，严重沙化，退化引发各种自然灾害频繁发生，畜牧业生产面临潜在危机。继续沿袭以往的生产经营方式，已不能满足日益发展的畜牧业生产和广大农牧民脱贫致富的强烈要求和地方经济增长的需要。按照自治区党委、政府制定的“双增双提”的畜牧业建设方针，结合我旗十年九旱和水资源不足的实际，加大草原植被建设力度，实施草畜平衡的良性发展和增草增畜的畜牧业可持续发展战略，加大水利基础设施建设势在必行。

一九九九年正镶白旗被列入国家第二批重点草原节水增效灌溉示范旗县后，旗委、政府以此为契机，以节水增效，发展社会经济为目标，把建设高效节水灌溉工程措施和生物措施相桔合，按照“以节水灌溉为中心，种植一点，改良一块，合理开发利用一片”的植被建设方针，切实把节水增效灌溉当作一项革命性措施抓好，在规划设计过程中，严格执行国家计委和水利部颁发的《节水灌溉示范项目管理办法》。坚持高起点、高标准、高质量、高效益的原则。突出项目的引导、示范作用和超前性，充分体现其长期效益，为畜牧业生产方式向效益型转变提供指导作用。

在建设过程中，严把建设质量关，增强了建设的科技含量，提高了节水效益，促进了工程的节约用水和种植结构的调整。以增强农牧民收入和提高综合抗灾能力为宗旨，本着创精品，搞示范为建设宗旨，使全旗节水增效灌溉示范项目建设取得了历史性突破。在草原节水增效灌溉示范项目实施过程中，始终做到三个到位：一是组织到位，旗里专门成立了草原节水增效灌溉领导小组，每一个工程项目都有旗或苏木（乡）领导具体负责。从而保证了每项工作有人抓，建设项目有人抓；二是资金筹措到位，为确保示范工程项目顺利进行，我旗迎难而上，多渠道、多层次筹措资金，同时按照“谁受益、谁负担”的原则，积极发动群众筹资投劳，从而较好地完成了项目建设资金。三是技术服务到位，为使节水增效灌溉示范项目工程有序进行，旗里制定了《正镶白旗草原节水增效灌溉示范项目工程建设管理办法》、《正镶白旗草原节水增效灌溉示范项目建设规划》，林水部门严格按照规划和细则组织实施。从选点、施工放样、技术指导等环节实行全方位服务，并严把建设关、施工关和验收关。对工程的设计和施工分别指定专人负责，工程完成后统一由旗监理领导小组验收，确保所建工程全部达到设计标准，做到建一处，成一处，发挥效益一处。项目监理人员自始至终参与各个生产环节，从组织体制上保证了草原节水灌溉示范工程的建设质量。

2000年全旗共建设节水增效灌溉示范工程面积0.9万亩，其中保灌面积0.4015万亩，完成围栏封围9万延长米，营造防护林1520亩，辅设输水管道3.1万米，发放玉米种子0.6万公斤，投放化肥2.1万公斤，投放6马力柴油喷灌机244台／套，喷灌设备380套，配套奥地利“雨量50－250型”卷盘式喷灌机4台／套，新增水源118眼。

项目区内种植青贮玉米2500亩，打籽玉米1515亩，经秋季实割实测表明，青玉米亩产为3500公斤，打籽玉米亩产150公斤，全旗新增青贮玉875万公斤，打籽玉米产饲籽玉米45.5万公斤，可补饲4.9万个羊单位牲畜安全渡过冬春，使44万亩天然草场得到休养生息，在大旱之年充分显视了草原节水增效灌溉示范项目的增效和经济效益。收到良好的生态效益和社会效益。整个项目共投入281.5万元，其中国家投资135.5万元，群众自筹141万元。

那日图国家级草原节水增效灌溉示范区位于我旗陶林宝力格苏木境内，该工程建设面积为0.5万亩，集水、草、林、机、料、电、网、路等各项建设为一体，是我旗丘陵地区最大的草原节水增效示范工程，工程节水措施、生态建设、水保治理、林网保护，机、电、路配套一步到位。科技含量高、建设标准高、施工质量要求高。建设节水增效灌溉面积0.1万亩，配套小机电井7眼，辅设各种输水管道1.1万米，修建蓄水量100吨的配水池一座，配套奥地利产“雨星50－150型”卷盘式喷灌机四台套，PV20型喷灌设备12组，架设高、低压线路7.2km，当年种植青贮玉米300亩，打籽玉米200亩，种植多年生优质牧草2940亩（其中灌溉面积300亩），营造草场防护林635亩，拉设网围伴9190米。项目区吸收该嘎查88户牧户参加。由于九九年该地区遭受自然灾害的袭击，牧民生活比较困难，但他们建设节水增效灌溉草库伦的热情十分高涨，旗林水部门通过和农业银行协调，争取到节水灌溉贷款解决了牧民自筹资金的困难，该工程总投资76万元，其中牧民贷款自筹21万元。

该工程当年竣工投入使用后，效益十分显著，项目区内水资源得到有效利用。由于采取了节水增效措施和较先进的喷灌设备，比传统喷灌方式节水30％，灌溉水有效利用率达到90％。当年产青贮玉米105万公斤，产玉米籽3万公斤，产秸秆4万公斤。所产的饲草料可补饲0.8万只羊单位牲畜安渡冬春，同时可使5.4万亩草场得到休养生息。按当年当地价格计算当年新增效益25.4万元。由于饲草料充足，在去冬特大雪灾中，这些牧户饲草料充足，牲畜的接羔率、保育率均达97％。该项目的实施，增加牧民的收入，提高了牧业的综合生产能力，是我旗畜牧业生产由粗放型经营向科学化、集约化经营转变的一种模式，有利于草原植被的恢复和草原生态环境的改善。

水利化家庭牧场建设是我旗开展种草种树，提倡节水增效灌溉，发展高效益畜牧业的一种新型综合治理发展的模式，是集生态、草原、林、水畜牧业为一体的综合配套工程。在建设格局上，以水利为先导，草、灌、乔结合，逐步实现林网化、水利化。在种植结构上以种植多年生优质牧草和高产饲草料为主，合理配置当年生牧草充分发挥水利优势，使之成为促进牧草生长，增草增畜的必然保障。

我旗于2000年实施节水增效灌溉示范项目，全旗在四个沙区苏木和二个丘陵牧区进行了示范项目建设。建设面积每处根据立地条件在15亩左右。沙区水源井以塑料管井为主，丘陵区以大口井、筒井、中浅层井为主。我旗自然条件差异较大，增效示范因地而异，不同区域有不同的建设形式，但收效均十分可观。为此，我们选择了伊克淖苏木柴达木嘎查吉林牧民嘎经营的项目点进行分析。

吉林嘎同志居住于北部沙区，这里十年九旱，植被稀疏，草牧场由于干旱及超载过牧退化沙化相当严重，围栏内亩产草只有30公斤。由于饲草不足，每年需耗资3000多元钱购买饲草和饲料，严重制约着他家生活水平的提高和生产建设的发展。2000年我旗实施节水增效灌溉示范项目，吉林嘎同志兴建节水增效灌溉示范项目一处，封围面积50亩，打塑料管井一眼，购买6马力柴油喷灌机1台／套，小喷头4个，φ50锦塑软管80米。搞移动式喷灌10亩。由于采取了节水灌溉措施，当年收到了可观的效益。种植的10亩青玉米，亩产达3500公斤，是围栏内自然产草量的117倍，节省灌溉水2000多方，基本补足了他家饲养的牲畜冬季饲草问题。

伊克淖苏木察汉乌素嘎查牧民李风云，在自己承包的草场上，建起了一处面积为1150亩，灌溉面积为200亩的水利化家庭牧场。现在该牧场已成为他家增草增畜、发家致富的基础设施。

面对逐年被风沙吞噬的草场，李风云的心情非常沉重，自从草畜双承包责任制以后，分给他家仅有的2000多亩草场，天天被风蚀沙化，有部分草场完全被风沙埋没，面对这种残酷的现实，为求生存，无奈之中他只好承包了被迫迁走的两户牧户的近3000亩的沙化草场，以求保证牧业的发展，但饲草料缺乏仍制约着他家畜牧业的发展。他决心带领全家向自然宣战，从95年起他在自家的草场里搞起了“五配套”小草库伦建设，随着饲草料的增多，他家畜牧业得到发展，为使畜牧业向集约化和产业化方向发展，有效的改善生态环境，他决心把自己的“五配套”小草库伦向现代化水利化家庭牧场方向发展。他的这一行动，得到林水部门的大力支持。1999年他自筹资金5000元，种树40亩，修复利用水泥管井1眼，配套15马力柴油发电机组1台／套，配潜水电泵一台，安装PVC管600米，移动式软管120米，种打籽玉米50亩，青贮玉米50亩。经过精心的抚育管理，适时的浇灌，秋天他家的打籽玉米亩产达200公斤，青贮玉米4000公斤，总产草料21万公斤，产秸秆3万公斤，基本上满足了他家800多只基础母畜过冬的补饲问题。一改过去卖了牲畜买草料的被动局面，家庭收入有了明显的增加。事实是最有说服力的，2000年林水局专门给他家出动井钻打机井3眼，使水源有了保障，并在原有的基础上把灌溉面积扩大到200亩，营造防护林100亩，种植大白柠条300亩，多年生牧草500亩，打籽玉米100亩，青贮玉米100亩，配套柴油发电机组一台，电泵一台，总投资13万元，其中自筹3万元。秋季在他的水利化家庭牧场内多年生牧草长势旺盛，玉米一片碧绿，与外边天然草场形成强烈的反差。辛勤的汗水，换来了累累的硕果，他今年共收获青贮玉米40余万公斤，打籽玉米2.5万公斤，秸秆3万公斤，总产值达12.8万元，当年投入的农业成本，运行费出6.8万元，当年纯增效益为6万元。牧场的建设解决了他家900多头（只）大小畜过冬所需的饲草料。去年他家牧业收入近15万元，仅牧业税他就交纳1万多元，现李风云家有铁牛55拖拉机一台，小四轮拖拉机一台，2020沙漠王汽车一辆，犁、耙，打草机、粉碎机等农机具齐备，近几年，他每年支援当地贫困户和亲朋好友草料2万余斤，是当地远近闻名的富裕户。秋天李风云又打机井一眼，通过李风云的辛勤劳动和汗水，浇灌出一片生机盎然的，林草茂盛的绿洲，为治理沙漠，改善生态环境，恢复草原植被做出贡献。我们也将通过树立李风云水利化家庭牧场中推广和建设节水增效项目的样板，来推动全旗节水增效灌溉草原畜牧业的发展。

苏金宝力格嘎查位于宝苏木西部，距察汉淖尔镇东约30公里。全嘎查总面积12.3万亩，总人口231人，53户，牲畜总头数为5670头（只），多年平均降雨量为362mm，蒸发量为1900mm，是我旗丘陵区牧区风蚀沙化较为严重的一个嘎查，近年来由于草场载畜过量，致使草场退化、沙化明显加剧，畜草矛盾日益尖锐，寄牧养畜或弃牧工商的家庭明业增多，人们被迫离开自己祖辈生活的地方。为缓解草畜矛盾，提高土地资源的再生力，去年该嘎查在林水局的大力协助下建起一处千亩饲草料基地，通过二年的运作，收到明显的效益。当年该嘎查围封草库伦1100亩，围栏内整地750亩，营造防护林150亩，其余为自然恢复植被。在建设区域内中植驼绒藜150亩，亩蒙古冰草300亩，开发水浇地150亩。在水浇地内种植打籽玉米50亩，青贮玉米30亩，芸豆40亩，育苗30亩，经过一年的建设，打籽玉米为300公斤，青贮玉米产量为4000公斤／亩，当年收获饲草料近20万公斤。围栏内种植的牧草产量明显高于天然草场。

苏金宝力格嘎查该项目建设的主要特点为：一、集体领导联户经营。二、调整种植优化结构，使草、料、林经济作物种植比例协调。三、实行有偿使用，提高经营户对土地的投入力度，以保证土地的永续利用。

通过以上措施，充分调动了广大经营户的积极性，今年他们共在项目区投资10万元，整地400亩，补植造林60亩，配套机泵2台／套，安装输水管道380米，形成有效灌溉面积280亩，在今年持续高温干旱的情况下，经实地验收，树苗成活率为80％，青贮玉米产量3400公斤／亩，打籽玉米亩产为200公斤，多年生牧草亩产达260公斤，已有部分开花结籽。项目区收获饲草料25万公斤，可补饲全嘎查三分之一以上牲畜过冬的饲草料，为牧民的生产和生活创造了条件，为增草增畜提供了可靠的保障。

明年，计划在该饲草料基地内，扩大灌溉面积100亩，在管理保护好原有多年生牧草的基础上，扩大当年生牧草种植面积450亩，并加强对防护林的管护和抚育工作，力争使牧草产量在原来的基础上，增加总产10万公斤，保护好生态环境资源，充分发挥其示范增效的作用，达到以点带面，加快全旗生态建设步伐，防止风蚀沙化，造福于人民。

我旗2000年草原节水增效灌溉示范项目建设的成功经验表明：大力发展节水增效灌溉，建设养畜的潜力是巨大的，我们要紧紧抓住西部大开发这个契机，加大建设养畜的力度，勇于实践，不断总结，积极推广新科技，再造秀美山川，建设绿色屏障，不断改善生产生生活条件，实现可持续发展是完全可以实现的。

搞好节水示范区建设  为推广节水灌溉技术做出样板

吉林省白城市水利局

白城市节水灌溉示范项目区位于洮南市境内，项目区属温带大陆性季风气候，年平均气温4.5。C，冻土深度1.8 m左右，多年平均降水量397.6mm，且年内分布不均，7、8月份降雨占70%以上，区域内多年平均蒸发量为1250mm，是一个十年九旱的地区。1997年白城市被国家计委、水利部确定为高标准节水灌溉示范项目区，市委、市政府及各有关职能部门抓住这一机遇，因地制宜地编制示范项目《实施方案》，在项目区发展节水灌溉面积5064.6亩（中心示范区1014.6亩，周围扩展区4050亩），工程型式为喷灌和微灌，同时开展必要的田间灌溉试验，并把此项目建设作为探索全市节水灌溉发展模式的基地。1999年示范项目竣工并通过验收，经过一年的试运行，取得了很好的社会经济及环境效益。

一、建立有效机制，确保工程建设质量

我市按照《高标准节水灌溉示范项目建设管理办法》的要求，组建了节水灌溉示范项目建设领导小组和管理站，从水利系统内部抽调有经验的技术管理人员负责示范项目的建设、管理、试验及示范推广工作。部分工程建设及设备采购采取招投标方式，确定节水灌溉设备厂家、施工队伍，并签订工程承包合同。使采购的节水灌溉设备质优价廉，降低了工程成本，工程质量也得到了有效保证。

二、建立有效运行管理机制

没有效益的工程是没有生命力的，只有加强管理才能出效益。为了使工程运行和效益相互促进，良性循环，示范项目竣工验收后，就明确示范项目区固定资产属国家所有，由示范项目管理站负责管理。为适应当前农业生产体制及农业发展需要，示范项目区建设管理主要有两种模式：一种是集约经营模式，即中心示范区节水工程由管理站负责运行管理，并进行集约化生产经营；另一种是周围扩展区由联户管理经营模式，即一套半固定喷灌系统控制18公顷耕地，分别为几户农户所有，几户联合确定一户进行统一管理，管理站按工程成本收取工程水费，水价亩均15元。在工程运行上，首先明确责任，对各种设备明确责任人，定期保养，保证工程设备完好。其次，在运行时作好值班轮换制度，保证工程正常运行，从而使作物得到适时灌溉。

三、工程经济效益显著

- 促进当地农业种植结构调整

在建设节水灌溉示范项目前，当地的农作物主要是玉米，通过示范项目建设有了良好的水利灌溉条件，项目区管理站着重在种植经营上下了功夫，首先是调整中心示范区农作物种植结构，改过去单一种玉米为现在种植绿豆、芝麻、篦麻、小麦等作物，还利用大棚发展特种蔬菜、水果等。经过两年的运行，取得了可观的经济收入。周围扩展区的农户在看到中心示范区的效益后，也自觉地调整种植结构，并在中心区技术人员的指导带动下取得了很好的经济效益。

- 实现农业增产增收

示范项目中心区使用高标准的节水灌溉设备进行灌溉，通过仪器监测农作物土壤含水量，并与作物相应生长阶段进行对照，及时进行灌溉，以高质量的灌溉水调节作物生长所需肥、气、热等因素，为作物创造优良的生长环境。示范项目建成后，中心示范区玉米平均单产650公斤/亩，绿豆110公斤/亩，小麦280公斤/亩，分别比原来提高41%、38%和36%。品质也增加1至2个等级。以示范区一户拥有2公顷耕地的农户为例，有节水工程保证，改变种植结构可增收600元左右，增加产量可增收350元左右，提高等级可增收200元左右，全年共可增加收1100元左右。

- 节约水资源，为扩大灌溉面积及其它事业的发展提供有利条件

示范项目建设前，这里主要是雨养农业，农民主要靠天吃饭，抗御旱灾能力很弱，有灌溉条件的地方也是大水漫灌，一眼机井控制3-5亩地。示范项目建成后，项目区内全部采用喷灌，灌水定额明显下降，5064.6亩耕地一年可节水30.67万方；由于以管道代替土渠，节省耕地149亩，全部农田实现全生育期灌溉，大大提高了农业抗灾能力。保证了农业稳产、高产，也为农村各项事业如工业、畜牧业、乡镇企业的发展提供了有利条件。

4、改善了生态环境

由于节约了水资源，在实现大面积农田灌溉的同时，地下水得到有效控制。示范项目区目区内，灌溉期地下水没有明显变化。而其它相同水文地质条件的连片井灌区，由于大水漫灌，地下水位普遍下降2 米，灌溉时出现了井对井的干扰，即一眼井抽水，另一眼井就抽不上水或水量显著减少，有的地方甚至出现大量吊泵现象。另外，项目区大面积喷灌也使区内小气候得到改善，空气湿度提高很多，周围的绿色植物生长旺盛，在一定程度上改变了以往风沙大，气候干燥，草木衰败的恶劣环境。

5、初步了实现灌溉预测

中心示范项区初步具备了测试试验的能力，包括测试外部环境（主要是气候、土壤和水等）和灌溉系统指标等，同时结合灌溉课题的开展，有计划地获得必要的数据。通过监测农田土壤含水量，分析作物水分状况，与该作物生育期阶段需水情况进行对照，参考天气预报，适时灌溉。经过不断的试验研究、数据分析，确定适合白城地区各种作物的节水灌溉制度，编制出不同作物、不同时间、不同自然降水量情况下的灌溉技术手册，并做成管理系统数据库，进行灌溉预测、预报，为各种作物灌溉提供资料。

6、显著的示范效益

示范项目运行期间，我们对有关项目进行了试验研究和专项示范，测试了各种系统的性能指标，以可靠的数据纠正了错误认识，并为其它地方节水灌溉项目的选择，工程运行管理，提供了可靠的依据及借鉴。例如，全市节水灌溉工程经过一段时间的运行，许多群众包括领导对喷灌运行费用高的问题反映较大，认为喷灌是以动力配高扬程水泵将水扬洒到空中，洒落到田间进行灌溉的，在灌溉单位面积农田时自然要比利用低扬程大流量的普通水泵耗费能量，虽然喷灌比大水漫灌节省近50%的灌溉水量，但农田灌溉不收水资源费，使用喷灌就直接导致运行费高。节水示范基地根据此种情况设计了典型区域，就两种灌溉方式进行对比试验。两区域分别为1公顷耕地，在其它条件一致的情况下，以喷灌和“小白龙”输水漫灌同时进行灌溉，其结果是：喷灌一次（30mm）耗油25公斤，用1 个工；“小白龙”输水漫灌一次（灌透）耗油13公斤，用工3.5个，柴油单价为3.24元/公升，人工为20元/工日，加上机器正常耗损10元，喷灌一次费用为111元，“小白龙”输水漫灌为122元。而且喷灌非常均匀，漫灌则有的水过地皮湿，有的土壤饱和。全年灌三遍水，经测产，喷灌地块收成1.7万公斤玉米，漫灌地块收成1.4万公斤玉米。科学的数据不仅使当地广大农户心服口服，而且经广泛宣传，及时纠正了普遍存在的不正确认识，使全市节水灌溉得以健康顺利发展。

节水示范项目经过两的运行，变革了当地的粗放的灌溉方式，调整了农业种植结构，为农业发展提供良好的模式。辽宁、黑龙江及本省许多县市代表到示范项目区参观学习，不仅为本地区而且也为其它地区节水灌溉的发展提供了可供借鉴的经验。

建设流量遥测计量节水示范区

促进农业计量收费模式早实现

天津市水利局

天津市塘沽区位于天津市东南部，是一座濒临渤海的美丽港口城市。全国闻名的天津经济技术开发区、北方第一大港口-天津港坐落其中，是北京、天津的门户，素有“海门”之称。经济、战略地位十分重要。改革开放以来，塘沽区工农业生产和社会进步有了很大的发展。

正是由于其特殊的地理位置，近十几年来，淡水资源严重不足，缺水从根本上制约了塘沽区工农业生产的进一步发展。与此同时，还存在着用水浪费严重的普遍现象，特别是农业，由于农民长期缺乏节水意识，再加上长期以来农业投入相对较少，田间设施标准低，导致灌溉时跑、冒、漏现象严重，大水漫灌现象普遍等，造成水的极大浪费，更加剧了淡水资源的短缺危机。

为彻底改变这种状况，塘沽区委、区政府贯彻落实市委、市政府的有关文件精神，在国家计委、水利部和市计委、市水利局等有关部门的关怀和支持下，在“九五”期间，狠抓了“万亩方”高标准稻田遥测计量综合节水示范区建设，为塘沽区和整个天津市节水工程建设起到了很好的典型示范作用，促进了我市农业现代化建设。

一、“万亩方”基本情况

“万亩方”位于塘沽区的北部，共有稻田1.3万亩，分属河头镇、中心桥镇的十五个村所辖。在进行节水建设前，普遍采用大水漫灌形式，平均亩灌溉水量1100立方米，浪费水现象严重。为了改变这种落后的灌溉方式，一九九八年经我市申报，并经国家计委、水利部以“计农经［1998］2199号文”批准，建设“万亩方”高标准稻田遥测计量综合节水示范区，以提高水的有效利用率为目标，以提高科技含量为突破口，建设高效节水农业区，促进天津市和塘沽区农业现代化进程。

二、项目建设情况

塘沽区高标准稻田遥测计量综合节水示范区建设工程，在国家计委、水利部和市有关部门的大力支持下，从1997年冬开始至1999年春完成，共计投资601万元。主要工程内容有：研制安装了遥测计量系统。该系统设中心站1处，子站25套，实现了微机遥测计量和分析，为按方收取水费提供了技术支持；衬砌U型砼灌水支渠19条，总长18.5公里，新建干支闸5座，改造支渠闸43座，开挖排渠14条，修建田间道路29条，安装毛渠涵闸1686座及平整土地、干支、毛渠清淤复堤等等。共计完成土方109万立方米，砌石和混凝土0.6万立方米。

该项目于2000年8月10日，通过了由天津市计委、天津市水利局组织的专家组的验收，并评为优良工程。

三、流量遥测计量系统的建设，为计量收费提供了强有力的技术支持。

过去，塘沽区征收水费是按亩收费，难以解决“大锅水”的问题。节约用水，提高水的有效利用率，一要靠行政手段，二要靠经济规律。依靠经济规律，用经济杠杆规律调节水价格是节约用水重要的有效手段。加强用水计量，提高计量的准确程度，是实施计量收费的前提。因此，如何提高计量水平，是这项工程一开始就思考的重大问题。以前我们用的量水设施主要有三角堰、梯形堰、文丘里流量计等。它要求有一定的水头，这在地形平坦地区不但不易做到，而且渠道杂草树枝很多，易堵塞，使计量精度误差很大。针对上述情况，我们集中力量研制了流量遥测系统，较好地解决了这一问题。该系统于1998年9月，由市科委组织的有关专家进行了技术鉴定，一致认为“在农田灌溉渠道系统中进行这样的集成性的流量遥测系统的开发与应用，在国内尚属首次，系统整体上处于国内领先水平”。该项技术获天津市1999年科技进步成果三等奖。

为了提高节水效果，引进了陕西咸阳水利部门的U型衬砌机衬砌砼防渗渠，一次成形，省工、省钱、质量好，同时推广了“浅湿晒”灌溉技术，提高了田间节水效果。

四、示范区示范作用显著

“万亩方”节水示范区建成后，经实际运行，促进了按方收费的早日实现，项目区自身也收到了较好的经济效益，对促进种植结构调整和农业现代化实现起到了积极的引导和示范作用。

（一）示范区建设促进按方收费的早日实现

1、遥测计量系统的使用，使中心桥灌区管理实现了自动计量和随时监测。遥测计量系统能够自动得出各渠道的瞬时流量、累积流量，按操作人员指令显示、打印，完成对渠道流量遥测计量。同时还能实现①对干渠水位的自动监测，保证了干渠堤埝的安全运行，最大限度地发挥了干渠的输水能力。中心桥灌区北干渠全长11.7公里，设计流量为10m3／s。在用水高峰期，要满负荷运行，为保证干渠提埝安全，就要随时掌握干渠各段水位。过去对干渠水位的监测靠的是人工读水尺，受人为因素的影响，很难保证准确及时，尤其是在夜间或风雨天，有时不得不采取降低运行水位，减少流量的办法保证安全，结果造成不能充分发挥干渠的输水能力，延长灌溉时间，增加水损耗。该系统运行后，实现了对干渠各段水位的自动监测，工作人员坐在室内打开微机就可以随时掌握干渠运行状态，根据需要调整运行调度计划。充分地发挥了渠道输水能力，缩短了轮灌时间，不误农时，节约了水源。②实现了对支渠首闸运行状态的自动监测。过去对支渠首闸的启闭情况及运行状态是靠人工巡视，由于干渠长、支渠多，管理人员往往未能及时全面掌握各支渠闸的运行状况，对于擅自开闸偷水及调整闸门开启高度的违章情况，不能及时发现和处理，造成调度计划不能正常实施。现在，通过微机可随时掌握各支渠闸的闸前、闸后水位，瞬时流量，累计流量等要素，达到最科学最合理的调度。③促进了管理人员素质的提高。过去的放水员是骑着自行车、带着摇把从事放水管理工作，而该系统运行后，不会微机操作就不能胜任管理工作。从而促进了管理人员学科学用科学，提高了管理人员的基本素质。

示范区的建设、同时衬砌了骨干渠道，调整和改造了田间工程，高标准的平整了土地，每条地高低误差小于±2.5厘米，提高渠系和田间水的利用率，减少各环节的水量损失，毛渠按插秧机械的需要重新改造调整，又将原渠路两沟夹一道变成两道夹一沟，大大改善了生产条件，便于人员和各种机械直接进田作业，提高示范区机械化作业程度。

2、促使计量收费早日实现

示范区的遥测计量设施、支渠首闸产权属国家所有，由塘沽区水利局排灌处管理，灌水支渠首闸以下，排水支渠闸以下设施，产权属各村所有，并自行负责管理，由排灌处负责检查指导。示范区遥测计量工程完成后，我们适时制定了示范区《工程运行管理制度和办法》对工程管理、水费征收、供水调度管理、遥测中心管理等都明确了责、权、利。

示范区的建设和有关制度的建立，为实现农业灌溉良性运行管理机制的形成发挥了重要作用。特别重要的是促使我们改革了水费征收办法，促进了按方收费模式的早日实现，提高了水的商品化意识，促进了节水型农业的发展。长期以来，塘沽区水费征收多沿用按亩收费的传统模式，收费模式不合理，现在有了遥测计量设施能够准确的计量用水量，使按方收费有了基础。在此基础上，制定了亩用水量指标和奖惩办法，少用水少交费，多用水多交费，超指标累进加价收费，克服了吃“大锅水、福利水”造成的诸多弊端如拖欠或不交水费、水费浪费严重、白用水等，提高了农民主动节水的积极性，节了水，又使该收的水费收上来了。如河头镇善门口村领导，有经济头脑，认真抓节水，该村在示范区1561亩稻田年亩均用水484立方米，而亩产则达到492公斤的好收成。按照协议规定对他们进行奖励，结果，亩均水费10.4元，是原来“大锅水”的26％。对于个别浪费水的村户，排灌处进行了加价处理。这是水利改革的重大突破，是新形势下水价，水权问题的有益尝试。使水利事业走向良性发展，再上新水平的有益示范。

3、示范区建设促使了群众性节水意识的普及和提高

示范区执行方收费，促使了群众主动节水意识的普及和提高，围绕推广稻田“浅湿晒”灌溉，举办了8次节水灌溉培训班，请著名的水稻专家等讲课，先后培训农民、乡村领导、放水员等400多人，并结合“示范区”综合节水的成绩，使广大农民、乡村领导深刻认识节水灌溉的重要性，尝到了甜头。如河头村仅电费每亩节约了12元，义和庄村平均每亩年节水370立方米，善门口村年亩均节水516立方米。群众得到节水工程的好处，看到了节水技术增产增效的优势，积极建设节水工程的多了，象原宁车沽乡的创业村、西村主动按照“示范区”的形式，高标准建设改造耕地0.3万亩。中心桥镇五十间房村，也仿照“示范区”将该村0.1万亩稻田进行方田化的改造。八堡村的农民接受新技术快，认真学习“示范区”“浅湿晒”灌溉技术，自发地在自己承包地里搞起了“浅湿晒”，也取得了很不错的效果。

（二）项目区自身节水、增产效益明显

1、节水效益，由于田间设施标准提高了，克服了跑冒渗漏水问题，又推行了浅、湿、晒灌溉技术等综合节水措施。经实际运用，年亩均用水773.1立方米，节约水量326.9立方米。按此计算，示范区共节水435万立方米，按成本水价每方8分计算，节约34.8万元。

2. 增产效益：示范区平均亩产水稻463公斤，比建设前亩均增产63公斤，“示范区”共增产82万多公斤，按每公斤1.6元计算，增加效益131万元。

3. 节能、省钱、省工效益：示范区实行高水位灌溉，去掉了二级倒水，按每亩倒水1000立方米计算，共1331.2万立方米，节电44.37万度，每度电价0.6元，每年省电费26.62万元。同时还省下300－400mm机泵61台套，变压器16台，容量1100KVA，输电线路16条，长14公里，电杆263根，这些设备价值83万元以上，若按10年折旧，每年要省8.3万元。以上设备为防盗窃，每年都要拆装一次，需要大量的人力物力，灌溉时还要派人值守，每年省工3250个，折合工值6.5万元。

4. 扩大了耕地面积：原来灌水支渠占地10－12米宽，现在U型渠占地宽仅为5米，据此计算，示范区增加耕地面积在194亩以上，每年可增效益11.6万元。

以上合计，示范区每年经济效益可达218.8万元。

（三）示范区的建设促进种植结构调整

示范区建成后，生产条件大大改善，使种植结构调整有了基础。针对塘沽区连年干旱的实际，计划在4～5年内，将“示范区”分为三个园，优质水稻园，优质果菜园，淡水珍品养殖园。目前示范区内的生态农牧旅游基地、园林绿化种植基地等都在建设中，今后在经济上示范作用将会有更大的发展前途。

（四）示范区的建设对促进塘沽区乃至天津市节水灌溉健康发展，早日实现农业现代化作出了积极的贡献

通过节水示范区成效的宣传及召开会议介绍节水增效显著的典型村经验，对塘沽区和天津市农业节水指导作用很大。1999年塘沽区除示范区外，节水灌溉推广面积达到2.7万亩，平均亩节水也达到220立方米，特别是中心桥镇八堡村，努力学习“浅湿晒”灌溉，该村在“六区”地段983亩稻田，平均亩节水304立方米，水稻亩产达507公斤，成为示范区以外的稻田节水典范。在示范区的推动下，塘沽区又建设微灌800亩，低压管道、防渗渠道15公里（控制面积0.5万亩）等等。示范区建设在塘沽区节水灌溉起到了很大推动作用，示范效果明显。示范区遥测计量手段的实现，为天津市建设高标准的计量设施，促使全市早日实现按方收费起到了很好的典型示范作用，将为全市节水农业的发展做出积极的贡献。

五、建设示范区的几点启示

（一）用科学技术推动节水

科学技术是第一生产力，是水利事业发展的动力，科技领先是推动节水工作的关键。过去灌溉时的“大锅水”，水的浪费在很大程度上是因为没有准确的用水计量，是“吃大锅水”造成的。所以塘沽区水利局与交通部水科所合作经过一段时间研制和试验，研制出流量遥测系统，为节约用水、计量收费奠定了基础，也提高了水利部门的科学化管理水平。

配合遥测计量手段，改变传统的输水方式和田间灌溉模式。推广先进的灌溉技术，实施科学灌溉，将会收到更好地节水、增产效果。

（二）运用经济杠杆规律是促进节水的真正动力

“大锅水”、“福利水”不但造成节水意识差，浪费水严重的弊端，同时产生水费征收率低、拖欠，不利于水利事业的良性循环。为彻底改变这一状况，在计量及工程等措施的基础上，要牢牢抓住经济杠杆的规律搞节水。这两年塘沽区水利局排灌处在示范区实施计量收费，预交部分水费，签订放水协议等一系列改革措施，规定了亩用水量指标和奖惩办法。这样，少用水少交钱，多用水多交钱，超指标，累进加价，收到了好效果。

（三）加强管理是落实节水灌溉的重要基础

示范区既要加强建设，更要注重管理。

一是健全水管组织。从区到乡（镇）村都必须建立供水节水管理组织，建立完整的管理网络，由行政主要领导负责，组织内部要分工明确，责任落实。

二是水管人员要熟悉作物各不同生育期对水的需求量，从而进行科学灌溉。

三是改革灌溉运行顺序和耕作制度，缩短灌溉时间，抓好旱整地等。

四是签订供水协议，依法管水。为加强计划用水管理，施行了每年用水前，水利部门和各村或承包户签订供水协议，协议明确规定了双方的义务、权利、供水计划指标、预交水费及奖惩等条款。彻底改变了农业灌溉无计划，无依据的情况。向依法供水管水迈进一大步。使征收水费难成为过去，收到很好的效果。

过去供水无计划，现在是按配水方案，按计划指标供水，过去水利部门供水无凭据，习惯于尽义务，供“福利水”，现在是签订协议，义务权利并存，预交水资，依法供水管水，过去使用的是“大锅水”用多用少一个样，现在是计量收费，用多多交，用少少交，过去奖惩不明，现在是有奖有罚赏罚分明。

虽然我们在示范区建设和管理方面取得一定的成绩，但与全国许多区（县）相比，还有不少差距，与天津市建设发展的要求还有一定距离。特别是近两年我市遭受了历史少有的旱灾，水库干涸，示范区的效益受到了很大影响，这使我们节水灌溉面临更加严峻的形势。今后，我们要更加努力，改进我们的不足，使我市的节水灌溉、节水工程建设再创新水平，更上新台阶，尽早实现农业现代化。