山东省节水灌溉发展经验

山东省水利厅

一、农业用水和农业节水状况

1、农业和农村经济发展状况

山东省是沿海省份，也是一个农业大省，近几年全省各级紧紧围绕增加农民收入和保持农村稳定两项主要任务，认真落实党的农村政策，积极调整农业结构，强化农业地位，全省农业和农村经济取得可喜成绩。2000年全省农业总产值达2293.89亿元，比上年增长3.8%，农民人均收入达2659元，比上年增长4.3%。

2000年全省全年粮食总产3837万吨，其中，夏粮1860万吨，秋粮1977万吨。棉花总产量58.99万吨，油料总产量356.92万吨，蔬菜、瓜类总产量8372.47万吨，水果总产量966.63万吨。

2000年，全省乡镇企业发展到190多万家，从业人员1280多万人，完成国民生产总值10920亿元，其中工业总产值8399亿元，实现增加值2359亿元，其中，工业增加值2004亿元，完成营业收入9050亿元，实现出口交货值619亿元，实现利税742亿元，上缴税金159亿元。

2、水土资源情况

全省国土面积15.67万平方公里，占全国总土地面积的1.63%，其中山地丘陵占29%，平原占55%，洼地湖沼占8%，其他占8%。耕地面积1亿亩，人均耕地1.1亩。山东省多年平均水资源量为305.82亿方，其中多年平均地下水资源量为152.57亿方。

山东省水资源特点：一是水资源时空分布严重不均。由于受地理纬度、距离远近、天气形势、地形地貌等因素的影响，水文现象在时空分布上变化较大。据1956－1999年降水资料分析，全省多年平均降水量为676.5毫米。降水量在地区的分布上是不均衡的，其分布是由东南的850毫米向西北递减到550毫米。降水量在年内、年际变化较大，年内降水量的70%左右集中在6－9月，而7－8月就集中了50%，年际丰枯比例高达2.62。这种特点造成我省水旱灾害并存，以旱灾为主；二是水资源总量不足，人均、亩均水资源量偏低。全省的水资源总量仅占全国水资源量的1.1%，人均水资源占有量344方，仅为全国人均占有量的14.7%，为世界人均占有量的4%，位居全国各省（市、自治区）倒数第三位，我省的人均水资源量远远小于国际公认的维持一个地区经济发展所必须的1000方的临界值，属于人均占有水资源量小于500方的严重缺水区。全省亩均水资源量为307方，也仅为全国亩均占有量的16.7%；三是黄河是我省的重要的客水资源，但黄河入境水量逐年下降，可利用量呈减少趋势。特别是进入九十年代以来，平均入省水量减至222亿方，比多年平均减少了42.4%，今后随着国家西部大开发战略的实施，黄河上中游引黄水量将大幅增加，山东黄河来水量还将继续减少。

3、山东省水资源开发利用状况

（1）供水工程状况：全省现有大中小型水库5589座，总库容155.06亿方，兴利库容81.10亿方，其中大型水库32座，中型水库152座；塘坝34676座，各类水闸901座；固定机电排灌站30139处，机电井98.89万眼；在黄河两岸建有引黄闸57座，设计引水能力2312.5方每秒，已建引黄蓄水平原水库88座，设计总库容7.8亿方。

（2）实际供水：山东省1990－1999年历年实际供水量在220－265亿方，供水年均增长1.9%，年均供水251.30亿方，1995年以来基本稳定在265亿方左右。1999年全省供水总量为264亿方。其中当地地表水供水量63.02亿方，占总供水量的23.8%；跨流域调水供水量72.85亿方（主要为黄河水），占供水量的27.6%；地下水开采利用量125亿方，占供水量的47.2%；污水处理回用量2.56亿方，占供水量的1%，海水利用量1.04亿方，占供水量的0.4%。

(3)实际用水：山东省1990-1999年历年实际用水量在216－255亿立方米，1994年以来基本稳定在250亿立方米左右，用水量年均递增率1.7%，其中工业用水量递增率5.7%，生活用水量递增率2.5%。1999年全省总用水量255.46亿立方米，其中农业用水量187.97亿立方米，占总用水量的73.6%;工业用水量44.17亿立方米，占总用水量的17.3%;生活用水量23.33亿立方米，占总用水量的9.1%。1999年全省人均用水量为288立方米，其中农业人均用水量211立方米，生活人均用水量26立方米，工业人均用水量50立方米。全省平均万元GDP用水量为334立方米，工业综合万元增加值用水量为134立方米，综合万元产值用水量为38立方米。

4、农业和农村用水状况

一是农业灌溉用水比重大。全省1999年农业及农村用水201 亿方,农业灌溉用水占全省总用水量的80%左右。

二是农业灌溉水平参差不齐，整体水平有待进一步提高。全省灌溉水平均有效利用率不足60%，全省目前有效灌溉面积7300多万亩，达到规范要求的节水灌溉面积不足4000万亩。井灌区节水效果最好，其次是引黄灌区，再次是库、河灌区。一些灌区，由于工程老化失修，设施不配套等，水的利用系数只有0.3左右，从整个农业用水看，浪费水现象还相当普遍。

三是生活用水质量差，人畜饮水困难还没有完全解决。山东省分布着大面积的苦咸水区、高氟高碘区，许多农村饮用水不合格，给广大群众的身体健康带来了巨大的危害。目前，我省还有149万人的历史性缺水人口，696万人的新增缺水人口和每年202万人的季节性缺水人口。

四是水污染状况相当严重。1999年的水质监测资料显示，全省评价67个河段，评价河长7422公里，其中，一类水质河段有1个，二类水质河段4个，四类以上水质河段58个，占评价河段86.5%。湖泊水质中南四湖等水质也普遍超过四类。水库水质较好，但在评价的30座水库中，有5座水库水质超过三类。

5、农业节水

山东省的农业节水工作经历了一个从无到有，从小到大，从弱到强的发展过程。我省的节水工作起步80年代初，之前，全省水利工作主要围绕防洪除涝和开源展开。80年代中期，特别是九十年代以来，节水工作摆到了一个重要的位置，各级领导对节水工作高度重视。吴官正书记多次对节水工作作出批示，并强调指出，山东“调水重要，节水更重要。”李春亭省长指出“要以解决水资源紧缺为重点，建立高效节水型农业灌溉体系”。省委1991年1号文件，把节水灌溉技术列为全省十大重点推广成果之一。1997年，省委、省政府联合下发了“关于全民动员，大力开展节水工作的通知”。近几年，省政府每年都专门召开节水灌溉工作会议。为保证工作的顺利开展，省政府与各市地、各节水示范县(市、区)层层签定责任状，对发展节水灌溉实行目标管理，层层分解任务，逐级落实责任，严格考核奖惩。通过报纸、广播、电视等传媒大力宣传节水的重要意义，全省上下形成了人人关心节水，各行各业支持节水的大好局面。

目前，全省5000多万亩的节水灌溉面积中，规范化的节水灌溉面积4000万亩，其中，渠道防渗1072万亩，管灌2463万亩，喷灌355万亩，微灌110万亩，已有40多个县(市、区)节水面积超过30万亩，11个市地节水面积超过250万亩。全省已设立5个国家级节水示范市，25个国家级节水示范县，11个省级节水示范县，建成了450 个节水示范项目，“九五”期间，节水工程总投入达35.59亿元。目前，全省初步形成了从输水到田间、从工程到管理、从微观到宏观的立体化、系统化农业节水格局，并呈现出措施多样化、技术高新化、建设规模化、服务专业化的发展趋势。

二、山东发展节水灌溉的主要做法

经过多年的实践与探索，山东发展节水灌溉的思路不断完善。80年代初期，我们提出了“一硬化、两配套”的发展思路，工程建设以渠道防渗和低压管道输水为主。九十年代以来，以大田喷灌、果树微灌、蔬菜滴灌为代表的高标准“三灌”工程得到迅速发展，我们及时总结，形成了“因地制宜，分步实施；由东到西，梯次推进；综合节水，主攻‘三灌’；以点带面，全面发展”的节水灌溉总体思路。全省各地根据各自不同情况，在节水灌溉的区域发展、科技手段、组织实施、管理经营等方面，进行了一些大胆探索。

(一)在区域发展上，根据当地实际采取不同的模式，解决一些地方发展节水灌溉中存在的盲目性问题，避免大起大落。 山东发展节水灌溉的模式主要有两大类：一是按水资源紧缺程度、地理条件和经济发展水平形成的区域模式。二是按灌区特点和性质形成的灌区模式。

胶东地区水资源十分紧缺，经济相对发达，优质高产高效农业比重大，以发展高标准“三灌”工程为重点。鲁中南地区重点普及渠道防渗、暗管输水等行之有效的综合节水灌溉技术，适当发展“三灌”工程。鲁西北平原地区主要是引黄灌区，重点解决大水漫灌问题，加快灌区节水改造步伐，全面推行“分级供水、用水计量、节水扩浇”的办法。库河灌区大力修建防渗渠道和暗管输水，并从测水量水入手，全面推行了“按亩配水，按方收费”的用水管理办法。井灌区以低压管道输水为主。部分山丘区则采取山下打井、山上建池、调水上山、自流节灌的形式。

(二)在技术手段上，着重解决发展节水灌溉中的片面性问题。

一是配水、输水、灌水多环节并重，总结推广了配水管水环节上的联合调度、优化配置、计划供水，输水环节上的渠道硬化和管道输水，灌水环节上的小畦灌、短沟灌、水稻控制灌溉、喷灌、微灌等各个环节上的有效节水模式。以垛庄水库为代表，对水库灌区进行全面节水改造，建成防渗渠道和四级供水管网，利用自然压差对农田实行自流灌溉、自压管灌、自压喷灌和自压微灌，实现了多环节的最佳节水效果。

二是工程措施与非工程措施并重。在注重节水工程建设的同时，全面推广了旱作农业技术、畦田改造技术、农田保墒技术，全省有三分之二的农田进行了畦田“三改”，每年推广旱地龙500多万亩。桓台县建立了县镇村三级集技术引进、试验、推广、培训和工程建设、质量监督、技术服务于一体的高效用水管理体系，45万亩的平原井灌区采取人工增雨、四级拦蓄、回灌补源相配套的综合措施调节降雨时空分布和入渗，采取促控结合、增储保墒相配套的措施，提高土壤水的综合利用率，采取合理布井、合理开采、优化灌水、以管代渠、井渠联灌、畦田改造、大田喷灌等田间灌水技术措施提高灌溉水的有效利用率，适水、适肥、适播量的水肥调控措施相配套，使单方水生产粮食达到2.04公斤，实现了连续十年地下水采补平衡。

(三)在组织实施上，针对单纯就推广节水灌溉而推广节水灌溉的现象，解决推而不广的问题。 发展节水灌溉，一头连着政府，一头连着农民，政府关心的是宏观效益，农民关心的是经济利益。推广节水灌溉，就要发挥好两个积极性，因势利导。否则，将会事倍功半，甚至费力不讨好，影响节水灌溉的今后发展。山东比较成功的组织实施方式有三种：

一是结合农业结构调整和现代化农业建设发展节水灌溉，既替政府分忧，又为农民谋利。如烟台市围绕实施精准农业在果园和菜园中大力发展滴灌和微喷灌，大大提高了作物的产量和品质。福山区在草莓大棚和樱桃大棚中应用滴灌、微灌技术后，每季仅减少草莓烂果损失就可收回全部工程投资，大樱桃可提前1至2个月上市，价格提高10至20倍。寿光县60万亩蔬菜全部实行了节水化，25万个蔬菜大棚有1/ 3采用了高标准节水灌溉技术，正是由于先进节水技术的支撑，才使寿光成为享誉全国的蔬菜生产基地。广饶县大王镇引进以色列全套先进节水技术设备和作物品种，建成高标准蔬菜大棚3000亩。全省建成了400多个不同规模的以节水灌溉技术为支撑的农业科技示范园。

二是结合现行农村生产体制和落实土地延包政策发展节水灌溉，使农民投入放心、管理上心、用着省心。 如栖霞市在60万亩苹果节水示范区建设中，以井为体系，以户为单元，联户安装，单户管理，或利用农民原有的小机器、地头井，单户安装，单户管理，并引进适合一家一户建设管理的喷灌带，去年一年就推广喷灌带120万米，增加喷灌面积近10万亩。寿光、肥城、青州等地采取变频恒压、一井多户、一户一表的做法，一家一户自己控制，高效节水，灵活方便。

三是结合国民经济发展和改善生态环境发展节水灌溉，一举多得。如东营、临淄等地通过发展节水灌溉，使海水入侵区和地下水漏斗区面积得到有效控制。淄博市严重缺水，近年来，该市大力发展节水灌溉，目前已累计发展节水灌溉面积160多万亩，占有效灌溉面积的80%以上，节约下来的水资源，被合理分流到二、三产业和城镇居民使用，为解决经济和社会发展的瓶颈制约，调整农业种植结构和经济结构提供了可靠的保证，实现了水资源的优化配置。

(四)在经营管理上，宜分则分，宜合则合，解决经营管理方式不活的问题。山东目前主要有以下三种类型。

一是统分结合的区域性规模经营，即在不改变家庭经营的基础上，实行统一服务。这是目前的主要形式，在全省分布也比较广。临淄区、兖州等按节水面积配备专职管理人员实行统一管理；平阴县采取农户管、公司管、公司农户联合管等形式；灌区建立用水户代表大会和灌区管理委员会等民主管理；沂水县跋山灌区改造、泰安市郊区2万亩节水工程等股份制管理形式等，都属于这种类型。

二是土地适度集中的规模经营，即对通过土地使用权的有偿转让、入股、反租倒包和“四荒”使用权拍卖，土地相对集中成为集体农场、家庭农场，实行一体化经营管理。如淄博市张店区南定镇田家村等地的村办农场，烟台市牟平区农民李忠全个人建果树微灌680亩、粮田管灌300亩，节水灌溉工程经营管理的都很好。

三是节水灌溉工程产权改制后的自建自管形式，使节水灌溉工程的运行管理得到保证。费县等地自建、自有、自管的小微灌系统，拍卖后的费县上冶水库灌区支渠，农民投资积极性高，节水效果也比较显著。

回顾山东节水灌溉发展历程，着眼于适应农业结构调整，加快节水灌溉的发展，我们有以下几点体会。

1、要坚持上级精神与自身实际相结合。要善于把发展节水灌溉的普遍原则、基本要求与自身实际结合起来，充分考虑各地区自然、气候条件和社会、经济发展水平，充分尊重基层的首创精神，不断总结，完善思路，创新模式，保证和促进节水灌溉的顺利发展。

2、要坚持政府意志与群众意愿相统一。对农民来说，发展节水灌溉主要靠利益驱动，必须加大政府扶持的力度，使农民搞节水有利可图，才能使节水灌溉尽快“推而广之”。

3、要坚持节水灌溉发展形式与生产力和生产关系发展水平相适应。在努力与现行体制相适应的同时，结合农业现代化进程及时发展规模经营。

4、坚持高新技术与常规技术相补充。要注重综合性，立足实效性，着眼先进性，只要有利于节水，有助于增效，无论土法洋法都可以用。

三、节水灌溉效益分析

节水灌溉的发展产生了巨大的效益。“九五”期间，在灌溉水量没有增加的情况下，全省有效灌溉面积由“八五”末的不足7000万亩增加到近7300万亩，灌溉水利用系数由0.45提高到0.55，水份生产率由不足1公斤提高到1.2公斤/立方米，在连年干旱的情况下，全省粮食产量稳定在850亿斤左右,瓜果蔬菜产量大幅度增长。农业灌溉用水占总供水量的比例由“八五”末的89%减少为“九五”末的87%。与80年代初相比，相同灌溉效果下，通过节水，全省年节约用水消耗45亿立方米，节约土地40多万亩, 增产粮食25亿公斤。

山东省“九五”农业、灌溉几项指标对照表

| 年度 | 降雨量 | 灌溉 水量 | 总灌溉 面积 | 有效灌 溉面积 | 当年实 灌面积 | 粮食 产量 | 果品 产量 | 蔬菜及 瓜类产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 677 | 182.67 | 5100 | 4662.45 | 4163.56 | 4245 | 717 | 5519 |
| 1996 | 661 | 187.66 | 5147.6 | 4692.69 | 4215.96 | 4332 | 844 | 5433 |
| 1997 | 552 | 207.07 | 5192.38 | 4736.67 | 4316.29 | 4060 | 786 | 6769 |
| 1998 | 775 | 186.4 | 5229.01 | 4777.87 | 4265.39 | 4300 | 839 | 6407 |
| 1999 | 539 | 201.06 | 5266.95 | 4805.52 | 4308.93 | 4269 | 920 | 7441 |
| 2000 | 606 | 187.28 | 5299.76 | 4824.86 | 4238 | 3838 | 966 | 8372 |

节水灌溉促进了水资源在不同产业间的优化配置。我省已有72座水库开始向城市和工业供水。而水库有效灌溉面积由“八五”末的1026万亩增加到“九五”末的1060万亩。节水灌溉减缓了水环境的恶化，潜在的社会、环境效益巨大。井灌区通过实施节水灌溉，灌溉定额由过去的近300方减少到200方左右，全省相当于年少抽取地下水20多亿方。节水灌溉促进了农业结构调整，为农民增收做出了巨大贡献。五个节水示范市“九五”末与“八五”末相比，节水灌溉面积从1167万亩增加到1567万亩。通过节水灌溉，使有限的灌溉水量更好地满足作物了对水的需求，提高了灌溉保证率，为发展高效优质农业创造了条件。五个示范市的粮经种植比例从6.4:3.6调整到6:4;农业用水量从46.6亿方减少到44.2亿方；农业产值从694亿元增加到839亿元；农民人均收入从2255元增加到3436元。

节水灌溉的发展不但节约了能源、省工省肥，降低了生产成本，也有力地支援了城市、工业和环境用水，为产业结构的调整和“两高一优”农业的发展奠定了基础,加速了农业现代化进程, 经济效益、生态效益和社会效益非常显著。桓台县通过节水、补源等一系列措施，已连续十年达到了地下水采补平衡，龙口市遏止了海水入侵，临清、宁津等地缓解了地下水位的持续下降。全国节水灌溉示范市之一的潍坊市通过实施节水灌溉，粮经比已经达到5：5。烟台市由于实施了节水灌溉，有10座大中型水库开始向城镇供水，保证了城市扩大规模和经济发展，“九五”期间，全市增加城镇人口25.6万人，国内生产总值增长48%，城镇供水量增加2645 万立方米，农业、工业及生活供水比例由1995年的7.4:1.6:1达到目前的7:2:1 。龙口北邢家水库采取以管代渠的方法，灌区基本实现自压管灌化，每年灌区农业节水300多万方，1999年开始向南山集团供水。另一方面节水灌溉还带动了相关产业的发展,初步估计我省节水灌溉年需塑料管材2万多吨。由于1997年以来卷盘式喷灌机在我省的成功推广，使我省新上喷灌机生产企业９家。

四、当前农业节水存在的主要问题

一是与山东省的缺水程度比，节水灌溉的普及程度还不够。全省节水灌溉面积只占耕地面积的一半多一点，全省的灌溉水利用系数只有0.55左右。另外，节水灌溉在各地之间发展很不平衡，总的发展趋势是东部快于西部，半岛好于内陆。

二是资金投入不足。全省的节水灌溉的年投入要在10亿元以上，各级财政投入只有1亿多元，其余要靠群众投入。

三是水价偏低，客观上影响了节水工作的开展，虽然有些灌区的水价已做了调整，但与成本水价还有一定的差距。从总体上看，我省的现行水价与实际价值相背离。

四是农村基层服务组织建设滞后，而且种植的作物有的还不统一，对灌水时间和灌水量往往有不同的要求，这也从不同程度上影响了节水灌溉的发展。

五是重建轻管的现象依然存在，还有些地方盲目追求规模扩张，而不注重管理问题，工程的用料和施工质量均得不到保证，建成后又得不到应有的管理和维护，效益得不到发挥。

六是技术服务有待于进一步加强。有些高新技术与农民的差距太远，他们不会用也不敢用，这种情况下如果技术服务跟不上，就会影响这些技术的推广使用。

五、围绕农业和农村经济战略性结构调整,努力实现节水灌溉工作的新突破

今后山东发展节水灌溉的总体构想是：抓住国家加快基础设施建设和进行农业结构战略性调整的大好机遇，进一步加大领导、科技、投入、改革的力度，以水权理论为指导，工程、管理、生物措施并重，总量控制与定额管理相结合，效益节水与强制节水双管齐下，逐步完善节水工程、政策法规、管理措施“三大体系”，建立促进节水灌溉发展的机制与体制，促进节水灌溉上规模、上档次、上水平，力争全省早日建成节水型农业省。

基本步骤和发展目标是：到2005年，全省新增工程节水面积1800万亩，其中高标准的节水工程700万亩，节水面积占有效灌溉面积比例达到72%，灌溉水利用率达到60%。2006到2015年新发展工程节水面积3000万亩，其中高标准工程节水面积1400万亩，有效灌溉面积全部实现节水化，灌溉水利用率达到70%。通过节水灌溉，在全省有效灌溉面积适度增加，灌溉保证率有所提高的前提下，农业用水实现零增长，并努力争取负增长。

为实现以上目标，我省将重点做好以下几个方面的工作：

1、健全机构，加强领导。尽快把市、县两级节水灌溉领导机构建立完善起来，为农业节水工作的开展提供组织保障。采取层层签定责任状的形式，把每年的节水灌溉发展任务分解落实到各级，落实到具体人员。建立监督机制，对节水灌溉任务的完成情况定期进行检查通报，使各级政府领导和业务部门真正把节水灌溉当作一项硬任务，常抓常议，抓出效果。

2、完善政策，加大投入力度。加强节水灌溉发展政策的研究，《山东省节水条例》将以法规的形式把节水灌溉投入保障政策、农业节水促进工业发展后的以工补农政策、水资源统一管理和调配政策、水价格约束等政策确定下来，以保障节水灌溉的稳定发展。资金投入方面将采取争取中央扶持、拿足省级投入、落实地方投入、吸引社会投入的办法，多渠道多形式筹集节水灌溉发展资金，并逐步建立起节水灌溉投入保障机制。

３、强化管理，实现节水工程健康运行。一是按照项目管理的要求，严格项目申报、立项和审批程序，明确任务,落实责任，保证项目顺利实施。二是加大审计和监督的力度，切实用好各种资金。三是加强工程管理，深化改革，继续探索各种行之有效的节水灌溉管理模式。坚定不移地推进水利工程产权制度改革，通过明晰产权、责利挂钩，引导社会方方面面的力量参与节水工程的建设。按照谁投资、谁建设、谁受益的原则,鼓励农民采取户办、联户办、股份合作、拍卖、租赁、承包等形式发展节水灌溉。逐步改革调整水价，建立起高效、合理的运作体制，实现以工程养工程，最终在全省建立起与市场经济相适应的节水灌溉发展机制。

湖南省节水灌溉发展经验

湖南省水利厅

湖南是一个农业大省、水利大省，水资源相对丰富，全省多年平均径流量为2085.8亿方，可开发利用量约为1370亿方，农业用水量占社会总用水量的80％以上。但也是一个旱灾易发地区，严重的旱灾仍是制约着我省农业、农村经济发展的主要因素，一是时空分配不均；二是工程分布地区差异较大。部分地区供水工程缺乏，供水能力不足；三是水库及渠系大都建于60、70年代，施工标准低，加之长年失修，老损严重和管理不善，输配水及管理过程中浪费水的现象也十分严重。因此，发展节水灌溉，推广节水灌溉技术，增加节水灌溉工程面积，实现水资源的优化配置和可持续利用是十分必要的。

“九五”期间，在水利部的大力支持下，全省共投入节水灌溉发展资金5.81亿元（其中贷款2.46亿元，各级财政和集体、群众自筹3.35亿元），完成各类节水灌溉工程面积456万亩，推广水利“控水灌”和其他非工程措施节水面积1434多万亩。节水灌溉事业的发展，促进了我省农业产业结构的调整，生态环境的改善，农村社会的稳定，密切了党群、政群关系，一个以建设节水灌溉示范项目引导和推动面上节水灌溉事业发展的新局面正在全省形成。

一、主要做法和体会

在节水灌溉工程建设和管理中，我们的主要做法是：

1、领导重视，部署得力。

干旱一直是制约着我省农业经济发展的重要因素，如何解决灌溉用水问题，保证农田及时适量灌溉，缓解工农业用水的供需矛盾，是我省各级领导在抓高效、生态、现代农业时遇到的问题。我省节水增产重点县（市）和节水灌溉示范区项目的实施，让全省人民看到了希望和生机。因此，全省上下都倍加珍惜这个难得的机遇。各节水增产重点县（市）和节水灌溉示范区项目县（市）都成立了领导小组，建立了目标管理责任制，层层签订了责任状。省政府和各地相继出台了《“九五”节水发展规划》、《节水工程补助项目管理办法》等一系列地地方性法规文件，为节水灌溉项目提供了良好的政策保证。同时，加大了宣传力度，除每年召开专题会议外，还利用各种宣传媒介和多种渠道，宣传节水灌溉的重大意义，树立了水是不可能替代的生存资源意识，提高了各级有关部门对建设节水灌溉工程的认识。

2．多方筹集，政策激励。

为了使节水灌溉工程健康发展，我省在近几年农业综合开发、粮食自给工程等支农资金部分用于节水工程的机遇，因地制宜广辟投资渠道，采取“国家补一点，财政挤一点，群众筹一点，银行贷一点”的投资办法，多形式增加投入。

资金筹措是影响节水灌溉工程任务完成和效益发挥的关键。我们在筹措灌区节水改造资金中，由于措施得力，确保了资金到位。一是落实了行政首长制。通过行政措施强化资金筹措手段；二是明确了筹资的组织单位。按照分级负责的原则，谁负责该灌区的管理，就由谁筹措配套资金的管理工作；三是明确配套资金的筹措比例，其比例由各受益县市确定。如双牌灌区管理局1997年国家下达节水改造项目资金400万元，要求地方配套600万元，省、市、县三级对此非常重视，省里在资金十分紧张的情况下，配套300万元，永州市人民政府由市长出面，组织财政、水利、计划和受益县市区政府召开配套资金筹措会议，确定市财政配套120万元，受益县市区财政配套240万元，乡镇配套240万元，在三个月内市县配套资金全部到位，乡镇配套资金在项目竣工时也按时支付。由于资金到位，为项目的顺利完成创造了良好的条件。

贴息贷款是节水灌溉工程资金投入中的一个重要组成部分，我省在使用贴息贷款中吸取了一些好的经验。为了使贷款借得进，还得出，各节水工程采取一些行之有效的办法。一是选准项目，搞综合型工程。在优先满足农业灌溉用水的前提下，拓宽供水领域，发挥综合效益，大力发挥水电、养殖和工业、城镇供水。如醴陵市将官庄水库和望仙桥水库串联起来，水量互补，增加调节功能。再衬砌渠道，节约灌溉用水。并将增加和节约的水量向醴陵市城市供水，其效益十分可观。二是收取水费附加，增加还贷能力。如湘潭县韶山灌区内，通过采用渠道防渗，田埂硬化等措施解决灌溉问题，然后按面积每年收取一定的水费附加，在几年内偿还贷款。三是综合使用资金。冷水江等市县采用无偿投资与有偿贷款配合使用，减轻节水灌溉工程项目负担过重的问题。四是利用贷款打时间差。水利投入每年都有，但由于数量不足，有些工程迟迟上不了或工期拖得特别长，部分县利用贷款很好地解决了这个问题。即先用贷款搞工程，后用专项资金或投资还贷。各地都采用了一些类似的办法，较好地解决了还贷的后顾之忧。武冈市一些节水工程项目在资金没有到位之前，由受益乡水管站向农业银行贷款购置器材，群众投劳先开工，待资金到位后还本付息，抢到了施工的有利时机。同时，一些地区还启动了激励政策，采取以奖代补的办法，鼓励社会、个人投资办水利，拓展了水利投入来源，加快了节水灌溉工作步伐。

3．典型引路，整体推进。

节水灌溉是一项革命性措施。我省历来十分重视总结推广先进的管水、用水经验，用典型带动全省的节水灌溉工作。60年代推广了双峰县千金水库“统一水权、合理用水、一把锄头管水”的经验。70年代推广了涟源市白马水库“统一水权、分级管理、建立水尺、下接上送”等经验。80年代推广了韶山灌区“建立一支干群结合的管理队伍，推行管水四统一”等先进经验。90年代又推广了铁山水库“建立SIDD和WUA，自主进行灌溉管理，自我进行工程维护，运行管理与维护费用自负盈亏”等先进经验。这些先进经验，极大地促进了我省灌区节水工作的发展。“九五”期间，我省以高标准节水灌溉示范项目为典型，引导和推动了全省节水灌溉事业的发展。目前我省13个高标准节水灌溉示范项目已全面完成建设任务，新增节水灌溉工程面积4.2万亩，改善灌溉面积1.6万亩，年节约用500多万立方米。湘潭县石湾镇古城灌区节水增效灌溉示范项目，建设面积2300多亩，主要以田间防渗、灌排渠道分设、田间块网格化等为主要建设内容，并实施水利控水灌溉技术。由于进行田间工程防渗，增设足够的排水渠道，减少了田间输水损失，降低丘陵地带自流灌溉区农田地下水位，从而防止了土壤潜育化及次生潜育化现象，降低了农业生产成本，且方便农民耕作，减少了农田用工。据调查统计，示范区和常规农田相比，每亩每年节水250立方米，增产50～100公斤，减少用工 5个，减少化肥农药费用25元。该项目的建设为我省丘陵地带自流灌区农田水利建设起到了典型示范作用，现在已接受省内外同行350多批来示范区参观考察。由于榜样的带动，全省各地纷纷效仿，有条件的以户为单位，没条件的以联户的形式投入节水灌溉建设。截止目前，全省已建成一些1000亩以上集中连片、高标准、大规模、联户开发的节水灌溉示范工程，总面积达60万亩。

4．优化服务，确保质量。

我省在节水灌溉工程建设和管理中，以服务促质量，确保了节水灌溉工程的良性发展。一是严把立项设计关。我省坚持以实际出发，因地制宜推广应用各种节水措施，保证不同类型的节水灌溉工程发挥最大的效益。如在每个节水示范项目前期工作及实施方案的编制方面，我们严格按照基建程序办事，对项目的可研和实施方案要求具备两级以上设计资质的规划设计单位编制，由市、州水利局和计委行文上报，省计委和省水利厅进行审批，我们根据项目建设条件按照轻重缓急的顺序择优选择，联合报送国家计委和水利部。如1999年各市上报给我厅的项目有25个，我厅和省计委协商后，向水利部和国家计委上报可研以及实施方案的项目只有8个，对于自然条件、水源条件、作物种值情况相似以及与已建示范项目相距很近的项目一般不安排。对于水资源较为丰富，水源条件较好，渠道以及其他供水设施较完善的项目一般不予安排。如我省洞庭湖区“九五”期间没有安排一个示范项目，“九五”期间建设的13处示范项目和1处重点县项目全部安排在山丘区，好钢用在刀刃上，这样项目实施后能够发挥较好的节水增产效益。在水稻作物区大力推广渠道防渗技术，实施“浅、薄、湿、晒”等先进的灌溉制度，经济作物推广喷灌和微灌等先进的灌溉方式，减少田间水的无效损失。形成了“灌排分家、渠系配套、渠道硬化、路渠结合”的模式；“灌排分家，低压管灌，路渠结合”的模式；以及经济作物采用喷灌、微灌的模式，这些模式大田作物都以“控水灌溉”，采用“农民用水户协会”的形式管理。灌区续建配套与节水改造的模式为“工程改造+管理改革+科技手段”。二是严把工程质量关。水利建设市场的规范化运作是市场经济下一个新的命题。我省节水灌溉工程建设经过3年的探索和实践，逐步健全了严格的工程建设管理制度。我厅除对项目设计严格审查把关外，对项目的招投标实施了认真的监督检查，并且都落实了项目法人制，同时实施工程监理制度。我厅先后培训监理工程师600多人次，各市也采取多种形式，举办监理工程师、主管会计、造价工程师、施工队经理等培训班，选后培训有关技术人员达3000多人次，省市州组建了不同层次的监理公司15个，全省监理组织体制的建立为节水灌溉项目的监理工作提供了技术和人员保证。在灌区节水改造中，规定灌区管理局长为灌区续建配与节水改造的节水，要求灌区管理局对项目的策划、资金筹措、建设实施、经营管理和投资保值的全过程负责，做到建管一体化。为使项目法人落到实处，明确灌区管理局局长是项目法人代表，是项目的第一责任人，对节水改造与灌区改革负总责，由责任人建立健全项目建设管理机构和制度。如双牌灌区、黄材灌区管理局都建立了行之有效的施工技术、后勤服务、质量监督等项目管理职能部门，做到了每个子项目都有技术员、安全员、质量监督员、监理员到位，保证项目严格按设计的质量标准进行。冷水滩实现公开招标，精选施工队伍，对申报投标的单位的资质、信誉、技术、实力等进行初审筛选。报请永州市水利局招标办复核，最后对8个标段进行公开招标，确定施工单位8个，这样既选到了优秀的施工队伍，又杜绝了发包中的腐败现象。武冈市除严格实行项目“三制”外，还实行了材料政府采购制，对塑料管材等主材的购买，政府确定市计委、财政、水利三家派人共同采购，采取招投标的方式确定供货厂家，三个符合条件的厂家公开招标竞争，最后由福建亚通公司中标，由于实行了项目三制，工程得以顺利进行，并降低了工程造价，经核算降低造价30多万元，达总投资的10％，工程质量经邵阳市质监站评定为优良工程。

为保证项目施工质量，我们根据节水灌溉项目规模小、较分散，技术难度不大，但要求高，投入不大，但群众自筹多、影响大的特点，要求严格抓好施工质量。湘乡市制定严格的工程标准，对各道工序和工艺水平均制定了相应的技术操作标准，并打印成册，分发到施工员手中，建立完善了质量保证体系，明确了施工员的职责。衡山县要求施工单位按照“直如线、平如镜、弯如月、坚如铁、美如画”的标准建设，要求渠道渠底无障碍、渠身无肚子，渠口无帽子，做到式样美观质量优，做工精细不粗糙。确保工程的耐用性、实用性及美观性。

5．深化改革，转换机制。

随着社会主义市场经济的建立，我省节水灌溉工作如何适应新形势下农业、农村经济发展的要求，我们在灌区管理体制和运行机制方面，加大了改革力度，作了一些有益的探索和尝试。

从1996年开始，我省按照水利部、国家计委对大型灌区建设与管理提出的要求，狠抓了以节水为中心的大型灌区续建配套，狠抓了以转换灌区经营机制为重点的大型灌区管理机制改革。至2000年6月底，我省14个大型灌区累计完成节水改造投资19950万元，其中中央投资9100万元，地方投资10850万元。实施后，增加灌溉面积34万亩，改善灌溉面积32万亩，七、八、九三个月抗旱高峰节水量达1.5亿方，项目区提高抗旱能力10～15天，促进了项目区农业结构的调整，生态环境的改善，农村社会的稳定，密切了党、政府和农民群众的关系，同时有力地推进了灌区的改革。一场以推行用水户参与管理、逐步理顺管理体制、大力推进以水费改革为重点的灌区运行机制改革，伴随着项目区节水改造而不断深化。

为了使改革顺利实施，我们首先对灌区现状进行了全面的调查，从调查中发现，两大难题制约着我省灌区的发展：一是工程老化损坏，渠道渗漏严重，建设标准普遍偏低，遗留问题多，灌区工程老损率达到51％，干渠防渗衬砌率仅达25％；二是灌区管理体制不顺，运行机制不灵，有的灌区一杆子插到底，管理到支渠、斗渠，而有的连分干也没有管，该管的没有管好，不该管的却管起来了。水费由乡镇代收，乡镇将之作为一项收入，截留、挪用，上交灌区管理部门所剩无几。灌区管水放水不收费，给多给少靠乞讨，灌区管理单位抱着金饭碗讨饭吃。我们选择了具有代表性的双牌灌区、韶山灌区、酒埠江灌区进行节水改造的试点。针对每个灌区存在的问题，提出了不同的试点项目，如双牌灌区，主要针对灌区工程标准低，渠道渗漏严重特点，提出了干渠高标准防渗护砌的示范工程，田间高标准灌排示范工程。针对支渠管理体制不顺的问题，提出了转换支渠管理体制，试行支渠农民用水户协会的试点，针对管理局内部人浮于事、管理混乱的现象，提出了人员分流、培训提高、竞争上岗的试点。如韶山灌区，针对水费长期由乡镇代收，水费收不上的问题，提出在湘潭县结合支渠改造，进行水费改革的试点，以改造促进改革。与此同时，还针对灌区管理部门普遍存在的管理手段薄弱，管理信息不通的问题，进行了灌区干渠防汛抗旱调度量测系统的试点工作。上述试点项目实施后，极大地触动了灌区的管理工作，当年就收到了良好的节水、扩灌、增效的效果。我们坚信，灌区节水改造只要依靠科技、加强领导，各级政府一把手亲自抓，按照规范项目建设管理办法，改革与改造同步，就能很好地推进灌区现代化管理。

二、成绩与效益

“九五”期间，我省节水灌溉工作由于采取了有力措施，确保了工程质量，取得了良好的社会效益、生态效益和经济效益。

1．节约用水量，提高了农业抗旱能力。

“八五”期间，我省在衡阳、永州、郴州三市的17个县（市）的40个大、中、小灌区推广控制灌溉面积150万亩，取得了节水40％左右、增产7～10％的显著成果。“九五”期间，随着传统农业向现代农业的迈进，我省节水工作乘势而上，取得了显著的效益。我们根据“因地制宜，结合实际，灵活多样，注重实效”的原则，重点推广以渠道防渗、水利控制灌溉技术、低压管道输水为主的节水灌溉新技术，发展各类节水灌溉工程，全省新发展的各类灌溉工程年节水4亿多立方米，相当于投资上9亿元，修建4座大型水库，而且不移民不淹地。节水灌溉不仅能节约用水，扩大灌溉面积，而且由于采用科学的灌溉方法，有利于农作物生长和提高土地利用率，较大幅度地提高了农业的产量。据统计，五年来，全省发展的各类节水灌溉面积共增产和减少粮食损失约1.8亿公斤。

“九五”以前，我省的水利工程由于工程等原因，“渠首放水，沿途漏水，渠尾无水”的现象严重存在，渠系水利用系数不到0.5，灌溉水利用系数不到0.4，大量的灌溉用水因渠系渗漏而被白白浪费掉，自我省开展节水灌溉工作以来，尤其是进行高标准节水灌溉示范项目和灌区节水改造以来，渠系水利用系数达到0.5，灌溉水利用系数达到0.45，灌溉保证率提高5％～10％。如醴陵项目区，管道输水水利用系数达到0.95以上，渠系水利用系数也达到0.85，通过两年来的观测，每亩节约用150立方米，示范区年节水21万立方米，节约下来的水改善灌溉面积近1000亩。衡阳县项目建成前，区内村民种经济作物怕涝，种粮食作物怕旱，耕作风险很大，相当一部分村民不愿种田。项目建成后，旱涝无忧，村民根据市场需要及时调整种植结构，效益相当可观。今年4月26日，项目区内普降暴雨130毫米，要是往年遇到这样的降雨，区内一片汪洋，而且好几天也排不同去，农作物不是失收便是减产。今年由于项目的建成，排水渠布置合理，排渍顺畅，排水能力大大提高，项目区内农作物均未受损失，群众盛赞为他们做了一件大好事。今年6月24日至8月2日，项目区内基本无降雨，要是往年遇到这样的天气，农作物因受旱至少造成减产甚至失收，而今年，无论是粮棉作物还是蔬菜等经济作物，不仅未减产，而且还增产、增收。1996年开始大型灌区续建配套与节水改造以来，累计高标准防渗衬砌干渠134.3公里，重点支渠28.5公里，加上管理节水和田间灌溉方式的节水年节水量达2.18亿立米，可恢复发展灌溉面积 45万亩，灌溉保证率提高2～5％。如澧阳平原的轻溪分干、中分干经防渗衬砌后，渠道水利用系数由0.83提高到0.93，节水10％。双牌灌区1995年渠首引水流量仅达18立方米／秒，通过两期的改造，目前，渠首引水流量搞到了22.8立方米／秒，水的利用系数由1994年0.38提高到0.78，灌区下游冷水滩区岚角山镇有1.5万亩农田长期未受益，干渠支渠改造后去年全部得到灌溉。

2．调整产业结构，促进农业现代化。

调整产业结构和种植结构，提高农业综合生产能力和农村经济实力、增加农民收入、加快农业现代化，是我省发展节水灌溉的最终目的。随着社会经济的高速发展和人民生活水平的日益提高，对粮食的安全以及高质量的农产品的需要越来越强烈，特别是蔬菜、经作的发展，对灌排的要求更高。“九五”以来，我省适时调整思路，主动适应形势，为产业结构调整提供节水灌溉基础保障，为我省社会经济的发展起到了推动作用。我省湘潭县示范区建成前，区内农户采用传统的灌溉模式种植水稻，工程建成后，由于排灌分家，田间水能够速灌速排，更加适应经济作物的灌溉需要，农民已开始调整产业结构，从1997年以来，有100多户农民改种西瓜，辣椒200多亩，亩净增产值2000多元。冷水滩项目区由原来的渍害性水田变成了高标准的现代化农田，除种双季稻外，还增加了一季油菜、蔬菜等经济作物。进行产业结构调整后，农民的收入也增加了。

江永县项目区通过各级输配水渠道的开挖防渗衬砌，桥、涵、闸等附属建筑物综合配套，保证了4800亩水稻田和1200亩香柚的旱涝保收。在稻田，农民采用抛秧，种植优质水稻，通过采用“浅、薄、湿、晒”的节水控灌技术，改良了土壤，增加了土壤的透气性，避免了稻田潜育化，示范区每亩增产稻谷50公斤以上。在香柚园，渠道排灌自如，果农适时适量灌溉，配合先进的农业技术措施，成熟后的香柚果大汁足味美，每亩比其他果园增产200~300公斤。冷水江市采用微灌对200亩反季节大棚蔬菜进行灌溉，不仅提高了产量而且减少了病虫害，提高了果蔬的品质。由于渠道进行了彻底的清淤整形，并用砼防渗，原来渠尾一些耕地荒芜，现在灌溉用水有了保证，村民纷纷种植优质稻或蔬菜，有户农民甚至承包他人的耕地20亩，建成一个初具规模的草莓基地，生产优质大棚草莓。农田灌溉用水有了保障，群众从事农业生产的积极性高涨，农业生产由传统粗放型逐渐向高效优质型农业转变。

3．促进了社会稳定

我省农田大都以渠道输大，渠线长，涉及面广。首尾灌区用水矛盾多，抗旱高峰时水事纠纷时有发生。有时用水户引不到渠道水，农民静坐在闸门上，不让管水员开启 闸门，也有因下游无水灌溉，出现群众聚集到政府闹事，还有因农民用水得不到保证，拒交水费、农业税，引起政府与农民之间的矛盾，更有甚者，聚众堵塞公路交通，打骂干部，冲击管理部门和政府机关等。随着节水灌溉工程的发展，水利条件的改善，保证了供水秩序的稳定，农村用水矛盾和水事纠纷明显减少。农民看到渠道里源源不断的水，就好象看到了丰收的果实，交水费的积极性大大提高了，心里再也没有那种对上级政府和水利部门领导的埋怨情绪了，从根本上密切了党群政群关系，促进了社会稳定。湘乡市在东郊水管站的基础上组建灌区渠系管理站，在全乡28个村成立用水户协会。农业水费由渠系管理站向村级集体经济组织直接征收。改革前，东郊乡28个村，4.5万人口，3.2万亩农田应征农业水费58万元左右，由于多种原因，每年仅征收43万元左右，扣去中间环节，用于工程管理和水利建设不到28万元，水费改革后，到今年8月20日，全乡农业水费已征56万元，节水工程项目所在地旺兴、石笔、新村不仅在8月10日前农业水费一次性到帐，而且收回了往年老欠12万元。双牌灌区项目区内的十三支渠，在未建立协会之前，一到灌溉季节，扒口抢水、筑坝拦水的现象十分突出，水事纠纷不断，建立协会后，有了自己的管水队伍，群众直接监督、自觉维护秩序。自1998年以来未发生一起抢水争水事件，支渠全线用水秩序井然。韶山灌区在未进行灌区改造改革之前，乡镇代收水费，水费标准因乡镇（村）搭车收费高达30元／亩，而水管单位收不到20 ％。灌区节水改造后，改革水费计收方式，由支渠灌溉站直收，水费标准降到17元/亩，灌区农民拍手称好，当地农民说灌区改造后，用水及时了，水价降低了，减轻了我们的负担，还是共产党好，改革的政策好。

4．促进了水资源的合理配置。

我省水资源虽然比较丰富，但分布极不均匀，年均降雨量在1400～1600mm的湘西山区，人稀地少，水利工程建设难度大，水资源利用率极低。主要粮食和经济作物产区的湘中及衡邵地区，年均降雨量在1200mm以下，水资源相当缺乏。通过节水灌溉的发展和普及，实现了水资源的合理配置和可持续利用，有效地遏制了过量用水和超采地下水现象，腾出一部分农业用水支援城镇和工业用水，缓解了各地区的水资源供需矛盾。我省的铁山、韶山、官庄、酒埠江、黄石等灌区，工业及城镇供水系统已相继建成，年供水量近2.0亿立方米，年供水收入超过1500万元，其他各市灌溉工程和灌区也在寻求节水后的发展方向，从而节水效益将由数量型的扩张向质量型的效益转移。

5．改善了生态环境。

我省大部分水利工程地处偏僻、地形地貌复杂、水土流失严重区内。经过节水工程措施后，减少了土渠受水流冲刷而引起的水土流失，降低了渗漏量，在提高地表水利用率的同时，也减少了地下水过量补给，从而降低了地下水埋深，改善了沿渠两旁的“冷浸田”，有利于农作物的生长，据不完全统计，各类节水工程灌排系统的不断完善，改良的冷浸田面积达  万亩，另外，坚持山、水、田、林路综合治理，通过田园化建设，使节水工程项目区成为了一道亮丽的风光带。比如韶山、铁山等灌区，相继成了人们的旅游、度假胜地。当地农民称韶山灌区为百里渠道百里林，树绿渠固水长青。

醴陵市节水灌溉示范工程主要是实行田间硬化、丘块园田化、灌排有机结合等工程措施，灌溉及排水非常顺利，为实现农业机械化提供了基础，本示范工程建成后，当地农民基本上告别了传统的耕种方式，改耕牛翻耕为耕种机翻耕，改水田育秧为旱田育秧，改弯腰插秧为直腰抛秧，改人力收割为机械收割。过去那种“日出而作、日落而息，脸朝黄土背朝天”的旧农民形象已荡然无存。一种高效的现代农业模式伴随着示范工程的建设已逐步形成。

三、下一步工作要点

我省“九五”节水灌溉工作虽然取得了一定的成绩，摸索了一系列有益的经验。但我省节水灌溉工作任重道远，十分艰巨。如何建立符合经济规律和市场经济体制要求的节水灌溉发展机制，如何根上农业、农村经济、节水灌溉发展形势，还需进一步探索和研究。下一步我省将按照“十五”发展计划及2006～2015年发展规划，实施科教兴水，大力发展各种节水型农业。“十五”期间，我省为了实现水分生产率在2005年前提高0.2kg/立方米左右，2015年前再提高0.2kg/立方米以上的目标，全省计划投资13.8696亿元（年均2.7739亿元），发展水稻控制灌溉面积837万亩，完成渠道防渗长度9400km（增加节水灌溉面积272.5万亩），铺设低压输水管道912km（增加节水灌溉面积11.40万亩），发展喷灌面积10.45万亩，微灌面积4.30万亩。 2006～2015年规划投资32.6361亿元（年均3.2636亿元），发展水稻控制灌溉技术面积1687万亩，增加干支渠防渗长度21100km（增加节水灌溉面积611.07万亩），铺设低压输水管道2856km（增加节水灌溉面积35.70万亩），发展喷灌面积32．1万亩，微灌面积11.70万亩。

“十五”节水灌溉计划任务完成后，每年可以节水12.3319亿立方米，节地0.7845万亩；2006～2015年节水灌溉规划任务完成后，每年可节水20.7594亿立方米，节地2.3850万亩。不但大大地缓解了水资源紧缺、耕地减少的矛盾，而且还具有十分明显的经济效益。初步估算，“十五”期间投资13.8696亿元，年净效益达3.6591亿元；2006～2015年投资32.6361亿元，年净效益达8.0881亿元。

为了完成规划任务，必须采取以下对策措施。

①加强农业节水的组织领导

建议成立实施“农业节水工程”领导小组，由与农业节水有关的厅局参加，下设办公室，设在水利厅，领导和统筹安排并协调全省农业节水的发展。各市、地、州也成立相应的实施“农业节水工程”领导小组，根据国家下达的任务安排好所在地区的农业节水发展。

②大力宣传农业节水的意义，增强全民的节水意识

当前，不论是从我国的水资源条件，人口、经济和社会发展的需要看，还是从我国改革开放二十年的实践以及先进国家发展的经验看，解决制约我国农业持续稳定发展的缺水问题，其根本出路在于节水。这决不是一项权宜之计，也不仅仅是一项单纯的技术推广工作，而是带有方向性的大问题，关系到农业的根本、人类生存的根本。通过各种渠道、各种宣传媒介、现场会、研讨会和典型示范等，大力宣传其重大意义，树立水资源有限和水危机的意识；树立水是不可能替代的生存资源意识，增强全民的节水意识，推动我国节水灌溉的健康发展。

③制定鼓励发展农业节水的政策法规

有关部门要制定有利于农业节水的水费政策，将农业用水纳入市场经济管理和法制管理的轨道，实行按水的成本征收灌溉水费。水费征收实行累进制，对超标准用水，加倍收取水资源占用费，以农业节水工程的修建，可根据其节水程度，给予不同的投资补助，鼓励发展先进的农业节水工程。当工业及其它产业挤占农业用水或征用已有灌溉设施的耕地时，要强制其拿出增产值的一定比例用于发展农业节水。

④增加投入，多方筹资，保证物资供应

“十五”期间全省发展农业节水需投入资金巨大。国家应大幅度增加投入，通过财政专项、国家基本建设、银行政策性贷款及利用外资等多种途径，开辟资金来源，促进节水农业的发展。同时实行中央、地方和群众结合的多层次、多渠道集资办法。请求国家增加节水灌溉贴息贷款，在安排农水补助费、城市占地费、农业发展资金、不发达地区资金、扶贫资金、以工代赈等多项支农资金时，对农业节水工程予以重点扶持。各地也要在每年水利基建费中，安排专项支持。通过上述资金投入，使农业节水发展年需资金能按“三、三制”投入，即国家、地方、农民各负担三分之一。对于发展农业节水所需要的钢材、水泥、塑料以及农业生产资料，各地区要列入计划，保证供应。

⑤建立健全农业节水技术推广服务体系

我省要大规模发展农业节水，当务之急是必须抓好现有农业科技成果的推广应用，使之迅速转化为生产力。当前应以乡镇水利（管）站为基本单位，以分布在各地的农业节水示范县为重点，建立实施全省“农业节水工程”的技术网络。在搞好水利控水灌溉的同时，积极推广应用渠道防渗、低压管道输水、喷微灌等节水效果显著的工程措施。

⑥加强科学研究，增强农业节水发展后劲

我省在农业节水科技领域的研究中已取得过许多成果和经验，对促进全省农业节水工作的发展起到了积极作用。但在推广应用过程中所有许多关键技术问题需要解决，必须继续深入研究。如不同类型区节水高效的灌溉模式；高效低投入的节水灌溉技术；有压管道输水系统的新设备、新材料、新型的喷微灌设备；灌溉管理的优化和自动化等。可在“十五”及以后的科研中安排重点项目，采用招投标方式，进行深入的研究，以增强我省农业节水发展的后劲。

“十五”我省节水灌溉困难与希望并存，挑战与机遇同在。今后，我们相信，在水利部正确领导下，在省委、省政府的正确领导下，我们一定能抓住节水灌溉这一历史机遇，努力推动我省节水灌溉事业的发展，为湖南经济在新世纪实现腾飞打下坚实的基础。

陕西省节水灌溉发展经验

陕西省水利厅

陕西地处大西北的东部，是一个水资源十分紧缺的省份。近年来，我们在水利部和国家有关部委的大力支持下，在省委、省政府的重视领导下，坚持把节水灌溉作为保障全省经济社会发展的战略措施来抓，取得了较大成效。特别是1996年国务院决定大力推广普及节水灌溉技术，并在全国建设300个节水增产重点县以来，我们结合陕西实际，狠抓23个国家节水增产重点县、大型灌区节水改造和节水增效灌溉示范项目建设，因地制宜地推广了渠道防渗、管道输水和喷、微灌等节水灌溉工程技术，促进我省节水灌溉形成了较强的发展势头。

一、我省发展节水灌溉的成效

“九五”期间，全省共投入节水灌溉资金14.32亿元，其中各级财政补助5.74亿元，贴息贷款2.93亿元，地方和群众自筹5.65亿元，建成各类节水灌溉工程面积530.9万亩，其中渠道防渗330.9万亩，管道输水131.1万亩，喷灌40.1万亩，微灌28.8万亩，是“八五”期间节水灌溉工程面积220万亩的2.4倍。同时，圆满地完成了23个国家节水增产重点县、节水增效灌溉示范项目和大型灌区节水改造项目建设任务，并通过省级验收。全省有临潼等11个县（区）节水灌溉面积占到其有效灌溉面积的60%以上。西安市提前完成了农业节水市建设任务。另外，还建成了30多个高标准节水灌溉示范项目区。全省节水灌溉的发展初步形成了从小面积试点示范向大面积集中联片发展，从田间节水向输水过程发展，从关中平原灌区向渭北和陕北干旱缺水地区发展，从以传统的节水灌溉技术向高科技含量技术发展，从单一的以工程技术措施为主向工程、农艺和管理等措施相结合方向发展的农业节水格局，并呈现出措施多样化、投资多元化、建设规范化、管理科学化、技术高新化、服务专业化的发展趋势。

节水灌溉的持续发展，对促进我省社会经济发展产生了重要的积极作用。一是节水增产效果明显。全省“九五”期间所建成的530.9万亩节水工程，年节水4.37亿立方米，省工425.8万工日，节能1310.8万度，节地7.35万亩，增加粮食生产能力4.2亿公斤，增加经济作物生产能力5.1亿公斤。澄城县赵庄乡新卓村全村有机井14眼，有效灌溉面积3000多亩。由于机井管理不善，能耗大，灌溉水的利用率低，严重地影响了农业生产的发展。针对这一实际，澄城县将节水增效灌溉示范项目安排在该井灌区，并投资60万元，建成1000亩喷灌工程，在干旱情况下，当年就取得了秋粮和经济作物双丰收，增收50多万元。效益驱动群众又自筹资金建成移动式喷灌2000亩，使全村基本上实现了农田灌溉节水化。临潼区代王镇位于干旱缺水塬区，长期以来，当地农民靠天吃饭，若逢干旱，群众惜水如油，粮食几乎绝收，生活十分困难。实施7000亩大田喷灌后，小麦亩产可达500公斤以上，是项目实施前的3—4倍。近来，群众又开始调整作物种植结构，建成冬暖式日光温室10座，向高效农业迈进。泾阳县围绕全县“菜业富农”战略，在云阳镇樊尧村建成了高优蔬菜节水灌溉示范园区，使每个大棚的产量从原来的3500公斤提高到6000公斤，平均每棚净增产值2000多元。节水工程的建成，不但具有显著的社会经济效益，而且对于改善生态环境，促进人们用水观念更新，振兴农村经济具有十分重要的现实意义。二是促进了全省社会经济的持续发展。在农村经济的发展中，占全省总耕地1/3的灌溉面积，每年可生产占总产2/3以上的粮食。特别是陕北不少群众依靠集雨窖灌创造了天旱地不旱，人旱我不旱的奇迹，使很多农户走上了脱贫致富之路。全省1000多万亩果园、290万亩蔬菜，其产值占到农业总产值的30%以上，其中多数份额是在节水灌区发展和形成的。另一方面，节水灌溉还带动了相关产业的发展。“九五”期间，我省工业企业投资节水灌溉的生产厂家及专业化公司20多家，年产值约1.8亿元；渭南市临渭区在节水增产重点县建设中，专门筹建了水利开发预制厂，年产值约120万元，专门承担渠道衬砌工程预制砼板的生产和施工，既确保了工程质量，又增强了行业自身效益；蒲城、礼泉、临潼、兴平、澄城等县、区均筹资办起了塑料管厂、暗管出水栓加工厂等，直接为节水灌溉工程建设服务。起到了扩大内需、拉动经济的作用，增加了职工就业机会，促进了社会的进一步稳定。三是促进了“两高一优”农业的发展，为农民增收和实现农业现代化创造了条件。节水工程的建成，提高了灌溉保证率，降低了生产成本，缩短了作物生长期，促进了耕作制度的调整和农业现代化水平的提高。特别是滴灌技术和设施农业技术相结合，促进了农业向高效、集约化发展，为增加农民收入又增添了一条新路子。杨陵区杨村乡为了解决当地群众的“菜篮子”问题，在节水增效项目实施过程中，安排建设蔬菜大棚30座，每座投资0.8万元，控制面积0.7亩，全部采用滴灌带灌溉，每座棚年收入1万多元，当年可以收回成本。三原、扶风、周至、白水、洛川等县都能结合强县富民战略，围绕经济作物大力推广普及节水灌溉技术，取得了显著的经济效益和社会效益。四是促进了农业产业结构的进一步调整。澄城县赵庄乡新桌村实施节水灌溉工程后，使粮经作物的种植比例由项目实施前的8:2变为现在的5:5；富平、凤翔、岐山等县节水灌溉项目区内的种植结构都进行了大幅度的调整，极大的发挥了节水灌溉工程的效益。五是进一步调整了水行业的供水结构，提高了水行业的整体效益。近年来，我省总供水量在保证基本稳定的情况下，农业用水与工业用水和生活用水的比例由过去的8:2调整为7:3，工业和农业用水增加了近4亿方，水费收入增加1.3亿多元。华县桥峪水库管理局充分利用地形自然落差，建成自压喷灌工程0.7万亩，使灌水定额由80方降为40方，从而向陕西复合肥厂年增加供水量30多万方，净增水费收入20多万元。节水灌溉的发展，有效地促进了农业的产业化、集约化和现代化，增加了农民收入，为进一步推广积累了经验。

二、依靠科技，强化措施，确保节水灌溉健康快速发展

回顾总结节水灌溉工作，我们主要抓了以下几个方面：

（一）加强领导，统一认识，不断增强发展节水灌溉的战略认识。陕西水资源短缺，供需矛盾十分突出。全省多年平均径流量442亿立方米，居全国第17位，人均水资源量为1230立方米，亩均水资源量为772立方米，分别只有全国平均水平的54%和42%。特别是经济较发达的关中地区尤为缺水，人均和亩均水资源占有量仅为全国平均水平的1/6和1/8。我省不但缺水，而且水资源的时空分布也不均衡。70%降水集中在6—9月；秦岭以南地区占有全省27%的人口和20%的耕地，却拥有全省水资源总量的73%，而秦岭以北地区，拥有全省73%的人口和80%的耕地，而只占有全省水资源总量的27%。占全省耕地面积2/3的旱地，对农田降水的利用率还不到40%，尚存在很大潜力。农业的季节性、区域性干旱十分严重，基本上是3年一小旱，10年一大旱，每隔30年左右就要发生一次特大干旱。许多地区因缺水而超限度利用水资源，出现了土地沙化加剧，河流水量干枯萎缩，地下水降落漏斗和地面沉降，天然植被破坏等水土环境恶化问题，对全省的经济发展和环境改善产生了严重影响，直接危及到我们的生存环境。随着我省工农业的快速发展和西部大开发战略的顺利实施，全省工农业各部门对水资源的需求量迅速增加，干旱缺水和水土环境恶化的问题将更加突出。实践证明，解决我省缺水问题，除兴修必要的水源工程外，根本出路在于节水。基于这一认识，省政府主要领导和分管领导多次强调，水利建设要开源和节流并重，要把大力发展节水灌溉作为实现农业可持续发展的战略措施抓紧抓好，抓出成效。

为认真贯彻中、省领导关于大力发展节水灌溉的指示精神，省水利厅成立了以彭谦厅长为组长，有关处室主要负责人为小组成员的节水灌溉领导小组及其办公室，由有关处室抽出一些年富力强的业务技术骨干到节水办公室，专门从事全省节水灌溉工程管理工作。节水领导小组定期召开小组成员会议，听取全省节水灌溉工程建设情况的汇报，确定建设任务和目标，协调解决存在问题。全省23个节水增产重点县及其所在地、市均成立了相应的组织机构，并层层落实责任，真正把各项工作落到实处。同时还建立了严格的目标考核制度，定期对项目进行检查评比，搞的好的予以奖励，搞的差的及时督促整改，并将此项工作纳入“水利振兴杯”的重要考核内容，年终进行考评；在重点县建设管理上，我们引入了竞争机制，实行动态管理，极大地调动了各县的积极性。严格的制度和明确的目标，增强了各级领导发展节水灌溉的责任感和使命感，形成了全省上下齐心协力抓节水的可喜局面。在加强服务体系建设上，相继组建了“陕西省节水灌溉技术服务中心”和“陕西省节水灌溉物资配套服务中心”，并相应的出台了有关管理办法，提供从节水灌溉工程的规划、设计、施工安装和质量管理的“一条龙”服务。近些年，我省的一些重点节水灌溉项目的设计和材料基本上都是由两个中心承担和供应。在组织建设管理上，出台了一些政策和办法。为规范节水增产重点县的建设和管理工作，确保节水资金的及时到位和贷款的如期回收，我省水利厅出台了《陕西省节水增产重点县实施管理办法》，各县都制定了相应的管理细则；兴平、华县、临潼等县（市）以政府名义出台了节水灌溉贴息贷款回收管理办法，临潼、凤翔县政府出台了关于加强节水增产重点县建设的决定，合阳县政府出台了《关于节水灌溉贴息贷款工程实施管理细则》等。这些政策和办法的出台，一是使各级领导和广大农民对我省发展节水灌溉的重要性和必要性有了更加深刻的认识，增强了人们的水患意识，进一步明确了指导思想和基本思路，为完成节水增产重点县的建设任务和目标打下了坚实的思想基础；二是明确了节水增产重点县建设中有关部门的责任。节水增产重点县建设工作由各级水利部门牵头，会同计委、财政、农业银行等部门共同组织实施。各部门要分工协作，密切配合；三是建立了良好的承还贷机制，确保了贷款资金的安全性和效益性；四是保证了工程质量和效益，真正做到建一处，成一处，发挥效益一处，促进农业节水灌溉工作健康有序的发展。

（二）因地制宜，分类指导，确定节水主攻方向和重点。我省南北狭长，跨黄河、长江两大流域和亚热带、暖温带和温带三个气候区，在地理位置上又可分为秦巴山区，关中平原、渭北旱塬、陕北丘陵沟壑区和长城沿线风沙区。在不断深化对不同地方水情的认识过程中，我们按照“南塘、北窖、关中井”的农村水利建设布局，适时确定了“因地制宜，注重实效，科学规划，主攻重点，带动全盘”的总体思路。其中水资源严重紧缺的关中平原、渭北旱塬和陕北丘陵沟壑区是我省节水灌溉的重点地区。在这些地区内，又确定了不同的主攻方向。基本思路是，大田作物以发展低压管道输水和喷灌为主，经济林果以微喷灌、滴灌和渗灌为主，干旱缺水地区以及温室大棚以滴灌为主；大型灌区以渠道防渗为主，田间灌溉推行“三改两全”和波涌灌溉技术。具体实施中，又要根据气候条件、作物种类、水源条件和当地经济文化水平，一是强调“五个”结合，即要与当地农村生产力发展水平相结合，与农业产业结构调整和当地名优特产品相结合，与旱作农业技术措施相结合，与小水产权制度改革和水价改革相结合，与科研示范和推广普及提高相结合；二是坚持“五个”优先，即领导重视、群众积极性高者优先，水源工程可靠、相对集中联片者优先，经济条件好、自筹能力有保证者优先，投资省、见效快者优先，前期工作扎实、建管措施落实者优先。对于利用信贷资金的节水项目，我们本着政策性、效益性和银行自主性的原则，在政策允许的范围内，最大限度的提高资金的使用效果。所选项目，必须做到承贷主体落实，还贷措施落实，自有资金落实。西安市在农业节水市建设中，思路明确，措施得力，提出了“主攻大田喷灌化，渠道输水U型化，井灌输水暗管化，林特蔬果微灌化，田间用水科学化，灌溉管理企业化”的“六化”技术路线。礼泉县针对北部塬区30万亩苹果干旱缺水的县情，坚持科研、示范和推广相结合，发动群众打水窖，大力发展果园地下滴灌技术和果树调亏灌水技术。蒲城、凤翔、临潼、洛川、合阳、富平等县（区）都能结合各自实际，组织省内外知名专家、教授对节水项目进行严格的技术论证和审查，为节水工程的健康发展和效益的持续发挥奠定了坚实的基础。

（三）多方筹资，广辟财路，增加节水灌溉投入。节水工程技术含量高，一次性投资较大。为了扩大资金来源，解决节水灌溉资金投入不足，我们充分发挥广大农民的投资主体作用，走谁受益、谁负担，多渠道、多层次、多种形式的路子，广辟财路，多方筹集节水灌溉资金。一是各级财政加大了对节水灌溉工程的投资力度。我省在财政十分紧张的情况下，仅2000年，就投资6800多万元，用于集雨窖灌工程和节水增效灌溉示范项目建设。另外，由省财政担保，引用世界银行贷款1亿美元，加上国内配套资金共计16.6亿元，重点用于关中九大灌区节水改造和续建配套项目建设。二是采取有偿资金与无偿资金结合的办法，增加节水灌溉的投入。澄城县在节水增效灌溉示范项目建设过程中，针对项目区群众经济基础比较薄弱的情况，帮助农民贷款200万元，把无偿资金和有偿资金有机的结合起来，一方面增加了节水工程的投入，另一方面提高了信贷资金的使用效果，增强了项目的还贷能力，坚定了广大农民利用贷款兴建节水灌溉工程的信心和决心。三是充分发挥广大农民群众的投资主体作用。三原县在实施节水项目中，采用总量控制、动态管理，先自筹、后专项的管理办法，对项目效益好，领导重视，群众积极性高的乡镇进行政策倾斜。这种良好的投资机制，使广大农民群众兴水除旱的热情空前高涨。该县陵前镇的三胜村，在专项资金未到位的情况下，发动群众投资投劳，建成半固定式大田喷灌1000亩。工程建成后，扩大灌溉面积200亩，年节水10万立方米，增产粮食10万公斤，效益十分显著。四是实行项目打捆，统一安排，集中使用。礼泉、凤翔等县加强部门之间的协调，把粮食自给工程、农业综合开发、商品粮基地建设项目等专项资金用于水利的投资捆在一起，加大对节水灌溉的投入力度。

（四）深化改革，建立节水灌溉持续发展的激励机制。为了实现节水灌溉的持续发展，我们坚持以市场为导向，在深化改革、建立机制上做文章。一是针对过去节水灌溉工程管理不善的突出问题，大力推进“五小”水利产权制度改革。按照“明晰所有权，拍卖使用权，放开建设权，搞活经营权”的原则，目前全省已改制小型水利工程16万处，占应改制工程的70%以上，累计以资产换回资金2.6亿元，吸引经营者投资5.0亿元，新增供水能力2600万立方米,恢复改善灌溉面积360万亩，新增灌溉面积46万亩。达到了盘活水利资产，强化工程管理，提高灌溉效益的目的，更重要的是调动了群众和社会各界多渠道、多元化投资兴办小型水利和节水灌溉工程的积极性，特别是渭北和陕北缺水地区，群众大搞节水灌溉蔚然成风。二是通过深化灌区管理体制改革，加速节水灌溉的发展。今年，仅关中九大灌区就改制斗以下渠道1783条，回收资金300多万元，经营者个人投入改造资金370万元，基本上达到了吸纳社会资金、改善工程设施、落实管护责任、促进节水灌溉、减轻群众负担、增加灌溉效益的目的。三是坚持“谁投资，谁所有，谁管理”的原则，加上以奖代补、财政贴息等扶持政策，鼓励群众投资兴建节水灌溉工程。岐山县在财政十分困难的情况下，拿出30万元对节水灌溉工程搞的好的予以奖励；同时还决定，每年从农田水利补偿费中拿出部分资金用于节水灌溉工程建设。白水县为了加快节水灌溉工程建设，县政府出台了《白水县十万亩节水灌溉项目验收标准与奖补办法》，明确指出：发展渗灌，经验收合格后，每亩奖补50元；发展机组式喷灌，每台机组奖补400-600元；发展管道输水，每亩奖补20元；发展固定式喷灌、微灌等，每亩奖补100元；新打水窖1眼，并配套田间灌水措施的，奖补200元。四是不断深化水价改革。总结多年的经验教训，水价过低是造成用水浪费的原因之一，为了充分利用价格这以经济杠杆促进节水工作，我们采取小步快走的办法，对灌区水价作了较大调整。目前省属五大灌区的粮田灌溉平均每方水价0.12元,经济作物每方水价0.30元,民办水利水价在最高限价范围内实行市场调节。不同的水价政策在调动群众节水积极性的同时，也增强了水利工程，包括节水灌溉工程吸引投资的能力，从两方面促进节水工作。

（五）注重质量，狠抓管理，确保节水灌溉工程质量。质量是工程的生命，直接影响到工程效益的发挥。为使节水灌溉工程达到高起点、高标准、高质量、高效益的要求，我们采取了一系列行之有效的措施。一是严把工程规划设计关。凡是列入国家计划的节水项目，必须按照有关规定和标准编制项目实施方案，并进行工程设计，依据《陕西省节水灌溉项目管理办法》界定的权限，分级审批后方可开工兴建。二是严把设备质量关。凡是用于节水项目的设备材料，必须要有质检部门颁布的质量合格证书，并要通过水利部灌排设备检测中心的认证，方可进入节水灌溉市场，严禁采用“三无”产品。同一类型的产品，要按照货比三家或者采用招投标的方式进行采购。三是严把施工质量关。在节水工程建设中，尽量采用国内外先进的施工技术，同时建立了目标管理责任制，明确目标，责任到人，并将工程进度、质量指标等列入考核内容。同时要求工程施工必须是专业化施工队伍，无资质的施工单位，一律拒绝进入施工场地。四是严把工程阶段验收关。各县在节水工程建设中，严格每道施工工序，上一道工序完工验收合格后，方可进入下一道工序。五是加强项目监督和检查。在节水工程建设中，我们根据工程形象进度，会同省计委定期组织有关专家进行监督和检查，发现问题，及时解决。

（六）加大引智力度，强化服务意识。节水灌溉技术科技含量较高，我们在充分考虑省情的基础上，加强了技术引进和人才培训工作。我们曾多次和水利部、陕西省外专局等部门合作，先后通过派员出国考察学习，邀请以色列、美国、韩国以及国内知名节水专家前来授课等方式，累计培训技术人员1000余人，这些人员已经成为我省基层从事节水灌溉工程建设管理的主要力量。同时，我们还结合陕西实际和生产第一线需求，组织有关专家编写了雨水集流、渠道防渗、低压管道输水、节水综合技术等系列培训教材，充分体现了科学性和实用性相结合的特点。特别是蒲城、临潼和泾阳县以陕西省外专局农业引智成果推广项目和省农办农业集团化科技承包项目为契机，引进了部分美国雨鸟公司、以色列UDI公司和耐特费姆公司生产的灌溉设备，建成大田喷灌面积1.7万亩，冬暖式日光温室面积200亩，石榴园滴灌面积500亩，取得了良好的应用效果。为了使广大农民尽快接受并熟练掌握应用节水灌溉技术，我们组织技术人员包县包乡包村包组包技术，对广大群众宣传国家节水政策，讲解节水灌溉理论知识，解答群众提出问题，使农民群众不但弄懂，而且还要会用，从中真正感到节水灌溉的好处。临潼、临渭、蒲城、礼泉等县、区专门成立了节水灌溉公司，负责全县节水灌溉工程规划、设计、施工和管理工作，并实行专管和群管相结合的管理模式，为农民提供优质服务。

（七）加大科研力度，增加科技含量。在节水灌溉工程建设过程中，我们本着以项目带科研，以科研促项目的原则，开展了节水灌溉制度以及节水、节能等方面的试验研究和推广工作。先后和北京农业大学、西北农林科技大学和澳大利亚维多利亚研究中心等大专院校和科研单位的专家合作，在礼泉县开展了果树地下滴灌技术和调亏灌溉技术试验研究，在咸阳市秦都区开展了地下水和地面水联合运用技术研究，在泾阳县开展了温室大棚滴灌增产效果和喷施FA旱地龙使用效果的试验研究，在泾惠渠灌区四支渠完成了八种不同结构形式的渠道防渗技术试验研究，提出了适宜于冻胀地区渠道衬砌的弧型底梯形断面形式；西安市在农业节水市建设中，针对周至县主要经济作物猕猴桃的特点，开展了喷灌条件下猕猴桃灌溉制度的试验研究，在未央区开展了井灌区喷灌节水节能方面的试验研究。研究过程中，各有关单位密切合作，积累了大量的实验研究资料，取得了满意的成果，对今后大面积推广普及节水灌溉具有现实的指导意义。在注重节水灌溉试验研究的同时，我们针对我省目前所用滴灌产品基本上都是国外设备生产、投资较大、产品价格居高不下，大面积推广滴灌受到限制的困难现状，支持陕西省和平科技开发公司和有关大专院校的专家通力协作，在充分调查国内外滴灌设备生产现状的基础上，通过引进、研究、消化和吸收，经过一年的努力，研制开发了我省第一条内镶式滴灌管生产线，生产的滴灌管价格仅为国外产品的一半。产品经水利部灌排设备检测中心检验，质量属A类偏上级。在省科委组织的产品鉴定会上，专家认为，该生产线属国内领先水平、接近国外先进水平，生产的产品达到国际先进水平。该成果被陕西省科委列入1999年度重大科技成果创新项目。据预测，该产品年可创利税700万元，经济效益十分可观。西安市水利局结合实际，研制开发了适合“三北”地区的推车式和卷盘式喷灌机，经实际运行效果良好，目前产品已远销新疆、内蒙、河南等地，受到了用户的一致好评。

三、理清思路，扎实工作，推动我省节水工作迈上新台阶

我省节水灌溉工作虽然取得了一定成绩，但是存在问题和困难还不少。一是技术水平较底，普及程度不够。目前全省节水灌溉面积约为有效灌溉面积的1/3，且已成节水工程中，渠道防渗和管道输水灌溉形式仍占主导地位，科技含量较高的喷、微灌技术仅占有效灌溉面积的3%。全省灌溉水的利用率只有0.4左右，节水潜力较大，任务十分艰巨。二是群众观念陈旧，节水意识不强。一些地、县群众还不能摆脱大水漫灌、粗放作业的灌溉方式，对节水灌溉不认识、不习惯；过去群众习惯使用无偿资金，现在要使用有偿资金，思想不适应，利用贷款搞节水的意识不强。三是资金投入不足。我省是经济欠发达省份，节水灌溉投入大部分要靠中央和受益区广大群众筹集，省、地、县目前尚无稳定的投资渠道。四是贷款抵押担保手续复杂，承贷困难；五是地方基层服务组织不够健全，服务意识不强，加之农业种植集约化程度底，给工程管理带来不便。节水灌溉工程田间观测、信息化管理和设备的监督检测等工作亟待加强。六是鼓励引导广大农民兴建节水灌溉工程的政策研究不够。七是节水灌溉设备品种和产品质量还不能满足节水灌溉发展的需要，且设备市场混乱。

针对上述问题，今后我们将进一步理清思路，紧紧抓住西部大开发的历史机遇，强化领导，广泛宣传，加大投入，深化改革，推动我省节水灌溉工作迈上新台阶，为全省国民经济和社会发展服务。同时，建议中央要加强对节水灌溉工作的领导，不断增加投入；要组织强有力的工作班子，尽快研究出台农业节水政策，把农业灌溉节水纳入法制化轨道。

“十五”期间，我省节水灌溉总体思路是：要以党的十五大和陕西省委九届六次全会精神为指针，以实施西部大开发为契机，以节约用水，扩大灌溉面积，提高粮食产量，增加农民收入为目的，坚持因地制宜，分类指导，多种形式，注重效益，抓点带面，推动全盘，依靠科技进步，提高节水灌溉技术水平和管理水平，促进全省节水灌溉健康有序发展。在灌溉模式的选择上，大、中型灌区以渠道防渗为主，井灌区以喷灌和管道输水灌溉为主，在渭北旱塬和陕北缺水地区以集雨节灌工程技术为主，在陕南秦巴山区以发展塘、窖蓄水节灌技术为主。同时要围绕农业产业结构调整和优化升级，在高附加值的经济作物区优先发展节水灌溉技术。

“十五”期间，我省发展节水灌溉的目标任务是：全省新增节水灌溉工程面积750万亩，累计达到1500万亩；从2006-2010年新增节水灌溉工程面积500万亩，累计达到2000万亩，基本达到有效灌溉面积节水化。为实现“十五”目标，我们将从以下工作抓起：

（一）广泛宣传，争取多方支持。发展节水灌溉涉及面广，需要得到社会各界的理解和支持。我们在抓建设、抓管理的同时，必须重视节水灌溉宣传工作。要通过各种新闻传播媒介，广泛宣传农业节水的重要性、必要性、紧迫性和节水灌溉的显著节水、节能、增产效果，使各级领导和社会各界了解和关心节水灌溉事业的发展，努力使发展节水灌溉成为广大农村干部群众的自觉行动。同时，要加强和计划、财政、金融等部门的联系，增强他们对节水灌溉事业的理解和支持。

（二）多渠道增加节水灌溉投入。节水灌溉的效益体现在两个方面，一方面是社会效益，对全社会有利，另一方面则是经济效益，广大农民从中直接受益。因此，我们要在充分发挥广大农民投资主体作用的同时，必须加大国家投入力度。一是恳望水利部和国家有关部委继续加大对陕西的大型灌区节水改造项目和节水灌溉示范项目投资力度，对列入我省2001年重点水利项目建设计划的杨陵区等10个万亩节水灌溉项目重点予以支持。二是省级财政要加大专项资金对节水灌溉的倾斜，并对纳入国家基本建设计划的节水灌溉项目予以足额配套。三是制定扶持农业节水的优惠政策，吸引和鼓励有关公司、集体经济组织和个人投资兴建节水灌溉工程。

（三）加强项目管理。首先要抓好项目前期工作。凡是列入国家基本建设计划的节水项目，必须按照国家计委、水利部颁布的项目管理办法和实施方案编制大纲要求，认真作好项目管理工作；利用信贷资金项目，必须要有项目可行性研究报告和地方信贷部门的推荐意见，方可列入省级计划。二是要保证工程质量。要严格推行“三项”制度，杜绝层层转包和非法分包。三是加强灌溉设备的监管和检测。要确保把质量高、价格低的节水灌溉设备提供给农民，严禁价高质劣产品进入节水市场，以防坑害农民，挫伤农民兴建节水灌溉工程的积极性。四是要建管并重。要不断总结已成节水灌溉工程的建设管理经验，积极推行公司加农户和农民用水者协会等方式，鼓励用水户参与管理和经营，把工程的责权利相结合、相统一，确保工程效益长久持续的发挥。

（四）加大改革力度。我们必须以市场为导向，加大农业用水管理体制和经营机制的改革力度。首先是水价改革。目前我省农业用水水价还不到成本的一半，水价过低是影响用水浪费的重要原因之一，我们要充分利用水价这一经济杠杆作用，采取小步快跑的办法，逐步提高水价，以促进农业节水工作。对于新建节水工程，要一次达到水费按成本计收。二是要建立起权责明晰、管理科学的管理体制和良性运行机制。小型节水灌溉工程和灌区支渠以下渠道，要因地制宜地进行承包、拍卖、租赁和股份合作经营等多种形式的产权制度改革。三是研究改革现行投资体制，调动社会各界投资建设节水灌溉工程的积极性。推广泾阳县租赁经营、人达公司租赁反包经营发展节水灌溉的经验。

（五）加大科研示范和培训力度。要在现有节水灌溉试验研究成果的基础上，针对我省节水灌溉发展中遇到的难题，组织力量系统地进行一些节水灌溉实用技术研究，特别是影响节水灌溉效益发挥的一些问题，包括软件建设要重点攻关。要通过走出去、请进来的办法，加强对基层技术人员和管理人员的培训，尤其是要加强对农民的培训，及时把一些先进、实用的节水灌溉技术传授给他们。要结合“农引推”项目和节水灌溉集团化科技承包项目，建设一些高标准的节水灌溉示范工程，促进节水灌溉事业全面健康的发展。

甘肃省节水灌溉发展经验

甘肃省水利厅

甘肃省地处中国西北黄土高原、内蒙高原与青藏高原的交汇处，土地总面积42.68万平方公里，占全国总面积的4.7%。境内地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁类型齐全，交错分布。地势自西南向东北倾斜，大部分海拔1000—3000米之间。河西走廊一带地势平坦，绿洲与沙漠、戈壁断续分布；黄河流域大部分被深层黄土覆盖，塬面广泛，梁峁密布，沟壑纵横；长江流域山大沟深，峰锐坡陡，地形景观复杂多样。全省山地面积占总面积的26%，高原占29.4%，戈壁、沙漠占15%，平原及河谷川地仅29.6%。

由于地处西北内陆，全省绝大部分地区降水稀少，水资源缺乏，以干旱为主的多种自然灾害频繁发生，农业生产一直受到水资源贫乏和时空分布不均，供需矛盾尖锐的严重制约。在全省7485万亩耕地中，旱地占75.2%，达5629万亩，而水浇地（包括林草地灌溉面积）仅1856万亩，占24.8%。由于干旱缺水，全省每年都有1500—2000万亩耕地不同程度地受旱。随着国民经济和社会的发展、人口的增加和人民生活水平的提高，对水资源的需求日趋增长，农业用水不断增大，供需矛盾更加突出。缺水成为我省国民经济和社会发展的最大制约因素。

一、农业用水和农业节水现状

1. 水土资源条件及开发利用情况

甘肃分属内陆河、黄河、长江三个流域。全省多年平均降水量281毫米，降水少且时空分布不均，65%的降水集中在七、八、九三个月，同农作物需水旺季错位。全省自产地表水资源量286亿立方米，纯地下水资源量8.7亿立方米，自产水资源总量294.9亿立方米，人均只有1150立方米，不到全国平均水平的二分之一，耕地亩均水资源量只有378立方米，约为全国平均水平的四分之一。全省水资源特点主要表现在以下几方面：

一是降水量年内分配不均，年际变化大。丰水期的7—9月份，来水量占全年的60%以上，且多以大暴雨的形式出现，而5、6月份农作物最需要水份的时候，来水量仅占全年的25%左右，造成严重影响甘肃农业生产的卡脖子旱。

二是水量在地区分布上很不均衡。年降水量由东南长江流域的600—700毫米递减至西北内陆河流域的37—180毫米。长江流域仅有全省13%的人口和耕地，径流量却占36%；黄河流域人口和耕地均占全省的70%，而径流量仅占45%；内陆河流域的人口、耕地占全省的17.5%，水资源量占全省的21%，但土地面积占全省的60%。

三是水资源数量呈减少趋势。去年完成的全省水资源评价结果表明，全省自产水资源量由1980年评价成果的307亿立方米减少至294亿立方米，总量减少了13亿立方米。

四是水土流失严重。甘肃是全国水土流失最严重的省份之一，全省水土流失面积14.8万平方公里，占总面积的34.68%，年输入江河的泥沙量达6.4亿吨；严重的水土流失，不仅冲走了肥沃的耕作土壤，使土地贫瘠退化，而且大量的泥沙随洪水下泄，造成河道和水库严重淤积，对防洪渡汛和水利水电工程的正常运行造成了极大的威胁。

2. 农业用水情况和节水灌溉现状

多年以来，为了逐步改善生产条件和生态环境，我省历届省委、省政府都高度重视水利建设，在国家的大力支持下，按照大中小结合，蓄引提并举，开源与节流并重的方针，坚持不懈地兴建了一大批大、中、小型水利工程，累计投入资金142亿元，经过多年的努力，已初步形成了以供水、灌溉、防洪、发电、水土保持、生态治理为主的水利体系。截止目前，已建成各类水库286座，总库容21.85亿立方米；建成机电提灌站2600处，总装机151.63万千瓦；修建塘坝888座，蓄水能力2000多万立方米；打机电井38249眼，装机容量58.7万千瓦；修建、衬砌干、支渠1.8万公里，建成万亩以上灌区178处，有效灌溉面积1280万亩，其中大型灌区20处，灌溉面积723.18万亩；兴修梯田2420万亩，治理水土流失面积6.4万平方公里；建成灌溉水窖146万眼，发展集雨节灌面积350万亩；节水灌溉面积1000万亩；修建各类饮水工程95万项，其中水窖92万眼，解决了929万人、885万头畜的饮水困难；现有水利工程供水量达到121.89亿立方米，其中农业（包括林、牧、渔业）用水96亿立方米，占78.6%；工业用水18.7亿立方米，占15.4%；城镇生活用水3.3亿立方米，占2.71%；农村人畜用水4.09亿立方米，占3.36%。特别是一大批农田灌溉工程的建成，供水量大幅度增加，使全省水地面积由解放初期的470万亩发展到现在的1856万亩，粮食总产量也由206万吨提高到872万吨，其中水地生产的粮食占总产量的55%以上。全省农民人均纯收入提高到2000年的1420元。

由于我省水资源紧缺，农业节水灌溉起步较早，从六、七十年代就开始了以平田整地和渠道衬砌为主的农田水利基本建设，水利系统多年坚持计划用水和水费、水价等用水管理制度的改革，为全省进一步发展节水灌溉打下了良好的基础。八十年代，节水工程正式纳入省上的水利建设计划，在河西开展了百万亩常规节水增产技术的试验与示范，在推行渠道防渗衬砌、完善田间配套的基础上，实行小畦灌溉，取得了亩年节水50立方米和亩增产50斤粮食的节水增产效果，之后节水灌溉在全省全面推开。进入九十年代以来，更是取得了长足的发展，农业节水规模不断扩大，水平逐步提高，由过去单一的渠道衬砌发展到采用低压管道输水灌溉，喷灌、滴灌等先进高效节水技术。特别是“九五”期间，在12个国家级节水增产重点县和一批高标准节水示范项目的带动下，各级政府和水利部门把节水灌溉作为缓解水资源供需矛盾，发展优质高效农业，促进农业和农村经济可持续发展的一项战略性措施来抓，因地制宜、合理规划、加大投入，大力兴建节水工程，每年实际完成的节水灌溉工程面积都在100万亩以上。截止2000年底，全省节水灌溉面积累计达到1000万亩，占有效灌溉面积的53.9％。其中：常规节水842.4万亩，管灌100万亩，喷灌40.1万亩，滴灌17.5万亩，同时完成集雨节灌350万亩。仅“九五”期间，全省衬砌各级渠道18731公里。上述节水工程年节约水量4.68亿立方米，增加粮食产量2.35亿公斤、经济作物3.45亿公斤，年增产值4.62亿元。

三、农业节水工作的主要做法和取得的经验

为推动节水灌溉工作的发展，省上在“九五”期间先后出台了《甘肃省人民政府批转省水利厅、省物价委员会“关于加快我省水费改革有关问题的请示”的通知》、《甘肃省水资源费征收和使用管理暂行办法》、《甘肃省水资源费使用办法》、《甘肃省灌区节水挖潜开发水地实施办法》、《甘肃省人民政府办公厅转发省水利厅关于大力普及节水灌溉的意见的通知》等一系列政策和办法。同时，省政府办公厅成立了由省长任组长，省委秘书长和主管副省长任副组长，省级有关部门领导为成员的“甘肃省节水灌溉工作领导小组”，并在省水利厅设立节水灌溉办公室，指导、协调全省的节水灌溉工作。省政府根据全省水资源短缺，用水矛盾突出，水的浪费比较严重的实际情况，从大力发展节水灌溉，建立节水型农业，从根本上缓解水资源紧缺，实现农村经济可持续发展的高度，对全省节水灌溉的紧迫性、发展目标和工作重点、政策措施、领导机构等方面作了全面、认真的安排部署，为全省“九五”期间乃至今后的节水工作起到了非常重要的指导作用。

总结我省在节水灌溉方面的做法，具体抓了以下几项工作：

一是狠抓宣传教育，增强全民的水患意识。我省从九十年代以来，由于连年干旱，降雨量只有多年平均值的70％左右，使部分河水断流，山泉、小溪干涸，许多地方粮食减产甚至绝收，人畜饮水困难面及人数大幅度增加。我省根据这种情况，利用世界水日中国水周，向全社会发布水资源公报，并利用全省水利工作会议、全省节水灌溉现场会等各种机会，通报全省的水资源状况和缺水情况，通过宣传教育，唤起全社会全体人民的水患意识。各级政府更加认清了实施节水灌溉的重要性和紧迫性，同时从生态环境的保护和经济可持续发展的高度重视节水工作。在水利建设中，一方面积极进行抗旱水源工程建设，另一方面大抓节水工程，使全省各地出现了大搞节水灌溉的好局面。

二是开展水资源普查，进一步摸清全省水资源状况，为节水工作提供可靠的依据。针对全省水资源减少的状况，为了摸清家底，我省近几年对水资源状况再次进行普查。据最新评价结果，我省水资源总量由307亿立方米减少到现在的294亿立方米。总量减少了13亿立方米。从全省来讲，总体属于资源性缺水，如果按地域划分，则资源性缺水和工程性缺水同时存在。而占总用水量80%的农业灌溉、节水潜力巨大，这也是节水工作的重点，“九五”期间，围绕这个重点搞了大量的农业节水工程，取得了显著成效。

三是通过加大水费水价改革，增强水商品意识，促进节水灌溉的发展。从96年以来，在节水灌溉工作力度逐年加大的同时，全省水费水价改革也逐渐加大，尤其是省政府批转省水利厅、省物价委员会“关于加快我省水费改革有关问题的请示”的通知（甘政发[1995]9号文件）后，根据9号文件精神，对我省1987年制定的《甘肃省水利工程水费计收和使用管理办法》作了进一步修订，使农业灌溉水价由5厘—1分/立方米提高到0.03元/立方米，量水设施不完善的按3—4元/亩·次计收，另外每亩每年收1—2元的基本水费，通过这次改革，全省灌区水费收入由94年以前的9000万元增加到95年的1.6亿元，增长了近一倍。

随着水利改革的不断深入和水利工程供水商品化进程的加快，按成本计收水费成为水利工程维修改造、水管单位自我维持和自我发展，走上良行运行轨道的必然要求。为此，我省于1998年出台了《甘肃省水利工程供水成本、费用核算管理暂行规定》，并按照该规定开展了供水成本核算工作。截止目前，全省178处大中型灌区和76处小型灌区已完成了供水成本的核定，水费价格也逐步向成本价格靠近。全省灌区现行水价自流灌区一般为0.06—0.08元/立方米，提水灌区0.21元/立方米左右，平均达到成本水价的60—70％。水价改革带来了水费的大幅度增加，全省水费收入由95年的1.6亿元增长到去年的3.39亿元。同时，水资源费的征收也从95年的试点开始达到现在的2300万元。

四是积极建立示范区，通过节水示范项目和节水重点县建设，为确定适合全省不同类型灌区的节水灌溉模式和技术路线摸索出了经验。我省现有万亩以上灌区178处，有效灌溉面积1280万亩，大部分属自流灌区和提灌区。由于分布范围广，灌溉面积大，渠道线路长，一方面供水十分紧张，而另一方面因渠道老化破损、灌水地块大、浪费水的现象又比较严重。根据十多年节水工作的实践，特别是“九五”期间节水增产重点县建设取得的成功经验和高标准节水示范项目区的示范成果表明，在渠系已形成网络的自流灌区和高扬程提灌区，大力推行以渠道衬砌、田间工程配套，大块改小畦，灌区水资源优化配置和合理征收水费等内容为主的常规节水，是效果最好、投资最省，群众最乐于接受的节水措施。通过常规节水，亩年节水50立方米，渠系水利用系数可达到0.65左右；对于井灌区，以推广管道输水灌溉或U型渠输水灌溉比较合适，亩年节水80立方米，水的有效利用率可达90％以上；经济作物尤其是设施农业，配套滴灌设施最好，不仅节水效果显著，减少病虫害，提高了产量和质量，而且通过调整种植结构，大幅度增加了农民收入。在既缺地表水、又无地下水的地区，推广集雨节灌是农业发展最有效的措施。这些成功经验，为今后的节水灌溉工作树立了样板。

五是建立多元化的节水灌溉投入机制，多渠道筹集建设资金。五年中全省共投入各类节水灌溉资金31.5亿元，其中：国家对大型灌区续建配套与节水改造资金6000万元，高标准节水示范项目及节水重点县补助2050万元，节水灌溉专项贴息贷款2.23亿元，国家财政及其他渠道补助3813万元。省上筹集的资金中包括以工代赈、农业专项、省财政预算内专项、农业综合开发、省小水、省扶贫、集雨节灌补助等5.64亿元。地方投入的资金中有地、县财政补助1.15亿元，灌区水费投入3.5亿元，农垦企业自筹3800万元，项目配套贷款5320万元，集体及农民自筹（包括干部、职工集资）16.88亿元。

从资金构成上看，国家补助占总投入的3.77%，省上筹集资金占17.9%，地县及企业投入占15.97%，贷款占8.77%，集体及群众自筹占53.59%。说明节水工程通过政府扶持引导，受益区群众自筹为主，多渠道、多层次、多元化的投入机制已初步形成。

六是抓综合节水措施，因地制宜，分类指导。我省地域辽阔，东西狭长，河西走廊，中、东部及南部地区地形、气候、水土资源条件差异较大。为了使全省的节水灌溉同步发展，我们根据各地的情况采取分类指导的原则，采用了渠道衬砌、田间配套、大改小、管道输水、喷滴灌、地膜覆盖、调整种植结构、小麦穴播、膜侧种植、集雨节灌等多种工程和农业综合节水措施，取得了良好的节水、增产效果。据初步统计，全省每年除完成各类节水工程面积近110万亩外，还完成集雨节灌面积70万亩。1999年全省地膜覆盖达1459万亩（其中粮食作物1061万亩，经济作物398万亩），塑料大棚30万亩，日光节能温室累计达26万亩。

通过节水灌溉工程，每年少抽取地下水7000万立方米。渠系水利用系数平均提高0.5个百分点，在渠系已形成网络的河西地区已达到0.6以上。全省“九五”期间完成的596.8万亩的节水灌溉面积，年节水量3.68亿立方米。农业灌溉总用水量由95年的95.41亿立方米增加到目前的97.22亿立方米，在总用水量仅增加1.81亿立方米的情况下，有效灌溉面积增加了180万亩，全省粮食总产量达到87亿公斤，比“八五”末增加23亿公斤，水份生产率平均达到1.3公斤/立方米。通过节水灌溉，促进了农业种植结构调整，全省夏秋比例已调整到49.5:50.5，粮经饲比例调整到68.9:26.2:4.2。民勤县在96年以前，粮经比例为70:30，农业用水矛盾十分突出，“九五”以来，提出“稳定粮食、压缩带田、扩大棉花、发展饲草”的调整结构办法，到今年，粮经草种植比例已调整为54:40:6，净灌溉定额由原来的525立方米/亩降为现在的403立方米/亩，减少了农业灌溉用水量。张掖市粮经比例调整为55:45，随着种植结构的调整，各类高附加值的农作物得到迅速发展，全市仅制种面积就达16万亩，脱水蔬菜青、红椒年出口5000吨，占全国出口额的70％，仅此一项，年增加收入7500万元。酒泉市在结构调整上将粮食面积减少到41.23万亩，经济作物面积扩大到28.36万亩，紫花苜蓿等林草面积14万亩，制种面积14.73万亩，目前，粮、经、草比例为50:34:16。由于林草面积的扩大，促进了养殖业的迅速发展，猪、鸡、牛、羊四大畜禽饲养量达435万头（只），每年以15％的速度增长，到1999年，全市农业总产值由95年的2.94亿元增长到4.65亿元，增长了58%，农民人均收入增长了1024元，达到2970元。通过结构调整，我省河西地区已成为重要的制种基地，多种作物的种子已销往全国许多省市及东南亚地区，并初步成为西北几个省（区）的蔬菜供应基地。

四、当前农业节水存在的主要问题

我省近十年来，特别是“九五”期间在农业节水方面做了大量的工作，搞了一大批节水灌溉工程，取得了显著的成效，但也存在不少困难和问题，影响了农业节水的进一步发展，主要表现在以下几个方面：一是节水意识仍然比较淡薄，传统的浇地观念还没有得到根本改变。目前大部分干部和群众比较普遍的接受了局部的、低标准的节水观念，对未来的水危机，尤其是生态环境恶化的趋势缺乏足够的认识，一些地方仍然沿用传统的大水串灌、漫灌方式。二是水价偏低，水费改革相对滞后，影响了节水潜力的进一步挖掘和节水积极性的发挥。水作为一种特殊商品还没有被群众完全接受，特别是近几年粮食及其他农产品价格低迷，走势疲软，农民增产不增收，有些甚至倒挂，形成投入产出不匹配，致使喷、滴灌等高效节水技术发展较慢。三是节水资金严重缺乏，投入不足。由于我省经济发展相对滞后，财政比较困难，国家和省内投入农业节水工程的资金比较少，贷款与自筹成为资金的主要来源。由于偿还和承贷能力有限，使节水灌溉的规模受到限制。推广集雨节灌，发展旱作高效农业的路子已找到，“九五”期间每年完成集雨节灌面积50—70万亩，但配套设施跟不上，影响了效益的发挥。四是分散经营的承包责任制，使喷灌等高效节水技术的推广受到一定的制约。目前农村土地基本上是“一家一户一方田”的格局，农民拥有充分的种植自主权，种植结构很难统一，发展喷灌难度比较大。

五、今后农业节水发展的总体思路，主要目标、重点任务和保障措施

按照中央十五届五中全会精神，甘肃省委九届三次全委会议通过了对我省“十五”规划的《建议》，提出“要把水利、交通、能源和城市基础设施建设，作为我省今后五年的一项重要任务”。《建议》指出：“水资源短缺是我们省经济和社会发展的一个重要制约因素。要坚持除害与兴利结合，抗旱与防汛并重，开源与节流并举的方针，合理开发、加强保护、科学利用，继续走大中小结合、三水齐抓，突出节水的路子，发展节水型农业、工业和服务业，建立节水型社会，努力缓解水资源短缺的矛盾”。根据这个思路，结合西部大开发对水利建设的要求，我省“十五”以及以后相当长的一段时间的水利工作重点，都必须以水资源的合理开发、综合治理、优化配置、科学利用和有效保护为主线，除立项建设对区域经济发展有重大支持作用的西部大开发标志性工程外（例如引洮工程），重点围绕建立节水型的社会全方位地开展工作。根据省委、省政府的部署，由水利厅牵头，已初步完成了甘肃省全社会的节水《纲要》，待省委、省政府研究修改后，向全社会颁布实施。在农业节水方面，鉴于我省农民生活用水的水平很低，乡镇企业的数量、规模都不大，农业用水和节水的重点是灌溉。总的目标是实现“三化一加快”，即自流灌区和大中型提灌区达到常规节水化，小提灌和井灌区实现管道或Ｕ型渠输水化，设施农业微灌化，旱作农业区加快集雨节灌的发展步伐。“十五”期间的重点任务是，计划发展节水灌溉面积475万亩，其中渠灌274万亩、管道输水灌溉114万亩，喷灌37万亩、微灌50万亩，旱作农业区集雨节灌250万亩。为此，首先要抓紧对大型灌区进行节水改造；其次，力争在各县市建立一批节水灌溉示范区；第三，实施好日本海外协力基金贷款120万亩节水项目；第四，努力完成黑河流域灌区的节水改造；第五，加快实施集雨节灌工程。届时，全省节水灌溉面积占总灌溉面积的比例由现在的52%提高到70%左右，达到1440万亩；灌区渠系利用系数由0.55提高到0.63，灌溉水利用系数达到0.49，水份生产年由现在的1.3公斤/立方米提高到1.4公斤/立方米，年节水量6.7亿立方米，新增粮食生产能力4.21亿公斤。

实现我省“十五”期间农业节水目标的保障措施：

1. 建立稳定可靠的投入机制。一是紧紧抓住西部大开发的机遇，充分利用中央积极财政和对西部地区的倾斜政策，争取对甘肃有更多的支持。“九五”期间，特别是近两年，中央对甘肃的支持明显增加，大灌区的节水改造，节水灌溉试点县和节水增效示范项目，农村人饮工程、退耕还林和生态工程，骨干水利工程，病险库的除险加固、防汛抗旱、农业综合开发、扶贫、以工代赈以及其他农业工程，都得到中央和国务院各部委的倾斜和大力支持。根据中央精神，今后对西部和甘肃的支持必将继续增加，这对财政困难的甘肃是最重要的，我们一定会管好用好中央支持的各项资金。二是扩大对外开放，千方百计争取外援。现在已经争取到的外资项目，大的有疏勒河工程（世行项目），利用日本协力基金发展120万亩节水灌溉项目，小的有日援景电一期节水项目、儿基会项目等。三是加大省内财力的投入力度，包括各级地方财政、省内融资和群众筹集投劳，力争在“九五”的基础上有较大的增加。无论是那个渠道的资金，只要是用于节水灌溉的，省上都力争分地区设立专户，专款专用，封闭运行，避免挪用和截留。

2. 加快水价改革，促进节约用水。基本思路是，把水价和水资源费的调整和征收，尽快纳入各级政府物价管理体系，建立激励节约用水的水价机制，所有灌区和其他供水工程，都要积极稳妥、分批分期的实施按成本收费。对建成3年以上的老灌区，自流灌区成本水价在0.1元/立方米以内和提水灌区成本水价在0.2元/立方米以内的，要在今年内达到按成本收费。其余的三年内到位。个别成本很高的以及移民用水，可适当延长到位时间。新建工程在受益三年后，必须达到按成本收费。根据省政府的安排，省水利厅、财政厅、物价局已经向省政府联合上报了《甘肃省水利工程水费计收和使用管理办法》，省政府已经同意尽快研究后颁布执行，用经济手段促进农民的商品意识和节水意识。

3. 以“黑河项目”为契机，力争把河西走廊建成全国的节水增效示范区。首先是利用中央对黑河的支持，把黑河流域节水工程作为我省西部大开发的标志性工程，建设成一流的节水灌溉示范区，并带动河西其他四个地、市，以大灌区的节水改造、“日协”120亩节水灌溉以及节水增效示范项目等为基本依托，力争在河西走廊全面实现高效节水。河西走廊水利化程度高，各级政府和广大农民的水意识很强，省委、省政府已经把节水灌溉列为“再造河西”第一位的措施，1999年省上已经以全国节水灌溉示范区为目标作了河西走廊节水灌溉的发展规划，加上中央的支持，这个设想是有可能实现的。

4. 建立和完善农业节水的法规体系。根据国家已经出台的法律和法规、省政府已经配套出台了相应的法规和规章，根据我省水资源严重短缺、生态环境十分脆弱的实际，“十五”期间将重点研究有关产权、水权和水市场的有关问题，同时尽快出台《甘肃省水资源保护条例》、《甘肃省农村小型水利改革实施办法》、《甘肃省水利工程水费计收和使用管理办法》、《甘肃省节约用水管理条例》、《甘肃省水利工程建设管理办法》，以及与水源保护、资金和项目管理有关的一系列法规、规章和技术标准等，保证农业节水工作依法、规范、有序的进行。

5. 全面落实取水许可制度，加强农业节水管理。首先是不折不扣地落实取水许可制度，从严审批新建和改扩建项目的取水许可申请，凡是没有落实节水灌溉措施的，不予发放取水许可证，不予审批立项。坚持以水定地，以水定产，以水保发展，以水促调整结构的思想，促进水的可持续利用。其次，在井灌区严格限制地下水超采，在已经大量超采的石羊河流域，通过节水灌溉，逐年核减取水量，逐步实现采补平衡，逐步恢复下游生态。另外优先保证生活用水和促进乡镇企业发展，但严格限制新建高耗水的乡镇企业项目。

6. 切实加强对农业节水工作的领导。水资源管理和节水工作是政府行为，为了加强对节水工作的宏观指导，省政府专门成立了由主要领导负责的节水领导小组和节水灌溉领导小组，并在水利厅设立办事机构，水利厅领导既是领导小组成员，也是办公室主任。省政府要求各地区和节水重点县也都成立相应的指挥机构，确实把节水灌溉作为一项革命性措施来抓。首先是抓好认识教育，加大宣传力度，使广大干部、群众充分认识“西部大开发，水利要先行”，树立水患意识，充分认识农业节水和保证经济可持续发展的关系。其次是抓好法规建设和发展规划，确定适合本地区的技术路线和奋斗目标，保证农民节水、增收。对年度计划，重点抓落实，搞好各方面协调工作，保证资金按时到位，保证按时完成年度建设各项任务。各级政府、各部门、各行业都要实行节水目标责任制，把节水任务完成的好坏作为领导考核的一项重要内容。