附件2：

节水灌溉示范项目验收打分说明

一、前期工作（1．2分）

1．项目《可研报告》（0．4分）

项目可研报告按水利部下发的《节水灌溉示范项目可研报告编写提纲》要求编制，论证充分，符合有关技术规范的要求，能因地制宜、科学合理地选择节水灌溉技术和发展模式，对当地及周边地区节水灌溉的发展具有指导和推动作用（0．4分）；可研报告基本按《节水灌溉示范项目可研报告编写提纲》要求编制、论证较充分，基本达到有关技术规范的要求，有一定的示范作用（0．2分）；未按《节水灌溉示范项目可研报告编写提纲》要求编制、论证不够充分，所提技术、经济指标不尽合理，缺乏指导意义（0分）。

2．项目《实施方案》（0．8分）

项目《实施方案》按水利部下发的《节水灌溉示范项目实施方案编写提纲》要求编制，工程项目建设地点明确、技术设计方案合理可行、投资概预算精确，有明确的建设管理组织，并建立了良性运行机制（0．8分）；《实施方案》基本按《节水灌溉示范项目实施方案编写提纲》要求编制，工程项目建设地点明确、技术设计方案基本合理可行，投资概预算欠精确，建设管理组织不明确（0．4分）；《实施方案》未按《节水灌溉示范项目实施方案编写提纲》要求编制，工程项目建设地点不明确、设计方案存在严重技术问题、投资概预算不准确，无法指导项目实施（0分）。

二、工程建设（3．0分）

1．完成情况（1．5分）

严格按水利部农水司或省级计委和水利厅（局）批复的内容施工，并保证示范项目建设任务按时完成（1．5分）；按水利部农水司或省级计委和水利厅（局）批复的内容施工，

建设任务未按时完成（1．2分）。

2．建设质量（1．5分）

工程设计、施工质量符合国家和有关行业标准，主体工程质量优秀（1．5分）；工程设计、施工质量基本符合国家和有关行业标准，质量较好（1．0分）；工程设计不尽合理，工程质量问题较多（0．2－0．5分）。

三、资金使用（2．0分）

1．地方配套资金（1．5分）

满足与中央下达资金规定的配套比例，并根据年度计划需求及时到位，且专项用于示范项目建设（1．5分）；不满足规定的配套资金比例，但差额部分能在下年度得到解决，且资金专项用于示范项目建设（0．8分）；满足规定的配套资金比例要求，但非专项用手示范项目或不满足规定的配套资金比例，差额部分也未作安排（0分）。

2．资金管理（0．5分）

资金使用、管理规章制度健全，做到专户存储、专款专用，财务资料齐全（0．5分）；资金使用、管理规章制度较健全，基本做到专户存储、专款专用，财务资料较齐全（0．3分）；资金使用、管理混乱，财务资料不齐全（0．1－0分）。

四、改革与管理（1．2分）

1．实行“三项制度’改革（0．3分）

在工程建设过程中，积极推行“三项制度”（项目法人责任制、招标投标制和建设监理制）、制定了行之有效的管理办法、取得了较好的成绩和经验（0．3分）；在实行“三项制度”改革方面进行了大胆、有益的尝试，制定了相应的管理办法、取得了一定的成绩（0．15分）；没有推行“三项制度” 改革（0分）。

2．管理体制改革（0．2分）

能因地制宜地对节水灌溉工程进行承包经营、租赁、股份合作等多种形式的管理体制改革，取得显著成效（0．2分）；制定了管理体制改革方案，进行了尝试，取得了初步效果（0．1分）；没有进行管理体制改革（0分）。

3．水价改革（0．2分）

在示范项目区内能实行新水新价，群众认同，做到了按成本计费，水费收入能够维持工程良性运行（0．2分）；示范项目区内采取了水价改革措施，能实行新水新价，尚不能达到按成本计费（0．1分）；无水价改革措施（0分）。

4．管理责任制及规章制度（0．5分）

节水灌溉工程建成后能实行项目管理责任制，及时健全工程管护组织和行之有效的运行管理机制（0．5分）；管理责任基本明确，有相关的工程管护组织和管理制度（0．3分）；管理责任不明确，无相关的工程管护组织和管理制度（0分）。

五、效益（2．0分）

示范项目区内灌溉水的有效利用率及水份生产率有了明显提高，节水、增产达到批复的指标要求，社会、环境效益显著，同时促进了当地农业种植结构的调整，推进了农业现代化和产业化进程，为当地及周边地区节水灌溉的健康发展起到很好的示范带动作用（2．0分）；工程设施能够坚持使用，正常发挥效益，项目区内灌溉水有效利用率及水份生产率有了一定程度的提高，节水、增产基本达到批复的指标要求，没有进行观测对比试验，提供不出节水增效数据分析，未进行过宣传推广（1．0分）；只供参观表演，不能正常使用，没有节水、增产效益，未起到示范带动作用（0．2－0分）。

六、示范项目建设工作总结（0．6分）

工作总结内容客观、翔实，总结成绩、经验及教训有深度，对今后工作有很好的指导意义（0．6分）；工作总结较客观，对成绩、经验及教训有一定认识，对今后工作有一定的指导意义（0．4分）；工作总结一般化（0．2分）。