灌区信息化发展

陈金水  河海大学  计算机及信息工程学院

摘要：本文在阐述了灌区信息化应该遵循客观规律，逐步发展的道理之后，重点介绍灌区信息化的建设内容和步骤。同时根据作者的研究成果和工作经验讨论了信息化建设中所涉及的技术，以及这些技术在应用过程中应该采取的解决方案。

- 1 灌区信息化建设是一个发展的过程

信息化与现代化的主要不同是现代化是一个相对概念，它强调的是使社会发展的水平达到社会所处时代的先进程度。而信息化则不是相对的，在人类发展的渔猎时代、农业时代、工业时代，信息化的问题是不可能提到社会发展的日程上来的。信息化是随着人类信息时代的到来而提出的一个社会发展目标，它的实质是要在人类信息科学技术高度发展的基础上实现社会的信息化和信息的社会化，从而建立一种超越旧的人类时代的新的文明：信息社会文明。同样，灌区信息化要发挥作用也必须与工程措施的完善，管理体系的健全和人员素质的提高同步、协调进行，否则将成为空中楼阁，沦为摆设。

1.1信息化技术及其应用本身就是一个发展的过程。

哲学界认为，一项技术，从产生概念，到制作出样机，直至进入市场，一般需要15年的时间，也就是说，遵循5-5-5规则。图 1 [1] 以计算机硬件技术的发展为例形象地说明了这个规则。需要提醒注意的是，发展有一个过程，不能一味地求新、求全，求一步到位。实际上，技术的发展和应用不可能，也不存在能一步到位的情况，特别是信息技术。

1.2从灌区的客观情况出发，信息化建设应该循序渐进

在工程措施基本完善之后，管理，现在叫信息化管理，就成为发展的主要因素。但是信息化毕竟是一门新技术，还仍然处于探索、发展的阶段，信息化建设可能成功，也可能失败。下面两个例子[2]从正反两个方面说明了这个道理。

例（1）美国联邦速递公司的管理信息系统

FedEx grew to a multibillion dollar company by providing reliable overnight delivery of high-priority, time-sensitive packages and documents. It 590 airplanes, 40,000 trucks, and 137,000 people deliver over 2.9 million packages a day.

Although package pickup and delivery involve a series of steps in different places, the combination of telecommunications and computing permits FedEx to know the location of every package at any time and to make sure that procedures are followed throughout. Customers can dial into the FedEx Web site to obtain the same information.

As other major package delivery and shipping companies built similar systems, FedEx decided to expand from a package delivery company to a full integrated corporate partner that picks up, transports, warehouses, and delivers all of a company’s finished goods from the factory to the customer’s receiving dock - with status data available every step of the way.

Maturity of the technology

●reduced instruction

set computer

●high-density optical

/magnetic storage

●network architecture

●extremely high

bandwidth communication

●massively parallel

machines

●mobile computing

●advance RISC machines

●optical processors

●molecular computers

●optoelectronic devices

●advanced information

retrieval

concept                     prototype                    product

year                    5                           10                        15

图1 changes in hardware technology

（计算机硬件技术发展的5-5-5规则）

例（2）英国伦敦的急救服务管理信息系统

The London ambulance service (LAS) covers a population of 6.8 million people, carries over 5000 patients every day, and receives 2500 calls a day. Its  goals is to respond to call in an average of 14 minutes.

Unfortunately the new system had not been completely tested or debugged when it was put into operation on October 26, 1992.

Some emergency calls could not get through for up to 30 minutes. Between 10 and 20 people probably died because ambulance arrived up to three hours late. A spokesman for LAS called the situation “a complete nightmare.”

A formal inquiry into this disaster concluded that neither the computerized parts of the system nor the human participants had been ready for full implementation. The software was neither complete nor fully tested. The computer system’s performance under a full load had not been tested. The dispatching staff and ambulance crews had no confidence in the new information system and had not been fully trained.

显然前者是成功的案例，后者则是失败的典型。前者的成功归功于系统从开发直至维护始终遵循需求至上的原则。而后者的失败则主要源自系统投入运行前没有进行全面、完整的调试，使用者也没有接受认真、系统的培训。

中国的灌区，无论是从工程措施，还是信息化措施上讲，都相对落后。虽然国家从1998年开始通过节水改造、续建配套，投入了一大笔资金，但是，由于灌区工程多，范围广，且年久失修，资金仍然非常紧缺。所以信息化建设更应该循序渐进，先实施能解决关键问题，能起主要作用，但又不要一下子投入很多资金的建设项目。

灌区信息化建设最主要的任务是实现水管理的信息化、科学化，达到节水，水资源高效利用的目的。因此，应该先建设数据采集装置。如果没有数据源，那么计算机、网络、软件等等都是一种摆设。摆设不要紧，由于计算机技术是一个发展迅速的技术，设备的更新、降价快，如果不能尽快发挥作用，就极易造成资源和投资的浪费甚至失效。从灌区的实际情况出发，我认为应该先建设数据采集，现地监控，然后再进行通信系统和远程信息中心的建设。其实通信系统的建设也有一个依照发展，有序进行的过程。

再举个例子，一谈到通信建设，大家就会说要能传输图像或视频，以实现对远程闸门或泵站的实时监控。其实灌区建筑物的运行监控是否真要放在位于管理局的信息（控制）中心？大有商榷的必要。正在编制的水闸现代化标准[3]，初稿拟定水闸就是现地和集中控制，这个集中控制是指在闸管所处控制。而位于管理局的信息中心只要能监视到运行状况即可。以水闸为例，其运行状况可以通过闸位来表达。因此，我们只要把闸位数据远程传输到信息中心，然后通过软件实现动画模拟，同样也可以达到实时监视的目的。采用这种方案，通信就简单了，无线超短波通信就可以。等到高速、宽带的公网通信发展了，就可借助他们的技术，做到价廉物美，且免维护。这符合服务社会化的思想，也是发展趋势。

1.3灌区信息化建设者、应用者和管理者对信息化的驾驭能力更是一个发展的过程

软件工程学理论认为，维护好一个信息系统，可能要比建设一个信息系统更难，投入的人力、物力和资金都更大。软件工程最重要的一个思想就是，软件开发不是仅仅编程序，不是有了一个能运行的程序就行了，就大功告成了。我曾经出过一道试题，题目是 Once we write the program and get it to work, our job is done. Yes □ No □  Why? 其目的就是检查学生是否掌握了这个思想。软件与土木或水利工程一样，有它的完整的生命周期（life cycle），这个生命周期要经历需求分析、规划、设计、编码、测试、维护、终结，这样一个过程。而且，统计表明，维护工作量占整个生命周期工作量的75%以上。虽然在信息化建设阶段，规划、设计、编码起主要作用，由于开发人员是信息化专业技术人员，基本上能胜任这个阶段的工作。但是，信息化系统建成后的管理和维护，则主要靠应用者和管理者来完成。显然，70%的工作量压在他们身上，严重性和责任性可想而知。

- 2 灌区信息化建设的内容

信息化建设的重要性，以及跟上信息化前进的步伐的紧迫性，已是众所周知。无论是信息系统的开发者（developer）、使用者（user）还是需求者（customer）都明显地感受到压力，这是不争的事实。这一节归纳一下灌区信息化建设的内容以及建成后所能起的作用。目的是让我们冷静、客观地面对这个目前比较热门的话题。

- 2.1 需求

大型灌区节水改造和改革工作经过五年的努力，已取得成效，7月份召开的“全国大型灌区工作会议”就是一个明确的见证。也就是说大型灌区的工程措施和管理体制目前已基本构筑好，为了让灌区在灌溉水资源管理和利用上发挥更大的作用，争取更大的效益，管理信息化要跟上。这就是目前灌区建设的需求。

2.1.1工程运行监视

灌区工程是一个系统工程，一座建筑物或一个设施出了问题，都将影响整个工程的运行。为了提高灌区工程正常、安全运行的保证率，管理部门不仅要求在发生工程事故时能及时了解信息，更需要有效地监视工程的运行状况，以便及早采取相应的对策，防止和避免工程事故的发生。

2.1.2防汛抗旱

灌区防汛抗旱的实质，就是对流量控制和调节的过程。不难理解，在管理手段落后的情况下，依靠人工观测、传输汛情和旱情、计算雨洪径流关系、下达调度命令的传统管理方法，难以满足灌区工程科学、安全运行的要求。尤其是在雨洪干旱发生的过程中，时效性差，造成延误，使生命、财产遭受损失。

2.1.3水资源配置调度

由于灌区范围大、工程分散、分水建筑物多、区内气候、土壤及农作物生长存在差异、降雨时空分布不均匀、水资源的动态变化等，实现水资源优化配置和实时调度是个非常复杂，且工作量巨大的问题，传统方法难以奏效。

2.1.4水环境监测

随着人类文明的进步，社会的发展，人们越来越关注赖以生存的环境问题。防止环境污染、提高环境质量已成为当今社会的重要课题。水既是人类也是所有生物的生存之源。建立水环境监测信息网，根据监测的结果，除了可以针对性地采取预防措施以外，还可以向用水户及社会发布灌区水环境信息。因此增强用水户对供水单位的信任程度，对提高灌区水资源的利用效益产生积极的影响。

2.1.5农作物生长信息采集

灌溉科研成果表明，水对农作物生长既有正面影响，也有负面影响。因此，要做到农作物灌水的适时适量，就必须实时掌握各种农作物生育进程中对水的需求，制订出科学的配水方案和计划。

2.1.6综合经营

发展综合经营，是保证灌区持续发展、最终步入良性循环轨道的重要措施。单纯从经营的角度出发,现代经营就是市场经济条件下的竞争性经营。市场经济的竞争不仅包括人才、资本、产品的竞争,还包括信息量的竞争。实践证明谁掌握的信息量大，谁就取得了经营的主动权。信息量的获得，没有信息化系统是不可能的。除了信息量的大小以外，信息的时效性对经营的效果有着更大的影响。

2.1.7 行政事务管理

长期以来，灌区管理手段落后，财务、人事、劳资、档案、后勤等行政事务管理基本还停留在手工处理阶段。这显然不适应，也不符合信息化社会的需求，从某种意义上讲，甚至无法开展工作。

2.1.8信息交流

灌区信息化建设的一个重要目的就是能够及时了解各个灌区的建设、改造和管理的情况，以便国家和水利部制定相关政策和指导意见，促进灌区的发展，使灌区在农业生产中发挥更大作用。这些目标都建立在灌区与地方，灌区与中央的畅通、高效的信息传输、互换和交流之上。

- 2.2 内容

图2是灌区信息流的概化图。其中（a）是根据水资源的存在形式划分出的七种信息类型，（b）是信息流程。从图中我们可以清晰地了解到灌区信息化建设所包括的主要内容。

（a） 灌区信息分类

(b）灌区信息流程

图2 灌区信息流概化图

对应图2的七类信息和流程可以划分出灌区信息化建设的十一项内容。

- 2.1.1 数据管理

数据库生成、数据录入、数据增删改、备分及其无损恢复等管理。

- 2.1.2 数据传输

无论是同构还是异构环境，均可实现灌区与水利厅及水利部间的数据传输。

- 2.1.3 信息查询

提供基于GIS的和采用自定义条件方式组合查询、统计和报表输出。

- 2.1.4 实时监控

提供对所有监测信息的数字、图形、图象或视频的实时监视，以及对闸门、水泵机组的计算机遥控。

- 2.1.5 用水计划

根据作物分布情况和渠系工程及水力情况制定年月或季用水计划。

- 2.1.6 用水户管理

对农业、工业、生活用水户进行用水批准、水费征收等管理。

- 2.1.7 水资源配置和调度

根据来用水平衡计算，制定水资源优化配置方案，并能按照实时情况进行动态调整。

- 2.1.8 运行仿真

通过灌区地形、地貌、地物的3D建模以及水资源调配实况动画模拟出整个灌区水资源及建筑物的运行状态乃至现实虚拟，为灌区建设、改造、管理决策提供直观动因。

- 2.1.9 决策支持

通过数据库、方法库、知识库以及适合灌区的决策模型，随时产生灌区建设、改造、管理的决策支持。

- 2.1.10 行政办公

通过LAN和WAN实现行政办公中公文流转、通知公告、档案管理、邮件收发、事务处理等的无纸化和自动化。

- 2.1.11 公众服务

通过WWW向公众提供灌区建设、管理、服务的信息，接受公众监督，吸纳公众意见，促进灌区工作的开展和发展。

在工程措施基本完善的情况下，上述十一个功能建成后，应该可以实现灌区水资源的科学调配，达到节水、高效、可持续发展的目的。这个过程我想也可以沿用我上面说讲的5-5-5规则（不一定正确，仅供交流），也就是说灌区信息化现在按照初步的规划，用5年时间进行探索性试点，再用5年时间完善，最后用5年时间全面推广，在15年内实现灌区管理的现代化。所以，最后一个问题我和大家讨论一下实现这一目标的步骤。

3 灌区信息化建设的步骤

根据灌区信息化发展的过程、思路和内容，以及资金投放计划，结合灌区实际，信息化建设可以分三步实现，也就是说2005年为第一阶段，2010年为第二阶段，2015年为第三阶段。虽然分三个阶段实现，但是，一定要坚持“统一规划、分步实施、标准规范、经济高效”的建设思路，以做到阶段建设完成后，这一阶段的成果就可发挥作用，产生效益，同时又与下一阶段的建设项目形成自然延续，承上启下的关系。

3.1 试点探索阶段

2002年水利部农水灌15号文[4]下达了26个（后来扩充到30个）灌区信息化试点的建设计划。这30个试点建设到2005年要实现的目标是什么？2003年、2004年、2005年建设计划如何安排才能保证每年的建设任务在当年就能生效，同时又是总体规划中不可忽缺、又符合时序的一环？也就是说如何保证每年的建设项目既相对独立，又与规划完整统一？

基于这些问题，对于试点灌区，试点探索阶段的建设目标主要应完成干渠这一条线上的信息化建设。以此探索信息化建设的可行之路，为推广积累经验。

- 3.1.1 干渠监控

干渠一般都由灌区管理。因此，这一阶段要实现干渠进水口、干渠上的节制闸、支渠分水口的水位、流量和闸位（水泵机组开停状态）采集，主要控制口门的现地和集中控制。

3.1.2 干渠各监控点与信息中心的通信链路

通信建设方案应本着利用公共信道优先，考虑数据传输为主，慎重考虑视频监视和计算机控制的原则来拟订。

例如，有一个水闸监控系统[5]，原计划要对一座19孔的排水挡潮两用水闸实现远程视频监视和计算机遥控。经过方案分析，认为经济可行的方案应该是在闸管所实现视频监视和计算机遥控，在远程只要把闸位数据通过语音电话线传输到远程的监控中心，通过软件转换成闸门升降的动态图形显示。这个方案无论是功能上，还是效果上都能达到要求，然而，通信要求降低了，投资也大幅度减少。

- 3.1.3 以可发展的体系结构分步建设信息中心

对信息中心的建设，很多灌区都追求完美，具体地说，就是服务器性能要好，配置要大，而且物理个数要多。网络交换设备也是一样，不管灌区大小，节点多少，均堆叠了多个主交换机和次交换机。根据我的调查，三四十万亩的灌区，一下子不会有那么大的数据量，网络吞吐的速度也不需要那么高，节点数也没有那么多。我认为，配一到两台微机服务器，一个远程接入的路由器，一台16个或24个端口（port）的交换机就够了。只要在设备选型时在性能和配置上充分注意到可扩充、可升级就行。例如路由或网桥设备要选择能适应不同的介质接入，交换机应该可堆叠的等等。由于计算机硬件更新非常快，稍为不慎就会导致资金浪费。

- 3.1.4 软件建设

软件是信息化建设中最重要的一环。没有软件，无论是信息采集、传输、监控都是看不见，摸不着的。灌区信息化的主要目的是使灌溉水资源得到优化配置、充分利用，实现可持续发展的目的。要实现这个目标，就是要分析当前和未来的用水需求，根据灌区的实际情况（地理、地质、气候，来水量及时空分布，工程情况、作物需水量等）制订用水计划，并能根据计划执行过程中发生的事件（如气候变化、灾害事故、特殊要求等）在满足或基本满足总体约束条件下进行动态调整。也就是说上面所列出的信息化十一个功能中“水资源配置和调度”是最重要，最有价值的，然而，也是最难的。这方面高校、研究机构、灌区针对一些具体情况做了不少研究工作，但是，由于灌区南北与东西不同，平原与山区不同，自流与提水不同，造成水资源运行模型的不同。所以，要加强这个课题的研究，借信息化建设的机会拿出一个可用的软件，能在2005年试点探索阶段结束前发布V1.00，就是很大的成绩。在这期间，灌区可以先静态配水，根据调查摸底，或经验数据制订用水和配水计划，编一个软件，总算有一个科学依据。韶山灌区多年来就是[6]这样做的。

所以，在2005年前，十一个功能中的数据管理、数据传输、信息查询、实时监控、用水计划、用水户管理、行政办公及公众服务这八个功能应该可以先实现。

- 3.2 试点完善阶段

经过试点探索，取得经验的基础上，2006年到2010年就可以进一步完善试点灌区的信息化建设。

综合各个灌区的规划，我觉得这个阶段的工作主要有以下几个方面。

⑴在研制或推广精确量水设备的同时，完善灌区用水计量设施，实现用水的精准计量及数字化管理，实现灌溉水资源配置调度从粗旷到精细的转变。

⑵对灌区所管辖的控制点全面实现计算机监控。在优化调度模型的统一指挥下，实现灌区来用水的实时控制。

⑶真正实现灌区水管理和行政办公管理的数字化。

⑷通过灌区地形、地貌、地物的三维建模和水位、流量及控制设施的动态仿真，真实地模拟灌区的运行过程，既实现点上的身临其境，又实现面上的快速巡查，使灌区的建设和管理决策运筹帷幄，决胜千里。

- 3.3 全面推广阶段

这个阶段立足于试点建设的基础上，全面完成402个大型灌区的信息化建设，真正实现中央、地方、灌区对灌溉水资源管理的现代化。

经过2003年到2010年的试点建设，至少以下几个方面建立了可以在面上推广的条件。基于这些条件，无论是软硬件投资、建设时间、还是人员素质都会较之试点建设阶段更省、更短、更快。

⑴通过2003年至2010年的试点建设，灌区信息化的一系列标准，至少行业标准（或参照标准和规范）或指南，如灌区基础数据库和行业数据库标准（或指南）、水闸现代化标准等，已经形成，因此加强了信息化建设的可操作性和评估的权威性。

⑵发挥信息化建设作用的主要驱动力的水资源优化配置和实时调度软件已经完善或已成为自适应软件，可以直接安装到各个灌区中使用。因此，能更快、更充分地发挥水资源的利用价值。

⑶有了一批有经验的信息化建设设计、施工、管理的队伍，这对加快全面推广的速度起了决定性的作用。

4 结语

虽然2002年水利部确定了30个信息化试点灌区，今后可能还会逐步扩大试点的范围，但是没有进入试点的灌区，完全可以通过自己试点，积累信息化建设的经验，培养一批人才。我再举个例子。

江苏省五岸灌区信息化系统我自始至终参与了设计和实施，并亲自制订招标方案和招标文件。这次虽然没有列入信息化试点，但是，在2002年就基本上对干渠实现了监控和信息化管理。

工程内容主要包括六个方面。

⑴三个取水口（两个泵站、一个水闸）的现地和远程计算机监控。

⑵十一支渠取水口的水位遥测和泵站机组的现地和远程计算机监控。

⑶其它8个支渠口的水位和泵站机组运行状态遥测，

⑷十一支渠10个斗渠口的流量遥测。

⑸灌区管理所的局域网络和管理软件。

⑹共5个点的无线网桥扩频通信系统。

工程总投资130万左右。除了因位于灌区管理所的信息中心与千秋泵站和十一支渠取水口间的夹角偏小造成十一支渠监控点出现“抢中继和通讯偶有漂移”现象（已通过加大扩频功率解决）外，至今运行良好。

因此，列入试点的灌区应该在评估通过的规划基础上，详细地进行施工设计，并要做到数据库建设，软件设计统一化和标准化，信息化建设专家组跟踪监督把关，保证国家投资和地方配套经费用到实处，并产生最大的效益。

非试点灌区也可以自筹一些经费或在地方支持下进行探索性建设，参照试点灌区的规划，请专家组成员担任顾问，或帮助设计，针对骨干工程或关键控制点进行信息化建设的探索，为国家扩大试点面打下基础。

参考文献：

[1] Software Engineering – A Practitioner’s Approach (Fourth Edition) Roger S. Pressman McGraw-Hill 1997

[2] Information System – A management Perspective (Third Edition) Steven Alter Addison – Wesley 1999

[3]水闸现代化标准（讨论稿） 河海大学 江苏省水利厅  2003年6月

[4]关于做好大型灌区信息化建设试点工作的通知  水利部农水灌（2002）15号 2002年11月11日

[5]基于PLC的水闸监控系统设计  陈金水 朱新峰  计算机工程  2002年11期

- [6]韶山灌区信息化规划报告 中国灌溉排水发展中心 湖南中灌信息技术有限公司