附件一

省(区)牧区水利试点项目调查评估报告编写提纲

- 一、评估的组织与实施

1、项目调查评估背景

2、评估监测数据来源、基线调查和评估指标的选定

3、评估工作的组织、内容、方法和过程

二、全省（区）牧区水利发展概况

1、2001～2005年中央投资的牧区水利试点项目投资及构成、建设内容及规模、效益情况等

2、其它中央投资在本省（区）草原范围内实施的涉及饲草料地建设、退牧还草等生态建设项目的投资及构成、建设内容及规模、效益情况等

3、省（区）自行安排的饲草料地项目的投资及构成、建设内容及规模、效益情况等

4、截止到2005年底，全省（区）牧区水利发展的项目投资及构成、建设内容及规模、效益情况等

三、试点项目建设与管理调查评估

（一）项目建设情况

1、前期工作深度及质量（包括立项程序、选点的代表性，可研报告、实施方案的批复等）

2、实际完成投资、投资构成及资金管理

3、建设规模、建设内容及建设管理（包括建设主体、省级批复《实施方案》确定的建设规模、建设内容，实际完成的工程情况及其对照情况等）

4、工程竣工及验收（包括资产移交、资产管理等）

5、项目实施的监督与评价

（二）项目管理与运行评价

1、管理体制与运行机制模式

2、项目运行状况（包括项目投入运行后，设备完好率、历年实际运行情况、设备或设施使用次数，灌溉数量、灌溉面积等）

（三）项目发挥效益评价

效益情况（包括草原生态效益、经济效益、社会效益等）

（四）技术模式与经济评价

1、所采用综合技术模式（包括配套技术措施及建设模式），采用先进实用技术情况及其合理性

2、节水灌溉工程型式的适用性

3、水资源利用的合理性

4、工程的投入产出关系及经济性分析

（五）示范影响评价

1、政策及投资带动

2、技术进步带动

3、建设管理与运行带动

4、对天然草场保护及草原生态恢复带动

5、促进畜牧业结构调整带动

6、牧民意愿带动（包括牧民接受程度，对牧民及社会节水意见提高的促进，对贫困牧民的影响等）

（六）可持续性评价

1、地方政府重视程度和采取的实际措施

2、牧民参与机制、参与程度及效果

3、水资源承载能力及其开发潜力

4、管理体制与运行机制的持久性

5、投资方式的可推广性

6、项目的风险性分析

（七）评估综合结论

对以上六项评价的综合评估结论（以数据为主）

四、主要经验和教训

五、存在的问题

六、对今后工作的建议

附表1-1：省(区)牧区水利试点项目调查评估前期工作及运行管理情况表

附表1-2：省(区)牧区水利试点项目调查评估工程建设完成情况表

附表1-3：省(区)牧区水利试点项目调查评估节水灌溉工程完成情况表

附表1-4：省(区)牧区水利试点项目调查评估节水灌溉工程亩投资情况表

附表1-5：省(区)牧区水利试点项目调查评估投资完成情况表

附表1-6：省(区)牧区水利试点项目调查评估生态及社会效益情况表

附表1-7：省(区)牧区水利试点项目调查评估经济效益情况表