指南附件2

2008年中央财政农田水利建设补助

专项资金项目审查要点

一、质量审核

为保证项目审查有序进行，在收到项目申报材料后，首先进行质量审核。经审核具备审查条件的项目，才可进行审查。经审核，对不具备审查条件的项目，应提出修改意见，由编制单位进行修改、补充，重新进行申报。

审核重点：

1、申报文件材料是否齐全。项目申报文件材料包括：申报主体的基本情况、项目建设方案、资金筹措（含投劳）方案、建成后管护方案、用水分配方案及村民有关决议等材料。

农业水价综合改革试点项目的申报文件材料还应包括用水户协会规范化建设、末级渠系工程节水改造和农业水价改革规划（以下简称“三项规划”）；用水户协会登记证书及验收合格文件复印件；推行终端水价及授予用水户末级渠系工程产权的承诺函。

2、项目申请主体是否符合规定。其中农业水价综合改革试点项目的项目申请主体应为规范化建设的用水户协会。

二、审查主要内容

1、项目立项依据是否充分。

2、项目建设内容是否符合规定。其中：

（1）高效节水灌溉建设项目建设内容是否根据不同的自然地理条件、作物种植结构和当地经济发展水平，采用了适宜的喷灌、微灌、管道输水等节水灌溉技术模式。

（2）农业水价综合改革试点项目建设内容主要包括：

第一，工程改造。斗渠及以下的固定渠道工程及相应的渠系建筑物和量测水设施设备，配套田间土地平整、沟渠整治等工程措施是否科学合理可行；

第二，组织建设。农民用水合作组织规范化建设方案是否合理可行，实施措施是否得力。

第三，体制机制建设。是否建立了“产权明晰、责任明确、管理民主”的末级渠系工程产权制度，保障措施是否得力；是否建立了国有水利工程水价加末级渠系水价的终端水价制度，改革方案是否可行，时间安排是否合理。

3、项目中央补助资金的使用范围是否符合规定，地方配套资金及农民投工投劳方案是否切实可行。

4、投资估算是否合理、可行、科学。估算依据要符合国家和地方的有关规定，用典型工程说明各类工程的亩均综合投资指标、单位容积投入综合投资指标，以确定各类工程投资及总投资。审查时，着重看报告提出的原材料价格及人工单价是否合理；典型工程的类型是否齐全、是否有代表性，技术方案是否科学，投资估算依据是否可靠、合理。

5、工程管理改革。着重看各项措施是否齐全、明确、可行，是否健全了管理组织、明晰了工程产权、落实了管护责任、建立了水价机制等。

6、经济效益、社会效益、生态效益是否显著。