农业水价综合改革试点

培训讲义

前言	3

第一章  概  论	5

第一节 大中型灌区运行管理中存在的问题及原因分析	5

第二节 推进大中型灌区农业水价综合改革的重要意义	17

第三节 农业水价综合改革的目标与主要任务	21

第二章	农民用水户协会规范化建设	28

第一节 农民用水户协会性质、地位与作用	28

第二节 农民用水户协会规范化建设的重要性和必要性	34

第三节 农民用水户协会规范化建设的主要内容与程序	39

第四节 农民用水户协会在农业水价综合改革中的主要任务	51

第三章  灌区末级渠系工程改造	60

第一节 灌区末级渠系工程改造的必要性	60

第二节 灌区末级渠系工程改造的总体要求	61

第三节 灌区末级渠系节水改造工程设计及投资测算	77

第四节 灌区末级渠系工程改造的组织实施	80

第四章	农业终端水价改革	83

第一节 农业终端水价改革的必要性	83

第二节 农业终端水价核算	85

第三节 农业终端水价管理	90

第四节  农业水费计收	92

第五章	项目组织与管理	97

第一节  项目前期工作	97

第二节  项目申报与审批	103

第三节  项目验收	106

第四节  资金使用与管理	111

第五节  项目总结	113

第六章  项目监测评价	115

第一节 项目监测评价的必要性及主要作用	115

第二节 项目监测评价主要指标	116

第三节 项目监测评价的实施	120

附录一：农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目工程建设技术参考要点（试行）	125

附录二：农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目工程建设投资测算参考要点（试行）	125

附录三：大中型灌区末级渠系水价测算导则（试行）	125

附录四：关于加强农业末级渠系水价管理的通知	132

附录五：关于加强农民用水户协会建设的意见	136

## 前言

农村税费改革以来，农业水价改革、水费计收与农田水利建设方面存在的问题成为农村工作和社会关注的热点与难点，农民对于交纳农业水费有着抵触心理，水管单位农业水费收入锐减、生存和发展困难，农民和水管单位的矛盾呈现激化的趋势。

针对这些问题，水利部在深入调研的基础上，从推动农业水价改革入手，提出了以“两改一提高”为核心的农业水价综合改革政策建议，即对灌区末级渠系工程实施节水技术改造，建设完好的水利工程设施；进行用水管理体制改革，推进农民用水自治，建立农业水权制度，实行终端水价制度，构造农田水利良性运行的长效机制，提高水的利用效率和效益，减轻农民负担，保障国家粮食安全。

党中央、国务院高度重视农业灌溉设施建设与运行管理问题。2008年中央一号文件明确要求：“要大幅度增加中央和省级小型农田水利工程建设补助专项资金，将大中型灌区末级渠系改造和小型排涝设施建设纳入补助范围。” 国务院领导也就此做出重要批示，要求发展节水灌溉，推进末级渠系节水改造和农业水价改革。

水利部主要领导也高度重视农业水价综合改革工作。原部长汪恕诚同志三次听取关于此项工作的专题汇报，对农田水利良性运行机制的体制、机制设计和具体方案的实施都作了明确指示。陈雷部长明确要求，要“抓好试点、多措并举、积极推进”，并做出重要批示：“要按照家宝总理的要求，进一步加大节水灌溉力度，把这项惠及农民的实事办好。”

2007年，水利部选择了8个省（自治区）的14个灌区的部分末级渠系作为首批试点项目区，开展了综合改革试点方案以及农民用水户协会规范化建设规划、末级渠系节水改造规划和农业水价改革规划（简称“三项规划”）的编制工作。2008年的试点范围扩大到14个粮食主产区和4个主要产粮省。财政部也非常重视此项工作，从2008年中央财政农田水利建设补助专项资金中，专门安排部分资金支持开展农业水价综合改革暨末级渠系节水改造试点。

农业水价综合改革暨末级渠系节水改造试点是一项全新的、复杂的系统工作，既有工程建设，又有制度建设，政策性、技术性强，既涉及到政府、灌区管理单位，又涉及到农民用水户协会和广大农民用水户，利益关系复杂。试点工作的成败，直接关系到农业水价综合改革今后能否长期、全面展开，关系到农田水利设施的良性运行机制能否建立的大局。

为了帮助各试点省、自治区的相关管理人员、工程技术人员以及农民用水户协会成员正确理解和把握农业水价综合改革试点任务，我们组织编写了本书。本书以讲义的形式，对农业水价综合改革的总体思想、主要任务、建设内容以及项目具体的组织管理等内容进行了讲解。本书是农业水价综合改革试点的培训教材，也可供其他农田水利基础设施的建设与运行管理人员参考。

由于时间仓促，书中难免有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

## 第一章  概  论

中国是一个农业大国，特点是人口多、耕地少，水旱灾害频繁，水资源供需矛盾尖锐。全国总人口约占世界人口的20％，人口密度是世界平均的3倍，其中8亿多是农民，而人均耕地只有世界人均耕地的1／3，属于世界人均耕地最少的国家之一。中国人口、耕地、气候、水资源等自然条件，决定了中国农业必须走灌溉农业的发展道路。

### 第一节 大中型灌区运行管理中存在的问题及原因分析

我国是一个农业灌溉大国，大中型灌区是保障粮食生产和农村经济社会发展的重要基础设施。由于多种因素的影响，目前我国大中型灌区的运行管理中存在许多问题，影响着灌溉效益的发挥，必须尽快加以解决，才能保证国家粮食安全。

一、大中型灌区骨干工程及末级渠系存在的问题及原因分析

正确分析大中型灌区骨干工程和末级渠系存在的问题，是做好农业水价综合改革的前提。

（一）我国大中型灌区的基本情况

为提高粮食产量，引水灌溉是中国的传统，古代人民留下的许多灌溉工程，至今仍发挥着作用。比如四川的都江堰、安徽的安丰塘（芍陂）、广西的灵渠等。新中国成立几十年来，我国的灌溉事业不断发展，农田灌溉面积从1949年的2.4亿亩发展到2005年的8.5亿亩，占全国耕地面积的44%，每年在这些灌溉面积上生产的粮食占全国总量的3/4，生产的商品粮和经济作物都占90%以上。在中国人均耕地面积只占世界人均30％的情况下，我们的耕地灌溉率是世界平均水平的3倍，人均灌溉面积与世界人均水平基本持平。中国灌溉排水事业取得的巨大成就，使中国能够以占世界6%的可更新水资源量、9%的耕地，解决了占世界22%人口的温饱问题，为保障中国农业生产、粮食安全以及经济社会的稳定发展创造了条件。而大中型灌区则是保障我国粮食安全的主力军。据统计，到2006年底，我国大中型灌区共有5894处（其中30万亩以上的大型灌区285处），有效灌溉面积4.2亿亩，约占全国农田灌溉面积的一半。未来几十年，面对日益加大的人口与资源压力，灌区尤其是大中型灌区的地位和作用愈显重要。据预测，到2015年，大中型灌区的粮食生产将占到全国粮食总需求的44%，成为未来我国粮食安全的重要支撑。

（二）当前我国灌区工程存在的问题

我国的灌溉工程特别是大中型灌区，绝大多数修建于上世纪五十年代至七十年代，受当时经济能力和技术条件的限制，灌溉工程设计标准低，工程质量不高，建筑物及设施配套不全。加之由于资金投入不足、管理不善等原因，我国绝大多数灌区已超过规定的使用年限而未能及时更新改造，普遍老化损坏严重，灌溉效益衰减。400多处大型灌区骨干建筑物损坏率近40%，大型排灌泵站工程完好率不足60%。

1998年以前，我国各级政府对灌区骨干工程改造投入很少。1998年后，国家加大了对大型灌区骨干工程的续建配套和节水改造力度，“十五”期间，国家共对306个大型灌区进行了续建配套与节水改造，灌区水源和干支渠工程状况有了明显改观。但由于历史欠账太多，与灌区骨干工程改造的实际需求相比，中央财政的投入力度远远不够。根据《全国大型灌区续建配套与节水改造规划》，全国402处大型灌区和重点中型灌区骨干工程节水改造需1200亿元，但连续9年，中央财政共投入了100多亿元，不到十分之一。同时，由于多数地方财政困难，应由地方配套的资金难以落实，导致灌溉工程的维修、更新和改造进度很慢。

与大中型灌区骨干工程相比，斗渠、农渠和毛渠等末级渠系老化破损、不配套更为严重，导致灌溉系统“上通下堵”，“水在农田上游一公里”，“大水漫灌”等现象大量出现，农业生产用水得不到保证。2006年，水利部对13个粮食主产省的350处大中型灌区进行调查，有近80%的支渠、85%的斗渠以及94.6%的农渠仍为土渠。调查还发现，在许多灌区内，有相当一部分农田在灌溉季节不能及时得到有效灌溉，有的灌区灌一次水就需要近一个月。由于工程老化失修不配套，我国约有1/3的灌区水利用率不足35%，有1/3以上的灌溉面积为中低产田，其主要原因就是农田水利工程状况十分不好。大中型灌区的运行情况尚且如此，占全国灌溉面积51%或一半以上的众多小型灌区面临的形势则更为严峻。据统计，全国小型灌区的渠道完好率和渠系建筑物完好率平均不到50%，最低的只有20%。由于工程设施损坏报废的原因，“十五”期间年均减少有效灌溉面积311万亩，相当于每年减少10个30万亩的大型灌区。

（三）原因分析

农田水利工程设施落后的根本原因是投入不足。从政府来看，一方面大中型灌区骨干工程的改造力度与实际需求相比差距巨大，另一方面末级渠系节水改造基本上没有政府投入。受传统观念和计划经济的影响，农田水利特别是小型农田水利一直得不到公共财政投资支持。自98年大水以来，国家虽加大了对国有大中型灌区的续建配套和节水改造力度，但一直未将灌区量多、面广、线长的末级渠系建设列入国家正式的扶持计划。近几年，国家采取“民办公助”等方式加大了对小型农田水利的投入，但中央补助资金也主要用于小型水源、小型灌区等工程建设，而没有将大中型灌区末级渠系及其配套建筑物改造的资金纳入其中。从农民来看，由于自身经济条件所限，又缺乏政府资金的引导和扶持，也难以调动其对大中型灌区末级渠系进行改造的积极性。农村税费改革之前，末级渠系工程的维修养护，主要由政府利用行政主导，通过“两工”组织农民实施，末级渠系处于勉强运行的状态。农村税费改革后，“两工”取消，农民对末级渠系的维修养护投入急剧减少。据统计，1998年农民对农田水利的投工有103亿个工日，2005年减少到不足27亿个工日，按每个工日10元计算，减少了700多亿的投入，而减少的投入并没有纳入公共财政投入的范畴。加之，由于水价长期偏低，水费收取困难，实收率不断下降，工程养护资金匮乏，使得本就破损严重的工程状况更是雪上加霜。

二、农业水价改革中存在的问题与原因分析

农业水价是促进节约用水最重要的经济杠杆。近年来，国家高度重视农业水价改革，在各级政府的重视下，农业水价改革取得了不小的进展，但与我国水资源短缺的状况和其他资源产品价格改革的进程相比，农业水价改革还存在许多问题。

（一）水价改革的基本情况

据史料记载，早在我国古代就出现了用水收费制度。在公元前2世纪（2000多年前），四川省的都江堰灌区就执行了每亩水田5公斤稻谷的水费制度。如果把稻谷折算成钱，就是水费。水费再摊到总的用水量上，就是水价。

新中国成立后，水价改革不断推进，先后经历了政策性无偿供水阶段（1949-1965年）、政策性有偿供水阶段（1965-1985年）、水价改革起步阶段（1985-1995年）、水价改革发展阶段（1995-2003年）。2003年，国家颁布了《水利工程供水价格管理办法》，标志着我国水价改革进入了规范化、科学化的新阶段，水利工程供水是商品的概念正式得以明确。

商品是用来交换的，因此所有的商品都会有价格。水利工程供水价格就是指供水经营者通过拦、蓄、引、提等水利工程设施销售给用户的天然水价格，它是由供水生产成本、费用、利润和税金组成。考虑到农业的比较效益差，农民的承受能力低，为了体现向农业的政策倾斜，国家明确农业水价中不计利润和税金。当然，我们这里所说的只是国有水利工程供水的价格，即大多数灌区的斗渠入口价格。灌区末级渠系部分的水价长期以来没纳入政府管理范畴，也没有相应的成本核算和价格制定的规范。

水费是农民最基本的生产性支出之一。是农田水利工程维修管护、正常运行的重要经济来源。没有水费的保障，灌溉工程就难以正常运行，渠系老化失修，工程供水能力衰减，灌溉面积严重萎缩，直接影响灌溉效益的发挥，最终受到影响的仍然是农民。没有水费的保障，灌区末级渠系就难以开展管护，也不利于农民确立节约用水观念，甚至会出现没水可用的状况，最终受害的必然是农民。因此，如果不进行水价改革，灌溉工程将不能良性运行，则保障国家粮食安全，促进农民增收节支也就成为了一句空话。

党中央、国务院高度重视水价改革工作，多次强调要理顺关键性资源产品的价格形成机制，建立合理的水资源管理体制和水价形成机制，特别是极为关注农业水价的形成机制。一方面农民反映水费负担比较重，另一方面农业水资源浪费严重，灌溉工程不能良性运行。正是由于我们国家水资源短缺现象严重，农业用水量又很大，为了发挥价格杠杆作用，促进农业节约用水，党中央、国务院在取消向农民收取农业税等项目的时候，仍决定保留农业灌溉水费，并要求继续推进农业水价改革，探索建立既体现我国水资源紧缺状况，同时又要保证农民能够承受和工程良性运行的合理水价形成机制，达到促进节约用水、减轻农民负担、保障供水工程良性运行的“三赢”目标。

（二）当前农业水价改革面临的问题

农田水利设施难以良性运行，而农民实际承担的水费支出又比较高的尖锐矛盾是当前农业水价改革面临的最突出问题。农村税费改革以来，农业水价改革陷入困难境地，水费实收率不断下降，农田水利运行难以为继。2006年，水利部组织对全国26个省、551处大中型灌区的水价改革与水费计收情况进行全面调查，2005年，农业水价平均为6.5分/立方米，仅占实际供水成本38%。平均水费实收率57.37%。把水费实收率和水价占成本的比例综合考虑，2005年水管单位实收水费只占农业供水成本22%。据水利财务经营收费报表统计，2006年，全国参加统计的水管单位32960户，在不提（或少提）折旧条件下，有8250户水管单位亏损，亏损额高达29.76亿元。如果按照财务规定提足折旧，亏损额将更大。由于水价水平大大低于供水成本，同时水费实收率又不断下降，农田水利的管养经费严重不足，水利工程状况日趋恶化。如四川黑龙滩灌区修建于70年代，工程运行三十余年，老化十分严重，病险渠段较多，工程带病运行，近几年春灌期间渠道经常出现垮塌等险情，但由于水费收入下降，水管单位可用于抢险的资金不足，所以无法进行日常维护。水费收入锐减使农田水利正常运行面临巨大困难。

在用于维持水利灌溉设施的正常运行经费无法保证的同时，农民实际支出的水费却远高于应该交的水费。许多地方都反映，农民水费支出居高不下，负担很重。在水利部2006年的调查过程中，通过发放调查问卷，随机调查了200个农民，2005年农业水费支出，平均是42元/亩，水费约占其产值的5%，超过了每亩纯收入的10%。部分灌区农民的水费超过80元/亩。这样按同口径推算，水费占产值的比例是10.42%，占每亩纯收入的比例高达20.84%。有的地方水费70-80元/亩，个别乡镇每亩水费高达130元以上，达到种粮成本的20%以上。据了解，该地已有近万亩的尾水灌区农户因不愿承担居高不下的农业水费而退出灌区。某大型灌区的核心区也有2.68万亩的灌溉面积因灌不上水而退出灌区。

（三）原因分析

工程状况差，末级渠系水价秩序混乱，搭车收费现象严重是当前农业水价偏低与农民实际水费负担重这一矛盾并存的主要原因。具体来说，农业水价偏低的原因主要有三个方面。一是当前农民收入水平不高，农业比较效益低，从农民承受能力角度考虑，政府在制定农业水价时，一般都大大低于供水成本。二是大部分地区的末级渠系水价还没有纳入政府价格管理范围，乡、村两级或有关部门代为计收水费又缺乏相应的监督管理机制，导致末级渠系所收水费偏高，挤占了大量的价格空间。三是由于计量设施不完善，无法实现计量收费，农民大多按亩交费，政府制定的价格与农民实际缴纳的水费之间缺乏量化关系，导致对农业水价改革的误解。

在农业水价改革难以推动的同时，农民实际水费负担却比较高。主要有两个方面原因：一是搭车收费和截留挪用现象严重。农村税费改革以后，水费成为向农民收费的唯一途径，也成为搭车收费和截留挪用的目标。加之由于农田水利工程不配套，计量手段和量、测水设施不完善，难以实行计量收费，目前许多地方仍是通过行政手段，按耕地面积收取农业水费，这种收费方式导致没有灌溉的农民也要缴纳水费，增加了负担，也为搭车收费提供了便利条件。层层加码、挪用、截留、拖欠水费的现象在许多省都比较普遍。某省县乡两级挪用、截留、拖欠水费达3.17亿元，相当于该省一年的应收农业水费。某灌区政府制定的价格为每方水5分钱，即使考虑到输水损失，按水量折算到农民田间应收水费也只有每亩30-35元，而农民实际缴纳的水费却为每亩70多元。二是工程状况差，水量损耗大，加重了农民水费支出。由于投入不足，大中型灌区工程状况非常差，骨干工程衬砌率非常低，末级渠系基本都为土渠，导致输水过程中“跑、冒、漏”现象非常严重，农业灌溉水的平均利用率只有45%，这就意味着灌区管理单位每供一方水，到农民田间就只剩0.45方水，如果一方水的价格为5分钱，农民实际承担的价格就成了0.11元。而还有约1/3的灌区水利用率不足35%，有的尾水灌区输水损失甚至高达80%，如果按水量折算后，实际负担的水费将更高。

三、大中型灌区运行管理体制存在的问题与原因分析

灌区运行管理体制是灌溉工程良性运行、水管单位良性发展、农业生产能否正常开展最重要的制度基础。当前大中型灌区运行管理体制存在许多问题，必须尽快加以解决。

（一）大中型灌区运行管理体制

长期以来，我国的大中型灌区大多数采用专业管理与农民集体管理相结合的管理形式，即由政府成立灌区专管机构，如灌区管理局（处）等，负责支渠（含支渠）以上的骨干工程管理和用水管理，而斗渠以下（含斗渠）的末级渠系则由乡、村级集体经济组织负责，小型灌区基本上没有专业管理机构，由集体经济组织或农民自我管理。大中型灌区的这种管理体制带有强烈的计划经济色彩，无论骨干工程还是末级渠系的建设与运行管理，都是以政府行政主导为主，虽然勉强维持了灌区的基本运行，但从长期来看，灌溉工程却难以良性运行，工程状况日益恶化。随着改革开放和社会主义市场经济体制的建立，农村家庭联产承包责任的推行，特别是农村税费改革以来，现行的灌区管理体制越来越不能适应农村经济发展和农业灌溉的要求。

（二）大中型骨干工程运行管理存在的问题

工程运行机制不顺，维护不到位，管理不到位，是当前灌区骨干工程运行管理存在的主要问题。在原有的管理体制下，政府用行政命令代替灌区的专业管理与经营管理。一方面灌区管理机构没有经营管理权，凡事必须通过政府；另一方面灌区管理单位的负担却日益沉重。灌区承担的防洪、排涝等公益性任务缺乏长期稳定的财政补偿机制，得不到合理的补偿，基本上要靠灌区管理单位自己解决。同时由于水价长期偏低，水费收缴难，灌区经费入不敷出，工程维修养护资金缺乏，管理人员的基本工资福利也没有保障，导致灌区骨干工程老化失修严重，灌区管理生存与发展面临困境。由于管理体制和运行机制不顺，维修管护不到位，我国大中型灌区使用20年以上的，多数很难是完好的。而一些发达国家灌区工程使用40年以上的却很普遍。

此外，许多灌区管理单位都不同程度地存在着机构臃肿、人浮于事的现象。再加上水管单位经济状况总体不好，一些有技术懂专业的人员很难留住。其结果是一方面人员膨胀，另一方面专业技术人才奇缺，机构人员问题制约了灌区的科学管理与持续健康发展。

（三）末级渠系运行管理存在的问题

没有明确的管理主体，是当前末级渠系运行管理存在的突出问题。主要表现是：一方面末级渠系工程有人用没人管，工程状况持续恶化，农民灌溉用水难以保证。由于地势和工程原因，浇地灌溉时，靠近灌区干、支渠上游的农田容易及时得到灌溉，但下游的农田用水量和时间要求却无法保障，特别是一些尾水灌区，这一现象更为突出。原来由政府行政组织农民对渠道进行的清淤等维修养护任务，由于缺乏相应的协调和组织，上游农民当然没有维修养护渠道的积极性，而下游农民自身又不可能单独去完成，这就导致本来就已破损严重的末级渠系更为壅堵。另一方面田间灌溉缺乏组织，用水秩序乱，水事纠纷现象突出。在许多灌区，由于没有有效的管水组织，放水秩序杂乱无章，村、组之间要水和用水各自为政，用水矛盾突出，不仅要投入大量劳力看水，而用水也得不到有效的保障，特别是下游的村、组放一次水，需要户户有人看水，否则水根本到不了田间。由于灌溉得不到保证，用水户受益不均，上下游之间用水矛盾尖锐，用水纠纷多，经常出现打架、斗殴的情况。再加上现行按亩计收水费的方式，下游农民用不上水都要交费，必然又会加剧这一矛盾。

（四）原因分析

缺乏明晰产权的制度是末级渠系管理主体缺位的主要原因。缺乏明晰产权的制度有两层含义：一是旧的管理体制已被破坏，新的管理体制尚未形成。农村实行联产承包责任制以后，末级渠系原有的产权归属发生了变化，虽然末级渠系名义上仍为“集体”所有，但实际上这个“集体”已经消失，末级渠系工程的管理体制变成空白。而随着农村社会体制的变革，乡镇、行政村等基层管理组织的管理体制中也已经没有了农田水利基础设施的建设、运行和管理的工作职能。二是没有建立末级渠系工程产权制度。由于管理体制和产权制度建设滞后，造成末级渠系没有明确的管理主体和产权主体。政府认为既然是农民“集体”资产，就不该由政府投资进行改造；农民认为既没明确归我所有，就不该由我承担管护责任，直接导致工程措施有人用没人管、投入不足、管养不力、加剧了工程恶化趋势。

在自愿的原则下，由受益农户通过民主方式组建用水户协会，实行自我服务、民主管理，是解决末级渠系产权和管理主体缺位的最佳途径。近年来，水利部在组建农民用水户协会，倡导用水户参与式管理，推进农业供水管理体制改革方面做了许多工作，取得了较好的效果。但总体上看还存在着两方面的问题，一是总体进展缓慢。2005年，水利部对全国551个大中型灌区进行调研，共有用水户协会8191个，管理灌溉面积3802万亩，占总灌溉面积的24.6%。二是自治能力差。有很大一部分的用水户协会没有达到规范的标准，无法真正承担起相应的职责。在调研的551个灌区里，已在民政部门注册登记的农民用水户协会只有3267个，占总数的39%，管理灌溉面积1889万亩，只占总灌溉面积的12.3%。由此可见，农民用水自治仍然缺乏相应的组织保障。

### 第二节 推进大中型灌区农业水价综合改革的重要意义

党的十七大把统筹城乡发展，解决好农业、农村、农民问题作为全党工作的重中之重。当前，国家粮食安全、农民增收减负、干旱缺水严重是我国农村工作面临的重要问题。以农业灌溉特别是大中型灌区为核心的农田水利系统，是解决这些问题的重要基础。因此，推进大中型灌区农业水价综合改革，构建农田水利良性运行的长效机制，直接关系到国家粮食安全、农民增收减支、节水型社会建设以及水管体制改革的大局。

一、开展农业水价综合改革，加快推进末级渠系改造，是保障国家粮食安全的迫切需要。

民以食为天，食以水为先。我国人口多，耕地少，解决十几亿人口的吃饭问题，始终是我们国家的头等大事。近年来，党中央、国务院高度重视粮食安全问题，支持粮食发展的政策力度不断加大，粮食稳定发展的政策框架基本建立，农民种粮积极性大大提高，粮食生产出现重要转机，连续四年获得丰收，实现了粮食供求的紧平衡，但这一基础并不巩固。从需求看，虽然粮食总产恢复到1万亿斤，但当年仍产不足需。随着我国人口增加、消费水平和城镇化水平的提高，粮食的总需求量将持续增加，农产品总量平衡的压力不断增大，农产品结构平衡的难度加大，农产品质量提升的任务艰巨。从供给看，耕地面积持续减少，淡水资源缺乏，农业基础条件较差，我国农业发展的资源约束日益加剧，提高农业综合生产能力的任务十分艰巨。特别是我国农业生产的基础条件比较薄弱，自然气候对粮食生产的影响极大，一旦出现流域性的极端气候变化，粮食生产必将受到严重影响。

历史的经验证明，灌溉面积的数量和质量始终是影响我国粮食安全一个极其重要的因素。提高农业综合生产能力，减少极端气候对粮食生产的影响，最有效的措施就是发展有效灌溉面积，改善农田灌排条件，增强农业综合生产能力，提高水土资源的产出效率和效益。实践证明，灌溉耕地的粮食产量是非灌溉耕地的2～4倍。大中型灌区灌排工程全部改造后,即使出现严重干旱，粮食亩产仍可提高100公斤以上。

从我国粮食生产总体布局看，大中型灌区过去是、今后也必须是保障国家粮食安全的主力军。因此，大力推进大中型灌区工程改造，深化灌区管理体制和运行机制改革，提高农业综合生产能力，既是一项事关长远的战略任务，也是一项十分紧迫的现实要求。

二、开展农业水价综合改革，加快推进末级渠系改造，是促进农民增收减支的迫切需要。

党的十七大把着力保障和改善民生、注重实现基本公共服务均等化作为统筹城乡发展，促进区域协调发展的重要手段。近年来，中央和地方积极落实各项惠农政策，极大地调动了农民的种粮积极性，但生产成本高、种粮效益低的问题一直没有得到根本解决。特别是农村税费改革后，农业水费成为农民反映强烈的热点问题。农业灌溉成本高、农业用水负担重问题比较突出。

农业水价改革和末级渠系改造涉及农业种植效益和灌溉成本，关系农民增收减负大局，事关农民切身利益。由于灌溉工程老化失修，渠系水利用系数低，输水灌溉过程中水量损失较为严重。同时，由于末级渠系水价没有纳入政府管理范围，一些地方搭车收费、截留挪用、拖欠水费的问题较为突出。较高的水费和末级渠系不配套造成的供水保证率不高，直接涉及农业的支出，使农民对水费收取产生误解。要解决这一问题，就得从“增收”和“减支”两个方面来入手。所谓“增收”就是通过改善灌溉条件，提高单位耕地的种植效益，让农作物生长需要灌溉时能浇上水，浇够水，可以有效提高农民种粮收益。所谓“减支”就是降低农业用水成本，减轻农民负担。而要达到这两方面的目的，就必须推进农业水价综合改革，加大财政对农业灌溉的支持力度，加快农田水利建设步伐。

三、开展农业水价综合改革，加快推进末级渠系改造，是建设节水型社会的迫切需要。

水资源短缺与农业用水效率低是制约我国农业生产的重要因素。农业缺水既有水资源总量不足，时空分布不均造成的因素，也与农业灌溉用水存在严重浪费密切相关。农业用水占我国总用水量的70％，但灌溉水利用系数只有0.45左右，即使实行精耕细作，单方水生产粮食也只有1公斤左右，仅为发达国家的一半。目前，我国农业年缺水300亿立方米，并且缺水量还随经济增长和人口增加而不断增加。农业虽然有巨大的节水潜力，但如果不大力加强灌区的节水改造力度，提高用水效率，不仅农业缺水问题自身得不到解决，更不可能通过农业节水来支持工业和城市用水，最终是我国的缺水问题无法得到解决。

农业节水是一个系统工程，灌区是由水源工程、干渠、支渠、斗渠、农渠和毛渠组成的灌溉系统。单纯对灌区骨干工程进行节水改造并不能解决农业用水短缺和用水浪费的问题。因为大量的斗、农、毛渠没有进行节水改造，输水效率仍然不高，落后的灌溉方式仍然无法转变，用水浪费现象难以消除。近几年大中型灌区节水改造的经验证明，对灌区的骨干工程和末级渠系进行全面的节水技术改造，节水效果最明显，改造完成后，灌溉水利用系数可以从原来的0.45提高到0.54，结合推行科学的水价制度，可节水20%左右。因此，必须通过农业水价综合改革，推动加大灌区建设投入，同时对骨干工程与末级渠系进行节水改造，只有这样才能从整体上促进农业节水。

四、开展农业水价综合改革，加快推进末级渠系改造，是加快水管体制改革的迫切需要。

我国农田水利工程采取专群结合的管理方式。大中型灌区的骨干工程一般设有专门管理机构，大中型灌区的斗口以下及小型灌区一般由村组集体管理。2002年9月，国务院办公厅转发了《水利工程管理体制改革实施意见》，明确水利工程的防洪、排涝等公益性任务要纳入公共财政的补偿范围，同时要进一步完善水价形成机制，推动建立水利工程良性运行机制。截至目前，全国水管体制改革已经取得了初步成效，水利工程公益性功能的补偿在政策上得到了保证，但是，公益性任务财政补偿的落实却并不如人意。

农村税费改革以来，农业水价改革难以推进，水管单位水费实收率不断下降，水费收入大幅度下滑，再加上公益性任务财政资金不到位，造成水管单位无钱投入工程维修，工程隐患增加，渠道破损加剧，导致灌溉面积急剧萎缩，灌溉面积的减少和供水保证率降低又导致水费收入进一步减少，灌区陷入恶性循环。同时，水费收入锐减还使许多水管单位职工工资欠发，职工队伍不稳，基层水管单位生存发展困难，直接影响了灌区水利设施的正常维护运行。2006年，某水管单位近千名职工致信水利部，信中说：随着国家取消税费、两工，实行粮食直补等惠农政策，群众对继续收取水利工程水费不能给与正确理解，拒缴、抗缴水费现象越来越严重。全体职工每人只拿到几百元过年。职工对改革失去信心，对政府充满失望。因此，必须要在农业水价综合改革和末级渠系改造的基础上，进一步深入推进水管单位体制改革，保证大中型灌区工程良性运行，充分发挥效益，保证水管单位良性发展，为农民提供到位的灌溉服务。

### 第三节 农业水价综合改革的目标与主要任务

俗话说，指导思想是个纲，纲举目张。认清农业水价综合改革的指导思想、基本思路、工作目标和主要任务是做好改革工作前提。

一、指导思想和基本思路

我国大中型灌区运行管理中存在的问题是多年形成的，要想解决这些问题，促进灌区良性运行，绝不可能通过某个单独的措施实现，而必须综合考虑、统筹安排、同步推进。为此，水利部提出，要以完好的农田水利工程体系为基础，以农民用水自治为核心，以科学的终端水价制为保证，构建“三位一体”的农田水利良性运行长效机制。水利部原部长汪恕诚同志将其总结为“两改一提高”，即对灌区末级渠系工程实施节水技术改造，建设完好的水利设施；进行用水管理体制改革，推进农民用水自治，实行终端水价制度，构造农田水利良性运行的长效机制；提高水的利用效率和效益，减轻农民负担，保障国家粮食安全。财政部提出，要从“三改一创新”入手，即推进产权制度改革、加强工程设施改造、深化农业水价改革，创新工程管护机制，实行“民办公助”和“以奖代补”政策，实现农田水利工程“建改步伐加快、管护力度加大、投入渠道加宽、运行功能加强”。虽然说法各有不同，但可以看出，在指导思想上是一致的。就是要通过体制机制改革和工程技术改造，建立农田水利良性运行机制。因此，推进农业水价综合改革试点的基本思路是：按照党中央、国务院关于强化支农惠农政策，增加国家对农业和农村投入的要求，以灌区末级渠系工程节水技术改造奖补机制为激励，放大财政资金的社会效益，引导和组织广大农民进行末级渠系工程改造。以中央财政补助资金“先建后补”的机制为保证，推动农民用水户协会规范化建设，明确末级渠系工程产权制度，逐步实行农业终端水价，最终构建农田水利的良性运行机制。

二、工作目标与主要任务

农业水价综合改革的工作目标和主要任务是衡量改革工作成效的标准。明确目标任务有利于各级政府和改革的利益相关者齐心协力，主动开展改革工作。

- 工作目标

农业水价综合改革和末级渠系节水改造试点的工作目标有三个：

1、建立工程完好、配套齐全的灌溉工程体系。即通过中央财政末级渠系改造补助资金的引导，以用水户协会为主体，组织受益农民投工投劳，在大中型灌区骨干工程已完成续建配套的基础上，完善末级渠系配套工程，构建一个工程完好、配套齐全的工程体系。

2、建立科学的灌区末级渠系管理体制。即通过农民用水合作组织规范化建设，推进农业用水管理体制改革，建立以农民用水户协会为主要形式的新型农业供水管理体制。同时，建立“产权明晰、责任明确、管理民主”的末级渠系工程产权制度，将改造完成的末级渠系工程产权（或使用权）明确归农民用水合作组织所有。最终使农民用水户协会成为末级渠系工程的产权主体、改造主体和管理运营主体，全面实现农民用水自治。

3、建立灌区良性运行机制。要在工程改造和体制改革的基础上，逐步实行国有水利工程水价加末级渠系水价的农业用水终端水价，同时，建立总量控制、定额管理的农业水权制度，实行按定额用水，节约转让、超用加价的经济激励机制，逐步建立保障工程良性运行、水资源高效利用、水管单位和农民用水户协会良性发展的灌区运行机制。

（二）主要任务

开展农业水价综合改革和末级渠系节水改造试点工作，主要有三项重点任务。

1、组织建设，即农民用水合作组织规范化建设。按照“政府引导、农民自愿、依法登记、规范运作”的原则，培育以农民用水户协会为主要形式的农民用水合作组织，承担末级渠系的维修、使用和管理职责。在深入开展农业用水管理组织现状调查的基础上，编制农民用水户协会规范化建设规划。明确农民用水合作组织建设布局、管理范围、管理内容、能力建设及运作管理机制等。引导农民用水户协会进行社团登记，建立健全供水管理、工程维护、水费收缴、财务管理等规章制度。支持农民用水合作组织建设，在农民用水户协会成立初期，政府及有关部门、灌区管理单位应加强对农民用水户协会工作的指导和扶持。

2、工程建设，即大型灌区末级渠系节水改造。采取 “以奖代补”、“先建后补”、“民办公助”等方式开展大型灌区末级渠系节水改造，通过改造，形成工程良好、计量设施配套完善的灌溉系统。在灌区灌溉工程设施现状调查的基础上，编制末级渠系节水改造规划。落实末级渠系改造投入来源渠道、方式、分摊比例、监督管理，农民投工投劳的组织方式，以及项目组织模式等。建立完善末级渠系工程的产权制度，将改造完成的末级渠系工程产权明确归农民用水合作组织所有，水行政主管部门代表政府对末级渠系工程进行产权登记，颁发产权证书，加强产权保护与监督管理。

3、机制建设，即农业终端水价制度和农业水权制度建设。积极推进以终端水价制度为核心的农业水价改革，形成农田水利良性运行机制。在对灌区国有水利工程供水价格和末级渠系水价调查的基础上，编制灌区末级渠系水价改革规划。测算农业用水定额、农业供水成本、农民水费承受能力，制定水价改革时间表，推行终端水价制度，实行国有水利工程水价加末级渠系水价的定价模式。由物价部门和水利部门进行供水成本监审与水价审批工作，规范末级渠系水价秩序。同时，逐步建立农业水权制度，实行以供定需，定额灌溉，超用加价，节约转让，逐步发挥市场机制促进农业节水的重要作用。

这三项内容是有机统一的，缺一不可，必须综合考虑政策措施，解决好政策间的衔接问题，整体推进，发挥政策的组合效果。

三、实施原则与配套措施

实施农业水价综合改革，加强末级渠系工程改造，必须按照有关政策要求，规范实施步骤，出台相应的配套措施，取得事半功倍的效果。

（一）实施原则

开展农业水价综合改革暨末级渠系改造试点工作涉及中央和省级财政投入、涉及农民投工投劳，涉及地方政府出台配套措施，涉及保证国家粮食安全等方方面面，要做好试点工作，必须始终坚持以下四个工作原则：

1、坚持明确条件、自愿参与。试点灌区的选择必须要符合三个条件，一是已经完成或基本完成大型灌区骨干工程续建配套的灌区；二是农民用水户协会有较好基础、能够组织会员投工投劳建设末级渠系、实行农民用水自治的；三是地方政府（价格主管部门）和用水户协会都承诺工程改造验收合格后推行终端水价制度的灌区。项目选择还要注意与原来的灌区骨干工程续建配套及节水改造规划和《全国节水灌溉规划》衔接，尽量在这个范围内选择试点。

2、坚持民办公助、先建后补。民办公助、先建后补是财政部、水利部向中央提出的政策建议的关键内容。推行先建后补的资金补助形式，既有利于调动地方政府和受益农户的积极性，又有利于检验试点项目区是否按照财政部、水利部的总体思路，在工程改造的同时推进体制机制改革。供水管理体制、产权体制、水价改革和工程改造必须统筹考虑，同步推进，只有完成了这些任务，并通过了验收，中央财政资金才给补助。

3、坚持集中边片、注重实效。为保证试点取得切实成效，试点项目的选择要体现粮食产量品质、水土条件和集中连片优势，集中资金和技术，连片建设，形成规模，发挥工程的整体效益。同时要坚决杜绝重报、虚报的现象。

4、坚持规划先行、综合改革。各试点灌区必须按照统一要求，编制综合改革试点用水户协会建设、末级渠系改造和农业终端水价改革等三项规划和工作方案。没有规划和方案的，不积极推进农民用水户协会规范化建设的，不推行终端水价改革的，不明确推行末级渠系产权制度改革的，不安排试点项目。

（二）配套措施

农业水价综合改革及末级渠系改造试点是一项涉及中央和地方各级财政、物价、减负、水利、水管单位和农民用水户协会、农民个人等多层次，多部门，多个利益群体的系统工程。改革的过程中需要各级地方政府根据实际情况及时出台相关政策措施，保证试点工作取得成功。一是要建立由相关部门领导参加的改革试点领导协调机构，及时协调试点工作中出现的难点热点问题。二是要抽调精干人员组成试点工作小组，负责试点工作的具体实施。三是要建立工作机制，从规划审查、项目申报、方案审批、协会建设、工程改造、体制机制建设、试点验收、资金管理、投工投劳等都要有相应的工作制度和约束机制，才能保证试点取得成功。四是要研究出台规定明确、可操作性强的配套措施，保证试点工作顺利进行。如落实省级建设资金的政策，推进末级渠系水价改革的措施，落实农民投工投劳的具体政策，建立总量控制、定额管理的农业水权制度，如颁发末级渠系工程产权证书等政策措施。这些都是试点工作能否取得成功的关键。

## 第二章	农民用水户协会规范化建设

推进农业水价综合改革，改造末级渠系工程设施，构建农田水利良性运行机制，核心的工作是提高农民用水户协会综合管理能力，推行农民用水自治。

农民用水户协会是实现农民用水自治的主要形式。农民用水户协会是大中型灌区末级渠系工程产权主体和建设、运行管理的主体。现阶段我国农民用水户协会的管理能力亟待加强，必须对农民用水户协会进行规范化建设，提高农民用水自治能力。

### 第一节 农民用水户协会性质、地位与作用

明确农民用水户协会的性质、地位与作用是进行规范化建设、实现农民用水自治的前提。

一、农民用水户协会的性质

农民用水户协会是小型农村水利工程或大中型灌区国有水利工程以下某一灌溉范围内的受益农户，在自愿的原则下，通过民主方式组建，实行自我服务、民主管理的农村用水合作组织。它属于农村专业经济合作组织的一种，是具有法人资格，实行自主经营、独立核算、非营利性的群众性社团组织。通俗地讲，用水户协会就是农民自己的组织，由农民自己管理，为自己服务。

二、农民用水户协会的职责与义务

按照国家法规和政策规定，农民用水户协会经过县级民政部门注册登记，取得合法地位，具有民事权利能力和民事行为能力，独立承担民事责任。接受政府和业务主管部门的指导和监督，不隶属于政府、灌区专管机构或其他组织。农民用水户协会按照国家法律、法规、政策、协会章程和内部管理制度运行，行使相应权利，承担相应义务：

（一）拥有协会范围内末级渠系灌溉工程的所有权（或使用权。下同）

农民用水户协会经县级及以上政府水行政主管部门授权并颁发产权证，拥有协会范围内末级渠系灌溉工程的所有权、管理权和供、用水管理权。

（二）提供灌溉服务并收取水费

农民用水户协会向会员提供灌溉用水和灌排服务。按照补偿供水费用的原则，根据规定的程序确定水价，向接受灌溉服务的会员收取水费。所收水费除支付供水单位供水费用以外，全部用于管辖范围内的工程设施维护与运行管理开支，不存在盈利分红。

（三）处理协会内部用水纠纷

农民用水户协会依照章程和内部管理规定，协调处理协会内部用水户之间的用水纠纷。在干旱和用水紧张季节，农户之间的用水矛盾有时会演变成村与村之间的纠纷，破坏正常用水秩序，危害农村社会稳定。协会充分发挥民间组织的优势，运用民主协商机制，把农户用水矛盾和村组用水纠纷化解在基层、民间。

（四）组织用水管理与末级渠系工程维护

农民用水户协会依据管辖范围内农业生产情况和灌区管理单位供水计划，编制用水计划，同供水单位签订供水合同、确定灌溉时间、确认灌溉用水量，按灌溉管理制度向管辖范围的用水户供水。

农民用水户协会依据协会章程做好各用水小组及用水户之间灌水过程中的组织协调工作。采取协会大多数会员认同的方式进行水量计量和分配。组织会员对灌排工程设施进行管理和维护。

（五）参与制定末级渠系水价

农民用水户协会依据《大中型灌区末级渠系水价测算导则》参与制定末级渠系水价。灌区末级渠系水价是终端水价制度的重要组成部分。农民用水户协会在客观分析协会运行维护成本和农民经济承受能力的基础上，协商提出管辖范围内的末级渠系水价，报有关部门审批或备案。各级政府应鼓励协会参与终端水价的测算与确定。

（六）组织会员投劳筹资

农民用水户协会根据国家减轻农民负担、加强农田水利建设的有关政策和协会章程，通过民主议事的方式，组织会员投工投劳，协商确定所管渠系的维修、养护等所需用工的分担方式和数额。保证管辖范围末级渠系工程设施良好状态。

三、农民用水户协会在农业生产和灌溉管理中的作用

农民用水户协会是组织农民用水户进行灌溉管理，服务农业生产用水的专业合作组织。从上个世纪80年代开始，我国许多灌区开始探索组建农民用水户协会，鼓励农民用水户参与灌溉管理，取得了很好的效果。主要如下：

（一）促进了灌区供水管理体制和运行机制的改革

改革开放以前，农业灌溉用水由乡镇或县（市、区）政府统一组织，实行统一供水。农村土地家庭承包经营后，每个农户成为相对独立的用水实体，农业灌溉由乡镇或村组根据灌区水管单位安排组织进行，水费收取随同农业税、特产税一起征收。这种用行政组织的形式来完成农业灌溉任务在实践中出现了许多问题。如灌区上下游之间、不同的行政区划之间用水矛盾多；各级政府和水行政主管部门协调供用水方面的工作任务繁重；灌溉用水效益低，水资源浪费严重；灌区水管单位水费收缴率低；搭车收费、挤占和挪用水费，加重了农民用水负担；大中型灌区末级渠系年久失修，积病成险，灌溉效益衰减。农业基础设施弱化，粮食生产受到严重威胁。

成立农民用水户协会，实行用水户参与灌溉管理，促进了灌区供水管理体制和运行机制的改革。有了用水户协会的供水管理体制，政府、灌区和用水农户的责权利十分明确，分级办水利的原则得到了很好的贯彻落实。政府主要责任是落实国管骨干工程的建设投入和水资源管理，灌区主体任务是加强内部运行管理和骨干工程建设管理，农民则负责末级渠系的整治维护和管理，在这种供水管理体制中，农民用水户协会可以积极有效地调节灌区和农民的利益关系，可以在供水单位与农民用水户之间建立有效的供求关系，从而调动了多方面的治水和管水的积极性，农民在涉水事务中的身份更加明确。

农民用水户协会既是公民社会在灌区管理事务方面的集中体现，也是农村基层民主政治的重要组成部分。以水文边界为单元（支斗渠以下）将分散的农户组建成农民用水户协会，作为灌区末级渠系运行管理的责任主体，对其管理的渠系进行维修养护，与灌区水管单位签订供水合同并配水到户。每个农户在灌溉用水和渠系建设与管理中都可以通过用水户协会这一组织进行民主协商、集体决策，实现“自我管理、自我约束、自我服务、自我发展”。用水户协会内部有序用水，避免千家万户或单个村组同时要水造成无序灌溉的情况。同时，协会之间加强沟通，协调供水，实现整个灌区用水的统一调度，提高用水效率和效益。“灌区水管单位+协会+农户”的供水管理体制推动了灌区的和谐发展。

（二）降低了灌溉成本，减少水事纠纷

协会成立前由于没有有效的管水组织，放水秩序杂乱无章，村、组之间要水和用水各自为政，用水矛盾突出，水事纠纷较多，用水户需要投入大量劳力守水，不仅灌溉成本高，用水也得不到有效的保障，特别是下游的村、组放一次水，需要户户有人守水，否则水根本到不了田间。对于输水距离较长的渠道，水很难按合理的方式输送到下游田间，造成严重的输水损失。协会成立后，在提高灌溉效率、改进服务水平方面得到明显加强。灌溉前协会执委主动上门服务，找各用水组代表协商用水计划，确定轮灌次序，灌水时由执委将水送到各用水组的斗、农渠进口，各渠道受益农民组成的用水小组则将水送到田间，从而大大节省了守水劳力，降低了用水成本。同时，有了用水户协会对内对外进行协调，村组之间，用水户之间直接发生水事纠纷的现象明显减少。

（三）减少了水费征收的中间环节

农民用水户协会成立以前，水费计收的环节为农户——组——村——乡（镇）——县——灌区水管单位，中间环节多，加之计量设施不到位，难以按方收费，极易出现层层加码，层层截留、挪用水费，造成农民水费负担重，灌区水管单位水费收取率低的局面。农民用水户协会成立以后，协会与灌区水管单位直接签订供用水合同，减少了水费收取的中间环节，为实现“水量、水价、水费”三公开和“一票到户”创造了条件。

（三）促进了农民增产增收

运行良好的用水户协会既有利于争取政府支持，也容易通过民主协商机制和“一事一议”的途径解决农民的投工投劳，改善所管理的灌区末级渠系工程状况，提高农作物产量，增加农民收入。例如，湖北宜昌的黄林支渠用水户协会，2005年，以“民办公助”的方式启动黄林支渠建设，政府补助资金70万元，同时引导黄林支渠用水户协会会员筹资投劳，硬化末级渠道18000多米，协会以项目建设法人的身份组织工程的招投标和建设，通过政府验收后从专项资金报账。2006年5月初至6月中旬，当阳市遇到了近50年来少见的干旱。由于整治了田间渠道，输水损失减少，灌溉效率提高，协会10660亩水田全部按季插上秧，并获得丰收。

同时，随着协会服务水平的提高，农民可以节省大量时间，把原来用于灌水、看水、抢水的时间省下来，增加外出打工时间，从而间接提高农民的非农收入。

（四）为“一事一议”提供了载体，营造了和谐的氛围

农村税费改革以后，国家为减轻农民负担取消了“两工”，同时规定，农民对小型农田水利建设等农村基础设施建设的投入要通过“一事一议”的民主协商机制来决定。几年的改革实践证明，由于没有共同的投入意向和公平的议事平台，由居民小组和村委会来召集农民群众进行“一事一议”成功率很低。而由民主选举产生的用水合作组织，可以充分发挥政府与农民群众，灌区与用水户之间的桥梁和纽带作用，可以有效地由协会组织农民群众维修改造小型农田水利灌溉设施，能较好体现建设水利，发展生产的共同意愿，容易形成投工投劳的共识。因此，农村税费改革取消“两工”以后，用水户协会作为公平民主的议事平台，通过“一事一议”的方式，较好的解决了小型农田水利设施建设农民投工投劳不足的问题，在农田水利建设中发挥了十分重要的作用。

### 第二节 农民用水户协会规范化建设的重要性和必要性

农民用水户协会规范化建设就是通过依法登记，使农民用水户协会成为能够独立承担民事责任的民事主体，通过建立完善的规章制度来规范用水户的供用水行为，通过全面培训来提高协会骨干的综合管理能力和全体用水户的民主意识、守法意识、参与意识、节水意识，使农民用水户协会成为灌区末级渠系工程产权主体、投入主体和运行管理主体，最终实现农民用水自治。

一、规范化建设是农民用水户协会成为独立民事主体的需要

按照农业水价综合改革和末级渠系节水改造的总体要求，农民用水户协会在建立农田水利良性运行机制的工作中涉及许多资金使用、工程建设、产权管理、供水服务等任务，这些工作都要求承担者必须是能够承担经济责任的民事主体。而一个农民用水户协会只有通过注册登记，获得民政部门审核批准，并取得民政部门核发的社团法人登记证书才能成为真正法律意义上的社团法人，才具备了行使法人权利和承担民事责任的资格。大量的调查研究和统计资料表明，目前已经成立并投入运行的农民用水户协会中，有相当一部分的协会虽然完成了协会组建的基本程序，但没有在当地民政部门正式注册登记，有的协会只是在民政部门备案。这样的协会其实还不具备社团法人资格，所以还无法正常行使其法人权利和承担民事责任，也不可能成为末级渠系真正意义上的产权主体、改造主体和管理主体，不利于长远发展。因此，必须对农民用水户协会进行规范化建设，使之成为能承担法律责任的民事主体。

二、规范化建设是农民用水户协会成为灌区末级渠系工程产权主体、改造主体和运行管理主体的需要

国家开展农业水价综合改革试点，中央财政拨出专项资金通过民办公助的方式，用于灌区末级渠系工程节水改造，推进管理体制机制改革，其目的是要建立农田水利良性运行机制。在整个改革过程中，农民用水户协会被赋予工程产权主体、改造主体和运行管理主体的职能。这就要求农民用水户协会本身必须具备行使产权主体、改造主体和运行管理主体职能的相应能力。从目前看，大多数农民用水户协会不具备这种能力。主要表现在两个方面：一方面，从协会运行的外部条件看，政策环境有待于进一步完善。比如，虽然《社会团体登记管理条例》赋予了用水户协会独立法人资格，但作为行业协会，很多权利需要通过法规和制度来保障，很多职责需要通过政策来落实。如灌区末级渠系工程设施的所有权和使用权、协会用水权（因为有条件的协会节水后可以将水权转让附近的企业）、农户水量水权、纠纷处置权、水价制定参与权、水费收取权、集资筹劳权、工程占地、其他水事权利（如水环境保护、人畜饮水等），等等。另外，协会与村委、乡镇水利站、供水单位的权责关系等也应通过相应的制度加以明确。但目前各级政府并没有出台相应的政策措施，为用水户协会提供良好的外部环境。另一方面，从协会自身必须具备的管理能力看，无论是体制机制建设还是协会骨干人员的基本素质现状，与履行产权主体，改造主体和管理主体的职责的要求还存在很大差距。比如，农业水价综合改革试点内容之一是要对灌区末级渠系工程节水改造。作为改造主体，农民用水户协会必须要有懂得水利普通技术、懂得财务基本知识和懂得供水管理的人员，否则是无法履行相应的职责。但调查表明，现有协会中懂水利普通技术、懂得财务基本知识和懂得供水管理的人员寥寥无几。大部分用水户协会不能很好地履行改造主体的责任。又比如，要作为业主申报财政资金的基本条件是协会财务必须独立。但目前的协会有独立财务的不多。以今年综合改革试点为例。按照财政资金的使用要求，试点项目必须由用水户协会作为工程建设的主体申报项目，由用水户协会组织农民对管辖范围的末级渠系工程进行建设和改造，同时要求协会必须具有独立的银行账户，按照财务管理制度进行财务管理。但目前很多用水户协会由于边界与行政村重合，许多地方的协会由村干部担任领导，导致协会法人与村委会法人的重合，有的协会就没有建立独立的银行账户，使协会财务与村委会财务混在一起等等。

因此，必须通过用水户协会的规范化建设，促进各级政府制定政策措施，支持农民用水户协会建设与发展，使之能够成为真正的管理主体，同时，加强对用水户协会骨干的培训，尽快提升技术水平、管理水平和工作能力，使之适应农田水利良性运行机制的要求。

三、规范化建设是加强能力建设，实现农民用水自治的需要

推进农业水价综合改革，改造灌区末级渠系，建立农田水利良性运行机制的核心是实现农民用水自治。也就是涉及农民用水的事情全部由农民自己决定，自己管理。比如通过“一事一议”组织农民投工投劳建设、管理、维护农田水利工程；比如通过与水管单位和农民用水户签订供用水合同提供供水服务；比如科学安排灌溉秩序提高水资源利用率；比如参与制定末级渠系水价；比如组织收取和规范使用水费；比如妥善处理水事纠纷等等。由农民用水户协会自己处理这些涉水事务，实行用水自治，最基本的要求是协会主要负责人和骨干要具备一定的协调能力，全体协会成员具有较好的参与意识和民主管理的意识。但从目前情况看，大多数用水户协会组建和运行还不够规范，协会自身经济能力较弱，末级渠系工程管护经费和协会的基本管理经费严重不足，很多协会连办公场所都是临时租用的。特别是协会执委领导协调能力亟待加强，农民用水户参与管理的民主意识有待于进一步提高。而这一切都与农民用水户协会自治能力不高密切相关。

国家十分重视农民用水户协会能力建设，2005年，水利部、国家发展和改革委员会、民政部根据《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发〔2005〕1号）中关于加快农村小型基础设施产权制度改革的精神，以及《水利工程管理体制改革实施意见》（国办发〔2002〕45号）中“积极培育农民用水合作组织”，“探索建立以各种形式农村用水合作组织为主的管理体制”的要求，出台了《关于加强农民用水户协会建设的意见》（水农[2005]502号），大力倡导农民用水自治，鼓励农民自愿成立用水户协会，以解决农村土地家庭承包经营后集体管水组织主体“缺位”，大量小型农田水利工程和大中型灌区末级渠系工程有人用、没人管，老化破损严重等问题。中央的政策出台以后，各地在推动农民用水户协会建设上做了许多工作，但是应该看到，农民用水户协会能力建设刚刚起步，农民自治能力仍然不强。其主要原因是长期以来我国农村事无巨细都由政府包办，一切都是政府领导说了算，农民既没有参与的机会，也没有参与的经验，致使农民缺乏自己当家作主和自我管理的能力与信心，产生了严重的依赖心理和听命于领导的心理。另外，对乡、村干部和农民群众的宣传培训力度不够，对用水户协会的重要作用认识不到位，协会能力建设不受重视。调查表明，即使在一些已成立用水户协会的地区，有些农民也不了解用水户协会的性质，对用水户协会的工作支持不够，有些乡村干部要么不支持协会的工作，要么干涉协会内部事务，从而影响协会工作的正常开展。同时，培训投入严重不足也是协会能力建设滞后，自治能力难以提高的重要制约因素。实践证明，凡是运行良好的协会，在组建与运行过程中，对乡村干部和广大农民群众进行广泛的宣传和培训都是比较充分的。可以说能力建设是用水户协会规范化建设的重要内容，是实行农民用水自治的重要基础。

因此，必须通过规范化建设来提高用水户协会负责人和骨干的协调能力，来培养农民用水户参与管理的意识与技能，来提高他们加入协会和参加协会活动的积极性，支持协会的工作，从而保证协会工作的顺利开展，实现农民用水自治。

### 第三节 农民用水户协会规范化建设的主要内容与程序

农民用水户协会规范化建设是农业水价综合改革的组织措施。应该突出主要工作内容，按照以下程序，对用水户协会进行规范化建设。

一、组建用水户协会的基本要求

组建规范的用水户协会应遵循的基本程序包括：

（一）确定筹备小组负责机构

协会组建的初始阶段，灌区管理单位或地方水行政主管部门（县、市水利局）作为协会筹备小组组建负责机构。负责机构应全面负责筹备小组组建的工作计划制定、与协会组建相关部门与利益群体进行沟通并开始筹备工作。主要工作是：一是制定筹备组建小组工作计划，并组织召开灌区专管机构和乡（镇）、村干部座谈会，对筹备小组组建计划进行讨论；酝酿提出协会筹备组人员名单。二是召开农民代表座谈会，广泛听取不同区域、不同类型的农户对拟组建协会的范围和协会筹备组人员组成的意见。三是综合县、乡（镇）政府有关部门和农民代表的意见，确定协会的范围和筹备组人员。筹备小组成员中用水户代表人数应不低于一半。

（二）成立协会筹备小组

在计划组建用水户协会的区域内，成立一个由地方政府、水行政主管部门、村民委员会、水管单位和农民代表组成的筹备小组。

（三）宣传发动

任何一片灌溉区域要成立用水户协会必须征求农民用水户的意见，并且向农民进行宣传，让农民了解建立协会的必要性、可行性，以及协会的作用、会员的权利义务等。需要特别注意的是，一定要让用水户明白，灌溉范围内的农民都有自愿选择是否加入协会的权利。为了保证拟建协会的区域内用水户对农民用水协会相关知识的了解和认识，一定要将协会知识宣传到所有的用水户。通常的宣传内容应包括：农民用水协会的概念、性质和宗旨；建立农民用水协会的作用和意义；农民用水协会的组织机构及其内部关系；农民用水协会的职责、运行和管理机制；协会会员的权利责任和义务；农民参加协会的方式，协会成立的程序和办法；组建农民用水协会的有利条件和可行性等。

宣传和发动的途径可以多种多样，通常的做法有召开座谈会、张贴宣传标语、黑板报、广播、电视、印发宣传资料小册子、编制用水户协会明白卡等。

（四）确定协会的灌溉边界

协会筹备小组负责组织对拟成立协会的工程控制范围的渠系工程设施状况和灌溉管理状况等基本情况进行复核。如斗（支）农渠渠道条数、长度、防渗衬砌比例，各种建筑物类型、数量，渠道输水能力，坍塌淤积状况，建筑物配套完好情况，量水设施情况，建筑物老化破损状况等。最后，根据复核结果确定协会的灌溉边界。

拟建用水户协会及下属的用水小组的灌溉管理区域应按照灌溉渠系的水利边界并结合行政边界划分。当渠系控制的灌溉区域与行政区域不重合时按灌溉区域组建用水户协会。如果以行政区域组建，虽有利于协会内部的组织管理，但不利于制定统一的水资源利用计划和实施分水配水。当渠系控制的灌溉区域与行政区域重合时则不存在这个问题。

（五）划分用水小组

筹备小组根据工程控制范围、灌溉管理要求和用水户分布情况提出用水小组划分草案，并通过说明会、座谈会和访谈等形式征询用水户的意见。在征得大部分用水户同意后确定用水小组划分方案，并将用水小组划分结果通知所有的用水户。

（六）农户基本情况登记

制定会员登记表和入会申请表。登记表的内容应包括户主姓名、家庭人口、农业劳动力、耕种面积、作物种植比例、灌溉面积、对灌溉供水和灌溉服务的意见和建议。然后动员用水户填写会员登记表和入会申请表。

（七）推选用水小组用水户代表候选人

由协会筹备组成员组织召集召开用水小组全体用水户会议，从本用水小组的用水户中推选用水户代表和小组长候选人，通常候选人比所需小组长和用水户代表多2～3人，目前常见的推选方式是参照村民组织法进行，一般是一户一票。

（八）推选协会执委候选人

在广泛听取用水户代表及广大用水户意见的基础上，由筹备小组提出农民用水协会执委会成员候选人。作为一个独立的法人社团，其规范、高效的运行主要是通过协会执委组织实现的，因此，执委会候选人一般应符合下列条件：

候选人必须是拟定协会范围内已申请入会的用水户；在群众中有较高的威望；有一定的组织协调能力，良好的表达能力；遵纪守法、办事公道、热心为农民群众服务；初中以上文化程度并具有较强的协作能力；比较熟悉国家的有关方针政策；具有一定的灌溉管理和农业生产实践经验。

（九）拟定协会章程及管理制度草案

由协会筹备小组负责拟定协会章程和相关的管理制度。通常可以参考其它农民用水协会章程及相关管理制度并结合当地情况编制，协会章程及管理制度草案将在第一届用水户代表大会讨论使用。

（十）落实协会办公场所

保证协会有适宜的办公场所是协会运行必不可少的条件，由于协会在组建初期没有购置办公场所的经济实力，筹备小组应积极与相关部门磋商，为协会落实协会场所，配置桌椅等必要的办公设施。

建议有工程建设或支持协会组建项目的地区，在不违反工程和项目要求的情况下为协会建造或划拨办公用房，并作为固定资产移交协会，也可给予协会一定的经济扶持，用于租用办公用房。

（十一）召开用水户代表大会

由协会筹备组组织召开第一届用水户代表大会。用水户代表大会的主要任务是：审议批准协会筹备组工作报告；审议通过协会章程和各项规章制度；确定协会内部组织结构；选举协会执委会成员，5000亩以上的协会的执委会成员数量一般不少于5人，执委选举通常采用无记名投票、差额选举的办法进行；召开执委会成员第一次会议，讨论明确协会执委会成员分工；审议决定协会当年工作和活动计划。

（十二）培训执委会成员和用水户代表

结合会员代表大会的召开，以会代训，或会后专门用一段时间对协会执委会成员、用水户代表进行管理技能培训。培训内容主要包括协会规章制度修订，灌溉工程维护（建设）计划编制，灌溉用水计划编制与管理，用水计量、供水费用核算、水价制定及水费收支管理等工作的方式方法。

（十三）资产评估与移交

在当地政府和水利行政主管等有关部门的组织下，对农民用水协会负责管理的工程设施等进行资产评估，办理资产管理、使用权或所有权交接手续。

（十四）用水户协会注册登记

完成上述协会的组建工作的协会，必须到当地民政部门登记注册，才能取得起其社团法人资格，成为具有完全民事行为能力的社团法人。注册登记的依据是民政部颁布的《关于加强农村专业经济协会培育发展和登记管理工作的指导意见》（民发[2003]148号）。该文件简化了农村专业经济组织的登记注册程序，降低了对注册资金的要求。文件明确规定农村专业经济组织的登记范围包括水利领域的协会；县级区域内的农村专业经济协会注册资金应不低于2000元，并且对乡（镇）、村区域内的协会可免于公告。业务主管单位和登记管理机关：县（市、区）区域内农村专业经济协会的业务主管单位为相应的县级人民政府有关部门；乡（镇）、村区域内农村专业经济协会的业务主管单位为相应的县级人民政府有关部门或县级人民政府委托的乡（镇）人民政府。以上农村专业经济协会的登记管理机关均为县级民政部门。

水利部、发展改革委、民政部联合颁布的《关于加强农民用水户协会建设的意见》（水农【2005】502号）规定“农民用水户协会的登记条件和程序按照民政部《关于加强农村专业经济协会培育发展和登记管理工作的指导意见》等文件中的有关规定执行”，明确了农民用水户协会作为农村专业经济组织的地位及其应享受的权利，为用水户协会的注册登记在政策上提供了保障。按照规定，用水户协会注册登记所需的资料有注册登记申请书；业务主管部门的批准文件；农民用水户协会章程；农民用水户协会执委会成员名单，协会主席履历表；社团法人登记表；社团法人注册表；协会资产证明文件；灌排工程使用维护权的证明文件等。

经民政部门审核批准，核发社团法人登记证书正副本各一份，由协会保存。至此，用水户协会已完全具备了从事灌溉排水服务活动的独立社团法人资格。

（十五）开设银行账户

财务独立是一个独立法人经济活动的基本条件，用水户协会作为独立法人，开设独立的银行账户是协会财务的独立与规范运行的基本保障。因此，协会注册登记后，应尽快持社团法人登记证书开设协会专用账户，办理独立法人经济活动所必备的其他手续。

农业水价综合改革试点是中央财政补助项目，属于政府资助性质，用水户协会作为建设主体是基本要求，在项目的实施过程中，协会将以实施主体的身份进行项目申请、招投标及建设管理。因此，规范化建设要求协会必须拥有自己的银行账户。

（十六）协会资格公示

完成注册登记后，协会应及时告知协会全体会员，并将社团法人登记证书副本放置在协会办公场所的醒目位置。同时，协会还应及时通知协会筹备组成员单位。

用水户协会的组建过程可以用下图表示。

二、规范化建设的主要内容

根据“三位一体”农田水利良性运行长效机制的总体思路，农民用水户协会的规范化建设是重要的工作内容。目的是加强协会的自治能力，为试点项目的顺利实施和“三位一体”长效机制的建立提供保障。

（一）加强能力建设

对能力建设的总体要求是要明确培训对象，开展分级培训。对与实施水价综合改革有关的地方各级政府（包括项目直接责任部门及基层政府组织）、水管单位和项目区农民用水户等分三个层次进行培训。第一层面主要培训地方政府中的项目直接责任部门。如省水利厅及所属相关机构、灌区灌溉区域涉及的地方政府及相关部门。对于地方政府中的项目直接责任部门负责人和业务骨干，要采用水利部统一教材，通过培训贯彻中央的政策和思想，使各级政府部门统一思想，明确各自的职责，从政策上、投入上保证“三位一体”项目的顺利实施。第二层面主要培训地方各级政府中的基层政府及水管单位。基层政府是指试点灌区范围内的市、县、乡政府负责人、相关部门负责人及业务骨干。对于地方各级政府中的基层政府及水管单位行政和技术负责人，除水利部统一教材外，还将增加政策法规、工程技术、水管理技术、参与能力、协会相关知识的培训。虽然，基层政府组织和水管单位在项目中的职责有一定的差别，培训内容和侧重点也有所不同，但可以作为同一培训群体。第三层面主要培训用水户协会骨干及普通农民。对于农民的培训，要着重介绍国家及有关部门的相关政策、用水户协会组建与运行知识、参与式方法、协会财务管理（针对协会会计）、工程维护、用水管理等。这是农民用水户规范化建设的关键，也是“三位一体”农田水利良性运行长效机制建设的核心，第三层面的培训涉及的人员数量巨大，培训任务也最大。

农民用水户协会规范化建设能力建设，要特别重视对协会执委及农民代表的培训。对农民用水户的培训应采用灵活多样的适合农民的方法，将知识普及与意识宣传结合起来，可以由能力强的协会主席培训其他协会，起示范作用。使农民具有末级渠系使用、维护和管理的能力，了解并运用相关政策法规的能力。

（二）健全管理机构

健全的管理机构是协会正常运行的组织保证。在农业水价综合改革的过程中，农民用水户协会承担着末级渠系工程建设、运行维护管理、农业灌溉服务等重要任务，这些任务涉及地方政府、水管单位、农民用水户等方方面面的经济利益，事关农村社会稳定的大局。

用水户协会的管理机构包括用水户代表大会、执行委员会、监事会。结构如示意图所示。

用水户代表大会是协会最高权利机构，用水户代表是由各用水小组选举产生的，一般2～3年进行换届选举。用水户代表大会的职权主要有：选举和罢免执委会成员，审议和修改协会章程，审查和通过协会各项制度和计划，审查协会财务预、决算。每年至少要召开两次代表大会，即年初讨论和通过灌溉用水计划、工程维护计划及财务预算计划等，年终进行总结和通过财务决算。平时还应就重大问题召开专题会议。

执委会是用水户代表大会的执行机构，负责协会日常工作的开展，如灌溉管理、工程维修、协调水事纠纷等。执委会由用水户代表大会选举产生，并对代表大会负责。执委会一般由正、副主席及若干名委员组成，并进行合理的分工。

监事会是用水户协会的监督机构，监督协会执行机构的工作，监事会一般由协会农民代表、水管单位、政府部门或村委会干部等组成，监事会为用水户提供了一个监督协会负责人的平台，使得用水户的监督能落到实处。

一般用水户协会包括若干个用水小组，用水小组召开全体会员大会，选举本小组的代表参加用水户协会代表大会，每个用水小组选举产生一名首席代表，负责与协会的协调工作和本小组的分水配水事务。

从目前用水户协会建设情况看，大多数协会都建立了用水户代表大会和执委会的机构，但是设立监事会并正常开展工作、履行职能的协会的却不多。因此，试点项目区的用水户协会要把建立健全协会管理机构作为规范化建设的重要任务。

（三）完善制度体系

用水户协会的内部管理制度建设是协会正常运行的制度基础。规范化建设必须把完善内部管理制度作为重要工作内容。要在符合国家有关法律法规的基础上，在协会内部以民主协商的方式制定与协会章程配套的规章制度。

这些制度包括：《协会财务管理制度》。按照国家统一制定的社会团体法人单位财务管理有关规定制定协会的财务管理制度；《用水户协会灌溉管理制度》。规定从制定灌溉计划到取水、配水的具体做法；《用水户协会工程管理制度》。规定工程维修计划的制定、维修的组织和执行办法；《协会水价制定、水费计收与使用管理办法》。根据国家有关规定，制定协会水价标准、水费收取方法，以及水费使用和管理办法；《用水户协会奖惩制度》。在协会的职责范围内，规定对协会会员或用水小组的奖励和惩治措施；《协会执委会主席、副主席、监事会主席职责》、《用水户协会档案管理办法》、《协会工程维修集资管理办法》、《用水户协会民主议事制度》、《用水户协会对弱势群体的扶持办法》等。

（四）实行民主管理

规范的民主管理是用水户协会运行的基本保障，在协会的日常运行管理中应充分体现协会所有会员共同受益的农民自治组织的特性，因此，在日常管理中，一定要遵循以下五条原则：

一是加入和退出协会自主选择的原则。一般，当农民正确认识到用水户协会的服务功能和意义后都会选择加入协会，否则他就得不到协会的供水服务，会给他的农田灌溉带来很大的不便，目前还没有关于协会范围内用水户不加入协会或退出协会的例子。

有些国家的法律规定，当一个流域内愿意加入灌溉协会的农户达到一定的比例后，流域内的其他农户也必须加入，这主要是为了保证这部分农户的用水权利不会受到不公平的待遇。虽然我们还没有这方面的法律规定，但在具体操作时候也可以参考这种做法。

二是实行自主管理的原则。用水户协会作为独立的社团法人，在法律和政策范围内享有自主管理的权利，任何组织和个人不能干涉协会内部事务，同时协会也接受政府、水管单位及会员等的监督。在自主管理方面，要特别处理好协会与村委会的关系，特别是灌溉一个村的协会，要明确协会与村委会不同的责、权、利。

三是议事民主公平原则。用水户协会负责人由全体会员或代表民主选举产生，目前还没有专门为协会制定的选举办法，很多协会的选举都是参照《村民委员会组织法》规定进行的。协会内部事宜由全体会员或者是他们的代表共同参与决策，按照“一事一议”的方式进行，以体现最广大农民会员的意志。

四是平等参与的原则。用水户协会所有会员均享有平等参与协会事务的权利。由于协会内每个农户的灌溉面积相差不大，每个会员的权利义务都是均等的，而不象国外的一些用水户协会按照拥有的灌溉面积大小享受权利和承担义务。今后随着农村土地的流转承包，将会出现一些种植大户，权利和义务与灌溉面积相结合将会成为一个新的议题。随着大批青壮年男性劳动力向城市转移，妇女和老人在农业灌溉中承担的工作逐渐增多，在协会的事务管理中，应充分考虑妇女和老人的参与。

五是公开透明的原则。用水户协会的管理要公开透明，应定期向全体会员公布工作报告，张榜公布每户的灌溉面积、灌溉水量、应缴水费及协会的收支情况等，并接受会员的监督。

### 第四节 农民用水户协会在农业水价综合改革中的主要任务

农民用水户协会在农业水价综合改革中具有核心地位，承担着许多重要职能，要完成许多工作任务，主要有以下几项：

一、作为实施主体组织完成灌区末级渠系工程改造

农民用水户协会作为灌区末级渠系改造的实施主体，承担着组织末级渠系改造项目的申报、建设管理任务。

（一）作为末级渠系工程建设主体组织项目申报

财政部、水利部规定农业水价改革暨末级渠系改造试点项目的申报主体为用水户协会。但是灌区末级渠系的改造并不是一件孤立的事，末级渠系的改造方案必须符合灌区末级渠系改造的总体规划。因此，用水户协会在申报项目时必须与当地水利部门和灌区管理单位协商，使申报项目符合规划要求。

（二）确定末级渠系工程改造方案

项目经有关部门批准后，用水户协会应该在当地水利部门和灌区管理单位的指导和帮助下确定工程改造方案，确定改造的区域范围、建设内容、渠道及渠系建筑物形式、输水配水方式、量水方式、投资额度、筹资方式、投劳方案等。除了工程改造方案外，用水户协会还应制定工程建成后的运行管理和维护方案，核算末级渠系运行管理成本，制定末级渠系水价方案。末级渠系的改造方案必须符合整个灌区的末级渠系改造规划，用水户协会在制定改造方案时必须与灌区管理单位协商。工程改造的具体方案和设计可以委托灌区管理单位或有关技术单位。在目前还没有实施终端水价的地区，地方水利部门和物价部门应协助协会制定水价方案。

工程改造方案和水价改革方案制定后，要召开协会代表大会进行讨论，通过后应及时向农民公示，特别是建设范围、投资以及资金来源、农民投工投劳、水费测算等方案，对农民有异议的地方应该协商解决。

（三）组织农民投工投劳

组织农民投工投劳是用水户协会在末级渠系改造中一项重要的职责。用水户协会的广大农民不但是项目的直接受益者，同时也是投工投劳的参加者，既有受益的权利又有参加建设的责任。为使项目符合用水户协会的实际需要，符合广大农民的利益，用水户协会应该组织广大农民按照《国务院办公厅关于转发农业部村民一事一议筹资筹劳管理办法》，水利部《关于完善小型农田水利民主议事制度的意见》等文件的有关规定，采用“一事一议”的方式组织农民投工投劳。同时，用水户协会还应与当地政府减负办等部门及时沟通，处理好当地对投劳额度的规定与群众意愿的关系。

（四）进行末级渠系建设管理

农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目采取先建后补的建设方式。用水户协会作为试点项目的实施主体，拥有参与项目招投标的权利（当地政府规定集中采购的除外）。用水户协会可以代表农民与相关施工单位、材料供应商、灌区管理单位洽谈，签订施工、材料采购、代建合同。根据合同执行进度向财政部门申请付款。

对工程施工的监督有两种方式，对较大的工程聘用专业的监理人员进行监督，一般工程由用水户协会自己监督，或灌区管理单位协助监督。施工的监督应该是全过程的，对材料的数量、质量，工程的数量、质量、施工程序、进度等进行监督。

末级渠系工程完工后，由用水户协会组织自我验收，验收合格后，申请上级水利部门和财政部门验收，验收合格后向财政部门提出补助申请。

用水户协会应主动接受农民对项目资金使用的监督。建设资金的使用应严格遵守国家财经制度、项目资金使用管理办法，以及协会内部财务管理办法。

三、接受政府授权建立灌区末级渠系工程产权制度

《小型农村水利工程管理体制改革实施意见》（水农[2003］603号）提出小型农村水利工程要以明晰工程所有权为核心，建立用水户协会等多种形式的农村用水合作组织，投资者自主管理与专业化服务组织并存的管理体制。用水户协会管理的灌溉设施，应首先将使用管理权移交用水户协会；随着条件的成熟，逐步将改造完好的灌溉设施所有权移交用水户协会。

农业水价综合改革试点项目要求通过试点项目建设的所有水利工程，都必须按照《小型农村水利工程管理体制改革实施意见》，将灌区末级渠系工程的产权移交给用水户协会。具体实施由地方政府委托水行政主管部门（县水利（务）局），负责勘定国有水管工程与末级渠系工程，并向用水户协会颁发水利工程产权（或使用权）证书。

四、提供灌溉服务、协调用水事务

为协会成员提供灌溉服务是协会的基本职能。农业水价综合改革对协会灌溉服务提出了新的更高的要求。

（一）编制需水计划，强化需求管理

每年年初农民用水协会应根据各用水小组、用水户的用水需求，在灌区供水管理人员的技术指导下编制协会的年度需水计划。需水计划经协会执委会讨论并向会员公示后正式报送供水管理单位。供水单位根据整体供水计划，向协会下达供水计划。

（二）签订供用水合同，强化用水的经济管理

用水户协会和供水单位是水的买卖关系，所以用水户协会与供水单位应该签订供水合同，并依据测定的水量向供水单位缴纳水费。同时，负责农业供水管理的灌区管理单位，有义务向用水户协会提供必要的技术支持。

供用水双方签订供用水合同的目的，是以具有法律效力的合同形式确定双方的权利、责任和义务。合同内容包括供水量、供水时间、计量方法、供水价格、收费方法、交费时限、违约责任等，以排涝为主的协会，合同内容还应包括：排水泵站起排水位、排水费用的分摊等。合同应在供水开始日30天前签订。签订合同后，除了气象水文等不可抗力自然因素外，双方均应严格履行合同。供水单位应按作物生长和天气变化情况，尽量满足农民用水协会合理的调整供水时间、数量要求。

农民用水协会在合同签订后7天内召开用水户代表大会，或以广播、公告、黑板报等形式向用水户通报供用水合同内容，让大家了解供水数量、时间、计量方式、收费标准、收费方式。要求大家自觉执行合同，维护用水秩序。对于因天气、作物生长等原因，必须修改调整供水计划时，协会应召开用水小组组长会议讨论通过，并由用水小组组长通知到每一用水户，任何个人不得随意修改。

（三）制订用水计划，强化供水管理

农民用水协会与供水单位签订供用水合同后，协会执委会应会同用水小组组长，根据供水单位承诺的供水方案，同时考虑用水户用水申请，制订协会的年度用水计划。用水计划要细化到用水组、用水户，经用水户、用水小组长和协会三方签字后，即视同用（供）水合同。各用水组、用水户按照批准的计划用水，并实行用水计量，为预收水费和全年水费核算提供依据。各户的用水计划要由用水小组组长与他们分别讨论，如与用水户原需水申请有较大调整，应说明原因，双方同意后签字。用水计划应在协会与供水单位供用水合同签订后10天内编制完成。

协会年度用水计划订立后，如有较大变动，应由协会召开用水小组组长会议讨论通过，并由用水小组组长通知到每一用水户。如果协会的用水权受到其它部门单位、个人影响，协会有责任维护用水户的合法用水权益，并及时向用水户通报。

（四）加强灌溉管理，促进农业节水

灌溉用水管理是协会的主要工作。在灌溉期间，协会人员应在现场做好灌溉服务，维护工程设施，确保正常运行，按用水计划向每个用水组，并通过用水组向用水户配水。良好的灌溉用水管理，可以维护良好的用水秩序，保持渠道及建筑物完好状态，高效用水，以降低灌溉成本。

灌溉放水前应做好以下准备工作：按供水计划和天气、土壤、作物实际情况，通知各用水小组、用水户配水流量、水量和供水时间，做好接水灌溉准备，包括平整土地、修好田埂、灌水沟等。规模较大的协会和用水小组，应考虑以通知书的方式通知用水户。与此同时，渠道维护人员要对渠道、建筑物和量水设施进行检查，发现问题及时解决。

灌溉过程中，供水单位和协会人员在接水点，共同监测实际供水流量、水量、放水时间，每完成一个供水单元的供水任务，双方人员在放水记录表上签字。双方人员以此作为水费计收的依据。用水小组和用水户灌水时，协会人员和用水小组组长要加强对渠道的巡查、做好测水量水工作，及时开启关闭闸门，避免渠堤决口、跑水、漏水现象发生。

一般情况下，用水计划尽量不要变更。当气候、水源和作物等条件发生变化，用水计划必须进行调整时，要从实际出发，按实际需要配水、分水、灌溉。计划调整后，要及时通知各用水小组长、各用水户。灌水工作中，对十分贫困或缺乏劳力的农户应给予照顾和帮助，让他们适时浇上水。

（五）加强测水量水管理，实现按方收费

灌溉季节，在农民用水户协会的接水点，每轮次灌溉，供水单位与协会工作人员都要共同监测计量实际放水用水情况，作为水费计算依据。协会向各用水小组配水时，有条件的配水点应设置量水设备，如三角堰、水表等。无特设量水设备的，利用现有建筑物（有控制设施的陡坡、节制闸、涵闸等）量水。

每轮次灌水结束后，协会要与各用水小组长及时对已供水量核对、签字，作为计收水费的依据，防止用水原始记录资料丢失、篡改等，避免对用水户水费负担不公平情况发生。同时，协会执委会应主动及时到供水单位结清水量水费帐。

五、参与制定末级渠系水价，加强水价管理

2002年8月颁布的新的《中华人民共和国水法》第55条规定：“使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费”。这是我国最高权力机关对水利工程供应的水实行有偿使用的法律规定。《水利工程供水价格管理办法》（2003年7月3日 国家发改委 水利部令第4号）规定：水利工程供水价格按照补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则制定，并根据供水成本、费用及市场供求的变化情况适时调整。农业用水价格按补偿供水生产成本、费用的原则核定，不计利润和税金。水利工程供水应逐步推行基本水价和计量水价相结合的两部制水价。各类用水均应实行定额管理，超定额用水实行累进加价。

协会管理的水利工程主要是灌区末级渠系。按照《中华人民共和国水法》、《水利工程供水价格管理办法》和《国家发展改革委、水利部关于加强农业末级渠系水价管理的通知》精神，水利部财务经济司组织专家学者制定了《大中型灌区末级渠系水价测算导则》，协会可根据《导则》结合当地实际制定末级渠系水价，并按规定当地物价部门和水行政主管部门审批或报备案。末级渠系水价一经确定严格执行。在水价综合改革试点项目中，末级渠系水价改革的情况明确由协会所在县价格主管部门、水行政主管部门负责监督检查。

水费计收是农民用水户协会各项工作中十分重要的一个环节，关系到协会和供水单位能否正常运行。在水费收取时一定要作到三公开一到户，即“水量公开”、“水价公开”、“水费公开”和“开票到户”，作为用水户交纳水费的有效凭证，开具正式收据。水费必须公开透明，保证广大用水户在水费收取和使用管理上的知情权和监督权。

六、加强协会财务管理，保证运行顺畅

用水户协会都应该制定《财务管理制度》，这是规范协会会计核算最重要的依据。《财务管理制度》应根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》（征求意见稿）、相关法律、法规、协会章程并考虑协会的实际情况制定。协会的财务管理必须完全按照协会财务管理制度执行。

用水户协会作为独立法人，其财务管理要合法、完备，同时它又不可能象一般意义上的企事业单位一样全面，而要依据用水户协会的实际情况做到简化、方便。用水户协会的财务管理应该坚持专人负责、账目清楚、手续完善、内控健全这四个原则，一是要指定专人负责日常会计核算工作，会计与出纳管理要分开，出纳可由其他人员经培训后兼任；二是要保证相关凭证、账目及报表清楚、真实、准确；三是要制定相应规章制度，明确所有收支的审批流程和手续；四是要健全相应的内部控制和管理制度，协会执委会要能相互监督，同时所有的财务收支都应定期向协会所有会员公示，接受会员监督。

## 第三章  灌区末级渠系工程改造

一般而言，末级渠系是指国有水管单位管理以外的，由群管组织管理的，一般为斗渠及以下的固定渠道工程及相应的渠系建筑物和量测水设施设备，是灌区灌溉系统的一个重要组成部分。本讲义所说的末级渠系工程改造是指中央和省级财政通过民办公助，先建后补的形式，引导农民投工投劳，对大中型灌区末级渠系进行节水技术改造的过程。

### 第一节 灌区末级渠系工程改造的必要性

如第一章所说，由于历史欠账太多和体制机制原因，我国灌区工程体系存在许多问题，特别是灌区末级渠系工程存在的问题更多。主要体现在三个方面：一是工程建设标准低，工程完好率、渠道衬砌率很低。末级渠系工程多为农民投劳投工自建或集体组织建设的，由于设计标准低、施工缺乏技术力量、工程质量普遍较差。目前，斗渠以下土渠的所占比例很大，不仅输水效率低、灌溉保障程度差，而且水量浪费损失也十分严重。二是渠系建筑物少，配套不齐全，制约工程效益的发挥。由于末级渠系建筑物未能配套或配套率不高，致使不少斗、农渠下游不能行水，存在“半截斗、农渠”或“断渠”等现象，许多田块成为人为的“旱田”，作物失灌，粮食减产。三是量、测水设施少，配套而不全。计量供水、按方收费无法有效实施，水事矛盾和纠纷现象比较普遍。

末级渠系工程之所以存在这些问题，核心的问题是缺乏一个工程完好、配套齐全的工程体系。为解决灌区末级渠系工程存在的问题，2004、2005年，中央专门安排国债资金，选择了一些灌区进行末级渠系节水改造试点，实践证明，实施末级渠系工程节水改造，可带来五个方面的作用。一是通过实施末级渠系工程节水改造，可使项目区内灌溉工程设施的状况得到极大改善，灌水质量和灌溉保证率得到较大提高，可显著提高抗御灾害的能力，增强农业综合生产能力。二是通过实施末级渠系工程节水改造，可有效减少因田间工程不配套，跑、冒、漏水等造成的水量浪费，节水效益显著。三是通过实施末级渠系工程节水改造，可有效提高灌溉用水的效率与效益，减少水费支出，增加土地产出，农民减负增收成效明显。四是通过实施末级渠系工程节水改造，为实现农民用水自治奠定了良好的工程基础，可有效促进末级渠系管理主体缺位问题的尽快解决，促进灌区民主管理、和谐管理的发展。五是通过实施末级渠系工程节水改造，解决的不仅仅是农业灌溉问题，同时也为构建和谐社会、推动社会主义新农村建设奠定了基础，社会效益与生态效益巨大。

### 第二节 灌区末级渠系工程改造的总体要求

一、末级渠系工程改造的任务、目标和标准

（一）工程任务

末级渠系节水改造试点项目工程建设是指对已经实施完成大型灌区骨干工程续建配套与节水改造、由农民用水户协会负责管理和运行维护的斗渠（1m3/s以下）及以下渠道和建筑物进行节水改造。工程改造的任务是组织开展对试点项目区范围内的末级渠系工程进行节水改造，上与骨干工程相衔接，下与田间工程相匹配，完善量、测水设施，统筹考虑排水问题。同时结合工程改造，采取有效措施调动群众参与节水改造的积极性，引导群众投工投劳，完成土地平整、田间沟畦整治及绿化等工作。

（二）工作目标

末级渠系工程改造应以提高灌溉用水的效率与效益、促进管理体制改革为核心，以改善灌溉条件、细化量水单元、促进节约用水、减轻农民负担、增加农民收入为目标，通过工程改造，推进管理体制和运行机制的改革与创新，为建立“三位一体”的农田水利良性运行机制奠定扎实的工程基础。

（三）工程标准

工程改造的总体标准是试点项目区范围内的末级输、配水渠系完好通畅，各类渠系建筑物和灌溉设施配套齐全，量水设施的布设满足细化计量单元的管理要求，田间地面灌溉工程达到节水灌溉标准，末级渠系水利用系数达到70％以上。

（四）主要内容

末级渠系工程改造的主要内容有三项：一是渠道防渗。就是对量大面广的末级输水渠道进行防渗技术改造。二是渠系建筑物改造。就是对末级渠系建筑物进行修缮、完善和配套改造。三是配套完善量、测水设施。就是通过合理设置计量点和补充配套量、测水设施，构造一个有效计量、方便使用的用水计量系统。

二、末级渠系工程改造的技术措施

从农田水利工程技术的角度看，适用于末级渠系工程改造的技术措施有许多。下面，根据试点项目区的情况，综合考虑资金规模和建设主体，分渠道防渗、渠系建筑物改造、量、测水设施配套等三个方面有针对性的介绍一些比较成熟而且应用普遍的技术措施。

（一）渠道防渗技术措施

所谓的渠道防渗是指采用工程措施（如混凝土护面、浆砌块石衬砌、塑料薄膜防渗、混合材料防渗）对渠床土壤进行处理或建立不易透水的防护层的一种工程技术措施，可有效减少输水渗漏损失，加快输水速度，提高灌水效率。

1、渠道防渗的技术经济效果。

渠道防渗可以有效提高渠系水利用系数。与土渠相比，浆砌块石防渗可减少渗漏损失50%～60%；混凝土护面可减少渗漏损失60%～70%；塑料薄膜防渗可减少渗漏损失70%～80%。

渠道防渗可以大幅度节约投资和运行费用。与土渠相比，渠道防渗后通过同等流量时，可以加大纵比降、缩小断面，具有降低渠道土方工程投资、减少渠道占地、大幅度节约管理养护费用支出的优点。

渠道防渗可以防止土壤盐碱化及沼泽化。渠道防渗后，显著减少了渗漏，对易发生土壤盐碱化和沼泽化的地区，可在一定程度上抑制或减少土壤盐碱化和沼泽化的发展。

渠道防渗可以防止渠道冲刷、淤积及坍塌。渠道防渗后，渠床得到加固，抗冲刷、抗坍塌能力显著提高，具有稳定渠道、保障输水安全的重要作用。特别是塬边或傍山渠道、湿陷性黄土地区，渠道防渗可以减少甚至避免输水过程中的决口、滑坡等事故。防渗后渠道纵比降增大，糙率减小、流速加快，因此，在输水过程中不易发生淤积，特别在浑水灌区，其防淤的优点尤其显著。

2、不同渠道防渗技术的形式与特点。

目前我国各地采用的渠道防渗形式主要有：混凝土防渗、膜料防渗、沥青混凝土防渗、砌石防渗等，其中混凝土防渗最为常用，下面分别介绍。

混凝土防渗。混凝土防渗具有效果好、糙率小、耐久性和防冲性能好、沿程水头损失小等诸多优点。坡降较陡时可节省连接建筑物，缩小渠道断面，减少土方工程量和占地面积，而且强度高，能防止动植物穿透或其他外力的破坏，便于管理。

混凝土防渗采用的结构形式有板型、槽型和管型等，其中板型和槽型结构最为常用，U型渠槽的结构形式多用于小型渠道。

混凝土防渗的施工方式有现场浇筑混凝土、喷射混凝土和预制混凝土构件装配等方式。现场浇筑混凝土的优点是衬砌接缝少，造价较低；喷射混凝土具有强度高、厚度薄、抗渗性、抗冻性好等优点，但需专用的机械设备；预制装配法的优点是受气候条件的影响小，混凝土质量易保证，能减少施工与行水的矛盾，预制混凝土板和U型渠槽应用最为普遍。

膜料防渗。膜料防渗是利用不透水的土工膜来减小或防止渠道渗漏损失的技术措施。土工膜具有薄型、连续、柔软的特性，防渗性能好，适应变形的能力强；耐腐蚀，不受酸、碱和土壤微生物的侵蚀；质轻，运输便利，施工简便，群众易掌握，工期短，造价低。但土工膜在太阳光紫外线照射下，很容易老化，性能下降，因此，膜料防渗一般采用埋铺式。

沥青混凝土防渗。沥青混凝土是以沥青为胶结剂，与矿粉、矿物骨料（碎石、砾石或砂）经过加热、拌和、压实而成的防渗材料。优点是具有一定的柔性和粘附性，有一定的自愈能力和适应变形能力，防渗抗冻胀效果好。缺点是施工工艺要求严格、必须在高温下施工。

砌石防渗。砌石防渗按结构形式分为护面式和挡土墙式；按材料及砌筑方法分为浆砌料石、浆砌块石、浆砌石板等。具有较强的抗冲、耐磨、抗冻性能和稳定渠道的作用，但施工用工多、劳动强度大、土石方工程量大。因此适用于能就地取材的沿山渠道和石料丰富地区，其他地区应通过技术经济比较确定。

3、适用于末级渠系改造试点项目区的U形渠槽防渗技术。

U形渠槽由于具有防渗效果显著、水力性能好、抗外力性能佳、省工省料、占地少、便于管理等优点，目前在我国已广泛应用。因此，在末级渠系工程改造中，优先推荐采用U形渠槽防渗技术。U形渠槽可埋于土基中，也可置于地面上，但不可采用架空式渠槽。U形渠槽通常有两种施工方式：一是现浇法施工。二是预制装配法施工。

U形渠槽现场浇筑法施工。主要的工序如下：

第一、施工准备工作。主要是模板制作。现浇U形渠槽的模板，包括边挡板架、内模架、活动模板和缝子板四部分。边挡板架应根据混凝土衬砌厚度，用木材制成，或用角钢、槽钢弯焊而成。内模架用以支撑模板，浇筑反拱部分用的模板固定其上，固定的模板由木板条制成。活动模板是浇筑直线段的模板。缝子板用以控制伸缩缝的形状和尺寸，一般为木制。

施工前必须检查渠槽开挖或填筑、特种土基处理、垫层和排水设施铺设、模板和钢筋的加工及设置等是否符合设计要求；混凝土组成材料和配合比应进行现场检验；水电、机械设备需安装妥善，运行正常；施工人员和施工用具要齐备；必要时还应掌握天气变化情况，以保证混凝土衬砌连续施工。

第二、混凝土拌制和运输。主要是混凝土的拌制。通常可采用机械或人工拌和。拌制混凝土的材料必须按规定的配合比分别称量。一般小型渠道，也可按实测材料密度换算成体积，按体积配料，但须经常校正。

混凝土的运输可用手推车、架子车、翻斗车、自动卸料汽车、混凝土搅拌运输车、混凝土泵和溜槽等运送混凝土拌和物。

第三、混凝土浇筑。主要是分清施工顺序。通常是先浇渠底，后浇渠坡。混凝土浇筑通常有两种方式。一是人工浇筑。其过程是立模——建仓板——入仓振捣（将拌好的混凝土倒入仓板内，采用人工或机械振捣）——收面（应在混凝土浇筑完后，立即用原浆收面，不得另拌砂浆上面。收面要做到表面平整光滑，无石子外露，无蜂窝麻面）——拆模（压梁和仓板在浇筑完后即可拆模）——养护（通常在混凝土面上覆盖湿草帘、湿芦席，并常洒水）。二是用衬砌机浇筑。可用D40、D60、D80、D100、D120衬砌机浇筑。这种衬砌机系全断面连续浇筑机械，可分别衬砌直径40cm、60cm、80cm、100cm和120cm的U型渠道。加外还可采用柴油机动力衬砌机、轨道式液压自行衬砌机、CU4型气动切缝衬砌机、QJ型衬砌机等进行浇筑。

U形渠槽预制装配法施工。主要的工序如下：

第一、构件的预制。通常可分为人工预制和机械化预制两种。目前以机械化预制为主，主要有三种方法。一是振动式预制法，将搅拌好的混凝土倒入特定尺寸的U形钢模中，然后将装有混凝土的钢模放在振动台上振动，使混凝土密实成形，经过养护后脱模。二是卷板式预制法，将拌和好的混凝土平铺在预定尺寸的镀锌模板上，用平板振动器振实、抹光，然后在机械作用下将它初步变曲成U形槽，再按所需规格在定形机上把断面定形，并悬挂养护后，拆模即成。三是液压式预制法，采用振动和液压复合成型原理，对普通单纯凝土一次成形，当即脱模、立式养护。

第二、构件运输和安装。本工序应掌握的要点是运输过程中构件不得剧烈震动或互相碰撞。埋入基槽的U形渠槽的施工程序是：挖成设计断面的基槽；铺好槽底砂砾石垫层；安砌U形槽构件；回填土时，要两侧同时分层进行，并注意夯实；灌缝；养护。砌于地面上的U形渠槽的施工程序是：平整并夯实沿渠线的地基；安装U形渠槽构件；灌缝；养护。

（二）渠系建筑物改造技术措施

渠系建筑物改造是末级渠系工程改造的重要环节。在具体施工中要严格按照修建渠系建筑物的技术要求进行，确保施工质量。一般来讲，渠系建筑物主要包括渡槽、倒虹吸、涵洞、桥梁、跌水、陡坡和闸门等，其设计计算可参照《水工设计手册第八卷灌区建筑物》。

末级渠系工程改造中常采用的渠系建筑物主要有涵洞、斗门和农门。涵洞是指埋设在填土下面具有封闭形断面的过水建筑物；斗门、农门是指斗渠、农渠进水口的控制性建筑物。斗门或农门的尺寸一般按标准规格选用，并可用预制件安装。斗门和农门的闸板可采用铸铁、钢板和木板制作，斗门启闭可采用手动螺杆启闭机。

末级渠系试点项目进行渠系建筑物改造宜采用工厂化生产或现场预制的装配式结构。

（三）量、测水设施改造的技术措施

水资源短缺是制约农业发展的重要因素。推广节水灌溉是缓解水资源短缺的重要措施。发展节水灌溉，核心是减少用水浪费，提高用水效率和效益。量、测水设施是灌区用水管理的基础，通过量、测水设施可及时准确地测算出各级渠系之间的水量分配以及各用水单元的供用水量，并据此核算水费，分析各级渠道的灌溉输配水效率状况，为加强灌溉用水管理提供支撑。

1、末级渠系量、测水设施设置的原则、布局和主要任务。

末级渠系量、测水站点布设原则。布置末级渠系上的量、测水站点时，要满足灌溉输、配水管理的需要，符合细化水量核算单元的要求，在节水改造项目区范围内统一规划，统筹考虑，配套齐全，经济合理，观测计量方便，达到供水计量和按量收费的要求。

量、测水设施布局。量、测水设施的布局应有利于观测计算从末级渠系进水口到以下斗、农渠系的水量输、配及渠道间的输水损失。量水站点应设在斗、农渠首端，进水口下游20～30m处，且以水流均匀正常为原则，也可设置专门的量水建筑物量水。

量、测水设施的改造。完善末级渠系量测水体系，实现斗口、农口计量水量，划小水量核算单元，使末级渠系水量计量设施的建设满足计量供水、按方收费的管理要求。

量、测水设施的类型。末级渠系的量、测水设施类型通常有利用水工建筑物量水（在扬水渠道上还可用扬水机械量水）；利用流速仪或浮标量水；利用自记仪器或水尺量水；利用特设量水设备（量水坎、三角形堰、梯形堰、巴歇尔量水槽等）量水。各类量测水设备均各有特点和适用范围，选用时可参见《灌溉渠道系统量水规范》，并根据项目区的具体情况合理选定。

量、测水设施的要求。末级渠系的量、测水设施量水精度和准确度要求误差≤±5%；其过水能力应与渠道的过水能力相适应，水头损失尽可能小，测流范围尽可能大，具有较高的灵敏度。同时要力求经济耐用，观测方便；其造价应该低廉，施工方便，维护容易，测算简捷，便于群众掌握，管理工作量要小。

2、不同量、测水方法的主要特点。

利用水工建筑物量水。利用水工建筑物如闸、涵、渡槽、倒虹吸管、跌水以及扬水设备等进行量水，较为经济、简便，在有可能使用的地方，应优先考虑。用作量水的水工建筑物，应完整无损，调节设备良好，建筑物前后无泥沙淤积和杂物阻水，同时不受附近地区其他建筑物引水不稳定的影响。

利用流速仪或浮标量水。用流速仪测流，成果精确，但费时较多，施测和计算繁杂。浮标测流，经济简单，但精度低，计算较繁。这两种测流方法多在无水工建筑物及特设量水设备可利用的情况下使用，其量水地点应选在渠段顺直、断面整齐、水流无旋涡及回水影响的位置。

利用自记仪器或水尺量水。用自记仪器或水尺测记水位，然后用水位流量关系图表计算流量，方法简。量水地点，可根据需要选在渠段平直、断面齐整、水流均匀之处。对含沙量大，常有淤积现象的渠道，则不宜采用。

利用特设量水设备量水。采用特设量水设备量水，观测计算简便，成果比较精确，但设备费用较高。一般在没有水工建筑物或现有水工建筑物不能量水时，才采用这种特设量水设备量。特设量水的过水能力应与渠道输水能力及渠中水位相适应，在减少或加大引水时，应能通过输送的泥沙。特设量水设备一般应设在需要量水渠段的最上游，距上游建筑物的距离应不小于10～30m。特设量水设施常用的类型：薄壁量水堰有三角形、梯形、矩形；量水槽有巴歇尔、量水槛（长喉道）、矩形无喉道、U型渠抛物线无喉道、农用分流计、喷嘴等。特设量水设备可就地施工，可预制成装配式构件，也可做成固定式、活动式的。

3、推荐末级渠系采用的量水设施。

（1）长喉道量水槽（量水槛）。

量水槛纵横剖面示意图

长喉道量水槽（量水槛）是一种结构简单，施工方便，安装容易，抗干扰能力强、工程量小、造价低廉、不易破坏的量水槛。这种量水槛是在宽顶堰基础上，将垂直迎水面修改成为1：3的斜坡，既利于悬浮颗粒的泥沙通过，又减少了水头损失是一种适用于丘陵山区的理想测流设备。这种改进后的宽顶堰我们称为量水槛，实际上是简化了的长喉道量水槽。

长喉道量水槽（量水槛）适用于稳定流或近似稳定流的渠道，用于自由流和淹没流（但淹没度应控制在0.9以下精度较高）状况下测流。它可应用于上下游水位差较小的渠道，建议使用自由流的量水槛。量水槛用于不同形状渠道断面和不同水流状态下的水流测量,水头损失宜在0.1hmax～0.13hmax，最大流量与最小流量比Qmax:Qmin=10:1。

（2）标准巴歇尔量水槽。

标准巴歇尔量水槽结构示意图

巴歇尔量水槽由进口收缩段、喉道、出口扩散段及上下游水尺组成。适用于流量为0.003～56.0m3/s的浑水或清水渠道及比降小的渠道。

（3）矩形无喉段量水槽。

矩形无喉段量水槽结构示意图

矩形无喉段量水槽结构简单，水头损失小，不易淤积。矩形无喉段量水槽由进口收缩段、矩形喉口、出口扩散段及上下游水尺组成。适用于流量为0.003～10.0m3/s的浑、清水渠道。

（4）抛物线形喉口量水槽。

抛物线形喉口量水槽示意图

抛物线形喉口量水槽由进口收缩渐变段、抛物线形喉口断面、出口扩散渐变段和水尺组成。适用于具有下列参数的U形渠道的测流：底弧直径D=0.3～2.0m；渠道深度 H=0.4～1.5m；直线段外倾角0°≤α≤15°；渠底比降I=1/300～1/1500。

抛物线形喉口量水槽应在自由流条件下使用，临界淹没度不宜大于0.88。佛汝德数Fr≤0.5。

（5）直壁式量水槽。

直壁式量水槽结构图

直壁式量水槽属长喉道临界水深槽，进口与出口由椭圆形曲线与Ｕ形渠道衔接，量水槽底部不改变原渠道底坡。

直壁式量水槽适用于具有下列参数的U形渠道的测流：底弧直径D=0.3～0.8m；衬砌深度 H=0.4～0.8m；上游水尺读数h1≥0.06m；直线段外倾角0°≤α≤15°。

直壁式量水槽应在自由流条件下使用，临界淹没度(正常水深h0与上游总水头比值)不宜大于0.83。佛汝德数Fr≤0.5。

三、末级渠系工程改造措施选择的基本要点

对灌区末级渠系工程进行节水改造时，应根据以下要点选择经济、实用、有效的工程措施。

（一）渠道工程改造技术措施选择要点

1、对原有渠道进行防渗处理时，应重新设计渠道的纵横断面，并复核渠系控制建筑物的底板高程，不符合要求时应采取相应技术措施。

2、在渠床底土渗透性强，地下水位相对较低，输水渗漏损失量大的情况下，宜采取防渗衬砌措施；对于高填方渠道、傍山渠道以及修建在陡坡地段的渠道，一般也宜采用衬砌加固。其他情况下应根据灌区节水改造要求、自然条件、经济状况和生态环境等因素，在技术经济论证的基础上合理确定。

3、防渗措施应遵循因地制宜的原则，根据当地条件客观分析，选择适宜的断面形式（如U型断面），并尽可能选用工厂化生产的预制构件。有条件地区应积极采用沥青混凝土、聚乙烯薄膜、土工布等防渗新材料、新结构、新工艺。寒冷与高寒地区，必须采取防冻胀措施，并重视防冻胀新技术的推广应用。

（二）低压管道输水工程技术措施选择要点

以管代渠采用低压管道输水工程改造渠道时，应当通过技术论证和方案比较，做到技术上先进，经济上合理，实施后能够取得明显效益。低压管道输水工程的设计，应符合《灌溉与排水工程设计规范》GB/T 50288和《低压管道输水灌溉技术规范》GB/T20203的有关要求。

（三）量水设施配套改造技术措施选择要点

1、末级渠系量水设施的选择应遵循经济、实用、方便管理和易于维护的原则。

2、量水设施与设备可参照现有技术规范和量水技术指南选择，可以选择量水槛、三角堰、量水槽和利用水工建筑物设备量水等不同形式，具体可参考《灌溉渠道系统量水规范》、《灌溉试验规范》SL13、《堰槽测流规范》SL24、《水工建筑物测流规范》SL20、《灌区量水实用技术指南》等规范和资料。

3、量水设备宜用固定式的量水设备，受条件限制时，也可选择易操作和便携式的量水设备，量水设备应满足量测精度要求。

4、堰槽量水等设备宜选用由工厂化生产或预制构件装配的定型产品。量水计和水表应选用经过法定检测机构检测的合格产品。

（四）排水工程技术措施选择要点

1、排水工程不符合《灌溉与排水工程设计规范》GB/T 50288和《灌溉与排水工程技术管理规程》SL/T246要求时，应通过技术鉴定确定配套和改造方案。

2、对于达不到要求的排水系统，应根据具体情况选择采取完善沟道、渠系建筑物、泵站等排水工程设施的配套建设；整治沟道，增强其排泄能力等措施。对于易塌坡沟道，应采取防坍固坡措施或在田间埋设排水暗管

3、排水建筑物宜采用定型设计和装配式结构。

### 第三节 灌区末级渠系节水改造工程设计及投资测算

工程设计与造价编制是决定投入与运行成本的重要环节。试点灌区末级渠系节水改造是民生水利的重要组成部份，其投资来源以中央和省级财政的支农资金为主。工程设计时，要严格按照相关标准和规定编制工程造价，为工程改造的顺利实施奠定基础。

一、工程设计

（一）工程设计的主要原则

1、末级渠系工程设计要求必须由具有丙级以上（含丙级）水利工程设计资质的单位承担完成。工程设计的目的是为工程项目实施服务的，其深度应达到满足施工要求的深度。

2、末级渠系工程设计应与灌区节水灌溉规划相一致，将规划作为工程设计的基本依据，工程设计中选取的主要设计参数、灌溉制度等应与规划相衔接。

3、末级渠系工程设计要严格按照农田水利有关的规范和标准进行，工程设计中技术参数的选取、计算公式的选用应遵照规范和标准的规定。

4、工程设计应坚持质量第一的原则，在满足使用要求和工程质量的前提下尽量降低工程成本。不得盲目追求高标准，不得片面强调降低投资导致工程质量下降。为了保证工程质量，设计中选用的材料设备应有正式的生产许可证以及有关部门的产品检测报告。

（二）工程设计的主要内容

工程设计主要包括三部分内容，即设计说明书、设计图纸和设计预算书。当工程规模较小时，可以将设计说明书和预算书合并，工程规模很小甚至可以将三部分合并为一个文件。工程设计是工程建设项目中的一个重要阶段，又是设计单位提供给建设单位、施工单位及监理单位的项目实施阶段的重要技术文件，其包含的三个部分应完整、准确、统一，又各具有不同的作用。工程设计文件是组织工程建设、保证工程质量的一个重要依据，同时也是工程质量监督和竣工验收的重要依据。

为了加强末级渠系节水改造工程建设技术管理，提高试点项目工程建设实施方案或初步设计的编制质量，受水利部财务经济司的委托，中国灌溉排水发展中心根据末级渠系试点项目建设管理的有关思路和要求，组织专家编写了《农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目工程建设技术参考要点（试行）》（见附录），作为各试点项目单位编制工程建设实施方案或初步设计的技术参考。

二、投资测算

（一）投资测算的总体要求

末级渠系试点项目节水改造工程投资测算的编制，应以工程设计（工程建设实施方案或初步设计）为依据，参照《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2002〕116号）等水利行业相关概（预）算编制法律法规和程序进行编制。编制工作应坚持科学合理、实事求是的原则；要深入项目区进行现场调研，掌握充分可靠的依据；基础价格的定价应合理可靠，贴近市场；编制单位和编审人员应具备相应的资质，确保末级渠系工程建设投资测算编制文件的质量。

（二）工程投资的主要费用构成

末级渠系节水改造工程属于小型农田水利工程建设的范畴，其不同于大中型水利建设工程的突出的特点是工程规模小，技术难度低，工程量不大且施工周期较短，因此，其工程造价的费用构成也相对简单，主要由两大部分费用构成。

一是直接消耗在工程建设过程中的活劳动和物化劳动，如人工费、材料费、设备费、施工机械使用费、安装费等；

二是为完成工程建设、保证工程质量所需要和发生的各类费用，如设计费、建设管理费、生产准备费、施工场地占用费、施工企业利润、税金等。

（三）工程投资测算的参考要点

水利工程建设投资的测算和编制具有很强的专业性，为了适应末级渠系试点项目工程建设规模较小、工程量和技术难度相对不高、以及施工周期较短的特点，进一步加强对末级渠系试点项目工程投资测算编制工作的指导和管理，受水利部财务经济司的委托，中国灌溉排水发展中心根据末级渠系节水改造工程建设的特点和相关内容，参照水利行业工程概（预）算的相关法律法规、编制办法和规定，组织专家编写了《农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目工程建设投资测算参考要点（试行）》（见附录），作为各试点项目单位编制工程建设投资测算文件的参考。

### 第四节 灌区末级渠系工程改造的组织实施

末级渠系工程改造的组织实施是保障工程建设质量的重要环节。农民用水户协会是末级渠系节水改造工程的主体，负责工程的改造实施，用水户协会可根据工程具体情况和条件，选择不同方式，组织实施工程建设。当地水利部门和协会所在灌区管理单位有义务为协会提供技术帮助。根据先行试点的经验，末级渠系工程改造的组织实施可采取以下几种形式，各地可根据具体情况自行选定。

一、组织农民投工投劳自主建设

对于工程建设规模较小、技术难度较低、工程改造所需主要材料能够就地选取或主要采用工厂化生产或预制件装配的改造工程，可由用水者协会组织农民群众投工投劳，自主完成工程建设的实施。

（一）以农民用水户协会为管理主体，灌区管理局（处）协助，提前委托专业设计单位进行工程规划设计，设计书应向受益区群众公示和征求意见，经修改后，报有关部门对实施方案组织评审，通过评审后上报实施方案，经上级主管部门批准后组织实施，并向受益区群众公示设计方案、投资概算以及资金来源等实施方案内容。

（二）基层乡镇政府帮助农民用水户协会积极做好土地挖压、拆迁赔偿工作，并发动组织受益群众完成方工程土方和其他施工任务。

（三）灌区管理局（处）指定工程技术人员，协助农民用水户协会，对原材料选择、工程施工建设全过程进行技术指导、监督和管理，把好工程施工质量关。

（四）建设资金由地方财政、水利部门管理，用水户协会要指定财会人员专门负责。要加强建设资金的使用管理，资金使用过程应向受益区群众公示。地方财政与水利部门要对工程资金的使用加强监督管理，保证工程资金不出现截留、挪用等违规现象。

（五）工程竣工后，应放水试运行，由政府水利局、财政局、灌区管理局（处）和农民用水户协会共同组织对整个工程进行设计要求的参数检验和验收，达到设计要求方可交付农民用水户协会使用。

二、委托灌区管理单位代建

实施方案经上级主管部门批准后，由农民用水户协会召开受益区群众代表大会，经过代表讨论和表决，委托灌区管理局（处）代为实施工程改造建设，并向灌区管理局（处）出具书面委托书。

灌区管理局（处）要按照规定的管理程序进行末级渠系工程建设。如需进行招投标的项目，要实行“三制”：即项目法人负责制、工程建设招投标制、施工监理制。要采取平等竞争的方式，实行公开投标，优选施工队伍和监理队伍，使工程建设工期、工程施工质量得以保证。

项目所在地的基层政府要帮助灌区管理局（处）和农民用水户协会积极做好土地挖压、拆迁赔偿工作，并发动组织受益群众完成方工程土方、土地平整、沟畦改造、排水沟整治等任务。

灌区管理局（处）要选拔一部分精干的领导、工程技术人员、财务管理人员，组成工程、质检、财务、政工、后勤等相应的施工职能机构，建立健全的质量保证体系。技术人员分段包干，实施现场施工管理和质量监控，做到任务明确分工，责任落实到人，强化工程质量。

灌区管理局（处）要选拔组织思想品德好、业务素质过硬的财会人员，加强建设资金的使用管理。资金使用过程应向受益区群众公示。财政部门对工程资金使用、管理进行审计、监督，保证工程资金不被挪用。

工程竣工后，应放水试运行，由政府水利局、财政局、灌区管理局（处）和农民用水户协会共同组织对整个工程进行设计要求的参数检验和验收，达到设计要求方可交付农民用水户协会使用。

三、委托专业施工队伍建设

实施方案经上级主管部门批准后，用水户协会要召开受益区群众代表大会，经过代表讨论和表决，优选施工队伍，委托专业施工队伍代为实施工程改造建设，并向专业施工队伍出具书面委托书。如需要通过招投标来确定施工队伍的，要按照国家有关招投标规定执行。

专业施工队伍要以质量管理为中心，实行质量终身负责制。技术人员化段包干，实施现场施工管理和质量监控，做到任务明确分工，责任落实到人，强化工程质量终身负责制。灌区管理局协助农民用水户协会，对专业施工队伍进行全过程的工程施工监督。

## 农业终端水价改革

农业水价在灌区运行管理和水管单位生存发展中具有举足轻重的作用。国家历来重视农业水价改革。经过多年改革的探索，在大中型灌区推行终端水价制度，成为农业水价改革的必然选择。在本次农业水价综合改革暨末级渠系节水改造试点工作中，试点项目区必须按照建立“三位一体”农田水利良性运行机制的总要求，积极推行农业终端水价改革，建立科学的终端水价制度。

### 第一节 农业终端水价改革的必要性

农业终端水价改革是规范末级渠系水价，改革农业供水管理体制，保证工程良性运行，促进农业节水增效，保障国家粮食安全的必然选择。

一、有利于理顺水价秩序，杜绝搭车收费

近年来，我国农业水价改革取得了积极进展，国务院办公厅发出《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》(国办发〔2004〕36号)，国家发展改革委、水利部出台了《水利工程供水价格管理办法》、《关于加强农业末级渠系水价管理的通知》（发改价格[2769]号）。但由于农业供水管理体制改革滞后、供水工程缺乏必要的计量设施等原因，目前农业末级渠系水价管理薄弱，乱加价、乱收费和截留挪用水费的问题比较突出，既加重了农民负担，又助长了水资源的浪费，不利于农业节水和农民增收，同时也挤占了正常的水价调整空间。推行终端水价可以规范水价秩序，有效地解决村以下末级供水中的搭车收费问题。

二、有利于促进节约用水，保障国家粮食安全

我国水资源短缺，作为第一用水大户的农业用水还比较粗放，村以下农业供水还存在按亩收费和用大锅水的问题，造成农户节水意识淡薄，出现大水漫灌和浪费水的现象还很普遍。终端水价制度推行后，实行从供水源头到地头的“一线通”终端供水价格后，计量供水，按方收费，农户用多少水交多少钱，明明白白用水，放放心心交钱，用多少水完全由农户自己说了算，极大地促进了农户自发节水的积极性，节约的水可以用于扩大农田灌溉面积，保障国家粮食安全。

三、有利于水利工程可持续运行和提高灌溉服务质量

长期以来，灌区末级渠系供水收费混乱，搭车收费、截留挪用现象在很多地区时有发生，使得国有水管单位水费收取率低，水利工程缺乏维修养护资金，导致许多灌区灌溉设施老化失修严重，灌溉面积衰减，水利工程不能持续运行，农民无法得到高质量的灌溉服务。通过推行农业供水终端水价，避免多头收费现象，使农民心中有数，放心用水，并可以起到遏制乱加价、随意搭车收费的作用，使水费收取工作形成一种良性机制，有利于水利工程可持续运行，提高灌溉服务质量。

### 第二节 农业终端水价核算

农业终端水价是指整个农业灌溉用水过程中，农民用水户在田间地头承担的经价格主管部门批准的最终用水价格。在农业供水整个环节中，农业供水成本费用沿着干渠、支渠、斗渠和农渠逐级累加，在农渠出口处达到最大，形成农业终端水价。

一、农业终端水价的构成

农业终端水价由国有水利工程水价和末级渠系水价两部分构成。国有水利工程水价是指国有水管单位水利工程产权分界点以上所有骨干工程的成本、费用总和与产权分界点量测的农业供水量之比。末级渠系水价是指国有水管单位水利工程产权分界点以下末级渠系供水费用与终端供水量之比。

（一）国有水利工程农业供水价格构成

国有水利工程农业供水价格由供水生产成本、费用构成。

供水生产成本是指正常供水生产过程中发生的职工薪酬、直接材料、其它直接支出、制造费用以及水资源费等。

供水生产费用是指供水经营者为组织和管理供水生产经营而发生的合理销售费用、管理费用和财务费用等期间费用。

国家规定农业水价不计利润和税金。

（二）末级渠系水价构成

末级渠系水价由管理费用、配水人员劳务费用和维修养护费用构成。

管理费用是指农民用水户协会为组织和管理末级渠系农田灌溉所发生的各项费用，包括办公费用、会议费、通讯补助费、交通补助费及管理人员合理的误工补贴等。

配水人员劳务费用是指农民用水户协会在供水期内聘用配水人员所支付的劳务费。

维修养护费用是指农民用水户协会对灌区斗渠及以下供水渠道和设施每年必须进行的日常维修、养护费用。

二、国有水利工程水价核算

国有水利工程水价核算的内容包括：

（一）固定资产折旧。固定资产折旧原则上按各类固定资产价值、折旧年限，分类核算，一般采用平均年限法（或工作量法）分类计提。

（二）固定资产大修理费。固定资产大修理费原则上按照审核后固定资产价值的1.4%核算，也可根据水利工程状况在审核后固定资产价值1%－1.6%的范围内合理确定。

（三）日常维护费用据实核算，计入当期供水生产成本、费用。

（四）其他生产成本、费用。供水生产经营中发生的其他生产成本、费用，原则上按有关财务制度和政策规定的标准据实核算。

（五）资产和费用分摊。具有多种功能的综合利用水利工程的共用资产和共同费用，应在各种不同功能之间进行分摊。分摊顺序是：首先在公益服务和生产经营之间进行分摊，再扣除其他生产经营应分摊的部分，得出农业供水应分摊的资产和生产成本、费用。

（六）供水量的确定

农业用水年平均供水量一般按照最近五年平均实际供水量确定。如果最近几年连续出现较严重干旱或洪涝灾害、或者供水结构发生重大变化，年平均供水量的计算期可以适当延长。新建水利工程，采用供水计量点的年设计供水量并适当考虑3－5年内预计实际供水量计算。

（七）水价的确定

国有水利工程农业供水价格按照下式计算：

国有水利工程农业水价=国有水利工程农业供水生产成本、费用/农业供水量

三、末级渠系水价的测算

末级渠系水价在明晰产权、清产核资、控制人员、约束成本以及清理、取消农业用水中不合理收费和搭车收费的基础上，按照补偿末级渠系运行管理和维护费用的原则核定。

（一）末级渠系供水费用测算

1、管理费用测算。农民用水户协会成立3年以上的，可按近3年平均实际合理支出测算。组建3年及以下的，可依据试点项目区实际支出扣除一次性因素合理测算支出水平。新组建或正在筹备组建中的，可依据灌区实际情况据实测定或参考当地同类供水规模的农民用水户协会的支出水平确定。

农民用水户协会的日常管理人员原则上应控制在5人以下，其中灌溉面积在5000亩以下的，应控制在3人以下。

2、配水人员劳务费用的测算。供水期内聘用的配水人员劳务费用可按当地农村劳动力价格和配水工作量合理确定。农业末级渠系供水配水人员原则上应按每万亩3至5人控制。

3、维修养护费用的测算。维修养护费用按农民用水户协会所管理的末级渠系固定资产的一定比例确定，一般控制在1.0%-1.5%范围内。

试点项目区的固定资产总额是指本次末级渠系工程改造所形成的全部固定资产。试点项目区原已登记明细台帐的固定资产，可根据实际情况适当调整固定资产总额。

（二）终端供水量的确定

按照国有水利工程供水计量点近五年平均年供水量乘以工程改造完成后末级渠道平均水利用系数确定，

即：终端供水量=国有水利工程供水量/末级渠道水利用系数

农民用水户协会规范化运作后，终端计量设施完备的情况下，按照终端计量点计量的水量作为终端供水量。

（三）末级渠系水价测算

末级渠系水价按照末级渠系供水费用除以终端供水量计算。即：

末级渠系水价=末级渠系供水费用/终端供水量

（四）终端水价测算

终端水价=国有水利工程水价/末级渠道平均水利用系数+末级渠系水价

（五）农民水费承受能力

不同条件下，农民可承受水费是不同的。国内研究认为，以农业水费支出占亩均产值比例为5％～10％，农业水费支出占亩均农业净收益比例的10％～13％作为农民水费承受能力的测算标准是可行的，在农民增收困难的情况下，取比例的下限比较合理。

1、测算方法。以水费占亩均产值5%～8%、占亩均纯收益10%～13%测算农民水费承受能力范围。

2、基础数据收集。测算农民水费承受能力一般要收集当地灌溉定额、亩均农业产值、亩均农业纯收益等数据。

灌溉定额应根据灌区种植的农作物种类、田间灌溉方式和复种指数综合确定。采用的灌溉定额应是经人民政府颁布的，没有颁布灌溉定额的，应参考同类地区确定。

亩均产值、亩成本、亩均纯收益根据作物种植制度和复种指数综合确定。要对灌区内各种作物的成本、收入进行入户调查，同时借鉴当地统计部门公布的相关数据。

3、农民水费承受能力分析。农民的水费承受能力与农业收入有关，合理确定灌溉定额，要对不同的农作物承受能力进行分析。下面以某灌区为例，测算不同作物水费承受力。具体见计算分析表4-1：

亩产值

(元/亩)

比例

可承受水

费(元/亩)

纯收益

(元/亩)

比例

可承受水费

(元/亩)

小麦

6.28

512.48

0.065

33.31

266.84

0.115

30.69

33.31

0.0879

玉米

2.01

546.67

0.065

35.53

241.85

0.115

27.81

35.53

0.0813

棉花

3.67

689.63

0.065

44.83

369.87

0.115

42.53

44.83

0.1318

其他

5.18

375.00

0.065

24.38

174.47

0.115

20.06

24.38

0.0683

合计

17.14

512.83

0.065

33.33

258.02

0.115

29.67

33.33

0.0906

表4-1

某灌区农业承受力计算分析表

作物

种植面积

（万亩）

承受能力分析（元/亩）

承受力

亩水费占产值的比例

亩水费占纯收益的比例

元/亩

元/m

3

### 第三节 农业终端水价管理

农业水价管理是政府的重要职责。农业水价管理的目的是保证农业水价秩序，保护相关利益者的合法权益。农业终端水价管理指的是终端水价的形成与确定、水价改革的规划与进程、水费计收的全过程监督管理。

一、终端水价的确定

终端水价是由国有水利工程水价和末级渠系水价组成。国有水利工程水价实行政府定价，按照合理补偿供水成本、费用的原则核定；末级渠系水价实行政府指导价下的农民协商定价，或由农民用水户协会组织农民协商确定后，报有关部门备案。

二、终端水价改革规划

在农民用水户协会规范化建设和末级渠系改造完成的基础上，考虑农民水费承受能力，地方政府要根据当地实际，制定终端水价改革计划，积极推进科学的终端水价制度。

目前由于灌区执行的水价远低于水利工程供水成本，因此在确定水价分步到位方案时要按照国务院《水利工程管理体制改革的实施意见》的要求，对应该由财政负担的公益性两项经费（即公益性人员基本支出和公益性维修养护费），从水管单位供水成本中剥离，计算出国有水利工程农业供水价格，加上末级渠系水价，确定终端水价，在此基础上确定水价分步到位方案。

测算的终端水价应经有审批权限的价格主管部门与水行政主管部门进行审核，由试点项目所在地有审批水价权限的人民政府进行终端水价到位的承诺，并制定水价改革时间表。

三、终端水价的监督管理

终端水价的确定与执行涉及政府价格主管部门和广大的农民用水户，因此，对终端水价改革的监督管理主体也是政府价格主管部门和广大的农民用水户。对终端水价改革的监督管理必须从两个方面着手：一是加强政府监管。各级价格主管部门、水行政主管部门要加强对农业末级渠系水价、水量和水费计收情况的监督管理，价格主管部门要依法查处乱收费、搭车收费等价格违法行为。二是完善社会监督机制。农业末级渠系水价确定和水费计收实行公示制，水管单位和农民用水户协会应采取公示栏、公示牌等多种便利方式，及时向农民用水户公示水量、水价、水费收入和支出等有关信息，接受监督。价格主管部门和水行政主管部门可从农户中聘请水价义务监督员，及时反映农业水价和水费计收与使用中存在的问题。

### 第四节  农业水费计收

一般来讲，终端水价制定以后，农业水费计收就成为水管单位和农民用水户最容易产生不同意见的环节，也是最牵扯精力的工作。农业水费计收如果出现问题，会直接影响农业水价综合改革的总体进展。

一、用水计量

用水计量的关键是计量点的设置。随着渠系改造和计量设施配套完善，农业供水计量要逐步延伸到斗渠以下的农业末级渠系，有条件的地方要延伸到农户，全面推行计量收费，尽快改变按灌溉面积平摊水费的传统办法。本次试点项目区的农业供水计量，在末级渠系工程改造完工后，至少要延伸到农渠进口。

（一）国有水利工程管理单位供水计量点设置

国有水管单位工程产权分界点(如：斗渠进口)以上无论分几级管理，对农民用水户协会的供水计量点一律设置在工程产权分界点处下一级渠道之首（如：斗渠进口）。各级次国有水管单位分级管理的水量按各自分水点进行计量。

（二）农民用水户协会的供水计量点设置

农民用水户协会一般应在农渠进口或协会管理的渠道出口处设置量水设施，作为终端计量点。并以此计量点的水量作为向农户收取水费的依据。管理较为规范的协会，可以尝试在农渠出口采用便携式量水堰进行量水，逐步探索计量到户。

二、水量的确认

供、用水量的确认涉及到水费计收的数额。不论是国有水管单位还是农民用水户协会，都应该按照事先约定的程序确认水量，以减少纠纷。

（一）国有水管单位与农民用水户协会水量确认

国有水管单位与农民用水户协会要签订供用水协议，明确供水计量方式。此环节供水管理、计量工作由水管单位承担。农民用水户协会可以派人监督或巡查，每轮水浇灌结束，水管单位应与农民用水户协会核对水账，核对无误后，双方签字认可。当供水量出现差错时，由双方共同查找原因并妥善解决。

（二）农民用水户协会与农户水量确认

农民用水户协会与农户也要签订用水协议，明确供水计量和结算方式。每轮次浇水时，协会配水员和用水农户现场共同计时，按照终端计量点的水位～流量关系曲线，确定农户当次灌水时段内平均实际引水流量，再用平均引水流量乘以用水时间即可核定农户当次灌溉用水量。

（三）农户间的水量分配

农民用水户协会应在农渠进口设置终端量水设施，按终端计量点计量的水量乘以终端水价向农户收取最终水费。但是，从农渠进口至田间通常还有一定距离，一般情况下农渠引水流量较小，一次只负责给一户供水，有时也会出现两户以上农户同时引水灌溉的情况，在这种情况下，可以由协会配水员将水体平均分配（水位相同）或在农户自愿的情况下也可采用按亩分摊的办法确定各自应承担的用水量，但分配办法必须经农民同意，并提前在协会内部予以公布。

三、水费计收

如上面所讲，水费计收的方式是多种多样的。水费计收方式取决于农业供水管理体制。为规范试点项目区水费计收行为，根据试点项目区实行的是灌区国有供水管理单位+农民用水户协会的农业供水管理模式。因此特别要求本次试点项目区必须采用由农民用水户协会统一收取，然后将国有水利工程水费交付国有水管单位的计收方式。

水费计收要根据水管单位和农民用水户协会签订的供用水协议和实际供用水量计算。由协会向水管单位购买水量，并负责向水管单位交纳水费，水管单位向协会开具水费专用发票，可以实行预售水票、凭票供水的办法，也可以采取预交水费、超额限量供水等灵活的办法收取水费。

农民用水户协会负责农户的水量分配，并负责向农户收取终端水费，向农户开具专用票据。在协会规范化发展阶段，可以实行由水管单位代为开具票据并分别标明国有水利工程水费和末级渠系水费金额的方式。

农民用水户协会要建立水量、水价、水费公示制度。在每一轮水浇完后5日内，农民用水户协会要将本轮次农户使用水量、水价、水费在公示栏进行公示，接受农户监督，水费在农户核对无误后收取。

规范水费计收行为，严格票据管理。水管单位、农民用水户协会、农户之间要签订供用水合同，明确供水服务内容，根据当地灌溉用水特点，规定水费计收程序和办法，不断提高水费计收的制度化、规范化水平。收取水费要开具由政府有关部门监制的水利工程供水专用票据，无专用票据或不出具票据向农民收取水费的一律为乱收费，农民有权拒交。

农民用水户协会在供水中要实行供水证、供水卡制度，供水证每户一本，由农户保存，供水卡由协会配水员保存（每户建一卡，与供水证对应），每浇完一轮水，供需双方要在供水证、供水卡上相互签字，相互认可。每个用水户小组要建立农户用水明细台帐，协会建立各用水小组台帐，水管单位建立各协会的水帐，形成三帐一卡一证，证卡、帐帐相对的连环体系。用水户小组定期公示农户用水资料，协会公示各用水户小组用水动态，建设公正、公平的用水环境。

推行终端水价后，严禁除农民用水户协会以外的任何机构或组织以水费的名义向农户收取费用，避免造成灌区收费混乱、截留挪用的局面。

四、水费使用管理

（一）国有水利工程水费使用管理

建立健全水费使用管理制度。水管单位要严格执行水利工程管理单位财务制度，制定具体的水费使用管理办法，强化成本约束机制，加强水费支出管理，严格控制水费支出范围，确保水利工程水费全额用于水利工程运行、管理和维护，减少非生产性开支。水管单位要抓紧做好水管体制改革工作，对单位进行合理定性，科学测定岗位人员，推行管养分离，对冗员进行合理分流，争取理应由财政负担的公益性两项经费及早到位。

（二）末级渠系水费使用管理

农民用水户协会要制定具体的水费使用管理办法。末级渠系供水费用的使用，必须做到公开、透明，坚持“一事一议”制度，重大开支项目要由会员代表大会表决通过，并及时将支出情况向会员进行公示。各项收支必须做到手续完备，报销凭证要有经办人、会员代表签字，负责人审批。末级渠系水费要全额用于农民用水户协会和末级渠系工程的运行管理和维修养护，其中用于末级渠系维修养护的支出不少于60%，任何单位和个人不得截留挪用。

县级财政、水利部门要加强对农民用水户协会对末级渠系水费使用的监督管理，每年对其使用管理情况进行检查，并可对部分用水量大、水费收入较多的用水户协会进行随机抽查。灌区管理单位要加强对用水户协会的技术指导，帮助用水户协会建立和规范完善的财务管理制度，并指导用水户协会做好末级渠系水费的管理工作。

## 项目组织与管理

项目组织与管理贯穿农业水价综合改革试点工作全过程，是试点项目顺利进行的重要保证。

### 第一节  项目前期工作

农业水价综合改革暨末级渠系节水改造试点是一项全新的、复杂的系统工作，必须认真做好项目的前期工作，包括编制农民用水户协会规范化建设、末级渠系节水改造和农业终端水价改革规划及实施方案，并按照财政部、水利部《关于印发2008年中央财政农田水利建设补助资金项目指南的通知》（财办农[2008]15号）的要求，做好项目标准文本、项目可行性研究报告等申报文件的编制和审查工作。

一、规划编制

农业水价综合改革暨末级渠系节水改造试点规划包括农民用水户协会规范化建设、末级渠系节水改造和农业终端水价改革规划（以下简称“三项规划”）。

（一）规划编制主体

农民用水户协会是用水户协会规范化建设、末级渠系节水改造和末级渠系水价的实施主体，原则上是三项规划的编制主体。但是，现阶段我国农民用水户协会建设刚刚起步，人员整体素质不高，协会的组织能力不强，经济运行能力也较弱，多数农民用水户协会还不具备三项规划编制的能力，协会本身也不具备三项规划编制的资质或资格条件，需要政府及相关部门的大力扶持和指导。因此，三项规划的编制工作，应由县级水行政主管部门和灌区管理单位，对有开展试点意愿的农民用水户协会给予前期工作扶持，为用水户协会开展试点工作提供技术支撑。

扶持方式主要有两种形式：一种是对农民用水户协会有试点要求，自身没有经济、技术和组织能力的，县级水行政主管部门和灌区管理单位应从灌区的良性运行和长远发展的战略高度，积极给予扶持，安排所属具有相关资质的规划设计单位，编制三项规划及实施方案；另一种是对农民用水户协会有试点要求，自身具备一定的经济、技术和组织能力的，县级水行政主管部门和灌区管理单位应当加强对其政策、技术指导，协助其完成三项规划的编制工作，或由其委托具有相关资质的咨询服务单位编制。前期工作经费可以从试点项目地方配套资金和中央补助资金提取的管理费中支出。

（二）规划编制内容

规划内容一般包括规划范围的确定、规划水平年的选取、现状分析、目标的确定，以及工程布局，重点任务，保障措施等，但不同类型的规划，在内容安排上有所区别。

1、农民用水户协会规范化建设规划。本规划要求明确规划范围和规划水平年（或试点期）；对灌区管理体制现状，用水户协会组织现状及存在问题做详细分析，分析说明用水户协会规范化建设的必要性及重要意义；对协会包括办公场所、办公设备、量测水设施等硬件建设作出规划；对协会的性质、职责和任务、组建程序等合法地位建设作出规划说明，有协会章程以及供水管理、工程维护、水费收缴、财务管理等规章制度和办法；有用水户协会包括协会执委会成员组织协调、业务技能等综合素质的培养提高等自身能力建设计划；对用水户协会的运作和监督管理作出规划，按照“民办、民管、民受益”原则，提出相应的工程经营、供水经营方案等，对协会实行内部监督、政府外部监管；对用水户协会规范化建设进行经济、社会评价；有协会规范化建设的组织、资金、政策保障措施。

2、末级渠系工程改造规划。本规划要求明确规划范围和规划水平年（或试点期）；简述灌区骨干工程续建配套和节水改造工程完成情况，对灌区末级渠系工程基本情况、现状、存在问题做详细分析，分析加强末级渠系工程建设的必要性及重要意义，提出上接骨干工程，下连农田的工程规划方案，并优化确定；明确用水户协会为工程建设主体；建设内容包括斗渠及以下的固定渠道工程及相应的渠系建筑物和量测水设施设备，配套田间土地平整、沟渠整治等工程措施；明确中央与地方配套资金比例，实行政府引导、以奖代补、先建后补、农民合理投劳自主建设，对改造投资进行合理估算；明确末级渠系工程改造后产权（使用权）属用水户协会，用水户协会负责改造后工程的运行管护；对末级渠系改造进行经济、社会、生态等方面的效益分析；有末级渠系改造的组织、资金、政策等保障措施。

3、农业终端水价改革规划。本规划要求明确规划范围和规划水平年（或试点期）；对灌区供水、水价管理现状、存在问题做详细分析，分析农业水价综合水价改革的必要性及重要意义；选用经权威部门确定的灌溉定额，对国有水利工程供水成本、末级渠系供水成本以及终端水价进行测算；根据农民水费承受能力的提高，制定水价调整时间计划表，分步到位；推行终端水价后的水费计收管理；进行经济、社会、生态等方面的效益预测及水价改革成效分析；有水价改革的组织、资金、政策等保障措施。

（三）规划编制程序

规划编制开始前，由县级水行政主管部门和灌区管理单位帮助用水户协会开展三项规划编制及实施方案等前期工作，或由其委托具有相关资质的咨询服务单位开展项目前期工作。

规划编制过程中，规划编制单位应广泛开展调查研究，充分听取灌区管理单位和农民用水户对农民用水户协会建设、末级渠系改造和终端水价改革的意见，科学、合理设计规划方案，力求三项规划既能满足农民的生产需要，又能符合灌区管理的要求。

规划编制完成后，由条件的地区，规划编制单位应将三项规划的主要内容，特别是末级渠系改造方案，工程改造投资来源，以及终端水价改革等涉及农民切身利益的事项，在农民用水户协会范围内进行公告。

二、规划审查

试点项目区的三项规划编制完成后，由省级水行政主管部门初审，水利部组织专家统一进行技术审查。审查要点如下：

（一）三项规划的审查要点

1、规划范围是否覆盖了整个试点项目区。

2、规划水平年的选取是否符合实际。

3、规划的目标是否合理。

4、农民用水户协会组建是否符合国家现行的法律法规规定和农业用水管理的需要；协会规范化建设方案是否合理可行，实施措施是否得力。

5、末级渠系节水改造工程布局是否上下匹配、科学、合理，是否根据不同的自然地理条件、作物种植结构和当地经济发展水平，采用了适宜的灌溉模式；斗渠及以下的固定渠道工程及相应的渠系建筑物和量测水设施设备，配套田间土地平整、沟渠整治等工程措施是否科学合理可行。

6、是否建立了“产权明晰、责任明确、管理民主”的末级渠系工程产权制度，保障措施是否得力；是否建立了国有水利工程水价加末级渠系水价的终端水价制度，改革方案是否可行，改革时间安排是否合理。

7、项目中央补助资金的使用范围是否符合规定，地方配套资金及农民投工投劳方案是否切实可行。

8、投资估算是否合理、可行、科学。估算依据要符合国家和地方的有关规定，用典型工程说明各类工程的亩均综合投资指标、单位容积投入综合投资指标，以确定各类工程投资及总投资。审查时，着重审查报告提出的原材料价格及人工单价是否合理；典型工程的类型是否齐全、是否有代表性，技术方案是否科学，投资估算依据是否可靠、合理。

9、推进工程管理体制改革的各项措施是否齐全、明确、可行，是否健全了管理组织、明晰了工程产权、落实了管护责任、建立了水价机制等。

10、经济效益、社会效益、生态效益是否显著。

（二）审查程序

三项规划的政策性、技术性比较强，审查包括技术审查和行政审查。技术审查由水利部统一组织专家进行审查，行政审查由试点省水行政主管部门负责，具体审查程序如下：

1、三项规划由县级水利部门和灌区管理单位代为编制后，上报省级水利部门初审。

2、规划经省级水利部门初审后，报水利部。水利部组织进行专家审查，并出具专家审查意见。

3、省级水行政主管部门根据专家审查意见督促修改完善，并出具行政审查意见。

### 第二节  项目申报与审批

一、申报主体

农业水价综合改革暨末级渠系节水改造试点项目的申报主体是农民用水户协会。对不具备试点项目申报能力的农民用水户协会，县级水行政主管部门和灌区管理单位有义务协助农民用水户协会做好项目申报材料的准备工作。

二、申报条件

试点灌区的选择要符合三个条件，一是已经完成或基本完成大型灌区骨干工程续建配套的灌区；二是农民用水户协会有较好基础、农民承诺自愿投工投劳建设末级渠系、实行农民用水自治的；三是地方政府（价格主管部门）和用水户协会都承诺工程改造验收合格后推行终端水价制度的灌区。

三、申报原则

（一）农户自愿原则。充分尊重农民意愿，项目建设方案、投资投劳方案、管理运行方式和终端水价改革的主要内容，要由受益区农民民主议事通过。

（二）因地制宜原则。要根据当地水资源条件、生产实际需要、投资可能和水价改革的环境，科学合理地制定实施方案，做到经济上合理，技术上可行，政策上可操作。

（三）集中连片原则。项目选择要体现粮食产量品质、水土条件和集中连片优势，集中资金和技术，连片建设，形成规模，发挥工程的整体效益。

（四）规划指导原则。试点项目要编制三项规划，按照规划要求组织实施。

四、申报材料

试点项目申报要求提交以下材料：

（一）标准文本。按照财政部、水利部《关于印发2008年中央财政农田水利建设补助资金项目指南的通知》要求，编制《农业财政专项资金（水利）管理标准文本》，内容包括：申报主体的基本情况、项目建设方案（附项目区示意图）、资金筹措（含投劳）方案、建成后管护方案及村民会议有关决议等。

（二）三项规划。即农民用水户协会规范化建设、末级渠系节水改造、农业终端水价改革规划及实施方案。三项规划必须通过水利部统一组织的专家审查，由省级水利部门出具行政审查意见。

（三）登记证书。提交用水户协会在当地民政部门进行社团登记证书复印件，以及机构代码证复印件。

（四）承诺文件。试点项目区所在县级以上人民政府出具的推行终端水价承诺函，保证依据农民承受能力，按照水价改革时间表落实终端水价。工程改造完成后授予用水户水利工程产权（或使用权）的承诺函，明确建立“产权明晰、责任明确、管理民主”的末级渠系工程产权制度。

（五）灌区意见。灌区管理单位对申报项目的意见，重点是要审核试点项目区以上的骨干工程续建配套和节水改造是否已经全部完成，改造方案是否与骨干工程相匹配，项目区改造具有一定技术可行性。

五、项目审查

农民用水户协会根据三项规划填报试点项目申报标准文本，并在本协会内公示，公示期满，如无不同意见，经所在灌区管理单位签署意见后，报县级水利、财政部门。

县级水利、财政部门组织对试点项目申报的真实性及可行性进行审查把关，确保申报材料的质量，并汇总逐级上报至省级财政、水利部门。

省级财政部门和水利部门组织对项目进行审查，填写项目审查论证表（《农业财政专项资金（水利）管理标准文本》）。经审查合格后，按财政部、水利部下达的资金额度，等额编制省级年度项目文件，联合报送财政部、水利部。

财政部、水利部组织专家对项目申报文本进行合规性审查，出具审查意见。省级财政、水利部门根据审查意见，及时组织县级财政、水利部门和用水户协会进行整改，并将整改情况反馈给财政部和水利部。

六、项目批复

省级财政、水利部门要严格按照财政部、水利部对试点项目的审核意见，联合批复具体项目计划，下达中央财政补助资金和省级配套资金。

### 第三节  项目验收

农民用水户协会在县级水行政主管部门和灌区管理单位的指导下，积极推进用水户协会规范化建设、末级渠系节水改造和终端水价改革，努力构建“三位一体”的农田水利运行新机制。项目完成后，应及时组织验收。

一、项目验收的主体、对象

试点项目资金来源于中央财政农田水利建设专项资金，该资金是以省（自治区、直辖市、计划单列市）为单位进行补助的，省级财政、水利部门负责具体项目的安排及资金补助标准，县级财政、水利部门负责试点项目的组织和监督管理，农民用水户协会负责项目实施。同时，试点项目又涉及用水户协会建设、工程改造和水价改革等多项内容，实施的主体、进度和要求不同。因此，试点项目验收的主体应主要是省、县两级，分单项验收和整体验收，单项验收包括末级渠系节水改造项目验收、农民用水户协会规范化验收、终端水价改革验收，单项验收由县级水利、财政部门负责，整体验收由省级财政、水利部门负责。

试点项目验收的对象是农民用水户协会规范化建设、末级渠系改造工程建设和农业终端水价改革。其责任主体是县级政府及财政、水利部门，灌区管理单位和农民用水户协会。

试点项目是农业水价综合改革的试验项目，必须严格组织验收和系统总结经验。单项任务完成后由县级水利、财政部门进行单项验收。在全部单项验收完成后，由县级财政、水利部门向省级财政、水利部门提出整体验收申请，省级财政、水利部门组织专家进行整体验收，并出具验收报告，上报财政部、水利部。财政部、水利部组织有关专家，在省级整体验收的基础上，每省抽查1-2个项目，进行复核，为系统总结试点经验作准备。

二、项目验收的内容及标准

（一）验收内容

1、项目是否按试点要求的时间进度和内容要求完成。

2、农民用水户协会建设是否达到规范化要求，在组织末级渠系改造中作用发挥如何。

3、末级渠系改造工程建设是否符合规划要求，是否达到规范标准。

4、农业终端水价改革是否推行，是否制定改革时间表。

5、地方建设资金是否按规定及时足额到位。

6、项目区的水利灌溉条件是否得到明显改善。

7、“三位一体”的农业水价综合改革效果如何，如农业增产、农民增收、农村和谐情况。

（二）用水户协会规范化建设验收标准

1、法人地位得到确认。协会组建程序合法，依法进行登记，各项规章制度完善等。能够独立承担民事责任，充分发挥农民主体作用，引导组织农民克服“等、靠、要”思想，组织农户积极参与工程改造建设和维护管理等。

2、管理能力和水平得到提高。工程改造验收后产权或使用权明确和清晰，工程管理维护制度完善、责任明确等。

3、协调能力明显增强。协会与供水单位的协调关系良好，用水计划管理能力明显加强。能有效组织灌溉，水量计量科学有效，简便可行。

4、实现灌溉用水“定额管理，计量收费”。

5、供水技术服务水平等得到加强与提高。

6、协会财务收支状况公开且规范，实行民主理财等。

（三）末级渠系改造验收标准

1、中央和地方配套资金按计划足额到位，农民投工投劳得到落实，资金的管理与使用符合国家有关规定。

2、工程建设程序及相关手续健全，工程建设质量合格以上。通过工程改造，试点项目区末级渠系上下匹配、设施配套齐全，量、测水设施满足计量收费要求，技术指标达到预定的目标及有关规范要求。

3、工程正常使用，效益充分发挥，末级渠系水利用系数达到70％以上。

4、建立产权清晰、权责明确、管理科学、可持续发展的末级渠系工程管理体制和运行机制。

（四）终端水价改革验收标准

国有水利工程、末级渠系供水成本费用及终端水价测算科学、合理；农民水费承受能力分析符合实际；用水计量到农渠口以下；政府已批准终端水价改革方案，制定改革时间表；末级渠系供水收费不规范的问题得到控制；用水计量、水费收缴透明公开。

三、验收应提供的资料

省级财政、水利部门组织项目验收时，项目实施单位应提供下列资料：

（一）项目实施总结报告。

（二）灌区管理单位的评价意见。

（三）用水户协会规范化建设总结。并提供协会法人注册登记证、工程产权或使用权证复印件，管理设施、仪器设备图片，协会管理规章制度文本，组织农民“一事一议”投工投劳和灌溉服务、水费计收的相关证明材料等。

（四）末级渠系节水改造项目总结。并提供项目规划设计资料、资金筹措方案及到位情况、工程施工报告、检验报告等、经费使用情况说明、效益指标完成表等材料。

（五）终端水价改革总结。并提供终端水价测算资料，价格主管部门的成本监审情况，政府相关文件，供用水合同，政府承诺的水价改革计划，以及水费计收制度和执行情况等材料。

四、验收程序

根据试点项目实施的先后，验收分为单项验收、整体验收和抽查三个阶段。

（一）单项验收

试点项目计划下达后，由农民用水户协会组织实施末级渠系节水改造，工程完工后，由灌区管理单位和农民用水户协会对末级渠系改造工程和农民用水户协会规范化建设进行自验收，认为合格以上的，由农民用水户协会向县级水利、财政部门提出验收申请，呈报相关验收材料，县级水利、财政部门分别对末级渠系节水改造工程和用水户协会规范化建设进行单项验收，并出具单项验收意见，作为协会申请财政补助资金的依据。

（二）整体验收

农民用水户协会规范化建设、末级渠系节水改造完成后，推行终端水价制度，按照分步改革到位的原则，政府制定终端水价改革时间表，由省级财政、水利部门组织整体验收，并出具验收报告。

（三）抽查复核

在省级财政、水利部门整体验收的基础上，财政部、水利部从每省抽查1-2个项目，检查项目的执行情况，系统总结试点经验。

五、验收成果及运用

每项验收，都要形成验收报告，作为财政资金补助的依据。同时，地方财政、水利部门及农民用水户协会根据验收意见，在项目的实施中改进工作，提高项目的运行质量；中央财政、水利部门根据项目验收中发现的问题，及时总结，修订相关的政策，提高政策的质量。

### 第四节  资金使用与管理

试点项目关系到广大农民的切身利益，应严格项目资金的使用和管理，提高资金的使用效果。

一、财政补助方式

根据财政部、水利部《关于印发2008年中央财政农田水利建设补助资金项目指南的通知》（财办农[2008]15号）的规定，中央财政农田水利建设专项资金是以省（自治区、直辖市、计划单列市）为单位进行补助，补助比例不超过该省项目投资总额的50%，具体项目的补助标准，财政部、水利部规定由省级财政、水利部门自行确定。中央财政农田水利建设专项资金对试点项目实行“民办公助、先建后补”的方式进行补助，即必须按照农业水价综合改革的整体要求，规范农民用水户协会建设，完成末级渠系工程改造，推行农业终端水价改革，并通过验收的，中央财政资金才能予以补助。

二、资金拨付方式

中央财政农田水利建设补助专项资金和省级财政配套资金应足额拨付到试点项目所在地区县级财政部门。

为提高农民参与末级渠系节水改造的积极性，引导农民采取“一事一议”的方式投工投劳，改善农业生产条件，应采取多种方式解决试点项目启动资金不足的问题。一是农民用水户协会采取“一事一议”的办法筹集启动资金，组织农民投工投劳，试点项目完工验收合格后，由财政直接拨付农民用水户协会；二是地方配套资金可先行拨付，作为项目的启动资金，中央财政补助资金待试点项目完工验收合格后，由财政一次性拨付；三是项目委托第三方，如灌区管理单位、施工单位、原材料供应商等垫资，待工程完工验收合格后，经协会认可并履行相关手续后，由财政直接拨付第三方；四是采取农村金融支持，通过县级财政根据批准的项目计划予以担保，由农业政策性金融机构发放小额贷款，支持项目改造，待工程完工验收合格后，经协会认可并履行相关手续后，由财政拨付用水户协会偿还金融机构贷款。

三、资金管理

试点项目的资金中央以省为单位补助，各省应根据中央制定的资金管理办法，相应制定试点项目资金管理细则，明确资金管理的政策要求，加强对资金使用的监督检查；地方负责具体试点项目的安排、试点项目的实施和资金的使用管理。

各级财政、水利部门应加强对试点项目资金的管理，按照财政部门管资金、水利部门管实施的原则，进行分工协作，水利部门负责试点项目的相关技术审查，财政部门依据水利部门的技术审查，严格项目资金拨付和使用，确保资金安全和效益。用水户协会也应建立健全财务管理制度，加强对各级财政补助资金的使用管理。

为保证项目的实施，地方可以从中央补助资金中提取不超过中央补助资金1%的项目管理费。管理费用于中央补助项目的审查论证、规划编制、工程设计、技术咨询、项目验收等管理支出。不得用于人员补贴、购置交通工具等。

### 第五节  项目总结

农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目完成后，要进行全面的建设总结，总结试点工作中的成效，分析存在的问题及原因，提出改进政策的建议，编写试点项目总结报告。

一、项目总结的编制主体

县级水行政主管部门及灌区管理单位组织试点区农民用水户协会进行项目总结，形成单个协会的总结。县级水行政主管部门及灌区管理单位在各协会试点总结报告的基础上，形成整个项目总结报告，并逐级上报。

二、项目总结的主要内容

（一）项目区概况

简要说明试点项目区基本情况；分析灌区用水户协会建设、末级渠系工程、供水水价的现状、存在问题，农业水价综合改革暨末级渠系改造试点的重要性与必要性。

（二）试点项目实施目标、任务

简述试点项目的主要目标、任务和要求。

（三）协会及工程建设、水价改革任务完成情况

用水户协会规范化建设完成情况。协会数量、管理的灌溉面积、协会所辖工程产权落实、建章立制、工程良性运行和发挥效益等规划目标的实现情况。

末级渠系工程改造建设完成情况。灌区斗渠及以下的固定渠道工程及相应的渠系建筑物和量测水设施设备，配套田间土地平整、沟渠整治等工程改造、配套是否按照计划和质量要求完成建设任务，节水效果。

终端水价改革完成情况。总结终端水价、农民水费承受能力测算，终端水价制度推行，水费计收管理，末级渠系水费使用管理等方面的成效。

（四）资金使用与管理情况

工程建设资金的管理是否能够遵守国家有关财经法规，做到专户储存、专人管理、专账核算、专款专用。工程账目是否清楚，财务管理是否规范等。工程参建各个主体在资金管理中的权利和责任是否明确。

（五）成效分析

总结农业水价综合改革暨末级渠系改造试点工作对促进农业增产、农民增收、农村社会和谐，以及保障国家粮食安全、促进农业节水等方面的成效。

（六）提出建议

提出完善和推进“三位一体”农业水价综合改革的政策建议。

## 第六章  项目监测评价

### 第一节 项目监测评价的必要性及主要作用

监测与评价是现代项目管理的重要内容，既是项目管理的一个工具，同时也是项目内容的一部分。监测和评价是两项密不可分的工作，所以一般把监测与评价视为统一体。监测与评价的区别在于：监测侧重于信息的搜集，而评价侧重于利用监测信息进行分析和判断；监测是一个连续不断的过程，而评价则具有一定的阶段性，如执行中期评价、竣工期评价、项目后评价等。

项目监测与评价就是通过建立监测与评价的组织体系，利用一定的方法和技术手段，对项目建设情况、运行情况、影响和效果等过程，进行动态的跟踪调查、统计和测定，准确掌握项目相关各方面的信息，进而从建设、运行、影响和效益等方面，进行科学分析和客观评价。

农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目作为全国范围内的试点项目，项目目标明确。即通过用水户协会规范化建设、末级渠系改造、终端水价改革，建立“三位一体”的农田水利良性运行机制，提高农业综合生产能力，节约水资源，减轻农民水费负担，保障国家粮食安全。这些目标是否能实现，实现的程度如何，需要通过科学的监测手段、收集可信的数据来进行客观的评价。在评价分析的基础上编制试点项目监测评价报告。在项目目标完全实现后逐步向全国推广，从而发挥试点项目的作用。所以，对试点项目进行监测和评价是非常必要的。

项目监测评价的目的是，监测和评价水价综合改革项目“三位一体”目标的实现程度，即在用水户协会规范化建设、末级渠系改造、终端水价改革实施后，项目取得的经济效益和社会效益，主要包括农田水利良性运行机制，农业综合生产能力，节约水资源，减轻农民水费负担，社会和谐等效益。

项目监测评价主要的作用是通过监测掌握项目实施情况，监测项目实施取得的效益并总结经验，发现存在的问题并对政策加以完善和深化。

### 第二节 项目监测评价主要指标

实施项目监测，首先是根据项目目标确定监测内容，然后根据监测内容制定监测指标，指标确定后还要制定监测的方法，最后还必须落实监测的负责机构。

监测指标是监测评价的关键。在指标选择时必须坚持两个基本原则，一是紧紧围绕项目目标。二是指标数据易于获取。

按指标的监测对象划分，监测指标可以分为两类，即用水户协会监测指标和试点灌区监测指标。

按监测指标的性质划分，可以分为基本指标和运营（效益）指标。基本指标指协会及灌区的现状及建设情况，运营指标反映协会及灌区在项目实施后的效益，如节水、增产、社会和谐等方面的效益。这些监测指标既有定性的又有定量的。

按试点项目事先设定的目标，农业水价综合改革试点项目的监测指标包括以下六类。

（一）粮食安全的指标

1、灌溉面积（亩）。指项目区的有效灌溉面积。

2、受益人口（人）。有效灌溉面积内的受益人口。

3、粮食总产量（公斤）。项目区粮食生产总量。这一指标体现项目建设前后项目区粮食生产能力的变化和农业综合生产能力的提高。

4、经济作物总产值（元）。项目区粮食以外的其他作物的年产值，项目区农业综合生产能力提高后，经济作物产量提高或种植结构调整后的经济效益。

5、灌溉保证率（％）。预期灌溉用水量在多年灌溉中能够得到充分满足的年数的出现机率。这一指标体现农业灌溉基础设施抵御自然灾害的能力，分别以现状灌溉保证率和设计灌溉保证率体现项目实施前后的变化。

（二）农民经济效益的指标

1、亩均水费（元/亩）。农民向协会缴纳的水费除以灌溉面积。这一指标体现项目建设对于农民水费支出的变化。

2、农民水费支出占农业收入的比例（％）。亩均水费支出/亩均农业收入。这一指标体现项目建设对于降低农业生产成本的效果。

3、农民人均收入（元/人）。包括农业和非农业收入，协会规范化建设后服务专业化水平提高，农民外出打工增加，非农收入提高。

（三）水资源的指标

1、渠系水利用系数（％）。协会管理的末级渠系水利用系数，反映协会工程现状和用水管理水平。

2、总用水量（方）。项目区一年的用水量，包括向灌区买水量及自备水源用水量。

3、年亩均用水量（方/亩）。项目区亩均灌溉水量，这一指标体现项目建设后的节水效果。

4、供水结构调整（灌溉用水占总用水比例％）。协会灌溉用水总量/协会社区总用水量。这一指标体现农业节水后，在有条件的地方，农业用水向工业转移，支持当地经济发展。

（四）水价改革指标

1、终端水价（元/方）。农民向用水户协会缴纳水费时的水价，包括国营水价和末级渠系水价的综合。终端水价有可能是政府定价也可能是协会内部商议确定。

2、计量收费比率（％）。协会内对农民水费按水量计收的比例。

3、灌区对协会的水价（元/方）。灌区向协会卖水的实际价格。

4、灌区对协会的水费收入（元）。协会向灌区缴纳的水费。

5、灌区对协会的水费收缴率（％）。协会实交灌区的水费与应交水费的比值。

（五）协会运行指标

1、协会水费收缴率（％）。农民实交协会的水费与应交水费的比值。体现农民缴纳水费的意识。

2、协会收支状况（元）。协会年收入减去支出，协会作为一个法人实体运行一年的状况，体现它可持续发展的能力。

3、内部管理状况。以定性描述为主，包括协会的制度建设情况、机构设置和运行情况。

4、末级渠系工程状况（末级渠系工程完好率％）。用水户协会管理的渠道的完好程度，体现工程状况。

5、灌溉周期（天）。协会完成一次灌水所需平均时间，体现项目建设后灌溉效率的提高，有工程改造和管理提高、灌溉秩序改善等原因。

（六）社会效益指标

1、灌溉秩序。用水事纠纷发生的次数。体现协会规范化建设、工程改善、水价到位后，协会管理水平提高，用水配水计划性提高，群众用水纠纷减少。

2、水价改革及对协会的政策支持。项目区地方政府颁发的关于水价改革、终端水价方面的政策的数量，主要内容、实施措施和效果；项目区地方政府颁发的关于与用水户协会性质、责任、权利等的有关的政策的数量，主要内容、实施措施和效果。

3、对项目区经济发展的作用。农民外出务工人数和非农业收入。反映协会规范化建设后服务专业化水平提高，外出务工人数增加，非农业收入变化的情况。

4、对社会和谐及乡村文明的促进作用。用水户协会的民主管理、一事一议可以促进农民团结合作，通过民主商议解决问题，增进乡风文明。

5、推进农村民主意识方面的作用。通过用水户协会规范化建设和农民用水自治思想的贯彻和学习，农民行使用水户协会章程赋予的权利，农民也逐渐意识到作为一个公民应该享有的宪法和法律赋予的其他权利，农民政治素质的提高必定会推动农村民主政治建设。

### 第三节 项目监测评价的实施

根据监测内容与指标，确定监测方法、明确监测的负责机构。项目评价方法和主要内容如下。

一、建立监测评价系统

建立统一的监测评价系统是实现项目监测的前提。通用而且可行的方法是根据监测指标的填报对象编制监测指标报表，由监测负责机构分发对试点项目区的基层政府、协会和灌区，并组织填写。

由协会负责报送的报表流程为：“协会—县水利部门—省水利部门—水利部”。灌区数据的报送流程为：“灌区—省水利部门—水利部”。灌区和县级水利部门以电子文件形式逐级上报并分级汇总。

二、建立监测评价体系

监测评价的范围包括实施水价综合改革试点项目用水户协会、项目县、试点协会所属灌区、试点省。试点项目用水户协会、试点协会所属灌区是直接的监测评价对象，试点项目县、试点项目省和水利部是监测评价的组织、汇总及监测评价报告编写的责任者。

与试点项目有关的各级单位在监测评价中的职责如下：

（一）用水户协会。负责收集用水户协会监测的相应数据，填写监测表格，及时上报县级水利部门。

（二）县级水利部门。负责指导和帮助协会收集、填报数据，并对协会填报的数据进行核对，负责收集其他相关数据并汇总，编写监测报告，及时上报省级水利部门。

（三）灌区管理单位。负责收集灌区监测的相应数据，填写监测表格，编写监测报告，并及时上报省级水利部门。

（四）省级水利厅。负责核对各县汇总的用水户协会监测数据、各灌区上报的监测数据，汇总本省的数据，编写监测报告，及时上报水利部。

（五）水利部。汇总各省上报数据，对协会、灌区的数据进行比较分析，发表年度监测评价报告。

为顺利开展监测评价工作，各级监测评价主体应指定专人负责监测评价工作，并接受相关的培训。各项目实施单位应在项目实施前上报基线数据，项目实施后在每年年初上报上一年度的监测数据。

三、项目监测评价实施程序

（一）基线调查

实施前一年的统计数据作为基线数据。基线数据分别由县水利部门组织用水户协会和灌区收集，收集的范围包含第二节中监测指标的现状数据。

（二）建后数据收集

项目实施完成后，由县水利部门组织用水户协会和灌区收集年度监测数据，并每一年更新一次。连续监测2～3年，逐渐体现项目效益。

（三）数据收集方法

从数据来源分，监测数据有两大类，一是现有的统计数据，二是直接调查监测对象得到的数据。对于前者，可以直接从用水户协会、相关村镇、水管站所、灌区等获得，大部分的监测指标数据属于此类。对于后者，需要有关工作人员深入到各农户，采用抽样调查的方法，来收集有关的监测数据，少数监测指标数据属于此类，如“农民水费支出占农业收入的比例（％）”等。

无论是基线数据还是建后监测数据，都分别由协会和灌区收集，并按照“协会—县水利部门—省水利部门—水利部”及“灌区—省水利部门—水利部”的流程，自下而上收集并汇总。

（四）数据汇总及上报

协会应在县水利部门指导下填写监测表格，由县水利部门进行汇总，并填写监测汇总表，随县级监测评价报告一起上报省水利部门；省水利部门对县上报的监测数据进行汇总，并填写监测汇总表，随省级监测评价报告一起上报水利部。

四、评价方法

对项目效果的评价，常用的有“前后对比法”和“有无项目对比法”两种方法。前后对比法主要是将项目实施以后，历年的监测指标与项目实施前的基线数据相比较，一般可采用列表的形式，以直观地分析、比较项目实施以后各年的变化及其成效。而有无项目对比法，主要是将每年项目建成区采集的数据与没有项目的区域的数据进行横向的比较，同样可采用列表的形式，以对比分析和评价项目的影响与结果。农业水价综合改革试点项目的监测评价系统主要用于评价项目对现状的影响，及是否能达到项目实施前设定的预期目标，所以，试点项目的评价原则上采用“前后对比法”，在此基础上也可采用“有无项目评价法”，对相似条件下未实行农业水价综合改革试点的地区进行对比分析。

五、监测评价报告

（一）项目监测评价报告的编写

项目实施各级单位，包括灌区管理单位、县水利部门、省水利部门、水利部等，都应该编写监测评价报告，并且在项目建成以后的2～3年内每年编写一次监测评价报告。监测评价报告在收集的基线数据和年度监测根据的基础上，经过汇总、分析、调研等进行编写。监测评价报告应该点面结合，既有汇总的数据，又有个案。

（二）报告的主要内容

监测评价报告应该包括以下几方面内容：

1、项目区及项目建设的基本情况。

2、项目对保障粮食安全发挥的作用。

3、项目对提高农民收入减轻农民负担的作用。

4、项目对节约水资源和优化配置水资源的作用。

5、末级渠系水价改革实施情况。

6、项目对改善协会运行，建立良性运行机制和科学的管理机制的作用。

7、项目产生的社会效益。

8、项目对其他地区的影响及示范作用。

9、项目应改进的方面和建议。

## 附录一：农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目

## 工程建设技术参考要点

## （试行）

## 附录二：农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目

## 工程建设投资测算参考要点

## （试行）

## 附录三：大中型灌区末级渠系水价测算导则

（试行）

第一章   总则

第一条  为指导农业水价综合改革暨末级渠系改造试点项目（以下简称“试点项目”）的末级渠系水价测算，根据《水利工程供水价格管理办法》、《关于加强农业末级渠系水价管理的通知》和《水利工程供水价格核算规范（试行）》，制定本导则。

第二条  本导则适用于试点项目末级渠系水价的测算。

第三条  本办法所称末级渠系水价测算，是指在政府价格主管部门和水行政主管部门的指导下，农民用水合作组织按照一定的程序和方法，对其管理的灌区斗渠及以下农业供水的水价进行测算的行为。

第四条  末级渠系水价要在明晰产权、控制人员、约束成本的基础上，按照补偿灌区末级渠系运行和维修养护费用的原则测算。

第二章  末级渠系供水费用的构成

第五条  灌区末级渠系供水费用由管理费用、配水人员劳务费用和维修养护费用构成。

第六条  管理费用是指农民用水合作组织为组织和管理末级渠系农田灌溉所发生的各项费用，包括办公费用、会议费、通讯补助费、交通补助费及管理人员合理的误工补贴等。

第七条  配水员劳务费用是指农民用水合作组织在供水期内聘用配水人员所支付的劳务费。

第八条  维修养护费用是指农民用水合作组织对灌区斗渠及以下供水渠道和设施每年必须进行的日常维修、养护费用。

第三章  末级渠系供水费用的测算

第九条  管理费用的测算：

1、农民用水合作组织成立3年以上的，可按近3年平均实际合理支出测算；

2、组建3年及以下的，可依据试点项目区实际支出扣除一次性因素合理测算支出水平；

3、新组建或正在筹备组建中的，可依据灌区实际情况据实测定或参考当地同类供水规模的农民用水合作组织的支出水平确定。

农民用水合作组织的日常管理人员原则上应控制在5人以下，其中灌溉面积在5000亩以下的，应控制在3人以下。

第十条  配水人员劳务费用的测算：

供水期内聘用的配水人员劳务费用可按当地农村劳动力价格和配水工作量合理确定。

农业末级渠系供水配水人员原则上应按每万亩3至5人控制。

第十一条  维修养护费用的测算：

维修养护费用按农民用水合作组织所管理的试点项目区固定资产总额的一定比例确定，一般控制在固定资产总额的1.0%-1.5%范围内。

试点项目区的固定资产总额是指本次末级渠系工程改造所形成的全部固定资产。试点项目区原已登记明细台帐的固定资产，可根据实际情况适当调整固定资产总额。

第四章  终端供水量

第十二条  灌区农业供水实行国有灌区管理单位、农民用水合作组织和农户三级管理模式。

第十三条  农民用水合作组织应合理划分供水计量单元，并在末级渠系工程改造时设置终端供水计量点(如：农渠进口)。

第十四条  试点项目区测算末级渠系供水价格时所采用的供水量，可依据水管单位供水销售计量点近五年平均年供水量乘以工程改造完成后末级渠系平均水利用系数确定。

第五章  末级渠系水价的测算

第十五条  末级渠系供水费用按下列公式计算：

末级渠系供水费用=管理费用+配水人员劳务费用+维修养护费用

第十六条  末级渠系水价按照末级渠系供水费用除以终端供水量计算。即：

末级渠系水价=末级渠系供水费用÷终端供水量

第十七条  农业供水终端水价按下列公式计算：

农业供水终端水价=国有水利工程水价÷末级渠系平均水利用系数+末级渠系水价

第六章  水费计收

第十八条  农民用水合作组织应合理组织供水服务，并推行末级渠系供水计量收费。

农民缴纳的农业水费为农业供水终端水价乘以终端供水计量点的实际用水量。

第十九条  终端供水计量点的实际用水量，必须由农民用水合作组织聘用的配水员和用水农民共同签字确认。供水核算单元涉及多个用水农民的，必须协商确定相应水量分配办法，并经三分之二以上的农民同意。

农民用水合作组织必须建立供用水台账，对每一灌次的水量、水价以及水费计收予以公示。

第七章  附则

第二十条  试点项目区末级渠系水价的确定可实行政府指导价，或由农民用水合作组织协商确定，并报县以上（含县级）政府价格主管部门和水行政主管部门备案。

第二十一条  农民缴纳的农业水费分为国有水利工程水费和末级渠系水费。

农民用水合作组织应按时、足额地将国有水利工程水费交付给国有水利工程管理单位。

末级渠系水费由农民用水合作组织按照相关规定使用和管理，并应建立相应的财务规章制度和公开制度，所有收入和支出必须予以公示。

第二十一条  实行终端水价制度的灌区可参照本导则测算末级渠系水价。

附：末级水价核算案例

第一节 灌区基本情况

某大型灌区设计灌溉面积45万亩，灌区内有引水渠首四座；引水干渠8条，全长100.48公里；支渠25条，全长126.66公里；堤防工程23.877公里。国有水管单位供水计量点在斗渠进口，多年平均供水量21000万立方米，实测的斗渠渠道利用系数0.92，灌区内农民人均纯收入4776元。灌区2004年已成立农民用水者协会22个，协会管理的分支渠 307.78公里，斗渠829.97公里，农渠2138公里。灌区现行水价0.063元/立方米，其中，国有水管单位水价0.055元/立方米，末级水价0.008元/立方米。已测算的现阶段灌区国有水管单位农业供水成本0.098元/立方米。

第二节 末级水价测算

一、末级渠系供水费用

（一）管理费用

该灌区自2004年已全部成立22个农民用水户协会，根据4年的运行情况，平均每个协会管理费用9876元，依此作为管理费用计算的依据，计算得管理费用21.72万元，即

管理费用=9876×22=217272元

（二）配水员劳务费用

农业末级渠系供水配水人员原则上应按每万亩3至5人控制，考虑到该灌区运行的具体现状，按每万亩4人计算配水员人数；灌区每年4月至11月进行农业供水，灌溉期8个月，按照当地经济情况，每个配水员年灌溉期劳务费用确定为4800元，其中，劳动报酬4400元，交通补助300元，劳保用品等100元。配水员劳务费用86.4万元，即：

配水员劳务费用=45×4×4800=864000元

（三）维修养护费费用

该灌区管理单位2002年组织对全灌区末级渠系固定资产进行了盘点、清查，并对末级渠系固定资产进行了估算，得到了价格主管部门的认同（见下表）。测算的全灌区末级渠系供水的固定资产为7727.20万元，其维修养护费用按照资产的1.4％计算，维修养护费用108.18万元，即：

维修养护费=7727.20万元×1.4％=1081800元。

协会管理的末级渠系资产估算表

| 序号 | 渠道名称 | 总长度(km) | 渠道条数(条) | 衬砌形式 | 已防渗 | 未防渗(km) | 建筑物(座) | 资产原值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分支渠 | 307.78 | 79 | 砼、砌石 | 277.85 | 29.93 | 683 | 1694.091 |
| 2 | 斗渠 | 829.97 | 371 | 砼、砌石 | 620.41 | 209.56 | 3492 | 5064.47 |
| 3 | 农渠 | 2138 | 1213 | 砼、砌石 | 60.06 | 2077.94 | 924 | 968.64 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 7727.20 |

（四）末级渠系供水费用

末级渠系供水费用=管理费用+配水人员劳务费用+维修养护费用

=21.72+86.4+108.18=216.3万元

二、终端供水量

该灌区多年平均供水量21000万立方米，水管单位计量点在斗渠进口，协会的终端供水计量点在农渠进口，实测的斗渠渠道利用系数0.92，则灌区多年平均终端供水量为19320万立方米，即：

终端供水量=21000×0.92=19320万立方米

三、末级渠系水价

末级渠系水价=末级渠系供水费用÷终端供水量

＝216.3÷19320＝0.0112元/立方米

第三节 农业供水终端水价

农业供水终端水价=国有水利工程水价÷斗渠渠道平均利用系数+末级渠系水价=0.098÷0.92+0.0112

=0.1065+0.0112=0.1177元/立方米

## 附录四：关于加强农业末级渠系水价管理的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团发展改革委、物价局、水利（水务）厅（局）：

为贯彻落实《国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》（国办[2004]36号）及2005年4月召开的全国水价改革与节水工作电视电话会议精神，规范农业末级渠系水价秩序，切实减轻农民用水户不合理的水费支出，促进农业节水和农村水利事业的可持续发展，现就加强农业末级渠系水价管理有关事项通知如下：

一、充分认识加强农业末级渠系水价管理的重要意义

近几年，农业用水价格改革取得了一定进展。但由于供水管理体制改革滞后、供水工程缺乏必要的计量设施等原因，目前农业末级渠系（一般指国有大中型灌区的斗渠及以下供水渠道和设施）水价管理薄弱，乱加价、乱收费和截留挪用水费的问题突出，既加重了农民负担，又助长了水资源的浪费，不利于农业节水和农民增收，同时也挤占了正常的水价调整空间。农业用水占全国用水总量的三分之二以上，节水潜力巨大。加强农业末级渠系水价管理，尽快建立和完善农业末级渠系水价形成机制，是深化农业用水价格改革的关键，是减轻农民不合理水费支出和促进农业节水的重要措施，对发展节水型农业、建设节水型社会具有重大意义。

二、加强农业末级渠系水价管理的总体要求

加强农业末级渠系水价管理，就是要在继续改革农业供水管理体制、改造和完善农业灌溉设施特别是末级渠系的基础上，完善农业用水价格管理，将农业末级渠系水价纳入政府价格管理范围，逐步推行农业用水计量收费和面向农民的终端水价制度。农业末级渠系水价要体现“多予、少取、放活”的方针，以切实保护农民利益，在明晰产权、清产核资、控制人员、约束成本的基础上，按照补偿农业末级渠系运行和维修养护费用的原则核定。

要积极推进农业供水管理体制改革，建立健全农业末级渠系管理组织，负责农业末级渠系的运行、维护和管理，强化成本约束机制，降低管理成本。要因地制宜、积极推广农民用水户协会等多种行之有效的管理模式和管理方式。要充分发挥农民用水户协会在组织和团结农民管理农业末级渠系方面的积极作用和优势，使之真正成为农民切身利益的代表。

要加大农业末级渠系改造力度。各级政府要增加对农业末级渠系改造的资金投入，调动水利工程管理单位、乡村基层组织和农户等多方面的积极性，形成多元化投入机制，为顺利实施农业末级渠系水价改革创造有利的工程条件。

三、规范农业末级渠系水费计收管理

各级价格、水行政主管部门要积极推进农业供水计量收费。农业供水计量要逐步延伸到斗渠以下的农业末级渠系，有条件的地方要延伸到农户全面推行计量收费，尽快改变按灌溉面积平摊水费的传统办法。

规范水费计收，严格票据管理。水管单位、农业末级渠系经营者、农户之间要签订供用水合同，明确供水服务内容，根据当地灌溉用水特点，规定水费计收程序和办法，不断提高水费计收的制度化、规范化水平。收取水费要开具由政府有关部门监制的水利工程供水专用票据，无专用票据或不出具票据向农民收取水费的一律视为乱收费，农民有权拒交。

建立健全水费使用管理制度。水管单位和农业末级渠系经营者要制定具体的水费使用管理制度，强化成本约束机制，加强水费支出管理，严格控制水费支出范围。末级渠系水费要全额用于末级渠系的运行管理和维修养护费用支出，任何单位和个人不得截留、挪用。

四、加强农业末级渠系水价的监督检查

各级价格主管部门、水行政主管部门要加强对农业末级渠系水价、水量和水费计收情况的管理，价格主管部门要依法查处乱收费、搭车收费等价格违法行为。

完善社会监督机制。农业末级渠系水费计收实行公示制，水管单位和农业末级渠系经营者应采取公示栏、公示牌等多种便利方式，及时向农民用水户公示水量、水价、水费收入和支出等有关信息，接受监督。价格主管部门和水行政主管部门可从农户中聘请水价义务监督员，及时反映农业水价和水费计收与使用中存在的问题。

五、加强组织领导，狠抓贯彻落实

各地要从落实科学发展观，建立节水型社会，促进水资源可持续利用的高度，加强对农业末级渠系水价管理工作的组织领导。要加大宣传力度，采取灵活多样的形式，向全社会特别是广大农民群众广泛宣传水价改革政策。要紧密结合本地实际情况，制定加强农业末级渠系水价管理的实施办法，周密部署，精心组织，抓好落实。要注意总结农业末级渠系水价管理工作经验，把农业用水价格改革不断引向深入，确保改革顺利推进并取得实效。

二○○五年十二月二十六日

## 附录五：关于加强农民用水户协会建设的意见

水利部

国家发展和改革委员会

民政部文件

水农［2005］502号

关于加强农民用水户协会建设的意见

各省、自治区、直辖市水利（水务）厅（局）、发展改革委、物价局、民政厅（局），各计划单列市水利（水务）局、发展改革委、物价局、民政局，新疆生产建设兵团水利局、发展改革委、民政局：

根据《中共中央 国务院关于进一步加强农村工作 提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中发〔2005〕1号）关于加快农村小型基础设施产权制度改革的精神，以及《水利工程管理体制改革实施意见》（国办发〔2002〕45号）中“积极培育农民用水合作组织”，“探索建立以各种形式农村用水合作组织为主的管理体制”的要求，为进一步深化农村水利基层群管组织体制改革，促进工程的良性运行和充分发挥效益，现就加强农民用水户协会建设提出以下指导意见。
    一、充分认识加强农民用水户协会建设的重要性

农村水利基础设施在增强农业抗御自然灾害能力、改善农业生产条件、提高农业综合生产能力、促进农民增收、发展农村经济中发挥着十分重要的作用。在农村水利建设与管理的改革中，鼓励和引导农民自愿组织起来，互助合作，承担直接受益的农村水利工程的建设、管理和维护责任，可以解决农村土地家庭承包经营后集体管水组织主体“缺位”问题；解决大量小型农田水利工程和大中型灌区的斗渠以下田间工程有人用、没人管，老化破损严重等问题；是适应农村取消“两工”（劳动积累工和义务工）新形势，建立农村水利建设运行新机制的需要；是巩固灌区续建配套节水改造成果，保证灌区工程设施充分发挥效益的需要。加强农民用水户协会建设，对培育和提高农民自主管理意识和水平，明晰农村水利设施所有权，建立现代高效的管理体制和运行机制，具有十分重要的意义。

近年来，许多地方在总结过去基层群众管水组织改革成功经验和学习借鉴国外先进用水管理方法的基础上，试点并推广农民用水户参与灌溉管理，在增强农民民主管理意识、密切供用水双方的关系、改善田间工程管理和维护状况、改进田间灌排服务水平、促进节约用水、提高水费收取率、减轻农民不合理负担、降低农业生产成本、保证农民增收等方面取得了明显成效，也探索出了很多好的经验。实践证明，推进农民用水户协会的发展和改革，深受地方政府、灌区管理单位和农民的欢迎。田间灌排工程由农民用水户协会管理，是灌区管理体制改革的方向。各有关部门和灌区管理单位应进一步提高认识，统一思想，增强改革的自觉性，采取切实有效的措施，加强和积极培育、支持农民用水户协会建设。

二、加强农民用水户协会建设的指导思想和基本原则

加强农民用水户协会建设的指导思想是：

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，全面、协调、可持续的发展观，贯彻中央关于“三农”问题的方针政策，通过加强、培育和支持农民用水户协会建设，解决多年来农村水利管理“主体”缺位，责任、权利、义务界定不清，效率和效益发挥不理想的问题，依靠互助合作集体的力量，自主兴办和管理农村水利工程设施，提高农村水利基础设施抗灾能力和管理水平，促进节约用水，提高农业综合生产能力，增加农民收入，实现灌区人口、资源、环境和经济社会的和谐发展，保障农业和农村经济的可持续发展。

加强农民用水户协会建设的基本原则是：

一是因地制宜，分类指导。从各地灌区管理的历史习惯、目前做法、管理水平、存在问题等实际出发，坚持管理体制改革的方向和原则，结合本地具体情况，制订加强农民用水户协会建设的具体措施。不应生搬硬套，搞一个模式、“一刀切”。

二是积极稳妥、注重实效。要采取积极措施加快改革步伐，加强、培育和发展农民用水户协会建设，同时要讲求实效，确保改革一处，成功一处，发挥效益一处，由点到面，逐步推广。

三是政府指导，自主管理。各级政府要加强对农民用水户协会建设的指导、扶持，要真正放权，把农村水利工程设施管理的部分或全部权利与责任都移交给用水户自主管理。

四是自愿组合、互利互惠。加强和培育、支持农民用水户协会建设必须坚持自愿组织、自愿参加、民主议事、民主决策、互利互惠的原则，避免行政机构越俎代庖，强迫命令。

三、农民用水户协会的职责和任务

农民用水户协会是经过民主协商、经大多数用水户同意并组建的不以营利为目的的社会团体，是农民自已的组织，其主体是受益农户。在协会内成员地位平等，享有共同权利、责任和义务。农民用水户协会的宗旨是互助合作、自主管理、自我服务。

农民用水户协会的职责是以服务协会内农户为己任，谋求其管理的灌排设施发挥最大效益，组织用水户建设、改造和维护其管理的灌排工程，积极开展农田水利基本建设，与供水管理单位签订供用水合同，调解农户之间、协调农户与水管单位之间的用水矛盾，向用水户收取水费并按合同上缴供水管理单位。

农民用水户协会的任务是建设和管理好农村水利基础设施、合理高效利用水资源，不断提高用水效率和效益，为当地农户提供公平、优质、高效灌排服务，达到提高农业综合生产能力、增加农民收入、发展繁荣农村经济、保护和改善生态环境的目的。

农民用水户协会在国家法律和协会章程规定范围内，享有其管理的灌排设施所有权、经营权和管理权，接受水行政主管部门和社团登记管理机关的政策指导和灌区管理单位的业务技术指导，同时监督灌区的建设和管理工作，并参与有关水事活动。农民用水户协会与灌区管理单位在水利工程设施的建设与管理中是相互合作关系，在水的交易中是买卖关系。

四、农民用水户协会的组建程序

一是广泛宣传发动，组织培训。在充分尊重农民意愿的前提下，引导农民自愿组建农民用水户协会。农民用水户协会的组建要因地制宜，充分考虑当地灌溉排水的特点，根据农民群众的实际需要，选择适当的活动方式。

二是合理确定农民用水户协会的管理区域。为便于用水合理调配，统一组织工程维护，提高水的利用效率和效益，农民用水户协会管理的灌溉边界，按水系、渠系并结合行政区划的原则，由地方政府、村民委员会、水管单位以及农民用水户代表协商确定。协会的规模要与承担的任务相适应，方便用水户之间互助、合作，力求低成本和高效率。

三是建章立制。对农户情况进行调查和登记，划分用水小组，选举用水户代表，推选执委会候选人，召开用水户代表大会，选举执委会成员，制订章程以及供水管理、工程维护、水费收缴、财务管理等规章制度和办法，明确有关各方权利、责任、义务。农民用水户协会负责人的产生应严格按章程规定，民主选举，选出有能力、办事公道、热心公益事业、农民信得过的人。规章制度要经过用水户民主讨论，最后表决通过。

四是登记。农民用水户协会由县级人民政府民政部门登记管理，业务主管单位为县级人民政府水行政主管部门。业务主管单位可以将有关管理事务委托给乡镇水管部门。

农民用水户协会的登记条件和程序按照民政部《关于加强农村专业经济协会培育发展和登记管理工作的指导意见》等文件中的有关规定执行。

五、农民用水户协会的运作和能力建设

所有农民用水户都有节约用水、维护工程和交纳水费的责任和义务。农民用水户协会的成员在灌排工程建设和管理中，既要发扬热心公益事业的奉献精神，又要坚持按劳分配、公平合理的原则。协会成员的劳动补贴标准，由执委会或代表大会通过，报乡镇政府和灌区管理单位备案。

农民用水户协会所属工程的管理可采取灵活多样的经营机制。可以由协会集体管理，也可以采用承包等方式交给个人或小组具体负责。

农民用水户协会要坚持“民办、民管、民受益”的原则，要加强组织机构和内部制度建设，使协会运作民主、公开、有效、规范。

农民用水户协会要建立健全监督机制。所有涉水事务、财务状况、人员聘用等都要公开透明，接受广大用水户、当地政府和社会的监督。要定期向会员代表会报告工作，并在醒目位置设置公告栏，向用水户公开水费标准、用水量、水费收入与支出等情况。农民用水户协会要财务独立。规模较大的用水户协会应建立监事会。

要有意识地发现和培养妇女骨干，更多地发挥妇女在用水户参与灌溉管理中的作用。

农民用水户协会要加强自身能力建设，积极参加水行政主管部门和灌区管理单位组织的政策、技术及业务知识培训，提高业务技能和综合素质。要加强协会内成员的学习、培训和管理，提高业务水平和管理能力。

六、切实营造农民用水户协会的良好发展环境

推进灌排工程管理体制改革，为农民用水户协会的组建、发展创造有利条件是政府职责。各有关部门同时也应在政策、资金、技术等方面给予扶持。各级水行政主管部门要主动向政府提出推进改革的意见和建议，取得各级政府的重视和支持；要加强与发展改革、价格、财政、民政、农业和政策研究等有关部门的沟通协调，分工配合，共同做好农村水利基层群管组织体制改革工作。

各地在总结本地经验、学习借鉴外地做法和经验基础上，及时出台地方政策法规，明确农民用水户协会的性质、任务，以及政府有关部门、灌区管理单位等有关各方在灌溉排水事务中的责任、权利、义务，为农民用水户协会的建设提供良好的政策法规环境。当地水行政主管部门要积极主动与民政部门沟通协调，共同做好登记管理工作。

各级水行政主管部门和灌区管理单位要做到信息公开，为农民用水户协会的发挥作用创造条件。加强对农民用水户协会中骨干力量的培训，提高其业务技能和综合素质。通过宣传典型、成效与经验，提高农民用水户协会的社会地位，扩大影响。要采用各种切实可行的办法为用水户参与灌溉管理的发展创造条件。要为用水户提供发表见解、表达诉求的场合。与用水户利益关系密切的重大事务决策、灌排项目规划、水量调配、水价制订、水费收缴、工程建设和管理维护等事务，必须充分听取农民用水户协会的意见。

各级发展改革、价格、水行政等有关部门要按照中央有关政策，深化农业水价改革，促进落实农民用水户协会的运行管理及工程运行维护经费来源。要统筹考虑需要和可能，将灌排设施配套改造逐步纳入农村水利工程建设计划，多方筹措资金予以实施，改善田间工程设施状况。

在农民用水户协会的发展过程中，水行政主管部门要加强组织领导，发挥业务主管部门的职能作用，加强监督检查，建立健全目标考核制度。要制定规划和实施方案，做好信息交流、技术指导、资金补助等方面的服务，及时发现和解决改革中的困难和问题。要深入实际，调查研究，总结经验，发现典型，以点带面，全面推动农民用水户协会的健康有序发展。

指国有水管单位管理以外的，由群管组织管理的，一般为斗渠以下渠道。

汪恕诚在国际灌溉排水委员会第19届国际灌排大会暨第56届国际执行理事会上的讲话，2005年9月15日。

1998年农民对农田水利的投工有103亿个工日，2005年减少到不足27亿个工日。水利部农水司农建办统计。