附件一

大型灌区续建配套与节水改造完成情况专项检查灌区名单

| 序号 | 灌区名称 | 省市区 | 规划灌溉面积 （万亩） | 规划骨干工程投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营口 | 辽宁 | 67.4 | 16920 |
| 2 | 灯塔 | 辽宁 | 39 | 29637 |
| 3 | 鸡东 | 黑龙江 | 31.1 | 9958 |
| 4 | 江东 | 黑龙江 | 32.2 | 12890 |
| 5 | 铜山源 | 浙江 | 30.2 | 10435 |
| 6 | 钱塘江 | 浙江 | 63 | 26802 |
| 7 | 女山湖 | 安徽 | 35.5 | 6503 |
| 8 | 淠史杭 | 安徽 | 1000 | 238147 |
| 9 | 袁惠渠 | 江西 | 33.7 | 11498 |
| 10 | 柘林 | 江西 | 31.5 | 10739 |
| 11 | 尹府 | 青岛 | 30.4 | 8867 |
| 12 | 产芝 | 青岛 | 35 | 14066 |
| 13 | 田山 | 山东 | 31.7 | 10024 |
| 14 | 乌中 | 贵州 | 34 | 7542 |
| 15 | 遵义 | 贵州 | 30.3 | 11321 |
| 16 | 洪水河 | 甘肃 | 30 | 6558 |
| 17 | 兴电 | 甘肃 | 30.2 | 10916 |
| 18 | 皂河 | 江苏 | 34.4 | 24980 |
| 19 | 城黄 | 江苏 | 32 | 18051 |
| 20 | 都江堰 | 四川 | 1134 | 423319 |
| 21 | 九龙滩 | 四川 | 34.5 | 20406 |
| 22 | 河套 | 内蒙 | 860 | 299585 |
| 23 | 窄口 | 河南 | 35.5 | 7395 |
| 24 | 韩董庄 | 河南 | 58.2 | 17058 |
| 25 | 铁山 | 湖南 | 85.4 | 16557 |
| 26 | 双牌 | 湖南 | 32.5 | 14638 |
| 27 | 泽口 | 湖北 | 205 | 115292 |
| 28 | 黑花飞 | 湖北 | 33.7 | 11726 |

附件二

大型灌区续建配套与节水改造项目专项检查

受益农户调查表

填表说明：请在您认可的选项上打√或按要求填空

农户所在灌区：

农户所在地：        省       市（县）       乡（镇）

农户灌溉面积：        亩

填表时间：          年       月       日

1、您了解大型灌区工程改造（续建配套与节水改造）建设项目吗？

□ 非常了解     □ 听说过    □ 不知道

2、您知道农民用水合作组织吗？

□ 知道         □ 不知道

3、您有没有参加农民用水合作组织？

□ 参加         □ 没参加

4、您认为农民用水合作组织在灌区管理工作中所起的作用如何？

□ 作用很大     □ 一般     □ 基本不起作用

5、您向农民用水合作组织提过建议吗？

□ 经常         □ 偶尔      □ 未提过

6、用水户将水费直接交给那些单位？

□ 用水户协会  □ 村水管员  □ 村委会  □ 镇水管理站  □ 灌区管理局

7、按何种方式计收水费？

□ 村或镇按亩平摊  □ 按用水户实际灌水时间   □ 按用水户实际用水量

8、项目实施前后，亩均水费变化情况？

□ 减少，项目实施前亩均水费   元，项目实施后亩均水费   元

□ 没变化

□ 增加

9、您认为现状水价农民能承受吗？

□ 能   □ 基本能   □ 不能

10、您认为当地用水定价与水费计收透明吗？

□ 完全透明   □ 部分透明   □ 不透明

11、您愿意支付水费吗？

□愿意  □ 愿意，但无支付能力  □ 不愿意

12、您认为灌区节水改造项目建设的最大受益者是：

□ 灌区管理单位   □ 地方政府   □ 灌区农户  □ 其它，

13、您对灌溉用水管理与工程管理满意吗？

□ 非常满意   □ 满意   □ 基本满意   □ 不满意

14、灌溉供水量能满足您的实际需要吗？

□ 能满足   □ 基本能满足   □ 不能满足

15、项目实施前后，灌溉用水纠纷状况如何？

□ 显著减少   □ 减少   □ 没变化   □ 增加

16、灌区改造项目建设对您的生活与劳动条件改善有促进吗？

□ 促进很大   □ 有所促进   □ 促进较小   □ 没促进

17、项目实施前后，您家每次灌溉一亩农田用工情况如何？

□ 减少，项目实施前灌溉用工   工日，项目实施后灌溉用工    工日

□ 没变化

□ 增加工日

18、项目实施前后，亩均灌溉用水（一年一亩地灌溉用水量）情况如何？

□ 用水量减少，项目实施前亩均灌溉用水    方，实施后亩均灌溉用水    方

□ 没变化

□ 增加

19、您对灌溉用水的态度是：

□ 尽量多用   □ 按需要确定   □尽量少用   □ 尽量不用

20、您认为灌区改造项目是政府为老百姓做的实事好事吗？

□ 是   □ 不是    □ 不知道

附件三

大型灌区续建配套与节水改造完成情况自查报告编写提纲

- 1、综述

简要说明灌区自查的组织管理、自查过程、自查资料来源与依据、自查方法、项目建设管理总体情况以及综合评估结论等。

- 2、灌区基本情况及规划情况

（1）说明灌区的基本情况

（2）《大型灌区续建配套与节水改造规划》的规模、目标任务、建设内容、工程量、投资及效益等。

- 3、投资完成情况

说明灌区节水改造投资完成情况，主要包括：投资总额，中央资金、地方配套资金（省、市、县）到位和完成情况，多渠道、多元化筹集建设资金情况。

分析说明地方配套资金落实情况和存在问题。

- 4、工程建设完成情况

包括灌溉渠道配套与改造、排水沟整治、建筑物配套与改造、量测水设施配套与改造的数量和工程量。

与原规划相比，说明目前改造进展情况。

如工程建设内容与原规划相比有所调整，说明原因。

- 5、管理体制改革推进情况

包括灌区专管机构“两定”、“两费”落实情况，农民用水户协会等群管组织组建、责任落实、制度建立情况，水价核定、水费计收情况，灌区总收入和总支出平衡情况。

分析在灌区管理体制改革中存在的问题。

- 6、效益目标实现情况

（1）目标效果评估，包括：新增、恢复和改善灌溉面积，新增农业综合生产能力，新增节水能力，灌溉水有效利用系数变化情况等。与原规划相比，效益目标的实现程度。

（2）项目效益评估

简要分析项目对改善当地农民生产生活条件的改善情况，测算灌区投入1亿元，拉到地方建材、农民就业及运输等产生的经济社会效益。

- 7、地方工作情况

有无专门的组织领导机构，工程立项程序是否规范，工程实施过程是否执行 “四制”的要求，项目验收是否规范，合格项目占验收项目比例；建后管理情况，用水户参与项目的建设与管理情况等。

8、灌区信息化建设的进展情况及要求

说明灌区信息化建设的进展情况，对信息化建设的需求。

9、物价上涨对工程建设的影响

分析说明建材价格、人工费用、机械台班费的变动对工程建设的影响，要采用当地统计局权威部门的数字。

10、主要经验、问题和建议

分析说明灌区在节水改造中取得经验，包括工程建设、建设模式、管理模式等方面，存在主要问题和对灌区在下一步改造中的建议。

11、自查结论

附表1              工程量及单价调查表

| 名称 | 规划工程量 （万m3） | 规划单价 （元/ m3，元/人日） | 完成工程量 （万m3） | 2008年单价 （元/ m3，元/人日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方开挖 |  |  |  |  |
| 土方回填 |  |  |  |  |
| 浆砌石 |  |  |  |  |
| 干砌石 |  |  |  |  |
| 混凝土 |  |  |  |  |
| 用工 |  |  |  |  |

附表2             渠道防渗衬砌投资调查表

| 渠道设计流量 Q （m3/s） | 渠道衬砌投资(万元/km） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平原 |  | 山区 |  |
|  | 1998年 | 2008年 | 1998年 | 2008年 |
| 1≤Q≤5 |  |  |  |  |
| 5＜Q≤10 |  |  |  |  |
| 10＜Q≤15 |  |  |  |  |
| 15＜Q≤20 |  |  |  |  |
| 20＜Q≤25 |  |  |  |  |
| 25＜Q≤30 |  |  |  |  |
| ≥30 |  |  |  |  |

附表3                    基本信息调查表

| 类别 | 序号 | 指标 | 单位 | 统计数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会经济与农业生产状况 | 1 | 灌区总人口 | 万人 |  |  |
|  | 2 | 农业人口 | 万人 |  |  |
|  | 3 | 农业总产值 | 万元 |  |  |
|  | 4 | 粮食作物播种面积 | 万亩 |  |  |
|  | 5 | 经济作物播种面积 | 万亩 |  |  |
| 水土资源开发利用状况 | 6 | 多年平均降水量 | mm |  |  |
|  | 7 | 有效降水量 | mm |  | 南方p=75%;北方p=50% |
|  | 8 | 灌区水资源总量 | 万m3 |  |  |
|  | 9 | 灌区可利用水资源总量 | 万m3 |  |  |
|  | 10 | 地下水可开采量 | 万m3 |  |  |
|  | 11 | 年地下水开采量 | 万m3 |  |  |
|  | 12 | 灌区年用水总量 | 万m3 |  |  |
|  | 13 | 灌区农业用水量 | 万m3 |  |  |
|  | 14 | 单位耕地面积灌溉可供水量 | m3 |  | 南方p=75%;北方p=50% |
|  | 15 | 土地总面积 | 万亩 |  |  |
|  | 16 | 耕地总面积 | 万亩 |  |  |
|  | 17 | 规划灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 18 | 灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 19 | 有效灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 20 | 中低产田面积 | 万亩 |  |  |
| 投资情况 | 21 | 骨干工程规划投资 | 万元 |  |  |
|  | 22 | 骨干工程完成投资 | 万元 |  |  |
|  | 23 | 中央资金下达投资 | 万元 |  |  |
|  | 24 | 中央资金完成投资 | 万元 |  |  |
|  | 25 | 骨干工程国家资金到位额 | 万元 |  |  |
|  | 26 | 骨干工程地方应配套资金额 | 万元 |  |  |
|  | 27 | 骨干工程地方配套资金到位额 | 万元 |  |  |
|  | 28 | 其他渠道资金计划投资额 | 万元 |  |  |
|  | 29 | 其他渠道资金投资到位额 | 万元 |  |  |
| 工程情况 | 30 | 骨干渠道规划续建改造长度 | km |  | 1m3/s及以上的渠道 |
|  | 31 | 骨干渠道已完成续建改造长度 | km |  |  |
|  | 32 | 骨干渠道规划防渗表面积 | m2 |  |  |
|  | 33 | 骨干渠道已完成防渗表面积 | m2 |  |  |
|  | 34 | 骨干渠道建筑物规划配套改造数量 | 座 |  |  |
|  | 35 | 骨干渠道建筑物已完成配套改造数量 | 座 |  |  |
|  | 36 | 骨干排水沟规划续建改造长度 | km |  | 1m3/s及以上的排水沟 |
|  | 37 | 骨干排水沟已完成续建改造长度 | km |  |  |
|  | 38 | 骨干排水建筑物规划配套改造数量 | 座 |  |  |
|  | 39 | 骨干排水建筑物已完成配套改造数量 | 座 |  |  |
|  | 40 | 骨干工程规划土石方量 | m3 |  |  |
|  | 41 | 骨干工程已完成土石方量 | m3 |  |  |
|  | 42 | 骨干工程规划混凝土方量 | m3 |  |  |
|  | 43 | 骨干工程已完成混凝土方量 | m3 |  |  |
|  | 44 | 规划建设和改造量水设施数量 | 座 |  | 1m3/s及以上的渠道量水设施 |
|  | 45 | 已建设和改造量水设施数量 | 座 |  |  |
| 管理改革情况 | 46 | 项目实施前农民用水协会等群管组织管理灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 47 | 调查年农民用水协会等群管组织管理灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 48 | 灌区年收入 | 万元 |  |  |
|  | 49 | 灌区年运行费 | 万元 |  |  |
|  | 50 | 运行管理维护费 | 万元 |  |  |
|  | 51 | 现行水价 | 元/m3 |  |  |
|  | 52 | 成本水价 | 元/m3 |  |  |
|  | 53 | 应收灌溉水费 | 万元 |  |  |
|  | 54 | 实收灌溉水费 | 万元 |  |  |
|  | 55 | 核定人数 | 个 |  |  |
|  | 56 | 调查年灌溉管理人数 | 个 |  |  |
|  | 57 | 项目实施前灌溉管理人数 | 个 |  |  |
| 效益情况 | 58 | 规划新增（含恢复）灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 59 | 已新增（含恢复）灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 60 | 规划改善灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 61 | 已改善灌溉面积 | 万亩 |  |  |
|  | 62 | 调查年粮食生产能力 | kg |  |  |
|  | 63 | 项目实施前农业综合生产能力 | kg |  |  |
|  | 64 | 调查年农业综合生产能力 | kg |  |  |
|  | 65 | 受益区改造前粮食生产能力 | kg |  |  |
|  | 66 | 受益区调查年粮食生产能力 | kg |  |  |
|  | 67 | 规划年渠系水利用系数 |  |  |  |
|  | 68 | 项目实施前渠系水利用系数 |  |  |  |
|  | 69 | 调查年渠系水利用系数 |  |  |  |
|  | 70 | 规划年灌溉水利用系数 |  |  |  |
|  | 71 | 项目实施前灌溉水利用系数 |  |  |  |
|  | 72 | 调查年灌溉水利用系数 |  |  |  |
|  | 73 | 项目实施前农民人均收入 | 元 |  |  |
|  | 74 | 调查年农民人均收入 | 元 |  |  |
| 说明： 1．项目实施前指项目启动时间，调查年指2008年。 2. 项目受益区指相应项目的可研报告中确定的区域。 3．“有效降水量”可以用当地相应水平年降水量乘以有效降水系数计算得出。 4．年运行费包括人员工资、工程维修养护费和办公等管理费。 5．由于灌区范围与(乡镇、村)行政区划不完全重合，所以在采用地方年鉴统计资料时，当乡镇(或村)面积的50%以上在灌区范围时，则其指标值计入灌区统计值；否则，不计入灌区统计值。 6.核定人数指按水利部“两定”标准核定的人数 7．表中所列要求填写的数据，必须填写。 |  |  |  |  |  |

附件四

大型灌区续建配套与节水改造项目专项检查

需要资料目录

一、项目前期工作文件

项目建议书（或项目申请报告）、规划报告、可行性研究报告及相关的批复文件。

二、项目实施文件

实施方案（初步设计）文件、开工报告、招投标文件、主要合同、工程概算调整报告、监理报告、竣工验收报告及其相关的批复文件与资料。

- 三、管理制度

建设管理制度、资金管理制度、项目管理制度、“四制”执行情况、工程审计结果报告。

四、灌区自查报告

参考提纲见附件三。

五、其他资料

灌区管理单位生产运行情况及相关资料；与项目有关的审计报告、稽查报告和统计资料等。