广东省农村饮水安全工程建设考核评价评分标准

| 内容 | 分值 | 细 化 条 款 及 评 分 标 准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 |  |  |
| 一、前置评价 |  | 1.2008年完成辖区农村饮用水含氟、含砷、苦咸水工程建设任务。 |  |
|  |  | 2.现场检查工程点出厂水质达到国家生活饮用水卫生标准。 |  |
|  |  | 3.按时完成年度建设任务。 |  |
| 二、组织领导 | 22 | 1.成立农村饮水安全工作领导机构，党委或政府一把手挂帅（以文件为准，当有人员变动时要及时调整）。（5分） |  |
|  |  | 2.纳入政府任期目标考核内容，层层落实责任。（2分） |  |
|  |  | 3.落实工作机构经费，部门分工清晰，配合顺畅。（5分） |  |
|  |  | 4.组织辖区开展示范工程建设（每个市组织建设一个示范县；每个县组织建设一个示范镇，每个镇组织建设一个以上示范点）。（5分） |  |
|  |  | 5.按时报送工程建设进度。（5分） |  |
| 三、前期工作 | 20 | 1.辖区各县（市、区）工程规划已批复。（3分） |  |
|  |  | 2.工程按照规划实施。工程项目审批效率高效，年度计划按时报批。（5分） |  |
|  |  | 3.出台相关优惠政策，无搭车收费现象。（3分）。按要求进行项目公示。（3分） |  |
|  |  | 4.开展技术培训，加强技术指导和服务。（3分） |  |
|  |  | 5.宣传报道有力，通过农村学校组织师生宣传农村饮水工作。（3分） |  |
| 四、工程现场 | 15 | 1.施工组织健全，有行政责任人、技术责任人和村民代表。（3分） |  |
|  |  | 2.工程布局合理，按设计图纸施工。（2分） |  |
|  |  | 3.工程土建质量好，配套设施齐全，结构尺寸达到要求。水池无渗水、垮塌、沉陷现象。（2分） |  |
|  |  | 4.工程水量、水压符合设计要求。（2分） |  |
|  |  | 5.现场按省的要求进行公示，财务帐目清楚。（3分） |  |
|  |  | 6.工程受益区群众满意。（3分） |  |
| 五、资金管理 | 20 | 1.省以上补助资金及时足额到位。（10分）。如有挪用现象则为0分。 |  |
|  |  | 2.市、县财政资金按计划落实。（5分）：落实50%以下（0分）落实50-59%（1分）、60-69%（2分）、70-79%（3分）、80-89%（4分）、90%以上（5分） |  |
|  |  | 3.自筹资金按计划落实。（5分）：落实70%以下（2分），落实70-79%（3分）、80-89%（4分），90%以上（5分） |  |
| 六、建后管理 | 23 | 1.辖区各县年度验收资料完整。（3分） |  |
|  |  | 2.有效探索工程建后管理长效机制。（6分） |  |
|  |  | 3.集中供水工程水费的核算和征收落实。（3分）。分散供水工程有专人管理，各项管理制度落实。（3分） |  |
|  |  | 4.辖区各县建立了有效的供水水质监测网络，落实工作经费。（5分） |  |
|  |  | 5.群众较为满意，未出现重大信访事件。（3分） |  |