2008年中国灌溉排水发展研究报告

中国灌溉排水发展中心

水利部农村饮水安全中心

二〇〇九年十一月

前    言

2008年，中共中央发布“关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见”和“关于推进农村改革发展若干重大问题的决定”，对新形势下农村水利建设提出了更高要求，同时，四川等地特大自然灾害、国际金融危机的发生，使农村水利发展面对了诸多机遇与挑战。农村水利投入力度明显加大，发展速度稳步增长，管理水平不断提高，围绕保障粮食安全、改善民生、提高用水效率与效益，取得了显著进展。全国灌溉面积净增1061万亩，达到9.62亿亩；节水灌溉工程面积净增1421万亩，达到3.67亿亩；灌溉用水有效利用系数由2007年的0.476提高到0.483。当年解决农村饮水不安全人口5400万人。大部分水管单位完成了管理体制改革，新建立农民用水者协会1万余个。

为了反映2008年我国灌溉排水事业发展状况，跟踪国外发展动态，为行业可持续发展提供基础信息与支持，中国灌溉排水发展中心组织力量编制了《2008年中国灌溉排水发展研究报告》，力图全面展示当年国内农村水利工程建设、管理改革、技术培训与推广、技术合作与交流等方面的发展动态，介绍国外典型国家的发展趋势，供政府主管部门、行业管理与技术人员参考。

由于灌溉排水涉及面广，政策性强，限于编者水平与资料、时间制约，文中定有不当或错误之处，恳请读者给予指正。

编者

2009年11月

目   录

一、2008年灌溉排水发展概述	- 1 -

（一）总体情况	- 1 -

（二）灌溉用水与效率	- 5 -

（三）中央农村水利重点项目建设	- 5 -

（四）行业管理	- 7 -

二、发展政策与环境	- 9 -

（一）国家政策与法规	- 9 -

（二）部门政策、法规	- 12 -

（三）气候与自然灾害	- 14 -

（四）对灌溉排水发展的影响	- 15 -

三、大型灌区	- 16 -

（一）大型灌区工程改造与建设	- 16 -

（二）灌区信息化建设管理	- 19 -

（三）管理与改革	- 20 -

四、中型灌区	- 22 -

（一）工程建设与改造	- 22 -

（二）管理与改革	- 23 -

五、小型农田水利工程	- 24 -

（一）项目建设	- 24 -

（二）管理与改革	- 26 -

（三）存在问题与对策	- 26 -

六、农田节水灌溉	- 28 -

（一）农田节水灌溉发展	- 28 -

（二）示范项目建设	- 28 -

（三）管理与改革	- 29 -

（四）存在问题与对策	- 29 -

七、牧区水利	- 30 -

（一）项目建设	- 30 -

（二）管理与改革	- 31 -

（三）存在问题与对策	- 32 -

八、灌排泵站	- 33 -

（一）基本情况	- 33 -

（二）中部地区大型排涝泵站更新改造	- 34 -

（三）编制“全国大型灌排泵站更新改造规划”	- 35 -

（四）泵站管理与改革	- 36 -

（五）泵站更新改造技术应用	- 37 -

九、农村饮水安全	- 38 -

（一）工作进展	- 38 -

（二）工程建设	- 39 -

（三）管理与改革	- 40 -

（四）抗震救灾	- 41 -

（五）问题与对策	- 41 -

十、农村水利信息化	- 44 -

（一）农村水利信息化进展	- 44 -

（二）存在的问题与对策	- 45 -

十一、技术标准与技术培训	- 46 -

（一）技术标准	- 46 -

（二）技术培训	- 47 -

十二、国际合作与两岸交流	- 49 -

（一）贷款项目	- 49 -

（二）赠款项目	- 49 -

（三）技术合作项目	- 51 -

（四）国际技术交流	- 51 -

（五）海峡两岸技术交流	- 52 -

十三、国际灌溉排水	- 53 -

（一）国际有关灌溉排水的重要活动	- 53 -

（二）部分国家和区域灌排发展状况	- 55 -

（三）国际灌溉排水发展趋势	- 60 -

十四、发展述评	- 61 -

# 一、2008年灌溉排水发展概述

## （一）总体情况

灌溉面积。截止2008年底，全国灌溉面积9.62亿亩，全年净增灌溉面积1061万亩；全国农田有效灌溉面积8.77亿亩，占耕地总面积的48%，全年净增农田有效灌溉面积1035亩。

节水灌溉工程面积。截止2008年底，全国节水灌溉面积3.67亿亩，全年净增节水灌溉面积1421万亩。其中，渠道防渗节水灌溉面积15672万亩，占42.8%；低压管道输水灌溉面积8810万亩，占24%；喷微灌面积6107万亩，占16.7%；其他节水灌溉面积6066万亩，占16.5%。万亩以上灌区固定渠道防渗长度所占比例18.6%，其中干支渠道防渗长度所占比例35.1%。

大型灌区。截止2008年，全国灌溉面积30万亩以上的大型灌区总计447处，农田有效灌溉面积2.51亿亩，其中列入规划正在实施大型灌区续建配套与节水改造的灌区393个。

大型灌排泵站。截止2008年，全国建有大型灌溉排水泵站共计450处，装机功率563万kW，总有效灌溉面积1.47亿亩、总有效排涝面积1.37亿亩。其中，大型灌溉泵站123处，装机功率271万kW；大型排涝泵站196处，装机功率161万kW；大型灌排结合泵站131处，装机功率131万kW。

中型灌区。截止2008年，全国灌溉面积1-30万亩的中型灌区约7300多处，总有效灌溉面积2.31亿亩。其中，灌溉面积5-30万亩的重点中型灌区1500多处，有效灌溉面积约1.21亿亩；灌溉面积1-5万亩的一般中型灌区5800多处，有效灌溉面积约1. 10亿亩。

小型农田水利。截止2008年，全国拥有塘坝、小型泵站、机井、水池水窖等独立运行的小型农田水利工程2000多万处。其中，塘坝600多万处，引水堰（闸）110多万处，小型排灌泵站47多万处，灌溉机电井430多万眼，水池、水窖（柜）等小型集雨工程600多万处。大中型灌区末级渠道、小型灌区固定渠道近300万公里，固定灌溉管道约180万公里，相应的配套建筑物近700万座。

农村饮水安全。2008年全年解决农村饮水不安全人口5378万人。截止2008年底，全国农村饮水安全人口数为6.2亿人，农村自来水普及率达到43.7%。

农田水利基本建设。2008年，各地狠抓各项强农惠农政策落实，千方百计增加对农田水利基本建设投入，想方设法调动和保护农民群众参与建设的积极性，农田水利基本建设出现恢复性增长。全国农田水利基本建设完成投资812亿元，比上年度增长13.2%；投入劳动工日27.7亿个，与上年持平；完成土石方64.4亿立方米，修复水毁工程32.2万处。

2008年相关发展指标及其与上年对比变化情况见表1。

表1：   2008年全国农村水利发展指标及与2007年对比变化情况表

| 类目 | 指标名称 | 单位 | 2007年指标数 | 2008年指标数 | 净增（减）数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌溉面积 | 灌溉面积 | 万亩 | 95120 | 96180 | 1061 |
|  | 农田有效灌溉面积 | 万亩 | 86673 | 87708 | 1035 |
|  | 有效灌溉面积占耕地面积比例 | % | 44.4 | 48.0 | 4 |
| 灌区构成 | 30万亩以上灌区数 | 处 | 434 | 447 | 13 |
|  | 其中：30-50万亩灌区数 | 处 | 286 | 298 | 12 |
|  | 50万亩以上灌区数 | 处 | 148 | 149 | 1 |
|  | 30万亩以上灌区有效灌溉面积 | 万亩 | 24749 | 25086 | 338 |
|  | 万亩以上灌区有效灌溉面积 | 万亩 | 42512 | 44160 | 1649 |
| 节水灌溉 | 节水灌溉面积 | 万亩 | 35234 | 36654 | 1421 |
|  | 节水灌溉面积占有效灌溉面积比例 | % | 40.7 | 41.8 | 1 |
|  | 其中：渠道防渗节水灌溉面积 | 万亩 | 15087 | 15672 | 585 |
|  | 低压管道输水灌溉面积 | 万亩 | 8361 | 8810 | 449 |
|  | 喷微灌面积 | 万亩 | 5780 | 6107 | 327 |
|  | 其他工程节水灌溉面积 | 万亩 | 6006 | 6066 | 60 |
|  | 万亩以上灌区固定渠道防渗长度所占比例 | % | 14.4 | 18.6 | 4 |
|  | 其中：干支渠防渗长度所占比例 | % | 35.0 | 35.1 | 0.1 |
| 农村饮水安全 | 当年解决农村饮水安全人口数 | 万人 | 4468 | 5378 | 910 |
|  | 农村饮水安全人口达到数 | 亿人 | 5.8 | 6.2 | 0.4 |
|  | 农村自来水普及率 | % | 39.5 | 43.7 | 4.2 |
| 其它 | 除涝面积 | 万亩 | 32129 | 32138 | 9 |

说明：表中数据来源于《2007年全国水利发展统计公报》和《2008年全国水利发展统计公报》

图1：2001—2008年全国灌溉面积、农田有效灌溉面积

和节水灌溉面积发展变化

图2：2008年不同类型节水灌溉面积占比

## （二）灌溉用水与效率

统计与测算分析。2008年继续开展全国灌溉用水有效利用系数测算分析工作，采用统一的技术方法，在全国选择样点灌区2557个开展测算分析工作，其中大型灌区412个，中型灌区583个，小型灌区928个，纯井灌区634个，同时，开发完成了省级与全国灌溉用水效率测算分析软件，提高了工作效率，取得了成果。

灌溉用水量。据测算分析，2008年全国灌溉用水量为3729.9亿m3，比2007年增加31.8亿m3。大型灌区灌溉用水量占总灌溉用水量的比例最高，达35.4%，中型、小型、井灌区的灌溉用水量分别占总灌溉用水量的25.6%、26.7%和12.3％。全国亩均灌溉用水量423.7m3。

全国及不同类型灌区灌溉用水效率。据测算分析，2008年全国灌溉用水有效利用系数平均值为0.483，与2007年相比提高了0.008；大型、中型、小型和纯井灌区灌溉用水有效利用系数平均值分别为0.440、0.446、0.482和0.689，分别提高了0.010、0.013、0.011和0.006。

省级灌溉用水效率状况。据测算分析，在全国31个省级行政区和新疆生产建设兵团中，灌溉用水有效利用系数均值超过0.55的有北京、天津、河北等6个省（市），占19％；0.45～0.55的有山西、辽宁、吉林等14个省（区），占44％；0.35～0.45的有内蒙古、江西、湖南、广东、广西等12个省（区、市），占37％。

## （三）中央农村水利重点项目建设

重点项目中央投资。在国家支农惠农相关政策的作用和引导下，2008年中央农村水利重点项目建设的投资规模实现了历史性的突破。据不完全统计，2008年中央公共财政水利建设资金中，安排用于农村水利基础设施建设的资金规模达228亿多元，各类重点项目中央投资占比情况见下图：

图3：2008年中央农村水利重点项目建设投资结构

农村饮水安全工程建设。全年安排下达中央投资115亿元用于农村饮水安全工程建设，投资规模为2007年的180%。

重点农田水利设施建设。全年安排下达中央投资60.5亿元用于大型灌区续建配套与节水改造、节水灌溉示范和牧区水利试点等重点农田水利设施项目建设，其中安排大型灌区续建配套与节水改造项目中央投资59亿元，投资规模为2007年的407%，共对353个大型灌区实施了续建配套与节水改造；安排节水灌溉示范及牧区水利试点项目中央投资1.5亿元，用于建设100个节水灌溉示范项目和50个牧区水利试点项目。

大型排涝泵站更新改造。全年安排下达大型排涝泵站更新改造中央投资21亿元，对中部四省（湖南、湖北、安徽、江西）67处大型排涝泵站实施了更新改造。

中型灌区节水改造。全年安排下达中型灌区节水改造中央投资（农业综合开发水利投资）2.4亿元，对26处重点中型灌区实施了节水配套和更新改造。

小型农田水利建设。全年安排下达小型农田水利建设中央补助资金30亿元，投资规模为2007年的300%，共对1750个小型农田水利工程项目建设进行了补助。

重点项目投资政策调整。（1）2008年农村饮水安全项目建设将人均投资标准从调整前的409元提高到511元；东、中、西部地区农村饮水安全工程建设中央补助比例平均值从调整前的16%、45%、68%，提高到33%、60%和80%，并取消了中、西部地区农村饮水安全项目县及县以下资金配套的要求。（2）2008年大型灌区续建配套与节水改造项目建设将中、西部地区建设项目中央投资比例提高到60%和80%。取消了中、西部地区大型灌区节水改造项目县及县以下资金配套的要求。（3）落实了中部6省243个贫困县比照西部大开发的有关政策。（4）将小型农田水利建设项目中央补助资金比例提高到50%。

## （四）行业管理

规划编制。2008年水利部组织开展了20多个涉及农村水利发展的规划计划草案编制工作，包括《加快农村水利发展733积极计划》、《加快农村水利发展“保目标”实施方案》等；启动编制《2010-2013年全国农村饮水安全工程建设规划》、《全国大型灌区续建配套与节水改造规划（2009-2020）》、《大型灌溉排水泵站更新改造规划》等。

建设管理。一是加快了技术标准体系和制度建设，制（修）定了《农村饮水安全工程验收规程》、《农村饮水安全工程建设管理改革试点指导意见》、《中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法（试行）》等。二是建立和落实了责任制度，进一步明确和落实了工程建设管理、质量安全监控、资金使用监管等各个环节的责任主体。三是加强了工程建设进度控制，通过建立信息通报机制，及时解决建设中遇到的问题，强化进度控制。四是严格了建设管理制度。大型灌区和千吨万人以上的饮水安全项目严格执行“四制”，小型分散饮水安全工程和小型农田水利项目全面推行“六制”。

管理改革。一是进一步完善了农田水利基本建设机制。全国已有19个省（区、市）出台了建立农田水利建设新机制的配套政策，22个省级单位开展了县级农田水利规划编制工作，并把规划作为安排国家投资的依据和群众参与建设的内容，“民办公助”、“以奖代补”等机制得到推广运用。二是灌区管理体制改革继续深化。全国已有90%以上的大型灌区完成了“两定”测算工作，80%的大型灌区落实或部分落实了人员经费，700多万处小型水利工程完成了产权制度改革。

调研检查。2008年水利部组织开展了全国农村饮水安全项目实施情况专项检查调研、全国大型灌区“两改一提高”检查、全国灌溉用水有效利用系数测算分析、全国农村饮水安全工程“十一五”规划中期评估、全国新增1000亿斤粮食生产能力规划调研、农村水利投入机制和相关优惠扶持政策调研等20多次较大规模的专题检查和调研活动，为制定有关政策提供了重要的依据。

技术推广。据不完全统计，2008年仅水利部相关部门和单位举办的各类农村水利技术或管理培训班就达20多期，培训基层水利技术与管理人员2000多人次。与此同时，以中国节水灌溉网站为代表的专业信息服务平台，不断加强网站内容建设，将农村水利相关政策法规、技术标准、优秀设计图集等上网发布，开设网上系列技术讲座和技术服务热线等，进一步加大了农村水利技术推广与服务力度。有关大学和科研单位密切协作，加强中央和大片区农村水利技术力量整合，组织专家对口开展技术援助，有效强化了项目建设和管理的技术支撑。

舆论宣传。与有关媒体建立良好的信息沟通协调机制，加大宣传力度，全年在中央主要媒体上宣传报道160多条，与新华社、人民日报社、中央电视台、中央人民广播电台、经济日报等10多家媒体联合开展了“节水中国行”和“农田水利基本建设”两大主题系列宣传活动。中国水利报、水利部网站等进行了大量的宣传和报道。

# 二、发展政策与环境

## （一）国家政策与法规

《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》。2008年1月1日中共中央国务院以中发[2008]1号文件发布。该意见强调以农田水利为重点的农业基础设施建设是强化农业基础的紧迫任务，必须切实加大投入力度，加快建设步伐，努力提高农业综合生产能力，尽快改变农业基础设施长期薄弱的局面。

在水利建设任务方面，明确提出三项要求：一是狠抓小型农田水利建设。要求抓紧编制和完善县级农田水利建设规划，整体推进农田水利工程建设和管理；将大中型灌区末级渠系改造和小型排涝设施建设纳入补助范围；以雨水集蓄利用为重点，兴建山区小型抗旱水源工程；推进小型农田水利工程产权制度改革，探索非经营性农村水利工程管理体制改革办法；支持农民用水合作组织发展，提高服务能力。二是大力发展节水灌溉。要求继续把大型灌区节水改造作为农业固定资产投资的重点，力争到2020年基本完成大型灌区续建配套与节水改造任务；增加中型灌区骨干工程和大中型灌区田间节水改造资金投入；搞好节水灌溉示范，引导农民积极采用节水设备和技术；扩大大型灌溉排水泵站技术改造规模和范围，实施重点涝区治理；对农业灌排用电给予优惠。三是抓紧实施病险水库除险加固。要求加快完成大中型和重点小型病险水库除险加固任务；各地要加快编制重点地区中小河流治理规划，增加建设投入；引导地方搞好河道疏浚；加快西南地区中小型水源工程建设。

在资金投入方面，明确提出大幅度增加中央和省级小型农田水利工程建设补助专项资金、大幅度增加对病险水库除险加固的投入力度的要求，体现了中央对加强农业基础设施建设的决心。

在加强党对“三农”工作的领导方面，要求各地和有关部门站在改革发展新的历史起点，研究谋划关系全局的重大战略问题。针对农业发展的薄弱环节，集中力量办成几件大事，力争在农田水利建设、病险水库除险加固、安全饮水等方面取得重大进展和明显成效。要科学制定规划，明确工作目标，确定时间步骤，建立保障机制，确保如期完成。

《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。2008年10月12日中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过。该决定共六部分：新形势下推进农村改革发展的重大意义；推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则；大力推进改革创新，加强农村制度建设；积极发展现代农业，提高农业综合生产能力；加快发展农村公共事业，促进农村社会全面进步；加强和改善党的领导，为推进农村改革发展提供坚强政治保证。

要求完善农业支持保护制度。健全农业投入保障制度，调整财政支出、固定资产投资、信贷投放结构，保证各级财政对农业投入增长幅度高于经常性收入增长幅度，大幅度增加国家对农村基础设施建设和社会事业发展的投入，大幅度提高政府土地出让收益、耕地占用税新增收入用于农业的比例，大幅度增加对中西部地区农村公益性建设项目的投入。

强调以农田水利为重点的农业基础设施是现代农业的重要物质条件。要求搞好水利基础设施建设，加强大江大河大湖治理，集中建成一批大中型水利骨干工程，加快大中型灌区、排灌泵站配套改造、水源工程建设，力争2020年基本完成大型灌区续建配套和节水改造任务。加快病险水库除险加固，确保2020年底完成大中型和重点小型水库除险加固任务。创新投资机制，采取以奖代补等形式，鼓励和支持农民广泛开展小型农田水利设施、小流域综合治理等项目建设。推广节水灌溉，搞好旱作农业示范工程。

《中华人民共和国科学技术进步法》。2008年7月1日起施行。该法共八章七十五条，旨在促进科学技术进步，发挥科学技术第一生产力的作用，促进科学技术成果向现实生产力转化，推动科学技术为经济建设和社会发展服务。强调国家坚持科学发展观，实施科教兴国战略，实行自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科学技术工作指导方针，构建国家创新体系，建设创新型国家。规定国家鼓励和支持农业科学技术的基础研究和应用研究，传播和普及农业科学技术知识，加快农业科学技术成果转化和产业化，促进农业科学技术进步。规定财政性科学技术资金应当主要用于基础研究，具有战略性、基础性、前瞻性的前沿技术研究，社会公益性技术研究和重大共性关键技术研究，农业新品种、新技术的研究开发和应用、推广，科学技术普及等。

《中华人民共和国循环经济促进法》。2008年8月29日中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，2009年1月1日起施行。该法旨在促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展。强调发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，应当遵循统筹规划、合理布局，因地制宜、注重实效，政府推动、市场引导，企业实施、公众参与的方针。规定县级以上人民政府及其农业等主管部门应当推进土地集约利用，鼓励和支持农业生产者采用节水、节肥、节药的先进种植、养殖和灌溉技术，推动农业机械节能，优先发展生态农业。在缺水地区，应当调整种植结构，优先发展节水型农业，推进雨水集蓄利用，建设和管护节水灌溉设施，提高用水效率，减少水的蒸发和漏失。

《土地调查条例》。2008年2月7日中华人民共和国国务院令第518号公布，自公布之日起施行。该条例明确土地调查是为了全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。提出国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查；根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查。要求重点调查基本农田现状及变化情况，包括基本农田的数量、分布和保护状况。规定土地调查成果应当向社会公布，并接受公开查询。

## （二）部门政策、法规

《取水许可管理办法》。2008年4月17日以中华人民共和国水利部令第34号发布。规定流域内批准取水的总耗水量不得超过国家批准的本流域水资源可利用量；行政区域内批准取水的总水量，不得超过流域管理机构或者上一级水行政主管部门下达的可供本行政区域取用的水量。要求取水单位或者个人应当在每年的12月31日前向取水审批机关报送其本年度的取水情况总结和下一年度的取水计划建议；取水审批机关应当于每年的1月31日前向取水单位或者个人下达当年取水计划；取水单位或者个人应当严格按照批准的年度取水计划取水。要求取水单位或者个人应当安装符合国家法律法规或者技术标准要求的计量设施，对取水量和退水量进行计量，并定期进行检定或者核准，保证计量设施正常使用和量值的准确、可靠。利用闸坝等水工建筑物系数或者泵站开机时间、电表度数计算水量的，应当由具有相应资质的单位进行率定。

《水利工程质量检测管理规定》。2008年11月20日水利部发布。该规定旨在加强水利工程质量检测管理，规范水利工程质量检测行为。从事水利工程质量检测活动以及对水利工程质量检测实施监督管理，适用本规定。本规定所称水利工程质量检测（以下简称质量检测），是指水利工程质量检测单位（以下简称检测单位）依据国家有关法律、法规和标准，对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量，并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。

《农业综合开发资金若干投入比例的规定》。2008年11月28日财政部以财发[2008]59号文印发。规定中央财政资金用于土地治理和产业化经营项目的投入比例。其中13个粮食主产省（自治区），中央财政资金75%以上用于土地治理项目，25%以下用于产业化经营项目；非粮食主产区除北京、天津、上海等6市外，中央财政资金的70%-80%以上用于土地治理项目，30%-20%以下用于产业化经营项目。

《大型灌区续建配套和节水改造项目建设管理办法》。2008年水利部下发。该办法再次明确大型灌区续建配套和节水改造项目主要内容是渠首工程、干支渠（流量在1立方米每秒以上）及其建筑物的续建配套和节水改造。支渠以下渠道及建筑物由地方安排投资建设。项目建设资金由中央、地方和灌区多渠道筹集。

《中国人民银行关于进一步做好农田水利基本建设金融服务工作的意见》。中国人民银行以银发〔2008〕361号下发。该意见要求进一步贯彻落实党的十七届三中全会精神，加大对农田水利基本建设的融资支持，促进扩大内需和提高我国农业可持续发展的能力，扎实推进社会主义新农村建设。明确各金融机构支持加强农田水利基本建设的信贷投放重点：一是与中低产田改造有关的农村水、土、田、林、路、电等符合规划的基础设施建设项目；二是震毁水毁工程修复；三是大中型和重点小型病险水库除险加固；四是农村饮用水保障和安全工程；五是重点地区和重点流域防汛抗旱减灾体系建设，特别是重点河湖的综合防洪除涝工程、大中型灌区的续建配套和节水改造项目等，增强农业抗灾减灾能力；六是农村水土保持和农业生态及环保建设项目。

## （三）气候与自然灾害

气候条件与旱涝灾害。2008年全国水资源总量27127亿立方米，比上年增加7.4%；人均水资源2048立方米，增加6.9%。全年平均降水量659毫米，增加8.0%。但极端天气事件频发，旱涝共存、频发，水旱灾害严重。全国农作物因洪涝受灾面积1.33亿亩（8867千公顷），成灾面积0.75亿亩（5002千公顷），受灾人口1.4亿人，因灾死亡633人，倒塌房屋44.1万间，直接经济损失955.4亿元。广东、广西、湖南等省区受灾较重。全国因山洪灾害造成人员死亡占全部死亡人数的79.6%，因台风造成经济损失占全国洪涝灾害直接经济损失的比例为33.6%。山西、宁夏、新疆、内蒙古、甘肃、黑龙江等省（自治区）旱情比较严重。全国农田因旱受灾面积1.78亿亩（11866千公顷），成灾面积9927万亩（6618千公顷），绝收面积1205万亩，有1085万农村人口、699万头大牲畜因旱发生饮水困难，因旱造成粮食损失161亿公斤、经济作物损失226.2亿元，有43座地级城市和44座县级城市不同程度出现供水紧张局面。

低温与地震灾害。2008年低温冰冻灾害历史罕见。2008年1月10日至2月2日，我国南方地区连续出现四次降温和雨雪天气过程，形成严重低温雨雪冰冻灾害，全年低温冷冻和雪灾造成直接经济损失1595亿元，死亡162人。大陆地区共发生5级以上地震87次，其中6级以上19次，灾害影响14个省份，发生频率和造成的损失明显超过常年。2008年5月12日四川省汶川县又发生里氏8级地震，是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广的一次地震。四川省约有34000处供水设施受到破坏，接近3万公里输水管道损坏，造成四川省575万的群众饮水安全受到严重的威胁；地震1.25万公里的渠道受损， 1100万亩农田的灌溉受到影响。

## （四）对灌溉排水发展的影响

政策影响。中央在近年来连续发布关于“三农”问题中央一号文件后，2008年再次发布关于“三农”问题的中央一号文件，以“加强农业基础设施建设”作为“主题”，统筹农村各方面工作。并在当年召开的十七届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。各有关部门出台了相关规章制度，在取水许可、水利投入、水利工程质量管理、大型灌区续建配套与节水改造项目管理等方面提出了规范、可操作的具体办法，对加快大、中型灌区续建配套和节水改造、大型泵站技术改造、小型农田水利建设进程起到了积极作用，同时也指明了构建新时期农田水利发展长效机制的方向。尤其是为了应对全球金融危机，中央把保持经济平稳较快增长作为各项工作的首要任务，围绕进一步改善民生、巩固农业基础，把农村水利建设作为加大投入的重点，去年第四季度追加投资80亿元，用于农村饮水安全和大型灌区改造，极大地促进了农村水利建设与发展。

自然灾害影响。2008年水旱灾害频繁发生，农村水利工程基础薄弱，突显了农村水利工程对农业生产、农村饮水安全保障能力的严重不足；在地震灾害中，部分地区农村水利工程受到严重损害，群众饮水、农业灌溉受到了严重影响，使各级政府和各有关部门高度关注，提高了对农村水利工程重要性的认识，增加防汛抗旱经费投入，采取有效措施，减轻了灾害损失，同时也促进了灌溉排水、农村饮水安全工程建设与管理。

农业发展与民生需求影响。在中央政策指引下，各有关部门把加强农业基础设施建设、提高农业综合生产能力、改善农民生活、建设小康社会作为重要任务。水利部门把民生水利发展作为工作重点，重点抓好病险水库除险加固、农村饮水安全、大型灌区续建配套与节水改造、大型灌排泵站更新改造、农田水利基本建设等十大工程，加快了饮水安全、大型灌区节水改造、小型农田水利建设步伐，推广节水灌溉技术，建设节水型社会。财政部门、农业部门、国土资源部门结合农业综合开发、现代农业、土地整备等项目，以保护耕地、改善农业生产条件、提高粮食生产能力为目的，积极推广农业节水技术、旱作农业技术，扩大节水作物品种和种植面积，调整农业种植结构；进行中低产田改造，提高农业综合生产能力。所有这些均对灌溉排水事业发展起到了积极的推动作用。

# 三、大型灌区

## （一）大型灌区工程改造与建设

续建配套与节水改造。2008年国家进一步加大了大型灌区续建配套与节水改造投入，中央安排投资59亿元，用于353处大型灌区续建配套与节水改造，是前4年中央投资额度的总和。截至2008年底，大型灌区续建配套与节水改造累计安排资金342.8亿元，其中中央投资186.2亿元，地方配套156.6亿元，建设范围涉及全国393个大型灌区。全国大型灌区续建配套与节水改造投资情况见表2。

表2：    全国大型灌区续建配套与节水改造投资情况表     单位：万元

| 分区 | 2008年 | 截止2008年底 |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 | 中央投资 | 地方配套 | 合计 | 中央投资 | 地方配套 |
| 全国 | 1101228 | 590000 | 511228 | 3427628 | 1861950 | 1565678 |
| 其中：东部 | 311100 | 103700 | 207400 | 726800 | 265800 | 461000 |
| 中部 | 518328 | 290700 | 227628 | 1502028 | 782550 | 719478 |
| 西部 | 271800 | 195600 | 76200 | 1198800 | 813600 | 385200 |

在对2001年规划批复的402个大型灌区进行续建配套与节水改造的同时，过去几年，水利部又审批32个大型灌区纳入全国大型灌区续建配套与节水改造规划，涉及12省（自治区），新批灌区骨干工程续建配套与节水改造规划总投资85.55亿元，规划总灌溉面积1215万亩，详见表3。

表3：2001～2007年新审查批复纳入大型灌区节水改造规划的灌区情况表

| 序号 | 省名 | 灌区个数 | 灌区名称 | 骨干工程规划投资 （万元） | 规划面积 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江 | 1 | 响水 | 18778 | 34 |
| 2 | 江苏 | 1 | 沿运 | 16658 | 30.3 |
| 3 | 江西 | 7 | 七一、鄱湖、丰东、南车、袁北、章江、饶丰 | 173685 | 246 |
| 4 | 湖南 | 5 | 溆水、酉水、张家界、枉水、白马 | 84484 | 161 |
| 5 | 贵州 | 2 | 铜东、盘江 | 44232 | 72 |
| 6 | 重庆 | 4 | 小江、渝北东、璧南河、三峡中部 | 120725 | 171 |
| 7 | 四川 | 1 | 青衣江 | 19517 | 35.8 |
| 8 | 青海 | 3 | 黄河谷地、柴达木绿州、海南州 | 57429 | 131 |
| 9 | 甘肃 | 4 | 马营河、大堵麻、洪临、杂木河 | 54455 | 125 |
| 10 | 西藏 | 3 | 满拉、墨达、江北 | 196471 | 110 |
| 11 | 兵团 | 1 | 引额 | 69042 | 99.4 |
| 合计 | 32 |  | 855476 | 1215.5 |

新灌区建设。在对已建成的大型灌区进行续建配套与节水改造的同时，国家在粮食主产省选择水土资源条件较好的地方建设新灌区，截至2008年底，已经开工建设黑龙江省尼尔基水利枢纽灌区等多个大型灌区，其中9个主要新建大型灌区规划总投资约150亿元，总规划灌溉面积1315万亩。主要新建大型灌区简要情况见表4。

表4：              主要新建大型灌区基本情况表

| 序号 | 灌区名称 | 所处省份 | 起用时间 | 总投资（亿元） | 灌溉面积 （万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼尔基水利枢纽灌区 | 黑龙江 | 2005 | 28.57 | 454.00 |
| 2 | 沙坡头水利枢纽灌区 | 宁夏 | 2004 | 4.33 | 87.70 |
| 3 | 恰甫其海水利枢纽工程南岸干渠工程灌区 | 新疆 | 2005 | 26.26 | 159.50 |
| 4 | 黑泉水库灌区工程 | 青海 | 2001 | 10.4 | 80.00 |
| 5 | 绰勒水利枢纽工程 | 内蒙古 | 2005 | 4.02 | 32.00 |
| 6 | 大广坝水利水电二期工程 | 海南 | 1995 | 23.72 | 101.08 |
| 7 | 升钟水库灌区二期工程 | 四川 | 1998 | 17.0 | 139.00 |
| 8 | 廖坊水利枢纽灌区 | 江西 | 2005 | 3.89 | 50.30 |
| 9 | 桂中治旱乐滩引水灌溉工程 | 广西 | 2006 | 23.90 | 129 |

存在问题。一是改造任务艰巨。1998年至2008年11年间，大型灌区骨干工程投入占规划投资的比例不足三分之一，按照中央十七届三中全会要求，到2020年基本完成大型灌区续建配套与节水改造，任务十分艰巨。二是地方配套能力不足。据不完全统计，目前大型灌区节水改造项目地方累计配套资金到位率全国平均约50%左右，中部平均不到30%，西部落实配套资金的比例更底，影响了灌区节水改造项目的顺利实施。三是前期工作和项目建设管理有待进一步完善。部分灌区存在可研报告、项目投资计划及年度实施方案确定的建设内容不匹配，导致灌区年度节水改造任务调整频度增加，给灌区节水改造建设与管理工作带来不同程度的影响。

对策建议。一是着力建立稳定的大型灌区节水改造投入机制，加大各级财政投入力度。根据2020年基本完成改造任务的资金需求，保证投入的稳定性，每年投入应不少于68亿元。二是各地应明确省级配套比例，落实资金来源和相关责任，确保配套资金及时足额到位。三是完善项目前期工作与项目管理。各灌区应按照2020年基本完成节水改造任务的要求，科学合理确定工程建设范围和投资规模，积极开展可研报告编制等前期工作，做好项目储备，同时做好灌区建设期间的全过程监督检查工作，及时发现并解决实际问题，以确保灌区节水改造投资效益的发挥。

## （二）灌区信息化建设管理

灌区行业管理信息化建设。水利部农水司委托中国灌溉排水发展中心开发建设了“全国大型灌区续建配套与节水改造项目管理信息系统”，该管理信息系统以全国434处大型灌区和省（区、市）灌区行业主管部门为信息源，以Internet互联网为信息传输主干，借助先进的信息管理与处理平台，实现对全国大型灌区节水改造项目管理相关信息的集中统一管理和分析处理。同时面向部、省两级大型灌区行业主管部门，依据不同的权限机制，实现基于互联网的大型灌区行业管理和项目管理数据信息的共享与服务。2008年8月，该管理信息系统已完成全部开发任务并上网运行，同时开展大型灌区相关资料信息的整编入库及在线复核工作。

大型灌区信息化试点项目建设管理。2008年度大型灌区信息化试点建设项目实际完成投资5538万元，其中完成中央投资4110万元，落实地方配套资金1428万元；建成信息采集站点299处，其中完成包括水位、闸位、流量、雨量、墒情及水质在内的自动监测站点149处，闸门及泵站监控等自动监控站点123处，视频监视22处；建成灌区信息中心8处，信息分中心15处；36个试点灌区管理机关已全部建设了计算机网络系统；开发专业信息系统应用软件57个；铺设光缆140km，配套了相应的通信设施。截止2008年底，大型灌区信息化试点建设项目共完成投资2.32亿元，完成各类信息采集站点2638处，开发灌区业务应用系统212个。

大型灌区信息化技术培训。举办了“全国大型灌区续建配套与节水改造管理信息系统应用与维护”、“灌区信息技术与应用”两期面向全国的灌区信息化建设管理主管部门和技术人员的培训班，约600人次，同时结合技术培训开展了灌区信息化建设经验交流。

存在问题。大型灌区信息化建设取得较大进展，同时也存在以下一些问题：一是信息资源的开发与利用程度不高，灌区业务管理应用系统开发薄弱；二是运行管理与维护机制尚不健全，运行维护经费不落实；三是人员技术素质还不能适应灌区信息化建设与应用的总体要求；四是灌区信息化建设资金投入滞后于灌区信息发展需求；五是灌区信息化相关标准建设相对滞后，资源整合与互联互通受到制约。

对策建议。一是实行责任制，确保管理信息系统相关数据信息填报的有效性和时效性，为大型灌区管理提供有效信息支持；二是总结评估试点灌区信息化建设经验与管理信息系统开发成果，推广和应用先进适用技术与成功经验；三是加强灌区信息化保障措施建设，根据工作需要有计划培养人才，建立健全灌区信息化建设管理制度与办法，将灌区信息化运行维护经费纳入灌区日常管理费列支；四是拓宽渠道，多渠道筹集灌区信息化建设与运行管理资金；五是编制灌区信息化建设指南，为规范灌区信息化建设提供技术支撑和保障。

## （三）管理与改革

水管单位体制改革实施进展。各地机构编制主管部门依据省（自治区、直辖市）政府出台的管理体制改革具体实施意见，会同财政、水利部门根据灌区管理单位承担任务、性质和收益情况对灌区管理单位进行了分类定性，并积极编制管理单位改革实施方案（以下简称“两定”方案）。截止2008年，411处大型灌区已编制“两定”方案，占大型灌区总数95%；其中，297处大型灌区“两定”方案已获上级主管部门批复，占完成实施方案灌区的72%。灌区管理单位合理核定公益性人员基本支出管理经费和公益性工程部分维修养护经费，并积极落实两项经费。改革方案已经得到批复的411处大型灌区，核定财政经费17.0亿元，其中人员支出经费9.7亿元、工程维修养护经费7.3亿元。已落实两项经费7.3亿元。

管理单位减员增效。灌区管理单位在批准的编制内合理定岗，规范岗位设置、岗位职责及岗位任职条件，实行竞争上岗，把分流人员充实到生产第一线。截止2008年，大型灌区专管人员下降到12.8万人，较1998年净减管理人员1.8万人，减少了12.6%。

用水户参与灌溉管理。用水户参与灌溉管理的意识明显增强，已初步建立起用水户田间工程自主管理的新机制，用水户协会等群管组织已经成为农村基层管水用水的主要组织形式。全国大型灌区参与灌溉管理用水户协会数量已达1.68万个，其中在民政部门注册约7050个，管理灌溉面积1.02亿亩。

水价改革与用水管理。按照国家发展改革委、水利部颁发的《水利工程供水价格管理办法》，在地方政府的领导下，采取“小步快走”的策略，不断完善水价成本核算和水费计收管理办法，努力提高水费实收率。2008年，大型灌区农业灌溉供水平均成本0.02～0.583元/m3，平均水价0.02～0.256元/m3；大型灌区农业水费收入30.4亿元；大型灌区农业水费实收率为78.4%。各地执行计划用水、合同用水，积极探索科学合理的水费计收方式，减少中间环节，推行水量、水价、水费三公开的水费计收“阳光工程”等，用水管理有了明显进步。

存在问题。尽管灌区管理体制改革取得一定成效，但还存在一些制约灌区良性运行的关键问题：（1）现行水价偏低。尽管大型灌区平均农业现行水价、水费实收率较以往均有所提高，但多数灌区执行水价不足供水成本的50%，水费实收率不足80%。（2）“两费”落实率低。尽管多数灌区的“两定”方案已经批复，但由于地方政府重视不够和财力限制，公益性人员经费和维修养护经费未落实到位，大型灌区公益性管理人员经费实际落实率为53.9%，公益性维修养护经费落实率仅为28.9%。（3）专管机构管理人员偏多，人员分流压力大。全国大型灌区现有管理人员约13万人，按“两定”标准测算，需分流2万多人，灌区安置富余人员渠道少、压力大。

对策建议。（1）在合理核定供水成本的基础上，对于政策原因造成的公益性水费缺口，明确具体补偿政策与渠道，给予合理补偿，维持水利工程的良性运行。（2）对财政困难县，上级政府应增加财政转移支付力度，确保“两费”稳定来源。（3）总结试点经验，将水利工程维修养护人员逐步从灌区管理单位剥离出来，独立或联合组建专业化维修养护队伍，使水利维修养护逐步走上社会化、市场化轨道。（4）扶持农民用水户协会等群众管理组织运作，在技术、资金、能力建设等方面提供有力支持，使群管组织逐步良性运行。

# 四、中型灌区

## （一）工程建设与改造

重点中型灌区。至2008年底，灌溉面积5-30万亩的重点中型灌区约有1500多处，有效灌溉面积约1.21亿亩。

工程建设与改造。2008年，利用国家农业综合开发资金安排了26个重点中型灌区骨干工程节水改造项目，总投资5.154亿元，其中中央财政农发资金2.376亿元，地方配套资金2.778亿元。计划衬砌防渗干支渠道1030公里，改造、配套及新建渠系建筑物2480座。项目完成后，预计可新增灌溉面积69万亩，改善灌溉面积143万亩；可新增粮食、棉花、油料等主要农产品生产能力约1.70亿公斤；每年可增加节水能力约3.1亿m3；同时，计划建立农民用水户协会约76个。截止2008年底，累计安排资金48.524亿元，其中，中央财政农发资金18.116亿元，地方配套资金30.408亿元，进行216个重点中型灌区骨干工程改造。

## （二）管理与改革

灌区管理机构改革。中型灌区按照“精简、高效”的原则进行灌区管理机构设置及人事制度改革。灌区管理单位合理确定机构职责和人员编制。通过改革，明确管护主体，落实管护经费，提高管护效率。

管理体制改革。结合中型灌区节水改造项目实施，逐步确立管理单位的法人地位和经营自主权，明确灌区管理单位的责、权、利，实行独立核算、自主经营。有条件的地区和灌区逐步推行“灌区管理单位（或供水实体）+用水户协会+用水小组（农户）”的管理模式，推进以用水户参与灌溉管理。组建农民用水户协会，支持和引导农民参与灌溉管理、工程管护、水费收缴等，促使灌区管理单位加强内部管理，降低供水成本，增强灌区管理单位自我发展能力，实现灌区水资源的优化配置和高效利用。

存在问题。（1）现状重点中型灌区干支渠道实有率约为规划设计的87%，建筑物实有率约为83%，部分灌区不足60%，灌区现状有效灌溉面积仅达设计灌溉面积的70%。（2）渠道防渗衬砌少，灌溉水利用率低。重点中型灌区已衬砌干支渠道长度占实有干支渠道长度的25%，干支渠渠系水利用系数平均仅为0.51。（3）灌区管理体制不适应发展形势要求。重点中型灌区普遍存在着管理体制僵化、机制不活、责权不清，管护设施简陋、手段落后，管理人员技术素质和管理水平不适应灌区发展要求，灌区管护经费短缺，水价偏低以及水费征收困难等问题。

对策建议。（1）稳定并逐步加大资金投入力度，不断改善工程条件。通过合理划分事权，不断加大各级财政资金和水利部门资金的投入力度，鼓励受益乡镇、村级集体和农民群众以各种形式增加投入。在有条件的灌区，可推行初始水权有偿转换模式，以开辟灌区配套改造建设新的资金来源渠道。（2）加快改革步伐，以改革促发展。推行以农民用水户参与灌溉管理为主要内容的灌区管理体制改革，制定灌区改革方案，有计划分步骤地推进灌区改革，并应当在当地政府的统一领导和协调下有序推进。（3）建立健全管理制度。采取有力措施切实加强灌区干部和职工的队伍建设，造就一批高素质的灌区建设和管理人才，为灌区建设提供人才保证。建立健全规章制度，强化项目规范化管理，严格建设资金管理，保障建设资金安全，并通过项目建设实施，推进灌区管理体制改革。（4）依靠科技进步，提高科技含量。在项目建设中，鼓励采用新技术、新材料、新工艺、新方法，努力降低工程造价。在灌区管理中，大力推进信息化建设，不断提高灌区管理水平。

# 五、小型农田水利工程

## （一）项目建设

工程设施状况。到2008年底，我国现有独立运行的小型农田水利设施2000多万处，其中：塘坝600万处，引水堰（闸）110万处，小型排灌泵站47万处，灌溉机井430万眼，水池、水窖（柜）等小型集雨工程600万处、以及无坝引水工程和排涝涵闸等）；大中型灌区末级渠道、小型灌区固定渠道和小型排水沟道近300万公里，固定灌溉管道约180万公里，相应的配套建筑物近700万座。据2008年对500个典型县小型农田水利工程现状调查，工程设施的平均完好率相对较低，山塘（塘坝）为50%，水窖（蓄水池）为70%，小型引水堰（闸）为49%，小型扬水站的机泵电设备为51%、配套附属设备为47%，机井的机电设备为74%、配套附属设备为74%，小型灌溉渠道为48%，田间排水沟道为47%。

项目建设投入。自2005年开始，财政部设立了中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金，主要用于小型水源、小型渠道、小型机电泵站等工程的新建、续建和更新改造。2005～2008年，全国共安排以小型水源工程、小型灌排工程为重点的项目区6000个，工程总投资143亿元，其中，中央财政46亿元，地方财政33亿元，农民投资投劳64亿元。2008年中央一号文件要求，要狠抓小型农田水利建设，大幅度增加中央和省级小型农田水利工程建设补助专项资金，将大中型灌区末级渠系改造和小型排涝设施建设纳入补助范围。2008年，全国共实施中央财政小型农田水利补助专项资金项目1750个，项目总投资67亿元。其中，中央投资30亿元，占总投资的45%，地方配套资金12亿元，占总投资的18%，群众自筹资金25亿元，占总投资的37%。

项目效果。2008小型农田水利建设补助专项资金项目实施的总体思路是：全面贯彻落实2008中央1号文件精神，以促进农业发展、农民增收和水资源可持续利用为目标，以雨水集蓄利用、高效节水灌溉和大型灌区田间工程续建配套与节水改造为重点，更加注重连片建设，采取集中支持示范县和示范区建设，形成规模效益，并对面上的工程建设起到示范作用；更加注重管理改革和能力建设，通过工程建设，带动管理体制和运行机制改革，带动基层水管组织能力建设；更加注重建立健全激励机制，探索把中央补助资金控制指标与各地工作挂钩的具体办法；更加注重对项目实施的指导、监督检查和总结，不断提高管理水平和项目效益。2008年项目主要建设内容为新建和维修小型水源1.37万处，新建及维修机电泵站3200座，渠道衬砌7万km。新增和恢复灌溉面积337万亩，改善灌溉面积886万亩，新增节水能力13亿m3，新增粮食生产能力14.6亿公斤。四年项目实施完成后，总计可新增、恢复有效灌溉面积800万亩，改善有效灌溉面积2000万亩，新增农业综合生产能力30亿公斤，新增节水能力40亿立方米，项目区新组建农民用水合作组织1000多个。这些工程有效地解决了部分地区小型灌排工程“卡脖子”问题和灌区“最后一公里”的灌溉问题，解决了部分农民“口粮田”的水源问题，解决了农民最关心、最直接但又无力解决的农业灌溉问题。

## （二）管理与改革

不少地方采用政府引导、市场运作、社会参与的办法，通过拍卖、租赁、承包、股份合作等方式，吸引民间资金投入农田水利基本建设，既解决了工程管理问题，又拓宽了资金来源。截至2008年，全国已有26个省（市、区）出台了小型水利工程产权制度改革实施办法，有700多万处小型水利工程实行承包、租赁、拍卖、股份制等形式的改革。湖北省把民主谋水利、民营兴水利、民众干水利（简称“三民水利”）作为农村税费改革后开展农田水利基本建设的一条新路子。目前，改革力度大、民营水利发展快的省份，社会资金的投入量已达到或接近当年总投入的10%，成为农田水利基本建设的有益补充。

## （三）存在问题与对策

存在问题。（1）目前资金投入力度小，难以遏制工程老化失修、功能衰减趋势。如果不考虑日常维修养护经费，按到2020年完成小型农田水利全部配套改造任务的70%和90%考虑，年需投资分别为335亿元和450亿元，如中央财政补助50%，年均需中央财政补助168亿元和225亿元。2008年中央财政安排的补助资金为30亿元，加上农业综合开发、国土整治等渠道用于农田水利建设的投入，每年缺口分别为100多亿元和近200亿元。（2）一些地方没有规划，或者不按规划实施，工程建设有一定的随意性。（3）一些地方农村劳动力缺乏，农民投工投劳的积极性不高，农户和用水户协会承担工程管护任务还有一定困难。（4）是农业水费征收困难。受取消农业税政策的影响，一些地方的群众甚至政府官员都认为，皇粮国税都取消了，农业水费也应该取消。由于水费征收困难，财政又没有补贴，工程的长期和正常运行面临挑战。

对策建议。（1）加大投入扶持力度。针对农田水利建设的投入不足，特别是地方各级财政投入能力不足、配套压力大的问题，建议中央财政将继续加大对小型农田水利建设的投入力度，充分发挥“民办公助”项目的引导作用。同时地方各级财政也应积极筹集资金，尽可能多地增加投入，特别是县财政要积极整合各部门资金，用于支持小型农田水利项目建设。（2）强化县级规划的指导作用，加大支农资金整合力度。通过县级统一规划，解决工程建设的随意性问题；以县域规划为基础，协调解决好农田水利与农业综合开发、国土整治等相关规划的关系。加大支农资金整合力度，按照“渠道不乱，用途不变，各记其功”的原则，把农口和综合部门的涉农资金按规划集中使用。（3）加强引导，鼓励和调动农民参与小型农田水利建设及管理的积极性。要充分尊重农民的意愿，发挥农民的建设主体作用，工程建设方案、农民投资投劳方案都要征得农民的同意，方案的实施要接受农民的监督。政府及职能部门要加强对农民投资兴办小型农田水利工程建设的质量和技术标准控制及建后管理培训。同时，要注重建立良性管护机制，把工程改造和管理体制与运行机制改革结合起来。（4）加快农村小型水利工程产权制度改革步伐。根据具体情况分别采取承包、租赁、拍卖、股份合作等灵活多样的经营方式和运行管理机制，进行产权制度和管理体制改革。政府和相关职能部门在调控水费、水价标准等方面采取有效调控措施，确保农民能够合理的使用小农水工程，杜绝出现承包经营者抬高水价和伤农现象。（5）建立有效的农业用水收费制度。建立有利于促进节约用水、有利于促进工程良性运行和农民合理负担的水价形成机制。在充分考虑农民承受能力的前提下，加快水价改革，加强用水计量和水费征收，保证工程的正常运转。要充分发挥农民用水合作组织在工程管理、水费征收中的作用。有条件的地区，可由财政对农业水费给予适当补贴。

# 六、农田节水灌溉

## （一）农田节水灌溉发展

2008年底全国灌溉面积9.618亿亩，农田有效灌溉面积8.771亿亩，节水灌溉工程面积达到3.665亿亩，占全国农田有效灌溉面积41.8%。在全部节水灌溉工程面积中，渠道防渗控制灌溉面积15672万亩，占42.75%，低压管道输水灌溉面积8809.5万亩，占24.03%，喷灌面积1874万亩，11.55%，微灌面积1874.4万亩，占5.11%，其他节水灌溉工程面积6066万亩，占16.55%。

2008年，全国净增节水灌溉工程面积1421万亩，其中：渠道防渗控制灌溉面积585万亩，低压管道输水灌溉面积449万亩，喷微灌面积327万亩，其它节水灌溉工程面积60万亩。

## （二）示范项目建设

项目建设投入。2008年中央安排节水灌溉示范项目财政投资1亿元（国债），带动地方配套和群众自筹1.02亿元，总计投资2.02亿元，建设100个节水灌溉示范项目。2008年中央继续对各地12亿元节水灌溉贷款进行了贴息，共落实5000万元的贴息资金，扶持和引导各地节水灌溉工程建设，有力地推动了节水灌溉事业的发展。

示范项目效果。2008年项目建成后，可新增节水灌溉工程面积28.8万亩，其中，渠道防渗面积8.22万亩，管道输水灌溉10.86万亩，喷灌面积4.55万亩，微灌面积3.7万亩。项目区年增节水能力约1200万m3，增加粮食及其它农作物生产能力约1300万公斤。

## （三）管理与改革

在节水灌溉示范项目建设过程中，探索并建立了适合不同经济社会发展水平及农村生产经营条件的田间节水灌溉工程运行管理模式，如“统包统管”模式、“股份合作制”模式、“公办民营”模式、“专群结合”模式、“用水户参与管理”模式、“公司+农户”产业化经营管理、承包、租赁、拍卖等节水灌溉工程管理模式。许多地方的水利部门组建了节水灌溉服务等专业化服务组织，对节水灌溉工程建设实行规划、设计、安装、管理、技术培训等一条龙服务，从而保证了节水灌溉工程的建设质量和效益的长期发挥，促进了节水灌溉事业的健康发展。在节水灌溉示范区大力推广农民用水合作组织，农民用水户在改善灌溉秩序，促进新农村建设，保证及时和节约用水灌溉方面发挥了很好的作用。部分省市实行“总量控制、定额管理”，安装IC卡、射濒卡水表及其它量测水设施，制定奖罚措施，鼓励农民节水积极性。

## （四）存在问题与对策

存在问题。（1）农村土地经营模式在一定程度上制约了喷微灌等高效节水灌溉技术的发展。高效节水灌溉技术需要土地规模化种植，而现行的农村土地经营模式大部分为农户一家一户种植，不利于节水灌溉规模发展。（2）从全国总体情况看，农民用水户协会发展还很不平衡。部分农民用水户协会的组织机构不完善、组建与运行不规范、运行机制不健全。（3）节水灌溉监督制度不完善。不少地方缺乏节约灌溉用水的政策机制，对地下水水位逐年下降，地下水漏斗逐年扩大等水资源恶化问题，缺乏有效的监测、控制手段。对节水灌溉设备生产检测、销售环节监控薄弱，造成产品质量下降，工程不能良性运行。（4）节水相关政策不配套。缺乏对农民节水和用水户节水的有效激励机制和完善配套政策，有待出台鼓励供水单位节水的配套政策和约束政策。

发展对策。（1）调整示范项目布局，以粮食安全、生态安全、用水安全、提高农民生活水平和建设节水型社会为重点，减少项目数量，开展节水灌溉工程规模化示范，发挥示范工程对建设社会主义新农村的综合规模效益。（2）中央和地方各级政府应建立稳定的财政投入保障机制，并持续加大对示范项目的投入。合理调整地方配套资金所占比例，适当降低贫困地区的配套比例。积极探索和建立农业用水的水权有偿转让机制，完善水市场，使通过节水后的水权转让筹集发展节水灌溉的资金。（3）为保障项目建设的科学性和合理性，正确选择建设地点和建设方案，在工程建设中，严格进行工程建设管理。加快项目工程管理改革的步伐，深化管理体制与运行机制，完善用水计量设施，优化配置水资源，全面实行“总量控制、定额管理”。针对项目涉及到的技术问题，开展试验研究和效益观测，加大对基层技术人员和农民的培训力度。（4）加强发展节水灌溉基础研究和配套政策措施研究。

# 七、牧区水利

## （一）项目建设

牧区水利建设。2008年，国家及地方各级投入牧区水利建设的资金渠道和资金总量进一步增加，京津冀风沙源治理、农业综合开发、小型农田水利建设、扶贫项目等在地方统筹的基础上对牧区水利都有部分投入。同时牧区水利政策环境和科技支撑能力进一步得到改善和加强，连续6年中央1号文件都对加强牧区水利建设做了相关要求。2008年7月，世界草原大会在内蒙古召开，水利部副部长矫勇在大会上作了《中国牧区水资源开发利用与草原生态保护》的主题发言，高度总结了我国牧区水利建设取得的成绩和经验，同时充分肯定了发展牧区水利，促进草原生态环境的恢复改善、提高牧民收入的发展方针和思路。

示范项目建设。2008年，国家进一步加大牧区节水灌溉示范项目建设，共投入资金7500万元，其中：中央财政5000万元，地方配套2500万元，在内蒙古、新疆、青海、甘肃、四川等牧区省份建设50个牧区节水灌溉示范项目，新建节水灌溉工程面积9.3万亩，其中渠道防渗1.7万亩，低压管道输水2.4万亩，喷灌4.6万亩，其它0.6万亩，分别占总示范面积的18%、26%、50%和6%。示范项目实施后可恢复和保护草原面积268万亩，其中禁牧面积80万亩，轮牧面积57万亩，休牧面积131万亩，新增产草能力4亿公斤，为5.8万多头牲畜提供补饲草料，进一步强化了发展节水灌溉饲草料地达到草原保护和牧民增收的示范作用，同时也对牧民改变传统的游牧生活方式起到一定的示范带动作用。

## （二）管理与改革

2008年，进一步推进以产权制度改革为核心的牧区水利管理改革，积极探索家庭灌溉饲草料地建设模式（单户开发，单户经营）、集体开发建设灌溉饲草料地模式（集体开发，单户经营）、联户开发建设灌溉饲草料地模式（联户开发，单户经营）、饲草料基地集约开发模式（集中开发，集中经营）等形式的灌溉饲草料地建设与管理模式。社会资金进行饲草料基地集约开发得到进一步发展，如伊利、蒙牛等牛奶龙头企业建设的奶牛基地，实现了公司化的经营管理。

## （三）存在问题与对策

存在问题。（1）草原承载能力降低，区域生态环境恶化的趋势未得到有效控制。由于气候条件以及我国牧区形成的超载放牧、不科学放牧的习惯影响，我国草原草场退化、沙化形势严峻，局部地区生态环境有恶化的趋势，草原牲畜承载能力持续降低。（2）长期的投入不足造成牧区水利基础设施薄弱、畜牧业及牧区水利管理水平低，不能有力支撑牧民增收和生活水平提高的需求。（3）科技支撑不足、能力建设滞后的状况没有改变。牧区水利科技取得很大进步，但是与支撑牧区水利发展的需求还不相适应。牧区多处于偏远的西部地区，配套设施不健全，基础保障不够，技术人才短缺，使得牧区水利建设管理能力较弱。

对策建议。（1）加紧编制和完善牧区水利规划。2003年水利部完成了《全国牧区草原生态保护水资源保障规划》，对指导近几年的牧区水利发展起到了重要的作用。随着牧区经济社会状况的变化，牧民生产生活方式的改变以及收入结构等的变化，需要根据新形势的要求对原规划进行修编完善，更好的指导牧区水利、特别是饲草料地的灌溉发展。（2）扩大牧区节水灌溉示范范围与建设力度。近年的示范项目建设对于改善牧区水利条件，提高水资源利用效率与效益，增加牧民收入，改善牧区生态环境起到了显著的促进作用，应增加投入，加大牧区节水灌溉示范推广力度。（3）加强宣传、培训与项目的跟踪评价。加大宣传与培训工作力度，并通过对牧区水利示范项目的跟踪评价，进一步总结牧区水利发展的适宜技术模式与管理模式，宣传推广牧区水利的新理念与先进技术。（4）进一步加强牧区水利科学研究。对牧区不同类型区草原植被生态需水与自然水循环的关系及机理、不同类型区人工改良草场与灌溉饲草料地主要作物品种的需水规律及资源配置方式、牧区水土资源优化配置与高效利用等内容需要进行深入的研究。同时为解决牧区牧民居住分散，电网配置与用汽油柴油能源代价高问题，需要加强风能、太阳能等新的绿色能源在牧区水利发展中的实用性研究，并积极开展推广工作。

# 八、灌排泵站

## （一）基本情况

总体情况。截止2008年全国农田灌排机械保有量已达8668.4万kW，占全国农用总动力的1/4强。全国机电灌排装机容量达4254.3万kW，比2007年机电灌排装机容量4472.50万kW，减少218.2万kW；其中，固定式机电灌排泵站装机2395.3万kW，共有灌排泵站443504处，与比2007年相比，装机容量减少57.8万kW，减少29845处。全国固定式机电灌排泵站有效灌排面积2.38亿亩，占全国机电灌排总面积5.81亿亩的41.0%，比2007年增加约0.1亿亩，提高了各地抗御自然灾害的能力。

大型灌排泵站。据统计，我国现有24个省（自治区、直辖市）建有大型灌溉排水泵站，共450处，装机24491台，装机功率563.14万kW，设计流量358512m3/s，设计灌溉面积17730万亩，有效灌溉面积14710万亩；设计排涝面积15857万亩，有效排涝面积13722.万亩。其中，大型灌溉泵站123处、2848座、装机10270台，装机功率271万kW，设计流量39307m3/s，设计灌溉面积8886万亩，有效灌溉面积6961万亩，设计排涝面积186万亩，有效排涝面积123万亩；大型排涝泵站196处、1032座、装机6494台，装机功率161万kW，设计流量18089m3/s，设计排涝面积7978万亩，有效排涝面积7266万亩，设计灌溉面积45万亩，有效灌溉面积39万亩；大型灌排结合泵站131处、1326座、装机7727台，装机功率131万kW，设计流量13856m3/s，设计灌溉面积8800万亩，有效灌溉面积7710万亩，设计排涝面积7693万亩，有效排涝面积6334万亩。

## （二）中部地区大型排涝泵站更新改造

更新改造投入。我国中部地区（湖北、湖南、江西、安徽和河南5省）大型排涝泵站更新改造项目投资总概算为68亿元，中央投资与省级、地方配套资金的比例为5：3：2。截止2008年底，投资计划全部下达，中央投资34亿元。

项目管理。（1）三到位。中部地区大型排涝泵站更新改造各项目市、县成立了领导小组，切实加强各级政府对大型泵站更新改造的领导，加大监控力度，进一步落实行政首长负责制，基本做到责任、措施和投入“三到位”。（2）突出重要环节。在更新改造中，抓住影响工程质量和效益发挥的关键环节开展工作：一是主机组设备的更新改造及安装；二是泵站信息化建设；三是清污设备的选型及安装；四是环境园林设计（专业园林设计公司设计）和建设；五是保证资金安全。（3）强化技术支撑。以更新改造为契机，强化人员培训；针对更新改造中的问题研究新产品、开发新技术。

项目进展与效益。目前，约一半项目基本完工，部分项目已在2007年和2008年汛期发挥效益；预计2010年汛前可基本完成更新改造任务。泵站更新改造项目实施两年多来，中部地区大型排涝泵站的工程效益与社会效益逐步显现：（1）已经完成更新改造的泵站从根本上解决了机电设备老化和建筑物破损失修问题，提高了泵站运行的安全可靠性。泵站工程完好率和设备完好率从改造前不足70%提高到现在的90%以上，安全运行率从改造前不足80%提高到98%以上。（2）提高了防洪排涝标准，为涝区人民生命财产、工农业生产提供了安全保障。据测算，已更新改造泵站排涝标准普遍由改造前的3~5年一遇提高到10年一遇，每年可实现防洪排涝减灾效益9.6亿元，可新增约10亿公斤粮食生产能力，促进了农民增收和农村经济社会发展。（3）提高了装置效率，降低了能源单耗。如安徽省上桥泵站，装置效率改造前为50.1%，改造后提高了15.3%，达到65.4%，能源单耗下降1.17 kW•h/kt•m。（4）泵站自动化水平得到提高，泵站环境得到极大改善。通过更新改造，部分泵站建立了计算机监控系统，基本实现了主机设备的微机控制保护，减少了维修养护工作量，节省了维修费用，减少了运行管理人员，提高了工程管理效益和管理水平。特别是配合当地社会主义新农村的建设，站区道路、绿化、环境有了大大改善，促进和带动了当地农村的经济社会发展。

## （三）编制“全国大型灌排泵站更新改造规划”

根据水利部《关于印发<水利部落实2008年中央一号文件相关任务工作方案>的通知》（办规计[2008]80号）要求以及中央关于加强农业基础设施建设和增加投入、扩大内需的总体部署，为统筹协调全国大型灌排泵站发展，进一步改善农业生产条件，保障国家粮食安全，受水利部委托，中国灌溉排水发展中心于2008年10月开始组织编制《全国大型灌排泵站更新改造规划》，对2002年以来的全国大型灌排泵站调研资料进行了认真的分析和研究，对中部四省大型排涝泵站更新改造情况进行了总结；组织专家对黑龙江、陕西、甘肃等省的大型灌排泵站进行了调研；组织专家对24个省（自治区、直辖市）上报的大型灌排泵站更新改造规划进行了复核；在各省（自治区、直辖市）上报的大型灌排泵站更新改造规划的基础上，于2008年底完成了规划初稿。

## （四）泵站管理与改革

现状管理模式。全国各地情况不同，泵站规模不等，泵站的管理形式也千差万别，但其基本分为国家和集体管理两种模式。大型灌排泵站基本上由所在地政府成立或委托一国营单位统一管理。根据国务院关于《水利工程管理体制改革实施意见》（国办发[2002]45号文）文件精神，全国大部分大型灌排泵站工程管理单位完成单位定性定编工作，大部分定性为公益性或准公益性质事业单位。公益性质的经费来源，一般为差额拨款，少数为全额拨款；准公益性的经费来源，基本为自筹自支，即靠水费收入和财政补助维持工程运行。

固定资产与管理人员。根据各省（自治区、直辖市）数据统计，现有450处大型灌排泵站拥有固定资产262.21亿元（原始值），平均每处的固定资产为5826.80万元。其中，大型灌溉泵站固定资产112.98亿元；大型排涝泵站固定资产72.56亿元；大型灌排结合泵站固定资产76.66亿元。在职职工52419人，平均每处职工人数为117人，平均每万kW职工人数为93人。根据《水利工程管理单位定岗标准（试点）》测算，每万kW职工人数为40人~60人，现有职工人数高于测算数的55.1%~132.6%。

财务收支。我国现有450处大型灌排泵站平均每年收入为20.14亿元，其中财政拨款5.23亿元、水费收入11.79亿元、其它收入3.12亿元；平均每年支出为25.23亿元，其中人员经费支出9.24亿元、工程维护费支出4.92亿元、动力费支出7.30亿元、其它支出3.76亿元。平均每年亏损高达5.09亿元，其主要原因是，财政拨款较少，仅占总收入的26.0%；水费价格“到挂”现象严重，且还不能全额收到位，动力费支出较高，占总支出的28.9%。特别是123处大型灌溉泵站，总收入10.36亿元，其中财政拨款2.12亿元、仅占总收入的20.5%，水费收入6.68亿元、占总收入的64.5%；总支出12.57亿元，其中动力费支出3.46亿元，占总支出的27.6%。

管理体制改革。截止2008年底，全国列入大型灌溉排水泵站更新改造规划的450处大型灌排泵站中，原列入全国大型泵站更新改造“十一五”规划的383处泵站基本出台了泵站工程管理体制改革实施方案，90%以上的大型泵站完成“两定”测算工作，大部分的改革方案已经批复。383处泵站中约70%的实施了管理体制改革，中部地区更新改造的140处大型排涝泵站已全部完成了管理体制改革，基本落实运行管理人员经费，50%以上的全部落实或部分了落实维修养护经费。

## （五）泵站更新改造技术应用

泵站远程监控技术。一是转轮叶片调节全自动，现场微机接口、数码显示叶片角度，中央控制室进行监控；二是廊道滞水实现全自动排水，实现无人值守；三是机组运行时的每台机组监控参数增加了振动、摆度、转速、频率等，并在一块控制屏上自动巡回检测；四是泵站的开、停机组可进行远方控制，部分泵站机电设备的运行情况，可通过视频系统实行远方监控。

泵站自动化技术。根据排涝设定水位能直接自启动水泵机组，运行工况实行全视频监控、故障报警及远动控制等多项功能。泵房设备采用先进的消防自动化系统，严密监控火灾点，一旦有不正常情况发生，系统会自动准确地投入，及时给出停机程序，确保机电设备的运行安全，并向信息管理终端发出事故报警信号，确保设备运行安全。

新材料的应用。一是水导橡胶瓦更换为聚胺脂材料，增加耐磨、耐腐蚀，使用寿命大于10000小时；二是转轮叶片材料更换为不锈钢，叶片与转轮体密封采用“V”型进口密封材料；三是电机定、转子绝缘等级由B级上升为F级；四是主电机的推力轴承由巴氏合金瓦改造为弹性金属塑料瓦。

出水流道的改造技术。湖北省黄梅清江口、松滋大同垸、当阳沮西、公安法华寺、牛浪湖等泵站运用新技术对出水流道进行了改造，使之与主机组更匹配；新滩口泵站将原钟型流道改造为簸箕形流道，武汉大学泵站检测中心测试数据表明，机组功率、流量有所提高，机组的振动、汽蚀现象大幅度减小。

小型机组的更新改造技术。一是装设155kW机组的泵站，大都采用软起动技术，续短了电机启动时间，启动性能平滑，无冲击电流现象，提高了机组的启动性能；二是对低压供电系统实行了自动化无功补偿系统，提高了电能质量；三是对原低压母线排，采用高密集型母线槽，提高了运行时的载流量，缓解了氧化时间，降低了能耗，确保了运行的安全，降低了维护费用。

# 九、农村饮水安全

## （一）工作进展

总体情况。2006年至2008年，全国农村饮水安全工程共安排中央投资238亿元，加上地方和群众配套，总投资464亿元。2006年到2008年底，新建集中式供水工程10万多处，解决了1.08亿农村人口的饮水安全问题。全国已完工程人均投资455元（北京市情况特殊，不参与人均投资的计算分析），各省已完工程人均投资在376元~857元之间。从区域分布情况看，青海、宁夏、新疆、兵团、吉林、黑龙江等西北、东北省份，由于水资源条件较差，气候寒冷施工期短、管道埋深大等原因，人均投资相对较高，在600元左右；云、贵、川、渝西南四省、华中、华东、华南等区水资源条件较好，气候温暖可常年施工，人均投资相对较低，在400元左右；西藏高原特殊，人均投资是内地的2倍以上。

中期评估结果。2008年4月—11月，国家发展与改革委员会、水利部委托中国国际工程咨询公司在全国范围开展中期评估。成立了20个现场调研专家小组，共80余人，在全国范围对全国农村饮水安全工程“十一五”规划实施情况进行了中期评估。根据评估，“十一五”期间2006年至2008年6月30日评估截至时间，全国累计已解决6754.5万人的饮水安全问题，占《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》目标人口数的42.2%，其中解决氟、砷超标1634.2万人，苦咸水875.4万人，血吸虫病疫区446.8万人，其他饮水不安全人口3798.0万人，分别占《规划》目标人口数的40.5%、38.7%、53.7%、42.8%，根据目前进展情况，预计“十一五”规划目标任务基本能够完成。

《2008年全国农村饮水安全工程材料设备产品信息年报》。根据全国农村饮水安全工程建设的需要和企业的要求，水利部农村饮水安全中心和中国农业节水和农村供水技术协会联合编制了《2008年全国农村饮水安全工程材料设备产品信息年报》。经过行业专家的资料审查、现场抽查、最终评审和网上公示，在报名的159家企业中有132家企业入选《2008年全国农村饮水安全工程材料设备产品信息年报》，其中：水处理32家、涉水产品12家、塑料管材81家、玻璃钢夹砂管材7家。

## （二）工程建设

工程投入。2008年安排中央投资115亿元，加上地方和群众配套105亿，总投资220亿元，新建4万余处集中式供水工程，新增日供水能力约900万吨/日，可解决4824万人的饮水安全问题。

建设管理。各省《项目管理办法》对供水规模1000m3/d或受益人口10000人以上的工程实行“四制”（项目法人责任制、招标投标制、工程监理和合同管理制），制定了相应的实施意见，规范了工程的建设行为。供水规模1000m3/d或受益人口10000人以下的工程实行“六制”，包括规划建卡、社会公示、集中采购、设立资金专用帐户，严格监理和建后管理6个方面。工程质量总体良好。

实施效果。农村饮水安全工程让老百姓真正得到了实惠，深受广大群众的欢迎，被广大农民群众称之为是“民心工程”、“德政工程”，是以人为本、统筹城乡发展，解决“三农”问题的具体体现。根据中期评估对近5万农户入户问卷调查，96%以上的受访农户对农村饮水安全工程建设和管理表示满意。

## （三）管理与改革

工程管理模式。各地根据实际情况确定其相应管理模式，总体分为以下几种：（1）城镇自来水厂管理。城镇自来水管网向农村延伸工程基本上纳入城区自来水公司管理，城乡供水一体化，管理较规范。供水方式完全按市场化运作，供水公司实行企业化管理，自主经营、自负盈亏。（2）县（区）水利部门专业管理。对规模较大，跨乡镇的供水工程，由县水利部门主导管理，产权主体属县政府。一般由县（区）水利部门组建供水站，或由水利局组建乡镇供水总站，下设基层供水分站，对工程实施管理，参照企业运作。（3）乡镇管理。对供水范围在一个乡镇以内的跨村供水工程，由乡镇组建供水站（厂）管理，参照企业运作。（4）村集体管理。对规模较小的单村供水工程，产权归村集体所有，通常由村委会派专人管理或委托用水户协会管理，村委会或用水户协会作为工程建设的“业主”和设施资产的所有者，制定管护制度,成立管理分会。包括水源保护、供水建筑物的运行、维修、安全生产等；按供水成本，集体议定水费收取价格。（5）私人管理。个人、企业出资兴建的供水工程，由出资者自管或委托管理，按企业运作，接受政府监督。在已建成的工程中数量很少，国家补助农户自建自用自管工程也属私人管理。

水价及水费征收。已建成的工程中，大部分工程都做到水管入户，按表计量；部分工程未装水表，按用水人口收费；部分工程还未征收水费或由村集体缴费，喝福利水。受益范围以村为单元的供水水价由村集体决定，供水规模较大工程其供水水价的由物价主管部门决定。不同地区、不同类型的工程供水水价差别较大，大多数在1-2元/m3左右，个别工程供水水价甚至达到5元/m3左右。不过总体来看，仅一成左右的工程其执行水价达到全成本水价要求，大多数工程低于全成本水价，仅能满足简单运行要求。

## （四）抗震救灾

2008年5月12日四川汶川大地震发生后，按照部抗震救灾指挥部的统一部署，水利部饮水安全中心（灌排中心）迅速成立了农村饮水安全应急工作组，共10个小组38名技术人员。为了让灾区人民喝上放心水，通过网站和各种通讯方式发起倡导向地震灾区捐助小型饮水设备的活动，在中国农村饮水安全网（http://www.ncys.org.cn）上发布《关于开展向四川灾区捐助小型饮水设备活动的函》（饮水技函[2008]8号），同时根据《全国农村饮水安全工程材料设备产品信息年报》资料，积极与国内外水处理设备生产厂家联系援助设备事宜，建立起企业与灾区之间的爱心桥梁。共有29家企业向四川和甘肃地震灾区捐赠了价值1801.9万元的物资设备支援灾区。同时，配合水利部农水司组织专家针对灾区饮水出现的问题研究提出了《抗震救灾饮水安全应急常识》、《灾民安置点应急集中供水技术方案》和《灾区分散式供水技术要点》，对指导灾区技术人员安全饮用水工作和灾民普及饮水安全知识、预防疾病起到了重要作用。

## （五）问题与对策

存在的问题。中期评估发现主要存在以下问题：（1）部分省市农村饮水安全工程人均投资远高于《规划》投资。从各省《规划》实施两年来实际完成工程的人均投资看，河北、吉林、黑龙江等7个省市人均投资高于《规划》人均投资的18%-84%。工程建设费用的增加对农村饮水安全工程顺利建设造成较大困难，一些地方采用增加群众自筹资金、降低工程建设标准等方式解决，同时也出现拖欠工程款等问题。（2）中西部地区市、县配套资金普遍难以及时足额到位。据调查统计，全国市、县两级配套资金约占地方应配套资金的21.2%，不到《规划》要求应配套资金的一半。（3）水质监测与检测工作薄弱。目前相当一部分的农村供水工程，特别是单村供水工程缺乏专业检测人员和必要的水质检测设备，水质检测频次少，导致了部分工程供水水质难以保证。（4）缺少电价、占地费和税费等方面的优惠政策。目前电费占水厂的运行成本一般占1/3至2/3，部分扬程较高的工程甚至达到70%以上。目前部分省份的电价执行普通工业用电电价，高于城乡生活用电电价。（5）能力建设有待加强。全国2/3的省级水利部门具体从事农村饮水安全工作的人员只有1-2人。县级水利部门人员编制有限，技术人员少，力量薄弱。此外，农村饮水安全工程管理人员待遇低，难以留住较高素质人员。

对策建议。（1）加大投入，落实配套资金及前期工作经费。一是适当提高人均投资标准。考虑物价上涨、项目建设标准提高、建设难度加大以及已实施项目的前期工作经费和项目管理经费取值偏低等因素，对人均投资标准进行适当调整。二是加大中西部地区投资倾斜力度。进一步提高对农村饮水安全工程建设的投资补助比例，免除中西部地区县及县以下的配套资金，由中央和省级财政负担。三是落实前期工作经费和项目管理费。地方各级政府应高度重视项目前期,足额落实工作经费,以保证勘测设计等工作需要,提高设计质量。中央投资中应考虑一定比例的项目管理经费。前期工作经费应早于投资计划安排，以利前期工作及早开展，满足工程建设进度要求。（2）加强农村饮水安全工程水质检测工作，加强对运行管理人员的培训。进一步强化政府对运转工程供水水质的管理，将农村饮水常规水质监测作为公共卫生体系建设的重要内容，纳入疾病预防控制的常规工作，健全长效监测机制，及时准确地掌握农村饮用水水质卫生状况。（3）进一步落实建设和管理的责任。通过层层签订责任书，逐级落实责任的办法，为饮水安全工作提供强有力的组织保障。实行项目申报审批、主要设备材料集中招标采购、工程监理、受益农户监督、用水户全过程参与等办法，确保工程质量和资金安全。深化供水管理体制改革，明确管理主体和责任主体，健全规章制度，科学确定水价，鼓励用水户参与工程运行管理和维护，确保工程建得成，用得起，管得好，长受益。（4）制定相关的优惠政策。研究制定农村饮水安全工程运行用电、建设用地、税费减免等方面的相关优惠政策，积极创造有利于农村饮水安全工程良性运行的外部条件。此外，针对当前农村饮水安全工程面临的管理体制不顺、产权不清、工程运行困难等问题，迫切需要制定和颁布相关的国家级行政法规，以保障农村饮水安全工程的建设顺利进行和工程的长效持续运行。（5）加强宣传舆论工作，营造良好的社会氛围。充分利用电视、广播、报纸、网站等媒体，大力宣传农村饮水安全工作政策、饮水安全工作取得的成果、各地建设和管理的典型的经验，以及已建工程在改善民生、提高人民群众健康水平、解放和发展农村劳动生产力等效益发挥情况，充分激发人民群众主人翁精神，调动各方力量参与工程建设和管理的积极性。

# 十、农村水利信息化

## （一）农村水利信息化进展

我国农村水利信息化工作类型。一类为行业和项目管理信息系统，是以行业和项目管理为核心，以网络、管理软件为主要建设内容，以实现数据上报、汇总分析、申报审批为主要目标的管理信息系统，主要依托于互联网在各级农村水利行政主管部门建设实施。以目前在建的中国农村水利管理信息系统为代表，在满足部一级管理需求的同时考虑省级及省级以下农水行政主管部门的管理需求，并提供相应的标准接口。另一类专业管理信息系统，是以水管理为核心，以监测、控制、传输和相应专用软件为主要建设内容，以实现合理调度、科学管理为主要目标的业务管理系统，主要在大中型灌区、泵站及供水工程的管理单位内部建设实施或在一定范围内实现互通互联。以目前正在进行的大型灌区信息化试点工作，大型水厂、大型泵站和中型灌区等信息化工作为代表。

中国农村水利管理信息系统建设。中国农村水利管理信息系统作为水利信息化的八大重点工程之一于2008年正式立项，目前取得阶段性成果，主系统和10大子系统已进入试运行阶段，预计2010年整体正式运行并在管理工作中投入使用。“中国农村水利管理信息系统”定位为农村水利行业及项目管理的MIS系统，建设目标是以水利政务外网链接部、省两级节点，在充分利用现有设备基础上增添必要的设备作为硬件运行平台，围绕农村水利主网站和农村水利数据中心，实现农村水利的行业管理和当前10个主要项目管理（农村饮水安全、农村水利基本建设、大型灌区建设与管理、中型灌区建设与管理、小型农田水利建设、节水灌溉、泵站建设管理与农田排涝、雨水集蓄利用、牧区水利和中低产田改造）的信息化工作，同时建设农村水利数据维护中心并根据需要辅以适当内网应用，确保系统长效稳定运行。目前中国农村水利主网站已经上线试运行，该站除具有一般行业网站的信息发布、政策宣传等功能外，还是农村水利行业的数据中心、行业管理和项目管理的支撑平台。饮水安全、大型灌区和小型农田水利3个子系统均已进入试运行阶段，下阶段是以优化完善和整合工作为主；节水灌溉、牧区水利和雨水集蓄利用3个子系统进入试运行阶段，下阶段以继续完善工作为主；农田水利基本建设和中低产田改造2个子系统主要功能为数据上报与管理，目前已投入试运行。中型灌区和大型泵站2个子系统目前在一定范围内实施，未全面铺开，系统既要满足目前的需求，还要考虑日后的大数据量扩容和升级。

## （二）存在的问题与对策

存在问题。（1）建设周期长使得组织和技术整合增加难度。由于历年招标不同单位中标，不同公司采用不同开发平台，项目管理缺乏系统整体性等原因，造成各开发商之间沟通不畅，相互封锁，给系统的建设组织整合带来一定困难。为避免重复建设，充分利用已有成果，必然存在“异构”问题。（2）人才匮乏。目前农村水利行业信息化人才基础薄弱，人才相对匮乏，尤其是既熟悉行业又懂技术的复合型人才短缺。（3）地方建设面临诸多问题。农村水利信息化基础建设需要大量投资，基层单位经费落实压力大；普遍缺乏信息化经验，对推行信息化有一定阻力；很多项目责权存在交叉重叠，部分敏感数据直接涉及地方及部门利益，不愿公开透明，导致数据上报不全或真实性较差，无法全面反映实际情况。（4）标准规范和管理制度不完善。目前农村水利行业信息化的标准规范缺乏，基本沿用水文、通讯、水工的相关标准，甚至很多工业自控领域的设备产品直接应用，数据格式不统一，系统兼容性差。由于受长期形成的工作习惯的影响，存在信息系统建成没人用的现象。

对策建议。（1）实现组织和技术统筹安排。遵循信息行业的特点的现代化管理方式。认真选择合适的开发商作为总集成商，签署战略合作协议确定长期合作关系，并由其提供全面技术支持，并协调其他开发商的接口、互联和数据交换等问题。（2）加强人才培训。开展多种形式、多层次的技术培训，把技术管理培训、专业知识培训、实际应用培训以及经验交流、技术考察等有机结合，重视信息系统应用人才的培训工作，逐步建立起一支掌握信息技术，能正确维护和熟练使用信息化系统的骨干队伍。（3）在现有专项建设资金中拿出一定比例进行信息化建设，同时也要广辟渠道，多方筹集。提高认识，各地把系统建设使用作为一项基础性工作纳入日常工作内容和领导目标责任制，加强督促检查。（4）在水利行业信息化标准体系的框架内加强对农村水利信息化的专项研究，提出能够切实指导系统建设的标准规范。加快出台信息发布管理、机构岗位职责，数据填报，省级数据审核等各个方面的规章制度，以确保系统安全正常运行。

# 十一、技术标准与技术培训

## （一）技术标准

《农村水利技术标准体系表》。2008年对2007年提出的《农村水利技术标准体系表》进行了修订，提出了已颁布或需要制订颁布的农村水利技术标准78项，包括农村水利综合类、泵站与机井、灌溉、排水、灌区、村镇供水、雨水集蓄利用、劣质水利用等方面。这些标准的功能与作用分为综合技术、规划、建设、管理、材料及试验、装备等方面，完善了《农村水利技术标准体系表》，该部分已纳入水利部2008年11月正式发布的《水利技术标准体系表》中。

技术标准修编与制定。截止2008年12月，水利部已颁布且正在执行的农村水利技术标准共有44项，其中国家标准11项。2000～2008年制订或修订并已颁布实施的达25项。2008年，经水利技术标准委员会批准正在编制和修订的农村水利标准有《灌区技术改造规程》、《灌溉排水工程项目可行性研究报告编写规程》等11项，其中，《灌区技术改造规程》、《渠道防渗工程技术规范》等国标4项，《灌溉排水工程项目可行性研究报告编写规程》、《村镇供水工程项目初步设计报告编制规程》等行标7项。目前，已完成制修订的有《灌区技术改造规程》、《渠道防渗工程技术规范》等4项，待发布，其余标准正在编制中。这些标准在颁布后，通过出版发行，举办各种类型的培训班和宣贯班，使这些规范标准得到广泛应用，在规范农村水利工程规划、设计、施工和管理，提高工程建设质量和所需设备的生产质量，改善生态环境等方面发挥了重要作用。

## （二）技术培训

按照水利部2008年面向行业举办的培训计划，农村水利技术培训举办了17期培训班，涉及14个培训项目，培训总人数2722人（次）。学员来自全国各省（区、市）、计划单列市从事农田水利、泵站技术及管理、农村饮水安全工作的人员。参加培训并经考试成绩合格的学员，颁发由水利部统一印制的《水利行业培训证书》。通过对学员问卷调查，举办的培训班均达到了预期目的，大部分学员都对培训内容的安排、教师和教材的选择、培训管理及服务有较高的评价。2008年培训班情况见表5。

表5：             2008年中国灌溉排水发展中心培训情况表

| 序号 | 培训班名称 | 培训时间 | 培训地点 | 培训人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵站更新改造技术应用培训班 | 1月17日—19日 | 安徽 | 103 |
| 2 |  | 5月15日—17日 | 江苏 | 157 |
| 3 | 农村饮水安全工程建设与管理培训 | 2月27日—3月1日 | 海南 | 295 |
| 4 |  | 3月24日—27日 | 云南 | 142 |
| 5 |  | 8月4日—10日 | 贵州 | 325 |
| 6 | 节水灌溉示范项目建设管理培训班 | 9月10日－12日 | 湖南 | 123 |
| 7 | 牧区水利试点项目建设管理培训班 | 10月9日－11日 | 云南 | 94 |
| 8 | 农村水利技术标准宣贯培训班 | 9月3日－6日 | 云南 | 98 |
| 9 | 泵站技术与管理培训班 | 10月6日－9日 | 湖南 | 66 |
| 10 | 农民用水户参与灌溉管理培训班 | 12月2日－3日 | 海南 | 123 |
| 11 | 大型灌区信息化技术培训班 | 11月8日－10日 | 湖北 | 212 |
| 12 |  | 11月15日－17日 | 陕西 | 237 |
| 13 | 农田水利基本建设基本信息统计培训班 | 8月28日－30日 | 广西 | 341 |
| 14 | 农村饮水安全建设管理体制与运行机制 培训班 | 8月26日－28日 | 山东 | 245 |
| 15 | 水资源与水环境综合管理规划培训研讨班 | 11月17日－18日 | 北京 | 75 |
| 16 | 灌溉现代化与灌区快速评估方法培训班 | 5月21日－23日 | 山东 | 40 |
| 17 |  | 7月7日－9日 | 宁夏 | 46 |
| 18 | 大型灌区项目管理培训班 | 受南方雪灾影响 未能举办 |  |  |
| 19 | 雨水集蓄利用技术培训班 | 受汶川地震影响 未能举办 |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 2722 |

# 十二、国际合作与两岸交流

## （一）贷款项目

世界银行贷款灌溉三期项目。该项目由财政部国家农业综合开发办公室组织实施。涉及江苏、山东、安徽、河南、河北、云南等10省123个县（市、区），旨在通过农业综合开发中低产田改造，加强小型农田水利设施建设，推广节水灌溉技术，提高农业综合生产能力，推动项目区农业生产的可持续发展。项目总投资39.05亿元，其中利用世界银行贷款2亿美元（折合人民币16.22亿元，按谈判时汇率1美元=8.11元折算），地方财政配套和农民自筹资金22.83亿元。项目建设期为2005～2009年。项目实施后可改造中低产田760万亩，增加节水灌溉面积587万亩。

世行西部农村供水和环境卫生项目。2007年6月26日，世界银行执行董事会批准向中国提供2500万美元贷款，用于西部省份农村供水、环境卫生和健康促进项目，英国国际发展部为该项目提供赠款2500万美元。该项目旨在采取综合性和参与式的模式，使参与项目的社区获得可持续的农村供水、环境卫生和健康教育服务，并探索可以在其他省份推广的模式。项目区选在四川和陕西两省25个县实施。项目总投资额为7536万美元，除世界银行贷款和英国国际发展部赠款外，陕西省和四川省还将配套2536万美元。项目资金的60%以上将用于建设项目区的农村自来水供应系统、雨水收集系统和水井，改善农村安全饮用水供应。25%以上的资金用于改善环境卫生，修建改造农村居民家庭、公共和学校的厕所、洗手和排水设施以及倒垃圾点。

## （二）赠款项目

中、英、世行合作“面向贫困人口的农村水利改革”项目。由英国国际开发署赠款1247.4万美元，通过在世界银行设立信托基金账户，委托世界银行对项目进行全面管理和监督。项目分为内容基本相同的两个部分，分别由水利部和国家农发办负责执行。其中水利部负责部分的资金额度为467.4万美元，农发办负责部分的资金额度为449.8万美元，其余部分为世界银行项目管理及研究费用。项目执行期为2004年9月至2008年12月。建设地点为江苏、四川、新疆等8省（自治区）34个县（市、区），水利部项目区为湖南、湖北和新疆3省（自治区）的7个灌区（地区）。项目推广建立协会214个、示范协会17个、联合协会6个，管理灌溉面积135万亩，覆盖行政村586个，受益农户18.9万户，受益人口81.9万。

全球环境基金（GEF）海河流域水资源与水环境综合管理项目。至2008年底，项目已完成了战略研究3项（海河流域节水和高效用水战略研究、海河流域地下水可持续开发利用战略研究、海河流域废污水再生利用战略研究）；知识管理（KM）系统建设5项（流域级信息交换与应用控制平台开发、流域级数据库设计软件开发、KM系统重点县应用系统水资源管理工具开发、KM系统重点县应用系统水环境管理工具开发、KM系统重点县水资源与水环境综合管理工具开发）；遥感监测ET系统建设2项（基于GIS的数据准备与ET管理系统开发、基于ET的流域尺度水平衡分析及工具开发）。地下水打井许可与水权管理、浅层微咸水利用、农业节水、生态修复等4个示范项目取得阶段性成果，完成了16个重点项目县（市、区）水资源水环境综合管理规划（IWEMPs）初稿和国家级政策法规与机制、渤海综合管理、水生态修复、高效节水、地下水可持续利用、废污水再生利用、产业结构调整与污染控制、南水北调实施后对北京水资源配置影响等8项战略研究报告初稿。

## （三）技术合作项目

中日技术合作草原生态保护节水灌溉示范项目。该项目是水利部与日本农林水产省通过日本国际协力机构（JICA）开展的专项技术合作项目。项目区为新疆和内蒙古自治区，技术合作期自2007年6月1日起，为期4年。2008年全面完成了计划中的新疆木垒县和内蒙古杭锦旗项目区示范工程设计和施工，并组织开展了牧草节水灌溉验证试验；组织了2期技术培训班，编制了节水灌溉技术培训教材和面向牧民的草原生态保护知识普及宣传画册，完成牧区草原生态保护节水灌溉建设指南提纲的编写，派遣了4名技术骨干赴日本培训学习。

与世界自然基金会的合作项目。2008年10月7日，水利部农村饮水安全中心和世界自然基金会在北京签署了5年（2008—2013）合作框架协议。根据签署的协议，今后5年，双方将在以下四个领域开展合作：一是开展农村饮水安全政策与技术研究；二是开展流域综合管理、饮水安全和水源地保护示范；三是开展农村饮水安全工程建设管理研究；四是开展宣传教育和能力建设。

## （四）国际技术交流

中日农田水利交流。（1）2008年度中日农田水利技术交流会在湖南省长沙市举行。参加此次交流会的单位有日本农林水产省、日本水土综合研究所、日本东京大学、日本神户大学、日本三重大学、中国灌溉排水发展中心、湖南省水利厅、部分大型灌区等。交流会上，中日水利专家就两国农田水利建设、技术及农民用水户协会建设等方面开展了认真的交流与研讨。（2）由水利部和省（直辖市、自治区）水利厅的8人交流团赴日本参加了中日农田水利技术交流研讨会。其间，中日双方共同回顾和总结了过去26年的交流成果，与农林水产省农村振兴局、日本农业土木综合研究所就中日双方农业灌溉领域的热点问题进行了政策交流，讨论并拟定了今后5年的交流主题，协商了中日农田水利交流备忘录的修改内容；召开了技术研讨会；参观考察了日本北海道稚内宗谷岬牧场和旭川市大雪土地改良区的水管理系统。

中泰农田水利技术合作与交流。中泰双方在泰国曼谷召开了第五次中泰水利合作联合指导委员会。其间，指导委员会对过去10年的合作与交流情况进行了回顾，召开了以灌溉排水与小水电技术为主题的技术研讨会，考察了泰国的水库和灌溉工程，并商定了今后将以灌溉用水管理、流域管理、防洪、小水电、灌溉排水以及泥沙、橡胶坝的研究开发为主要合作领域。

## （五）海峡两岸技术交流

以台湾新竹农田水利会黄炳煌会长为团长的台湾新竹农田水利会大陆信息化技术考察团一行12人来大陆参观交流。双方就感兴趣的灌区信息平台建设与开发技术应用、开发与维护人力与成本、系统和数据存储、图层维护机制、推广方案和存在问题等进行了研讨、交流。考察团前往山西省夹马口引黄管理局、夹马口泵站和基层管理站现场考察信息化建设和应用情况。

2008年度台湾农田水利会联合会大陆参访团在大陆安徽、浙江两省考察农田水利工程建设、灌区管理和灌区信息化等情况。在安徽省，参访团访问了安徽省水文局、淠史杭灌区管理总局、安徽省灌排总站、青弋江灌区管理局；在浙江省，参访团访问了浙江省灌溉试验站、中国水利博物馆。访问期间围绕灌区工程设施建设与维护、灌区经营管理、灌区管理信息化、农民用水管理组织等方面与大陆专家进行了交流，并就灌区供水方式、水费问题、农业生产以及相关技术等问题进行了讨论。

# 十三、国际灌溉排水

## （一）国际有关灌溉排水的重要活动

ESCAP举行纪念 “世界水日”活动。2008年3月为纪念“世界水日”，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会举行了专家小组讨论会、研讨会和展览活动，纪念“世界水日”活动和“2008国际环卫年”，推动了亚太各国就改善环卫问题进行交流与合作。2008年“世界水日”的主题是“涉水卫生”。联合国亚洲及太平洋经济社会委员会等机构发布报告称，目前亚太农村地区约有5.6亿人的饮水条件尚未改善，15亿人缺乏基本的卫生设施，使他们容易受到霍乱、寄生虫、痢疾、肺炎、营养不良等的侵袭。

2008年“世界水周”论坛。2008年8月17日至23日“世界水周”论坛在瑞典首都斯德哥尔摩举行。2008年是联合国命名的“国际卫生年”，瑞典国际发展合作大臣古妮拉•卡尔松在“世界水周”论坛开幕大会上发表讲话，指出全世界88%的疾病都是由饮用水不安全、卫生设施缺乏引起的，她呼吁全世界关注“涉水卫生”，呼吁全世界人民团结起来为寻求水资源和经济发展之间的平衡而努力。这也是来自140多个国家和地区的政界、工商界、科技界、非政府组织及联合国机构的2500余名与会代表的共同心声。“世界水周”论坛主题是“水的发展和前景：为了一个洁净健康的世界”，与会代表探讨了厕所等基本卫生设施与水卫生及人类健康的关系，讨论了人类活动对环境及水资源的影响以及如何把改进卫生设施、水资源供给、生态系统管理与经济发展相协调的问题。在本届“世界水周”论坛亚洲水资源议题上，专家公布目前亚洲人均可获得水资源的数量仅为20世纪50年代的15%到30%。此外，厕所和卫生设施欠缺危及全球大约26亿人，全球每年有140万儿童因生活环境卫生条件差而死于疟疾相关疾病，而这些人主要集中在广大发展中国家。与会代表一致认为，必须加强高层政策、领域的代表对保证清洁用水和卫生问题的重视。各国科学家一致呼吁国际社会的私人和政府部门紧急行动起来，联手解决全球面临的水资源短缺和污染问题。政府部门应该加大在卫生基础设施和场所以及进行卫生教育方面的投资力度，并鼓励和支持相关部门和公司开发和运用先进技术，控制水资源污染，扩大清洁水的供应。此外，政治家应重视气候和水资源之间的关系，推出适应水资源和生态系统的气候政策，避免对水资源产生污染。

联合国发布改善饮用水和环卫条件进展报告。2008年7月17日，联合国儿童基金会和世界卫生组织共同发布了全球在改善饮用水和环卫条件方面取得的进展的评估报告。报告指出，自1990年第一次数据采集以来，全球无法获得经改善的安全饮用水源的人数已首次下降到了10亿以下。目前世界人口的87%可获得经改善的安全饮用水源，目前的趋势表明，到2015年90%以上人口也可以获得经改善的安全饮用水源，千年发展目标中有关安全饮用水的内容有望实现。然而，每天仍有25亿人缺乏良好的环卫条件，有12亿人只能露天便溺。恶劣的公共卫生威胁着儿童的生存，被细菌污染的环境是引起腹泻的直接原因，它是5岁以下婴儿的最大杀手之一。露天大小便成为习惯，即使只有很少的人，清洁的环境也很难实现。报告特别关注城乡居民间的差距，同约1.37亿无法获得经改善的水源的城市居民相比，全世界农村人口中有多至4倍的（约7.46亿）没有经改善的水源。

第六届世界水大会（IWA International World Water Congress and Exhibition）。2008年9月7日-12日在奥地利首都维也纳召开。来自全球200多个国家和地区科技、政治、工业界的代表以及供水、污水处理等领域的专家共约3000人围绕生态、经济和卫生三大主题展开了讨论。举办了约110场会议以及讲座、学术研讨等一系列活动，就城市发展、饮用水安全和污水处理、水资源的经营管理、气候变化、水和能源等展开讨论。国际水协会副主席格伦-戴格尔在本次大会的开幕式上指出，如果人类今后还像现在一样对待水资源，那么2025年地球人将有一半的人面临缺水威胁，必须改变传统的水资源管理模式及用水观念，其中最重要的就是必须实现水的循环利用。本届世界水大会提出了三个具体议题，即水系统的设计和行动、水资源和河流流域的管理、水服务的管理和规划。

2008新加坡国际水资源周。2008年6月23至27日在新达城新加坡国际会议与展览中心举办了第一届新加坡国际水资源周，来自79个国家的水务界决策人、业界领袖、专家、从业人员超过8500人参加了该次活动。该届新加坡国际水资源周的主题为“城市持续水供解决方案”，着重于水资源革新技术的最佳实践、成功案例及实际应用。有超过50家国际和本地水务公司汇集此地，积极参与、应对挑战、展示技术、发掘机会（业务范围跨越整个水资源价值链），达成交易3.67亿新币。

## （二）部分国家和区域灌排发展状况

埃及。十分重视水资源的统一配置和管理，全国的水资源由水利部统一管理。除了注意充分利用尼罗河水资源外，还重视灌溉排水的再利用和水资源的节约使用，法律规定新建的灌区必须使用喷灌、滴灌技术。为了管理好尼罗河有限的水资源，提高灌溉系统的规划、设计、运行、管理和维护能力，提高水资源的利用效率，埃及水利部投资5600万美元建设了灌溉管理系统。埃及水资源和灌溉部长阿布•宰德2008年11月在沙特首都利雅得召开的第三届干旱环境和水资源国际会议暨首届阿拉伯水资源论坛上表示，阿拉伯水安全是阿拉伯民族安全的重要组成部分，阿拉伯国家应加强新技术的利用，以更好地管理和利用水资源。阿布•宰德同时呼吁发达国家不要在当前金融危机影响下减少对发展中国家水资源项目的扶持。在世界银行和联合国一些机构的帮助下，埃及在2009年之前，在南部的贝尼苏韦夫省的农村进行了简易环保厕所建设的试点工作，有助于减少对尼罗河水和地下水的污染。

以色列。以色列的地表水、地下水及加利利湖3大水源由国家输水工程（National Water Carrier）连接在一起。2008年12月，国家水务公司正在设计将该工程延长到南部地区，输送淡化的海水和向NEGEV输送再生水。工程最初目的是解决灌溉供水，现在工程供水50%用于灌溉、50%用于生活，到2010年灌溉供水只能占20%。这“3源”国家供水系统在水资源的多年调节、跨地区调节方面发挥了重要的作用，是以色列的生命线。以色列拥有世界上最先进的水源处理、保存和灌溉技术。以色列目前已实现循环利用75％的废水，主要用于农业灌溉。以色列的海水淡化技术也领先全球，世界上最先进的海水淡化厂大多集中在以色列。以色列每年在节水灌溉技术和设备研制开发方面的投资达上亿美元，仅滴灌设备，每年就要推出5-10种新产品。

以色列的滴灌节水技术已在全球广泛应用，它的技术革新如今再获突破。2008年7月新华网报道，Aatlantium公司是以色列一家私营技术公司，公司新研发的紫外线净水技术主要利用紫外线辐射“抑制”水中细菌再生和传染，达到净化水质效果。这项技术把一个巨型石英管与水管系统相连，每小时可净化水200立方米。氯气净水可能产生化学副产品，紫外线净水能避免这一缺点；与通过加热净水相比，紫外线净水更为便宜。Aqwise公司则在利用生物技术处理污水方面有所突破。公司将小塑料环做成“生物载体”，表面携带大量天然生细菌。一套喷水系统带动“生物载体”在污水中流动，细菌负责“吃掉”污水中的有机物质。数百万个塑料环一同在污水中运作，可处理大量有害污物。此外，以研发滴灌技术享誉全球的Netafim公司也有新产品。公司新创的一套无线灌溉监控系统，可借助地下传感器和无线电指导，将适量水灌溉到农田的每一部分。

美国。2008年4月29日美国环境保护署行政官Stephen L.Johoson和纽约市市长Michael R.Bloomberg在纽约市政大厅的典礼上宣布，将提供1200万美元用于纽约研发和评估城市供水的污染安庆警告系统。这项试点工程叫“水安全启动工程”，目的是建立一个稳固的、综合的、充分协调的水质量监测系统，这样一来可以提前发现疾病、有害物、和毒物成因，将会在全美国的饮水中得到广泛应用。环境保护署行政官Stephen L.Johoson 说：“保护国民用水不仅对环境保护署是挑战，对一个州，纽约市，美国每个人都是挑战。通过技术革新和合作，我们可以提供每个美国人更干净，卫生的饮用水”。美国的城市污水处理等级基本上都在二级以上，处理率达到100%。美国的城市污水再生利用已经从试验研究阶段进入生产应用阶段，成为城市水资源的重要组成部分，城市再生水利用设施的数量和规模随之迅速增长。美国再生水利用的范围涉及农业、工业、地下水回灌和娱乐等方面，其比例大致为62%用于各种灌溉和景观，31.5%用于工业，5%用于地下回灌，1.5%用于娱乐、渔业等。为了改善亚洲的公共卫生，美国国际开发署在2008年“世界水周”节期间与国际水协会( International Water Association)和亚洲开发银行(Asian Development Bank)签署了协议，建立了合作伙伴关系，旨在向亚洲各地的水资源管理人员提供培训和指导，从而改善环境卫生，扩大洁净水供应区域。

澳大利亚。（1）2008年4月29日出台一项计划，将在10年内投入129亿澳元（约合121亿美元）确保未来水资源安全，恢复河流和其他水依赖系统的健康生态，提高水资源利用率，保证粮食生产。在129亿澳元的总投入中，政府打算投入将近60亿澳元（约合56亿美元）用于改良农业灌溉方式，促进可持续发展。澳气候变化和水资源部长黄英贤说，澳政府鼓励与河水去盐化、水资源循环利用、雨水储存有关的投资项目。5月13日出台的政府预算包括10亿澳元（约合9.3亿美元）专项经费，用于河水去盐化和水资源循环利用。（2）澳大利亚的“未来之水”规划中，2008年正在实施的项目有海滨冲浪救生队的节水项目。政府为每个俱乐部每年提供10000澳元的资金用于安装节水设备和提高水的利用率，包括安装收集雨水的水箱，以使收集的雨水冲厕所或洗衣，俱乐部使用政府资金购买或安装水设施，例如水管、沟渠、地下管道和其他物资。资金还可用于购买和安装节水设备，例如，水龙头、马桶、尿池和洗浴器，根据水利用效率，洗浴器和尿池分为三个等级，而马桶和水龙头则有四个等级。（3）考虑未来气候变化对水资源的影响，在2008年2月，澳大利亚政府投资30万澳元用于Jemalong灌区的现代化灌溉计划，将灌溉者的社会经济影响和流域水要素结合起来，改进未来灌溉基础设施，以取得节水效果，从而保证灌溉繁荣。（4）位于澳大利亚新南威尔士的高奔穆瓦里镇 (Goulburn Mulware) 委员会，将一个低流量增压系统与一套博生管道式紫外线系统相结合，来完成根据需求供水的再生水灌溉计划，经过紫外线处理的再生水，水质得到进一步提升。

墨西哥。墨西哥总统费利佩•卡尔德龙2008年3月24日在墨中部伊达尔戈州举行的饮用水项目揭幕仪式上承诺，墨政府将在5年内投资210亿美元用于扩大饮用水网络、污水处理系统和自来水厂。墨西哥人口增长迅速、生态破坏、环境污染、经济发展与资源可利用率之间不平衡问题突出，政府大力投资给水项目，以期墨西哥在2012年能够向全国95%的居民提供饮用自来水。除此之外，该项目还将保证90％的墨西哥人能享受到完善的污水处理系统，到2012年，墨西哥处理污水的能力将从目前的22%提高到60%。在农村，该项目将为120万公顷的耕地加固灌溉系统，以达到节约用水的目的。

欧盟。在卢森堡召开的欧盟环境部长会议2008年10月20日通过了欧盟新的地表水污染控制条例，要求各成员国政府采取措施在2015年之前达到条例规定的水质标准。据了解，条例对30余种污染物在地表水中的含量进行了严格限制，包括农药重金属以及杀虫剂等有害物质。条例要求各成员国政府采取长期有效的措施，监控本国境内包括河流湖泊等地表水面的水质，并指定详细备查数据库。欧盟同时要求各成员国在18个月内将各国内的有关立法规定与本条例接轨。针对水资源管理、污水处理和排放、垃圾处理，欧盟都制定了相关法律和规定，其中《城市污水指令》、《硝酸盐指令》、《综合污染防止控制指令》和《水框架指令》都是欧盟制定的关于水资源管理和污水处理的重要法律依据。尤其是《水框架指令》为欧盟建立了一个综合水资源管理的框架，提供了一个基本的方法、目标、原则和措施。它的基本目标是维持欧盟范围内水体的较好状态，防止水体恶化，到2015年至少达到“良好水状态”， 整个欧洲将采用统一的水质标准，地下水资源超采现象将被遏制。

新加坡。新加坡鼓励国人更亲近、珍惜宝贵的水源，公用事业局2006年4月启动了“ABC计划”，即“活跃、美丽、干净”水源计划，规划了超过20个工程项目，计划2011前完成，把遍布全岛的排水沟、水道和蓄水池，转化为美丽而干净的溪流、河流和湖泊，再把这些溪流、河流和湖泊与公园和花园结合起来，以往只是用来防范水患和储水的这些基础设施资产，正在改头换面成为公众休闲的好去处。此外，由于水资源极度缺乏，新加坡多年来一直十分注重水资源的保护与开发，特别是废水的处理与利用。2008年6月下旬，新加坡宣布成立水务政策研究所，进行相关的政策研究。

## （三）国际灌溉排水发展趋势

自90年代以来，世界淡水资源日渐短缺，同时水质与水环境恶化趋势加剧，世界性水资源污染的问题日益严重。水污染正进一步蚕食着大量可供利用的水资源，使真正可供人类饮用的水惊人地减少，并危害着人类的健康。2008年世界各国，无论是发达国家还是发展中国家，都把人类活动对环境及水资源的影响以及如何把改进卫生设施、水资源供给、生态系统管理与经济发展相协调的问题作为灌溉排水事业可持续发展的研究方向。气候变化的影响使水危机变得更加严重，不断上升的气温可能引起饮用水匮乏，从而导致重要的健康问题。此外，随着气候变化影响的加重，全球淡水危机迅速恶化，提供粮食占世界粮食供应45%的灌溉农业将受到严重影响，造成世界粮食危机。因此，无论是穷国还是富国，都把改善灌排设施、保障安全饮用水、防治水源污染作为应对气候变化对农村水利影响的工作重点。各国在灌溉排水工程技术、管理模式、新技术应用等方面加大研发和推广力度。

美国脉冲沟灌发生器。美国加州农业发达而水资源却相对贫乏，为解决这一矛盾，加州采取了各种节水工程技术措施，包括脉冲沟灌发生器。水流通过管道时，脉冲发生器根据指令，左右放水，水流流量一般较大，在灌水沟中快速向前推进，间隔一段时间后，再进行第二次、第三次冲灌，直至达到灌水要求，利用这一技术较常规沟灌可节水25%～30%，畦长也可增加。

浸润灌溉。受灌溉质量所限，这项技术发展速度不快。由于美国具有雄厚的经济和研发实力，使其在浸润材料研制与应用上近期有了长足发展，因而使这一技术展现了较好的前景。日本山口市水管公司研制开发出一种毛细管浸润地下灌溉系统，这种专用的毛细管浸润灌水管能直接向作物的根系区域供给均匀的水分或液肥，也可以供给富氧空气或其他气相肥料，而又使地表部分处于半干燥状态，不至于浪费水和肥料。浸灌毛细管的供水（供肥）速度缓慢，能使作物根部土壤水分始终保持生长需要的供水状态。

减少农田排水量是节水也是减少氮、磷和盐分流失的主要技术措施。在欧美国家湿润地区，开始实施排水暗管浅埋密排的设计方法，这种布置方式维持了较高的地下水位，有利于地下水通过土壤毛管水上升到作物根系层，既防止了涝渍又减少灌溉用水量。这种布置方式的环保作用类似于农田地下水位管理，在土壤中形成降低氮浓度的“还原区”，农田排水在排出前通过这个“还原区”进行反硝化，从而减少了排水量和硝态氮的流失量。

在欧美国家湿润地区实施灌排系统一体化。通过地下控制排水系统进行灌溉，使土壤毛管水上升到作物根系层，这种地下灌排结合的模式在美国湿润地区正在广泛使用，在荷兰也得到了推广应用。面对地下水污染日益严重的趋势，加拿大、芬兰等国家通过控制排水系统实施农田地下水位管理，这项技术的推广应用，有利于发挥排水系统的正效应，降低排水系统的负效应。其原理是控制排水使地下水位升高，产生的嫌气环境使土壤反硝化增强，降低硝态氮的流失浓度。

# 十四、发展述评

政策环境与自然灾害给农村水利带来机遇与挑战。2008年，中共中央发布“关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见”和“关于推进农村改革发展若干重大问题的决定”，对新形势下农村水利建设提出了更高要求，同时，四川等地特大自然灾害、国际金融危机的发生，使农村水利发展面临诸多机遇与挑战。过去的一年农村水利投入力度加大，发展速度加快，管理水平提高，围绕保障粮食安全、改善民生、提高用水效率与效益，取得了显著进展。

各级财政农村水利建设投入增长较快，但与需求相比仍有差距。为了应对金融危机，拉动内需促增长，中央将增加水利工程等基础设施投资作为重点，加大了农村水利投入力度。2008年，中央农村水利投资是2007年的2.26倍，在中央投资加大与补助比例大幅提高的同时，省级农村水利建设投资力度加大。尽管与往年比较，农村水利投资增加较快，但与农村水利发展需求比较仍有较大差距。

工程建设更加注重采用新技术、新材料、新工艺。灌区节水改造、节水灌溉、牧区水利与小型农田水利工程、农村饮水安全建设中在因地制宜采取适宜的传统技术的同时，在不增加成本甚至降低成本的前提下，注重应用近年发展成熟的渠道抗冻胀技术、明渠量水技术、信息管理技术等新技术，推广应用新工艺、新材料，提高了工程质量与管理水平。

管理改革取得进步。农田水利基本建设机制进一步完善，天津、山西、内蒙古等19个省（区、市）出台了建立农田水利建设新机制的配套政策，江西、湖南、海南等22个省级单位开展了县级农田水利规划的编制工作，“民办公助”、“以奖代补”等机制得到推广运用。灌区管理体制改革继续深化，全国已有90%以上的大型灌区完成了“两定”测算工作，80%的大型灌区落实或部分落实了人员经费，700多万处小型水利工程完成了产权改革。

培训与技术推广服务进一步完善。将技术标准和规程规范、标准设计图集在网上公布，组建专家咨询团，开设网上技术服务热线。与有关大学和科研院所密切协作，加强中央和大片区农村水利技术力量整合，组织专家对口开展技术援助。

农村水利信息化系统初步完善。按照统一信息系统、统一开发平台、统一公共软件、统一相关标准、统一数据格式、统一模块接口、统一传输模式、统一维护管理的要求，加快了农村水利管理信息系统10个子系统的建设步伐。饮水安全、大型灌区和小型农田水利等6个重要子系统正逐步投入试运行，其他4个正在抓紧建设中。

但是在发展的过程中仍存在不少亟待解决的问题，如对灌溉排水事业公益性认识不足、政府投入与建设需求差距较大、地方与受益农户筹集困难、工程和项目建设管理仍然薄弱、用水管理与改革进展有待加快、政策与机制不完善等。这些问题都需要在今后工作中，通过加强研究、积极探索、深化改革来逐步解决。