附表：

江西省小型农田水利重点县建设资金绩效考评量化指标表

县（市、区）

| 考评 内容 | 考评 指标 | 考评说明 | 县级自评 | 省级考评 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 项 目 组 织 (16分) | 1、组织领导 （4分） | 1、成立领导小组，组建办事机构，得2分。 2、制定实施细则、有关管理制度，得2分。 |  |  | 以请示、文件、会议纪要等为依据。 |
|  | 2、统计与总结 （6分） | 1、按要求及时报送统计报表，得4分；未按要求及时报送不得分；报送虚假数据，扣4分。 2、按要求及时报送总结报告，得2分；未按要求及时报送，不得分。 |  |  | 以统计数据、总结报告为依据。 |
|  | 3、信息与宣传 （6分） | 1、在省级以上媒体刊发信息和报道3篇以上，得4分。 2、在地市级以上媒体刊发信息和报道2篇以上，得1份。 3、项目区树立明显宣传标志和公示牌，得1分。 |  |  | 以正式刊发信息、报道和标示牌为依据。 |
| （二） 项 目 管 理 (44分) | 4、申报材料 （6分） | 1、项目申报材料一次性通过财政部、水利部合规性审查，得2分。 2、、项目实施方案上报及时，并进行了优化，一次性通过审查，得4分，修改一次通过，得2分，多次修改不得分。 |  |  | 以申请材料报送时间、省级评审结论和实际检查情况为依据。 |
|  | 5、工程建设 （20分） | 1、按年度实施方案计划进度，如实完成各项建设内容的100%、90%、80%，分别得12分、10分、8分；80%以下不得分。 2、质量评定结果优良、合格，分别得8分、4分。 |  |  | 以经批准的重点县年度实施方案，质量评定报告及实际检查情况为依据。 |
|  | 6、项目验收 （8分） | 1、按有关要求及时准备竣工验收资料，得4分。 2、按时通过市级竣工验收，得4分。 |  |  | 以竣工验收报告和结论为依据。 |
|  | 7、管护机制建设 （6分） | 1、组建用水户协会和建立运行管护制度的项目达到100%、80%，且运行管护效果良好，分别得6分、3分，否则不得分。 |  |  | 以管护组织建立的相关制度和用水户协会证书复印件为依据。 |
|  | 8、农民筹资投劳 （4分） | 1、农民筹资投劳参与工程建设项目的比例达到方案拟定的100％、80％，且筹资投劳符合“一事一议”等政策要求，分别得4分、2分，否则，不得分。 |  |  | 以农民“一事一议”相关材料为依据。 |
| （三） 资 金 管 理 （30分） | 9、县级资金投入 (10分) | 1、县级财政安排的配套投入少于中央和省级补助规模的25％，不得分。 2、县级财政安排的配套投入不少于中央和省级补助规模的25％，得8分。 3、县级财政安排的配套投入不少于中央和省级补助规模的30％，得10分。 |  |  | 以各级财政拨款文件为依据。 |
|  | 10、县级资金整合 (10分) | 1、重点县制定的资金整合计划全部落实，得6分。 2、重点县整合资金规模占年度总投资的30%以上、20%以上，分别得4分、2分。 3、重点县制定的资金整合计划未全部落实，本项指标不得分。 |  |  | 以县级农田灌溉规划、项目申报文件、县级财政拨款文件为依据。 |
|  | 11、资金监管 (10分) | 重点县建设资金使用规范，未发现任何违规违纪行为，得10分，否则不得分。 |  |  | 以检查报告等相关材料为依据。 |
| （四） 实 施 效 果 （10分） | 12、改善农业生产条件 （6分） | 考查改善农业生产条件的6项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增供水能力1分、恢复和新增灌溉面积1分、改善灌溉面积1分、增加补灌面积1分、恢复新增和改善排涝面积1分、年新增节水能力1分，每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 |  |  | 以经批准的重点县年度实施方案的预期效益指标为依据。 |
|  | 13、增加农业生产能力 （4分） | 考查增加农业生产能力的2项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增粮食生产能力2分、年新增经济作物产值2分，每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 |  |  | 以经批准的重点县年度实施方案的预期效益指标为依据。 |
| 总分（100分） |  |  |  |  |  |

注：考评各项打分时，均须提供相关书面依据。