表1

重庆市小型农田水利重点县建设资金

县级绩效考评量化指标表

区县（自治县）

| 考评 内容 | 考评 指标 | 考评说明 | 县级 自评 | 市级 考评 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 项 目 组 织 (16分) | 1、组织领导 （6分） | 1、制定了县级农田水利规划，并经区县人民政府或人大批准，得2分。 2、建立了组织领导和工作协调机制，得2分。 3、成立了以受益农民为主体的建设管理组织，得2分。 |  |  | 以请示、文件、会议纪要等为依据。 |
|  | 2、统计与总结 （4分） | 1、按要求及时报送统计报表，得2分；未按要求及时报送，不得分。 2、按要求及时报送总结报告，得2分；未按要求及时报送，不得分。 |  |  | 以统计数据、总结报告为依据。 |
|  | 3、信息与宣传 （6分） | 1、及时上报重点县建设信息并获市财政局或市水利局采用，得4分。 2、在市级以上媒体有1次以上报道，得2分。 |  |  | 以正式刊发的信息和报道为依据。 |
| （二） 项 目 管 理 (34分) | 4、申报材料 （8分） | 1、项目申报材料在规定期限内上报，得2分。 2、项目编制与当地优势特色产业结合紧密，得3分。 3、工程措施科学合理，优先解决现有小型农田水利工程设施的功能恢复与更新改造问题，得3分。 |  |  | 以申请材料报送时间和市级评审结论为依据。 |
|  | 5、工程建设 （12分） | 1、按年度建设方案计划进度，如实完成各项建设内容的100%、90%、80%、70%、60%，分别得12分、10分、8分、6分和4分；60%以下不得分。 2、实际建设内容与建设方案不一致的，不得分（经市水利局、财政局批准调整的建设内容除外）。 |  |  | 以经批准的重点县年度建设方案，及实际抽查情况为依据。 |
|  | 6、项目验收 （4分） | 1、按有关要求及时组织验收，且验收合格，得4分。 2、未按时完成验收或验收不合格，不得分。 |  |  | 以竣工验收报告和结论为依据。 |
|  | 7、管护机制建设 （6分） | 1、已落实管护主体和建立运行管护制度的项目超过80%、70%和60%，且运行管护效果良好，分别得6分、4分和2分。 2、已落实管护主体和建立运行管护制度的项目不足60%，或运行管护效果较差，不得分。 |  |  | 以管护组织建立的相关制度和随机抽查情况为依据。 |
|  | 8、民办公助机制 （4分） | 1、通过“一事一议”方式，确定项目建设内容、建设方式、筹资投劳及管护制度的，得4分。 2、未通过“一事一议”方式确定相关事项的，不得分。 |  |  | 以农民“一事一议”相关材料为依据。 |
| （三） 资 金 管 理 （30分） | 9、县级资金投入 (6分) | 1、县级财政安排了小型农田水利投入，得4分。 2、县级财政小型农田水利投入达到中央和市级投入的10%以上，再得2分。 |  |  | 以各级财政拨款文件为依据。 |
|  | 10、县级资金整合 (14分) | 1、重点县制定的资金整合计划全部落实，得8分。 2、重点县整合资金规模占年度总投资的30%以上、20%以上和10%以上，分别再得6分、4分和2分。 3、重点县制定的资金整合计划全部未落实，本项指标不得分。 |  |  | 以县级农田水利规划、项目申报文件、县级财政拨款文件为依据。 |
|  | 11、资金监管 (10分) | 重点县建设资金使用规范，未发现任何违规违纪行为，得10分，否则不得分。 |  |  | 以检查报告或审计报告等相关材料为依据。 |
| （四） 实 施 效 果 （20分） | 12、改善农业生产条件 （10分） | 考查改善农业生产条件的6项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增供水能力2分、恢复和新增灌溉面积2分、改善灌溉面积2分、增加补灌面积1分、恢复新增和改善排涝面积1分、年新增节水能力2分，每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 |  |  | 以经批准的重点县年度建设方案的预期效益指标为依据。 |
|  | 13、增加农业生产能力 （10分） | 考查增加农业生产能力的2项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增粮食生产能力5分、年新增经济作物产值5分，每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 |  |  | 以经批准的重点县年度建设方案的预期效益指标为依据。 |
| 总分 （100分） |  |  |  |  |  |

注：考评各项打分时，均须提供相关书面依据。