附件：

小型农田水利重点县建设资金绩效考评量化指标表

宁夏回族自治区          市         县（市、区）

| 考评 内容 | 考评 指标 | 考评说明 | 县级自评 | 区级考评 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 项 目 组 织 (16分) | 1、组织领导 （6分） | 1、制定了县级农田水利规划，得2分；否则，不得分。 2、县级农田水利规划经县人大或县人民政府批准，得2分；否则，不得分。 3、建立了县级重点县建设组织领导和工作协调机制，得2分；否则，不得分。 |  |  | 以请示、文件、会议纪要等为依据。 |
|  | 2、统计与总结 （4分） | 1、按要求及时报送统计报表，得2分；否则，不得分。 2、按要求及时报送总结报告，得2分；否则，不得分。 |  |  | 以统计数据、总结报告为依据。 |
|  | 3、信息与宣传 （6分） | 1、及时上报重点县建设信息并被财政厅或水利厅采用2次以上，得1分。 2、在自治区媒体报道1次得1分，加分至2止分。 3、在中央媒体有报道，得3分。 |  |  | 以正式刊发的信息和报道为依据。 |
| （二） 项 目 管 理 (36分) | 4、前期工作 （6分） | 1、项目申报材料在规定期限内上报，得2分；否则，不得分。 2、项目申报材料经财政厅、水利厅评审为优秀、良好和合格的，分别得4分、2分、1分。 |  |  | 以申请材料报送时间和省级评审结论为依据。 |
|  | 5、年度项目实施方案（4分） | 1、实施方案设计科学、工程布局合理，得4分。 2、实施方案设计不严谨，方案不合理，和其它项目区重复的，不得分。 |  |  | 以现场实施效果、设计资料为依据 |
|  | 6、工程建设任务 （8分） | 1、按年度建设方案计划进度，如实完成各项建设内容的100%、90%—85%，85%—80%分别得8分、6分、4分；80%以下不得分。 2、实际建设内容与建设方案不一致的，擅自变更建设地点、内容不得分（经财政厅、水利厅批准调整的建设内容除外）。 |  |  | 以经批准的重点县年度建设方案，及实际抽查情况为依据。 |
|  | 7、工程质量（5分） | 1、工程质量良好、坚固实用、工艺精细、外观形象好、项目标示齐全，得5-1分。此项由检查考评组现场打分 |  |  | 以考核组成员打分评定意见为依据 |
|  | 8、新技术新工艺应用（2分） | 1、在新技术、新工艺引入方面成效显著的，得2分。（节水新技术、装配式建设等） 2、无新技术、新工艺引入的，不得分。 |  |  | 以设计、建设和现场检查资料为依据 |
|  | 9、项目验收 （2分） | 1、按有关要求及时组织验收，且验收合格并及时报送县级验收报告，得2分；否则，不得分。 |  |  | 以竣工验收报告和结论为依据。 |
|  | 10、管护机制建设 （5分） | 1、已落实管护主体和建立运行管护制度，且运行管护效果良好，得5-2分。此项由检查考评组依据管护效果打分 2、运行管护效果差，不得分。 |  |  | 以管护组织建立的相关制度和随机抽查情况为依据。 |
|  | 11、农民筹资投劳 （4分） | 1、农民积极筹资投劳参与工程建设，且筹资投劳符合“一事一议”等政策要求，按筹资比例折算得分，最高得4分。 2、农民未筹资投劳参与工程建设，或筹资投劳不符合“一事一议”等政策要求，不得分。 |  |  | 以农民“一事一议”相关材料为依据。 |
| （三） 资 金 管 理 （32分） | 12、县级资金投入 (14分) | 1、县级财政预算安排了小型农田水利专项资金得4分；否则，不得分。 2、县级财政小型农田水利投入达到自治区财政配套资金规模的100%、80%以上、60%以上分别得10分、8分、6分。 |  |  | 以各级财政拨款文件为依据。 |
|  | 13、县级资金整合 (12分) | 1、重点县制定的资金整合计划全部落实，得6分。 2、重点县整合资金规模占年度整合计划的30%以上、20%—30%，分别得6分、3分。低于20%不得分。 3、重点县制定的资金整合计划均未落实的，不得分。 |  |  | 以县级农田水利规划、项目申报文件、县级财政拨款文件为依据。 |
|  | 14、资金监管 (6分) | 重点县建设资金使用规范，未出现任何违规违纪行为，得6分；否则，不得分。 |  |  | 以审计报告（必须有）、检查报告等相关材料为依据。 |
| （四） 实 施 效 果 （16分） | 15、改善农业生产条件 （6分） | 考查改善农业生产条件的6项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增供水能力1分，恢复和新增灌溉面积1分、改善灌溉面积1分、增加补灌面积1分，恢复新增和改善排涝面积1分、年新增节水能力1分。每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 |  |  | 以经批准的重点县年度建设方案的预期效益指标为依据。 |
|  | 16、增加农业生产能力 （8分） | 考查增加农业生产能力的2项预期效益指标的完成情况，按实现程度计分。其中：年新增粮食生产能力4分、年新增经济作物产值4分，每完成1项取得该项分数，未完成项不得分。 |  |  | 以经批准的重点县年度建设方案的预期效益指标为依据。 |
|  | 17、群众意见（2分） | 1、随机抽查项目区群众，60%以上群众满意，得2分。 2、群众普遍不满意，不得分 |  |  | 以考评现场记录、群众签字为依据 |
| 总分（100分） |  |  |  |  |  |

注：考评各项打分时，均须提供相关书面依据。