2010年农村水利工程建设管理

责

任

书

安徽省水利厅

为确保实现2010年中央投资农村水利项目建设管理目标，安徽省水利厅（以下简称“省水利厅”）与有关市水利（水务）局签订2010年农村水利工程建设管理责任书，明确任务，落实责任。

一、建设任务

本责任书年度建设任务是指省下达有关市的农村饮水安全工程2010年投资计划、大型灌区续建配套与节水改造工程2010年投资计划、大型排涝泵站更新改造项目投资计划、列入2010年省计划的病险小型水库除险加固工程投资计划中明确的投资任务和建设内容。加快完成2010年前项目投资计划及竣工验收工作。

二、省水利厅责任

1、与省直有关部门协调及时下达农村水利项目建设中央投资计划，落实省级配套资金，督促市县落实配套资金。

2、指导、督促市县加强农村水利项目管理，严格执行项目管理办法和国家有关规定，配合国家、省有关部门开展稽查、审计和专项检查，组织开展检查和年度考核工作。

3、针对市县在工程建设管理中遇到的困难或相关建议，积极争取并及时出台相关政策。年内争取出台农村饮水安全工程运行管理办法。

4、根据水利部提出的提高供水水质合格率的目标任务，研究制定具体方案，指导、督促各地落实措施。

5、根据水利部修订后农村水利项目建设管理办法，及时转发或制定实施细则。

三、有关市水利（水务）局责任

1、明确任务，落实责任。农村饮水安全项目、大型排涝泵站更新改造项目2010年年底前投资计划100%完成、工程质量100%合格；大型灌区续建配套与节水改造项目2011年春灌前投资计划100%完成、工程质量100%合格；列入2010年省计划的300座病险小型水库除险加固工程，春节前完成主体工程建设任务。加快完成2010年前项目投资计划及竣工验收工作。

按照隶属关系和分级管理的原则，层层建立责任制。把责任制落实到每个重要环节，落实到具体单位和人员，做到各项工作、各个环节都有专人负责，并在有关新闻媒体上公布。

２、确保前期工作进度与质量，满足工程建设需要。要落实前期工作经费，组织具备相应资质和经验的单位承担设计任务。建立前期工作领导和设计审查责任制度，提高审查质量。对于农村饮水安全项目，要按规定程序做好水源论证、水质检测和建设方案比选、优化工作，优先安排适度规模的集中供水项目，积极推进城乡供水一体化,提高水源供水保证率，保证大旱年份的饮水安全。

３、足额落实市县配套建设资金，加强资金使用管理。负责向市级政府汇报并协调有关部门，采取有效措施，确保市县配套资金100%落实到位。市级对本地区市县配套投资落实工作负总责，大型灌区续建配套与节水改造项目根据项目属地原则由所在地市级负责落实配套资金。建设资金要及时拨付建设单位，确保专款专用，严禁挤占、挪用和滞留资金。

４、加强工程建设管理，确保工程质量和进度。严格执行项目建设管理办法，遵循有关建设程序。大型灌区续建配套与节水改造工程、规模较大的集中供水工程，落实好项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在确保工程质量的前提下，加快工程建设进度，并及时组织竣工验收。落实安全生产责任制，及时排查治理安全隐患，坚决防止发生重特大安全生产事故。加强对项目的全过程监督检查，及时发现和解决问题。积极配合国家、省有关部门开展的稽察、审计和专项检查等工作，对于有关部门下达的各项整改意见，要在规定时间内整改到位。

５、加强工程建后管理，确保工程良性运行。加强饮用水水源保护，协助环保部门防止水体污染，落实水质检测等保障措施，按规范要求安装和使用水质净化消毒设施，建立健全水质检验制度，保证饮用水水质达标。各市今年水质达标目标将在水利部明确后再另行发文通知。建立、健全乡镇水利服务体系，县级要成立农村饮水安全工程运行管理机构，落实管理责任，建立县级农村饮水安全工程维修养护基金，进一步落实灌区管理单位“两费”，建立保证工程正常运行的水价机制，加强工程维修养护，保证工程充分发挥效益。

6、进一步完善农村饮水安全保障应急预案，建立技术、物资和人员保障系统，落实重大事件的值班、报告、处理制度，形成有效的预警和应急救援机制。

四、责任追究

１、由于省水利厅履行职责不到位影响市水利(水务)局落实有关责任的，不追究市水利(水务)局的责任。

２、市水利(水务)局履行职责不到位的，按照有关规定追究责任。

五、其他事项

1、未尽事宜，双方另行协商。

2、本责任书自签署之日起生效。

3、本责任书正本一式两份，签署方各留存一份。

安徽省水利厅             市水利(水务)局

负责人签字：             负责人签字：

盖章：                     盖章：

二〇一〇年  月  日         二〇一〇年  月  日