附件2：

县级自查材料提纲

一、县级农田水利建设规划编制情况

1、县级农田水利建设规划（以下简称《规划》）编制、审查、审批情况，《规划》编制单位资质情况，与有关部门及有关规划的衔接情况等；

2、《规划》中拟定的的农田水利建设任务、内容、目标与投资需求，以及小型农田水利建设的任务、内容、目标与投资需求；

3、重点县三年建设方案与《规划》的衔接情况：重点县三年建设方案中的建设内容、工程量、投资、效益等与《规划》中小型农田水利内容的对应衔接情况等。

二、2009年重点县建设情况

（一）前期工作

项目选择原则、方式；项目申报过程；组织领导和工作协调机制建立情况；项目法人单位组建方式及机构、人员情况。

（二）中央财政小型农田水利重点县建设情况

1、重点县建设管理情况：2009年度建设内容、工程量、投资、效益等与三年建设方案的对应衔接情况，年度建设方案变更及审批情况，因地制宜实行“四制”情况，项目进度，项目进度，主要工程量的完成情况等；

2、资金使用管理：资金下达、到位与投资完成情况，有无资金违规使用情况等；

3、工程质量与安全：质量与安全监督情况，质监部门检查情况，有无安全事故等；

4、工程验收：工程验收情况，省级抽查复验情况，竣工决算与审计情况等；

5、工程管理体制改革：工程管理体制改革方案的制定、批准情况，新建工程管理制度和管理主体落实情况，县级人民政府推行终端水价改革情况等；信息化建设与管理情况等；

6、2009年度项目完成后取得的经济效益、社会效益、生态及环境效益：增加、恢复、改善灌溉面积，提高灌溉保证率，新增粮食生产能力，节约用水，农业增产增效等。

（三）资金整合项目建设情况

资金整合项目渠道、主要建设内容、投资规模、完成工程配套面积等。

三、重点县建设主要做法和取得的经验

在重点县建设过程中，有哪些好的做法与经验。

四、2009年重点县建设目标完成情况

结合整合项目实施，2009年度项目完成后，已达到目标占三年建设目标的比例；照此速度，能否完成重点县三年建设目标，如不能完成，分析其原因。

五、存在的主要问题及对策建议

重点县建设过程中存在的主要问题及对策建议，以及下步打算等。

附表：

2-1、——省（区、市）——县2009年重点县建设情况自

查表

2-2-1、——省（区、市）——县县级农田水利建设规划

任务及2009年重点县目标任务完成情况自查表

2-2-2、——省（区、市）——县县级农田水利建设规划

任务及2009年重点县目标任务完成情况自查表

2-2-3、——省（区、市）——县县级农田水利建设规划

任务及2009年重点县目标任务完成情况自查表

2-2-4、——省（区、市）——县县级农田水利建设规划

任务及2009年重点县目标任务完成情况自查表

2-3、——省（区、市）——县农田水利基本情况、规划

情况及重点县建设任务完成情况自查表