附件2：

××省××灌区续建配套与节水改造项目

建设情况汇报提纲

一、基本情况

流域概况、社会经济情况以及灌区改造项目建设进展情况，各级政府和相关部门在大型灌区续建配套与节水改造项目实施方面出台的有关制度规定，采取的主要措施，灌区改造项目取得的主要成效，项目实施总体效果等。被稽察项目历次审计、检查情况等。

二、纳入稽察范围项目的实施情况

1、项目立项审批情况

规划、可研、初步设计（实施方案）等审批情况以及主要内容。专项稽察项目重点汇报规划、分期（或年度）可研和实施方案编报、审批等；常规稽察项目仅汇报2010年度投资建设项目的相关情况。

2、投资计划安排情况

投资计划下达与分解情况，地方配套投资计划落实情况。专项稽察项目需汇报工程建设以来各年度投资计划安排情况；常规稽察项目仅需汇报2010年度投资计划安排情况。

3、资金筹措与管理情况

中央和地方资金到位及支付情况，资金使用和管理情况。专项稽察项目需汇报工程建设以来各年度资金筹措及使用情况；常规稽察项目仅汇报2010年度项目资金筹措与使用情况。

4、工程建设情况

开工情况、批复工期、建设进度以及验收等情况。专项稽察项目需汇报各年度建设完成情况；常规稽察项目仅汇报2010年度项目建设情况。

5、项目建设管理情况

包括建设管理四制建立、工程质量安全体系建立、建后管护、规划实施后取得的效益、管理体制和运行机制改革及“管理费和养护费”落实等情况。

三、存在的主要问题及原因分析

上述五个方面存在的突出问题及原因分析。

四、有关意见和建议

针对存在的问题和适应大规模水利建设要求，提出改进措施和下一步工作打算，并就灌区改造项目建设管理提出相关建议。