关于开展农田水利标准化建设的意见

（讨论稿）

各市、县（市、区）人民政府，省政府直属各有关单位：

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》和《省委省政府关于加快水利改革发展的实施意见》精神，大力开展农田水利建设。经研究，决定在全省开展农田水利标准化建设活动（以下简称“标准化建设”），现就开展标准化建设工作提出如下意见：

一、充分认识加强农田水利工作的重要性和紧迫性

农田水利是现代农业的重要物质条件，是农村经济社会发展的重要基础设施，是农村生态文明建设的重要支撑保障。近年来，我省农田水利事业坚持以科学发展观为指导，认真贯彻中央和省委省政府水利工作方针，切实落实“创业富民、创新强省”总战略，以人为本、改善民生，实施了一大批农田水利项目，为农业减灾、农民增收和农村发展发挥了重要作用。但是必须清醒地认识，我省水旱灾害频发的自然特征，人多地少、水资源时空分布不均的省情水情，粮食安全和现代农业发展的形势要求，农田水利建设滞后仍然是影响工业化城市化和农业现代化同步协调发展的突出软肋，农田水利设施薄弱仍然是农村基础设施的明显短板，加强农田水利建设刻不容缓。要把开展标准化建设作为加强农田水利建设与管理的抓手，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务进行部署，促进经济社会又好又快发展。

二、标准化县建设的指导思想、建设内容和目标任务

（一）指导思想

以更好地服务农业“两区”建设、促进农业现代化为宗旨，以开展“农田水利标准化建设”、加强政府绩效考核为手段，以实施高标准旱涝保收农田和高效节水灌溉（简称水利“两高”）为主要建设内容，抓住机遇，加快发展农田水利，全面提高农业综合生产能力，切实提升农田水利建设与管理水平，为粮食安全和现代农业发展提供扎实的水利基础保障。

（二）建设内容

农田水利建设内容为：灌区渠系及配套建筑物、高效节水灌溉工程、小型水源工程、农田防洪圩堤、农田灌排河沟和排灌泵（闸）站等。标准化建设要以“小型农田水利重点县”、“杭嘉湖圩区整治”、“千万亩十亿方节水工程”、“强塘工程”、“百万亩喷微灌”、“万里清水河道”等水利工程为载体，突出水利“两高”与农业“两区”的有效结合，积极实施“两区一面”农田水利工程，即低洼圩区综合整治、大中型灌区配套改造和面上“一高四小” 工程（高效节水灌溉、小山塘、小堰坝、小机埠、小沟渠）。

（三）标准化建设目标任务

标准化建设以县为单位考核：

1、农田水利工程布局合理、配套完善，达到农田防御洪、涝、旱、渍灾害的设计标准；

2、旱涝保收面积占基本农田保护面积的比重达到75%以上；

3、高效节水灌溉面积占有效灌溉面积的比重提高10%，或达到20%以上；

4、灌溉水利用系数达到省定目标；

5、集中连片500亩规模以上的农业“两区”达到旱涝保收农田水利标准；

6、建立农田水利建设管理良性运行管理体制与机制，基本实现农田水利信息化。

到“十二五”末，力争60%以上有农田水利建设任务的县（市、区）达到标准化要求。全省新增旱涝保收面积325万亩、扩大灌溉面积300万亩、新增固定喷微灌100万亩。旱涝保收面积占基本农田保护面积从60%提高到70%以上；高效节水灌溉面积占有效灌溉面积从9%提高到20%；灌溉水利用率从0.56提高到0.58以上。

三、加强领导，强化考核，全力保障各项任务落到实处

1、加强农田水利工作组织领导和监督考核。各级党委和政府要建立农田水利工作目标任期责任制，加强组织领导，研究制定政策措施，扎实开展农田水利建设。农田水利建设指标任务分解到市，由市分解落实到县（市、区），纳入新农村建设、粮食安全等地方政府年度绩效考核的主要指标。年度任务的执行情况将作为年终考核、新农村建设评优和水利“大禹杯”评奖的重要因素，作为各类省以上农田水利补助资金安排的重要依据。

2、坚持规划统筹，加大财政投入力度。各地要进一步做好县级农田水利建设规划、农业“两区”规划和地方各涉农专项规划之间衔接。要根据粮食功能区、现代农业园区的不同要求，按照“缺什么补什么”的原则，因地制宜采取农田水利工程措施。要按照协调一致的建设规划，整合资源，加强配合，形成合力，协同推进。各级财政要建立农田水利建设专项资金，建立健全公共财政对农田水利投入的稳定增长机制。要足额计提土地出让金收益定向用于农田水利建设，计提的土地出让金要纳入财政预算，实行专项核算、专项管理，省有关部门要加强计提划缴、预算管理、定向使用等监督检查。

3、强化农田水利管理职能，健全农田水利管理体制。各地要配备与农田水利任务相适应的专业人员，加强业务指导，规范管理程序。要建立健全基层水利服务组织体系，完善县域内流域（区域）水利站“条块结合、以条为主”的管理体制，落实基层水利站的人员编制和经费预算。要积极引导建立农民参与管理模式，推广农民群众自我管理的民间水利组织，组建村级水利（水务）员队伍。

现将各地“十二五”农田水利的考核指标印发给你们（见附件），请各地将年度任务分解及具体工作方案报省有关部门核备。

全省“十二五”农田水利主要建设任务考核指标表

|  | 新增 旱涝 保收 面积 (万亩) |  | 扩大灌溉 面积 (万亩) |  | 新增 固定 式喷 微灌 面积 (万亩) |  | 1-10万方山塘整治 （座） |  | 圩区 整治 面积 (万亩) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其中： 2011年 |  | 其中： 2011年 |  | 其中： 2011年 |  | 其中： 2011年 |  | 其中： 2011年 |
| 全省合计 | 325 | 52 | 300 | 50 | 100.1 | 18.0 | 6039 | 650 | 200 |  |
| 杭州市 | 40 | 6 | 36 | 6 | 9.7 | 1.6 | 1185 | 130 | 15 |  |
| 宁波市 | 40 | 7 | 36 | 6 | 20.0 | 4.5 | 400 | 50 |  |  |
| 温州市 | 20 | 3 | 42 | 7 | 11.8 | 2.0 | 192 | 20 |  |  |
| 嘉兴市 | 75 | 13 | 10 | 2 | 3.2 | 0.5 | 0 | 0 | 115 | 30.19 |
| 湖州市 | 45 | 5 | 17 | 3 | 7.6 | 1.3 | 248 | 30 | 70 | 11.02 |
| 绍兴市 | 28 | 5 | 30 | 4 | 4.5 | 0.8 | 735 | 90 |  |  |
| 金华市 | 25 | 4 | 30 | 5 | 5.1 | 0.9 | 798 | 130 |  |  |
| 衢州市 | 15 | 3 | 28 | 5 | 12.4 | 2.1 | 997 | 60 |  |  |
| 舟山市 | 2 | 0.3 | 6 | 1 | 1.1 | 0.2 | 236 | 20 |  |  |
| 台州市 | 22 | 4 | 35 | 6 | 9.7 | 1.6 | 333 | 60 |  |  |
| 丽水市 | 13 | 1.7 | 30 | 5 | 15.0 | 2.5 | 915 | 60 |  |  |

全省灌区灌溉水利用系数分解表

| 地市名称 | 2010年系数 | 2015年系数 | “十二五”灌区渠道 改造长度 （公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全省合计 | 0.56 | 0.581 | 25000 |
| 杭州市 | 0.566 | 0.587 | 2800 |
| 宁波市 | 0.552 | 0.573 | 3200 |
| 温州市 | 0.533 | 0.553 | 2200 |
| 嘉兴市 | 0.627 | 0.649 | 3400 |
| 湖州市 | 0.602 | 0.624 | 2300 |
| 绍兴市 | 0.549 | 0.569 | 2800 |
| 金华市 | 0.538 | 0.559 | 2800 |
| 衢州市 | 0.49 | 0.508 | 1600 |
| 舟山市 | 0.649 | 0.672 | 200 |
| 台州市 | 0.527 | 0.547 | 2200 |
| 丽水市 | 0.542 | 0.563 | 1500 |