附件：

浙江省农业用水定额管理试点2011年度工作计划表

| 时间 | 工作内容 | 工作要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月-4月 | 做好2011年度试点观测的各项准备工作，包括落实试点管理人员、作物种植结构调查、量水设施检测维护等。 | ①试点管理人员到位。 ②开展种植结构调查，重点调查作物种类、种植面积、生育期等，并记录附表1。 ③量水设施检测维护：要求渠道、量水槛等不应有堵水、壅水现象；清除影响流量观测的垃圾、杂物、杂草等；检查量水设备、信号传输设备等是否能正常运行；检查水位观测孔是否连通；检查量水槛是否有较大的缺口、槛面是否光滑等，若有缺口或不光滑的，应用水泥砂浆抹平、做滑。 | 试点灌区 |
| 4月底 | ### 召开全省2010年试点工作总结及2011年任务布置会议 | ①试点灌区汇报2010年试点工作情况。 ②省水科院总结2010年度试点工作成果。 ③省水利厅布置2011年试点工作。 | 省水利厅 |
| 5月 | ### 继续开展量水设备的率定工作；修改完善“农业用水定额管理实时监测系统”。 | ①量水设备的率定工作：根据2010年工作情况，针对部分试点灌区继续开展量水设备的流量率定工作，要求率定后流量误差满足测算需要。 ②修改完善“农业用水定额管理实时监测系统”，要求增加数据分析功能，区分降雨与灌溉影响，能详细记录试点灌区每次灌水起止时间、灌溉水量及实时流量、水位等参数。 | 大禹公司 |
| 5月～11月 | “激励制度”措施的制定和实施 | ①对于尚未建立节水激励制度的试点灌区，要求根据试点工作方案，结合当地实际，建立节水激励机制。 ②对已有一定基础的灌区，进一步完善节水激励制度。 | 试点灌区 |
| 5月～8月 | 现场检查指导 | 技术依托单位经常赴各试点灌区，检查指导：①量水设施维护及运行情况；②日常观测、记录是否符合规范要求；③“制度激励”措施落实情况；④其它。 | 省水科院 |
| 4月～10月 | 开展日常观测、记录 | 要求根据试点工作方案与培训讲义的要求，认真做好日常观测、记录工作。 | 试点灌区 |
| 11月 | 整理年度观测资料；编制年度试点总结报告；上报年度观测成果。 | 年度观测成果包括：原始观测记录表格（培训讲义的附表1～附表3）、年度试点总结报告等。试点总结报告应包含：试点基本情况、人员组织及日常观测情况、激励制度建设与运行情况、试点观测成效、经验体会、存在问题及建议等，要求11月底前上报至省水利厅与省水科院。 | 试点灌区 |
| 12月 | 编制2011年度浙江省农业用水定额管理试点工作总结报告 | 要求对试点上报的材料进行系统分析、整理，必要时赴现场进一步调查核对，在此基础上编制2011年度浙江省农业用水定额管理试点工作总结报告。 | 省水科院 |