附件2：

小型农田水利示范镇建设项目立项指南

小型农田水利示范镇（以下简称示范镇）是推动“小山塘、小灌区、小水陂、小泵站、小堤防”（以下简称“五小”）水利工程建设的重要载体，立项要求如下：

一、指导思想

为贯彻落实《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于加快我省水利改革发展的决定》（粤发〔2011〕9号）和中央水利工作会议、广东省水利工作会议精神，着力加强农田水利薄弱环节建设。按照建设一批示范镇，按照集中资金、连续投入、成片建设、示范带动、整体推动的总体原则，重点推进“五小”水利工程建设，加快小型农田水利设施运行管护机制改革，提高小型农田水利建设管理水平。

二、建设目标与范围

（一）建设总体目标。

示范镇建设的总体目标是：基本完成镇域范围内主要小型农田水利设施建设任务，实现基本农田“旱能灌、涝能排”，使农业生产条件明显改善，农业生产能力明显提高，农业抗御自然灾害能力明显增强。具体目标为：

1.有效灌溉面积占耕地面积的比重提高10%-15%，或达到60%以上。

2.以旱作物为主的灌溉保证率不低于75％、以水稻为主的灌溉保证率不低于90％，渠灌区灌溉水利用系数平均不低于0.6。

3.全镇粮食综合生产能力提高10%以上；缺乏灌溉条件的山丘区和灌区的高岗地，通过新建小型水源工程发展补充灌溉，基本解决灌溉用水问题。

4.镇域范围内主要山塘、水陂基本达标。

5.着力推进工程产权制度改革和以用水户参与管理为重点的运行机制与管理体制改革。

（二）建设范围。

1.设计库容10万立方米以下的小山塘。

2.山区县设计灌溉面积1000亩以下、一般地区设计灌溉面积10000亩以下的小型或微型灌区。

3.设计灌溉面积10000亩以下的小水陂。

4.设计捍卫耕地面积10000亩以下或捍卫人口1000人以下的小堤防。

5.设计装机1000千瓦以下，设计流量每秒10立方米以下，且未列入重点小型机电排灌工程建设范围的小型机电排灌泵站（含水轮泵站）。

具体建设范围，地级市财政、水利部门可根据实际情况，在不超过上述范围的前提下自行确定。

三、项目选择要求

在东西两翼和粤北山区14市、江门市所辖具有建制镇（乡）的涉农县（市、区）各选一个镇（乡）作为示范镇开展建设。示范镇建设要按照因地制宜、突出重点、尊重民意、完善机制、整体推进的原则实施建设管理，整体连片修建“五小”等水利设施，为全省大规模开展农田水利建设树立样板，创造经验。

各地按照以下基本条件，遴选确定示范镇。

（一）当地政府重视农田水利建设与管理工作，已建成农田水利项目建设管理规范、责任主体明确、工程效益较好。

（二）小型农田水利建设基础工作扎实，前期工作充分，县级农田水利建设规划中镇（乡）建设内容已有相关规划。

（三）水源有保证。现有水源工程、骨干渠道运行正常。

（四）当地农民有积极性，愿意投工投劳参与项目建设；镇村水利管护机构基本健全、人员及经费落实。

（五）当地政府有一定的资金整合能力，小农水专项资金使用、管理规范。

（六）通过一年建设，完成示范镇建设的各项目标，并建立健全基层水利服务体系。

四、项目实施要求

（一）坚持依据规划，实行连片推进。结合本地水土资源条件、农业种植结构和农村水利设施状况，积极打造集中连片、效益突出、群众欢迎的核心区。

（二）加强对工程建设的监督指导，加快工程建设进度，确保工程建设质量。坚持工程建设、制度建设和能力建设同步推进,通过工程改造和管理体制改革，提高用水效率和效益。

（三）实行项目公示、资金集中支付或报帐制、主要设备集中采购、简化招投标程序、实行巡回监理、农民用水户全过程参与的工作机制。

（四）严格工程验收。依据有关办法，加强工程验收，做到建设一片、验收一片、交付一片、发挥效益一片。运用信息化手段，建立验收销号制度，避免重复申报和投资。

（五）积极推广“规划控制、定型设计、定额补助、以奖代补、村民自建，村级自管”的建设管理新办法，探索建立适合小（微）型农田水利特点的管理制度。

五、资金整合与补助标准

（一）资金整合。县级政府会同示范镇积极归并性质相近、使用范围相近的农田水利建设资金，统筹安排，突出重点，集中用于示范镇建设。要依据规划将项目尽量安排在相邻相近区域，真正做到项目对接、集中连片、整体推进。

（二）投资规模与补助标准。省级对示范镇每镇补助800万元。市、县两级要切实加大对小型农田水利设施建设的投入力度，并积极引入社会资金、发动群众投工投劳参与“五小”水利工程建设。示范镇小型农田水利设施建设总投资应不少于1000万元。

六、申报与审批程序

示范镇由各涉农县（市、区）政府负责组织行政区域内镇（乡）遴选确定。县级财政、水利部门具体负责组织开展示范镇申报和审查工作。在示范镇遴选过程中，要积极创新工作方法，采取竞争立项方式评选确定。示范镇确定后，要将小型农田水利建设基本方案报地级市财政、水务部门审批。

（一）申报主体。申报主体为镇（乡）级人民政府。

（二）申报程序。项目依照自下而上的原则逐级申报。镇（乡）政府根据项目建设目标和要求，组织编制《小型农田水利示范镇建设基本方案》（编写提纲见附件1）和《小型农田水利示范镇建设基本文本》（附件2），并向县级财政、水务（水利）部门申报。

（三）审批程序。县级财政、水务（水利）部门组织专家对示范镇申报材料进行评审，确定示范镇名单。示范镇确定后，将示范镇申报材料及评审意见联合报地级市财政、水利部门进行合规性审查。合规性审查通过后，地级市财政、水务部门组织批复，并报省财政厅、省水利厅备案。合规性审查不合格的，退回县（市、区）按照审查意见进行修改，修改完善后按原程序报地级市财政、水务部门复审。复审不合格的，取消该示范镇资格，并相应调减示范镇名额和补助资金规模。

（四）项目实施。各县（市、区）财政、水务（水利）部门会同示范镇以审批后的《小型农田水利示范镇建设基本方案》和《小型农田水利示范镇建设基本文本》的建设内容和规模为基础（保底），组织开展示范镇“五小”水利工程建设。鼓励各地积极创新建设模式，积极探索建设管理新办法，在确保完成示范镇建设基本方案规定的建设内容的前提下，充分发挥省级补助资金的使用效益，组织开展更大范围的“五小”水利工程建设。

七、审查要求

市、县（市、区）两级财政、水务（水利）部门要严格按照有关评审要求与标准，认真组织项目审查，并对项目的真实性和可行性负责。有下列情况之一的镇（乡），暂不列入示范镇范围：

（一）示范镇建设项目超出规定范围。

（二）近三年（2008-2010年）因小农水专项资金监管不力，使用不规范，受到地级市以上审计机关检查处理、通报或被媒体曝光并核实的。

附件：1.小型农田水利示范镇建设基本方案编写提纲

2.小型农田水利示范镇建设基本文本