附件2：

检查工作程序及要求

为了统一工作标准，提高工作质量，各检查组要按以下程序和要求开展检查工作：

一、成立检查组

各省（区、市）水利、财政厅（局）协商确定检查组成员。检查组应由一名副厅级或正处级领导带队，全面负责本组的检查工作，其他人员应包括熟悉重点县建设管理工作的人员、农田水利规划、水利工程建设管理、财务管理等方面的专家。

二、选择抽查对象

一般每个省抽查不少于3个重点县。

检查组可按照各省提供的各年度重点县考核结果，选取第一批重点县2010年绩效考评成绩好的和差的、第二批重点县2010年绩效考评成绩居中的重点县作为检查对象。

三、召开座谈会

一是请省级财政、水利部门全面汇报第一、二批重点县工程建设与管理情况，县级农田水利建设规划或相关规划（以下简称《规划》）编制、审批情况，重点县建设与《规划》匹配情况等。二是请部分重点县领导汇报本县重点县建设与管理情况。三是与会议代表交流座谈。会期半天。

四、现场检查

（一）现场查看工程。每个重点县随机抽查不少于2个项目点。对照三年建设方案、年度实施方案（工程设计）核实工程完成的数量，检查工程质量、运行情况等。

（二）走访群众。到受益村了解群众参与情况、公示情况、投资投劳情况、工程运行管理情况、工程实施后的效果、农民对项目的满意程度等。

（三）检查工程建后管理情况。管理组织、管理制度、管理措施、产权或使用权移交情况，工程运行管护经费来源及落实情况等。

五、内业检查

（一）检查《规划》指导情况。检查组以集中查阅资料和现场问答的方式对《规划》编制、审批和实施情况进行检查。通过审阅《规划》，初步掌握《规划》的基本情况，听取《规划》编制情况汇报，对《规划》指导重点县建设情况进行评价。

（二）查阅重点县建设管理文件和档案资料。重点查阅领导小组会议纪要；项目管理制度、办法；三年建设方案、年度实施方案、工程设计和标准文本及批复文件；资金拨付文件，财务检查及稽查、审计财务状况资料；工程招投标、监理、有关合同等项目管理资料；项目考评和验收等文件资料。

六、反馈意见

在离开被检查省之前，检查组按照统一要求初步完成检查报告，完成交叉检查问题汇总表，向被检查省反馈检查结果并听取意见。

七、提交检查成果

检查工作结束7天之内，检查组向水利部农水司、财政部农业司提交下列成果：

（一）检查报告及问题汇总表。

（二）重点县建设管理检查评分表。

（三）省级汇报材料及相关表格。