附件3：

省级汇报材料提纲

一、重点县基本情况

（一）进展情况

分别说明第一、二批重点县截止到2011年10月底建设任务完成情况，评价重点县预期建设目标的实现情况。

（二）主要成效

说明项目实施后所取得的经济效益、社会效益、生态及环境效益，并列出相关数据。如：增加、恢复、改善灌溉面积、新增高效节水面积，新增粮食综合生产能力等。（尽可能说明各种效益的测算方法与依据）。

二、县级农田水利规划或相关规划编制实施情况

（一）基本情况

《规划》编制、审查、审批情况等。

（二）《规划》主要内容

说明《规划》中拟定的农田水利建设目标、任务、内容、投入，其中小农水建设的目标、任务、内容、投入。

对照有关要求，分析《规划》的深度和质量，建设内容和投资需求的合理性，完善《规划》的相关措施。

（三）重点县三年建设方案与《规划》衔接情况

说明重点县三年建设方案与《规划》的衔接情况，包括：重点县三年建设方案主要建设内容、投资、工程量等占《规划》中小农水建设任务的比例；完成重点县三年建设方案后的预期效益与《规划》确定目标效益间的关系等。

（四）《规划》统筹工程建设的情况

《规划》统筹农田水利建设的模式与作用。如：在统筹不同资金渠道、不同建设目标的项目时发挥的作用,进行了哪些探索，取得了怎样的经验,建立了哪些机制和制度等。

（五）存在的问题

说明《规划》在编制、审批和执行各个过程中存在的问题，《规划》质量上存在的问题，以及其他与《规划》相关的问题。

三、重点县建设管理

各地推进重点县建设的主要做法。

（一）重点县遴选

重点县选择的原则、方式；申报、审查、审批程序和要求。

（二）组织领导与制度建设

省（区、市）及各重点县加强组织领导、建立部门间协调机制的情况；做好重点县建设的政策、制度、办法等。

（三）计划管理

各年度实际建设任务和地点与《标准文本》的一致性。已调整建设内容和地点的项目，分别说明变更原因、审批程序、变更资金金额等。

（四）组织实施

项目实施的模式，如执行“四制”、“先建后补”、“以奖代补”等。并分析各种模式的做法、特点及适用对象和优缺点。

（五）质量管理办法和措施

针对重点县项目单项工程规模小、施工现场分散等特点，制定了哪些质量管理办法，采取了哪些质量控制措施（如，利益相关者参与项目的建设与管理、建后管护主体的提前介入等）加强工程质量监控。

（六）检查与督导

省（区、市）及县（市）建立的项目检查与督导机制，财务和审计等专业部门参与项目检查与督导情况。省（区、市）开展的检查与督导情况。

（七）项目资金管理

中央补助资金、各级地方财政投入、受益农户集资和其它渠道资金的管理方式。稽察、审计、监察发现问题的整改情况。资金到位和资金整合情况。

（八）验收情况

验收办法及验收情况。包括第一、二批重点县工程已完成验收的数量、合格率、优良率、竣工决算与审计报告等。

（九）工程建后管护

产权移交、管护主体落实、运行管护规章制度建立等情况。农民用水户参与工程管理情况，农民用水合作组织和制度建设情况等。水价改革情况等。

四、成功经验与典型案例

重点县建设和管理的好做法与成功经验。如，体制机制创新情况，推进水利工程产权改革，促进小型水利工程良性运行机制建立；新技术、新工艺和新材料在农田水利建设中的应用；农田水利建设标准化、规范化等方面的探索；基层水利服务体系建设等。

重点县建设成效显著的典型案例。

五、重点县建设管理存在的主要问题与改进工作的打算与建议

注：县级汇报材料可参照执行。