附件7：

省    重点县建设管理检查评分表

| 检查内容 | 检查指标 | 评分说明 | 分值 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期工作 | 组织领导 | 成立了党委政府领导牵头，水利、财政及相关部门参加的联合组织机构，制定了完善的管理工作制度，得4分；成立水利、财政联合组织机构的，得2分；其他情况，不得分。 | 16 | 4 |  |  |
|  | 前期准备 | 建设方案、年度实施方案质量合规，图纸细化到部分单项工程，制定有项目实施细则的，得6分；建设方案两部合规性审查得合格的，得3分；无年度实施方案及省级批复的，不得分。 |  | 6 |  |  |
|  | 方案变更 | 建设方案没有变更的，得3分；变更建设内容经批准，得2分；其他情况，不得分。 |  | 3 |  |  |
|  | 项目区选择 | 有完善的项目区遴选制度与办法，依据规划，采取竞争立项的，得3分；单纯依据规划，而没有竞争立项选择项目区的，得2分；其他情况，不得分。 |  | 3 |  |  |
| 《规划》编制 | 领导组织机构 | 成立了发改、财政、水利、农业、国土、农业综合开发等部门参加的规划编制小组的得2分；由水利单独组织的，得1分；其他不得分。 | 15 | 2 |  |  |
|  | 报告完整性 | 符合《大纲》要求，内容完整的得3分；基本符合《大纲》要求的，部分章节有所调整的得2分；不符合《大纲》要求的不得分。附表、附图等附件少一项扣1分，扣完为止。 |  | 3 |  |  |
|  | 审查审批 | 有县级人民政府或人大审批文件、由市级（含）以上水利部门组织审查的，得3分；已提交县政府或人大请求审批意见的得1分；其他不得分。 |  | 3 |  |  |
|  | 编制质量 | 《规划》水土资源分析合理、问题分析透彻、典型设计科学具有代表性、投资估算合理、效益明确得4分；一项不完善扣1分，扣完为止。 |  | 4 |  |  |
|  | 与重点县建设结合 | 重点县建设项目严格按照《规划》实施得3分；重点县建设基本按照《规划》内容，但有所调整的，得2分；其他不得分。 |  | 3 |  |  |
| 目标效益 | 工程任务 | 建设任务全部按期完成，得8分；完成80%以上，得4分；完成80%以下，不得分。 | 20 | 8 |  |  |
|  | 完成质量 | 工程优良比例达95%以上的得7分；工程优良比例达85%以上得4分；工程全部合格，但优良率不能满足以上要求的，得3分；其他情况不得分。 |  | 7 |  |  |
|  | 工程效益 | 对照三年建设方案和年度实施方案，全面完成新增恢复灌溉面积，改善灌溉面积，新增节水灌溉面积，新增高效节水灌溉面积，新增粮食生产能力等指标得5分，一项没有完成扣1分。 |  | 5 |  |  |
| 建设管理 | 信息宣传 | 省级以上媒体报道有反映该县重点县建设成效，项目区内信息公开，群众了解工程进展等情况，得4分；项目区内信息宣传好，但无社会报道的，得2分；其他情况不得分。 | 16 | 4 |  |  |
|  | 质量监督 | 质量监督制度完善，采取专业监理或受益农户监督员等模式，有专业质量监督部门检查纪录的，得5分；采取专业监理，监理记录完整的，得3分；由技术人员指导，群众自主监督的，得2分；其他情况不得分。 |  | 5 |  |  |
|  | 检查督导 | 检查计划明确，由县委政府领导带队，有记录备案的，得3分；由水利、财政联合检查的，得2分；其他情况不得分。 |  | 3 |  |  |
|  | 工程验收 | 建立了完善的验收办法并验收合格，对存在的问题进行了整改，验收档案完整，得4分。进行了验收，但存在的问题未整改完毕，得2分。其他情况不得分。 |  | 4 |  |  |
| 资金管理 | 资金投入 | 三年建设方案和年度实施方案确定的资金全部到位落实的，得6分；完成90%的，得3分；其他不得分。 | 15 | 6 |  |  |
|  | 资金管理 | 资金管理制度完善，进行了财务检查与审计，资金使用规范的，得5分；财务检查审计基本合规，进行了认真整改的，得3分；其他情况不得分。 |  | 5 |  |  |
|  | 资金整合 | 按照《规划》内容进行了资金整合，整合资金与重点县资金建设内容统筹实施，建立了资金整合机制和办法，得4分；资金整合完成承诺的，得2分；其他情况不得分。 |  | 4 |  |  |
| 建后管护 | 落实主体 | 工程竣工后进行了工程产权或使用权移交，落实了工程管护主体，得5分；建后管理责任明确，但需要补充相关手续的，得3分；其他情况不得分。 | 15 | 5 |  |  |
|  | 建立制度 | 建立了工程运行管护相关的规章制度，工程管护经费已落实，得6分；制定有工程运行管护制度，但不完善，得3分；其他情况不得分。 |  | 6 |  |  |
|  | 创新机制 | 基层水利服务机构健全，项目区建立农民用水合作组织普遍，水管机构与制度健全等值得推广的机制办法创新的，得4分。其他不得分 |  | 4 |  |  |
| 其他 | 新技术应用 | 建立高效节水灌溉、高标准农田建设标准规范或探索新工艺、新材料、新设备和新技术在建设中的应用，得3分。其他不得分。 | 3 | 3 |  |  |
| 得 分 |  |  | 100 | 100 |  |  |