山西省灌溉发展总体规划
工作大纲

山西省水利水电勘测设计研究院
二〇一二年五月

目  录

1一、总则


1（一）工作目标


1（二）规划任务


2（三）规划思路


3（四）基本规定


5二、灌溉发展现状评价


5（一）基本要求


5（二）灌溉发展历程与现状分析


6（三）灌溉用水现状分析


6（四）灌排基础设施现状分析


7（五）灌溉管理现状调查分析


7（六）存在的主要问题分析


8三、灌溉需求与水土资源平衡分析


8（一）基本要求


8（二）灌溉发展需求分析


9（三）灌溉节水潜力分析


9（四）灌溉可供水量分析


10（五）水土资源平衡分析


11四、发展目标与总体布局


11（一）发展目标


11（二）建设标准


11（三）总体布局


12（四）灌溉分区与发展重点


12五、主要建设内容与任务


12（一）基本要求


13（二）灌溉水源保障工程


14（三）大中型灌区续建配套与节水改造


14（四）大中型新灌区建设


15（五）小型灌区建设


15（六）林果草灌溉工程建设


16（七）高标准农田灌排工程建设和高效节水灌溉工程建设


17六、改革与管理


17（一）完善投入机制


17（二）强化灌溉管理


18（三）加快体制改革


18（四）推进水价改革


19（五）加强信息化建设


19（六）政策保障


19七、实施安排、效果分析与环境影响评价


19（一）实施安排


19（二）规划实施效果


20（三）环境影响评价


20八、主要规划成果


20九、组织形式及进度控制


20（一）组织形式


21（二）进度控制



附表
附件
一、总则
为贯彻落实2011年中央1号文件、中央水利工作会议和全国灌溉发展总体规划编制工作会议精神，大兴农田水利建设的有关部署，为指导和规范我省开展灌溉发展规划编制工作，统一规划编制技术要求，依据《全国灌溉发展总体规划技术大纲》，特制定《山西省灌溉发展总体规划工作大纲》（以下简称《工作大纲》）。

（一）工作目标

采取“自上而下、自下而上、上下结合”的工作方式，充分利用水利普查中间成果和现有相关规划成果，加强与有关部门沟通协调，客观评价现状、搞好水土平衡、合理确定目标、明晰规划布局、制定对策措施、建立保障机制，编制完成《山西省灌溉发展总体规划》（以下简称《规划》），逐步形成省级、市级、县级灌溉发展规划体系。

（二）规划任务

1、客观评价现状。充分利用现有资料，结合水利普查中间成果及相关规划和科研成果，全面分析评价灌溉面积发展情况、灌溉基础设施、水资源开发利用及农业用水现状情况，查找灌溉发展突出的薄弱环节、存在问题和制约因素。

2、搞好水土平衡。根据经济社会发展现状、水土资源开发利用现状，分析未来保障粮食安全对灌溉发展的需求，分析不同区域水资源对粮食生产的支撑能力，提出未来灌溉发展潜力，进行水土资源匹配关系和平衡状况分析。

3、合理确定目标。以2011年中央1号文件及我省相关规划确定的目标任务为核心，根据保障粮食安全和现代农业发展的需要，以及水土资源平衡状况，提出各地区灌溉发展的总体目标，分解细化灌溉发展的目标任务，合理确定建设规模。

4、明晰规划布局。按照全国和山西省主体功能区规划、水土资源配置格局、农业发展布局，结合本地区的自然地理条件、水土资源状况、经济社会发展水平和水资源供需配置状况等实际，确定灌溉发展总体布局与分区发展重点。

5、制定对策措施。针对灌溉发展的突出薄弱环节，提出灌溉发展的主要任务与对策措施；针对制约灌溉发展的体制机制障碍，提出促进灌溉发展的体制机制框架。

6、建立保障机制。根据灌溉发展的总体目标和任务，从加强领导、完善制度、强化监管、加大投入等方面制定规划实施的保障措施。
（三）规划思路
1、指导思想。深入贯彻落实科学发展观，全面落实2011年中央1号文件和中央水利工作会议精神，深入分析灌溉发展面临的新形势和新要求；立足于国家宏观发展战略，以提高农业用水效率和效益、增强农业综合生产能力、保障我省粮食安全和生态安全、推进农业和水利现代化为目标；加快灌溉基础设施建设，建立灌溉发展新机制，科学指导、有序推进灌溉事业发展，促进灌区现代化建设，全面夯实我省粮食安全和农业现代化的水利基础。
2、基本原则。一是统筹兼顾，全面规划。统筹考虑区域与流域水土资源条件和农业发展布局，灌溉与排水并重，大中小微型工程并举，改造与新建相结合，科学规划、合理布局、有序实施；二是因地制宜、突出重点。根据不同地区特点，确定灌溉分区发展目标、任务和重点，优先现有灌区续建配套与节水改造，根据水源条件适度发展新灌区；三是总量控制、以水定灌。以全国水资源综合规划确定的水资源总量控制指标为控制，以水确定灌溉发展规模。四是高效利用、科学发展。把提高农业用水效率和效益放在突出位置，加强灌溉制度设计和技术推广，大力发展高效节水灌溉；五是建管并重、良性运行。建立健全农田水利发展良性运行机制，促进灌区信息化、智能化、现代化，重视政策制度制定和基层服务体系建设。
3、技术路线。系统收集《规划》相关基础资料，充分利用我省水利普查中间成果等，分析评价灌溉发展现状及水土资源平衡状况；在巩固现有灌溉面积及调整种植结构、缩减不合理灌溉面积基础上，在水土资源条件具备的地区发展灌溉面积，提高灌溉保障能力；统筹考虑人口增长、提高生活质量与水平等对粮食的刚性需求以及经济社会发展与生态环境保护的需求，合理制定灌溉发展的目标任务与建设标准，提出灌溉发展总体布局与分区策略；确定灌溉发展主要工程建设与改革管理内容，并提出相应的重点项目、实施计划和保障措施，按省、市、县（市、区）三个层次进行上下联动、协调平衡的工作方式，开展规划编制工作。
（四）基本规定

1、规划范围。本次规划范围为全省11个市115个农业县（市、区），有农业灌溉的开发区就近列入当地县级行政区。
2、规划水平年。规划基准年为2010年，规划水平年为2020年，展望到2030年。

3、计算单元。各项灌溉面积等基础数据以县级行政区为基本单元；水土资源平衡分析应按照全国水资源综合规划采用的全国水资源分区，以水资源四级区套地级行政区为基本单元；现状和规划的灌溉工程以灌区为基本单元。
4、有关基础资料和统计口径。现状经济社会指标、水资源开发利用、农业灌溉等基础数据资料应采用权威部门发布的数据，部分缺乏统计资料的数据可进行典型调查，并对所采用的数据要进行认真复核分析，保证基本资料的真实、合理。灌溉面积、有效灌溉面积、实际灌溉面积和节水灌溉工程面积等，以统计年鉴等统计数据为主，同时应做好与我省水利普查中间成果数据的衔接。

5、加强与其他相关规划衔接。《规划》应加强与农业、国土等部门的合作，注意与山西省现代农业发展规划、土地利用规划等相关规划成果的衔接，全省灌溉面积控制在2800万亩。灌溉需水量应按照水资源综合规划水资源配置成果、落实最严格水资源管理制度的用水总量控制指标进行控制；主要建设任务应与水利发展“十二五”规划、大中型灌区续建配套与节水改造规划、节水灌溉规划、县级农田水利规划和牧区发展规划以及正在编制的水中长期供水规划、山西大水网县域供水规划等规划协调。

6、规划成果要求。各市、县行政区应按照《工作大纲》的要求加强规划的基础工作，对于事关各层次规划的基础资料、发展指标、方案以及难点问题，深入做好调查研究工作，确保规划进度和成果质量，及时提交相关资料与成果。应加强基础数据的合理性分析，必要时应进行技术审查；规划方案应进行科学论证；制定的规划目标任务和对策措施应切实可行。
7、规划的组织与协调。应加强对规划编制工作的组织领导，保证规划工作的顺利开展。本《规划》按照省、市、县级行政区3个层次开展编制工作，各层次间要做好上下联动、协调平衡。各市级行政区规划应与省级层面进行有机协调，按照山西省水利厅统一部署和技术要求，在县级规划成果基础上，编制本市行政区的灌溉发展总体规划；水利厅对基础数据进行核定，对市、县（市、区）规划及主要成果进行审核和协调平衡。
二、灌溉发展现状评价

（一）基本要求
1、灌排基础设施中不包括为涝区服务的排水沟道及泵站等排水设施。
2、灌溉面积中包括农田有效灌溉面积，林、果、草的灌溉面积，不包括抗旱补水面积。
抗旱补水面积指肩挑、人抬、马拉、水窖池等抗旱点种或抗旱补水的面积。
3、填报的2010年灌溉基本情况表中，各类灌区间的灌溉面积等指标不应重复统计。
（二）灌溉发展历程与现状分析

1、根据历史资料及统计数据，分析新中国成立以来的农业灌溉发展情况，重点分析灌区建设情况，包括灌溉面积、节水灌溉面积和高效节水灌溉面积（低压管灌、喷灌和微灌）等指标以及灌溉保证程度等，分析灌溉事业的发展历程。

2、根据统计数据、全省水利普查中间成果数据以及全省大中型灌区续建配套与节水改造规划等成果，统计整理本地区及大中型灌区2008~2010年的灌溉面积和粮食产量、粮食单产等指标，填报附表2-1~附表2-3。
（三）灌溉用水现状分析
1、根据本地区水资源公报以及典型灌区调查等资料，分析本地区灌溉农业用水变化情况，分析不同类型灌区的亩均灌溉用水指标；重点分析近10年来的用水变化。
2、统计本地区近年的节水灌溉工程建设情况，包括渠道衬砌、管灌、喷灌、微灌等，分析各类灌溉节水技术包括灌溉方式的改进（如非充分灌溉）、抗旱作物品种、科学灌溉制度等方面的推广应用情况。 
3、分析本地区近年的农业灌溉节水量、灌溉用水水平、灌溉用水效率的提高情况，初步分析灌溉效益。论证进一步推广各类农业节水灌溉技术的可行性及其范围。
4、根据耕地面积，灌溉面积统计指标以及亩均用水量等分析指标，评价本地区现状水土资源匹配情况。

（四）灌排基础设施现状分析

1、根据统计数据和我省水利普查中间成果数据，统计整理灌排渠道长度、渠系建筑物数量、灌排泵站等灌排设施情况，分析灌排基础设施的覆盖范围、完善程度等。
2、分析复核灌区灌溉水源工程现状，包括水源工程属性、数量，以及不同水源工程供水能力等情况，填表附表2-2、2-3。

3、对大中型灌区，统计分析灌区续建配套与节水改造发展情况，包括续建配套与节水改造的范围，改造程度等。
4、选取典型灌区进行调查，初步分析灌排骨干工程的完好程度、田间配套等小型农田水利工程的建设情况。
5、分析灌排基础设施的运行效率及保障能力，对灌排基础设施现状进行评价。

（五）灌溉管理现状调查分析

1、调查分析灌溉管理情况，包括不同类型工程管理体制与运行机制的现状与改革情况，“两定”工作落实情况。
2、调查“两费”的落实情况，工程建设及管护资金投入使用情况，主要工程的管理情况。
3、调查分析灌溉用水管理情况、最严格水资源管理制度建设及执行情况，水价制定标准及现行水价执行情况，水费收取和使用情况。
4、调查分析大中型灌区的信息化建设情况，农田抗旱应急预案建设情况。
5、调查分析工程运行管理及基层水利站情况、农民用水协会与农村集体管水组织情况、管理责任落实情况等。
6、通过以上各项调查分析，对灌溉管理水平、运行效率、服务水平等状况进行评价。
（六）存在的主要问题分析

重点对灌溉用水现状中水土资源匹配、节水灌溉建设及技术推广方面存在的问题，对灌排基础设施建设及管理存在的问题，对灌溉管理中存在的机制体制问题、管理制度建设及落实问题，按照现代农业发展的要求，进行全面的剖析，查找问题存在的原因及解决问题的主要制约因素。
三、灌溉需求与水土资源平衡分析

（一）基本要求
1、从保障粮食安全、提高农业综合生产能力、促进水资源可持续利用、推进农业现代化等方面进行灌溉发展需求分析。
2、按照水资源综合规划强化节水模式等的节水要求，合理分析现状灌溉节水潜力。
3、以水资源综合规划水资源配置成果为依据，以用水总量指标为控制，合理确定规划水平年灌溉可供水量。
4、按以水定灌的原则，根据灌溉可供水量、灌溉定额以及近年灌溉面积发展趋势，预测规划水平年灌溉发展规模与发展模式。
（二）灌溉发展需求分析

1、结合各地按照国家粮食安全中长期规划纲要、全省发展灌溉面积2800万亩规划和地方相关规划所确定的粮食生产目标，从完善和扩大灌溉面积、改善灌排条件、提高灌溉保证率等方面分析保障粮食安全对灌溉发展的需求。

2、结合各地实际情况，从土地条件、合理调整种植结构、提高农作物产量和品质等方面，分析提高农业综合生产能力、促进农业增长方式转变对灌溉发展的需求。

3、结合各地实际情况，从农民增收、农村经济发展和农业现代化等方面分析加快社会主义新农村建设对灌溉发展的需求。

（三）灌溉节水潜力分析
1、在现状灌溉用水水平、用水效率和节水水平分析的基础上，依据高效科学、经济合理、技术可行的原则，按照全国水资源综合规划强化节水模式下节水要求，结合各地实际情况，因地制宜，提出灌溉用水定额、灌溉水利用系数等节水指标，综合分析灌溉节水潜力。提出灌区续建配套与节水改造、高效节水灌溉等节水措施。
2、一般采用2008~2010年平均实灌面积、灌溉用水量计算现状灌溉亩均用水量、灌溉水利用系数等指标。对于2008~2010年为连续丰水年或连续枯水年的地区，应经论证后采用其他年段进行现状分析。
（四）灌溉可供水量分析
1、以我省水资源综合规划水资源配置成果为依据，结合近几年灌溉用水量的变化情况以及未来节水和新增供水可能，合理确定规划水平年灌溉可供水量，并分析规划水平年灌溉可供水量与现状灌溉供水量相比的变化量。填报附表3-1。

灌溉可供水量包括地表水、地下水和其他水源供水量。地表水可供水量应与灌区续建配套与更新改造工程、新建水源工程等规划供水量相衔接。地下水可供水量应以地下水可开采量为控制，在地下水超采区，要逐步减少地下水开采量；在地下水已接近可开采量的地区，要严格控制地下水开采。

2、在区域用水总量的基础上扣除生活、工业及河道外生态环境用水量，即为农业灌溉用水量。
3 各地要根据区域用水总量控制指标，做好灌溉用水量与区域用水量的协调，在区域用水总量指标不突破的情况下，根据农业节水水平和高效节水设施发展情况，合理拟定灌溉用水量上限。
（五）水土资源平衡分析
1、以我省水资源综合规划水资源配置成果为依据，合理确定规划水平年灌溉用水量。根据我省确定的区域用水总量控制指标，灌溉用水量应与区域用水总量指标相协调。
2、按以水定灌的原则，根据未来灌溉发展需求、灌溉可供水量、灌溉定额以及近年灌溉面积发展趋势，预测规划水平年灌溉面积。灌溉发展面积应与我省发展2800万亩灌溉面积和地方相关规划所确定的灌溉面积发展目标相协调。
3、根据水土资源条件、节水型社会建设要求、经济社会发展水平以及现有工程建设情况，合理确定灌溉发展布局、发展方式与规模。
4、对现有灌区，应复核其现有灌溉面积，分析灌区续建配套与扩建能力，合理确定灌区改造恢复、改善和扩大灌溉的面积。对地下水超采、生态环境问题突出的地区，在没有新水源的情况下，应规划退减现有灌溉面积；对土地利用性质发生变化的灌溉面积，应进行核减；对水资源供需矛盾突出、现状尚不能保证充分灌溉的灌区，不宜扩大灌溉面积，通过节水改造等措施维持现有灌溉规模。

5、对新建灌区，应在水土资源匹配条件较好的地区，结合水源工程建设发展灌溉面积，其规模应与水源工程建设规划相衔接。
四、发展目标与总体布局
（一）发展目标
在灌溉发展需求分析、节水潜力分析、水土资源平衡分析的基础上，按照保障粮食安全、保障经济社会可持续发展、促进农业现代化等方面的要求，从灌溉发展规模与水平、效率与效益、改革管理和信息化建设等方面，合理拟定灌溉发展的目标。
灌溉发展目标可主要采用：农田有效灌溉面积、林果灌溉面积、牧草灌溉面积、节水灌溉工程面积、高效节水灌溉面积、灌溉用水有效利用系数等定量指标，以及灌溉体系完善程度、灌溉设施完好程度、改革管理、信息化建设等方面的定性指标。
（二）建设标准
按照推进农田水利现代化的要求，根据自然地理条件、水土资源条件、经济社会发展水平和灌溉现状水平，在系统总结分析各地建设经验和研究成果的基础上，结合省发改委、水利厅、农业厅、国土资源厅等部门联合提出的旱涝保收标准农田建设指标标准，从灌溉水源保障、灌溉设施建设、灌溉排水保障程度以及灌溉制度、灌溉运行管理等方面，提出一整套适用于不同地区、不同灌溉方式的建设标准。
（三）总体布局
遵循以水定灌溉发展的原则，根据水土资源平衡的情况，确定灌溉发展的总体布局，制定不同地区灌溉发展格局，合理调整灌溉面积（增加或减少）考虑灌区水源工程、灌区改造与建设工程、田间节水工程等灌溉设施现状及建设条件，明确分区灌溉发展规模、分区重点、种植结构、主要建设任务与措施。
（四）灌溉分区与发展重点
综合考虑水文气象条件、地形地貌状况、农业生产布局、作物种类、水资源条件等因素，根据灌溉发展的现状与需求、以及主要任务与目标，因地制宜的确定灌溉分区发展方向、重点以及主要发展模式。
五、主要建设内容与任务
（一）基本要求
1、本规划从水源工程、输配水工程、田间灌溉工程、灌溉技术模式等方面对灌溉发展保障提出建设任务。
2、本规划的主要内容包括灌溉水源保障工程、灌区建设、林果草灌溉工程建设、高标准农田灌排工程建设和高效节水灌溉工程建设。
3、灌溉供水保障工程要做好与水资源综合规划、流域综合规划、全国水中长期供求规划、大中型病险水库除险加固规划、山西大水网规划等重大水源工程相关规划的协调，对水源工程建设提出安排。
4、大中型灌区骨干工程建设要做好与全省大中型灌区续建配套与节水改造规划的协调，明确要求2020年前全部完成骨干工程的改造任务。
5、田间灌溉工程建设要做好与节水灌溉规划、末级渠系灌溉规划、农业高效节水灌溉规划的协调，对应于不同灌区及林果草等分类对田间工程的建设提出安排。
6、为提高规划实施的针对性和可操作性，本规划在对水源、输配水及田间灌溉工程进行系统规划的基础上，对高标准农田灌排工程建设和高效节水灌溉工程建设等进行重点规划，提出建设内容、任务和投资。高效节水灌溉工程在本规划中指管道输水灌溉、喷灌和微灌工程建设；高标准农田灌排工程建设标准另行规定。
7、规划建设工程投资估算要以2011年末的价格水平为准，依据国家和行业现行颁布的有关规定、估算办法和估算标准以及单项工程规划设计文件等资料进行投资估算。
（二）灌溉水源保障工程
1、大中型灌区水源建设。对已有大中型灌区水源，要在现状供水能力和灌溉面积分析复核的基础上，提出灌溉水源建设和改造的方案；对于新建灌区，要在水资源供需平衡分析的基础上，突出与近期大中型灌区发展相适应的水源工程建设内容；分析灌溉水源供水保障情况。填报附表5-1至附表5-3。

2、小型灌区、林果草灌溉区水源建设。以县为单元，以我省确定的区域用水总量指标为控制，结合灌溉面积发展情况，确定小型灌区的水源工程建设内容；结合林果灌溉面积发展情况及牧草生产特点，确定林果灌溉区的水源工程水量及供水能力等。对塘坝、窖池、小泵站、小堰闸等小型地表水供水工程，要认真复核、合理规划，对工程数量、供水能力进行必要的说明。以地下水为水源的区域，要对机井布局的合理性进行分析，地下水超采区要采取封井等措施核减相应的灌溉面积；对地下水开采接近可开采量的区域，要严格控制发展新增灌溉面积。填报附表5-4、附表5-5。
3、为避免重复安排投资资金，本规划大中型灌区水源工程不做建设投资估算，但对小型灌区、林果草灌溉区的机井和小型地表水（蓄、引、提水）工程，应按有关规定进行合理投资估算。
（三）大中型灌区续建配套与节水改造
1、核实大中型灌区现状灌溉面积，根据水资源配置方案、水土资源平衡成果、水源保障程度、土地利用现状实际情况等，提出规划新增面积、改造面积及退减面积。

2、分析大中型灌区用水量变化和用水效率。
3、在现状节水改造工程建设基础上，按照发展现代农业的要求，针对存在的问题，按照到2020年基本完成大型和重点中型灌区节水改造任务的目标，提出灌区续建配套与节水改造的主要建设任务，包括灌溉骨干渠系长度、排水沟道长度及主要建筑物座数；各类田间节水改造工程面积，包括渠道防渗、管道灌溉、喷灌、微灌面积；估算灌区续建配套与节水改造工程效益及建设投资。
填报附表5-1~附表5-2。

（四）大中型新灌区建设
1、根据区域水资源配置格局，结合水源工程建设，确定新建大中型灌区布局、灌域范围与主要任务。
2、分析大中型新建灌区新增用水量，说明新增用水量与水资源综合规划等相关规划的衔接关系。
3、根据灌区建设前期工作，基础条件，在水土资源平衡分析的基础上，提出灌溉发展规模，主要建设任务，建设标准，骨干工程包括新建渠道长度、建筑物处数，田间配套包括田间配套总面积和各类高效节水灌溉面积，分别估算新建灌区各类工程的建设投资及总效益指标。
具体规划指标填报附表5-3。
（五）小型灌区建设
1、根据各区县灌溉发展总面积，合理分析确定小型灌区发展的总体规模、分区发展模式、重点、规划建设标准，不得与大中型灌区面积重复。
2、以县为单元，提出小型地表水灌区、井灌区的规模，田间工程节水灌溉面积，渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌面积，分别估算各类工程建设投资及效益。
3、以县为单元，提出水池水窖集雨补灌、应急补水抗旱等补充灌溉和抗旱补灌面积，分别估算相关投资及效益。补充灌溉面积指有灌溉设施，但因水源保障程度不高或其他原因，不能达到灌溉设计标准的灌溉面积，主要包括通过水窖、水柜等集雨工程实现补充灌溉、抗旱应急补水抗旱等灌溉面积。
具体规划指标填报附表5-4。
（六）林果草灌溉工程建设
1、根据水土资源状况、经济社会发展和生态环境保护对林果草的灌溉需求，提出灌溉饲草料地、林果灌溉面积的发展目标、建设任务、区域布局与发展模式等。
2、提出现有林果草灌溉工程的更新改造任务及主要内容，提出新发展及改造的灌溉范围、建设标准；提出田间灌溉工程面积，包括灌溉渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌面积。估算更新改造工程投资及各类新建工程投资，估算工程效益。
具体建设指标填报附表5-5。
（七）高标准农田灌排工程建设和高效节水灌溉工程建设
1、高标准农田灌排工程建设
根据国家发改委、水利部、农业部、国土资源部等联合提出的标准和要求，在农田灌溉面积上选择提出达到高标准农田标准的建设任务、发展布局。具体标准另行下发。
2、高效节水灌溉工程建设
（1）在现状调查的基础上，按不同工程类型、水源类别分别说明现有高效节水灌溉发展情况。
（2）根据水土资源状况、经济社会发展对高效节水灌溉的需求，在大中小灌区建设、林果草灌溉工程建设规划的基础上，分析提出喷灌、微灌和管道输水灌溉等高效节水灌溉的发展目标、建设任务、区域布局与发展模式等。
（3）提出各类高效节水灌溉的规划发展面积，分别按照水源类型划分（地表水、地下水）、按照作物类型划分（农田、林果草）、按照工程性质划分（改造、新增）；提出管道输水灌溉、喷灌、微灌灌溉面积等建设内容。估算各类工程投资，估算工程效益。
具体规划指标填报附表5-6。
六、改革与管理
结合本地实际，从投入机制、灌溉管理、体制改革、水价改革、信息化建设、政策保障等方面阐述改革与管理的发展目标和战略举措。
（一）完善投入机制
适应当前灌溉发展新形势和新要求，围绕建立财政主导、金融支持、社会资本参与、农民积极配合的灌溉发展投入新机制提出初步建议。
1、加大公共财政投入。坚持公共财政主导地位，从固定资产投资、财政专项资金、土地出让收益等渠道，提出进一步加大对农田水利建设支持的投入规模、重点领域及有关具体举措，如从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设的资金规模、统筹方式、使用方向等。
2、加强金融支持。根据不同农田水利工程建设特点和项目性质，从财政贴息、收费权质押等方面提出灌溉发展融资举措，以及吸引银行业金融机构增加农田水利建设信贷资金的初步建议。
3、吸引社会资本。从运用政府投融资平台筹集农田水利建设资金、完善一事一议财政奖补政策引导农民自愿投资投劳兴建受益的农田水利设施等方面提出初步建议。
4、农田水利建设资金统筹整合。按照统一规划、分工协作的要求，提出以规划为依托，统筹整合农业综合开发、基本农田整治等各类农田水利建设资金的方案。
（二）强化灌溉管理
1、结合当地水土资源条件、不同作物类型等，按照最严格水资源管理制度的要求，从强化用水计量、加强总量控制和定额管理等方面，提出全面强化灌溉用水管理的对策措施。
2、从促进农业灌溉发展，有效保护农田灌溉面积方面，提出灌溉水量保障的措施及建议。
3、根据当地的实际情况，提出遇到特殊干旱年份，为降低农作物减产损失，而采取的应急补水方案及抗旱保证措施。 
4、根据当地灌溉发展现状及计划，提出完善灌溉试验站网体系的建设任务、区域布局和实施安排。
5、提出强化灌溉试验站研究成果在灌溉实际中的应用，推动节水灌溉制度落实的方法和举措。
（三）加快体制改革
1、深化大中型灌区管理体制和运行机制改革。尚未完成“两定”工作和落实“两费”的，要提出改革的具体举措和时间表；已经完成的，要提出巩固成效的具体举措。结合当地实际，提出建立健全灌区良性运营机制的方案。
2、推进小型农田水利设施产权制度改革。针对小型农田水利设施建设和运行管理，从明晰产权归属、落实管护主体、责任和经费、创新管理模式等方面提出改革的主要内容、举措等。
3、健全基层水利服务体系。提出符合我省特点的基层水利服务站、农民用水合作组织、准公益性专业化服务队的建设原则、可行方案。
（四）推进水价改革
1、根据当地水资源条件和经济社会发展情况，在分析当地农业用水成本构成基础上，按照促进节约用水、降低农民水费支出、保障灌排工程良性运行的原则，提出适合于当地的农业水价形成机制和灌溉工程运行管理费用财政补助的具体方式。
2、建立符合当地情况的农业水费计收制度，从推行终端水价、规范计收手段、完善计量设施、建立“以供定需、定额灌溉、节约转让、超用加价”的激励约束机制等方面提出具体措施，如对定额内农业用水水费由财政补贴、给予优惠，定额外累进加价制度等。
3、提出加强农业水费征收和使用监督管理的措施。
（五）加强信息化建设
按照推进灌区现代化的要求，根据当地实际，结合国家灌区监测系统建设，研究提出推动灌区信息化、数字化、智能化的建设方案、实施安排。
（六）政策保障
从给予土地、税收、财政等优惠政策，配套完善有关法律法规等方面提出促进灌溉事业发展，保障规划顺利实施的政策措施。
七、实施安排、效果分析与环境影响评价
（一）实施安排
对规划提出的各类工程项目，按照优先安排节水和粮食增产潜力大、经济社会及生态效益好的项目的原则，提出规划项目实施安排意见。同时，对贫困地区应给予倾斜。
（二）规划实施效果
分析规划实施对保障粮食增产、提高农民收入、改善农村生产生活条件、促进农民脱贫致富、提高用水效率等方面的重要作用，对规划实施的经济效益、社会效益、生态效益进行综合评价。

（三）环境影响评价
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《规划环境影响评价条例》（国务院第559号令）的要求和规定，进行规划环境影响评价工作。分析预测和评估灌溉发展规划实施可能对环境产生的长远影响，可能对相关区域、流域环境生态系统产生的整体影响，确定环境保护目标，提出预防或者减轻不良环境影响的对策措施等。
八、主要规划成果
山西省灌溉发展总体规划报告

市级灌溉发展总体规划报告
县级灌溉规划报告

各大中型灌区灌溉规划报告
九、组织形式及进度控制
（一）组织形式
按照水利部对全国灌溉发展总体规划的要求，为做好我省灌溉发展总体规划编制工作，成立了山西省灌溉发展总体规划编制工作领导小组。
省水利水电勘测设计研究院为报告编制牵头单位，省水利水电科学研究院、省农田节水技术开发服务推广站、省西山提黄灌溉工程建设管理中心为参加单位。
各市成立规划编制工作领导小组及相应工作机构，开展本市规划工作，负责本市范围内大型灌区及各县相关资料的收集、整理及审核工作。

各大型灌区管理局负责填写和提供本灌区的基本资料，报告编制，并做好与相关市、县的衔接工作。
联系人：水利厅农水处：

罗  朋：0351-4666285
SXSLTNSC@163.COM
省水利设计院：

李杜元：0351-5683673、18603517092
SXSYLDY@163.COM
（二）进度控制
按照《关于开展全国灌溉发展总体规划编制工作的通知》（水规计【2012】147号）工作安排，我省规划编制工作进度安排如下：
2012年6月底，各市完成基础资料收集工作，报省设计院。
2012年9月底，各市提出灌溉发展总体规划报告。
2012年11月底，完成山西省灌溉发展总体规划报告送审稿。
2012年12月底，山西省灌溉发展总体规划报告经省水利厅审查后上报水利部。
附表
附表1 山西省水资源四级分区表
附表2-1     市2010年灌溉基本情况
续表2-1     县2010年大、中型灌区灌溉基本情况
附表2-2     市大中型灌区2010年基本情况
附表2-3     市小型灌区2010年基本情况
附表3-1     市水土资源平衡分析（多年平均）
附表5-1     市2020年大型灌区续建配套与节水改造发展规划
附表5-2     市2020年中型灌区续建配套与节水改造发展规划
附表5-3     市2020年新建大中型灌区发展规划
附表5-4     市2020年小型灌区发展规划
续表5-4     市2020年小型灌区发展规划
附表5-5     市2020年林果草灌溉发展规划
附表5-6     市2020年高效节水灌溉发展规划
附表1      山西省水资源四级分区表
	水资源

一级区
	水资源

二级区
	水资源

三级区
	水资源

四级区
	编码
	地级

行政区

	海河
	海河北系
	永定河册田水库以上
	永定河册田水库以上
	C020201
	忻州市

	
	
	
	
	
	朔州市

	
	
	
	
	
	大同市

	
	
	永定河册田水库至三家店
	洋河
	C020301
	大同市

	
	
	
	壶流河
	C020302
	大同市

	
	海河南系
	大清河山区
	大清河山区
	C030101
	忻州市

	
	
	
	
	
	大同市

	
	
	子牙河山区
	滹沱河区
	C030401
	忻州市

	
	
	
	
	
	朔州市

	
	
	
	
	
	大同市

	
	
	
	
	
	阳泉市

	
	
	
	
	
	太原市

	
	
	
	绵河省界以上
	C030402
	阳泉市

	
	
	
	
	
	晋中市

	
	
	
	甘陶河省界以上
	C030403
	晋中市

	
	
	
	
	
	阳泉市

	
	
	漳卫河山区
	清漳河
	C030601
	晋中市

	
	
	
	
	
	长治市

	
	
	
	浊漳河
	C030602
	晋中市

	
	
	
	
	
	长治市

	
	
	
	卫河区
	C030603
	长治市

	
	
	
	
	
	晋城市

	黄河
	河口至龙门
	河口至龙门左岸
	红河区
	D040101
	大同市

	
	
	
	
	
	朔州市

	
	
	
	偏关至吴堡
	D040102
	朔州市

	
	
	
	
	
	忻州市

	
	
	
	
	
	吕梁市

	
	
	
	吴堡至龙门
	D040103
	吕梁市

	
	
	
	
	
	临汾市

	
	
	
	
	
	运城市

	
	龙门至三门峡
	汾河
	汾河上中游
	D050101
	忻州市

	
	
	
	
	
	太原市

	
	
	
	
	
	阳泉市

	
	
	
	
	
	吕梁市

	
	
	
	
	
	晋中市

	
	
	
	
	
	长治市

	
	
	
	
	
	临汾市

	
	
	
	汾河下游
	D050102
	临汾市

	
	
	
	
	
	运城市

	
	
	
	
	
	晋城市

	
	
	龙门至三门峡干流
	龙门至潼关
	D050701
	运城市

	
	
	
	潼关至三门峡
	D050702
	运城市

	
	三门峡至花园口
	三门峡至小浪底
	三门峡至小浪底
	D060101
	临汾市

	
	
	
	
	
	运城市

	
	
	
	
	
	晋城市

	
	
	沁丹河
	沁河
	D060201
	晋中市

	
	
	
	
	
	临汾市

	
	
	
	
	
	长治市

	
	
	
	
	
	晋城市

	
	
	
	丹河
	D060202
	长治市

	
	
	
	
	
	晋城市


备注： 1、本分区依据山西省水资源评价及有关规划成果综合确定；

       2、各市应按照该分区继续细分至县级行政区。

附表2-1      市2010年灌溉基本情况

	县级
行政区名称
	所在水资源四级区名称①
	耕地
面积
（万亩）
	播种面积②
（万亩）
	灌溉面积（万亩）
	农田实灌面积④
（万亩）
	补充灌溉和抗旱补灌面积⑤
（万亩）
	灌溉用水总量（万m3）⑥
	粮食产量（万t）

	
	
	
	全县
	其中：
粮食
	合计
	农田有效灌溉面积
	饲草料地灌溉面积③
	林果等其他灌溉面积
	
	
	合计
	农田
	饲草料地
	林果等其他
	其中：地下水
	全县
	其中灌溉面积上产量

	
	
	
	
	
	
	小计
	其中：
粮食
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①若县级行政区跨两个或以上水资源四级区，则填写所有水资源四级区名称。
②播种面积含复种面积。
③饲草料地灌溉面积指列入全国268个牧区、半牧区县中牧区范围饲草料地灌溉面积。
④农田实灌面积填写2008-2010年的3年平均值。
⑤补充灌溉和抗旱补灌面积，主要包括通过水窖、水柜等集雨工程、抗旱井等实现补充灌溉、抗旱坐水种、应急补水抗旱等灌溉面积。
⑥灌溉用水总量填写2008-2010年的平均值。
续附表2-1      县2010年大、中型灌溉基本情况

	灌区
名称
	所在水资源四级区名称①
	耕地
面积
（万亩）
	播种面积②
（万亩）
	灌溉面积（万亩）
	农田实灌面积④
（万亩）
	补充灌溉和抗旱补灌面积⑤
（万亩）
	灌溉用水总量（万m3）⑥
	粮食产量（万t）

	
	
	
	全县
	其中：
粮食
	合计
	农田有效灌溉面积
	饲草料地灌溉面积③
	林果等其他灌溉面积
	
	
	合计
	农田
	饲草料地
	林果等其他
	其中：地下水
	全县
	其中灌溉面积上产量

	
	
	
	
	
	
	小计
	其中：粮食
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①若县级行政区跨两个或以上水资源四级区，则填写所有水资源四级区名称。
②播种面积含复种面积。
③饲草料地灌溉面积指列入全国268个牧区、半牧区县中牧区范围饲草料地灌溉面积。
④农田实灌面积填写2008-2010年的3年平均值。
⑤补充灌溉和抗旱补灌面积，主要包括通过水窖、水柜等集雨工程、抗旱井等实现补充灌溉、抗旱坐水种、应急补水抗旱等灌溉面积。
⑥灌溉用水总量填写2008-2010年的平均值。
附表2-2       市大中型灌区2010年基本情况
	序号
	灌区名称
	所在水资源四级区名称①
	灌区所涉及县名称
	设计灌溉面积
（万亩）
	有效灌溉面积
(万亩)
	实灌
面积
(万亩)
	水源工程供水能力
(万m3)
	骨干工程
	排水设施控制农田面积
	节水灌溉工程面积（万亩）
	灌溉设计保证率（%）
	灌溉水利用系数
	粮食产量(万t)

	
	
	
	
	
	小计
	其中农田
	
	年供水量③
	其中地下水
	渠道长度⑤（km）
	渠系建筑物处数
	排水沟道长度（km）
	
	小计
	渠道衬砌
	管道输水灌溉
	喷灌
	微灌
	其中农田
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	条数
	总长度
	其中渠道防渗长度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全市合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①若县级行政区跨两个或以上水资源三级区，则填写所有水资源三级区名称。
    ②水源工程属性选择性填写蓄水工程、引水工程、提水工程。
    ③年供水量填写2008-2010年的平均值。
④大、中、小型灌区间的灌溉面积、灌溉用水量、粮食产量等数据不应重复统计，同一县级行政区大、中、小型灌区的灌溉面积之和、灌溉用水量之和、粮食产量之和应分别小于或等于该县附表2-1中的灌溉面积、灌溉用水量、粮食产量。
⑤骨干工程中渠道长度指斗渠以上且1m3/s流量以上的渠道长度。
附表2-3       市小型灌区2010年基本情况
	县级行政区名称
	所在水资源四级区名称
	用于小型灌区灌溉的水源工程供水能力（万m3）①
	有效灌溉面积②
（万亩）
	实际灌溉面积
（万亩）
	节水灌溉工程面积（万亩）
	灌溉水利用系数
	粮食产量③
(万t)

	
	
	水库
	塘坝
	堰坝（闸）
	泵站
	机井
	窖池
	小计
	
	
	
	
	

	
	
	处数
	年供水量
	处数
	年供水量
	处数
	年供水量
	处数
	年供水量
	处数
	年供水量
	处数
	年供水量
	年供水量
	合计
	其中纯井灌区
	合计
	其中纯井灌区
	合计
	渠道衬砌
	管道输水灌溉
	喷灌
	微灌
	其中纯井灌区
	
	

	市合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①水源工程灌溉供水量填写2008-2010年的平均值。
    ②有效灌溉面积仅填写小型灌区、纯井灌区灌溉面积。
    ③粮食产量统计灌溉面积上的粮食产量。
附表3-1         市水土资源平衡分析（多年平均）
	水资源四级区名称
	地级行政区名称
	水平年
	配置水量（万m3）
	可供水量（万m3）
	灌溉
节水量
（万m3）
	新增
供水量
（万m3）
	退减
供水量
（万m3）
	有效灌溉面积（万亩）

	
	
	
	配置用水总量
	其中用于灌溉水量
	合计
	其中灌溉供水
	
	
	
	合计
	农田
	林地
	果园
	草场

	
	
	
	
	小计
	农田
	林果地
	草场
	
	小计
	地表水
	地下水
	其他
水源
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）
	（11）
	（12）
	（13）
	（14）
	（15）
	（16）
	（17）
	（18）
	（19）
	（20）
	（21）

	全市合计
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	—
	—
	
	
	
	
	

	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①2010年可用水量、可供水量分别填写2008~2010年实际用水量、实际供水量的平均值；2010年数据应与附表2-1~附表2-3数据相协调。
②地表水可供水量包括当地地表水和引调水的可供水量。
③规划水平年灌溉节水量=规划水平年较现状新增节水灌溉面积×（现状亩均灌溉用水量—规划水平年亩均灌溉用水量）。
④（5）=（10）。
⑤水资源一级区、省级行政区规划水平年配置水量、可供水量应与全国水资源综合规划2020年和2030年水资源配置成果、全国用水总量控制方案分配的用水总量指标协调一致。
附表5-1       市2020年大型灌区续建配套与节水改造发展规划
	序号
	灌区名称
	所在水资源四级区
	涉及县市区名称
	设计（或规划）灌溉面积

(万亩)
	有效灌溉面积

(万亩)
	水源情况①
	续改建任务③
	效益

	
	
	
	
	
	
	
	骨干工程④
	田间节水改造
	新增灌面

(万亩)
	改善

灌面

(万亩)
	新增节水能力
（万m3）
	粮食增产能力
（万t）

	
	
	
	
	
	设计或规划
	现状
	工程名称
	工程属性
	年供水能力
（万m3）
	建设情况②
	续改建渠道长度（km）
	续改建渠系建筑物处数
	排水沟道长度（km）
	投资
（万元）
	面积（万亩）
	投资
(万元)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	条数
	总长度
	其中渠道防渗长度
	
	
	
	小计
	渠道衬砌
	管道输水灌溉
	喷灌
	微灌
	
	
	
	
	

	全市合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、①年供水能力是指年可用于灌溉的工程供水量。
    2、②建设情况包括已建、规划建设。

    3、③续改建任务填报要与全国中型灌区续建配套与节水改造规划相衔接，任务里不包括2011年以前改造过的任务量。
    4、④骨干工程中渠道长度指斗渠、1m3/s流量以上的渠道长度。
5、按相关规划与要求，到2020年大型灌区骨干要完成续建配套与节水改造任务，田间工程根据各地实际情况进行规划。
附表5-2      市2020年中型灌区续建配套与节水改造发展规划
	序号
	灌区名称
	所在水资源四级区
	涉及县市区名称
	设计（或规划）灌溉面积

(万亩)
	有效灌溉面积

(万亩)
	水源情况①
	续改建任务③
	效益

	
	
	
	
	
	
	
	骨干工程④
	田间节水改造
	新增灌面

(万亩)
	改善
灌面
(万亩)
	新增节水能力
（万m3）
	粮食增产能力(万t)

	
	
	
	
	
	设计或规划
	现状
	工程名称
	工程属性
	年供水能力（万m3）
	建设情况②
	续改建渠道长度（km）
	续改建渠系建筑物处数
	排水沟道长度（km）
	投资
（万元）
	面积（万亩）
	投资
(万元)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	条数
	总长度
	其中渠道防渗长度
	
	
	
	小计
	渠道衬砌
	管道输水灌溉
	喷灌
	微灌
	
	
	
	
	

	全市合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、①年供水能力是指年可用于灌溉的工程供水量。
    2、②建设情况包括已建、规划建设。

    3、③续改建任务填报要与全国中型灌区续建配套与节水改造规划相衔接，任务里不包括2011年以前改造过的任务量。
    4、④骨干工程中渠道长度指斗渠、1m3/s流量以上的渠道长度。
5、按相关规划与要求，到2020年大型灌区骨干要完成续建配套与节水改造任务，田间工程根据各地实际情况进行规划。
附表5-3       市2020年新建大中型灌区发展规划
	序号
	灌区名称
	所在水资源四级区
	涉及县市区名称
	设计灌溉面积
	水源情况
	建设任务
	效益
	前期工作完成情况

	
	
	
	
	
	工程
名称
	工
程
属性
	年
供水    能力①           (万m3）
	建设情况②
	骨干工程
	田间配套
	新增灌面
	改善灌面④
	新增
节水
能力
(万m3)
	增产
能力
(万t）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	新建渠
道长度
（km)
	新建渠系建筑物处数
	排水沟道长度（km）
	投资
 (万元)
	面积
	投资
(万元)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总长度
	其中防渗长度
	
	
	
	小计
	渠道衬砌
	管道灌溉
	喷灌
	微灌
	其它③
	
	
	
	
	
	

	全市合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	县2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①年供水能力指年可用于灌溉的工程供水量。
②建设情况包括已建、在建、规划建设。
③其它是指除节水灌溉方式外，新建灌区的田间灌溉配套工程面积。
附表5-4       市2020年小型灌区发展规划
单位：万亩、万元、万m3
	序号
	县名
	所在水资源四级区
	工程性质
	灌溉面积
	有效灌溉面积
	水源工程
	排水
	节水灌溉

	
	
	
	
	
	小计
	其中纯井灌区
	塘坝
	堰坝（闸）
	泵站
	机井
	窖池
	投资
	
	小计
	渠道衬砌
	管道输水
	喷灌
	微灌

	
	
	
	
	
	
	
	处数
	年供水量
	处数
	年供水量
	处数
	年供水量
	眼数
	年供水量
	处数
	年供水量
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	受益面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资

	全市
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	县1
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	新建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	县2
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	新建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	改造
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、水池、水窖补灌面积指由水池、水窖集水形成的灌溉面积，不计入有效灌溉面积中。
2、表中要求填写的数据均为时段内新增值。
3、塘坝指拦截和贮存地表径流、蓄水量不足10万m3，大于500 m3的蓄水设施。
4、窖池指有效容积500m3以下的蓄水设施。
续表5-4    市2020年小型灌区发展规划
                单位：万亩、万元、万m3
	序号
	县名
	所在水资源四级区
	工程性质
	水池、水窖等补灌
	效益

	
	
	
	
	面积
	投资
	新增面积
	改善面积
	粮食增产能力（万t)

	
	
	
	
	小计
	其中：高效节水
	小计
	其中：高效节水
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全市
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	改造
	
	
	
	
	
	
	

	1
	县1
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	新建
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	改造
	
	
	
	
	
	
	

	2
	县2
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	新建
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	改造
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、水池、水窖补灌面积指由水池、水窖集水形成的灌溉面积，不计入有效灌溉面积中。
2、表中要求填写的数据均为时段内新增值。
3、塘坝指拦截和贮存地表径流、蓄水量不足10万m3，大于500 m3的蓄水设施。
4、窖池指有效容积500m3以下的蓄水设施。
附表5-5       市2020年林果草灌溉发展规划
单位：万亩，万元，万m3
	序号
	县名
	性质
	类别
	水源工程
	田间灌溉工程
	效益

	
	
	
	
	处数
	供水能力
	投资
	合计
	渠道防渗
	管道输水
	喷灌
	微灌
	增产             （万kg)
	增收                    (万元）

	
	
	
	
	
	
	
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	
	

	全市
	合计
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	饲草料地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	林果地及其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新建
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	饲草料地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	林果地及其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	改造
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	饲草料地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	林果地及其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	县1
	合计
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	饲草料地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	林果地及其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新建
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	饲草料地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	林果地及其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	改造
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	饲草料地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	林果地及其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：饲草料地灌溉面积指全国268个牧区、半牧区县中牧区范围饲草料地发展的灌溉面积。
附表5-6       市2020年高效节水灌溉发展规划
单位：万亩，万m3，万元
	序号
	县名
	水源类型
	建设类型及规模
	管道
输水灌溉
	喷灌
	微灌
	效益

	
	
	
	小计
	按作物类型分
	按工程属性
	
	小计
	管道式
	大中型喷灌机
	小型喷灌机组
	小计
	大田
	设施
	林果
	

	
	
	
	
	农田
	饲草料地
	林果及其他
	在原灌溉面积上发展
	新发展灌溉面积
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	面积
	投资
	新增粮食生产能力
（万t）
	新增经济作物增产值（万元）
	新增节水能力（万m3）

	全市合计
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	地表水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	地下水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	县1
	小 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	地表水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	地下水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…
	…
	小 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	地表水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	地下水
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：管道输水灌溉、喷灌、微灌的面积应与表4-1～4-4的面积之和相等。
PAGE  

