广东省小型农田水利项目

为民办事征询民意试点工作方案

为贯彻落实省委第十一次党代会精神及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于开展为民办事征询民意工作的指导意见》（粤发办〔2012〕18号），切实做好为民办事征询民意工作，根据省委办公厅《为民办事征询民意工作试点方案》要求，省水利厅商省财政厅共同制定广东省小型农田水利项目为民办事征询民意试点工作方案如下：

一、工作目标和任务

近年来，我省按照中央和省委、省政府部署，积极推进小型农田水利建设，特别是从2009年开始实施小型农田水利重点县建设，取得了显著成效。项目区农田灌溉用水得到有效保证，农业用水效率得到有效提高，农业生产条件和生态环境得到有效改善，同时带动了项目区经济社会发展，受到干部群众广泛欢迎和好评。但由于在项目推进过程中，特别是在具体实施过程中，与社会群众在事前、事中、事后缺乏必要和有效的沟通协商，造成部分群众对项目实施的必要性、重要性不了解，对项目建设方案和实施效果不甚认同，影响了小型农田水利项目建设的整体效益。为此，拟根据我省小型农田水利项目实施情况，以省级小型农田水利重点县（以下简称重点县）为载体，在小型农田水利项目建设全过程特别是在政策制订、执行实施和绩效评议等重点环节中，充分征询社会群众的意见和建议，科学评价实施效果，提高项目决策的科学性、项目实施的高效性和项目评价的客观性，促使我省小型农田水利项目建设工作更加符合民意，切实把好事办好。

二、工作内容

（一）省水利厅承担的工作内容

1. 制订小型农田水利项目建设为民办事征询民意试点工作方案，确定各阶段各部门的征询内容和征询方式；制订征询细则，设计调查问卷和意见征询表格，统计征询材料。

2. 就重点县小型农田水利项目建设的有关政策文件向社会群众征询意见，并根据征询意见情况对政策文件进行必要的调整，按程序报请省政府审批。

3. 组织各有关市及重点县水务（水利）部门对小型农田水利项目具体实施方案征询民意；在征询民意和项目实施期间，组织进行抽样评估和调研。

4. 根据各市县民意征询及采纳情况报告，拟订小型农田水利项目民意征询及采纳情况综合报告，并督促市县对民生决策事项进行修改完善，按程序报批。对根据征询民意情况需要对具体实施方案进行调整的，按程序与省财政厅进行审核批复。

5. 根据民意征询工作完成情况及时进行总结，形成阶段性工作成果，并在征求省财政厅意见后，联合报送省政府。

6. 组织对重点县小型农田水利项目建设进行回访，收集群众意见和建议。

（二）市县水务（水利）部门承担的工作内容

1. 根据小型农田水利项目为民办事征询民间试点工作方案，制定具体实施方案，包括征询民意的项目范围、地点、工作步骤和时间安排等内容。

2. 向当地群众公布具体实施方案，按照省水利厅制定的有关征询要求和征询文本收集群众对小型农田水利项目决策的意愿和诉求。

3. 根据群众对民生决策事项的意见和建议，完成重点县小型农田水利项目民意征询及采纳情况报告，逐级上报省水利厅综合汇总。负责实施方案的修改完善，并报省水利厅审批。

4. 根据民意征询及实施方案调整情况，提请相关部门办理资金拨付等相关手续。

5. 对小型农田水利项目进行监督检查。项目完工后，及时组织对项目进行检查验收、质量评估和回访。

三、征询民意的具体事项和征询方式

（一）政策制订阶段

1. 征询内容。省水利厅研究制订《广东省省级小型农田水利重点县项目建设申报指南》等相关政策文件，明确实施依据、实施原则、实施内容、实施范围、申报要求、补助标准、审批程序等，并主要就实施内容、实施范围、申报要求等问题征询群众意见。

2. 征询方式。针对小型农田水利项目实施的具体特点，政策制订阶段主要以公告方式（详见附件1）在相关报纸及省水利厅、财政厅网站上公开征求公众意见。

3. 意见采纳。省水利厅根据社会公众对重点县建设政策文件的意见和建议，修改完善重点县建设政策文件，并形成征询民意情况报告，报省政府批准。

（二）执行实施阶段

1. 公布方案。由重点县水务（水利）部门公布当地的重点县建设实施方案，并就项目建设地点、建设范围、建设方案、预期效益、项目规模、受益范围及项目对生产生活的影响等方面征询实施地区群众的意见。

2. 群众评议。由重点县水务（水利）部门组织，乡镇政府参与，以村或社区为单位，由村（居）委会召集本地群众对实施方案进行评议，并形成《广东省小型农田水利项目群众评议会议意见表》（详见附件2）和《广东省小型农田水利项目群众评议会议签到表》（详见附件3）。主要反映会议时间、地点、到会人数、商议的主要内容和结果等。经到会半数以上群众或群众代表同意后，可通过实施方案。未经到会半数以上群众或群众代表同意的，应对群众反映意见进行收集，并对照重点县小型农田水利项目建设政策文件的有关规定进行认真梳理和修改，重新组织群众评议。群众评议同意的实施方案，应按程序报请省水利厅、省财政厅进行审批。

3. 项目实施。项目实施要按照经群众同意和省批复的实施方案进行。重点县项目资金拨付时，必须出具当地群众同意的书面意见。项目实施单位应严格按项目实施计划完成实施工作，并履行必要的招标等相应手续。确因特殊原因无法按原计划完成的，必须列出原因，并重新明确完成时间。

4. 监督检查。重点县水务（水利）部门要定期通报项目进展情况，组织实施地区群众代表对实施情况进行跟踪检查，并接受群众以提意见、反映情况等方式进行的监督。

5. 项目验收。重点县小型农田水利项目建设和结算完成后，重点县水务（水利）部门要组织实施地区群众代表进行检查验收和质量评估，经多方签字确认后形成初步验收报告。

6. 项目公示。重点县小型农田水利项目竣工验收后，重点县水务（水利）和财政部门要向村民公示项目实施情况、验收结果以及资金使用情况，提供联系人和电话，做好村民反映情况记录处理工作,并张贴《广东省省级小型农田水利重点县建设项目资金使用情况公示》（详见附件4）进行公示。

7. 省级抽样评估和调研。在重点县小型农田水利项目实施和征询民意的过程中，省水利厅组织对部分地区进行抽样评估和调研。对抽样评估和调研中征询民意反映的问题，及时要求重点县水务（水利）部门研究处理。涉及对实施方案进行调整的，由重点县水务（水利）部门报请省水利厅、财政厅审批。

（三）绩效评议阶段

重点县小型农田水利项目实施完成后，重点县水务（水利）和财政部门要对项目进行绩效自评工作，评价过程中要直接征求群众意见或委托第三方机构征求村民意见，建立完善村民参与率和满意度测评机制，接受村民对重点县小型农田水利建设项目经济性、效率性和效益性等全面评价，并将评价结果和本年度评价目标报省水利厅、省财政厅。省水利厅和省财政厅每年将选择部分地区，采用群众满意度测评的方式，以《广东省小型农田水利项目满意度民意调查表》（详见附件5）征求群众意见。绩效评价结果作为下一年度安排重点县建设资金的重要参考因素。

四、工作步骤与时间安排

（一）准备工作阶段

省水利厅成立小型农田水利重点县为民办事征询民意工作领导小组，制定重点县小型农田水利项目为民办事征询民意试点工作方案，确定征询工作内容和征询方式，制定征询细则，设计调查问卷和意见征询表格。方案征求省财政厅意见后，呈报省政府。此项工作于2012年7月6日前完成。

（二）政策制订阶段

1. 省水利厅研究制订《广东省省级小型农田水利重点县项目建设申报指南》等相关政策文件，并在征求省财政厅意见后，在相关报纸及省水利厅、省财政厅网站上公开征求公众意见。此项工作于2012年7月13日前完成。

2. 省水利厅根据征询的意见和建议，修改完善重点县建设政策文件，并形成征询民意情况报告，报省政府批准。此项工作于2012年7月20日前完成。

（三）执行实施阶段

1. 通过省级评审后的重点县水务（水利）部门向实施地区群众公布重点县建设实施方案。此项工作于2012年8月31 日前完成。

2. 重点县水务（水利）部门组织项目区群众对实施方案进行评议，并在征询民意的基础上，将群众评议同意的实施方案按程序报请省水利厅、财政厅审批。此项工作于2012年9月30日前完成。

3. 重点县水务（水利）部门组织项目实施，省水利厅抽样评估和调研部分重点县小型农田水利项目征询民意的情况。此项工作于2012年12月31日前完成。

（四）绩效评议阶段

1．省水利厅对工作完成情况进行绩效评估和总结。重点县水务（水利）部门于2013年1月15日前提交本地区小型农田水利项目征询民意工作完成情况总结。省水利厅根据抽样调研资料和各试点县总结，对全省情况进行总结，形成阶段性综合工作成果，报送省财政厅。此项工作于2013年1月31日前完成。

2．省水利厅组织重点县水务（水利）部门对重点县小型农田水利项目实施和征询民意的情况进行回访，进一步收集群众的意见和建议。此项工作于2013年3月15日前完成。

五、保障措施和宣传办法

（一）加强组织领导

省水利厅成立小型农田水利项目征询民意工作领导小组，负责组织推进和全面落实为民办事征询民意工作。各重点县也要切实加强组织领导，精心组织好为民办事征询民意的各项工作，把征询民意作为小型农田水利项目决策的重要依据，努力使各项工作得到当地人民群众的理解和支持，使小型农田水利项目建成群众满意的工程。

（二）落实工作责任

建立健全重点县小型农田水利项目为民办事征询民意工作机制。省及重点县有关部门各司其职，加强沟通协调，确保征询民意工作顺利开展。省水利厅要加强对小型农田水利项目征询民意工作的督查、考核和评价。

（三）广泛宣传发动

充分利用有关报纸及省水利厅、省财政厅网站，以及重点县当地媒体，采取多种方式广泛宣传重点县小型农田水利项目为民办事征询民意工作，提升基层干部群众对政策的认识和了解，让政策深入民心、家喻户晓，调动和引导人民群众参与的积极性，搭建当地党委政府与人民群众沟通的桥梁，形成共同推进小型农田水利项目的良好局面。

（四）健全考核制度

要出台相关制度办法，将重点县小型农田水利项目为民办事征询民意纳入党委政府绩效考评体系，考评结果作为资金安排、干部任用的重要依据，充分发挥绩效考评的导向、激励和约束作用，促进重点县小型农田水利项目为民办事征询民意工作的有效推进和健康发展。

附件：1. 关于广东省小型农田水利项目为民办事征询民意

工作情况的公告

2. 广东省小型农田水利项目群众评议会议记录表

3. 广东省小型农田水利项目群众评议会议签到表

4. 广东省省级小型农田水利重点县项目资金使用情

况公示

5. 广东省小型农田水利项目满意度民意调查表

6. 广东省小型农田水利项目征询民意工作流程图

附件1：

关于广东省小型农田水利项目

为民办事征询民意工作情况的公告

为贯彻落实省委第十一次党代会精神及《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于开展为民办事征询民意工作的指导意见》（粤发办〔2012〕18号）的有关规定，按照省财政厅《关于开展为民办事征询民意试点工作的通知》（粤财预〔2012〕132号）要求，现决定就《广东省省级小型农田水利重点县项目建设申报指南》（以下简称《指南》）等相关政策文件向社会公众征询意见。征询期从发布日至×年×月×日止。具体意见可以书面方式向省水利厅农村水利处（联系人：    ，联系电话：   ）、省财政厅农业处（联系人：    ，联系电话：   ）反映。

本公告及《指南》可在广东省水利厅、财政厅网站（网址分别为：http://gdwater.gov.cn，http://gdczt.gov.cn）上下载。

广东省水利厅

广东省财政厅

年  月  日

附件2：

广东省小型农田水利项目群众评议会议意见表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议议题 |  |  |  |
| 开会时间 |  | 地点 |  |
| 参会人员 |  |  |  |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 会 议 讨 论 结 果 |  |  |  |
| 村民代表签名 |  |  |  |

附件3：

广东省小型农田水利项目群众评议会议签到表

项目名称：                                 年   月   日

| 姓名 | 所在村镇 | 是否村民代表 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |

附件4：

广东省省级小型农田水利重点县项目资金使用情况公示

我县        镇       村于     年   月   日开始实施的                     工程项目已完工，在村民代表的监督支持下，各种资金已完全到位，并按照实施方案投入到该工程，现对该工程情况予以公示，详见《广东省省级小型农田水利重点县建设项目完工情况表》。公示时间为7天，自   年  月   日至   日。公示期内如有异议，请与县水务局、财政局联系，联系人：     联系电话：         。

特此公示

××县水务局

××县财政局

年    月    日

附件5：

广东省小型农田水利项目满意度民意调查表

尊敬的农民朋友：

您好！

近年来，在中央和省委、省政府的领导下，全省各地逐步加大了对农村小型农田水利设施建设的扶持力度，您所在的地区从去年开始也实施了一系列小型农田水利工程建设。针对如何发挥工程效益、做好工程维护和管理等问题，为了充分听取您的意见和建议，我们特组织了本次调查。希望您能在百忙之中接受我们的调查，对于您的支持与帮助，我们表示衷心的感谢！

广东省小型农田水利项目民意调查组

2013年2月

农户所在地：广东省        市（县）        乡（镇）          村

项目名称：                                     项目类别：

户主姓名：              家庭务农人口数    人   调查时间：     年  月  日

（请在您认可的选项上打√）

1.您对该项目中水务（水利）等部门的工作是否满意？

A、非常满意        B、满意            C、不满意

2.您认为该项目是否达到了预期效益？

A、达到            B、基本达到        C、没达到

3.您对该项目建设过程是否满意？

A、非常满意        B、满意            C、不满意

4.您对农户参与管理和监督是否满意？

A、非常满意        B、满意            C、不满意

5.您认为该项目对推进新农村建设的作用有多大？

A、作用很大        B、作用一般        C、没作用

6.您对今后小型农田水利项目建设和运行维护的建议：

省水利厅                  重点县水务（水利）部门

小型农田水利项目征询民意工作流程图

1.成立征询民意工作领导小组；2.制定试点工作方案并按程序报省政府。

（2012年7月6日前完成）

准备阶段：

研究制订小型农田水利重点县相关政策文件，征求省财政厅意见后在报纸及省水利厅、财政厅网站上公开征求社会公众意见。

（ 7月13日前完成）

政策制订阶段：

根据征询情况修改完善政策文件，并形成征询民意情况报告，报省政府批准。

（ 7月20日前完成）

向群众公布重点县建设实施方案（8月31日前完成）

评审确定重点县

执行实施阶段：

组织本地群众对实施方案进行评议，并将实施方案报省审批。

（9月30日前完成）

组织项目实施

对部分重点县进行抽样评估和调研（12月31日完成）

提交本地区征询民意工作完成情况总结。（2013年1月15日前）

对全省情况进行总结，形成阶段性综合工作成果，报送省财政厅。（2013年1月31日前完成）

绩效评议阶段：

回访，进一步收集群众的意见和建议。（2013年3月15日前完成）