附件5

省（自治区、直辖市）    县建设总体验收检查表

| 验收指标 |  | 重点县建设方案计划数 | 重点县建设实际完成数 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）工程效益 | 1、新增灌溉面积（万亩） |  |  |  |
|  | 2、恢复灌溉面积(万亩) |  |  |  |
|  | 3、改善灌溉面积 (万亩) |  |  |  |
|  | 4、新增补充灌溉面积(万亩) |  |  |  |
|  | 5、新增蓄引提水能力（万m3） |  |  |  |
|  | 6、新增节水灌溉面积（万亩 |  |  |  |
|  | 7、其中高效节水灌溉面积（万亩） |  |  |  |
|  | 8、新增节水能力（万m3） |  |  |  |
|  | 9、新增粮食生产能力(万公斤) |  |  |  |
|  | 10、年新增经济作物产值 (万元) |  |  |  |
|  | 11、受益人口（万人） |  |  |  |
|  | 12、项目区农民年人均增收(元) |  |  |  |
| （二）工程投资(万元) | 13、中央财政 |  |  |  |
|  | 14、省级财政 |  |  |  |
|  | 15、省级以下财政 |  |  |  |
|  | 16、群众自筹 |  |  |  |
|  | 17、资金整合 |  |  |  |
|  | 18、其他 |  |  |  |
| （三）工程建设 | 19、制度建设 |  |  |  |
|  | 20、组织领导 |  |  |  |
|  | 21、前期工作 |  |  |  |
|  | 22、质量管理 |  |  |  |
|  | 23、工程验收 |  |  |  |
|  | 24、年度验收问题整改 |  |  |  |
| （四）工程管理 | 25、责任落实 |  |  |  |
|  | 26、服务机构和用水户协会健全 |  |  |  |
|  | 27、水价改革 |  |  |  |
| 总体验收结论 |  |  |  |  |

填表说明：

一、第一项“工程效益”中，“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，验收结论为“不合格”。

二、第二项“工程投资”中，“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，验收结论为“不合格”。

三、第三项“工程建设”中：

（一）第19项“制度建设”：县级制定有建设管理和验收的具体实施办法或细则，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（二）第20项“组织领导”：县级成立了政府领导牵头，水利、财政级相关部门参加的重点县建设领导小组，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（三）第21项“前期工作”：实施方案中的建设内容没有变更或有变更但经批准，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（四）第22项“质量管理”：采取专业监理或受益农户监督员等模式进行质量监督的，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（五）第23项“工程验收”：工程竣工验收全部完成且资料完备的，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（六）第24项“年度验收问题整改”：年度验收中发现的问题全部整改到位，验收结论为“合格”，否则为“不合格”。

四、第四项“工程管理”中：

（一）第25项“责任落实”：项目区80%以上工程进行了工程产权或使用权移交，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（二）第26项“服务机构和用水户协会健全”：项目区基层水利服务机构健全或成立了用水户协会，验收结论为“合格”，否则为“不合格”；

（三）第27项“水价改革”：进行了水价改革，验收结论为“合格”，否则为“不合格”。

五、总体验收结论

（一）第一项“工程效益”，第1、2、3、4、5、6、7、8、9项中，只要有一项的“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，总体验收结论为“不合格”；

（二）第二项“工程投资”，第13、14、15项中，只要有一项的“重点县建设实际完成数”与“重点县建设方案计划数”不一致，总体验收结论为“不合格”；

（三）第24、25、26项中，只要有一项“不合格”，总体验收结论为“不合格”；

（四）第10、11、12、16、17、18、19、20、21、22、23、27项中，有五项以上为“不合格”，总体验收结论为“不合格”。