水利技术标准制修订

作 业 指 导 书

文件编号：ZY-2013

版    本：第一版

受控状态：受  控 □   非受控 □

发布日期：2013年4月3日

发放编号：

持 有 人：

目    录

ZY-01-2013制修订项目资料清单	1

ZY-02-2013制修订项目建议书	4

ZY-03-2013（    ）年度制修订项目申报书	9

ZY-04-2013制修订项目工作大纲	18

ZY-05-2013制修订项目征求意见稿编制说明	22

ZY-06-2013制修订项目送审稿编制说明	26

ZY-07-2013制修订项目报批稿编制说明	30

ZY-08-2013意见表	34

ZY-09-2013意见汇总处理表	36

ZY-10-2013重大变更申请表	41

ZY-11-2013制修订项目结题申请表	44

ZY-12-2013制修订项目强制性条文推荐意见	46

ZY-13-2013单位的基本情况	50

ZY-14-2013人员的基本情况	51

ZY-15-2013单位或人员的标准化情况	52

ZY-16-2013退出单位的情况	54

ZY-17-2013退出人员的情况	55

ZY-18-2013国拨经费情况	56

ZY-19-2013技术要素，其来源依据和主要变化	57

ZY-20-2013技术要素在本标准内部协调性，其变化及理由	59

ZY-21-2013与相关标准协调性，其变化及理由	60

ZY-22-2013重大争议及处理	62

| 水利技术标准作业指导书 | 共3页 |
| --- | --- |
| # ZY-01-2013制修订项目资料清单 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》资料清单

| 序号 | 阶段 | 编号 | 资料名称 |  | 齐全性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开进入体系论证会议前 | A1a | 项目建议书（签章） |  |  |
| 2 |  | A2b | 主持机构单项专家论证会议审查意见 |  |  |
| 3 | 召开年度计划论证会议前 | A3c | 进入标准体系会议 | 会议审查意见（含组长签字） |  |
|  |  |  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  |  |  | 主审专家的意见 |  |
|  |  |  |  | 原始记录* |  |
| 4 |  | A4a | 进入体系阶段审查意见汇总处理表 |  |  |
| 5 |  | A5b | 进入体系签报 |  |  |
| 6 |  | B1a | 项目申报书（签章） |  |  |
| 7 | 会签大纲审查会议文件时 | B2c | 年度计划审查会议 | 会议审查意见（含组长签字） |  |
|  |  |  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  |  |  | 主审专家的意见 |  |
|  |  |  |  | 原始记录* |  |
| 8 |  | B3a | 年度计划审查意见汇总处理表 |  |  |
| 9 |  | B4a | 任务书（实施方案） |  |  |
| 10 |  | C1a | 工作大纲（初稿） |  |  |
| 11 |  | C2a | 大纲审查会议通知稿签* |  |  |
| 12 | 会签征求意见文件时 | C3c | 大纲审查会议形式审查意见 |  |  |
| 13 |  | C4b | 大纲审查会议主审专家的意见 |  |  |
| 14 |  | C5b | 大纲审查会议通知 |  |  |
| 15 |  | C6b | 大纲审查会议纪要 | 会议审查意见（含组长签字） |  |
|  |  |  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  |  |  | 每位专家的意见 |  |
|  |  |  |  | 原始记录* |  |
| 16 |  | C7a | 大纲审查意见汇总处理表 |  |  |
| 17 |  | C8a | 工作大纲审定稿（签章） |  |  |
| 18 |  | D1a | 征求意见稿 | 正文 |  |
|  |  |  |  | 附录* |  |
|  |  |  |  | 条文说明△ |  |
| 19 |  | D2a | 征求意见稿编制说明（签章） |  |  |
| 20 |  | D3a | 征求意见文件稿签* |  |  |
| 21 | 会签送审稿审查会议文件时 | D4c | 征求意见文件形式审查意见 |  |  |
| 22 |  | D5c | 征求意见文件 |  |  |
| 23 |  | D6d | 征求意见阶段每位反馈的意见* |  |  |
| 24 |  | D7a | 征求意见阶段意见汇总处理表 |  |  |
| 25 |  | E1a | 送审稿 | 正文 |  |
|  |  |  |  | 附录* |  |
|  |  |  |  | 条文说明△ |  |
|  |  |  |  | 强制性条文的推荐意见* |  |
| 27 |  | E2a | 送审稿审查会阶段编制说明（签章） |  |  |
| 27 |  | E3a | 送审稿审查会议通知稿签* |  |  |
| 28 | 召开报批稿专家审定会前 | E4c | 送审稿审查会议形式审查意见 |  |  |
| 29 |  | E5b | 送审稿审查会议主审专家的意见 |  |  |
| 30 |  | E6b | 送审稿审查会议通知 |  |  |
| 31 |  | E7b | 送审稿审查会议纪要 | 会议审查意见（含强制性条文的推荐意见*、组长签字） |  |
|  |  |  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  |  |  | 每位专家的意见 |  |
|  |  |  |  | 原始记录* |  |
| 32 |  | E8a | 送审稿审查会意见汇总处理表 |  |  |
| 33 |  | F1a | 报批稿初稿 | 正文 |  |
|  |  |  |  | 附录* |  |
|  |  |  |  | 条文说明△ |  |
|  |  |  |  | 强制性条文的推荐意见* |  |
| 34 |  | F2b | 主持机构技术审核意见（签章或签字） |  |  |
| 35 |  | F3a | 主持机构技术审核意见汇总处理表 |  |  |
| 36 |  | F4d | 格式体例复读意见 |  |  |
| 37 |  | F5d | 英文翻译审核意见 |  |  |
| 38 |  | F6a | 格式体例意见汇总处理表 |  |  |
| 39 |  | F7a | 英文翻译审核意见汇总处理表 |  |  |
| 40 |  | F8d | 强制性条文审核意见 |  |  |
| 41 |  | F9a | 报批稿审定会前稿 | 正文 |  |
|  |  |  |  | 附录* |  |
|  |  |  |  | 条文说明△ |  |
| 42 |  | F10a | 报批稿审定会阶段编制说明（签章） |  |  |
| 43 | 办理报批文件、会签司局前 | F11c | 报批稿形式审查意见 |  |  |
| 44 |  | F12c | 报批稿审定会议主审专家的意见 |  |  |
| 45 |  | F13c | 下阶段工作通知 | 会议审定意见（含强制性条文的审定意见*、组长签字） |  |
|  |  |  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  |  |  | 每位专家的意见 |  |
|  |  |  |  | 原始记录* |  |
| 46 |  | F14a | 报批稿审定意见汇总处理表 |  |  |
| 47 |  | F15a | 报批稿审定会后稿 | 正文 |  |
|  |  |  |  | 附录* |  |
|  |  |  |  | 条文说明△ |  |
| 48 |  | F16b | 主持机构报批意见（签章） |  |  |
| 49 | 报部领导审批前 | F17c | 报批办文及送签说明 |  |  |
| 50 |  | F18d | 相关各司局会签意见表 |  |  |
| 51 |  | F19a | 司局会签意见汇总处理表 |  |  |
| 52 |  | F20a | 报批稿司局会签后稿（签章或签字） | 正文 |  |
|  |  |  |  | 附录* |  |
|  |  |  |  | 条文说明△ |  |
| 53 |  | F21d | （行标）出版社校稿意见表 |  |  |
| 54 |  | F22a | 出版社意见汇总处理表 |  |  |
| 55 |  | F23a | 专题报告* |  |  |
| 56 |  | F24a | 重大变更申请* |  |  |
| 57 |  | F25d | 报批稿清样（出版社签章或签字） | 正文 |  |
|  |  |  |  | 附录* |  |
|  |  |  |  | 条文说明△ |  |
| 58 |  | F26a | 经费决算表 |  |  |
| 59 |  | F27a | 第三方审计报告* |  |  |
| 60 |  | F28c | 送签说明的补充说明 |  |  |
| 备注 | 1、“编号”列中，大写字母为编制阶段：A进入体系阶段，B年度计划阶段，C大纲，D征求意见，E送审，F报批。小写字母为责任单位：a主编单位，b主持机构，c业务主管机构，d其他机构。 |  |  |  |  |
|  | 2、“经费决算表”需主编单位加盖公章、财务章，财务主管签字。 |  |  |  |  |
|  | 3、所有提交材料均需向部“国际合作与科技业务管理应用系统”（http://gks.mwr.gov.cn）提交电子版一份，其中有签字盖章的材料需为电子扫描版且图像解像度不低于300dpi。 |  |  |  |  |
|  | 4、纸质材料：水利国家标准一式六份；水利行业标准一式三份。 |  |  |  |  |
|  | 5、*为可选项，△仅适用于工程建设类标准。 |  |  |  |  |
|  | 6、原始记录形式不限，纸质、视频、音频材料等都可。 |  |  |  |  |
|  | 7、所有签章或签字材料均以最后定稿材料为准，中间过程材料无需签章或签字。 |  |  |  |  |

| 水利技术标准作业指导书 | 共5页 |
| --- | --- |
| # ZY-02-2013制修订项目建议书 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

| （建议）主编单位： | （签章） |
| --- | --- |
| （建议）主持机构： | （签章） |
| 填报日期： | 年 月 日 |

一、项目基本信息

| 立项依据（勾选唯一项） |  | □现行有效体系表项目，体系表序号： □对原体系内若干项目的优化，体系表序号： □体系表外已有签报项目，签报号： □暂未进入标准体系的其他项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准级别 |  | □行业 |  |  | □标准 |  |
|  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |
|  |  | □国家 |  |  | □标准 |  |
|  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |
| 编制类型（勾选唯一项） |  | □制定 |  |  |  |  |
|  |  | □修订 |  | 原标准号 |  |  |
|  |  | □局部修订 |  |  |  |  |
| 属性（每行勾选唯一项） |  | □技术标准；□管理标准；□工作标准 |  |  |  |  |
|  |  | □公益性为主；□市场性为主 |  |  |  |  |
|  |  | 类别属名：□规范；□规程；□导则；□标准；□方法；□条件；□规定；□通则；□要求；□指南；□准则；□规则；□模式；□规约；□其他（ ） |  |  |  |  |
| 层次 |  | 采标 | □等同采用 □修改采用 □非等效采用 |  | 采标标准编号 |  |

注：1、技术标准指对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准，重点解决人与自然的关系，属于自然科学的范畴，以科学技术和实践经验为基础；主要包括工程建设标准、产品标准、方法标准、基础标准等。

2、管理标准是管理机构为行使其管理职能而制定的具有特定管理功能的标准，尤其是关于某项管理工作的业务内容、职责范围、程序和方法的统一规定；主要包括管理体系标准、程序标准、编码代码标准、文件编写规定、定额（经济定额除外）标准等。

3、工作标准是指对工作岗位所制定的标准，包括作业程序与方法、定岗标准。

4、采标是采用国际标准和国外先进标准的简称，是指将国际标准或国外先进标准的内容，经过分析研究，分三种程度转化为我国标准并贯彻实施。

二、需求分析

| 序号 | 本标准为哪些工作任务提供技术支撑 | 工作任务的主要内容（具体说明） | 本标准在提供技术支撑的工作中所起的作用（勾选唯一项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □关键作用 □配套作用 |
| 2 |  |  | □关键作用 □配套作用 |
| … |  |  |  |

注：页面不敷，可另加页。

三、主要内容

（一）标准化对象（即对什么事物或概念制定标准）

（二）标准的适用范围

（三）标准的框架结构（章、节和附录的名称）

四、主要技术要素

| 序号 | 类型 | 序号 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 指标 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 二 | 参数 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 三 | 术语 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 四 | 符号代号 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 五 | 公式 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 六 | 图 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 七 | 表 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 八 | 方法 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |

注：主要技术要素指：1、涉及安全、质量和经济，敏感性强的技术要素；2、涉及面广的通用共性要求；3、与相关标准存在交叉重复的技术要素；4、水利行业的特殊要求。

五、必要性分析

从标准的主要内容、技术要素来源和数量等方面简要分析单独编写该标准的必要性，可重点说明：

1、该技术标准与行政公文、经济标准工作指南或操作手册的区别；

2、与相关教科书、百科全书或字典等的区别；

3、不与相关标准进行优化重组的理由；

4、水利行业的特殊要求等。

注：行政公文的主要内容是规定机构人员的权利和义务，重点解决人与人的关系，属于人文、社会科学的范畴

经济标准包括各类消耗标准，各项费用标准，各类占用标准，各类生产率标准，各类价格标准与收费标准，各种利润标准、利率标准、税率标准，投资回收期标准与投资效益标准等。

六、主要背景情况

| 序号 | 类型 | 序号 | 名称 | 文件号或编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 法律法规 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 二 | 规范性行政文件 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 三 | 水利部职责范围 |  |  |  |
|  | （建议）主持机构职责范围 |  |  |  |
| 四 | 规划 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 五 | 领导讲话 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 六 | 水利部主管的已颁国家、行业标准 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 七 | 水利部主管的在编国家标准 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 八 | 水利部主管的在编行业标准 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 九 | 其他部委主管的国家、行业标准 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 十 | 协会标准 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 十一 | 地方标准 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 十二 | 其他标准 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 十三 | 招标文件 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 十四 | 著作 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |
| 十五 | 论文 | 1 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | … |  |  |

注：1、其他标准包括企业标准、国家标准、区域标准、其他国家标准、事实标准、联盟标准等；

2、著作主要指行业内认可度高、影响力大、政府认可的工作指南、操作手册、教科书、百科全书、产品说明书，以及工程建设、生产实践、科研项目等；

3、论文包括会议论文、杂志论文；

4、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共9页 |
| --- | --- |
| # ZY-03-2013（ ）年度制修订项目申报书 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

| 主编单位： | （签章） |
| --- | --- |
| 主持机构： | （签章） |
| 填报日期： | 年 月 日 |

一、主持机构负责填写

（一）主持机构的基本情况，填写ZY-13-2013

（二）如果主持机构和主编单位是同一单位，请说明理由

（三）如果主编单位多于一个，请说明理由

（四）对于修订类标准，如果主编单位发生变化，请说明理由

二、项目基本信息

| 立项依据（勾选唯一项） |  | □现行有效体系表项目，体系表序号： □对原体系内若干项目的优化，体系表序号： □体系表外已有签报项目，签报号： □暂未进入标准体系的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准级别 |  | □行业 |  |  | □标准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  | □国家 |  |  | □标准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
| 编制类型（勾选唯一项） |  | □制定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □修订 |  | 原标准号 |  |  |  |  |
|  |  | □局部修订 |  |  |  |  |  |  |
| 属性（每行勾选唯一项） |  | □技术标准；□管理标准；□工作标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □公益性为主；□市场性为主 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别属名：□规范；□规程；□导则；□标准；□方法；□条件；□规定；□通则；□要求；□指南；□准则；□规则；□模式；□规约；□其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 层次 |  | 采标 | □等同采用 □修改采用 □非等效采用 |  | 采标标准编号 |  | 标准初估字数（千字） |  |

三、需求分析

| 序号 | 本标准为哪些工作任务提供技术支撑 | 管理措施 | 发挥作用的类别 | 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | （一）标准 | 1、关键作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  | 2、配套作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | （二）其他 | 1、关键作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  | 2、配套作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
| 二 |  | （一）标准 | 1、关键作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  | 2、配套作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  | （二）其他 | 1、关键作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
|  |  |  | 2、配套作用 | （1） |  |  |
|  |  |  |  | （2） |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、工作任务与《项目建议书》需求分析中的内容一一对应

2、标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列。

3、其他管理措施包括法律法规和规范性文件、工程、经济、技术等。

4、页面不敷，可另加页。

四、主要变化及其理由

| 序号 | 内容 | 变化情况 | 变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本标准提供技术支撑的工作任务 |  |  |
| 2 | 标准化对象 |  |  |
| 3 | 标准的适用范围 |  |  |
| 4 | 标准的框架结构 |  |  |
| 5 | 主要技术要素 |  |  |
| 6 | 必要性分析 |  |  |
| 7 | 相关背景情况 |  |  |

注：对于制定类标准，提交项目建议书以来；对于修订类标准，标准发布以来。

五、章节内容及其相关资料

| 章序号及名称 | 节序号及名称 | 主要内容 | 相关资料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 内容 |
| 一 | （一） |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  | （二） |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  | … |  |  |  |
| 二 | （一） |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  | （二） |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  | 1 |  |

注：1、相关资料按类型排序，其类型包括：法律、法规、规范性行政文件、规划、领导讲话、相关标准、招标文件、著作、论文等；其中相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。

2、著作主要指行业内认可度高、影响力大、政府认可的工作指南、操作手册、教科书、百科全书、产品说明书，以及工程建设、生产实践、科研项目等。

3、论文包括杂志或会议论文。

六、可行性分析

（一）修订类标准，或有可参考的协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准或规范性文件的制定类标准

| 序号 | 实施情况的相关内容 | 具体说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发行数量 |  |
| 2 | 反馈意见情况 |  |
| 3 | 宣贯培训情况 |  |
| 4 | 试点示范情况 |  |
| 5 | 其他应用实施情况 |  |
| 6 | 监督检查情况 |  |
| 7 | 产生的经济效益 |  |
| 8 | 产生的社会效益 |  |
| 9 | 产生的环境效益 |  |
| 10 | 复审结论 |  |
| 11 | 存在的主要问题 |  |

（二）风险分析

| 阶段 | 序号 | 风险内容 | 风险分析 | 应对风险的主要举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准制修订过程中 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 标准实施过程中 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：风险主要包括政策、经济、社会、环境、安全、技术等，特别是如果标准内容涉及行政措施和经济定额，应说明理由。

七、实用性和急迫性分析

（一）针对需求分析中每项工作任务的投入情况

| 需求分析中的“工作任务” |  | 涉及的人员数量 | 投入（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央政府 | 地方政府 | 其他渠道 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（二）目前，在没有标准的情况下，拟规范的工作如何进行管理？出现过哪些重要问题？

（三）如果不编制本标准，对工作将产生哪些不利影响

（四）对于修订标准，如果是全面修订，请简述不进行局部修订的理由

（五）若申报行业标准，请说明不申报国家标准的理由

（六）本标准预计的使用情况

1、使用对象情况

|  | 类别 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |
| 人员 |  |  |

注：单位的类别请具体说明。

2、标准预计的发行量（册数）：

（七）本标准有无在国外应用的需求，并请具体说明

（八）本标准实施时，可能需要配套的行政措施和政策环境

八、单位和人员

（一）所有主编单位和参编单位

1、单位的基本情况，填写ZY-13-2013

2、单位的标准化情况，填写ZY-15-2013

注：ZY-15-2013中“在本标准编写过程中拟承担的主要工作”可只填写到“章、节”。

（二）前三位主要起草人员

1、人员的基本情况，填写ZY-14-2013

2、人员的标准化情况，填写ZY-15-2013

注：ZY-15-2013中“在本标准编写过程中拟承担的主要工作”可只填写到“章、节”。

（三）编写组计划人数

（四）如果第一主编单位没有承担大部分工作，请说明理由

（五）如果参编单位超过3个，请说明理由

（六）如果第一主要起草人不属于第一主编单位，请说明理由

九、支撑条件

（一）拟开展的主要工作（请勾选）

| 购买资料 | □ | 召开咨询会议 | □ |
| --- | --- | --- | --- |
| 开展调研、咨询 | □ | 召开审查会议 | □ |
| 起草标准 | □ | 编印材料 | □ |
| 召开编制组会议 | □ | 校验复核及试运行 | □ |
| 其他，请具体说明 |  |  |  |

（二）进度安排

|  | 主要工作 | 时间间隔（月） |  |  | 时间间隔不同的，说明理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《管理细则》规定 |  | 《项目申报书》建议 |  |
|  |  | 制定 | 修订 |  |  |
| 列入年度计划-大纲审查会议 |  | 12 | 6 |  |  |
| 大纲审查会议-发征求意见文件 |  | 6 | 5 |  |  |
| 发征求意见文件-送审稿审查会议 |  | 6 | 5 |  |  |
| 送审稿审查会议-报批稿审定会议 |  | 6 |  |  |  |
| 报批稿审定会议-办理发文 |  | 4.5 |  |  |  |

（三）经费预算

1、国拨预算支出明细

| 支出明细项目 |  | 金额 | 测算依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：1、支出明细项目包括制修订各阶段（起草、征求意见、送审、报批）的会议（编制组会议、审查会议等）的人天数量、咨询费、差旅费、劳务费、资料费、耗材费、维修费、印刷费、通讯、交通、培训、邮电费以及其他不可预计的费用支出。

2、页面不敷，可另加页。

2、国拨经费分年拨付额度

| 年份 | 金额（万元） |
| --- | --- |

3、国拨经费分配

|  | 单位名称 | 金额（万元） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主编单位 |  |  |  |
| 参编单位1 |  |  |  |
| 参编单位2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（四）主编单位标准化工作的建章立制情况

1、保障机制

| 主要内容 | 工作机制 | 奖惩措施 |
| --- | --- | --- |
| 进度 |  |  |
| 质量 |  |  |
| 人员 |  |  |
| 经费 |  |  |
| 实施 |  |  |
| 其他，请具体说明 |  |  |

2、涉及多个主编单位和参编单位时的管理措施

十、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013

十一、进入年度计划阶段的资料清单

| 编号 | 资料名称 |  | 齐全性 |
| --- | --- | --- | --- |
| A3c | 进入标准体系会议 | 会议审查意见（含组长签字） |  |
|  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  | 主审专家的意见 |  |
|  |  | 原始记录* |  |
| A4a | 进入体系阶段审查意见汇总处理表 |  |  |
| A5b | 进入体系签报 |  |  |
| B1a | 项目申报书（签章） |  |  |

| 水利技术标准作业指导书 | 共4页 |
| --- | --- |
| # ZY-04-2013制修订项目工作大纲 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

| 主编单位： | （签章） |
| --- | --- |
| 填报日期： | 年 月 日 |

一、项目基本信息

| 立项依据（勾选唯一项） |  | □现行有效体系表项目，体系表序号： □对原体系内若干项目的优化，体系表序号： □体系表外已有签报项目，签报号： □暂未进入标准体系的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准级别 |  | □行业 |  |  |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
|  |  | □国家 | 住建部文件号/国标委计划号 |  |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
| 水利计划类别 |  | 经费渠道 |  |  |  |  | □前期费；□财政专项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划下达年份 |  |  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 划拨经费单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制类型（勾选唯一项） |  | □制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □修订 |  |  | 原标准号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □局部修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属性（每行勾选唯一项） |  | □技术标准；□管理标准；□工作标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □公益性为主；□市场性为主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别属名：□规范；□规程；□导则；□标准；□方法；□条件；□规定；□通则；□要求；□指南；□准则；□规则；□模式；□规约；□其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次 |  | 采标 |  | □等同采用 □修改采用 □非等效采用 |  |  |  | 采标标准编号 |  |  | 初稿字数（千字） |  |  |
| 主要格式体例（勾选唯一项） |  | □GB/T1.1标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □建标[2008]182号 工程建设标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □工程项目建设标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1002国家计量检定规程编写规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1071国家校准规范编写导则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □SL1 水利技术标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充格式体例（可多选） |  | □标准化工作指南第2部分：采用国际标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准化工作指南第7部分：管理体系标准的论证和制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第1部分：术语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第2部分：符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第3部分：信息分类编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第4部分：化学分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年第 期《水利技术标准进度月报》的进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、主要内容

（一）标准化对象（即对什么事物或概念制定标准）

（二）标准的适用范围

（三）标准的框架结构（章、节和附录的名称）

（四）论证标准名称、适用范围和框架结构的协调性

三、主要技术要素及其协调性

主要技术要素指：涉及安全、质量和经济，敏感性强的技术要素；涉及面广的通用共性要求；与相关标准存在交叉重复的技术要素；水利行业的特殊要求。

1、列举主要技术要素及其来源依据，填写ZY-19-2013

2、论证主要技术要素在本标准内部的协调性，填写ZY-20-2013

3、论证主要技术要素与相关标准的协调性，填写ZY-21-2013

4、详细论证标准框架结构与技术要素的关系

四、提交项目申报书以来的主要变化及其理由

| 序号 | 内容 | 变化情况 | 变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本标准提供技术支撑的工作任务 |  |  |
| 2 | 标准化对象 |  |  |
| 3 | 标准的适用范围 |  |  |
| 4 | 标准的框架结构 |  |  |
| 5 | 必要性分析 |  |  |
| 6 | 可行性分析 |  |  |
| 7 | 实用性和急迫性分析 |  |  |

五、人员

1、人员的基本情况，填写ZY-14-2013

2、人员的标准化情况，填写ZY-15-2013

注：除《项目申报书》中已填写的前三位主要起草人外，其他所有起草人均需分别填写。

六、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013

七、提供大纲审查会议的资料清单

| 编号 | 资料名称 |  | 齐全性 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2c | 年度计划审查会议 | 会议审查意见（含组长签字） |  |
|  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  | 主审专家的意见 |  |
|  |  | 原始记录* |  |
| B3a | 年度计划审查意见汇总处理表 |  |  |
| B4a | 任务书（实施方案） |  |  |
| C1a | 工作大纲（初稿） |  |  |
| C2a | 大纲审查会议通知稿签* |  |  |

附件1、标准初稿

| 水利技术标准作业指导书 | 共4页 |
| --- | --- |
| # ZY-05-2013制修订项目征求意见稿编制说明 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

水利技术标准

《标准名称》

（征求意见稿）

编制说明

主编单位			（签章）

年   月   日

第一部分：仅限内部使用（征求意见发文时不发放）

一、项目基本信息

| 立项依据（勾选唯一项） |  | □现行有效体系表项目，体系表序号： □对原体系内若干项目的优化，体系表序号： □体系表外已有签报项目，签报号： □暂未进入标准体系的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准级别 |  | □行业 |  |  |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
|  |  | □国家 | 住建部文件号/国标委计划号 |  |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
| 水利计划类别 |  | 经费渠道 |  |  |  |  | □前期费；□财政专项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划下达年份 |  |  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 划拨经费单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制类型（勾选唯一项） |  | □制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □修订 |  |  | 原标准号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □局部修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属性（每行勾选唯一项） |  | □技术标准；□管理标准；□工作标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □公益性为主；□市场性为主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别属名：□规范；□规程；□导则；□标准；□方法；□条件；□规定；□通则；□要求；□指南；□准则；□规则；□模式；□规约；□其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次 |  | 采标 |  | □等同采用 □修改采用 □非等效采用 |  |  |  | 采标标准编号 |  |  | 字数 （千字） |  |  |
| 主要格式体例（勾选唯一项） |  | □GB/T1.1标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □建标[2008]182号 工程建设标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □工程项目建设标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1002国家计量检定规程编写规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1071国家校准规范编写导则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □SL1 水利技术标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充格式体例（可多选） |  | □标准化工作指南第2部分：采用国际标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准化工作指南第7部分：管理体系标准的论证和制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第1部分：术语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第2部分：符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第3部分：信息分类编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第4部分：化学分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年第 期《水利技术标准进度月报》的进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要素及其协调性

1、技术要素及其来源依据和主要变化情况，填写ZY-19-2013

2、技术要素在本标准内部协调性的变化及理由，填写ZY-20-2013

3、与相关标准协调性的变化及理由，填写ZY-21-2013

三、提交大纲以来的主要变化及理由

| 序号 | 内容 | 变化情况 | 变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本标准提供技术支撑的工作任务 |  |  |
| 2 | 标准化对象 |  |  |
| 3 | 标准的适用范围 |  |  |
| 4 | 标准的框架结构 |  |  |
| 5 | 必要性分析 |  |  |
| 6 | 可行性分析 |  |  |
| 7 | 实用性和急迫性分析 |  |  |

四、办理征求意见文件的资料清单

| 编号 | 资料名称 |  | 齐全性 |
| --- | --- | --- | --- |
| C3c | 大纲审查会议形式审查意见 |  |  |
| C4b | 大纲审查会议主审专家的意见 |  |  |
| C5b | 大纲审查会议通知 |  |  |
| C6b | 大纲审查会议纪要 | 会议审查意见（含组长签字） |  |
|  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  | 每位专家的意见 |  |
|  |  | 原始记录* |  |
| C7a | 大纲审查意见汇总处理表 |  |  |
| C8a | 工作大纲审定稿（签章） |  |  |
| D1a | 征求意见稿 | 正文 |  |
|  |  | 附录* |  |
|  |  | 条文说明△ |  |
| D2a | 征求意见稿编制说明（签章） |  |  |
| D3a | 征求意见文件稿签* |  |  |

第二部分：供外部使用（连同征求意见文件一同发放）

一、标准编制的依据和原则

（一）编制依据

（二）编制原则

二、技术要素及其协调性

（一）技术要素及其来源依据，详见ZY-19-2013（其中E、K、L列不发）

（二）技术要素在本标准内部的协调性，详见ZY-20-2013（其中H、I列不发）

三、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013

| 水利技术标准作业指导书 | 共4页 |
| --- | --- |
| # ZY-06-2013制修订项目送审稿编制说明 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

| 主编单位： | （签章） |
| --- | --- |
| 填报日期： | 年 月 日 |

一、项目基本信息

| 立项依据（勾选唯一项） |  | □现行有效体系表项目，体系表序号： □对原体系内若干项目的优化，体系表序号： □体系表外已有签报项目，签报号： □暂未进入标准体系的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准级别 |  | □行业 |  |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
|  |  | □国家 | 住建部文件号/国标委计划号 |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
| 水利计划类别 |  | 经费渠道 |  |  |  |  | □前期费；□财政专项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划下达年份 |  |  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 划拨经费单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制类型（勾选唯一项） |  | □制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □修订 |  |  | 原标准号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □局部修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属性（每行勾选唯一项） |  | □技术标准；□管理标准；□工作标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □公益性为主；□市场性为主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别属名：□规范；□规程；□导则；□标准；□方法；□条件；□规定；□通则；□要求；□指南；□准则；□规则；□模式；□规约；□其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次 |  | 采标 |  | □等同采用 □修改采用 □非等效采用 |  |  | 采标标准编号 |  |  | 初稿字数（千字） |  |  |
| 主要格式体例（勾选唯一项） |  | □GB/T1.1标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □建标[2008]182号 工程建设标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □工程项目建设标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1002 国家计量检定规程编写规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1071 国家校准规范编写导则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □SL1 水利技术标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充格式体例（可多选） |  | □标准化工作指南第2部分：采用国际标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准化工作指南第7部分：管理体系标准的论证和制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第1部分：术语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第2部分：符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第3部分：信息分类编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第4部分：化学分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年第 期《水利技术标准进度月报》的进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要素及其协调性

1、技术要素及其来源依据和主要变化情况，填写ZY-19-2013

2、技术要素在本标准内部协调性的变化及理由，填写ZY-20-2013

3、与相关标准协调性的变化及理由，填写ZY-21-2013

三、提交征求意见稿以来的主要变化及理由

| 序号 | 内容 | 变化情况 | 变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本标准提供技术支撑的工作任务 |  |  |
| 2 | 标准化对象 |  |  |
| 3 | 标准的适用范围 |  |  |
| 4 | 标准的框架结构 |  |  |
| 5 | 必要性分析 |  |  |
| 6 | 可行性分析 |  |  |
| 7 | 实用性和急迫性分析 |  |  |

四、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013

五、问题及建议

1、如果标准条文涉及行政措施和经济定额，应说明理由。

2、实施设想

| 类别 | 具体内容 | 相关时间 |
| --- | --- | --- |
| 宣贯培训 |  |  |
| 试点示范 |  |  |
| 其他，请具体说明 |  |  |

3、标准发布到实施的建议时间。如果不是3个月，请说明并阐述理由

4、说明本标准进行翻译的可行性及所需要的相关投入情况，若没有翻译的必要，也请说明理由

六、提供送审稿审查会议的资料清单

| 编号 | 资料名称 |  | 齐全性 |
| --- | --- | --- | --- |
| D4c | 征求意见文件形式审查意见 |  |  |
| D5c | 征求意见文件 |  |  |
| D6d | 征求意见阶段每位反馈的意见* |  |  |
| D7a | 征求意见阶段意见汇总处理表 |  |  |
| E1a | 送审稿 | 正文 |  |
|  |  | 附录* |  |
|  |  | 条文说明△ |  |
|  |  | 强制性条文的推荐意见* |  |
| E2a | 送审稿审查会阶段编制说明（签章） |  |  |
| E3a | 送审稿审查会议通知稿签* |  |  |

| 水利技术标准作业指导书 | 共4页 |
| --- | --- |
| # ZY-07-2013制修订项目报批稿编制说明 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

| 主编单位： | （签章） |
| --- | --- |
| 主持机构： | （签章） |
| 填报日期： | 年 月 日 |

一、项目基本信息

| 立项依据（勾选唯一项） |  | □现行有效体系表项目，体系表序号： □对原体系内若干项目的优化，体系表序号： □体系表外已有签报项目，签报号： □暂未进入标准体系的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准级别 |  | □行业 |  |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
|  |  | □国家 | 住建部文件号/国标委计划号 |  |  |  |  |  | □指导性技术文件 |  |  |  |
|  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  | □标准 |  |  |  |
| 水利计划类别 |  | 经费渠道 |  |  |  |  | □前期费；□财政专项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 计划下达年份 |  |  |  |  | 经费（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 划拨经费单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制类型（勾选唯一项） |  | □制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □修订 |  |  | 原标准号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □局部修订 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属性（每行勾选唯一项） |  | □技术标准；□管理标准；□工作标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □公益性为主；□市场性为主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别属名：□规范；□规程；□导则；□标准；□方法；□条件；□规定；□通则；□要求；□指南；□准则；□规则；□模式；□规约；□其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次 |  | 采标 |  | □等同采用 □修改采用 □非等效采用 |  |  | 采标标准编号 |  |  | 初稿字数（千字） |  |  |
| 主要格式体例（勾选唯一项） |  | □GB/T1.1标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □建标[2008]182号 工程建设标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □工程项目建设标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1002 国家计量检定规程编写规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □JJF1071 国家校准规范编写导则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □SL1 水利技术标准编写规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充格式体例（可多选） |  | □标准化工作指南第2部分：采用国际标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准化工作指南第7部分：管理体系标准的论证和制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第1部分：术语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第2部分：符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第3部分：信息分类编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □标准编写规则第4部分：化学分析方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年第 期《水利技术标准进度月报》的进度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要素及其协调性

1、技术要素及其来源依据和主要变化情况，填写ZY-19-2013

2、技术要素在本标准内部协调性的变化及理由，填写ZY-20-2013

3、与相关标准协调性的变化及理由，填写ZY-21-2013

三、提交送审稿以来的主要变化及理由

| 序号 | 内容 | 变化情况 | 变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本标准提供技术支撑的工作任务 |  |  |
| 2 | 标准化对象 |  |  |
| 3 | 标准的适用范围 |  |  |
| 4 | 标准的框架结构 |  |  |
| 5 | 必要性分析 |  |  |
| 6 | 可行性分析 |  |  |
| 7 | 实用性和急迫性分析 |  |  |

四、重大争议及其处理情况

填写ZY-22-2013

五、经费使用情况

六、项目承担单位在《项目申报书》中承诺提供的支撑条件的落实情况

| 序号 | 承诺情况 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：支撑条件包括工作机制、具体奖惩措施等。

七、标准实施需要配套出台的政策措施

八、提供报批稿审定会议的资料清单

| 编号 | 资料名称 |  | 齐全性 |
| --- | --- | --- | --- |
| E4c | 送审稿审查会议形式审查意见 |  |  |
| E5b | 送审稿审查会议主审专家的意见 |  |  |
| E6b | 送审稿审查会议通知 |  |  |
| E7b | 送审稿审查会议纪要 | 会议审查意见（含强制性条文的推荐意见*、组长签字） |  |
|  |  | 专家组签名单 |  |
|  |  | 每位专家的意见 |  |
|  |  | 原始记录* |  |
| E8a | 送审稿审查会意见汇总处理表 |  |  |
| F1a | 报批稿初稿 | 正文 |  |
|  |  | 附录* |  |
|  |  | 条文说明△ |  |
|  |  | 强制性条文的推荐意见* |  |
| F2b | 主持机构技术审核意见（签章或签字） |  |  |
| F3a | 主持机构技术审核意见汇总处理表 |  |  |
| F4d | 格式体例复读意见 |  |  |
| F5d | 英文翻译审核意见 |  |  |
| F6a | 格式体例意见汇总处理表 |  |  |
| F7a | 英文翻译审核意见汇总处理表 |  |  |
| F8d | 强制性条文审核意见 |  |  |
| F9a | 报批稿审定会前稿 | 正文 |  |
|  |  | 附录* |  |
|  |  | 条文说明△ |  |
| F10a | 报批稿审定会阶段编制说明（签章） |  |  |

| 水利技术标准作业指导书 | 共2页 |
| --- | --- |
| # ZY-08-2013意见表 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

请勾选唯一项：

□进入体系

□列入年度计划

□大纲审查会议

□发征求意见文件

□送审稿审查会议

□报批：  	 □主持机构技术审核

□英文翻译审核

□格式体例复读

□报批稿审定会

□会签相关司局

□出版社校稿（行标）

□其他（请注明：）

单位：			（签章/名）

联系人：

电话：

电子信箱:

年    月    日

一、总体意见

| 序号 | 修改意见 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

注：不直接涉及具体条款的意见，均作为总体意见。

二、具体意见

| 序号 | 条款号或附录号 | 主要内容 | 修改意见 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、具体意见按原稿章节条款号或附录号顺序依次排列，针对同一条目的不同意见应分别列出。

2、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共5页 |
| --- | --- |
| # ZY-09-2013意见汇总处理表 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

请勾选唯一项：

□进入体系

□列入年度计划

□大纲审查会议

□发征求意见文件

□送审稿审查会议

□报批：  □主持机构技术审核

□英文翻译审核

□格式体例复读

□报批稿审定会

□会签相关司局

□出版社校稿（行标）

□其他（请注明：）

编制组负责人			（签名）：

主编单位				（签章）

年    月    日

表1、反馈意见汇总处理概况

| 序号 | 项目名称 | 份数 | 条数 | 其中非采纳（部分采纳和不采纳，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 说明理由的情况 |  | 与意见提出单位或专家沟通情况* |  |  | 处理意见 |  |  |  |
|  |  |  |  | 说明理由的条数 | 未说明理由的条数 | 未沟通的条数 | 沟通的条数 |  | 待论证后确定 | 提请下阶段确定 |  | 其他 |
| 1 | 征求意见的数量△ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 收到反馈意见数量△ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 采纳条数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 部分采纳条数 |  |  |  |  |  | 达成一致的条数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未达成一致的条数 |  |  |  |  |  |
| 5 | 不采纳条数 |  |  |  |  |  | 达成一致的条数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未达成一致的条数 |  |  |  |  |  |

注：1、*征求意见阶段不适用；△仅适用于征求意见阶段。

2、“条数”列中，采纳条数+部分采纳条数+不采纳条数=收到反馈意见数量。

3、“部分材料条数”和“不采纳条数”行中

说明理由的条数+未说明理由的条数=条数；

未沟通的条数+达成一致的条数+未达成一致的条数=条数。

4、“未达成一致的条数”行中，待论证后确定+提请下阶段确定+其他=沟通的条数。

表2、反馈意见的单位

| 序号 | 单位名称 | 条数 | 其中部分采纳的条数 | 其中不采纳的条数 | 联系人 | 联系电话 | 电子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

表3、反馈意见的专家

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 条数 | 其中部分 采纳的条数 | 其中不采 纳的条数 | 联系电话 | 电子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：表2和表3按不采纳的条数由多到少依次排序；不采纳的条数相同时，按部分采纳的条数由多到少依次排序；部分采纳的条数相同时，按条数由多到少依次排序。

表4、意见汇总处理表

一、总体意见

| 序号 | 总体意见 | 提出意见的单位或专家 | 处理结果 | 非采纳处理意见的理由 | 非采纳意见与相关单位或专家沟通情况 | 对于已沟通的意见是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □采纳 □部分采纳 □不采纳 | □待论证后确定 □提请下阶段确定 □其他，请详细说明 | □已沟通 □未沟通，请说明理由 | □一致 □不一致，请说明理由 |
| 2 |  |  | □采纳 □部分采纳 □不采纳 | □待论证后确定 □提请下阶段确定 □其他，请详细说明 | □已沟通 □未沟通，请说明理由 | □一致 □不一致，请说明理由 |
| 3 |  |  | □采纳 □部分采纳 □不采纳 | □待论证后确定 □提请下阶段确定 □其他，请详细说明 | □已沟通 □未沟通，请说明理由 | □一致 □不一致，请说明理由 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

二、具体意见

| 序号 | 原条文号或附录号 | 原条文内容 | 提出意见的单位或专家 | 修改意见及理由 | 处理结果 | 非采纳意见的处理情况 |  |  |  |  | 现条文号或附录号 |  | 修改后条文内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 理由 | 与相关单位或专家沟通情况 |  | 对于已沟通的意见是否一致 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | □采纳 □部分采纳 □不采纳 | □待论证后确定 □提请下阶段确定 □其他，请详细说明 |  | □已沟通 □未沟通，请说明理由 |  | □一致 □不一致，请说明理由 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | □采纳 □部分采纳 □不采纳 | □待论证后确定 □提请下阶段确定 □其他，请详细说明 |  | □已沟通 □未沟通，请说明理由 |  | □一致 □不一致，请说明理由 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、具体意见按现条文顺序依次排列，针对同一条目的不同意见应分别列出；不应按提出意见的来源排列。

2、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共3页 |
| --- | --- |
| # ZY-10-2013重大变更申请表 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

一、基本情况

| 标准名称 |  | 立项批次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前进度 | □列入年度计划 □大纲审查会议 □发征求意见文件 □送审稿审查会议 □报批审定会议 □办理报批文件 |  |  |
| 变更类型 | □名称 □单位 □人员 □进度 □其他 |  |  |

二、变更事项

（一）标准名称

| 原名称 |  |
| --- | --- |
| 新名称 |  |
| 变更理由 |  |

（二）主编单位和参编单位

1、新增单位

（1）单位的基本情况请填写ZY-13-2013

（2）单位的标准化情况请填写ZY-15-2013

（3）其他情况

| 新增的理由 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国拨经费调整 | 计划调剂（万元） |  |
|  | 来源 |  |

2、退出单位

退出单位的情况请填写ZY-16-2013

（三）人员

1、新增主要起草人

（1）人员的基本情况请填写ZY-14-2013

（2）人员的标准化情况请填写ZY-15-2013

2、退出主要起草人

退出人员的情况请填写ZY-17-2013

（四）进度

|  | 原时间 | 新时间 | 变更理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大纲审查会议 |  |  |  |
| 发征求意见文件 |  |  |  |
| 送审稿审查会议 |  |  |  |
| 报批稿审定会议 |  |  |  |
| 办理报批文件 |  |  |  |

（五）其他事项

| 原事项 |  |
| --- | --- |
| 现事项 |  |
| 变更理由 |  |

三、处理意见

编制组意见： 负责人（签字） 年 月 日

主编单位意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

主持机构意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

| 水利技术标准作业指导书 | 共2页 |
| --- | --- |
| # ZY-11-2013制修订项目结题申请表 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

一、基本情况

| 标准名称 |  | 立项批次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前进度 | □列入年度计划 □大纲审查会议 □发征求意见文件 □送审稿审查会议□报批审定会议 □办理报批文件 |  |  |
| 结题原因： |  |  |  |

二、国拨经费情况

主编单位及参编单位的国拨经费情况请填写ZY-18-2013

三、提交材料

填写ZY-01-2013

四、处理意见

编制组意见： 负责人（签字） 年 月 日

主编单位意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

主持机构意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

业务主管机构意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

经费主管机构意见： 负责人（签字）： （公章） 年 月 日

注：本表一式四份，经费主管机构、业务主管机构、主持机构、主编单位各留一份。

| 水利技术标准作业指导书 | 共4页 |
| --- | --- |
| # ZY-12-2013制修订项目强制性条文推荐意见 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

《标准名称》

请勾选唯一项：

□送审稿审查会议前

□送审稿审查会议意见

□送审稿审查会议后

□报批稿审定会会议前（技术机构初审）

□报批稿审定会会议意见

1、与上阶段对比，强制性条文变化情况

|  |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 上阶段强条 | 本阶段确认同意 |  |
|  | 本阶段否决，不同意 |  |
| 本阶段新增强条数量 |  |  |
| 本阶段强条数量小计 |  |  |

2、本阶段新增强制性条文条款号或附录号

3、本阶段否决强制性条文条款号或附录号

4、目前所有强制性条文条款号或附录号及其隶属于《强制性条文》汇编中的章节号

| 序号 | 本标准强制性条文的条款号或附录号 | 《强制性条文》汇编中的章节号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

注：按条款号或附录号顺序依次排列。

5、强制性条文与用词用语关系表

|  | 总数 | 推荐为强制性条文的数量 |
| --- | --- | --- |
| 采用“必须”或“严禁”、“应”或“不应”、“不得”等用词的具体条文的数量 |  |  |
| 未采用“必须”或“严禁”、“应”或“不应”、“不得”等用词的具体条文的数量 |  |  |

6、不同阶段所有被否决强制性条文条款号或附录号

| 序号 | 本阶段条款号或附录号 | 被否决的阶段 | 被否决阶段时的条款号或附录号 | 条文内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □送审稿审查会议前 □送审稿审查会议意见 □送审稿审查会议后 □报批稿审定会会议前（技术机构初审） □报批稿审定会会议意见 |  |  |
| 2 |  | □送审稿审查会议前 □送审稿审查会议意见 □送审稿审查会议后 □报批稿审定会会议前（技术机构初审） □报批稿审定会会议意见 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：按条款号或附录号顺序依次排列。

7、本阶段新增推荐为强制性条文的条款，按条文顺序依次排列，说明理由：

| 序号 | 条款号 或附录号 | 条文内容 | 推荐理由 | 检查要点和方法 | 条文中有“必须”或“严禁”、“应”或“不应”、“不得”等的采用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

8、本阶段否决为强制性条文的条款，按条文顺序依次排列，说明理由：

| 序号 | 条款号或附录号 | 条文内容 | 否决理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

9、推荐为强制性条文，但未采用“必须”或“严禁”、“应”或“不应”、“不得”等用词的条款，按条文顺序依次排列，说明理由：

| 序号 | 条款号或附录号 | 条文内容 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：同一类问题可合并说明。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-13-2013单位的基本情况 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 单位性质 |  |  | □国家机关；□事业单位；□社会团体；□企业法人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
|  |  |  |  | 姓名 | 电话 | 手机 | 电子信箱 |
| 分管负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准化归口处（室、所） |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 联络员 |  |  |  |  |  |
| 项目承担处（室、所） |  | 负责人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 熟悉水利标准化工作的专家 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、不同的单位需分别填写此表。

2、熟悉水利标准化工作的专家可加行。

| 水利技术标准作业指导书 | 共页 |
| --- | --- |
| # ZY-14-2013人员的基本情况 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 业务专业 | 手机 | 电话 | 电子信箱 | 所属单位 | 是否在职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水利技术标准作业指导书 | 共2页 |
| --- | --- |
| # ZY-15-2013单位或人员的标准化情况 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 与本标准相关的工程建设、生产实践的业绩 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 与本标准相关的科研项目及其成果 | （著作、论文，获奖情况等） |  |
| 在本标准编写过程中拟承担的主要工作 | 序号 | 章、节、条 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | …… |  |
| 目前承担其他水利技术标准的进度情况 | 注：填写标准数量，以最新一期《水利技术标准进度月报》为准 滞后阶段数; 重点关注; 正常; 小计. 7个; 6个; 5个; 4个; 3个; 2个; 1个. |
| 历次承担其他水利技术标准的质量情况 | 1、所承担的标准项目 现行有效标准数量; 非正常结题标准数量. 2、标准报批稿审定会结论 数量; 适当修改; 主审专家复核; 主持机构复审. 按标准发. 按指导性技术文件发. 暂缓发，中止结题. 注：此表填写标准数量。 |
| 承担其他水利技术标准的经费使用情况 |  |  |

注：不同的单位、人员需分别填写此表。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-16-2013退出单位的情况 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

一、单位情况

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更理由 |  |  |  |
| 在本标准中承担的主要工作及重新安排情况 | 序号 | 条款号或附录号 | 调整后的承担单位 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |

注：1、按条款号及附录号排列。

2、页面不敷，可另加页。

二、国拨经费情况

填写ZY-18-2013

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-17-2013退出人员的情况 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 变更理由 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在本标准中承担的主要工作及重新安排情况 | 序号 | 条款号或附录号 | 调整后的主要起草人 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | … |  |  |

注：1、按条款号及附录号排列。

2、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-18-2013国拨经费情况 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 国拨经费（万元） | 总额 | 实际到位 | 实际支出 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国拨经费结余退至 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |

| 水利技术标准作业指导书 | 共2页 |
| --- | --- |
| # ZY-19-2013技术要素，其来源依据和主要变化 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 技术要素 |  |  |  |  | 来源依据 |  |  |  |  | 主要变化情况（与上一阶段相比） | 主要变化情况的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第一次出现的条款号或附录号 | 类型 | 主要内容 | 成熟程度（勾选唯一项） | 序号 | 类型 | 名称 | 文件号或编号 | 主要相关内容 |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 一 |  |  |  | □常规 □先进 □发展中 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | □常规 □先进 □发展中 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、技术要素按第一次出现的条款号或附录号排列；其类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法。

2、来源依据按类型排序，其类型包括：法律、法规、规范性行政文件、规划、领导讲话、相关标准、招标文件、著作、论文等；其中相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。

著作主要指行业内认可度高、影响力大、政府认可的工作指南、操作手册、教科书、百科全书、产品说明书，以及工程建设、生产实践、科研项目等。

论文包括杂志或会议论文。

3、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-20-2013技术要素在本标准内部协调性，其变化及理由 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 本标准 |  |  | 本标准内部 |  |  | 与第一次出现的技术要素条款相比的关系（勾选唯一项；不一致的情况需说明理由） | 主要变化情况（与上一阶段相比） | 主要变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要素类型 | 主要内容（简述） | 序号 | 条号或附录号 | 主要内容（详述） |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 一 |  |  | （一） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二） |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  | （三） |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | （一） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二） |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  | （三） |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按技术要素类型排序。类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。同一类型按条款号及附录号排列。

2、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共2页 |
| --- | --- |
| # ZY-21-2013与相关标准协调性，其变化及理由 | 第一版第21次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

一、主要内容

| 本标准 |  | 相关标准 |  |  |  | 相关标准相对于本标准的关系 | 相互关系的理由 | 主要变化情况（与上一阶段相比） | 主要变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 相关内容 |  |  |  |  |
| 一 | 标准名称 | （一） |  |  |  | □共性 □个性 |  |  |  |
|  |  | （二） |  |  |  | □共性 □个性 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 标准化对象 | （一） |  |  |  | □共性 □个性 |  |  |  |
|  |  | （二） |  |  |  | □共性 □个性 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 适用范围 | （一） |  |  |  | □共性 □个性 |  |  |  |
|  |  | （二） |  |  |  | □共性 □个性 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列。

二、技术要素

| 本标准 |  |  |  | 相关标准 |  |  |  |  | 本标准与相关标准的相比关系（勾选唯一项） | 主要变化情况（与上一阶段相比） | 主要变化的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要素类型 | 主要 内容 | 第一次出现的条款号或附录号 | 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 条款号或附录号 | 主要内容 |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | k | L |
| 一 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 一致：□引用；□摘录；□改写 □不一致（理由： ） |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、按本标准的条款号及附录号排列；技术要素类型包括：指标、参数、术语、符号代号、公式、图、表、方法等。

2、相关标准按水利部主管的国家标准和行业标准、其他部委主管的国家标准和行业标准、协会标准、地方标准、企业标准、国际标准、区域标准、其他国家的标准、事实标准、联盟标准的类别顺序排列；同一类相关标准按标准编号排列；同一标准按条款号或附录号排列。

3、页面不敷，可另加页。

| 水利技术标准作业指导书 | 共1页 |
| --- | --- |
| # ZY-22-2013重大争议及处理 | 第一版第0次修改 |
|  | 颁布日期：2013年4月3日 |

| 序号 | 争议的要点 | 具体意见 |  | 争议来源 （勾选唯一项） | 处理情况 （勾选唯一项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 1 |  | □上阶段提请本阶段决策事项 □编制组内部的难点或存疑 □其他，请详细说明 | □已解决 □提请下阶段决策 □需开展深入工作 □其他，请详细说明 |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 二 |  | 1 |  | □上阶段提请本阶段决策事项 □编制组内部的难点或存疑 □其他，请详细说明 | □已解决 □提请下阶段决策 □需开展深入工作 □其他，请详细说明 |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、按争议的要点排列，针对同一争议的不同意见应分别列出。

2、若本标准涉及行政管理的相关内容，需重点说明。

3、页面不敷，可另加页。