附件三

大型灌排泵站建设及运行管理年度绩效考核办法

第一章  总  则

第一条  根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）、《国家发展改革委 水利部联合印发全国大型灌溉排水泵站更新改造方案的通知》（发改农经[2011]1705号）精神，为加强全国大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理，确保实现《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》（以下简称《方案》）目标任务，以及保证泵站更新改造后长期、可持续发挥工程效益，依据国家及水利部相关法律、法规、规章和标准，结合大型灌溉排水泵站更新改造项目建设特点，制定本办法。

第二条  本办法的考核对象为有中央投资大型灌溉排水泵站更新改造项目的省、自治区、直辖市的省级水行政主管部门。

第三条  本办法所称大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理年度绩效考核（以下简称考核），是指运用定性和定量结合的评价方法、统一的量化指标和评价标准，对有关省、自治区、直辖市大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理的年度工作进行综合性考核和评价。

第四条  考核按照公开、公平、公正的原则，对各地大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理情况进行绩效考评。

第二章  考评依据和内容

第五条  考核依据

（一）《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》（国家发展改革委、水利部）；

（二）国务院及国家发展改革委、财政部、水利部等有关部委下发的《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发[2000]20号）、《水利基本建设投资计划管理暂行办法》（水规计[2003]344号）、《水利基本建设财务管理暂行办法》（水财字[1991]13号）等；

（三）国家发展改革委、水利部下达的年度大型灌溉排水泵站更新改造项目建设资金计划以及省级有关部门转发下达的投资计划文件；

（四）中国农村水利网全国灌排泵站管理信息系统（以下简称“泵站管理信息系统”）数据，以及省级上报的年度工作总结及相关考核材料；

（五）当年有关部门针对大型灌溉排水泵站更新改造项目开展的稽察、审计、专项检查等检查报告；

（六）其他新出台或修订的、与大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理相关的规范性文件；

（七）国家及行业现行有关大型灌溉排水泵站更新改造、运行管理的技术标准等。

第六条  考核内容为年度大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理工作情况。包括组织管理、建设管理、运行管理、现代化管理共4个方面。

（一）组织管理。包括组织领导、目标任务考核和责任制落实等，考核内容如下：

1、组织领导。考核泵站更新改造项目建设管理及运行管理工作的领导及管理部门落实情况。

2、目标任务考核。考核年度建设管理及运行管理的目标任务落实情况。

3、责任制落实。泵站更新改造项目建设管理及运行管理工作责任制的建立及落实情况

（二）建设管理。包括项目建设前期工作、投资计划下达及资金管理、实施过程管理和工程验收等，考核内容如下：

1、前期工作。考核安全鉴定、可行性研究、初步设计或实施方案编制和审查、审批等情况。

2、投资计划下达及资金管理。考核年度投资计划下达情况、年度总投资及地方资金安排落实、投资计划完成和资金使用管理等情况。

3、实施过程管理。考核项目实施有关规定的执行、项目公示、工程进度、设计变更及报备手续、工程质量和安全生产等情况。

4、工程验收。考核工程施工各阶段验收、机组启动验收、竣工验收等情况。

（三）运行管理。包括管理体制改革及制度建设、运行管理费和工程维修养护费落实（以下简称“两费”落实）、运行及工程维修养护、技术经济指标考核等情况，考核内容如下：

1、管理体制改革及制度建设。考核泵站管理单位管理体制改革工作完成、泵站管理制度建设及执行情况。

2、“两费”落实。考核泵站运行管理费和工程维修养护费的落实情况。

3、运行及工程维修养护。考核泵站运行及工程养修的规范程度等情况。

4、技术经济指标考核。考核泵站更新改造后的建筑物完好率、设备完好率、安全运行率、泵站效率、能源单耗等技术经济指标的考核及实现程度。

（四）现代化管理。包括信息与宣传、新技术应用、自动化及信息化建设等情况。

1、信息与宣传。考核泵站管理信息系统数据上报以及数据的及时性、准确性、真实性、建设运行管理好经验、好做法等宣传报道、考核材料报送及质量情况。

2、新技术应用。考核泵站更新改造工程实施中应用新技术、新设备、新材料、新工艺的情况。

3、自动化及信息化建设。考核泵站自动化及信息化建设及应用情况。

第三章  组织实施

第七条  考核工作由水利部农村水利司商规划计划司组织开展。具体工作委托中国灌溉排水发展中心承担。考核工作以每一考核年度为周期，考核年度为当年1月1日至当年12月31日。

第八条  有关省、自治区、直辖市水行政主管部门要及时组织有关地市或县及泵站项目建设管理单位、运行管理单位将有关数据上传至泵站管理信息系统。泵站管理信息系统的有关数据的截止时间为当年12月31日、数据上报时间截至次年1月20日。投资计划执行有关数据应与水利部规划计划司《中央水利建设投资统计月报》有关情况相一致。

第九条  次年1月20日前，中央安排大型灌溉排水泵站更新改造项目投资的有关省、自治区、直辖市水行政主管部门在通过信息系统上报有关数据的同时，将本地区上一年度的大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理工作总结、考核材料上报水利部农村水利司。

第十条  每年3月30日前，水利部农村水利司商规划计划司对各地上报材料，视情况进行补充和调查核实，组织完成全国大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理年度考核评审工作，经部领导同意后公布考核结果。

第四章  考评结果运用

第十一条  考核评审采用赋分评分法，满分为100分。考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核得分90分及以上为优秀；75分-90分（不含）为良好；60分-75分（不含）为合格；60分以下为不合格。

第十二条  考核结果是对有中央安排大型灌溉排水泵站更新改造项目投资的省、自治区、直辖市水行政主管部门对做好农村水利工程建设管理及运行管理工作的综合评价，以及实施奖惩的重要依据。

第十三条  水利部对考核结果为优秀的省、自治区、直辖市水行政主管部门给予通报表扬，并在农村水利等相关项目安排上优先考虑；对考核结果不合格的省、自治区、直辖市水行政主管部门将进行通报批评，并在农村水利项目上减少或暂缓安排中央投资，并视情况将考核结果报送当地省级政府。

第十四条  考核结果为不合格的省、自治区、直辖市水行政主管部门要在考核结果公布后一个月内，向水利部做出书面报告，提出整改措施，并落实整改。

第五章  附  则

第十五条  对在考核工作中瞒报、谎报的地区，水利部予以通报批评，对有关责任人员依法依纪追究责任，并取消今后三年内的评优资格。

第十六条  本办法自下发之日起施行。由水利部农村水利司负责解释。

大型灌溉排水泵站更新改造项目建设管理及运行管理年度考核指标表

省（区、市）：                       .

| 序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考评说明 | 赋分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织管理 (8分) | 组织领导（1分） | 1、组织领导落实(2分) | 大型灌排泵站更新改造及运行管理工作落实了分管理领导，得1分；落实了管理部门，得1分；均未落实，得0分。 |  | 以省级水行政主管部门或省级泵站业务主管部门相关文件为依据。 |
|  |  | 目标任务（2分） | 2、目标任务考核(2分) | 将《方案》建设目标纳入省级水行主管部门目标考核，得3分；纳入省级泵站业务主管部门目标考核，得2分；未纳入，得0分。（最高得3分） |  | 以省级水行政主管部门或省级泵站业务主管部门相关文件为依据。 |
|  |  | 责任制 （2分） | 3、责任制建立及落实(2分) | 省级水行政主管部门制定了大型灌排泵站更新改造项目建设管理责任制（以下简称责任制），并得到落实，得3分；省级省级泵站业务主管部门制定了责任制，并得到落实，得2分；未制订，得0分。（最高得3分） |  | 以省级水行政主管部门或省级泵站业务主管部门相关文件为依据。 |
| 二 | 建设 管理 (50分) | 前期工作 (10分) | 4、泵站安全鉴定(3分) | （1）对实施项目进行了安全鉴定，安全鉴定相关报告编制单位资质符合有关规定，得1分。 （2）安全鉴定报告结论与泵站工程实际相符，得2分。 上述2项，在稽察、审计、专项检查、安全鉴定报告复核等中，每发现一处项目有问题，扣1分。（最低0分） |  | 以安全鉴定报告书及安全鉴定相关报告，稽察、审计、专项检查报告、安全鉴定复核意见等为依据。 |
|  |  |  | 5、可行性研究报告及审查、批复(3分) | （1）项目下达投资计划前，完成了项目可行性研究报告的审查及批复，得1分。 （2）项目可行性研究报告的更新改造规模及内容与安全鉴定复核意见相符，得2分。 上述2项，在稽察、审计、专项检查等中，每发现一处项目有问题，扣1分。（最低0分） |  | 以项目可行性研究报告及审查意见、批复文件，安全鉴复核意见，稽察、审计、专项检查报告等为依据。 |
|  |  |  | 6、项目初步设计报告、年度实施方案及审查、批复(4分) | （1）项目下达投资计划前，完成了项目初步设计报告的审查及批复，得1分。 （2）项目初步设计报告的更新改造规模及内容与批复的项目可行性研究报告的规模及内容相符，得2分。 （3）分2年及以上实施的项目编制了年 |  | 以项目初步设计报告和年度实施方案及审查意见、批复文件，可行性研究报告，稽察、审计、专项检查报告等为 |
| 二 | 建设管理 | 前期工作 | 项目初步设计报告、年度实施方案及审查、批复 | 度实施方案，并进行了审批，得1分。1年实施的项目没有年度实施方案的，不扣分。 上述3项，在稽察、审计、专项检查等中，每发现一处项目有问题，扣1分。（最低0分） |  | 依据。 |
|  |  | 投资计划下达、资金落实和使用管理 (10分) | 7.投资计划分解下达(2分) | 中央投资计划下达后30天内，分解下达到具体的项目，且地方配套投资计划一并下达，并上报到泵站管理信息系统，得2分；45天内的，得1.5分；60天内的，得1分，超过60天的，得0分。(最高得2分) |  | 以上报到水利部灌溉泵站更新改造项目管理信息系统的时间及计划下达文件（PDF格式）为依据。 |
|  |  |  | 8.投资和地方配套资金到位(3分) | （1）年度总投资100%到位，得1分；低于100%、且高于中央补助比例的，按到位的比例赋分；低于中央补助比例的，不得分。 （2）地方配套资金到位率达到100%，得2分；低于100%的，按未到位的比例扣分，最低0分。 |  | 以省及县市财政的资金下达、到位文件等为依据。 |
|  |  |  | 9.投资计划完成（3分） | 下达的年度投资计划，100%完成的，得3分；低100%的，按未完成的比例扣分，最低0分。 |  | 以管理信息系统上报数据，稽察、审计报告、专项检查报告为依据 |
|  |  |  | 10.资金使用管理(2分) | 年度内未出现资金挪用、滞留等违规、违纪现象，得2分。稽察、审计、专项检查等，每发现一处项目有问题，扣1分。 |  | 以稽察、审计报告、专项检查报告为依据。 |
|  |  | 实施过程管理 (20分) | 11.建设管理办法和“四制”执行(4分) | （1）出台了省级大型灌排泵站更新改造建设管理办法，得1分。 （2）每年开展了省级大型灌排泵站更新改造稽察、专项检查的，得1分。 （3）稽察、审计、专项检查等均未发现执行“四制”、项目分包等有违规现象，得2分。稽察、审计、专项检查等，每发现一处项目有问题，扣1分。 |  | 以出台的管理办法文件，开展稽察、专项检查等的文件及总结，稽察、审计、专项检查报告等为依据。 |
|  |  |  | 12.年度建设任务完成(6分) | （1）完成了当年度的更新改造任务，得5分；未完成的，按未完成的比例扣分。在稽察、审计、专项检查等，每发现一处项目有问题，扣1分，最低0分 （2）按要求及时在泵站项目管理信息系统填报进度月报或旬报，得1分。 |  | 以泵站项目管理信息系统上报数据及时间，稽察、审计、专项检查报告为依据为依据。 |
| 二 | 建设管理 | 实施过程管理 | 13.项目公示及招投标公开(2分) | （1）全面推行项目建设管理公示制，得1分。每发现1处有问题，扣0.5分，最低得0分。 （2）项目招投标均按规定在规定的媒体公开，得1分。每发现1次招投标有问题，扣0.5分，最低得0分。 |  | 公示制：以文件或稽察、审计、专项检查报告为依据。 招投标公开：以规定媒体的版面为依据。 |
|  |  |  | 14.设计变更及审批或报备手续（2分） | （1）未发生重大设计变更，得1分。每发生1项重大设计变更扣0.2分，最低0分。 （2）重大设计变更改造履行了审批手续、一般设计变更履行了报备手续，得1分。每发现1项重大设计变更未履行审批手续扣0.5分、1项一般设计变更未履行报备手续扣0.2分，最低0分。 |  | 重大设计变更以稽察、审计、专项检查报告为依据。 设计变更审批或报备手续以审批或报备的文件为依据。 |
|  |  |  | 15.工程质量和安全生产(6分) | （1）制定了工程质量和安全生产的相关制度，得1分。 （2）制定了工程质量目标，并报备的，得1分。 （3）工程质量达到制定的工程质量目标，得2分。 （4）未发生安全生产事故，得2分。 上述3项，在稽察、审计、专项检查等中，每发现1处项目存在问题，或一次重大质量事故或一般生产安全事故，扣1分；每发现一次重大安全事故，扣2分。最低0分 |  | 以相关制度，工程质量目标报备文件，稽察、审计、专项检查报告为依据。 |
|  |  | 工程验收 (10) | 16.工程施工各阶段验收(5分) | （1）进行了单元工程、分部工程、单位工程划分及报备，得1分；发现1处有问题，扣0.5分，最低0分。 （2）工程施工中，及时进行分部工程、单位工程验收，得3分。未及时进行的，按未进行的比例扣分。 （3）工程施工各阶段验收工作规范，得1分。每发现1处不规范扣0.5分，最低0分。 |  | 以工程划分报备的文件，工程各阶段验收的文件，省年度工作总结、泵站信息系统数据、稽察、专项检查报告为依据。 |
|  |  |  | 17.机组启动验收(3分) | 机组正式投入运行前，进行了机组启动验收的，得3分。每发现1处未进行的，扣1分，最低0分。 |  |  |
|  |  |  | 18.工程竣工验收(2分) | 工程完工后，按有关规定及时进行了工程竣工验收的，得2分。每发现1处未进行的扣1分，最低0分。 |  |  |
| 三 | 运行管理（30分） | 管理体制改革及制度建设 （7分） | 19、管理体制改革完成(3分) | 有更新造投资的泵站管理单位全部完成了管理体制改革，得3分。1处未完成扣1分，最低0分。 |  | 以管理体制改革的文件及总结，泵站信息系统上报数据，稽察、专项检查报告为依据。 |
|  |  |  | 20、管理制度建设及执行(4分) | （1）有更新造投资的泵站的按《泵站技术员管理规程》及有关规定建立了完善的管理制度，得2分； （2）泵站运行管理中，严格按制度执行，并且制度上墙、实行设备挂牌管理，得2分。 以上2项，发现1处有问题，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | “两费”落实（5分） | 21、泵站运行管理费落实（3分） | 泵站运行管理费落实率达到100%，得3分。未达到100%，按未达到的比例扣分。 |  | 以各处泵站“两费”的批文件及下达文件为依据。 |
|  |  |  | 22、泵站工程维修养护落实（2分） | 泵站工程维修养护落实率达到100%，得2分。未达到100%，按未达到的比例扣分。 |  |  |
|  |  | 运行及工程维修养护规范程度（10分） | 23、泵站运行管理规范程度（5分） | （1）泵站运行管理工作严格按《泵站技术管理规程》的规定执行，操作及运行记录齐全、规范，等1分；发现1处有问题，扣0.2分。 （2）未发生较大安全运行事故和误操作事故，等3分；发生1次较大安全运行事故和误操作事故，扣1分，发生1次重大安全运行事故扣3分。 （3）泵房内干净、整洁，泵站管理范围内无“脏、乱、差”现象，得1分；发现1处有问题，扣0.2分。 |  | 以泵站运行年报及总结，泵站信息系统上报数据，稽察、专项检查报告为依据。 |
|  |  |  | 24、工程养护维修规范程度（5分） | （1）建立了设备维修台账，每年开展设备岁修和定期进行设备大修、试验等，维修记录及报告齐全、规范，得1分；发现1处有问题，扣0.2分。 （2）设备养护规范，无破损、无“三漏”（漏水、漏油、漏气）现象，表面油漆符合有关规定，得2分；发现1处有问题，扣0.5分。 （3）未发较大安全生产事故，等2分；发生1次较大安全运行事故扣1分，发生1次重大安全运行事故扣2分。 |  | 以泵站维修养护工作总结，泵站信息系统上报数据，稽察、专项检查报告为依据。 |
|  |  | 泵站技术经济指标实现程度（8分） | 25、泵站建筑物和设备完好率(2分) | 泵站建筑物和设备完好率达到国家现行相关标准的规定，得2分。1处未达到扣0.5分。 |  | 以省统计的运行信息年报，信息系统上报数据为依据。 |
|  |  |  | 26、泵站装置效率和能源单耗（2） | 泵站装置效率和能源单耗达到国家现行相关标准的规定，得2分。1处未达到扣0.5分。 |  | 以省统计的运行信息年报，信息系统上报数据为依据。 |
|  |  |  | 27、泵站安全运行率（1分） | 泵站安全运行率达到国家现行相关标准的规定，得1分。1处未达到扣0.3分。 |  |  |
|  |  |  | 28、泵站财务收支平均率（1分） | 泵站财务收支平均率达到国家现行相关标准的规定，得1分。1处未达到扣0.3分。 |  |  |
| 四 | 现代化管理 （12分） | 信息与宣传 (6分) | 29、泵站信息系统数据上报（2分） | 及时、准确、真实、完整地在泵站管理信息系统上填报有关数据，得2分；发现1处的填报有问题，扣0.5分，最低0分。 |  | 以泵站信息系统上报数据、时间等为依据。 |
|  |  |  | 30、宣传报道（2分） | 好经验、好做法等宣传报道被国家级媒体、水利部或省级采用，采用一次，得1分。（最高得2分） 出现省级以上媒体负面报道，出现一次，扣1分，其中，整改效果好的只扣0.5分。最低0分 |  | 以正式刊发的信息和报道为依据。新闻媒体报道上传扫描件到信息系统。 |
|  |  |  | 31、考核材料按时报送及质量(2分) | 1、按时报送年度工作总结和考核材料，得1分；否则不得分。 2、考核工作总结和材料质量符合要求，得1分；否则不得分。 |  | 以省上报工作总结和考核材料情况为依据。 |
|  |  | 新技术应用（3分） | 32、新技术应用程度（3分） | 泵站更新改造工程实施中每应用1项新技术、新设备、新材料、新工艺，得0.3分。（最高得3分） |  | 以泵站更新改造工程设计资料，更新改造工作总结，泵站信息系统上报数据，稽察、专项检查报告为依据。 |
|  |  | 自动化及信息化（3分） | 33、自动化及信息化建设（3分） | （1）泵站更新改造工程中，进行了自动化建设，每1处得0.2分。（最高得1分） （2）建设了泵站信息管理系统并应用于泵站管理，每1处得0.5分。（最高得1分） |  |  |