附件1：

专项督导检查分组情况

| 组序 | 牵头单位 | 配合单位 | 督导省份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农水司 | 自定 | 重庆 |
| 2 | 农水司 | 自定 | 陕西 |
| 3 | 农水司 | 自定 | 广东 |
| 4 | 海委 | 自定 | 河北 |
| 5 | 长江委 | 自定 | 贵州 |
| 6 | 灌排中心 | 自定 | 青海 |

附件2：

农田水利基本建设专项督导检查报告提纲

一、去冬今春农田水利基本建设任务完成情况及效果

年度农田水利基本建设任务完成情况；保证剩余建设任务如期完成拟采取的措施；被抽查县（市）实际完成情况以及主要指标和效益与全国农田水利基本建设信息统计报表系统的对照情况等。

二、去冬今春农田水利基本建设新特点和新机制

在冬春农田水利基本建设中探索创新的新机制、新举措及其主要特点，包括转变工作思路、创新“四项”机制（组织发动、资金投入、建管模式、运行管护）、强化政策支持和制度保障，以及健全完善绩效考评和奖优罚劣机制等方面的好经验和好做法。

三、针对存在的问题提出下一步加强和改进冬春农田水利基本建设的对策建议

针对督导检查发现的问题，以及地方反应在创新农田水利“四项”机制、健全基层水利服务体系以及县级农田水利建设规划统筹整合等方面存在的实际困难和问题，在认真剖析主客观原因的基础上，结合农田水利基本建设面临的新形势、新要求和新任务，建设性的提出加强和改进当前和今后一个时期农田水利基本建设的对策建议。

附件3

农田水利项目建设专项督导检查报告提纲

一、2014年度建设任务完成核实情况

全省（区、市）2014年度建设任务完成情况。已上报完成2014年建设任务的，复核实际完成情况；未完成建设任务的，明确项目进展、剩余任务量、拟采取的措施等。

二、2015年农田水利项目前期工作情况及预拨资金小型农田水利项目建设进展情况

2015年该省（区、市）各农田水利项目前期工作开展情况，包括组织、进度、审批等情况；

2015年该省（区、市）预拨资金小型农田水利建设项目投资计划下达、地方配套资金落实、工程建设进展等情况。

三、存在的主要问题及原因分析

提出在督导检查过程中发现的主要问题和地方反映的主要问题，并结合具体的工程或案例进行原因分析。

四、采取的主要措施及预期完成情况

该省（区、市）为加快推进农田水利项目建设采取的措施，包括组织领导、简化审批程序及环节、落实地方建设资金、合理安排建设进度等。进一步明确该省（区、市）2014年未建设完成项目的预期完成时间，2015年各项目的建设节点控制等。

五、意见和建议

针对检查发现的问题，分别对省、县以及相关部委加快推进农田水利项目建设提出改进意见与建议，促进地方按照《水利部关于加快推进水利工程建设实施意见》《加快推进农村水利工程建设实施细则》要求，加快推进农田水利项目建设，确保总体目标实现。