附件

农业综合开发中型灌区节水配套改造项目

申报指南

一、总则

（一）为了加强和规范农业综合开发中型灌区节水配套改造项目（以下简称“中型灌区改造项目”）申报工作，根据有关规定，结合中型灌区改造项目的特点，制定本要求。

（二）中型灌区改造项目是指对灌溉面积5－30万亩的重点中型灌区的灌排工程进行节水配套改造的项目，主要为农业生产特别是农业综合开发高标准农田建设提供灌排支撑条件。通过加强农田水利基础设施建设，改善农业生产水利条件，提高农业特别是粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。

（三）中型灌区改造项目扶持的重点区域是农业主产区特别是粮食主产区以及水资源短缺地区，同时兼顾其他地区。

二、申报条件和主要建设内容

（一）拟申报的中型灌区改造项目应符合下列条件：

1．纳入中型灌区改造规划，原则上位于或跨越农业综合开发县（市、区、旗、团场、农场），并与农业综合开发高标准农田建设有机结合；

2．灌区有效或设计灌溉面积一般为5－30万亩；

3．水源工程条件较好，水量供应有保障，水质满足农田灌溉水质标准；

4.灌区骨干工程设施老化失修严重，效益衰减，对提高当地农业综合生产能力形成制约；

5.灌区管理机构明确、制度健全。

（二）中型灌区改造项目的主要建设内容包括：

1．干支渠（沟）道开挖疏浚（流量不小于0.1立方米/秒）；

2．干支渠道衬砌防渗（流量不小于0.1立方米/秒）；

3．干支渠（沟）系建筑物（农桥、涵洞、水闸、渡槽、倒虹吸管、隧洞等）配套完善和更新改造；

4．输水管道、暗渠制作安装、建设；

5．水源及渠首工程改建、维修及加固；

6．泵站（总装机容量不超过5000千瓦）及配套输变电工程（电压等级不超过35千伏）新建、改造；

7．工程管护设施、量水设施设备及信息系统新建、改造；

8．施工临时工程设施、土壤流失防治工程措施等建设；

9．其他有关工程设施建设等。

三、资金筹集和使用管理

（一）中型灌区改造项目资金来源包括中央政府财政资金、地方政府财政资金以及灌区管理单位资金等。在符合农村税费改革有关政策的前提下，鼓励受益乡镇、农村集体和农民以筹资、投劳的方式参与项目建设。

（二）根据实际需要与可能，合理确定单个项目中央财政资金扶持额度，原则上不低于1000万元，实现建设一处，发挥效益一处。项目的地方财政资金等执行所在省（自治区、直辖市、计划单列市以及新疆生产建设兵团、黑龙江省农垦总局，以下简称省）农业综合开发土地治理项目资金比例要求（详见附件1）。鼓励地方多投入。

（三）对于中西部地区，地方财政资金全部由省级及地（市、州）级两级承担，县级财政一般不承担投入任务；对灌区管理单位资金等不做硬性规定。

（四）项目建设资金应按照农业综合开发资金管理的有关规定严格管理。财政资金要纳入当年预算，并及时、足额拨付到位，严禁挪用、截留和抵扣。财政资金按项目灌区管理单位的隶属关系实行县级财政或市（地）级财政报账制，并做到专人管理、专账核算、专款专用。各级财政部门、水利部门和农发机构应配合审计等部门做好资金审计和检查工作，发现问题应及时予以纠正。

四、项目申报个数和程序

（一）各省可按最近3年（2013-2015年）本省实际立项项目的平均数申报。

各地要优先申报《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》确定的800个粮食生产重点县（市、区、旗、团场、农场）的中型灌区。

对以前申报但尚未立项实施的项目，如继续申报，应包含在各省可申报的项目数之内。

（二）各地水利部门、财政部门及农发机构要及时沟通、密切配合，对所申报项目的地方财政资金、灌区管理单位资金等早做安排；要避免所申报项目与地方切块内农发资金安排的中型灌区改造项目相重复。

（三）项目灌区管理单位或直属的上级水利部门，组织或委托编制中型灌区改造项目申报书（可行性研究报告），并联合向上级水利部门、财政部门及农发机构报送。

中型灌区改造项目申报书（可行性研究报告）应按照项目申报书（可行性研究报告）编制提纲（详见附件2）进行编制，文字宜简练，篇幅要适当，有关的文字、表格、图纸应为A4幅面，并装订成一册。封面名称统一为：农业综合开发中型灌区节水配套改造项目----××省（区、市、兵团、总局）××市（地区、州、盟、师、分局）××县（市、区、旗、团场、农场）××灌区节水配套改造项目申报书（可行性研究报告）。

（四）要以省为单位填报全省中型灌区改造项目基本情况汇总表文字版和电子版（详见附件3）；并将中型灌区项目信息录入全国农村水利管理信息系统。

（五）省级水利部门要会同同级财政部门及农发机构对所报送的中型灌区改造项目申报书（可研报告）进行评审，并将全省中型灌区改造项目基本情况汇总表文字版和电子版（Excel格式）以及项目申报书（可研报告）有关附表电子版，于11月底前报送国家农发办和水利部农发办各1份。